	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1166/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 08 tháng 4 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 113/TTr-SNN ngày 06/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Khối lượng thực hiện
Tổng chiều dài kênh mương thực hiện kiên cố hóa năm 2022 là 197,602 km, với tổng diện tích tưới 13.498,2 ha.
2. Kinh phí hỗ trợ
Tổng kinh phí hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh là 71.618 triệu đồng; bao gồm: Hỗ trợ xi măng 13.499,9 tấn (quy đổi thành tiền 21.222 triệu đồng) và hỗ trợ bằng tiền 50.396 triệu đồng.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Tuấn Thanh


 
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Huyện, thị xã
	Chiều dài
(km)
	Diện tích tưới (ha)
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh

	
	
	
	
	Tổng cộng
(triệu đồng)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền
(triệu đồng)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG
	197,602
	13.498,2
	71.618
	13.499,9
	21.222
	50.396

	1
	An Lão
	15,767
	195,5
	2.603
	631,3
	992
	1.611

	2
	Hoài Ân
	23,765
	1.299,0
	9.829
	1.387,4
	2.179
	7.650

	3
	Hoài Nhơn
	17,703
	948,0
	5.200
	1.043,5
	1.641
	3.558

	4
	Phù Mỹ
	16,386
	1.056,0
	4.099
	959,4
	1.507
	2.592

	5
	Phù Cát
	14,638
	1.188,0
	5.265
	1.413,3
	2.221
	3.043

	6
	An Nhơn
	47,219
	2.807,0
	20.260
	3.101,3
	4.878
	15.382

	7
	Tuy Phước
	32,613
	3.737,0
	13.287
	3.143,2
	4.938
	8.349

	8
	Tây Sơn
	21,023
	2.122,0
	9.688
	1.487,9
	2.339
	7.348

	9
	Vĩnh Thạnh
	3,938
	72,7
	731
	172,4
	273
	458

	10
	Vân Canh
	4,550
	73,0
	657
	160,2
	252
	405


 

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN AN LÃO NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	15,767
	195,5
	 
	 
	 
	 
	2.603
	631,3
	992
	1.611
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã An Hòa
	 
	 
	 
	2,200
	25,0
	 
	 
	 
	 
	348
	83,6
	130
	218
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Kênh nội đồng Bến Nhơn (Hạng mục: Tuyến đồng ruộng Trũng)
	Kênh chính
	Cuối tuyến nội đồng
	Xuân Phong Tây
	0,90
	10,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	142
	34,2
	53
	89
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	1.2
	Kênh nội đồng Vạn Long - Vạn Khánh
	Kênh chính
	Cuối tuyến nội đồng
	Vạn Long - Vạn Khánh
	1,30
	15,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	205
	49,4
	77
	129
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	2
	Xã An Tân
	 
	 
	 
	2,977
	22,0
	 
	 
	 
	 
	499
	117,8
	185
	314
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 1)
	Đập Pa cô
	Cuối đồng
	Thanh Sơn
	0,35
	12,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	83
	20,7
	33
	50
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 2)
	Điểm chia nước
	Cuối đồng
	Thanh Sơn
	0,15
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	23
	5,3
	8
	15
	 
	
	
	
	
	

	2.3
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 3)
	Điểm chia nước
	Cuối đồng
	Thanh Sơn
	0,14
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	21
	4,9
	8
	14
	 
	
	
	
	
	

	2.4
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 4)
	Điểm chia nước
	Cuối đồng
	Thanh Sơn
	0,10
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	15
	3,5
	6
	10
	 
	
	
	
	
	

	2.5
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 5)
	Điểm chia nước
	Cuối đồng
	Tân Lập
	0,24
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	36
	8,4
	13
	23
	 
	
	
	
	
	

	2.6
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 6)
	Điểm chia nước
	Cuối đồng
	Tân Lập
	0,35
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	53
	12,3
	19
	34
	 
	
	
	
	
	

	2.7
	Đoạn từ đập Pa cô đến suối thôn Thanh Sơn, Đồng Bà Hoàng - Suối (HM: Tuyến 7)
	Đồng Bà Hoàng
	Đồng Trước
	Tân An
	0,21
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	32
	7,4
	12
	20
	 
	
	
	
	
	

	2.8
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 1)
	Điểm chia nước
	Đến suối
	Thuận An
	0,03
	10,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	4
	0,9
	1
	2
	 
	
	
	
	
	

	2.9
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 2)
	Ruộng Hầm
	Đến đập
	Gò Đồn
	0,04
	
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	5
	1,2
	2
	3
	 
	
	
	
	
	

	2.10
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 3)
	Bà Bầu
	Bờ Trước
	Thuận Hòa
	0,22
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	33
	7,7
	12
	21
	 
	
	
	
	
	

	2.11
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 4)
	Bà Bầu
	Đến suối
	Thuận Hòa
	0,25
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	38
	8,8
	14
	24
	 
	
	
	
	
	

	2.12
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 5)
	Điểm chia nước
	Đến suối
	Thuận Hòa
	0,25
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	38
	8,8
	14
	24
	 
	
	
	
	
	

	2.13
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 6)
	Điểm chia nước
	Đến suối
	Thuận An
	0,11
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	17
	3,9
	6
	11
	 
	
	
	
	
	

	2.14
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 7)
	Điểm chia nước
	Đến suối
	Thuận An
	0,30
	
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	46
	10,5
	17
	29
	 
	
	
	
	
	

	2.15
	Kênh mương Thuận An; kênh mương Thuận Hòa, Hóc Lớn - Ruộng Hầm (HM: Tuyến 8)
	Ruộng Hầm
	Đến đập
	Gò Đồn
	0,24
	
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	55
	13,9
	22
	34
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã An Vinh
	 
	 
	 
	0,400
	1,5
	 
	 
	 
	 
	48
	11,6
	18
	29
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	Kênh mương ruộng Tu
	Nước Lông
	Đồng ruộng Tu
	Thôn 6
	0,40
	1,5
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	48
	11,6
	18
	29
	 
	
	
	
	
	

	4
	Xã An Nghĩa
	 
	 
	 
	0,900
	12,0
	 
	 
	 
	 
	107
	26,1
	41
	66
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	Xây mới đoạn mương ruộng Thơ
	Đầu nguồn nước Thơ
	Cuối ruộng Xang
	Thôn 3
	0,20
	3,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	24
	5,8
	9
	15
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	4.2
	Xây mới đoạn mương ruộng Cà Sa
	Đầu nguồn nước Cà Sa
	Ruộng Cà Sa
	Thôn 3
	0,40
	4,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	48
	11,6
	18
	29
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	4.3
	Xây mới đoạn mương Ruộng Lâm Đầu ruộng Lâm Cuối ruộng Lâm
	Đầu ruộng Lâm
	Cuối ruộng Lâm
	Thôn 2
	0,30
	5,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	36
	8,7
	14
	22
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	5
	Xã An Quang
	 
	 
	 
	2,139
	10,0
	 
	 
	 
	 
	326
	75,3
	118
	208
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	Nối dài tuyến mương Suối Cát
	Ruộng ông Đinh Văn Nam
	Giáp đường bê tông liên xã
	Thôn 3
	0,14
	3,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	22
	5,4
	8
	14
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	5.2
	KCH kênh mương Manchari
	Đập nước con
	ruộng manchari
	Thôn 3
	1,00
	3,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	152
	35,1
	55
	97
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	5.3
	KCH kênh mương nước Rung
	Đập nước rung
	Ruộng ông Nin
	Thôn 4
	0,99
	4,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	151
	34,8
	55
	96
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	6
	Xã An Dũng
	 
	 
	 
	0,260
	5,0
	 
	 
	 
	 
	40
	9,1
	14
	25
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	Mương Nước Ly
	Dưới đập nước Ly
	Trụ điện đồng ruộng nước Ly
	Thôn 3 (cũ)
	0,26
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	40
	9,1
	14
	25
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	7
	Xã An Hưng
	 
	 
	 
	2,741
	58,0
	 
	 
	 
	 
	595
	149,8
	236
	359
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	Kiên cố hóa kênh mương giữa Đồng Lớn Thôn 4
	Kênh cũ
	Giữa đồng
	Thôn 4
	0,84
	10,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	133
	32,0
	50
	83
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	7.2
	Kiên cố hóa kênh mương Thôn 4
	Đoạn đập
	Giáp đường BT
	Thôn 4
	0,40
	24,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	97
	24,8
	39
	58
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	7.3
	Kiên cố hóa kênh mương Đồng Lớn Thôn 1
	Giáp KM Tà loan
	Đồng lớn
	Thôn 1
	0,80
	13,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	194
	49,6
	78
	116
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	7.4
	KCH kênh mương đập suối Không tên
	Từ đập
	Giữa đồng
	Thôn 3
	0,70
	11,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	170
	43,4
	69
	102
	 
	
	
	
	
	

	8
	Xã An Toàn
	 
	 
	 
	1,500
	22,0
	 
	 
	 
	 
	212
	49,5
	78
	134
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	Kênh mương ruộng Xang 1
	Từ đập
	Cuối ruộng Xang
	Thôn 3
	0,50
	7,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	76
	17,5
	28
	49
	 
	
	
	
	
	

	8.2
	Kênh mương ruộng Xang 2
	Từ đập
	Cuối ruộng Xang
	Thôn 4
	0,50
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	76
	17,5
	28
	49
	 
	
	
	
	
	

	8.3
	Kênh mương đồng Nước Trinh
	Từ đập
	Ruộng Trinh
	Thôn 3
	0,50
	10,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	60
	14,5
	23
	37
	 
	
	
	
	
	

	9
	Xã An Trung
	 
	 
	 
	0,950
	20,0
	 
	 
	 
	 
	228
	59
	93
	135
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	KCH kênh mương từ Đồng Lớn (HM: Đoạn 1 từ ruộng bà Ghin đến ruộng ông Lên)
	R. bà Ghin
	R. ông Lên
	Thôn 1
	0,10
	3,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	15
	3,5
	6
	10
	 
	
	
	
	
	

	9.2
	KCH kênh mương từ Đồng Lớn (HM: Đoạn 2 từ ruộng ông Quyết đến ruộng ông Xưa)
	R. ông Quyết
	R. ông Xưa
	Thôn 1
	0,15
	3,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	23
	5,3
	8
	15
	 
	
	
	
	
	

	9.3
	KCH kênh mương từ Đồng Lớn (HM: Đoạn 3 từ ruộng ông Quyênh đến ruộng bà Nguôn)
	R. ông Quyênh
	R. bà Nguôn
	Thôn 1
	0,10
	3,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	15
	3,5
	6
	10
	 
	
	
	
	
	

	9.4
	KCH kênh mương từ Đồng Lớn (HM: Đoạn 4 từ ruộng ông Xưa đến ruộng ông Đôm)
	R. ông Xưa
	R. ông Đôm
	Thôn 1
	0,20
	4,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	30
	7,0
	11
	19
	 
	
	
	
	
	

	9.5
	BTXM kênh mương đồng K Dâu
	Ruộng ông Noi
	R. ông Rim
	Thôn 6
	0,40
	7,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	144
	40,0
	63
	82
	 
	
	
	
	
	

	10
	Thị trấn An Lão
	 
	 
	 
	1,700
	20,0
	 
	 
	 
	 
	202
	49
	78
	124
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	Kiên cố hóa tuyến kênh 5%
	Giáp kênh bê tông
	Hồ ông Mật
	Hưng Nhơn
	0,50
	10,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	60
	14,5
	23
	37
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	10.2
	Kiên cố hóa tuyến kênh hóc bà Đống
	Giáp kênh N1
	Ruộng ông Đến
	Hưng Nhơn
	0,50
	5,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	60
	14,5
	23
	37
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	

	10.3
	Nâng cấp kênh mương nội đồng thôn Hưng Nhơn Bắc
	Mương BT
	Kênh ruộng đá
	Hưng Nhơn Bắc
	0,70
	5,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	83
	20,3
	32
	51
	Năm 2021 chuyển sang
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN HOÀI ÂN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	23,765
	1.299,0
	 
	 
	 
	 
	9.829
	1.387,4
	2.179
	7.650
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Ân Hảo Đông
	 
	 
	 
	1,400
	54,0
	 
	 
	 
	 
	1.009
	140,0
	220
	790
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Tuyến mương đồng soi trên Bình Hòa Bắc
	Từ đường bê tông
	Ruộng ông Giáo
	Bình Hòa Bắc
	0,700
	27,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	505
	70,0
	110
	395
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	Tuyến mương đồng soi dưới Bình Hòa Bắc
	Ruộng ông Giáo
	Bờ kè Bình Hòa Nam
	Bình Hòa Nam
	0,700
	27,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	505
	70,0
	110
	395
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Ân Tín
	 
	 
	 
	4,400
	232,0
	 
	 
	 
	 
	1.666
	251,6
	395
	1.271
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Mương Đồng Đế - Trổ giữa
	Ruộng ông Danh đội 5
	Ruộng trổ giữa
	Vạn Hội 2
	0,650
	40,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	231
	36,4
	57
	174
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	Mương tưới đội 9 Thanh Lương
	Ruộng ông Lưu
	Ra Doi đội 9
	Thanh Lương
	0,400
	25,0
	0,50
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	152
	23,6
	37
	115
	 
	
	
	
	
	

	2.3
	Mương Cái ra ruộng Rộc
	Từ đầu mương Cái
	Rộc TL
	Thanh Lương
	0,400
	23,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	142
	22,4
	35
	107
	 
	
	
	
	
	

	2.4
	Mương máy đội 8+9 Năng An
	Trạm bơm đội 8+9
	Nhà ông Hạnh (giáp kênh N5)
	Năng An
	0,400
	20,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	200
	26,4
	41
	159
	 
	
	
	
	
	

	2.5
	Mương tưới Xã Thương
	Mương Đá Bàn
	Ruộng ông Thuận
	Vĩnh Đức
	0,450
	21,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	192
	25,2
	40
	153
	 
	
	
	
	
	

	2.6
	Mương ruộng gò - đồng Trâm Trong
	Từ nhà ông Cư đội 5
	Đến nhà ông Hòa, rộc giữa
	Vạn Hội 2
	0,550
	28,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	196
	30,8
	48
	147
	 
	
	
	
	
	

	2.7
	Mương đồng giống ruộng Soi
	Nhà ông An
	Khu vực Soi Đập
	Vạn Hội 2
	0,550
	27,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	196
	30,8
	48
	147
	 
	
	
	
	
	

	2.8
	Mương cầu ông Hậu
	Phai chia nước kênh N1
	Giáp mương ông Phường
	Vạn Hội 2
	0,350
	17,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	125
	19,6
	31
	94
	 
	
	
	
	
	

	2.9
	Mương Cô Như đội 9
	Búng bà Kềnh
	Ruộng ông Long
	Thanh Lương đội 9
	0,350
	15,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	125
	19,6
	31
	94
	 
	
	
	
	
	

	2.10
	Mương ngõ ông Tổng
	Nhà ông Thận
	Rộc Cây đăng
	Vĩnh Đức
	0,300
	16,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	107
	16,8
	26
	80
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã Ân Hữu
	 
	 
	 
	2,715
	134,0
	 
	 
	 
	 
	1.096
	167,7
	264
	832
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	KCH KM tuyến mương giữa Hội Phú đi Đồng Bàu
	Tại cống
	Đồng bàu
	Phú Văn 1
	0,600
	32,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	243
	37,2
	59
	184
	 
	
	
	
	
	

	3.2
	KCH Km tuyến trạm bơm đi đồng lau hạ (nối tiếp lần 2)
	Tại đường qua mương
	Ruộng đội 6
	Phú Văn 2
	0,600
	33,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	243
	37,2
	59
	184
	 
	
	
	
	
	

	3.3
	KCH Km tuyến Cây dừa đi mả ông Bảy
	Kênh chính hồ Hóc Mỹ
	Bờ cao đội 6
	Hội Nhơn
	0,865
	38,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	350
	53,6
	85
	266
	 
	
	
	
	
	

	3.4
	Hóc ù - ra ngã tư - trường mẫu giáo
	Nhà bà Khách
	Đồng chùa đội 3
	Hà Đông
	0,650
	31,0
	0,45
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	259
	39,7
	62
	198
	 
	
	
	
	
	

	4
	Xã Ân Thạnh
	 
	 
	 
	2,500
	257,0
	 
	 
	 
	 
	938
	119,1
	186
	752
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	Mương N2 đến đường đắp đồng Xe Đình
	Mương N2
	Đường đắp xe đình
	Thế Thạnh 1
	0,450
	15,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	138
	19,4
	30
	108
	 
	
	
	
	
	

	4.2
	Mương Rộc Voi đến đường bê tông
	Mương Rộc Voi
	Đường bê tông
	An Thường 1
	0,250
	14,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	118
	14,8
	23
	95
	 
	
	
	
	
	

	4.3
	Mương từ Lò gạch đến mương bê tông Xe Thu
	Từ Lò gạch
	Mương bê tông Xe Thu
	Thế Thạnh 2
	0,450
	17,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	138
	19,4
	30
	108
	 
	
	
	
	
	

	4.4
	Từ kênh bê tông giáp triền rộc 13
	Từ kênh bê tông
	Triền rộc 13
	Thế Thạnh 1
	0,400
	17,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	194
	24,8
	39
	155
	 
	
	
	
	
	

	4.5
	Tuyến mương bê tông đến ruộng ông Thạnh
	Mương bê tông
	Ruộng ông Thạnh
	Hội An
	0,300
	158,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	110
	12,9
	20
	90
	 
	
	
	
	
	

	4.6
	Tuyến từ ngõ bà Nghỉ đến ruộng ông Bổng, Liêm
	Ngõ bà Nghỉ
	Ruộng Bổng, Liêm
	Hội An
	0,200
	15,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	74
	8,6
	13
	60
	 
	
	
	
	
	

	4.7
	Mương từ ruộng Điển đến mương 15
	Mương từ ruộng Điển
	Mương 15
	Phú Văn
	0,450
	21,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	166
	19,4
	30
	135
	 
	
	
	
	
	

	5
	Xã Ân Tường Đông
	 
	 
	 
	2,040
	88,0
	 
	 
	 
	 
	726
	114,2
	180
	547
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	Mương từ nhà bà Thuý đến ruộng ông Thắng
	Nhà bà Thúy
	Ruộng ông Thắng
	Thạch Long 1
	0,520
	25,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	185
	29,1
	46
	139
	 
	
	
	
	
	

	5.2
	Mương từ nhà ông Kính đến ruộng ông Tín
	Nhà ông Kính
	Ruộng ông Tín
	Thạch Long 1
	0,520
	26,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	185
	29,1
	46
	139
	 
	
	
	
	
	

	5.3
	Mương bê tông Đồng mốc đến ruộng ông Công
	Mương bê tông Đồng mốc
	Ruộng ông Công
	Vĩnh Viễn
	1,000
	37,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	356
	56,0
	88
	268
	 
	
	
	
	
	

	6
	Xã Ân Tường Tây
	 
	 
	 
	1,900
	112,0
	 
	 
	 
	 
	770
	117,8
	186
	583
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	Tuyến mương hóc lớn
	Nhà ông Phước
	Hóc lớn
	Phú Hữu 1
	0,500
	31,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	203
	31,0
	49
	154
	 
	
	
	
	
	

	6.2
	Tuyến mương trước nhà Thọ
	Nhà Thọ
	Nhà Toàn
	Phú Hữu 2
	0,300
	19,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	122
	18,6
	29
	92
	 
	
	
	
	
	

	6.3
	Tuyến mương Gò Đá
	Gò đá
	Nhà ông Chánh
	Phú Khương
	0,350
	17,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	142
	21,7
	34
	107
	 
	
	
	
	
	

	6.4
	Tuyến mường đồng Ồ Ồ
	Ruộng ông Hảo
	Nhà ông Đệ
	Phú Khương
	0,250
	15,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	101
	15,5
	25
	77
	 
	
	
	
	
	

	6.5
	Tuyến Mương đồng Hà Tây
	Bê tông
	Nhà ông Sơn
	Hà Tây
	0,500
	30,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	203
	31,0
	49
	154
	 
	
	
	
	
	

	7
	Xã Ân Phong
	 
	 
	 
	2,150
	90,0
	 
	 
	 
	 
	859
	116,7
	183
	675
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	Nhà ông Hương đến Lỗ Búng
	Nhà ông Hương
	Lỗ Búng
	An Chiểu
	1,000
	45,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	486
	62,0
	98
	388
	 
	
	
	
	
	

	7.2
	Tuyến mương đồng cải tạo
	Mương bê tông
	Ruộng ông Lộc
	An Thiện
	0,350
	12,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng Lực
	107
	15,1
	23
	84
	 
	
	
	
	
	

	7.3
	Tuyến mương từ Cầu Sa đến đội 5 Linh Chiểu
	Mương BTXM cũ
	Đập Lãnh canh
	An Thiện
	0,400
	15,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng Lực
	123
	17,2
	27
	96
	 
	
	
	
	
	

	7.4
	Tuyến mương đông Hương Chiến
	Ruộng Bà Nho
	Suối An Hoà
	An Hoà
	0,400
	18,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng Lực
	142
	22,4
	35
	107
	 
	
	
	
	
	

	8
	Xã Ân Đức
	 
	 
	 
	2,560
	113,0
	 
	 
	 
	 
	1.199
	153,0
	240
	959
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	Tuyến mương Đồng Dực
	Của Thẩm
	Quán kiều
	Gia trị
	0,650
	34,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	278
	36,4
	57
	220
	 
	
	
	
	
	

	8.2
	Tuyến mương Đồng Miểu Giêng
	Nhà ông Nhả
	Miểu giêng
	Gia trị
	0,250
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	92
	10,8
	17
	75
	 
	
	
	
	
	

	8.3
	Tuyến mương Đồng Mổ
	Của nhà ông Vinh
	Ruộng ông Bích
	Gia trị
	0,250
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	92
	10,8
	17
	75
	 
	
	
	
	
	

	8.4
	Tuyến mương đội 9
	Từ rộng ông Quân
	Ruộng ông tuyển
	Gia trị
	0,400
	13,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	171
	22,4
	35
	136
	 
	
	
	
	
	

	8.5
	Tuyến mương xe Trại
	Cửa ông Hùng
	Cửa ông Hải
	Vĩnh Hòa
	0,460
	21,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Động lực
	258
	33,1
	52
	206
	 
	
	
	
	
	

	8.6
	Tuyến Mương từ nhà Ông Hải đến nhà Ông Trang
	Cửa ông Trang
	Ruộng ông Chín
	Vĩnh Hòa
	0,550
	25,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Động lực
	309
	39,6
	62
	246
	 
	
	
	
	
	

	9
	Xã Ân Nghĩa
	 
	 
	 
	2,650
	146,0
	 
	 
	 
	 
	841
	114,0
	178
	663
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	Kênh mương Từ nhà Ngô Quang Vũ đến hết đồng đập lớn 3
	Nhà ông Ngô Quang Vũ
	Đồng đập lớn 3
	Phú Trị
	0,450
	28,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	138
	19,4
	30
	108
	 
	
	
	
	
	

	9.2
	Kênh mương Đập đá Mồng đến cuối Học Điền
	Đập đá Mồng
	Cuối Học Điền
	Bình Sơn
	0,900
	42,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	276
	38,7
	60
	216
	 
	
	
	
	
	

	9.3
	Kênh mương từ Rộc Voi đến Gò Điếm
	Rộc Voi
	Gò Điếm
	Bình Sơn
	0,500
	29,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	154
	21,5
	34
	120
	 
	
	
	
	
	

	9.4
	Kênh mương Từ nhà ông Hồ Thăng Long đến Ruộng ông Trần Văn Thư
	Từ nhà ông Hồ Thăng Long
	Ruộng ông Trần Văn Thư
	Nhơn Sơn
	0,450
	26,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động Lực
	166
	19,4
	30
	135
	 
	
	
	
	
	

	9.5
	Kênh mương Từ nhà ông Nguyễn Văn Tịnh đến Cống qua đường ĐT630
	Từ nhà ông Nguyễn Văn Tịnh
	Cống qua đường ĐT630
	Kim Sơn
	0,350
	21,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng Lực
	107
	15,1
	23
	84
	 
	
	
	
	
	

	10
	Xã Ân Mỹ
	 
	 
	 
	0,850
	45,0
	 
	 
	 
	 
	388
	50,2
	79
	309
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	Tuyến từ nhà ông Hương đến trạm bơm đội 3
	Nhà ông Hương
	Trạm bơm đội 3
	Mỹ Thành
	0,850
	45,0
	0,50
	0,55
	0,12
	Động lực
	388
	50,2
	79
	309
	 
	
	
	
	
	

	11
	Thị trấn Tăng Bạt Hổ
	 
	 
	 
	0,600
	28,0
	 
	 
	 
	 
	337
	43,2
	68
	269
	 
	
	
	
	
	

	11.1
	Tuyến mương trạm bơm Du Tự
	Trạm bơm Du Tự
	Giáp kênh bê tông
	Du Tự
	0,600
	28,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Động lực
	337
	43,2
	68
	269
	 
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	17,703
	948,0
	 
	 
	 
	 
	5.200
	1.043,5
	1.641
	3.558
	 
	
	

	1
	Xã Hoài Sơn
	 
	 
	 
	0,650
	40,0
	 
	 
	 
	 
	120
	28,0
	44
	76
	 
	
	

	1.1
	Kiên cố tuyến mương từ nhà Dũng đến ruộng Tảo
	Nhà Dũng
	Ruộng Tảo
	An Đổ
	0,650
	40,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	120
	28,0
	44
	76
	 
	
	

	2
	Xã Hoài Châu Bắc
	 
	 
	 
	1,863
	172,0
	 
	 
	 
	 
	600
	162,2
	255
	345
	 
	
	

	2.1
	Kiên cố tuyến mương từ ngõ Thì (giáp Hoài Châu) đến Ao Biển Lâu (mương Đồng Đưng) đoạn tiếp theo
	Nhà ông Ngào
	Ao Biển lâu
	Liễu An Nam
	0,700
	30,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	125
	28,0
	44
	81
	 
	
	

	2.2
	Kiên cố tuyến mương đồng Ổ Gà - Tuy An
	Cống đầu kênh
	Cống Khánh
	Tuy An
	0,300
	10,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	53
	12,0
	19
	35
	 
	
	

	2.3
	Kiên cố tuyến mương từ vườn Cầm đến vườn Sử - Gia An Đông
	Vườn Cầm
	Vườn Sử
	Gia An Đông
	0,350
	12,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	62
	14,0
	22
	40
	 
	
	

	2.4
	Từ Bình Điện đến Gò mã Giá - Tuy An (đoạn còn lại)
	Cống đầu kênh
	Ngõ Xuân
	Tuy An
	0,513
	120,0
	0,95
	1,30
	0,20
	Trọng lực
	360
	108,2
	170
	190
	 
	
	

	3
	Xã Hoài Châu
	 
	 
	 
	1,400
	26,0
	 
	 
	 
	 
	319
	82,6
	130
	189
	 
	
	

	3.1
	Tuyến mương từ ruộng Đồng Kề đến bờ vùng xóm 1 (đoạn tiếp theo)
	Ruộng Đồng Kề
	Bờ vùng xóm 1
	An Quý Nam
	0,600
	14,0
	0,50
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	137
	35,4
	56
	81
	 
	
	

	3.2
	Kiên cố hóa kênh mương Bàu Ván
	Ruộng Xuân
	Ruộng Trường
	An Quý Nam
	0,800
	12,0
	0,50
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	182
	47,2
	74
	108
	 
	
	

	4
	Xã Hoài Mỹ
	 
	 
	 
	4,000
	305,0
	 
	 
	 
	 
	2.016
	312,0
	492
	1.524
	 
	
	

	4.1
	Kiên cố hóa tuyến mương Nhánh Đôi, Xóm 02, thôn Lộ Diêu
	Đường liên xóm
	Ao nước
	Lộ Diêu
	1,000
	45,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	352
	96,0
	151
	201
	 
	
	

	4.2
	Kiên cố hóa tuyến mương từ nhà Tâm đến mương Hòa Bình
	Nhà Tâm
	Mương Hòa Bình
	Mỹ Thọ
	0,600
	65,0
	0,50
	0,65
	0,12
	Động lực
	310
	39,0
	62
	248
	 
	
	

	4.3
	Kiên cố hóa tuyến từ mương giữa đồng đến đường liên xã
	Mương giữa đồng
	Đường liên xã
	Mỹ Khánh
	1,000
	75,0
	0,50
	0,65
	0,12
	Động lực
	516
	65,0
	103
	413
	 
	
	

	4.4
	Kiên cố hóa tuyến mương từ nhà ông Bán đến Bảy Sào Tía
	Nhà ông Bán
	Bảy Sào Tía
	Mỹ Khánh
	0,700
	58,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Động lực
	493
	67,2
	106
	387
	 
	
	

	4.5
	Kiên cố hóa tuyến mương từ sau nhà Văn hóa thôn Mỹ Thọ đến mương Hòa Bình
	Nhà văn hóa thôn Mỹ Thọ
	Nương Hòa Bình
	Mỹ Thọ
	0,700
	62,0
	0,55
	0,60
	0,12
	Động lực
	345
	44,8
	70
	275
	 
	
	

	5
	Phường Bồng Sơn
	 
	 
	 
	1,000
	60,0
	 
	 
	 
	 
	221
	56,0
	88
	133
	 
	
	

	5.1
	Bê tông kênh mương nội đồng từ nhà ông Trần Công Tâm đến cầu Bản hộp
	Nhà ông Trần Công Tâm
	Cầu Bản hộp
	Thiết Đính Bắc
	0,500
	30,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	111
	28,0
	44
	67
	 
	
	

	5.2
	Bê tông kênh mương nội đồng nội đồng từ ngõ Phóng đến Ao Trào
	Ngõ Phóng
	Ao Trào
	Thiết Đính Bắc
	0,500
	30,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	111
	28,0
	44
	67
	 
	
	

	6
	Phường Tam Quan
	 
	 
	 
	1,030
	31,0
	 
	 
	 
	 
	259
	64,4
	101
	158
	 
	
	

	6.1
	Bê tông tuyến mương từ cống nước vùng ruộng cây Sơn (KP 7) đến suối Giữa
	Cống cây Sơn
	Suối Giữa
	Khu phố 7, 8
	0,800
	25,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	218
	55,2
	86
	132
	 
	
	

	6.2
	Bê tông tuyến mương từ mương N6-2 đến ao bà Sách
	Kênh N6-2
	Ao bà Sách
	Khu phố 3
	0,230
	6,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	41
	9,2
	14
	26
	 
	
	

	7
	Phường Hoài Tân
	 
	 
	 
	1,750
	110,0
	 
	 
	 
	 
	430
	106,6
	167
	262
	 
	
	

	7.1
	Bê tông tuyến mương đồng Ba La
	Ngõ Đức
	Ruộng Thê
	Đệ Đức 1
	1,000
	50,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	273
	69,0
	108
	165
	 
	
	

	7.2
	Bê tông tuyến mương từ kênh N4 đến mả Vôi
	Kênh N4
	Mả Vôi
	Giao Hội 1
	0,350
	30,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	62
	14,0
	22
	40
	 
	
	

	7.3
	Bê tông tuyến mương từ cầu 327 đến ngã 4 đường nội đồng Cây Sung, khu phố Giao Hội 1
	Cầu 327
	Ngã tư đường nội đồng Cây Sung
	Giao Hội 1
	0,400
	30,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	94
	23,6
	37
	57
	 
	
	

	8
	Phường Hoài Đức
	 
	 
	 
	1,110
	45,0
	 
	 
	 
	 
	273
	43,1
	67
	206
	 
	
	

	8.1
	Kiên cố tuyến mương từ nhà ông Hiền đến ruộng ông Trọng, Định Bình
	Nhà ông Hiền
	Ruộng ông Trọng
	Định Bình
	0,580
	15,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Động lực
	176
	20,3
	32
	144
	 
	
	

	8.2
	Kiên cố tuyến từ ruộng ông Khi đến Đồng ngang, Định Bình Nam
	Ruộng ông Khi
	Đồng ngang
	Định Bình Nam
	0,530
	30,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	98
	22,8
	36
	62
	 
	
	

	9
	Phường Hoài Xuân
	 
	 
	 
	4,240
	103,0
	 
	 
	 
	 
	849
	163,0
	257
	592
	 
	
	

	9.1
	Kiên cố tuyến kênh N2-A đến vùng rào quán (Thuận Thượng 2)
	Kênh N2A
	Vùng rào quán
	Thuận Thượng 2
	0,112
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	17
	3,9
	6
	11
	 
	
	

	9.2
	Kiên cố tuyến kênh N2-A đến nhà Hạt (Thuận Thượng 2)
	Kênh N2A
	Nhà Hạt
	Thuận Thượng 2
	0,110
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	17
	3,9
	6
	11
	 
	
	

	9.3
	Kiên cố tuyến kênh sau nhà Minh đến trước miễu Song Khánh (Song Khánh)
	Sau nhà Minh
	Trước miễu Song Khánh
	Song Khánh
	0,223
	9,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Động lực
	73
	8,3
	13
	60
	 
	
	

	9.4
	Kiên cố tuyến kênh từ ruộng Bạn đến mương rút sau nhà Tùng (Hòa Trung 2)
	Ruộng Bạn
	Sau nhà Tùng
	Hòa Trung 2
	0,405
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	149
	17,4
	27
	122
	 
	
	

	9.5
	Kiên cố tuyến từ kênh nhà Hàng đến vùng cây dừng nhà Huy (Hòa Trung 2)
	Kênh nhà Hàng
	Nhà Huy
	Hòa Trung 2
	0,170
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Động lực
	52
	6,0
	9
	42
	 
	
	

	9.6
	Kiên cố tuyến kênh từ phai lấy nước trước nhà Xuân đến đường bờ lô đồng Dinh (Thái Lai)
	Phai lấy nước
	Bờ lô đồng dinh
	Thái Lai
	0,300
	7,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	49
	11,1
	18
	32
	 
	
	

	9.7
	Kiên cố tuyến kênh phía Bắc đường Cạnh tranh nông nghiệp đến giáp mương rút (Thái Lai)
	Bắc đường CTNN
	Giáp mương rút
	Thái Lai
	0,476
	8,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	78
	17,6
	28
	50
	 
	
	

	9.8
	Kiên cố tuyến kênh trước nhà Lâm đến đường Cạnh tranh nông nghiệp lò ngói (Thái Lai)
	Nhà Lâm
	Lò ngói
	Thái Lai
	0,380
	8,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	62
	14,1
	22
	40
	 
	
	

	9.9
	Kiên cố tuyến kênh từ bờ vùng nhà Thắng đến ruộng Vàng (Thái Lai)
	Nhà Thắng
	Ruộng vàng
	Thái Lai
	0,850
	15,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	156
	36,6
	57
	99
	 
	
	

	9.10
	Kiên cố tuyến kênh từ ruộng Nên đến ruộng Liệu (Vĩnh Phụng 1)
	Ruộng Nên
	Ruộng Liệu
	Vĩnh Phụng 1
	0,170
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	26
	6,0
	9
	16
	 
	
	

	9.11
	Kiên cố tuyến kênh từ ruộng Thê đến giáp bờ vùng số 4 (Vĩnh Phụng 1)
	Ruộng Thê
	Bờ vùng số 4
	Vĩnh Phụng 1
	0,130
	5,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	20
	4,6
	7
	13
	 
	
	

	9.12
	Kiên cố tuyến kênh từ bờ vùng nhà Ngôn đến mương rút bàu Ẩm (Vĩnh Phụng 2)
	Bờ vùng nhà Ngôn
	Mương rút bàu ẩm
	Vĩnh Phụng 2
	0,384
	8,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	63
	14,2
	23
	40
	 
	
	

	9.13
	Kiên cố tuyến kênh từ kênh N2 đến Hà Văn (Vĩnh Phụng 2)
	Bê tông N2
	Hà văn
	Vĩnh Phụng 2
	0,140
	5,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	23
	5,2
	8
	15
	 
	
	

	9.14
	Kiên cố tuyến kênh từ đường Cạnh tranh nông nghiệp đến mương cây duối (Vĩnh Phụng 2)
	Đường CTNN
	Mương cây duối
	Vĩnh Phụng 2
	0,390
	8,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	64
	14,4
	23
	41
	 
	
	

	10
	Phường Hoài Hương
	 
	 
	 
	0,660
	56,0
	 
	 
	 
	 
	113
	25,6
	40
	73
	 
	
	

	10.1
	Kiên cố tuyến mương từ ruộng UBND phường quản lý (thửa 285) đến giáp mương tiêu bê tông ruộng ông Nguyễn Văn Hoa, đồng Phú An
	Ruộng UBND phường
	Ruộng ông Nguyễn Văn Hoa
	Phú An
	0,090
	13,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	14
	3,2
	5
	9
	 
	
	

	10.2
	Kiên cố tuyến mương từ mương bê tông cũ đến ruộng ông Đặng Thanh Tùng (thửa 584), đồng Phú An
	Mương bê tông
	Ruộng ông Đặng Thanh Tùng
	Phú An
	0,080
	13,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	12
	2,8
	4
	8
	 
	
	

	10.3
	Kiên cố tuyến mương từ cống tiêu Nhuận An Đông đến giáp mương tiêu bê tông (ruộng ông Lê Hồng Nhật)
	Cống nước rút
	Ruộng ông Lê Hồng Nhật
	Nhuận An Đông
	0,180
	15,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	32
	7,2
	11
	21
	 
	
	

	10.4
	Kiên cố tuyến mương từ đường Cạnh tranh (ruộng Quan Bố) đến giáp mương tiêu bê tông (ruộng ông Trần Đình Thống), Nhuận An Đông
	Đường Cạnh Tranh
	Ruộng Ông Trần Đình Thống
	Nhuận An- Nhuận An Đông
	0,310
	15,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	55
	12,4
	20
	36
	 
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN PHÙ MỸ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	16,386
	1.056,0
	 
	 
	 
	 
	4.099
	959,4
	1.507
	2.592
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Mỹ Trinh
	 
	 
	 
	0,700
	32,0
	 
	 
	 
	 
	129
	30
	47
	82
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	KCH kênh mương Đồng Dài
	Ruộng Ông Sáu
	Đồng Dài Dưới
	Trung Hội
	0,700
	32
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	129
	30,1
	47
	82
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	2
	Xã Mỹ Chánh
	 
	 
	 
	1,177
	160,0
	 
	 
	 
	 
	324
	85,1
	134
	190
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	KCH kênh mương đồng Chánh Thiện (từ ruộng Bà Trúc đến kênh tiêu)
	Ruộng bà Trúc
	Kênh tiêu
	Chánh Thiện
	0,210
	30,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	32
	7,4
	12
	20
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	2.2
	KCH kênh mương đồng quy hoạch (giữa lô 6 và lô 7)
	Đối nối kênh Nk
	Kênh tiêu Lương Trung
	Hiệp An
	0,426
	40,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	101
	25,1
	40
	61
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	2.3
	KCH kênh mương từ nhà Ông Phúc đến nhà Cô Loan
	Nhà ông Phúc
	Nhà cô Loan
	Đông An
	0,350
	50,0
	0,85
	0,90
	0,15
	Trọng lực
	146
	41,3
	65
	81
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	2.4
	KCH kênh mương đồng quy hoạch
	Đường tránh
	Giáp kênh Nk
	Chánh An
	0,191
	40,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	45
	11,3
	18
	27
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	3
	Xã Mỹ Chánh Tây
	 
	 
	 
	0,350
	30,0
	 
	 
	 
	 
	62
	14,0
	22
	40
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	KCH kênh nhánh hồ Chòi Hiền (Mương nhánh đi Cửu Lợn)
	Ruộng ông Hoàng
	Ruộng ông Thành
	Trung Bình
	0,350
	30,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	62
	14,0
	22
	40
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	4
	Thị trấn Bình Dương
	 
	 
	 
	1,673
	75,0
	 
	 
	 
	 
	307
	72,5
	113
	194
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	KCH kênh mương Khu phố Dương Liễu Bắc:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 1: Từ ruộng ông Cảnh đến suối Mới
	Ruộng ông Cảnh
	Suối Mới
	Dương Liễu Bắc
	0,860
	20,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	158
	37,0
	58
	101
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 2: Từ ruộng ông Huỳnh đến ruộng ông Ta
	Ruộng ông Huỳnh
	Ruộng ông Ta
	
	0,263
	15,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	40
	9,2
	14
	26
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 3: Từ ruộng ông Sơn đến ruộng ông Hoa
	Ruộng ông Sơn
	Ruộng ông Hoa
	
	0,260
	10,0
	0,30
	0,40
	0,12
	Trọng lực
	40
	9,1
	14
	25
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 4: Từ ruộng ông Hà đến ruộng ông Cự
	Ruộng ông Hà
	Ruộng ông Cự
	
	0,200
	10,0
	0,30
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	36
	8,0
	13
	23
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 5: Từ ruộng ông Công đến cống
	Đối nối kênh Hậu
	Cống sau Lỗ Ồ
	
	0,030
	10,0
	0,50
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	7
	1,8
	3
	4
	Kênh tưới +Tiêu
	
	
	
	
	

	 
	- Tuyến 6: Từ ruộng ông Đồng đến suối Mới
	Ruộng ông Đồng
	Giáp suối
	
	0,060
	10,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	27
	7,4
	12
	15
	Kênh tưới +Tiêu
	
	
	
	
	

	5
	Xã Mỹ Đức
	 
	 
	 
	1,120
	75,0
	 
	 
	 
	 
	402
	70,8
	111
	291
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	KCH kênh N hồ Hóc Lách
	Cụm Điều tiết số 01
	Cửa Huế
	An Giang Tây
	0,7
	25,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	152
	37,8
	60
	92
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	5.2
	KCH kênh N Trạm bơm An Giang (đoạn cuối)
	Nhà Kiệu
	Nhà Phi
	An Giang Tây
	0,1
	30,0
	0,8
	1,30
	0,20
	Động lực
	137
	20,2
	32
	105
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	5.3
	KCH kênh mương đồng Học Trường
	Đập Đình
	Ruộng ông Quang
	An Giang Đông
	0,32
	20,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Động lực
	114
	12,8
	20
	93
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	6
	Xã Mỹ Hiệp
	 
	 
	 
	0,537
	30,0
	 
	 
	 
	 
	143
	34,9
	55
	88
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	KCH kênh mương từ Bàu đến nhà ông Phiện
	Từ kênh bê tông
	Nhà ông Phiện
	An Trinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 1
	Từ kênh bê tông
	Ruộng ông Phẩm
	
	0,366
	20,0
	0,40
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	97
	23,8
	38
	60
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 2
	Từ kênh bê tông
	Nhà ông Phiện
	
	0,171
	10,0
	0,40
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	45
	11,1
	18
	28
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	7
	Xã Mỹ Cát
	 
	 
	 
	1,962
	174,0
	 
	 
	 
	 
	536
	135,4
	212
	324
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	Kiên cố hóa kênh mương từ cống Phương đến nhà ông Ái
	Cống Phương
	Nhà ông Ái
	Chánh Hội
	0,977
	65,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	267
	67,4
	106
	161
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	7.2
	Kiên cố hóa kênh mương từ nhà ông Thái đến ĐT 639
	Nhà ông Thái
	ĐT 639
	An Mỹ
	0,61
	59,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	167
	42,1
	66
	101
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	7.3
	Kiến cố hóa kênh mương từ nhà bà Túc đến đê soi Trọng
	Nhà bà Túc
	Đê soi Trọng
	An Mỹ
	0,375
	50,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	102
	25,9
	41
	62
	Kênh tưới+ tiêu
	
	
	
	
	

	8
	Xã Mỹ Tài
	 
	 
	 
	0,460
	30,0
	 
	 
	 
	 
	109
	27,1
	43
	66
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	KCH kênh mương hồ Núi Giàu (đoạn cuối)
	ruộng ông Ngung
	giápvđường bê tông Mỹ Hội 3
	Mỹ Hội 1
	0,460
	30,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	109
	27,1
	43
	66
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	9
	Xã Mỹ Lợi
	 
	 
	 
	0,950
	120,0
	 
	 
	 
	 
	203
	50,4
	78
	125
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	KCH kênh mương từ nhà ông Lắm đi Đồng Đưng
	Nhà ông Lắm
	Đồng Đưng
	Phú Ninh Đông
	0,45
	60,0
	0,30
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	96
	23,9
	37
	59
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	9.2
	KCH kênh mương từ nhà ông Nông đi Đồng Đưng
	Nhà ông Nông
	Đồng Đưng
	
	0,50
	60,0
	0,30
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	107
	26,5
	41
	66
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	10
	Xã Mỹ Hòa
	 
	 
	 
	2,650
	125,0
	 
	 
	 
	 
	576
	141,2
	223
	353
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	KCH kênh mương từ nhà Kiều Thương đến Gò Ké
	Nhà Kiều Thương
	Xóm 6 Gò Ké
	Hội Khánh
	0,6
	25,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	142
	35,4
	56
	86
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	10.2
	KCH kênh mương từ nhà Ông Thủy đến nhà ông Hoàng
	Nhà ông Thủy
	Nhà ông Hoàng
	An Lạc 2
	0,2
	20,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	36
	8,2
	13
	23
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	10.3
	KCH kênh mương từ Cống Cây Dừa đến ruộng Ông Trước
	Cống Cây Dừa
	ruộng Ông Trước
	Hội Phú
	0,25
	40,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	54
	14,0
	22
	32
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	10.4
	KCH kênh mương Đồng Đập
	Đập Đồng Đập
	Vườn Xùm
	Gia Vấn
	1,0
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	236
	59,0
	93
	143
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	10.5
	KCH kênh mương từ Cụm điều tiết Ngõ Hường đến Cửa Miễu
	Cụm điều tiết Ngõ Hường
	Miễu Xóm 4
	Hội Phú
	0,6
	20,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	109
	24,6
	39
	70
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	11
	Xã Mỹ Lộc
	 
	 
	 
	1,000
	20,0
	 
	 
	 
	 
	236
	59,0
	93
	143
	 
	
	
	
	
	

	11.1
	KCH kênh mương từ cuối kênh N hồ An Tường đến đồng Đề - An Bão
	Đối nối kênh N hồ An Tường
	Đồng Đề - An Bão
	An Bão
	1,0
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	236
	59,0
	93
	143
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	12
	Xã Mỹ An
	 
	 
	 
	0,545
	45,0
	 
	 
	 
	 
	111
	25,8
	41
	70
	 
	
	
	
	
	

	12.1
	KCH kênh mương từ nhà ông Hiếu đến Đồng Rộc
	Nhà ông Hiếu
	Đồng Rộc
	Chánh Giáo
	0,4
	20,0
	0,35
	0,50
	0,11
	Trọng lực
	72
	16,4
	26
	46
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	12.2
	KCH kênh N1 hồ Đá Bàn (đoạn cuối)
	Cụm điều tiết
	Giáp suối
	Chánh Giáo
	0,1
	25,0
	0,40
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	39
	9,4
	15
	24
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	13
	Xã Mỹ Quang
	 
	 
	 
	2,395
	90,0
	 
	 
	 
	 
	596
	151,7
	238
	358
	 
	
	
	
	
	

	13.1
	KCH kênh mương từ Nhà Mau đến Suối
	Nhà Mau (đối nối kênh N4 hồ Diêm Tiêu)
	Giáp suối
	Tường An
	0,6
	20,0
	0,3
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	112
	25,2
	40
	72
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	13.2
	KCH kênh mương từ Đập Cầu Tre đến Bàu Trâu
	Đập Cầu Tre
	Bàu Trâu
	Trung Thành 4
	0,4
	30,0
	1,0
	1,20
	0,18
	Trọng lực
	228
	66,8
	105
	123
	Kênh tưới + tiêu
	
	
	
	
	

	13.3
	KCH kênh mương từ Bàu Son đến suối Cầu Tre
	Bàu Son
	Suối Cầu Tre
	
	0,6
	20,0
	0,4
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	106
	24,7
	39
	67
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	13.4
	KCH kênh mương từ Đám La đến Lỗ Đá
	Đám La
	Lỗ Đá
	
	0,8
	20,0
	0,4
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	150
	35,0
	55
	95
	Kênh tưới
	
	
	
	
	

	14
	Xã Mỹ Thắng
	 
	 
	 
	0,867
	50,0
	 
	 
	 
	 
	366
	61,5
	97
	269
	 
	
	
	
	
	

	14.1
	KCH kênh mương nhánh Trạm bơm Phú Lộc (từ ruộng Ông Nghiêng đến ruộng Ông Quí)
	Ruộng Ông Nghiêng
	Ruộng Ông Quí
	Thôn 4
	0,2
	20,0
	0,80
	2,50
	0,10
	Trọng lực
	110
	32,5
	51
	59
	Kênh tưới+ tiêu, mặt cắt ngang hình thang, m= 1,0
	
	
	
	
	

	14.2
	KCH kênh mương từ ao bà Đường đến Gò Lao
	Ao Bà Đường
	Gò Lao
	Thôn 11
	0,2
	10,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Động lực
	84
	9,5
	15
	69
	Kênh tưới+ tiêu, mặt cắt ngang hình thang, m= 1,1
	
	
	
	
	

	14.3
	KCH kênh mương từ Ao Nước đến Gò Lao
	Ao nước
	Gò Lao
	
	0,5
	20,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Động lực
	172
	19,4
	31
	141
	Kênh tưới+ tiêu, mặt cắt ngang hình thang, m= 1,2
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN PHÙ CÁT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng(tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	14,638
	1.188,0
	 
	 
	 
	 
	5.265
	1.413,3
	2.221
	3.043
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Cát Thắng
	 
	 
	 
	1,300
	140,0
	 
	 
	 
	 
	516
	144,2
	227
	289
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Kiên cố hóa kênh mương xã cát Thắng. Tuyến: Cống điều tiết 2 qua trường mẫu giáo đến cống cầu Dông cũ
	Cống điều tiết 2
	Cống cầu Dông cũ
	Phú Giáo
	0,850
	45,0
	0,70
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	314
	88,4
	139
	174
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	Kiên cố hóa kênh mương xã cát Thắng. Tuyến: Mương Bắc Lão Tâm - Cống Thiết Lương thôn Vĩnh Phú
	Mương Bắc Lão Tâm
	Cống Thiết Lương
	Vĩnh Phú
	0,450
	95,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	202
	55,8
	88
	114
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Cát Lâm
	 
	 
	 
	3,200
	100,0
	 
	 
	 
	 
	1.095
	294,8
	464
	631
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến nối tiếp từ kênh Bàu Tại đến suối Cầu Muộn (đoạn từ đồng Thấu, tràn Lỗ Lở đến suối Cầu Muộn)
	Đồng Thấu, Tràn Lỗ Lở
	Cầu Muộn
	Thôn Thuận Phong
	1,700
	60,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	763
	210,8
	332
	432
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến nối tiếp tuyến kênh N1-5 (đoạn từ tràn Cửa Huệ đến Cầu Muộn)
	Tràn Cửa Huệ
	Cầu Muộn
	Thôn Đại Khoang
	1,500
	40,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	332
	84,0
	132
	200
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã Cát Minh
	 
	 
	 
	0,650
	20,0
	 
	 
	 
	 
	229
	62,4
	98
	131
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh, tuyến Từ Ngả ba Bán Ngàn đến cầu Rộc Nguyệt
	Ngả ba Bán Ngàn
	Cầu Rộc Nguyệt
	Thôn Trung Chánh, xã Cát Minh
	0,650
	20,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	229
	62,4
	98
	131
	 
	
	
	
	
	

	4
	Xã Cát Hanh
	 
	 
	 
	0,750
	70,0
	 
	 
	 
	 
	264
	72,0
	113
	151
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	Kênh BTXM nội đồng, xóm 1
	Cửa nhà Sơn
	Giáp đường BT
	Tân Hóa Bắc
	0,750
	70,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	264
	72,0
	113
	151
	 
	
	
	
	
	

	5
	Xã Cát Khánh
	 
	 
	 
	2,430
	30,0
	 
	 
	 
	 
	903
	247,8
	390
	514
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Ngô Đăng Phẩm đến Nguyễn Mười
	Ngô Đăng Phẩm
	Nguyễn Mười
	Chánh Lợi
	0,450
	10,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	202
	55,8
	88
	114
	 
	
	
	
	
	

	5.2
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Mương hồ Hóc Xeo đến Nghĩa địa
	Mương hồ Hóc Xeo
	Nghĩa địa
	Phú Long
	1,500
	10,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	528
	144,0
	227
	302
	 
	
	
	
	
	

	5.3
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ nhà Thầy Sơn đến Sông Đào
	Nhà thầy Sơn
	Sông Đào
	Chánh Lợi
	0,480
	10,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	173
	48,0
	75
	98
	 
	
	
	
	
	

	6
	Xã Cát Sơn
	 
	 
	 
	0,538
	6,0
	 
	 
	 
	 
	80
	19,1
	30
	50
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến đuôi tuyến 13 (kênh bê tông nội đồng) đến giáp cống đường ĐT 634
	Từ cuối tuyến 13 kênh bê tông nội đồng)
	Giáp cống qua đường ĐT 634
	Thôn Hội Sơn
	0,290
	3,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	35
	8,4
	13
	21
	 
	
	
	
	
	

	6.2
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến NC1 đến ruộng ông Võ Văn Minh
	Kênh NC
	Ruộng ông Võ Văn Minh
	Thôn Thạch Bàn Tây
	0,248
	3,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	46
	10,7
	17
	29
	 
	
	
	
	
	

	7
	Xã Cát Hưng
	 
	 
	 
	3,100
	420,0
	 
	 
	 
	 
	1.236
	344
	540
	696
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Nam bàu Giáng đến Đồng Lũy
	Nam bàu Giáng
	Đồng Lũy
	Hưng Mỹ 1
	0,350
	50,0
	0,95
	1,20
	0,18
	Trọng lực
	213
	62,3
	98
	115
	 
	
	
	
	
	

	7.2
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Cây Trâm đến Bờ sông sa
	Cây Trâm
	Bờ sông sa
	Hưng Mỹ 1
	0,400
	50,0
	0,95
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	185
	52,0
	82
	103
	 
	
	
	
	
	

	7.3
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Sông Kôn đến Nhà ông Nguyễn Trọng Long
	Sông Kôn
	Nhà ông Nguyễn Trọng Long
	Hưng Mỹ 2
	0,150
	50,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	42
	10,8
	17
	25
	 
	
	
	
	
	

	7.4
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Đường liên huyện đến Mương Thủ Lý
	Đường liên huyện
	Mương Thủ Lý
	Hưng Mỹ 2
	0,400
	30,0
	0,45
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	108
	26,8
	42
	66
	 
	
	
	
	
	

	7.5
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ 9 Sào đến Thủy Đái
	9 Sào
	Thủy Đái
	Mỹ Long
	0,500
	60,0
	0,95
	1,35
	0,20
	Trọng lực
	362
	108,0
	170
	193
	 
	
	
	
	
	

	7.6
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Đồng Sình đến Đồng Gò Chùa
	Đồng Sình
	Đồng Gò Chùa
	Mỹ Thuận
	0,200
	25,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	32
	7,6
	12
	20
	 
	
	
	
	
	

	7.7
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Cây Chanh đến Đồng Lộc
	Cây Chanh
	Đồng Lộc
	Mỹ Thuận
	0,200
	25,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	30
	7,0
	11
	19
	 
	
	
	
	
	

	7.8
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Mương BT đến Sân Kho
	Mương BT
	Sân Kho
	Mỹ Thuận
	0,200
	40,0
	0,70
	0,75
	0,15
	Trọng lực
	70
	20,0
	31
	39
	 
	
	
	
	
	

	7.9
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Đập Quang đến Đường BT Đồng Năng
	Đập Quang
	Đường BT Đồng Năng
	Lộc Khánh
	0,400
	50,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	109
	27,6
	43
	66
	 
	
	
	
	
	

	7.10
	Kênh BTXM nội đồng, tuyến từ Chợ Quán Rường đến Đất Điển
	Chợ Quán Rường
	Đất Điển
	Lộc Khánh
	0,300
	40,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	84
	21,6
	34
	50
	 
	
	
	
	
	

	8
	Xã Cát Thành
	 
	 
	 
	0,850
	45,0
	 
	 
	 
	 
	382
	105,4
	166
	216
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến: Nối tiếp kênh mương bê tông cấp I- đồng bàu súng Chánh Thiện
	Giáp kênh mương bê tông cấp I
	Đồng bàu súng
	Thôn Chánh Thiện
	0,850
	45,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	382
	105,4
	166
	216
	 
	
	
	
	
	

	9
	Xã Cát Nhơn
	 
	 
	 
	0,620
	217,0
	 
	 
	 
	 
	229
	40
	62
	167
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến: Từ lù đến hết cầu vượt
	Từ lù
	Cầu vượt
	Thôn Chánh Nhơn
	0,300
	45,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	71
	17,7
	28
	43
	 
	
	
	
	
	

	9.2
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến từ Trạm bơm Chợ Đình đến ngõ Nguyễn Văn Dũng
	Bê tông đê
	Ngõ Nguyễn Văn Dũng
	Thôn Chánh Mẫn
	0,260
	67,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Động lực
	142
	17,9
	28
	114
	 
	
	
	
	
	

	9.3
	Kênh BTXM nội đồng, Tuyến nối tiếp mương BT Nhơn Phong đến giáp đường bê tông mương Thơm
	Mương BT Nhơn Phong
	Đường bê tông mương Thơm
	Thôn Chánh Mẫn
	0,060
	105,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	16
	4,1
	6
	10
	 
	
	
	
	
	

	10
	Thị trấn Cát Tiến
	 
	 
	 
	1,200
	140,0
	 
	 
	 
	 
	331
	84
	132
	199
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	Kiến cố hóa kênh mương nội đồng thôn Trường Thạnh. Tuyến: Sông Cây Bông đến bờ chiếm trang ống Quần
	Sông Cây Bông
	Trang ống Quần
	Trường Thạnh
	0,750
	55,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	205
	51,8
	81
	124
	 
	
	
	
	
	

	10.2
	Kiên cố hóa kênh mương Đồng cải tạo Phương Thái - Tân Tiến. Tuyến: Cầu Phương Thái - nhà bà Huỳnh Thị Tân
	Cầu Phương Thái
	Huỳnh Thị Tân
	Tân Tiến
	0,450
	85,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	126
	32,4
	51
	76
	 
	
	
	
	
	


 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	47,219
	2.807,0
	 
	 
	 
	 
	20.260
	3.101,3
	4.878
	15.382
	 
	
	

	1
	Phường Đập Đá
	 
	 
	 
	1,275
	50,0
	 
	 
	 
	 
	682
	91,5
	143
	539
	 
	
	

	1.1
	Mương Trung Sự trong ngoài
	Cống Bàu sen
	Ruộng gò Từ đường đội 9
	Bả Canh
	0,240
	10,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	120
	15,8
	25
	95
	 
	
	

	1.2
	Mương Trung Sự Bùi Đường
	Đầu đám Nguyễn Văn Tiết
	Giáp mương cầu ri
	Bả Canh
	0,340
	12,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	170
	22,4
	35
	135
	 
	
	

	1.3
	Mương Cây Xoài
	Vùng B
	Đám bờ chai
	Mỹ Hòa
	0,400
	16,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	200
	26,4
	41
	159
	 
	
	

	1.4
	Mương Cầu Tài Chánh - Trường học
	Cầu tài chánh
	Phân hiệu Mỹ Hòa
	Mỹ Hòa
	0,175
	7,0
	0,80
	0,80
	0,12
	Động lực
	132
	18,9
	30
	103
	 
	
	

	1.5
	Mương đồng sa
	Ruộng chùa
	Đồng sa
	Bằng Châu
	0,120
	5,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	60
	7,9
	12
	48
	 
	
	

	2
	Phường Nhơn Thành
	 
	 
	 
	14,320
	770,0
	 
	 
	 
	 
	6.392
	829,5
	1.302
	5.090
	 
	
	

	2.1
	BTXM kênh mương đoạn từ Thị Long đến giáp bờ bao rộc
	Vùng Thị Long
	Giáp bờ bao rộc
	KV Phú Thành
	0,120
	10,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	28
	7,1
	11
	17
	 
	
	

	2.2
	BTXM kênh mương đoạn từ ngả 3 Văn Quế đến Đầu cầu Mỹ
	Ngả 3 Văn Quế
	Đầu cầu Mỹ
	KV Phú Thành
	0,500
	30,0
	0,45
	0,75
	0,15
	Động lực
	330
	45,0
	71
	260
	 
	
	

	2.3
	BTXM kênh mương đoạn từ Rộc xoài xuống sau nhà ông Thái
	Rộc Xoài
	Sau nhà ông Thái
	KV Châu Thành
	0,260
	30,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	187
	26,0
	41
	147
	 
	
	

	2.4
	BTXM kênh mương đoạn từ Sau nhà ông Thái đến Cống mương Khai
	Sau nhà ông Thái
	Cống mương Khai
	KV Phú Thành
	0,450
	30,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Động lực
	405
	55,8
	88
	317
	 
	
	

	2.5
	BTXM kênh mương đoạn Trạm Bơm đội 2 đến bờ cây Xoài
	Trạm Bơm đội 2
	Bờ cây Xoài
	KV Phú Thành
	0,650
	40,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Động lực
	584
	80,6
	127
	458
	 
	
	

	2.6
	Kênh tưới trạm bơm Đội 11 đoạn từ Cống hiện trạng đến giáp đường bê tông
	Cống hiện trạng
	Giáp đường bê tông
	KV Vạn Thuận
	0,250
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	118
	14,8
	23
	95
	 
	
	

	2.7
	Kênh tưới trạm bơm Đội 11 đoạn từ Bờ Dâu đến Bờ bụi
	Bờ Dâu
	Bờ bụi
	KV Vạn Thuận
	0,400
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	189
	23,6
	37
	152
	 
	
	

	2.8
	Kênh tưới trạm bơm Đội 12 đoạn từ nhà ông Nghị đến khu cải tạo B
	Từ nhà ông Nghị
	Khu cải tạo B
	KV Vạn Thuận
	0,400
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	189
	23,6
	37
	152
	 
	
	

	2.9
	Kênh tưới mương Cây sung đoạn từ Biền Thành đến nhà ông Nguyễn Văn An
	Biền Thành
	Nhà ông Nguyễn Văn An
	KV Vạn Thuận
	0,450
	10,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	324
	45,0
	71
	254
	 
	
	

	2.10
	Kênh tưới trạm bơm Đội 14 đoạn từ Đầu Xà Quéo đến Đám Vỡ
	Đầu Xà Quéo
	Đám Vỡ
	KV Vĩnh Phú
	0,250
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	118
	14,8
	23
	95
	 
	
	

	2.11
	Kênh tưới trạm bơm Đội 14 đoạn từ Đầu cầu đến Đám Lớn
	Đầu cầu
	Đám Lớn
	KV Vĩnh Phú
	0,250
	10,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	118
	14,8
	23
	95
	 
	
	

	2.12
	Kênh tưới trạm bơm Đội 15 đoạn từ mương BT hiện trạng đến đám vỡ ngoại
	mương BT hiện trạng
	Đám vỡ ngoại
	KV Vĩnh Phú
	0,160
	10,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	76
	9,4
	15
	61
	 
	
	

	2.13
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Nhà Ông Tân đến Cống Án Lệ
	Nhà Ông Tân
	Cống Án Lệ
	KV An Lợi
	0,650
	20,0
	0,65
	0,65
	0,12
	Động lực
	350
	45,5
	72
	278
	 
	
	

	2.14
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Vườn Giếng đến Mả Ông
	Vườn Giếng
	Mả Ông
	KV An Lợi
	0,600
	20,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	190
	22,8
	35
	154
	 
	
	

	2.15
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Trại gà ông Bùi Văn Chín đến Bờ Giáo
	Trại gà ông Bùi Văn Chín
	Bờ Giáo
	KV An Lợi
	0,500
	30,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	214
	28,0
	44
	170
	 
	
	

	2.16
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Cống Đám Bộng đến Đám Vuông
	Cống Đám Bộng
	Đám Vuông
	KV An Lợi
	0,300
	10,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	95
	11,4
	18
	77
	 
	
	

	2.17
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Vườn Bà Chạnh đến Rò rèn ông Lạc
	Vườn Bà Chạnh
	Rò rèn ông Lạc
	KV An Lợi
	0,200
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	54
	6,6
	10
	43
	 
	
	

	2.18
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Nhà ôn Tân đến Lò rèn ông Trọng
	Nhà ôn Tân
	Lò rèn ông Trọng
	KV An Lợi
	0,200
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	54
	6,6
	10
	43
	 
	
	

	2.19
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Cống Đám Bộng đến Gò Bắn
	Cống Đám Bộng
	Gò Bắn
	KV An Lợi
	0,700
	30,0
	0,70
	0,80
	0,15
	Động lực
	517
	72,8
	115
	403
	 
	
	

	2.20
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Đám Cát đến Gò Chuột
	Đám Cát
	Gò Chuột
	KV An Lợi
	0,500
	30,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	158
	19,0
	30
	129
	 
	
	

	2.21
	Mương tưới trạm bơm số 1 từ Hà Tân Chánh ông Long đến đám thị Thu
	Hà Tân Chánh ông Long
	Đám thị Thu
	KV An Lợi
	0,220
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	59
	7,3
	11
	48
	 
	
	

	2.22
	Mương tưới trạm bơm số 4 từ Sân kho đến Rộc bà Tham
	Sân kho
	Rộc bà Tham
	KV Nhơn Thuận
	0,250
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	67
	8,3
	13
	54
	 
	
	

	2.23
	Mương tưới trạm bơm số 5 từ Cống Đám Vỡ đến Con Bỉ
	Cống Đám Vỡ
	Con Bỉ
	KV Nhơn Thuận
	0,400
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	107
	13,2
	21
	86
	 
	
	

	2.24
	Mương tưới trạm bơm số 5 từ Cống Đám Vỡ đến Phạm Tộc
	Cống Đám Vỡ
	Phạm Tộc
	KV Nhơn Thuận
	0,500
	20,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	134
	16,5
	26
	108
	 
	
	

	2.25
	Bể xả trạm bơm số 6 đến Ruộng Gò
	Bể xả trạm bơm số 6
	Ruộng Gò
	KV Nhơn Thuận
	0,400
	30,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	126
	15,2
	24
	103
	 
	
	

	2.26
	Mương tưới trạm bơm số 1 từ Đám Vườn đến Bờ Thìn Dài
	Đám Vườn
	Bờ Thìn Dài
	KV Nhơn Thuận
	0,350
	20,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	111
	13,3
	21
	90
	 
	
	

	2.27
	Mương tưới trạm bơm số 1 từ Đám Ghình đến đám Đu Đủ
	Đám Ghình
	Đám Đu Đủ
	KV Nhơn Thuận
	0,300
	20,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	80
	9,9
	16
	65
	 
	
	

	2.28
	Mương tưới trạm bơm số 1 từ Đám Vuông đến đám Ngõ
	Đám Vuông
	Đám Ngõ
	KV Nhơn Thuận
	0,200
	10,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	54
	6,6
	10
	43
	 
	
	

	2.29
	Mương tưới trạm bơm số 1 từ Đám Dọc đến Đám Ngõ
	Đám Dọc
	Đám Ngõ
	KV Nhơn Thuận
	0,300
	20,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	95
	11,4
	18
	77
	 
	
	

	2.30
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Bể xả trạm bơm đến Soi Miễu
	Bể xả trạm bơm
	Soi Miễu
	KV Lý Tây
	0,500
	30,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	184
	21,5
	34
	151
	 
	
	

	2.31
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Gò Dúi đến Đám Núi
	Gò Dúi
	Đám Núi
	KV Lý Tây
	0,500
	30,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	158
	19,0
	30
	129
	 
	
	

	2.32
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Nhà ông Nguyễn Văn Chánh đến Đám Máng Lê Lai
	Nhà ông Nguyễn Văn Chánh
	Đám Máng Lê Lai
	KV Lý Tây
	0,500
	30,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	158
	19,0
	30
	129
	 
	
	

	2.33
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Đám Văn Lang đến Đám So Đũa
	Đám Văn Lang
	Đám So Đũa
	KV Lý Tây
	0,400
	20,0
	0,35
	0,35
	0,12
	Động lực
	107
	13,2
	21
	86
	 
	
	

	2.34
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Đám Mã Vôi đến Rộc ông Kỳ
	Đám Mã Vôi
	Rộc ông Kỳ
	KV Lý Tây
	0,600
	30,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	300
	39,6
	62
	238
	 
	
	

	2.35
	Mương tưới trạm bơm số 2 từ Cầu xi măng đến đám Luống
	Cầu xi măng
	Đám Luống
	KV Lý Tây
	0,250
	20,0
	0,40
	0,40
	0,10
	Động lực
	79
	9,5
	15
	64
	 
	
	

	2.36
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Gò cải tạo đến Gò Dúi
	Gò cải tạo
	Gò Dúi
	KV An Lợi
	0,400
	20,0
	0,35
	0,35
	0,10
	Động lực
	107
	13,2
	21
	86
	 
	
	

	2.37
	Mương tưới trạm bơm số 3 từ Đám Rào đến Đám Bàu
	Đám Rào
	Đám Bàu
	KV An Lợi
	0,460
	30,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	169
	19,8
	31
	138
	 
	
	

	3
	Phường Nhơn Hòa
	 
	 
	 
	1,160
	135,0
	 
	 
	 
	 
	599
	107,4
	169
	430
	 
	
	

	3.1
	Kênh 242 thượng nguồn
	Kênh N24
	Thửa ruộng ông Nguyễn Văn Tân
	Nghiễm Hòa
	0,460
	35,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	207
	57,0
	90
	117
	 
	
	

	3.2
	Kênh mương Đồng xe
	Trạm bơm
	Đồng xe
	Hòa Nghi
	0,700
	100,0
	0,60
	0,70
	0,12
	Động lực
	393
	50,4
	79
	314
	 
	
	

	4
	Xã Nhơn Lộc
	 
	 
	 
	2,341
	343,0
	 
	 
	 
	 
	569
	142,6
	224
	345
	 
	
	

	4.1
	Mương Rộc lát
	Bờ điều tiết Mả tuấn
	Mương Bê tông rộc lát
	Trường Cửu
	0,175
	25,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	48
	12,1
	19
	29
	 
	
	

	4.2
	Mương Gò Cao tổ 7
	Mương Tiêu Bờ Ca
	Cống Bờ Liêm
	An Thành
	0,328
	36,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	77
	19,4
	31
	47
	 
	
	

	4.3
	Mương tiêu Rộc địa
	Mương Bê tông rộc địa
	Cống tưới đám bộng tổ 4
	An Thành
	0,270
	28,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	74
	18,6
	29
	45
	 
	
	

	4.4
	Mương Đám chòi
	Mương Bê tông đám vỡ
	Ruộng Bà Bân Hải
	An Thành
	0,096
	18,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	23
	5,7
	9
	14
	 
	
	

	4.5
	Mương Năng đá
	Mương Bê tông năng đá
	Kênh N4a
	An Thành
	0,197
	31,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	46
	11,6
	18
	28
	 
	
	

	4.6
	Mương vườn ông Quảng
	Từ kênh N4a
	Cống qua đường Bê tông tổ 9
	An Thành
	0,101
	22,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	24
	6,0
	9
	14
	 
	
	

	4.7
	Mương Gò cát
	Giáp kênh N8
	Giáp ruộng Trần Văn Huỳnh
	Tráng Long
	0,125
	42,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	30
	7,4
	12
	18
	 
	
	

	4.8
	Mương Rộc lát
	Giáp kênh N8
	Cống rộc lát
	Tráng Long
	0,319
	45,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	75
	18,8
	30
	46
	 
	
	

	4.9
	Mương đất sét nối dài
	Giáp Bê tông
	Giáp Gò cồn
	Đông Lâm
	0,450
	52,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	106
	26,6
	42
	64
	 
	
	

	4.10
	Mương Gò Tranh
	Giáp kênh N6
	Ngả 3 Trại Nguyễn Khắc Nhân
	Tân Lập
	0,280
	44,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	66
	16,5
	26
	40
	 
	
	

	5
	Xã Nhơn An
	 
	 
	 
	2,799
	273,0
	 
	 
	 
	 
	1.117
	313,4
	492
	624
	 
	
	

	5.1
	Mương đội 4
	Từ Bà Bồng
	Đường ra nghĩa địa
	Thôn Tân Dân
	0,290
	38,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	105
	29,0
	46
	59
	 
	
	

	5.2
	Mương đội 2
	Nhà Huỳnh Thông
	Lù Đám Bầu
	Tân Dương
	0,205
	27,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	74
	20,5
	32
	42
	 
	
	

	5.3
	Mương đội 3
	Cống đội 3
	Biền ông Tư
	Tân Dương
	0,308
	32,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	111
	30,8
	48
	63
	 
	
	

	5.4
	Mương đội 3
	Cống đội 3
	Đám Lanh Hữu
	Tân Dương
	0,411
	43,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	148
	41,1
	65
	84
	 
	
	

	5.5
	Mương đội 5
	Đám Tài
	Biền Chùa
	Thôn Tân Dân
	0,545
	45,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	197
	54,5
	86
	111
	 
	
	

	5.6
	Mương đội 5
	Tứ Bườm 1
	Ra Sông
	Thôn Tân Dân
	0,610
	47,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	220
	61,0
	96
	124
	 
	
	

	5.7
	Mương đội 7
	Từ đám phá
	Ngõ 5 Hiệp
	Thôn Tân Dân
	0,430
	41,0
	1,00
	1,20
	0,15
	Trọng lực
	261
	76,5
	120
	141
	 
	
	

	6
	Xã Nhơn Khánh
	 
	 
	 
	7,792
	330,0
	 
	 
	 
	 
	3.432
	430,4
	679
	2.753
	 
	
	

	6.1
	Mương bờ Kế
	Bờ đỡ Lộc
	Bờ kế
	An Hòa
	0,184
	8,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	79
	10,3
	16
	62
	 
	
	

	6.2
	Mương vườn Châu
	Vườn Châu
	Thu đủ Bạo
	An Hòa
	0,280
	10,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	120
	15,7
	25
	95
	 
	
	

	6.3
	Mương Miễu Dục
	Cống Eo Bồng
	Miễu Dục
	An Hòa
	0,143
	7,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	61
	8,0
	13
	48
	 
	
	

	6.4
	Mương Thị Nhi
	Thị Nhi
	Vườn Hoang
	An Hòa
	0,150
	8,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	73
	9,3
	15
	58
	 
	
	

	6.5
	Mương Mốc Mèo 5%
	Trường cấp 1
	Mốc mèo 5%
	An Hòa
	0,154
	6,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	56
	6,3
	10
	46
	 
	
	

	6.6
	Mương tiêu Ngõ Chùa
	Ngõ Chùa
	Đám lác
	An Hòa
	0,300
	8,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	109
	12,3
	20
	89
	 
	
	

	6.7
	Mương đám Giếng
	Từ Mương cấp 1
	Đám Giếng
	An Hòa
	0,271
	11,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	98
	11,1
	18
	80
	 
	
	

	6.8
	Mương Nghẹo Vân Thiều
	Nghẹo Vân Thiều
	Đám Khóm Thạc
	An Hòa
	0,250
	8,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	107
	14,0
	22
	85
	 
	
	

	6.9
	Mương cây Da
	Bờ Tiễn
	Cây Da
	An Hòa
	0,150
	5,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	54
	6,2
	10
	45
	 
	
	

	6.10
	Mương Soi Trang
	Đường bêtông
	Soi Trang
	An Hòa
	0,280
	6,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	101
	11,5
	18
	83
	 
	
	

	6.11
	Mương Liên Lạc
	Mương Liên Lạc
	Lợi Nhủi
	Khánh Hòa
	0,315
	11,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	153
	19,5
	31
	122
	 
	
	

	6.12
	Mương Soi Bà Hoàng
	Mương cấp 1
	Đám Thoa
	Khánh Hòa
	0,205
	9,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	88
	11,5
	18
	69
	 
	
	

	6.13
	Mương tiêu Tạo Lữ
	Tạo Lữ
	Mương Khai
	Khánh Hòa
	0,233
	7,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	84
	9,6
	15
	69
	 
	
	

	6.14
	Mương Gò Miễu Đình
	Đầu Gò Miễu Đình
	Đám Chăn Nuôi Lê Văn Đẩu
	An Hòa
	0,142
	6,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	51
	5,8
	9
	42
	 
	
	

	6.15
	Mương Cựu Tuân
	Đầu Cựu Tuân
	Gò Bắn
	Quan Quang
	0,330
	14,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	141
	18,5
	29
	112
	 
	
	

	6.16
	Mương Ngõ Giảng
	Từ Gò Giữa
	Ngõ Giảng
	Quan Quang
	0,340
	12,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	123
	13,9
	22
	101
	 
	
	

	6.17
	Mương Cửa mương 2
	Cửa Mương 02
	Giáp Mương tiêu
	Quan Quang
	0,275
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	100
	11,3
	18
	82
	 
	
	

	6.18
	Mương Cựu Thông
	Từ Cựu Thông
	Sát hàng thông trên giáp mương tiêu
	Quan Quang
	0,700
	18,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	299
	39,2
	62
	237
	 
	
	

	6.19
	Mương Rộc Ông Du
	Rộc Ông Du
	Cựu Bài Đất Gạch
	Quan Quang
	0,210
	9,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	76
	8,6
	14
	62
	 
	
	

	6.20
	Mương Tràn Gò Tranh
	Tràn Gò Tranh
	Cựu cu hạ giáp mương tiêu
	Quan Quang
	0,378
	13,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	184
	23,4
	37
	147
	 
	
	

	6.21
	Mương Nóc Nữ
	Nóc Nữ
	Giáp Mương tiêu
	Quan Quang
	0,292
	11,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	106
	12,0
	19
	87
	 
	
	

	6.22
	Mương Cây Sung
	Ngõ Sự
	Giáp mương bêtông
	Quan Quang
	0,194
	6,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	70
	8,0
	13
	58
	 
	
	

	6.23
	Mương tiêu Đám Hầm
	Dưới bêtông xóm 7
	Giáp mương tiêu
	Hiếu An
	0,251
	10,0
	0,60
	0,60
	0,12
	Động lực
	126
	16,6
	26
	100
	 
	
	

	6.24
	Mương Văn Chỉ
	Mương bêtông cấp 1
	Dưới nhà 3 Dế
	Hiếu An
	0,150
	8,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	54
	6,2
	10
	45
	 
	
	

	6.25
	Mương cấp 1 Hầm Hương
	Đường đi Trường Cửu
	Giáp bêtông xóm 10 (đám Hầm Hương)
	Hiếu An
	0,260
	60,0
	0,95
	1,35
	0,20
	Động lực
	376
	56,2
	88
	288
	 
	
	

	6.26
	Mương đám Cát
	Từ Nhà Mai
	Đám Cát
	Hiếu An
	0,300
	7,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	109
	12,3
	20
	89
	 
	
	

	6.27
	Mương Bờ Ngợi
	Đường bêtông
	Bờ Ngợi
	Hiếu An
	0,250
	9,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	91
	10,3
	16
	74
	 
	
	

	6.28
	Mương Hàng Thông
	Bêtông cấp 1
	Giáp mương tiêu
	Quan Quang
	0,255
	8,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Động lực
	92
	10,5
	17
	76
	 
	
	

	6.29
	Mương Vườn Ngưu
	Cống phai trạm bơm
	Soi Qui
	An Hòa
	0,300
	15,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	146
	18,6
	29
	116
	 
	
	

	6.30
	Mương Thị Dân
	Cửa Mương
	Thị Dân
	An Hòa
	0,250
	10,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	107
	14,0
	22
	85
	 
	
	

	7
	Xã Nhơn Hậu
	 
	 
	 
	2,200
	102,0
	 
	 
	 
	 
	902
	107,6
	170
	732
	 
	
	

	7.1
	Tuyến Cảnh Sát đến Đấm xe
	Mương Bê Tông
	Đám xe
	Nam Nhạn Tháp
	0,25
	10,0
	0,30
	0,50
	0,1
	Động lực
	89
	10,0
	16
	73
	 
	
	

	7.2
	Tuyến Đám Rộc
	Nhà Nhẫn
	Lô 7
	Thiết Trụ
	0,26
	12,0
	0,30
	0,50
	0,1
	Động lực
	92
	10,4
	16
	76
	 
	
	

	7.3
	Tuyến Đám Dông
	Nghĩa địa
	Mã voi
	Thiết Trụ
	0,21
	10,0
	0,30
	0,50
	0,1
	Động lực
	75
	8,4
	13
	61
	 
	
	

	7.4
	Tuyến Công Nhung
	Gò Chùa
	Cây gạo
	Thiết Trụ
	0,55
	16,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	260
	32,5
	51
	208
	 
	
	

	7.5
	Tuyến Hương Hỏa
	Mương Bê Tông
	Cữa xe
	Nam Nhạn Tháp
	0,25
	10,0
	0,30
	0,50
	0,1
	Động lực
	89
	10,0
	16
	73
	 
	
	

	7.6
	Mương Cây da
	Bara
	Xã Thanh
	Bắc Nhạn Tháp
	0,33
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	156
	19,5
	31
	125
	 
	
	

	7.7
	Mương Bút chỉ
	Mương cấp 1
	Sau trường
	Nam Nhạn Tháp
	0,2
	14,0
	0,30
	0,50
	0,1
	Động lực
	71
	8,0
	13
	58
	 
	
	

	7.8
	Mương Bờ Én
	Trạm Bơm Bắc Nhạn Tháp
	Đường BTXM
	Bắc Nhạn Tháp
	0,15
	10,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	71
	8,9
	14
	57
	 
	
	

	8
	Xã Nhơn Hạnh
	 
	 
	 
	1,280
	107,0
	 
	 
	 
	 
	519
	143,9
	226
	293
	 
	
	

	8.1
	Kiên cố hóa tuyến mương từ Xi phong đến Trạm Điện thôn Tịnh Bình
	Mương từ Xi phong
	Trạm Điện
	Tịnh Bình
	0,53
	30,0
	0,70
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	153
	39,8
	63
	90
	 
	
	

	8.2
	Kiến cố hóa kênh mương từ Cống Lò Gạch đến Xuân 7 thôn Thái Xuân
	Cống Lò Gạch
	Xuân 7
	Thái Xuân
	0,345
	32,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	155
	42,8
	67
	88
	 
	
	

	8.3
	KCH tuyến kênh từ vuôn 1 đến vuôn 15 thôn Bình An
	Vuôn 1
	Vuôn 15
	Bình An
	0,36
	30,0
	0,80
	1,10
	0,18
	Trọng lực
	199
	58,0
	91
	108
	 
	
	

	8.4
	KCH tuyến kênh từ ruộng ông Tài đến ruộng ông Minh thôn Lộc Thuận
	Ruộng ông Tài
	Ruộng ông Minh
	Lộc Thuận
	0,045
	15,0
	0,70
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	13
	3,4
	5
	8
	 
	
	

	9
	Xã Nhơn Mỹ
	 
	 
	 
	10,902
	471,0
	 
	 
	 
	 
	5.250
	729
	1.147
	4.102
	 
	
	

	9.1
	Tuyến Kênh gò Duối
	Gò Duối
	Mương Môn
	Đại An
	0,534
	15,0
	0,40
	0,40
	0,1
	Động lực
	169
	20,3
	32
	137
	 
	
	

	9.2
	Tuyến Kênh đội 2
	Ngõ Liên
	Vùng ruộng phân ma
	Đại An
	0,538
	30,0
	0,40
	0,50
	0,1
	Động lực
	198
	23,1
	36
	162
	 
	
	

	9.3
	Tuyến Kênh trạm bơm cây Me
	Ngả tư An Tràng
	Ngả ba lên Bầu Dừa
	Đại An
	0,580
	130,0
	0,95
	1,30
	0,2
	Động lực
	814
	122,4
	192
	622
	 
	
	

	9.4
	Kênh ruộng giống đội 2
	Giáp kênh trạm bơm cây Me
	Vùng nghẹo
	Đại An
	0,370
	8,0
	0,40
	0,40
	0,1
	Động lực
	117
	14,1
	22
	95
	 
	
	

	9.5
	Tuyến Kênh Lão Giã
	Đường bê tông nội đồng đội 6
	Vùng nhúi
	Tân Đức
	0,264
	8,0
	0,40
	0,40
	0,1
	Trọng lực
	42
	10,0
	16
	26
	 
	
	

	9.6
	Tuyến Kênh môn
	Mương Sằn
	Đám môn
	Tân Đức
	0,430
	10,0
	0,70
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	159
	44,7
	71
	88
	 
	
	

	9.7
	Tuyến Kênh đất sét
	Mương Quành
	Vùng ruộng dài chờ
	Tân Nghi
	0,444
	12,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	95
	24,9
	39
	56
	 
	
	

	9.8
	Tuyến Kênh đội 7 Tân Nghi
	Kênh trạm bơm Tân Nghi
	Mương cống 5 Ông
	Tân Nghi
	0,172
	5,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	73
	9,6
	15
	58
	 
	
	

	9.9
	Tuyến Kênh vùng ruộng giống Gò Nà
	Mương Bình Thạnh
	Ruộng Gò Nà
	Hòa Phong
	0,950
	10,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	462
	58,9
	93
	369
	 
	
	

	9.10
	Đoạn kênh nối tiếp kênh bê tông cống bà Bầu - Giáp mương tiêu úng
	Cống bà Bầu
	Giáp mương tiêu úng
	Hòa Phong
	0,750
	25,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	365
	46,5
	74
	291
	 
	
	

	9.11
	Đoạn kênh nối tiếp kênh bê tông trước miễu Mỹ Trung - Giáp mương tiêu úng
	Trước miễu Mỹ Trung
	Giáp mương tiêu úng
	Hòa Phong
	0,750
	25,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	365
	46,5
	74
	291
	 
	
	

	9.12
	Đoạn kênh nối tiếp kênh bê tông Mỏ Phách
	Mỏ Phách
	Cống bờ Thiên
	Hòa Phong
	0,450
	10,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	219
	27,9
	44
	175
	 
	
	

	9.13
	Đoạn kênh nối tiếp kênh bê tông Bình Thạnh
	Kênh bê tông Bình Thạnh
	Giáp mương tiêu úng
	Tân Kiều
	0,750
	25,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	365
	46,5
	74
	291
	 
	
	

	9.14
	Tuyến từ kênh Bình Thạnh - Giáp cống 7 Bố
	Từ kênh Bình Thạnh
	Giáp cống 7 Bố
	Hòa Phong
	0,500
	25,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	243
	31,0
	49
	194
	 
	
	

	9.15
	Đoạn nối tiếp kênh bê tông cữa mương - Cây Sung
	Giáp kênh cữa mương
	Cây Sung
	Đại Bình
	0,450
	12,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	219
	27,9
	44
	175
	 
	
	

	9.16
	Đoạn nối tiếp kênh bê tông ngõ 6 Lạc - Giáp mương tiêu
	Giáp kênh ngõ 6 Lạc
	Giáp mương tiêu úng
	Đại Bình
	0,230
	9,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	112
	14,3
	23
	89
	 
	
	

	9.17
	Đoạn nối tiếp kênh bê tông Bờ mối - Giáp bờ đê
	Bờ Mối
	Giáp bờ Đê
	Thiết Tràng
	0,270
	7,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	131
	16,7
	26
	105
	 
	
	

	9.18
	Tuyến mương đồng Xe - Giáp mương bê tông Đại An
	Đồng Xe
	Giáp mương bê tông Đại An
	Đại An
	0,470
	30,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	201
	26,3
	41
	159
	 
	
	

	9.19
	Tuyến giáp kênh bê tông cây Me - giáp mương Bình Thạnh
	Giáp kênh bê tông cây Me
	Giáp mương Bình Thạnh
	Đại Bình
	0,575
	22,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	246
	32,2
	51
	195
	 
	
	

	9.20
	Tuyến mương vùng ruộng 5% - Giáp mương Bình Thạnh
	Vùng ruộng 5%
	Giáp mương Bình Thạnh
	Đại Bình
	0,245
	12,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	105
	13,7
	22
	83
	 
	
	

	9.21
	Từ giáp kênh bê tông - Giáp mương tiêu lớn
	Giáp kênh bê tong
	Giáp mương tiêu lớn
	Đại Bình
	0,850
	25,0
	0,50
	0,60
	0,12
	Động lực
	413
	52,7
	83
	330
	 
	
	

	9.22
	Tuyến kênh từ ngõ ông Phong - Giáp mương tiêu lớn
	Từ ngõ ông Phong
	Giáp mương tiêu lớn
	Đại Bình
	0,240
	8,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	102
	13,4
	21
	81
	 
	
	

	9.23
	Đoạn kênh nối tiếp kênh bê tông cây Me - Mỹ Kỳ
	Đoạn nối tiếp kênh bê tông cây Me
	Mỹ Kỳ
	Đại Bình
	0,090
	8,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Động lực
	38
	5,0
	8
	31
	 
	
	

	10
	Xã Nhơn Tân
	 
	 
	 
	3,150
	226,0
	 
	 
	 
	 
	798
	206,4
	326
	473
	 
	
	

	10.1
	Từ đầu nối kênh bê tông Bồ Cạp đến Gò Xoài
	Nam Tượng 1
	Đầu nối kênh bê tông Bồ Cạp
	Gò Xoài
	0,600
	35,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	135
	34,2
	54
	81
	 
	
	

	10.2
	Từ đầu mối kênh bê tông Gò Ao đến mương Bầu Ó và đoạn rẽ trước nhà ông Ngô Văn Hải trên đường rẽ ra
	Nam Tượng 1
	Đầu mối kênh bê tông Gò Ao
	Nhà ông Ngô Văn Hải trên đường rẽ ra
	0,900
	40,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	203
	51,3
	81
	122
	 
	
	

	10.3
	Từ bờ điều tiết (Huỳnh Văn Chính) đến Gò dưới giáp ruộng ông Yên
	Nam Tượng 1
	Bờ điều tiết (Huỳnh Văn Chính)
	Ruộng ông Yên
	0,300
	20,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	68
	17,1
	27
	41
	 
	
	

	10.4
	Từ đầu mối kênh N8 (trước nhà 6 Thọ) đến giáp mương bê tông ruộng ông Hùng
	Nam Tượng 1
	Đầu mối kênh N8 (trước nhà 6 Thọ)
	Ruộng ông Hùng
	0,400
	42,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	90
	22,8
	36
	54
	 
	
	

	10.5
	Kênh tưới tiêu bê tông ngõ bà Nguyện đến giáp mương tiêu Xuân Thạnh chảy ra Quốc lộ 19 (mương lớn)
	Nam Tượng 1
	Kênh tưới tiêu bê tông ngõ bà Nguyện
	Quốc lộ 19
	0,400
	32,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	180
	49,6
	78
	102
	 
	
	

	10.6
	Từ nhà Bùi Thanh Hay đến ruộng 5% trước nhà Trần Hưng
	Nam Tượng 2
	Nhà Bùi Thanh Hay
	Ruộng 5% trước nhà Trần Hưng
	0,350
	25,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	79
	20,0
	32
	47
	 
	
	

	10.7
	Từ đầu mối kênh bê tông Thị Hồng đến giáp mương ruộng ông Bảy
	Nam Tượng 3
	Đầu mối kênh bê tông Thị Hồng
	Mương ruộng ông Bảy
	0,200
	32,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	45
	11,4
	18
	27
	 
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN TUY PHƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	32,613
	3.737,0
	 
	 
	 
	 
	13.287
	3.143,2
	4.938
	8.349
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Phước Hòa
	 
	 
	 
	5,444
	302,0
	 
	 
	 
	 
	1.623
	369,6
	579
	1.044
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	KC HKM Kim Đông
	Bờ vạn thương
	Bờ vạn cùng
	Thôn Kim Đông
	0,500
	35,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	137
	34,5
	54
	83
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	KC HKM Kim Xuyên
	Lò rèn
	Gò ngoài
	Thôn Kim Xuyên
	0,600
	17,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	142
	35,4
	56
	86
	 
	
	
	
	
	

	1.3
	KC HKM Bình Lâm
	Miễu
	Đội 3
	Thôn Bình Lâm
	1,090
	30,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	298
	75,2
	118
	180
	 
	
	
	
	
	

	1.4
	KC HKM Hữu Thành
	ĐT 640
	Kênh BT
	Thôn Hữu Thành
	0,684
	40,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	187
	47,2
	74
	113
	 
	
	
	
	
	

	1.5
	KC HKM đội 9+10 Kim Tây
	ĐT 640
	Kênh BT
	Thôn Kim Tây
	0,640
	40,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	175
	44,2
	69
	106
	 
	
	
	
	
	

	1.6
	KC HKM đội 13 Kim Tây
	Kênh BT
	Đội 13
	Thôn Kim Tây
	0,410
	35,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	112
	28,3
	44
	68
	 
	
	
	
	
	

	1.7
	KC HKM Tân Giản
	Cống bà mệnh
	Mương hàng ngang
	Thôn Tân Giản
	0,510
	35,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	139
	35,2
	55
	84
	 
	
	
	
	
	

	1.8
	KC HKM Tân Mỹ
	Gò
	Kênh tiêu
	Thôn Tân Mỹ
	0,580
	35,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Động lực
	317
	40,0
	63
	255
	 
	
	
	
	
	

	1.9
	KC HKM Tùng Giản
	Kênh BT
	Đê
	Thôn Tùng Giản
	0,430
	35,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Trọng lực
	117
	29,7
	46
	71
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Phước Thành
	 
	 
	 
	4,925
	260,0
	 
	 
	 
	 
	1.434
	266
	419
	1.016
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	KCHKM Miễu Bà - Ruộng Phong; Giếng Vườn Thạch - Ruộng Thời; Ngõ Chăm - Cầu Giang
	Miếu Bà
	Cầu Giang
	Bình An 1
	0,515
	40,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Động lực
	224
	27,8
	44
	180
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	KCHKM Ngõ Ghi - Ngõ Kỷ; Rộc Sung - Sông Hà Thanh; Ruộng Chùa - Mương 2/9
	Ngõ Ghi
	Mương 2/9
	Cảnh An 2
	0,670
	40,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Động lực
	291
	36,2
	57
	234
	 
	
	
	
	
	

	2.3
	KCHKM Ngõ Tám Mèo - Giáp Suối; Rộc Tâm - mương Hoàn Cầu
	Ngõ Tám Mèo
	Mương Hoàn cầu
	Cảnh An 1
	0,500
	30,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Động lực
	217
	27,0
	43
	175
	 
	
	
	
	
	

	2.4
	KCHKM Đồng Quảng - Phai 2; Gò Thờ - Ruộng Tiến; Ngõ Dũng - Vườn Du; Bờ Bạn Quế - Bờ Làng; Vũng Tròn - Bà Chiểu.
	Đồng Quảng
	Vũng Bà Chiểu
	Bình An 2
	1,330
	30,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	289
	71,8
	113
	176
	 
	
	
	
	
	

	2.5
	KCHKM Mương giữa đồng trên; Mốc mèo - Cây gáo; bờ bạn đầu - Cây gáo; Sân bắn - ruộng Khá Gò Miễu.
	Mương giữa đồng trên
	Ruộng Khá Gò Miễu
	Bình An 2
	0,810
	40,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	176
	43,7
	69
	107
	 
	
	
	
	
	

	2.6
	KCHKM Mương gò Miễu - ruộng Thành Nhân; Mương giữa ông Tùng sâu.
	Mương Gò Miễu
	Ông Tùng sâu
	Bình An 2
	0,800
	40,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	174
	43,2
	68
	106
	 
	
	
	
	
	

	2.7
	KCHKM từ đầu Cây me đến Hóc ngang
	Đầu Cây me
	Hóc ngang
	Cảnh an 1
	0,300
	40,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	65
	16,2
	26
	40
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã Phước Nghĩa
	 
	 
	 
	0,402
	35,0
	 
	 
	 
	 
	145
	40,2
	63
	82
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	KCHKM từ mương Đình đến vùng ruộng Trạm y tế xã
	Mương Đình
	Ruộng Trạm y tế
	Hưng Nghĩa
	0,402
	35,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	145
	40,2
	63
	82
	 
	
	
	
	
	

	4
	Xã Phước Hiệp
	 
	 
	 
	3,691
	960,0
	 
	 
	 
	 
	1.332
	369,1
	579
	753
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	KCHKM Kênh tưới tiêu An Trung
	Đám Vuông
	Cây Sung
	Đại Lễ
	0,456
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	165
	45,6
	72
	93
	 
	
	
	
	
	

	4.2
	KCHKM Kênh từ N6 đến bầu ngự
	Kênh N6
	Bầu Ngự
	Giang Bắc
	0,480
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	173
	48,0
	75
	98
	 
	
	
	
	
	

	4.3
	KCHKM Kênh từ đám Quảng đến sông Tranh
	Đám Quảng
	Sông Tranh
	Giang Nam
	0,320
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	116
	32,0
	50
	65
	 
	
	
	
	
	

	4.4
	KCHKM Kênh từ lẽ tổ 9 đến Hầm bụng
	Lẽ tổ 9
	Hầm bụng
	Lục Lễ
	0,710
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	256
	71,0
	111
	145
	 
	
	
	
	
	

	4.5
	KCHKM Kênh từ đám lớn đức đến trước chợ Luật Chánh
	Đám Lớn
	Chợ Luật Chánh
	Luật Chánh
	0,300
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	108
	30,0
	47
	61
	 
	
	
	
	
	

	4.6
	KCHKM Kênh từ N1-4 đến đình
	Kênh N1- 4
	Đình
	Tú Thuỷ
	0,470
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	170
	47,0
	74
	96
	 
	
	
	
	
	

	4.7
	KCHKM Kênh từ N1-2 đến gò cụt
	Kênh N1- 2
	Gò Cụt
	Tuân Lễ
	0,555
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	200
	55,5
	87
	113
	 
	
	
	
	
	

	4.8
	KCHKM Kênh từ cầu đất đến đám vườn
	Cầu đất
	Đám vườn
	Xuân Mỹ
	0,400
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	144
	40,0
	63
	82
	 
	
	
	
	
	

	5
	Xã Phước An
	 
	 
	 
	2,577
	230,0
	 
	 
	 
	 
	1.803
	278,3
	438
	1.365
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	KCHKM tuyến từ ngõ Phương - giáp đường Nguyễn Bảo thôn An Hòa 2
	Ngõ Phương
	Đường Nguyễn Bảo
	An Hòa 2
	0,567
	50,0
	0,60
	0,90
	0,15
	Động lực
	449
	61,2
	96
	353
	 
	
	
	
	
	

	5.2
	KCHKM tuyến mương ngõ Tú - cầu Mỏ thôn Thanh Huy 2
	Ngõ Tú
	Cầu Mỏ
	Thanh Huy 2
	0,600
	50,0
	0,60
	0,90
	0,15
	Trọng lực
	238
	64,8
	102
	136
	 
	
	
	
	
	

	5.3
	KCHKM tuyến từ kho đội 15 - Rộc Mỡ thôn An Hòa 2
	Kho đội 15
	Rộc Mỡ
	An Hòa 2
	0,280
	35,0
	0,60
	0,90
	0,15
	Động lực
	222
	30,2
	48
	174
	 
	
	
	
	
	

	5.4
	KCHKM tuyến từ gò Đổ - gò Chồi thôn An Hòa 1
	Gò Đổ
	Gò Chồi
	An Hòa 1
	0,900
	60,0
	0,60
	0,90
	0,15
	Động lực
	713
	97,2
	153
	560
	 
	
	
	
	
	

	5.5
	KCHKM tuyến từ ngã 4 - ruộng bảy Hồng thôn Ngọc Thạnh 1
	Ngã 4
	Ruộng bảy Hồng
	Ngọc Thạnh 1
	0,230
	35,0
	0,60
	0,90
	0,15
	Động lực
	182
	24,8
	39
	143
	 
	
	
	
	
	

	6
	Xã Phước Sơn
	 
	 
	 
	7,658
	485,0
	 
	 
	 
	 
	3.535
	996,9
	1.568
	1.967
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	KCHKM tuyến Lộc Trung - Vinh Quang 2 (xóm 14- kho xóm 20)
	Xóm 14
	Kho xóm 20
	Lộc Trung - Vinh Quang 2
	1,628
	60,0
	0,80
	0,90
	0,15
	Trọng lực
	672
	188,8
	298
	374
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.2
	KCHKM tuyến Vinh Quang 1 - Vinh Quang 2 (nhà ông Quý -xóm 20)
	Nhà ông Quý
	Xóm 20
	Vinh Quang 1 - Vinh Quang 2
	0,873
	55,0
	0,90
	1,20
	0,15
	Trọng lực
	526
	153,6
	241
	285
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.3
	KCHKM tuyến đồng ông Ba Vinh Quang 2 (cống giữa đồng-mương Đùi)
	Cống giữa đồng
	Mương đùi
	Vinh Quang 2
	0,572
	35,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	257
	70,9
	112
	145
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.4
	KCHKM tuyến Kỳ Sơn (mương bờ thầy nhà ông Nhược 6+7-bộng nhà ông Cháo 11)
	Mương bờ thầy nhà ông Nhược 6+7
	Bộng nhà ông Cháo 11
	Kỳ Sơn
	1,558
	80,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	700
	193,2
	304
	396
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.5
	KCHKM tuyến 15+16 Vinh Quang 1 (trại nam 16-trại bắc 15)
	Trại nam 16
	Trại bắc 15
	Lộc Trung - Vinh Quang 1
	0,420
	40,0
	0,60
	0,70
	0,15
	Trọng lực
	118
	30,2
	47
	71
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.6
	KCHKM tuyến xóm 1A Phụng Sơn (đồng Đài-cống bờ Thề)
	Đồng đài
	Cống bờ thề
	Phụng Sơn
	0,516
	55,0
	0,90
	1,20
	0,15
	Trọng lực
	311
	90,8
	142
	169
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.7
	KCHKM tuyến Mỹ Trung (chợ quán Cầu - nhà ông Huấn)
	Chợ quán Cầu
	Nhà ông Huấn
	Mỹ Trung
	0,632
	65,0
	0,80
	1,10
	0,15
	Trọng lực
	349
	101,8
	160
	189
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.8
	KCHKM tuyến Lộc Thượng (đồng Thầy 3-hạ ngầm)
	Đồng Thầy 3
	Hạ ngầm
	Lộc Thượng
	0,789
	45,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	354
	97,8
	154
	200
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	6.9
	KCHKM tuyến xóm 5 Xuân Phương (N141- TX6)
	N141
	TX6
	Xuân Phương
	0,670
	50,0
	0,80
	1,00
	0,15
	Trọng lực
	247
	69,7
	110
	137
	Kết hợp kênh tưới và kênh tiêu
	
	
	
	
	

	7
	Xã Phước Hưng
	 
	 
	 
	3,820
	655,0
	 
	 
	 
	 
	1.573
	444,4
	698
	875
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	KCHKM thôn Quảng Nghiệp tuyến kênh tưới xóm 3 Quảng Nghiệp (đoạn 2)
	Cống qua kênh bờ tràn ngoài xóm 3
	Giáp kênh mương xóm 7
	Quảng Nghiệp
	0,450
	120,0
	0,70
	0,85
	0,15
	Trọng lực
	174
	48,6
	77
	98
	 
	
	
	
	
	

	7.2
	KCHKM thôn Quảng Nghiệp tuyến kênh tưới xóm 6 (Chùa Bích Nam đến mương TAX3)
	Chùa Bích Nam
	Mương TAX3
	Quảng Nghiệp
	1,080
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	390
	108,0
	170
	220
	 
	
	
	
	
	

	7.3
	KCHKM thôn Biểu Chánh tuyến kênh tưới kẹp theo S1 Biểu Chánh (đoạn 2)
	Cầu qua kênh (phi xóm 2)
	Cống mương tiêu S1
	Biểu Chánh
	0,510
	60,0
	0,70
	0,85
	0,15
	Trọng lực
	197
	55,1
	87
	111
	 
	
	
	
	
	

	7.4
	KCHKM tuyến kênh tưới xóm 1 đến khẩu đập Gò Đậu
	Kênh tưới xóm 1
	Khẩu đập Gò Đậu
	Biểu Chánh
	0,320
	50,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	113
	30,7
	48
	64
	 
	
	
	
	
	

	7.5
	KCHKM kết hợp GTNĐ thôn Lương Lộc -KCHKM tuyến dưới nhà Ba Nam đến giáp mương bê tông cũ xóm 14
	Cống Ba Nam
	Kênh mương xóm 14
	Lương Lộc
	0,510
	140,0
	0,95
	1,10
	0,18
	Trọng lực
	289
	86,2
	135
	154
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,160
	
	0,60
	0,80
	0,15
	
	58
	16,0
	25
	33
	 
	
	
	
	
	

	7.6
	KCHKM thôn Tân Hội: Tuyến đường liên xã đến Man Đức Thiện - dưới nhà hàng Nam Thái.
	Mương Nam Gò Đậu
	Cống Lù Đá
	Tân Hội
	0,590
	45,0
	0,50
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	208
	56,6
	89
	119
	 
	
	
	
	
	

	7.7
	KCHKM xóm 15 thôn Háo Lễ: Tuyến từ Vân Triều đến giáp Bờ Bạn xóm 16
	Cống Vân Triều
	Bờ bạn xóm 16
	Háo Lễ
	0,200
	120,0
	0,95
	1,35
	0,20
	Trọng lực
	145
	43,2
	68
	77
	Kênh hình thang
	
	
	
	
	

	8
	Xã Phước Quang
	 
	 
	 
	2,660
	700,0
	 
	 
	 
	 
	1.140
	266,0
	418
	723
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	KCHKM. Tuyến Từ S4 đến chòi vịt Phục Thiện
	S4
	Chòi vịt Phục Thiện
	Tri Thiện
	0,500
	140,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	361
	50,0
	79
	282
	 
	
	
	
	
	

	8.2
	KCHKM tuyến Phạm Bình Bông đến Lê Văn Tấn
	Phạm Bình Bông
	Lê Văn Tấn
	ĐT Tây
	0,650
	140,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	235
	65,0
	102
	133
	 
	
	
	
	
	

	8.3
	KCHKM tuyến Kênh trạm Nhất đến Nghĩa địa
	Kênh trạm Nhất
	Nghĩa địa
	Văn Quang
	0,670
	140,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	242
	67,0
	105
	137
	 
	
	
	
	
	

	8.4
	KCHKM tuyến Kênh đồng Biền đội 17 giáp bờ bạn đám rào
	Đồng Biền đội 17
	Bờ bạn đám rào
	Luật Bình
	0,350
	140,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	126
	35,0
	55
	71
	 
	
	
	
	
	

	8.5
	KCHKM tuyến Cây Bút đến kho đội 17
	Cây Bút
	Kho đội 17
	Lương Quang
	0,490
	140,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	177
	49,0
	77
	100
	 
	
	
	
	
	

	9
	Thị trấn Diêu Trì
	 
	 
	 
	1,000
	40,0
	 
	 
	 
	 
	547
	69,0
	108
	439
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	KCH kênh mương, tuyến: từ Trạm Bơm Biền Chức đến đường bê tông bờ Nhị
	Trạm bơm Biền Chức
	Đường bê tông bờ Nhị
	Luật Lễ
	1,000
	40,0
	0,50
	0,70
	0,12
	Động lực
	547
	69,0
	108
	439
	 
	
	
	
	
	

	10
	Thị trấn Tuy Phước
	 
	 
	 
	0,436
	70,0
	 
	 
	 
	 
	153
	43,6
	68
	85
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	KCH kênh mương cấp 3 nội đồng tuyến từ nghẹo cưu đến cống Lê Đình An khu phố Trung Tín 1
	Từ nghẹo cưu
	Lê Đình An
	Khu phố Trung Tín 1
	0,436
	70,0
	0,70
	0,75
	0,15
	Trọng lực
	153
	43,6
	68
	85
	 
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN TÂY SƠN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	21,023
	2.122,0
	 
	 
	 
	 
	9.688
	1.487,9
	2.339
	7.348
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Bình Hòa
	 
	 
	 
	0,600
	120,0
	 
	 
	 
	 
	227
	35
	54
	173
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Kênh mương Dáy thôn Vân Tường
	Cầu nhà Võ Đại Hùng
	Vùng ruộng Cây mốc
	Vân Tường
	0,500
	70,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	184
	28,0
	44
	140
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	Kênh mương bê tông Trổ Kê đến vùng ruộng Mả Vôi
	Mương bê tông Trổ Kê
	Ruộng Nguyễn Hữu Dung
	Trường Đinh 2
	0,100
	50,0
	0,50
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	43
	6,5
	10
	33
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Tây Phú
	 
	 
	 
	1,400
	66,0
	 
	 
	 
	 
	725
	118,0
	185
	540
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	BTKM Mương Sa thôn Phú Hiệp
	Giáp mương BTXM
	Phú Hiệp
	Thôn Phú Hiệp
	0,480
	23,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	288
	48,0
	75
	213
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	BTKM Mương Sa đoạn Phú Thọ
	Giáp mương BTXM
	Giáp Phú Hiệp
	Thôn Phú Thọ
	0,420
	18,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	252
	42,0
	66
	186
	 
	
	
	
	
	

	2.3
	BTKM trổ bộng đến giót mương Nà
	Trổ bộng
	Mương Nà
	Thôn Phú Mỹ
	0,500
	25,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	184
	28,0
	44
	140
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã Bình Nghi
	 
	 
	 
	0,860
	340,0
	 
	 
	 
	 
	1.119
	185,8
	292
	827
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	Từ kênh mương Đại Đồng đến mương Gò Trầu
	Mương Đại Đồng
	Mương Gò Trầu
	Thôn 2
	0,335
	160,0
	0,95
	1,35
	0,20
	Động lực
	485
	72,4
	114
	372
	 
	
	
	
	
	

	3.2
	Từ cống Bờ bao đến mương N1- 4
	Cống Bờ bao
	Mương N1-4
	Thôn Thủ Thiện Hạ
	0,525
	180,0
	0,95
	1,35
	0,20
	Trọng lực
	634
	113,4
	178
	456
	 
	
	
	
	
	

	4
	Xã Tây Giang
	 
	 
	 
	1,500
	60,0
	 
	 
	 
	 
	541
	79,0
	125
	417
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	Mương tưới từ bờ bạn cây tre đến đồng cây muồn xóm 2 Thượng Giang 1
	Bờ bạn cây tre
	Cây muồn xóm 2 Thượng Giang 1
	Thượng Giang 1
	0,250
	10,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	74
	10,0
	16
	58
	 
	
	
	
	
	

	4.2
	Mương tưới từ cửa xả nước trên kênh N11 đến ruộng ông Giáo xóm 6 Nam Giang
	Cửa xả nước trên kênh N11
	Ruộng ông Giáo xóm 6 Nam Giang
	Nam Giang
	0,250
	15,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	74
	10,0
	16
	58
	 
	
	
	
	
	

	4.3
	Mương tưới từ cống xả N11-1 đến bàu Cây sung xóm 6, Thượng Giang 2
	Cống xả N11-1
	Bàu Cây sung xóm 6, Thượng Giang 2
	Thượng Giang2
	1,000
	35,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	393
	59,0
	93
	300
	 
	
	
	
	
	

	5
	Xã Bình Tường
	 
	 
	 
	1,092
	80,0
	 
	 
	 
	 
	377
	48,3
	76
	301
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	Kênh mương từ cầu nhà ông Chiếu đến ruộng ông Tuấn
	Cầu nhà ông Chiếu
	Ruộng ông Tuấn
	Hòa Trung
	0,297
	20,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Động lực
	140
	17,5
	28
	113
	 
	
	
	
	
	

	5.2
	Kênh mương từ ruộng ông Kiểm đến ruộng ông Hương
	Ruộng ông Kiểm
	Ruộng ông Hương
	Hòa Hiệp
	0,595
	40,0
	0,30
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	176
	23,8
	37
	139
	 
	
	
	
	
	

	5.3
	Kênh mương Bờ đổ
	Ruộng ông Châu
	Ruộng ông Ngọc
	Hòa Trung
	0,200
	20,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Động lực
	61
	7,0
	11
	50
	 
	
	
	
	
	

	6
	Xã Bình Thuận
	 
	 
	 
	2,600
	196,0
	 
	 
	 
	 
	948
	142,8
	225
	724
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	Tuyến từ cuối kênh N1-6 sau nhà ông 3 Á ra ruộng xóm 3 Hòa Mỹ
	Kênh N1-6
	Ruộng xóm 3 Hòa Mỹ
	Hòa Mỹ
	0,300
	35,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	109
	16,2
	26
	83
	 
	
	
	
	
	

	6.2
	Tuyến mương cây đa từ cống xả N16-1 đến trước nhà Võ Văn Chút
	Cống xả N16-1
	Nhà Võ Văn Chút
	Thuận Truyền
	0,300
	25,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	109
	16,2
	26
	83
	 
	
	
	
	
	

	6.3
	Từ cống ngầm N1-3 ra ruộng xóm 2, ruộng xóm 1 Thuận Nhứt xuống ruộng xóm 1 Thuận Hạnh
	Từ cống ngầm N1-3
	Ruộng xóm 1 Thuận Hạnh
	Thuận Nhứt
	0,550
	46,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	202
	30,8
	48
	154
	 
	
	
	
	
	

	6.4
	Từ cống ngầm N1-3 ra ruộng xóm 2 đến ruộng Nguyễn Đình Vân
	Từ cống ngầm N1-3
	Rộng Nguyễn Đình Vân
	Thuận Nhứt
	0,450
	22,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	163
	24,3
	38
	125
	 
	
	
	
	
	

	6.5
	Từ cuối kênh N1-4 xuống ruộng xóm 2 đến ruộng Nguyễn Văn Thạch
	Từ cuối Kênh N1-4
	Ruộng Nguyễn Văn Thạch
	Thuận Nhứt
	0,650
	41,0
	0,40
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	239
	36,4
	57
	182
	 
	
	
	
	
	

	6.6
	Từ cuối kênh bê tông hiện nay vào đông Bàu xuống tới đường đi Nghĩa địa
	Kênh Bê tông
	Đường đi Nghĩa Địa
	Thuận Hiệp
	0,350
	27,0
	0,35
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	127
	18,9
	30
	97
	 
	
	
	
	
	

	7
	Xã Tây Vinh
	 
	 
	 
	1,718
	105,0
	 
	 
	 
	 
	1.068
	171,8
	270
	798
	 
	
	
	
	
	

	7.1
	Mương vùng Rộc, Rào Quýt xóm 8
	Kênh Văn Phong
	Bầu Già
	Nhơn Thuận
	0,750
	40,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	451
	75,0
	118
	333
	 
	
	
	
	
	

	7.2
	Mương Cây Gòn xóm 4 (kênh Văn Phong đến mương rút Du Lâm)
	Kênh Văn Phong
	Mương rút Du Lâm
	An Vinh 2
	0,493
	30,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	296
	49,3
	77
	219
	 
	
	
	
	
	

	7.3
	Mương từ Miễu xóm 6 đến Bụi tre 1 thôn An Vinh 2
	Miễu xóm 6
	Bụi tre 1
	An Vinh 2
	0,180
	15,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	108
	18,0
	28
	80
	 
	
	
	
	
	

	7.4
	Mương từ nhà bà Chi đến Cống xóm 1
	Nhà bà Chi
	Cống xóm 1
	An Vinh 1
	0,295
	20,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Động lực
	213
	29,5
	46
	166
	 
	
	
	
	
	

	8
	Xã Tây Xuân
	 
	 
	 
	1,000
	75,0
	 
	 
	 
	 
	375
	57
	90
	285
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	Kênh mương từ Trạm bơm đến QL 19 (dưới cà phê Nỗi Nhớ)
	Trạm bơm
	QL 19
	Phú An
	0,530
	35,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	199
	30,2
	48
	151
	 
	
	
	
	
	

	8.2
	Kênh mương từ đường bê tông vào Hòa Nam đến mương MaZa
	Đường bê tông
	Mương MaZa
	Phú Hòa
	0,470
	40,0
	0,45
	0,55
	0,12
	Trọng lực
	176
	26,8
	42
	134
	 
	
	
	
	
	

	9
	Xã Tây Thuận
	 
	 
	 
	1,599
	75,0
	 
	 
	 
	 
	438
	59
	94
	344
	 
	
	
	
	
	

	9.1
	Tuyến kênh mương đồng trên nhà ông Cửu đến ruộng ông Mỹ; Đồng Cây Cam; đồng Bàu Kim.
	Từ ruộng ông Cửu
	Đồng bàu Kim
	Tiên Thuận
	1,020
	42,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng Lực
	279
	37,7
	60
	219
	 
	
	
	
	
	

	9.2
	Tuyến kênh mương bê tông đồng Mìn Nin, đồng Gò Mả
	Đồng Mìn Nin
	Đồng Gò Mả
	Thượng Sơn
	0,579
	33,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng Lực
	159
	21,4
	34
	124
	 
	
	
	
	
	

	10
	Thị trấn Phú Phong
	 
	 
	 
	3,000
	155,0
	 
	 
	 
	 
	979
	137
	217
	761
	 
	
	
	
	
	

	10.1
	Kênh mương BTXM tổ 5, khối Hòa Lạc
	Tổ 2
	Tổ 5
	Khối Hòa Lạc
	0,700
	35,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	211
	28,7
	46
	166
	 
	
	
	
	
	

	10.2
	Kênh mương BTXM tổ 3, khối Hòa Lạc
	Đồng ông Canh
	Sông Đồng Hươu
	Khối Hòa Lạc
	0,200
	35,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	60
	8,2
	13
	47
	 
	
	
	
	
	

	10.3
	Kênh mương BTXM đoạn từ kênh nước Gộp đến Hóc Tập, khối Hòa Lạc
	Kênh nước Gộp
	Hóc Tập
	Khối Hòa Lạc
	0,800
	35,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	314
	47,2
	74
	240
	 
	
	
	
	
	

	10.4
	Kênh mương BTXM đoạn từ kênh tổ 1 đến suối Hóc Mít, khối Hòa Lạc
	Kênh BTXM tổ 1
	Suối Hóc Mít
	Khối Hòa Lạc
	1,300
	50,0
	0,35
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	393
	53,3
	85
	308
	 
	
	
	
	
	

	11
	Xã Tây An
	 
	 
	 
	5,654
	850,0
	 
	 
	 
	 
	2891
	454
	712
	2179
	 
	
	
	
	
	

	11.1
	Mương từ Cầu ngắn đến Gò Ông Bợ
	Cầu ngắn
	Gò Ông Bợ
	Mỹ Đức
	0,947
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	402
	60,6
	95
	307
	 
	
	
	
	
	

	11.2
	Mương Gò Thú Diễn đến Cầu ngắn
	Gò Thú diễn
	Cầu ngắn
	Mỹ Đức
	0,385
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	163
	24,6
	39
	125
	 
	
	
	
	
	

	11.3
	Mương từ cống Bà Thất đến Gò Ông Bợ
	Cống Bà thất
	Gò Ông Bợ
	Mỹ Đức
	0,425
	70,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	255
	42,5
	67
	189
	 
	
	
	
	
	

	11.4
	Mương Cụt
	Mỹ Đức
	Mương bàu
	Háo Nghĩa
	0,400
	120,0
	0,6
	0,95
	0,15
	Trọng lực
	276
	44,8
	70
	206
	 
	
	
	
	
	

	11.5
	Mương Xóm 7
	Kênh VP
	Đường 639B
	Trà Sơn
	0,455
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	193
	29,1
	46
	147
	 
	
	
	
	
	

	11.6
	Mương Bút Chỉ
	Kênh bê tông
	QL19b
	Trà Sơn
	0,380
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	161
	24,3
	38
	123
	 
	
	
	
	
	

	11.7
	Mương Trùm Hơn
	Trùm hơn
	Lỗ Mạch
	Trà Sơn
	0,380
	120,0
	0,60
	0,80
	0,15
	Trọng lực
	228
	38,0
	60
	169
	 
	
	
	
	
	

	11.8
	Mương Rút xóm 12
	Gốc điệp
	Rộc Đá
	Đại Chí
	0,920
	120,0
	0,60
	0,95
	0,15
	Trọng lực
	635
	103,0
	162
	473
	 
	
	
	
	
	

	11.9
	Mương từ Gò Sa đến Đồng Quy
	Gò Sa
	Đồng Quy
	Đồng Quy
	0,586
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	248
	37,5
	59
	190
	 
	
	
	
	
	

	11.10
	Mương Đập Làng
	Hồ Đập làng
	Đại Chí
	Đại Chí
	0,776
	70,0
	0,45
	0,65
	0,12
	Trọng lực
	329
	49,7
	78
	251
	 
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN VĨNH THẠNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (Km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	3,938
	72,7
	 
	 
	 
	 
	731
	172,4
	273
	458
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Vĩnh Thịnh
	 
	 
	 
	0,940
	13,0
	 
	 
	 
	 
	176
	41,4
	65
	111
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	BTXM kênh mương từ vườn bà Thướu đến nhà ông Duy Đào
	Vườn bà Thướu
	Nhà Duy Đào
	Thôn An Ngoại, Vĩnh Thịnh
	0,440
	5,0
	0,45
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	82
	19,4
	30
	52
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	BTXM kênh mương từ nhà 2 Hường đến kênh N1a
	Nhà 2 Hường
	Kênh N1a
	Thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh
	0,500
	8,0
	0,45
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	94
	22,0
	35
	59
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Vĩnh Hòa
	 
	 
	 
	0,900
	7,0
	 
	 
	 
	 
	148
	33,3
	53
	95
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Bê tông kênh mương từ đám ông Tuấn đến đám ông Kiên
	Kênh N2
	Ruộng bà tâm
	Thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa
	0,600
	4,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	98
	22,2
	35
	63
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	Bê tông kênh mương tuyến từ ruộng ông Dũng đến ruộng ông An
	Ông Tuấn
	Ông Kiên
	Thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa
	0,300
	3,0
	0,30
	0,45
	0,10
	Trọng lực
	49
	11,1
	18
	32
	 
	
	
	
	
	

	3
	Xã Vĩnh Kim
	 
	 
	 
	1,050
	2,3
	 
	 
	 
	 
	172
	38,9
	62
	110
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	Kênh mương suối Trứng cá
	Ruộng Bók Tương
	Ruộng Bá Xuân
	Thôn Kông Trú, xã Vĩnh Kim
	0,250
	0,8
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	41
	9,3
	15
	26
	 
	
	
	
	
	

	3.2
	Kênh mương suối Mtươi
	Ruộng Bá Nhơn
	Ruộng Bók Kính
	Thôn Kông Trú, xã Vĩnh Kim
	0,800
	1,5
	0,50
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	131
	29,6
	47
	84
	 
	
	
	
	
	

	4
	Thị trấn Vĩnh Thạnh
	 
	 
	 
	1,048
	50,4
	 
	 
	 
	 
	235
	58,9
	93
	142
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	BTXM kênh mương nội đồng khu phố Định Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 1
	Ruộng bà Nhị (Rộc mậu)
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	Khu phố Định Thiền, TT Vĩnh Thạnh
	0,225
	6,0
	0,40
	0,60
	0,12
	Trọng lực
	53
	13,3
	21
	32
	 
	
	
	
	
	

	
	- Đoạn 2
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	Nhà ông Long
	
	0,130
	5,0
	0,80
	1,00
	0,15
	
	58
	16,1
	25
	33
	 
	
	
	
	
	

	4.2
	BTXM kênh mương nội đồng khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 1
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	BTXM Kênh mương hiện trạng (ruộng ông Trí)
	Khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh
	0,135
	9,0
	0,30
	0,40
	0,10
	Trọng lực
	21
	4,7
	7
	13
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 2
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	BTXM Kênh mương hiện trạng (ruộng ông Hoa)
	
	0,068
	7,5
	0,40
	0,60
	0,12
	
	16
	4,0
	6
	10
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 3
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	Ruộng ông Cọt
	
	0,172
	6,7
	0,30
	0,40
	0,10
	
	26
	6,0
	9
	17
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 4
	BTXM Kênh mương hiện trạng
	Ruộng ông Chi
	
	0,168
	8,2
	0,30
	0,40
	0,10
	
	26
	5,9
	9
	16
	 
	
	
	
	
	

	 
	- Đoạn 5
	BTXM Kênh mương hiện trạng (Gốc Ké)
	Suối Xem
	
	0,150
	8,0
	0,40
	0,60
	0,12
	
	35
	8,9
	14
	21
	 
	
	
	
	
	


 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG HUYỆN VÂN CANH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	STT
	Tên tuyến kênh
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Địa điểm xây dựng (thôn, khu vực)
	Chiều dài (km)
	Diện tích tưới (ha)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Kích thước kênh (m)
	Hình thức tưới
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Mức hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều rộng
	Chiều cao
	Chiều dày
	
	Tổng cộng (tr.đ)
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ xi măng và quy đổi thành tiền
	Hỗ trợ bằng tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xi măng (tấn)
	Thành tiền (tr.đ)
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(20)
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	4,550
	73,0
	 
	 
	 
	 
	657
	160,2
	252
	405
	 
	
	
	
	
	

	1
	Xã Canh Vinh
	 
	 
	 
	1,050
	25,0
	 
	 
	 
	 
	193
	45,2
	70
	123
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Bê tông kênh mương từ kênh N1 đến đồng Bàu Đe
	Kênh N1
	Đồng Bàu Đe
	Hiệp Vinh 1
	0,300
	5,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	55
	12,9
	20
	35
	 
	
	
	
	
	

	1.2
	Bê tông kênh mương từ Ngõ Tính đến Xoài Chơi
	Ngõ Tính
	Tăng Lợi Chơi
	Hiển Đông
	0,250
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	46
	10,8
	17
	29
	 
	
	
	
	
	

	1.3
	Bê tông kênh mương từ mương bê tông đến cầu Lò Rèn
	Mương bê tông
	Bình Long Rèn
	Bình Long
	0,500
	10,0
	0,40
	0,50
	0,10
	Trọng lực
	92
	21,5
	34
	59
	 
	
	
	
	
	

	2
	Xã Canh Hiển
	 
	 
	 
	3,500
	48,0
	 
	 
	 
	 
	464
	115,0
	182
	282
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng kênh mương từ kênh chính đi Gò giữa
	Kênh chính
	Gò giữa
	Thanh Minh
	0,200
	5,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	24
	5,8
	9
	15
	 
	
	
	
	
	

	2.2
	Xây dựng kênh mương nội đồng đồng sau
	 
	 
	Thanh Minh
	0,800
	4,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	95
	23,2
	37
	58
	 
	
	
	
	
	

	2.3
	Xây dựng kênh nhánh đoạn trạm bơm (Gò Đình) kênh nội đồng nối tiếp
	 
	 
	Hiển Đông
	1,500
	10,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	179
	43,5
	69
	110
	 
	
	
	
	
	

	2.4
	Xây dựng kênh từ Gò giữa đến cây Sài
	Gò giữa
	Cây Sài
	Tân Quang
	0,300
	8,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	36
	8,7
	14
	22
	 
	
	
	
	
	

	2.5
	Xây dựng kênh mương từ Gò giữa đi lên phía Tây giáp ruộng bà Trần Thị Long
	Gò giữa
	Ruộng bà Trần Thị Long
	Tân Quang
	0,200
	10,0
	0,30
	0,30
	0,10
	Trọng lực
	24
	5,8
	9
	15
	 
	
	
	
	
	

	2.6
	Xây dựng kênh mương từ Đa Đa lý N8 đến ruộng giến ông Thời
	Đa Đa lý N8
	Ruộng giến ông Thời
	Chánh Hiển
	0,200
	5,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	43
	11,2
	18
	25
	 
	
	
	
	
	

	2.7
	Xây dựng kênh mương từ N8 đến cây găng
	N8
	Cây găng
	Chánh Hiển
	0,300
	6,0
	0,50
	0,50
	0,12
	Trọng lực
	64
	16,8
	26
	38
	 
	
	
	
	
	


 

 
