	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1212/QÐ-UBND
	Bắc Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2008


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIAO RỪNG TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03.3.2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ rừng;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14.8.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25.4.2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
Căn cứ Thông tư số 102/2000/TT-BNN ngày 02.10.2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 470/TT-KH ngày 12.6.2008 về việc phê duyệt Đề án giao rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án giao rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010 như sau:
1. Tên Đề án: Đề án giao rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh.
3. Phạm vi thực hiện: Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Ninh (645,57ha).
4. Đơn vị tư vấn lập dự án: Đoàn điều tra quy hoạch rừng Bắc Giang.
5. Kinh phí thực hiện: 226.452.000 đồng (hai trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng), từ nguồn ngân sách tỉnh.
6. Mục tiêu và nhiệm vu:
6.1. Mục tiêu: Hoàn thành việc giao 645,57ha rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định. 
6.2. Nhiệm vụ: Rà soát, thống kê, phân loại, xác định diện tích rừng và đất lâm nghiệp, tổng số nhóm hộ, diện tích giao theo nhóm hộ và số hộ thành viên trong nhóm đã được giao trước đây, đồng thời xây dựng kế hoạch giao rừng gắn với việc giao đất lâm nghiệp. 
7. Nội dung và giải pháp chủ yếu:
- Xác định hiện trạng và quy hoạch rừng.
- Xác định hạn mức rừng được giao và các đối tượng được nhận rừng.
- Đào tạo và tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức về chính sách của nhà nước cho cán bộ và nhân dân về công tác giao rừng.
8. Thời gian thực hiện: 2008 - 2010.
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Nhân Chiến


 
