	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2887/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 06 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Phê duyệt Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án kèm Tờ trình số 299/TTr-SNN&PTNT ngày 13/8/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 429/TTr-SKHĐT ngày 29/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2011 -2020), với các nội dung chính sau:
I. Tên, phạm vi dự án, thời gian và cơ quan quản lý.

1. Tên dự án: Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020.

2. Phạm vi, địa điểm dự án: Trên địa bàn 16 huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tam Kỳ, Hội An.

3. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2020.

4. Chủ dự án: Các Ban Quản lý Dự án trồng rừng cơ sở.

(Cho phép các Ban Quản lý Dự án trồng rừng cơ sở được sử dụng khuôn dấu, số tài khoản cũ để giao dịch tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thuộc nguồn vốn Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 và vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng các năm trước chuyển sang thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng).

5. Đơn vị lập dự án: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ.

6. Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.

7. Diện tích vùng dự án

	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Khối lượng, nhiệm vụ

	
	
	Theo QĐ số 4284/QĐ-UBND
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

	Tổng diện tích
	ha
	565.163
	608.647

	Trong đó:
	
	
	

	- Diện tích đất lâm nghiệp
	ha
	366.967
	457.235

	 + Diện tích đất có rừng
	ha
	259.669
	323.244

	 + Diện tích đất chưa có rừng
	ha
	107.298
	133.991

	 - Diện tích đất khác
	ha
	198.196
	151.412


(Có biểu số 1 kèm theo)
II. Mục tiêu của dự án

- Bảo vệ và phát triển rừng ổn định nhằm phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập thủy điện, thủy lợi, phòng hộ ven biển; bảo vệ môi trường nhằm điều tiết nguồn nước, dòng chảy, bảo vệ đất, giảm thiểu thiên tai lũ lụt, hạn hán, tăng cường khả năng chắn gió, chắn cát, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan.

- Phấn đấu đưa độ che phủ của rừng vùng dự án từ 52,2% năm 2010 lên 53,5% năm 2015 và đến năm 2020 là 55%.

- Giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên thông qua các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của các khu rừng phòng hộ, đặc dụng của tỉnh quảng Nam.

- Thông qua các hoạt động đầu tư bảo vệ phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, hỗ trợ phát triển rừng sản xuất tạo việc làm và thu nhập cho người dân các huyện tham gia dự án, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững trật tự, an ninh quốc phòng các khu vực biên giới, miền núi.

- Xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng phục vụ cho chế biến gỗ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

III. Nhiệm vụ của dự án

Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 -2020:

1. Các hạng mục đầu tư của dự án

	TT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Khối lượng, nhiệm vụ

	
	
	
	Theo QĐ số 4284/QĐ-UBND
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

	1
	Lâm sinh
	
	
	

	-
	Khoán bảo vệ rừng hiện có
	lượt ha
	386.245 
	412.315

	-
	Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
	ha
	7.405 
	6.438

	-
	Trồng rừng sản xuất
	ha
	19.750 
	10.551

	-
	 Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng
	lượt ha
	23.331 
	20.854

	-
	 Khoanh nuôi bảo vệ rừng
	lượt ha
	226.500 
	185.755

	-
	 Khoanh nuôi có trồng bổ sung chuyển tiếp
	lượt ha
	2.962 
	1.105

	-
	Nuôi dưỡng rừng trồng
	ha
	
	41

	-
	Chăm sóc rừng giống
	ha
	
	161

	-
	Xây dựng vườn thực vật
	ha
	
	100

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	

	-
	Trạm bảo vệ rừng
	trạm
	11 
	10

	-
	Chòi canh lửa
	chòi
	07 
	6

	-
	Đường băng cản lửa
	ha
	43 
	15

	-
	Đường lâm sinh
	km
	21,8 
	34,5

	-
	Bảng bảo vệ rừng
	bảng
	182 
	157

	-
	Vườn ươm
	vườn
	01 
	7

	-
	Thiết bị phục vụ dự án
	bộ
	34 
	147 bộ

	3
	Nâng cao năng lực
	
	
	

	
	Số lớp
	lớp
	
	36

	
	Học viên
	người
	
	1.440

	4
	Xây dựng dự án
	dự án
	1
	1


(Có biểu số 2 kèm theo)

2. Vốn đầu tư dự án

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục đầu tư
	Khối lượng, nhiệm vụ

	
	
	Theo QĐ số 4284/QĐ-UBND
	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

	
	Tổng vốn đầu tư dự án
	412.711
	635.345

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Vốn xây lắp
	376.596
	558.779

	-
	Vốn sự nghiệp
	36.114
	76.567

	A
	Vốn xây lắp
	
	558.779

	1
	Lâm sinh
	347.252
	511.574

	-
	Khoán bảo vệ rừng hiện có
	77.249
	82.463

	-
	Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
	103.670
	95.373

	-
	Trồng rừng sản xuất
	73.273
	211.020

	-
	 Chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng
	47.169
	79.812

	-
	 Khoanh nuôi bảo vệ rừng
	45.300
	37.151

	-
	 Khoanh nuôi có trồng bổ sung chuyển tiếp
	592
	448

	-
	Nuôi dưỡng rừng trồng
	-
	244

	-
	Chăm sóc rừng giống
	-
	2.576

	-
	Xây dựng vườn thực vật
	-
	2.487

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	29.344
	43.425

	-
	Trạm bảo vệ rừng
	5.500
	5.000

	-
	Chòi canh lửa
	1.050
	900

	-
	Đường băng cản lửa
	430
	375

	-
	Đường lâm sinh
	21.800
	34.500

	-
	Bảng bảo vệ rừng
	364
	550

	-
	Vườn ươm
	200
	2.100

	3
	Thiết bị phục vụ dự án
	1.700
	3.780

	B
	Vốn sự nghiệp, quản lý
	36.114
	76.566

	1
	Đào tạo nâng cao năng lực
	1.570
	1.242

	2
	Chi phí quản lý dự án
	32.294
	42.658

	3
	QLBVR(5%) và Khuyến lâm (2%)
	-
	32.116

	4
	Chi phí xây dựng dự án
	550
	550


(Có biểu số 3 kèm theo)
3. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn bổ sung điểu chỉnh

	TT
	Hạng mục 

dầu tư
	Tổng vốn đầu tư
	Vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015 (triệu đồng)
	Vốn đầu tư 2016 -2020

	
	
	
	Tổng
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	
	Tổng vốn
	635.345
	445.533
	67.434
	87.474
	99.343
	96.221
	95.061
	188.794

	A
	Vốn xây lắp
	558.779
	401.183
	59.839
	78.533
	89.839
	86.966
	86.007
	157.595

	1
	Lâm sinh
	511.574
	374.311
	53.510
	77.638
	81.866
	81.044
	80.254
	137.263

	2
	XD hạ tầng
	43.425
	24.723
	6.220
	515
	6.863
	5.427
	5.698
	18.702

	3
	Thiết bị phục vụ DA
	3.780
	2.150
	110
	380
	1.110
	495
	55
	1.630

	B
	Vốn sự nghiệp
	76.567
	44.350
	7.595
	8.941
	9.504
	9.255
	9.054
	31.199

	1
	Quản lý (9,3%)
	42.658
	25.135
	4.095
	5.109
	5.443
	5.304
	5.184
	17.456

	2
	Nâng cao năng lực
	1.242
	552
	-
	138
	138
	138
	138
	690

	3
	Xây dựng dự án
	550
	550
	550
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Khuyến lâm (2%) và QL BVR (5%)
	32.116
	18.113
	2.950
	3.695
	3.923
	3.813
	3.732
	13.053


(Có biểu số 4 kèm theo)
4. Nguồn vốn:

4.1. Phân theo nguồn đầu tư: 
ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng vốn đầu tư
	Phân theo nguồn vốn

	
	
	
	Vốn ngân sách
	Vốn tự có và vay

	
	Tổng
	635,345
	458,607
	176,738

	a
	Vốn xây lắp
	558,779
	382,041
	176,738

	-
	Đầu tư lâm sinh
	511,574
	334,836
	176,738

	-
	Xây dựng CSHT
	43,425
	43,425
	 - 

	-
	Thiết bị
	3,780
	3,780
	 - 

	b
	Vốn sự nghiệp
	76,567
	76,567
	-

	-
	Quản lý (9,3% lâm sinh)
	42,658
	42,658
	 - 

	+
	Ban QLDA cơ sở (8%)
	36,696
	36,696
	 - 

	+
	Ban QLDA tỉnh (1,3%)
	5,963
	5,963
	 - 

	-
	QLBVR và khuyến lâm (7%)
	32,116
	32,116
	

	-
	Nâng cao năng lực
	1,242
	1,242
	 - 

	-
	Xây dựng dự án
	550
	550
	 - 


(Có biểu số 5 kèm theo)
4.2. Nguồn vốn: Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 -2020 và vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng chuyển sang thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (đối với nguồn vốn ngân sách đầu tư).

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục trình tự xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ quy định của dự án;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Quảng Nam thực hiện việc theo dõi tham mưu bố trí vốn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án đúng mục đích và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai, đồng thời giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Ban quản lý Dự án trồng rừng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong vùng dự án, Giám đốc các Ban quản lý dự án trồng rừng cơ sở và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay cho Quyết định số 4284/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố: Nam T.My, Bắc T.My, T.Phước, P.Ninh, N.Thành, T.Bình, H.Đức, Q.Sơn, N.Sơn,D.Xuyên, P.Sơn, N.Giang, Đ.Giang, T.Giang, T.Kỳ, Hội An;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH;.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Quang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image2.emf]Phu luc a


[image: image3.emf]Phu luc b



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image4.emf]Phu luc c



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image5.emf]Phu luc d




PAGE  
1

_1409749639.xls
Biểu số 1

		Biểu 1: Phạm vi vùng dự án của các dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở

		TT		Tên dự án cơ sở		Tên huyện, xã

		1		DA BV&PTR huyện Phước Sơn		Xã Phước Đức; Phước Kim; Phước Lộc; Phước Thành; Phước Xuân; TT Khâm Đức

		2		DA BV&PTR PH Đắk Mi		Huyện Phước Sơn: Xã Phước Hiệp và Phước Hòa

		3		DA BV&PTR huyện Hiệp Đức		Xã Hiệp Hòa; Hiệp Thuận; Phước Gia; Phước Trà; Quế Lưu; Quế Thọ; Thăng Phước; Tân An

		4		DA BV&PTR huyện Quế Sơn		Xã Quế Long và Quế Phong

		5		DA BV&PTR huyện Nông Sơn		Xã Phước Ninh; Quế Lâm; Quế Lộc; Quế Ninh; Quế Phước; Quế Trung; Sơn Viên

		6		DA BV&PTR huyện Đông Giang		Xã A Rooi; Cà Dăng; Ma Cooi; TT Prao; Xã Ba; Xã Tư; Za Hung

		7		DA BV&PTR PH A Vương		Huyện Đông Giang: Xã Ma Cooi

		8		DA BV&PTR PH Sông Kôn		Huyện Đông Giang: Xã A Ting; Jo Ngây; Sông Kôn; Tà Lu; Xã Ba

		9		DA BV&PTR huyện Tây Giang		Xã A Tiêng; A Vương; Bha Lê; Dăng; Lăng;

		10		DA BV&PTR huyện Duy Xuyên		Xã Duy Hòa; Duy Phú; Duy Sơn; Duy Thu; Duy Trung; Duy Trinh

		11		DA BV&PTR huyện Thăng Bình		Xã Bình An; Bình Chánh; Bình Định Bắc; Bình Định Nam; Bình Dương; Bình lãnh; Bình Nam; Bình Phú; Bình Phục; Bình Quý; Bình Quế; Bình Sa; Bình Trị; Bình Triều; Bình Trung; Bình Tú

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		TP Hội An: Xã Tân Hiệp

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		Tam Phú; Tam Thăng; Tam Thanh

		14		DA BV&PTR PH Phú Ninh		Huyện Phú Ninh: xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh                                                                                                            Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn; Tam Thạnh; Tam Trà; Tam Mỹ Tây; Tam Xuân 1; Tam Xuân 2

		15		DA BV&PTR huyện Phú Ninh		Xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh; Tam Lộc; Tam Vinh

		16		DA BV&PTR huyện Núi Thành		Xã Tam Anh Nam; Tam Giang; Tam Hải; Tam Hiệp; Tam Hòa; Tam Mỹ Đông; Tam Mỹ Tây; Tam Nghĩa; Tam Quang; Tam Thạnh; Tam Tiến; Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

		17		DA BV&PTR huyện Tiên Phước		TT Tiên Kỳ; Tiên An; Tiên Cẩm; Tiên Cảnh; Tiên Châu; Tiên Thọ; Tiên Phong; Tiên Mỹ; Tiên Lãnh; Tiên Lập; Tiên Ngọc; Tiên Sơn; Tiên Hiệp; Tiên Hà

		18		DA BV&PTR PH Sông Tranh		Huyện Bắc Trà My: Xã Trà Bui; Trà Giác

		19		DA BV&PTR huyện Nam Trà My		Trà Tập; Trà Mai; Trà Leng; Trà Vân; Trà Vinh; Trà Nam; Trà Cang; Trà Dơn; Trà Don

		20		DA BV&PTR huyện Nam Giang		Xã Chà Văl; Ta Bhinh; Ta Pơ; Zuôi;



&C&N



Biểu số 2

		Biểu 2: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án

		Đơn vị: ha

		TT		Ban quản lý Dự án BV&PTR		Diện tích tự nhiên		Đất có rừng																		Đất trống								Đất khác

								Tổng		Rừng tự nhiên														Rừng		Tổng		Đất		Đất khác		Đất

										Tổng		Giầu		TB		NG		PH		N		NM		trồng				IA; IB		QHLN		IC

				Tổng		608,646		323,244		225,181		19,145		54,075		98,355		46,576		6,987		43		98,062		133,991		26,067		37,097		70,827		151,412

				ĐD		29,978		23,012		22,539		572		4,759		12,711		4,481		15		- 0		473		6,966		1,488		325		5,154		- 0

				PH		250,751		176,452		154,780		17,312		42,587		64,550		27,240		3,077		13		21,672		74,299		15,027		15,842		43,430		- 0

				SX		121,210		68,485		37,709		1,223		6,221		17,401		10,173		2,692		- 0		30,776		52,725		9,552		20,930		22,243		- 0

				N3LR		206,707		55,295		10,153		37		507		3,693		4,681		1,204		30		45,142		- 0		- 0		- 0		- 0		151,412

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		47,820		27,480		26,073		4,667		6,373		11,843		3,189		- 0		- 0		1,407		13,579		1,511		2,349		9,719		6,761

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		26,635		17,555		17,494		4,047		5,117		6,220		2,110		- 0		- 0		61		9,081		424		522		8,135		- 0

				SX		12,065		7,567		7,220		596		1,187		4,870		567		- 0		- 0		347		4,498		1,087		1,827		1,584		- 0

				N3LR		9,120		2,359		1,359		24		70		753		512		- 0		- 0		1,000				- 0		- 0		- 0		6,761

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		33,441		26,003		22,012		4,069		2,313		12,037		3,593		- 0		- 0		3,991		4,343		2,278		578		1,487		3,095

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		19,373		16,246		15,483		3,871		1,813		8,024		1,775						763		3,127		1,662		415		1,050		- 0

				SX		7,460		6,244		5,193		194		461		3,438		1,100						1,051		1,216		616		163		437		- 0

				N3LR		6,608		3,513		1,336		4		39		575		718						2,176				- 0		- 0		- 0		3,095

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		40,231.4		24,092		8,477		- 0		2,352		2,009		4,116		- 0		- 0		15,616		8,259		2,328		1,292		4,638		7,880

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		8,320		6,037		5,151				2,035		1,432		1,684						886		2,283		970		143		1,170

				SX		14,764		8,789		2,964				314		577		2,073						5,824		5,976		1,359		1,149		3,468

				N3LR		17,147		9,267		361				3				359						8,905										7,880

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		4,985		2,837		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		2,264		67		9		37		21		2,080

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		1,912		1,861		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		1,288		51		9		21		21		- 0

				SX		247		230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		230		16		- 0		16		- 0		- 0

				N3LR		2,827		746		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		746		- 0		- 0		- 0		- 0		2,080

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		45,792		30,401		22,251		572		2,952		12,339		6,387		- 0		- 0		8,150		9,249		1,318		666		7,265		6,143

				ĐD		17,789		13,418		13,264		572		1,927		7,007		3,757		- 0		- 0		154		4,371		1,144		- 0		3,226		- 0

				PH		11,893		9,471		7,991		- 0		1,025		4,786		2,180		- 0		- 0		1,480		2,422		91		228		2,103		- 0

				SX		7,099		4,643		831		- 0		- 0		450		381		- 0		- 0		3,812		2,456		83		438		1,935		- 0

				N3LR		9,011		2,869		165		- 0		- 0		96		69		- 0		- 0		2,704				- 0		- 0				6,143

		6		DA BV&PTR Đông Giang		39,085		19,396		17,042		1,185		5,009		8,703		1,550		595		- 0		2,354		12,074		2,535		3,849		5,689		7,615

				ĐD		2,696		2,203		1,890		- 0		391		1,123		374		2		- 0		313		493		60		135		298

				PH		17,637		12,386		11,981		1,172		4,287		5,665		629		228		- 0		405		5,251		1,194		1,035		3,022

				SX		10,018		3,688		2,734		13		309		1,745		340		329		- 0		954		6,330		1,281		2,679		2,370

				N3LR		8,734		1,119		436		- 0		22		170		208		36		- 0		683				- 0		- 0		- 0		7,615

		7		DA BV&PTRPH A Vương		11,883		7,971		7,589		1,797		2,295		2,314		583		600		- 0		382		2,222		74		817		1,331		1,690

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,660		7,499		7,308		1,795		2,226		2,291		480		515		- 0		191		2,162		74		756		1,331

				SX		73		12		12		- 0		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		61		- 0		61		- 0

				N3LR		2,150		460		269		2		56		23		103		85		- 0		191				- 0		- 0		- 0		1,690

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		20,695		9,826		8,274		133		1,641		3,728		1,546		1,227		- 0		1,552		5,592		950		2,800		1,842		5,277

				ĐD		974		752		752		- 0		406		334		- 0		13		- 0		- 0		222		27		140		55		- 0

				PH		6,662		4,636		4,566		36		1,016		2,437		765		312		- 0		70		2,027		425		1,325		277		- 0

				SX		7,003		3,659		2,673		97		176		908		706		787		- 0		986		3,344		497		1,335		1,511		- 0

				N3LR		6,056		779		282		- 0		43		49		74		115		- 0		497				- 0		- 0		- 0		5,277

		9		DA BV&PTR Tây Giang		59,303		33,078		32,198		277		15,106		11,929		3,593		1,294		- 0		880		19,095		3,947		4,784		10,363		7,130

				ĐD		6,985		6,025		6,025		- 0		2,035		3,968		22		- 0		- 0		- 0		960		87		46		827		- 0

				PH		27,747		19,445		19,238		214		10,690		5,666		2,200		469		- 0		206		8,302		1,486		1,602		5,215		- 0

				SX		16,531		6,699		6,196		56		2,202		2,111		1,174		654		- 0		503		9,832		2,374		3,136		4,321		- 0

				N3LR		8,040		909		739		7		180		184		197		171		- 0		170		- 0		- 0		- 0		- 0		7,130

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		20,969		7,218		413		- 0		- 0		- 0		413		- 0		- 0		6,804		4,940		5		609		4,326		8,811

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,657		4,971		392		- 0		- 0		- 0		392		- 0		- 0		4,579		4,686		5		418		4,263

				SX		964		710		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		710		254		- 0		191		63

				N3LR		10,348		1,537		22		- 0		- 0		- 0		22		- 0		- 0		1,515										8,811

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		31,359.82		6,201		764		- 0		- 0		- 0		764		- 0		- 0		5,438		2,166		29		2,068		68		22,993

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		3,233.99		2,723.14		727.73		- 0		- 0		- 0		727.73		- 0		- 0		1,995.41		510.85		29.47		413.34		68.04		- 0

				SX		2,915		1,260		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,260		1,655		- 0		1,655		- 0		- 0

				N3LR		25,211		2,218		36		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		2,182								- 0		22,993

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		1,549		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		65

				ĐD		1,484		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		- 0

				PH		- 0		- 0		- 0																- 0

				SX		- 0		- 0		- 0																- 0

				N3LR		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		65

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		4,355.64		525		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		525		169		- 0		169		- 0		3,662

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		460		291		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		291		169		- 0		169		- 0		- 0

				SX		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				N3LR		3,896		234		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		234				- 0		- 0		- 0		3,662

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		22,715		17,128		7,190		- 0		1,283		445		5,462		- 0		- 0		9,938		714		232		103		378		4,873

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		12,193		11,510		7,021		- 0		1,283		445		5,292						4,490		682		232		72		378		- 0

				SX		1,044		1,013		- 0		- 0												1,013		31				31				- 0

				N3LR		9,478		4,605		169		- 0						169						4,436				- 0		- 0		- 0		4,873

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		12,193		6,057		876		- 0		- 0		- 0		876		- 0		- 0		5,181		941		24		499		419		5,195

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		578		478		119		- 0		- 0		- 0		119		- 0		- 0		359		100		5		95		- 0		- 0

				SX		4,239		3,398		595		- 0		- 0		- 0		595		- 0		- 0		2,802		842		19		404		419		- 0

				N3LR		7,376		2,181		162		- 0		- 0		- 0		162		- 0		- 0		2,020				- 0		- 0		- 0		5,195

		16		DA BV&PTR Núi Thành		33,376		13,299		802		- 0		- 0		68		690		- 0		43		12,497		1,174		- 0		1,027		147		18,903

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		4,519		3,867		758		- 0		- 0		68		677		- 0		13		3,109		651		- 0		504		147		- 0

				SX		4,483		3,960		5		- 0		- 0		- 0		5		- 0		- 0		3,955		523		- 0		523		- 0		- 0

				N3LR		24,374		5,472		39		- 0		- 0		- 0		9		- 0		30		5,433				- 0		- 0		- 0		18,903

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		44,181		26,182		6,677		- 0		301		2,224		4,152		- 0		- 0		19,505		4,204		619		1,314		2,271		13,796

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		6,831		5,151		4,102				299		1,302		2,502						1,049		1,680		253		247		1,180

				SX		11,379		8,855		1,937				2		791		1,144						6,918		2,524		366		1,067		1,090

				N3LR		25,971		12,176		638				1		131		506						11,538		- 0								13,796

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		32,390.0		19,161		18,359		5,428		3,167		8,557		1,208		- 0		- 0		802		8,333		1,275		2,838		4,220		4,897

				DD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		20,134		15,794		15,417		5,161		2,429		7,157		671						377		4,340		478		1,372		2,491

				SX		6,525		2,533		2,269		267		724		1,042		236						264		3,992		797		1,466		1,729

				N3LR		5,730		834		673				14		358		301						161		- 0								4,897

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		60,129		28,007		27,730		1,017		4,289		13,673		6,692		2,058		- 0		277		20,871		2,613		10,495		7,763		11,252

				ĐD		50		26		26		- 0		- 0		14		12		- 0		- 0		- 0		25		- 0		3		21		- 0

				PH		33,935		21,528		21,495		1,017		4,241		11,970		3,650		618		- 0		32		12,407		1,794		5,763		4,850		- 0

				SX		12,115		3,675		3,535		- 0		16		1,024		1,851		644		- 0		141		8,439		820		4,728		2,892		- 0

				N3LR		14,030		2,778		2,674		- 0		33		665		1,179		796		- 0		104		- 0		- 0		- 0		- 0		11,252

		20		DA BV&PTR Nam Giang		42,193		17,793		17,299		- 0		6,994		8,045		1,047		1,213		- 0		494		15,105		6,150		804		8,152		9,294

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		29,371		15,003		14,962		- 0		6,127		6,911		989		935				41		14,368		5,897		743		7,728

				SX		2,287		1,550		1,544		- 0		820		446				278				7		737		252		60		424

				N3LR		10,534		1,240		793		- 0		47		688		58						446		- 0								9,294



&C&P

Administrator:
đất trống ngoài ba loại rừng đưa vào đất khác thuộc mục N3LR

Administrator:
toàn bộ đất khác, đất trừ bỏ tính vào đất khác của N3LR



Biểu số 3 A

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		323,244		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		7,624		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		27,480		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		26,003		2,835		525		525		475		50		- 0						602		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		24,092		3,550		310		- 0						310				310		364		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		2,837		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		30,401		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		19,396		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		7,971		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		9,826		950		200		180		180				20		20				235		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		33,078		2,000		150		- 0						150		150				210		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		7,218		1,730		505		- 0						505		5		500		672		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		6,201		500		730		420				420		310				310		817		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		588		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		525		190		250		250		60		190		- 0						298		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		17,128		3,920		950		250		250				700				700		1,301		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		6,057		275		232		- 0						232				232		297		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		13,299		650		1,270		490		40		450		780				780		1,404		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		26,182		2,675		146		- 0						146				146		173		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		19,161		3,845		720		720		680		40		- 0						761		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		28,007		2,500		250		- 0						250		250				290		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		17,793		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		7,391		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		16,033		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		- 0		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		752		2,835		525		525		475		50		- 0						1,000		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		6,025		3,550		310		- 0						310				310		310		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		- 0		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		- 0		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		588		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		- 0		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		- 0		950		200		180		180				20		20				5,200		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		- 0		2,000		150		- 0						150		150				763		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		- 0		1,730		505		- 0						505		5		500		1,085		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		- 0		500		730		420				420		310				310		1,190		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		- 0		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		26		190		250		250		60		190		- 0						250		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		- 0		3,920		950		250		250				700				700		950		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		- 0		275		232		- 0						232				232		232		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		- 0		650		1,270		490		40		450		780				780		1,475		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		- 0		2,675		146		- 0						146				146		2,146		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		- 0		3,845		720		720		680		40		- 0						982		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		- 0		2,500		250		- 0						250		250				250		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		- 0		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1



&C&P

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát



Biểu số 3 B

						Biểu 3: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

						(Kèm theo Quyết định số  2887     /QĐ-UBND ngày 06    tháng  9  năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Tổng		Vốn đầu tư lâm sinh																						Xây dựng CSHT														Thiết bị										Nâng cao năng lực		Xây dựng DA		Quản lý điều hành		QLBVR và khuyến lâm

								Tổng		Khoán bảo vệ rừng		Trồng rừng phòng hộ		Chăm sóc rừng phòng hộ		Trồng rừng sản xuất		Khoanh nuôi						N dưỡng rừng trồng		Chăm sóc rừng giống		Xây dựng vườn thực vật		Tổng		Đường lâm sinh		Trạm BVR		Chòi canh		Biển báo		Vườn ươm		Băng cản lửa		Tổng		Máy định vị		GPS		Máy phô tô		Xe máy (chiếc)				dựng		lý		& khuyến

																		Tổng		KN BVR		KN TBS chuyển tiếp																				cản lửa				tính				Pho to		(Ghe)				DA				lâm

				Tổng		635,345		511,574		82,463		96,293		79,812		211,020		36,679		36,231		448		244		2,576		2,487		43,425		34,500		5,000		900		550		2,100		375		3,780		850		580		1,540		810		1,242		550		38,079		36,696

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		17,741		10,241								7,500		7,500										42								42						260		50		40		110		60						1,702		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		39,977		5,673		11,760		11,184		11,000		360		257		103								6,035		6,000						35						260		50		40		110		60						2,937		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		35,634		7,105		3,007		1,757		22,700		1,065		1,065										2,178		1,500		500		150		28						260		50		40		110		60						1,568		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		601		601								- 0												11								11						- 0														59		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		12,720		1,800						8,200		2,720		2,720										35		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		200		50		40		110		- 0						552		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		22,555		6,453		2,220		1,026		9,220		3,636		3,636										518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		230		50		10		110		60						1,440		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		14,195		7,434								1,698		1,620		78				2,576		2,487		4,535		4,500		- 0		- 0		35		- 0		- 0		165		50		30		55		30						1,361		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,592		1,900		4,254		3,453		2,000		985		900		85								6,835		6,000		500		- 0		35		300		- 0		205		50		40		55		60						1,049		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		31,106		4,000		1,665		1,010		19,000		5,431		5,380		51								18		- 0		- 0		- 0		18		- 0		- 0		250		50		30		110		60						1,590		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		17,014		3,461		4,899		2,454		4,400		1,800		1,800		- 0								2,275		2,000		- 0		150		25		- 0		100		185		50		20		55		60						1,272		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,785		997		11,239		8,989		12,200		360		360										300		- 0		- 0		- 0		- 0		300		- 0		90		25		10		55		- 0						2,245		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,080		1,160		920						- 0												11		- 0		- 0		- 0		11		- 0		- 0		35		25		10		- 0		- 0						200		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		9,909		385		4,900		4,624				- 0												18								18						- 0														950		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		56,931		7,840		11,690		12,357		24,800		- 0						244						3,946		3,000		500		- 0		21		300		125		200		50		40		110		- 0						3,479		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		43,146		550		2,250		1,245		39,100		- 0												3,135		2,000		500		300		35		300		- 0		260		50		40		110		60						951		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		56,632		1,302		17,170		13,490		24,600		70		70										2,492		1,500		500		- 0		42		300		150		260		50		40		110		60						3,425		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,728		5,350		1,416		828		28,000		133		123		10								2,349		1,500		500		300		49		- 0		- 0		90		50		40		- 0		- 0						1,144		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		45,429		7,690		16,128		15,891		3,000		2,720		2,720		- 0								7,314		6,500		500		- 0		14		300		- 0		320		50		40		110		120						4,125		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		19,186		5,000		2,775		1,503		2,800		7,107		7,000		107								863		- 0		500		- 0		63		300		- 0		260		50		40		110		60						1,624		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		4,614		3,520								1,094		1,080		14								518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		130		25		20		55		30						443		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		- 0										- 0												- 0														120		25		10		55		30		1,242		550		5,963



&C&P



B4a

		Biểu 4a: Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		189,730		34,874		37,933		37,994		39,388		39,541		222,585

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696										16,989

		-		Rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

		-		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

		+		Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

		+		Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

		+		Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

		+		Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

		+		Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

		+		Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		114,775		20,025		24,855		25,635		22,130		22,130		70,980

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186		3,186		1,105		885		605		397		142		- 0

		+		Năm 2-3				481		481		397		84		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		2,705		708		801		605		397		142		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		21,205		3,735		3,735		3,735		5,000		5,000		30,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		27,000		6,000		6,000		6,000		4,500		4,500		10,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		13,365		1,965		2,850		2,850		2,850		2,850		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		641		77		127		137		150		150		975

		-		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

		+		Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

		+		Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

		+		Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550		550				100		150		150		150

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		1,285		1,285

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		711		222		205		113		113		58

		+		Năm 2-3				113		113		113

		+		Năm 4-6				598		598		109		205		113		113		58

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		17,025		3,405		3,405		3,405		3,405		3,405		18,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		230		30		50		50		50		50		80

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		522		54		84		104		130		150		540

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

		+		Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

		+		Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

		+		Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135		1,135		215		300		210		210		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		3,575		475		475		875		875		875		1,750

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		1,506		302		302		302		300		300		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		4,000				1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410		410				50		120		120		120

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		5,600				1,400		1,400		1,400		1,400		8,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		16,017		3,017		3,250		3,250		3,250		3,250		16,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		+		Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

		+		Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

		+		Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461		461		61		100		100		100		100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		8,180		- 0		2,045		2,045		2,045		2,045		10,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		17,170		3,434		3,434		3,434		3,434		3,434		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		3,600		- 0		900		900		900		900		4,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		602		602		202		100		100		100				- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100		- 0

		+		Năm 4-6				502		502		102		100		100		100

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		9		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		4,500		900		900		900		900		900		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		-		Giao khoán hộ gia đình				20		20		20

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		266		35		55		57		60		60		340

		-		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

		+		Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

		+		Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

		+		Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

		+		Năm 1				37.0		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				54.7		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				54.7		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100		100		20		20		20		20		20

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		2,000		- 0		500		500		500		500		2,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576		576		190		190		97		49		49		- 0

		+		Năm 2-3				98		98		49		49

		+		Năm 4-6				478		478		141		141		97		49		49

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150		63		23		10		10		10		10		87

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		245		60		57		55		43		30		291

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

		+		Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

		+		Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

		+		Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950		950		150		200		200		200		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		22,140		5,000		5,000		5,380		3,380		3,380		4,760

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		310		80		80		80		35		35		- 0

		+		Năm 2-3				70		70		35		35

		+		Năm 4-6				240		240		45		45		80		35		35

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		7,307		1,307		1,500		1,500		1,500		1,500		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505		225		25		50		50		50		50		280

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

		+		Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

		+		Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

		+		Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220		220				55		55		55		55

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		1,878		613		248		248		335		434		3,107

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		-		Rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		176		15		10		50		50		51		134

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

		-		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

		+		Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

		+		Năm 2				407		337				56		91		120		70		70

		+		Năm 3				337		267						56		91		120		70

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

		+		Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

		+		Năm 2				290		106				31		15		10		50		184

		+		Năm 3				240		56						31		15		10		184

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		610		100		120		130		130		130

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		2,900		580		580		580		580		580		2,900

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		2,300		460		460		460		460		460		2,300

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		597		316		139				44		98		1,328

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		606		48		102		152		154		150		146

		-		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

		+		Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

		+		Năm 2				252		202				48		54		50		50		50

		+		Năm 3				202		152						48		54		50		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		19,200		3,200		4,000		4,000		4,000		4,000		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		-		Rừng PH tập trung				250		250		100		100		50

		-		Giao khoán hộ gia đình				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

		-		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

		+		Năm 1				407		407		157		100		100		50

		+		Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

		+		Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

		+		Năm 1				700		275						105		100		70		425

		+		Năm 2				700		205								105		100		495

		+		Năm 3				700		105										105		595

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240		1,240				260		280		340		360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		1,250		250		250		250		250		250		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232		232		50		50		50		52		30

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		599		65		91		141		150		152		132

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

		+		Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

		+		Năm 2				243		191				41		50		50		50		52

		+		Năm 3				215		165		23				41		50		50		50

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955		1,955		305		415		415		410		410

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		3,010		210		700		700		700		700		3,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		-		Rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		-		Giao khoán hộ gia đình				780		280		50		70		60		60		40		500

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

		-		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

		+		Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

		+		Năm 2				490		210						50		80		80		280

		+		Năm 3				490		130								50		80		360

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

		+		Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

		+		Năm 2				914		314				134		50		70		60		600

		+		Năm 3				914		254						134		50		70		660

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230		1,230		200		285		275		235		235

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		280				70		70		70		70		70

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		12,750		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		14,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146		146		20		30		30		30		36

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501		303		27		47		60		80		90		198

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

		+		Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

		+		Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

		+		Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400		1,400		200		300		300		300		300

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		615		205		205		205

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101		101		101

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		101		101

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		18,450		3,690		3,690		3,690		3,690		3,690		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

		-		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

		+		Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

		+		Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

		+		Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150		150						50		50		50

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		3,600

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình				250		90		10		20		20		20		20		160

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

		+		Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

		+		Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

		+		Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140		140		22		30		28		30		30

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		15,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792		792		262		262		168		100		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100

		+		Năm 4-6				692		692		162		262		168		100

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		7,600		1,400		1,400		1,600		1,600		1,600		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha

		-		Rừng PH tập trung

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		3,400		600		600		600		800		800		2,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		94		94		47		47		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				94		94		47		47		47



&C&P



B4a1

		Biểu 4a1: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR tỉnh Quảng Nam 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng toàn tỉnh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		1,285		295		350		250		200		190		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		640		100		120		140		140		140		785

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		1,564		190		260		395		392		327		1,419

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		253		53		50		50		50		50		367

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

				Năm 1				7,037		3,794		689		638		885		830		752		3,243

				Năm 2				6,946		3,277		235		689		638		885		830		3,669

				Năm 3				6,872		2,745		298		235		689		638		885		4,127

		1		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

				Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

				Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

				Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921		3,676		455		620		906		895		800		1,245

				Năm 1				1,671		1,356		261		295		350		250		200		315

				Năm 2				1,620		1,220		64		261		295		350		250		400

				Năm 3				1,630		1,100		131		64		261		295		350		530

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360		1,395		118		218		298		360		400		2,965

				Năm 1				1,483		578		78		100		120		140		140		905

				Năm 2				1,473		478		40		78		100		120		140		995

				Năm 3				1,403		338		- 0		40		78		100		120		1,065

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

				Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

				Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

				Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490		3,912		478		538		834		945		1,117		5,578

				Năm 1				3,212		1,586		279		190		365		390		362		1,626

				Năm 2				3,150		1,293		70		279		190		365		390		1,857

				Năm 3				3,128		1,033		129		70		279		190		365		2,095

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,083		832		171		185		174		153		150		1,251

				Năm 1				671		274		71		53		50		50		50		397

				Năm 2				702		285		62		71		53		50		50		417

				Năm 3				711		274		39		62		71		53		50		437

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338		1,338		70		260		328		330		350		- 0

		3		Các xã còn lại				8,463		8,463		1,053		1,825		1,855		1,870		1,860		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		1		Trồng rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		250		50		50		50		50		50		275

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		1		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550		550		- 0		100		150		150		150		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				550		550		- 0		100.0		150.0		150.0		150.0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		230		30		50		50		50		50		80

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		230		30		50		50		50		50		80

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135		1,135		215		300		210		210		200		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,135		1,135		215		300		210		210		200

		D		DA BV&PTR Quế Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410		410		- 0		50		120		120		120		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				410		410		- 0		50.0		120.0		120.0		120.0

		F		DA BV&PTR Đông Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		80				20.00		20.00		20.00		20.00		120.00

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60						20.00		20.00		20.00		120.00

				Năm 2				180		40								20.00		20.00		140.00

				Năm 3				180		20										20.00		160.00

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461		461		61		100		100		100		100		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318		318		38		70		70		70		70

		3		Các xã còn lại				143		143		23		30		30		30		30

		G		DA BV&PTRPH A Vương

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		1		Trồng rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		80				20		20		20		20		100

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20		20		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		20		20

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				606		266		35		55		57		60		60		340

				Năm 1				197		97		17		20		20		20		20		100

				Năm 2				215		95		18		17		20		20		20		120

				Năm 3				195		75		- 0		18		17		20		20		120

		1		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

				Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

				Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60						20		20		20		100

				Năm 2				160		40								20		20		120

				Năm 3				140		20										20		120

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100		100		20		20		20		20		20		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50		50		10		10		10		10		10

		3		Các xã còn lại				50		50		10		10		10		10		10

		I		DA BV&PTR Tây Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150		63		23		10		10		10		10		87

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		63		23		10		10		10		10		87

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950		950		150		200		200		200		200		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200		200		- 0		50		50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505		225		25		50		50		50		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		225		25		50		50		50		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220		220		- 0		55		55		55		55		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220		220				55.0		55.0		55.0		55.0

		L		DA BV&PTR Thăng Bình

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		1		Trồng rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		420		91		120		70		70		69

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		176		15		10		50		50		51		134

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		176		15		10		50		50		51		134

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

				Năm 1				817		563		87		106		130		120		120		254

				Năm 2				697		443		- 0		87		106		130		120		254

				Năm 3				577		323		- 0		- 0		87		106		130		254

		1		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				610		610		100		120		130		130		130		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				610		610		100.0		120.0		130.0		130.0		130.0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		54		50		50		50		46

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		1		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		100		100		50		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

				Năm 1				1,107		682		157		100		205		150		70		425

				Năm 2				1,171		676		64		157		100		205		150		495

				Năm 3				1,301		656		131		64		157		100		205		645

		1		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

				Năm 1				407		407		157		100		100		50		- 0		- 0

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50		- 0

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				407		407		157		100		100		50

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

				Năm 1				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

				Năm 2				700		205		- 0		- 0		- 0		105		100		495

				Năm 3				700		105		- 0		- 0		- 0		- 0		105		595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				700		275						105.0		100.0		70.0		425.0

				Năm 2				700		205								105.0		100.0		495.0

				Năm 3				700		105										105.0		595.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240		1,240		- 0		260		280		340		360		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480		480				100		120		120		140

		3		Các xã còn lại				760		760		- 0		160.0		160.0		220.0		220.0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232		232		50		50		50		52		30		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		232		50		50		50		52		30

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				273		243		41.4		50.0		50.0		50.0		52.0		30.00

				Năm 2				243		191				41.4		50.0		50.0		50.0		52.00

				Năm 3				215		165		23.2				41.4		50.0		50.0		50.00

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955		1,955		305		415		415		410		410		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,955		1,955		305		415		415		410		410

		Q		DA BV&PTR Núi Thành

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		1		Trồng rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		365		50		80		80		80		75		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780		280		50		70		60		60		40		500

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		280		50		70		60		60		40		500

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

				Năm 1				1,404		664		134		100		150		140		140		740

				Năm 2				1,404		524		- 0		134		100		150		140		880

				Năm 3				1,404		384		- 0		- 0		134		100		150		1,020

		1		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

				Năm 1				490		290		- 0		50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210		- 0		- 0		50		80		80		280

				Năm 3				490		130		- 0		- 0		- 0		50		80		360

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210						50		80		80		280

				Năm 3				490		130								50		80		360

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

				Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

				Năm 2				914		314		- 0		134		50		70		60		600

				Năm 3				914		254		- 0		- 0		134		50		70		660

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				914		374		134.4		50.0		70.0		60.0		60.0		540.0

				Năm 2				914		314				134.4		50.0		70.0		60.0		600.0

				Năm 3				914		254						134.4		50.0		70.0		660.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230		1,230		200		285		275		235		235		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,230		1,230		200.0		285.0		275.0		235.0		235.0

		R		DA BV&PTR Tiên Phước

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		20		30		30		30		36		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		146		20		30		30		30		36

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400		1,400		200		300		300		300		300		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,400		1,400		200		300		300		300		300

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		1		Trồng rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		310		50		50		70		70		70		410

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

				Năm 1				773		293		53		50		50		70		70		480

				Năm 2				788		238		15		53		50		50		70		550

				Năm 3				797		177		9		15		53		50		50		620

		1		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211				41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141						41		50		50		620

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				12		12		11.6

				Năm 2				27		27		15.4		11.6

				Năm 3				36		36		9.0		15.4		11.6

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150		150		- 0		- 0		50		50		50		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150		150						50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250		90		10		20		20		20		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		90		10		20		20		20		20		160

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				270		90		20.0		10.0		20.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 2				266		86		16.0		20.0		10.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 3				250		70		4.0		16.0		20.0		10.0		20.0		180.0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140		140		22		30		28		30		30		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140		140		22		30		28		30		30

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0





B4b

		Biểu 4b: Tổng hợp vốn đầu tư lâm sinh - DABV&PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đ. giá		Tổng vốn		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)				Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng								511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263		374,311

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		0.2		82,463		37,946		6,975		7,587		7,599		7,878		7,908		44,517		511,574

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		- 0		95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		-		Rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		- 0		79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

		-		Rừng PH tập trung				9,281		- 0		60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

		+		Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

		+		Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

		+		Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

		+		Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

		+		Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

		+		Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200				211,020

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680				511,574

		-		Vốn vay, tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		0.2		37,151		22,955		4,005		4,971		5,127		4,426		4,426		14,196

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186				448		448		222		112		60		40		14		- 0

		+		Năm 2-3				481		0.38		183		183		151		32		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		0.1		265		265		71		80		60		40		14		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		1.3		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		0.2		10,241		4,241		747		747		747		1,000		1,000		6,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		0.2		7,500		5,400		1,200		1,200		1,200		900		900		2,100

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		0.2		5,673		2,673		393		570		570		570		570		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		- 0		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		-		Rừng PH tập trung				1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		+		Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

		+		Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

		+		Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450

		-		Vốn vay, tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		0.2		257		257		257		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		0.5		103		103		54		21		11		11		6		- 0

		+		Năm 2-3				113		0.38		43		43		43		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				598		0.1		60		60		11		21		11		11		6		- 0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		0.2		7,105		3,405		681		681		681		681		681		3,700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		+		Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

		+		Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

		+		Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600

		-		Vốn vay, tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		0.2		1,065		715		95		95		175		175		175		350

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								601		301		60		60		60		60		60		300

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		0.2		601		301		60		60		60		60		60		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400

		-		Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360

		-		Vốn vay, tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		1,120		- 0		280		280		280		280		1,600

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		0.2		6,453		3,203		603		650		650		650		650		3,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		-		Rừng PH tập trung								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		- 0		1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		+		Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

		+		Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

		+		Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363

		-		Vốn vay, tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		0.2		3,636		1,636		- 0		409		409		409		409		2,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương								14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		0.2		7,434		3,434		687		687		687		687		687		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		0.2		1,620		720		- 0		180		180		180		180		900

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		502				78		78		48		10		10		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				402		0.1		40		40		10		10		10		10		- 0		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		Lượt ha		1.6		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184		257.6

		-		Chuyển hóa rừng giống								169.6		169.6		60.9		108.7		-0		-0		-0		-0

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0				169.6		169.6		60.9		108.7

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0				791.2		761.1		417.5		127.0		93.4		61.6		61.6		30.0

		+		Trồng		ha		38.0		9.3		352.4		352.4		352.3968

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0				253.9		253.9		65.1		127.0		61.9		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0				184.8		154.8		- 0		- 0		31.6		61.6		61.6		30.0

		-		Trồng rừng thực nghiệm				- 0				991.0		892.1		325.3		283.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		+		Trồng		ha		13.4		37.0		496.4		496.4		296.3		200.0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0				494.6		395.7		29.0		83.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0				479.9		424.5		96.4		110.2		151.7		37.6		28.6		55.4

		+		Trồng		ha		5.7		47.1		315.4		315.4		94.1		94.1		127.1		- 0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0				164.6		109.1		2.2		16.1		24.6		37.6		28.6		55.4

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		13.9		55.6		55.6		27.8		27.8

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		0.2		1,900		900		180		180		180		180		180		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		-		Rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		-		Giao khoán hộ gia đình				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		- 0		3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

		-		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

		+		Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

		+		Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

		+		Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

		+		Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100				2,000		2,000		400		400		400		400		400

		-		Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69

		-		Vốn vay, tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		0.2		900		400		- 0		100		100		100		100		500

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576				85		85		33		33		10		5		5		- 0

		+		Năm 2-3				98		0.38		37		37		19		19		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				478		0.1		48		48		14		14		10		5		5		- 0

		9		DA BV&PTR Tây Giang								31,106		26,635		4,785		5,643		5,694		5,266		5,248		4,471

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		0.2		4,000		2,000		400		400		400		400		400		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		- 0		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		- 0		1,010		457		112		114		98		75		57		553

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

		+		Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

		+		Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

		+		Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930

		-		Vốn vay, tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		0.2		5,380		4,428		1,000		1,000		1,076		676		676		952

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		0.5		51		51		18		18		8		4		4		- 0

		+		Năm 2-3				70		0.38		27		27		13		13		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				240		0.1		24		24		5		5		8		4		4		- 0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		0.2		3,461		1,461		261		300		300		300		300		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		- 0		4,899		2,183		242		485		485		485		485		2,716

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505				4,899		2,183		243		485		485		485		485		2,716

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,481		- 0		2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		+		Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

		+		Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

		+		Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100

		-		Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165

		-		Vốn vay, tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		0.2		997		376		123		50		50		67		87		621

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		- 0		11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		-		Rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		- 0		8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

		-		Rừng PH tập trung				1,220		- 0		7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

		+		Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

		+		Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

		+		Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

		+		Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

		+		Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

		+		Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600

		-		Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390

		-		Vốn vay, tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		0.2		360		160		- 0		40		40		40		40		200

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		0.2		1,160		580		116		116		116		116		116		580

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		0.2		920		460		92		92		92		92		92		460

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		0.2		385		119		63		28		- 0		9		20		266

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		22		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		22.1		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		-		Rừng PH tập trung				752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		+		Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

		+		Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

		+		Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		0.2		7,840		3,840		640		800		800		800		800		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		- 0		11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		-		Rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		- 0		12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

		-		Rừng PH tập trung				1,479		- 0		8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

		+		Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

		+		Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

		+		Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		- 0		3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

		+		Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

		+		Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

		+		Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200

		-		Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206

		-		Vốn vay, tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		0.2		550		250		50		50		50		50		50		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		- 0		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		- 0		1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		+		Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

		+		Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

		+		Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200

		-		Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230

		-		Vốn vay, tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành								56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		0.2		1,302		602		42		140		140		140		140		700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		- 0		17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		-		Rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		-		Giao khoán hộ gia đình				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		- 0		13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

		-		Rừng PH tập trung				1,470		- 0		5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

		+		Năm 1				490				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

		+		Năm 2				490				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		+		Năm 3				490				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		- 0		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

		+		Năm 1				914				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

		+		Năm 2				914				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		+		Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

		-		Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705

		-		Vốn vay, tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		0.2		70		56		- 0		14		14		14		14		14

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		0.2		5,350		2,550		510		510		510		510		510		2,800

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		- 0		1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501				828		525		49		79		109		138		150		303

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

		+		Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

		+		Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

		+		Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900

		-		Vốn vay, tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		0.2		123		123		41		41		41		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101				10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		0.1		10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		0.2		7,690		3,690		738		738		738		738		738		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		- 0		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		- 0		15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

		-		Rừng PH tập trung				2,284		- 0		15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

		+		Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

		+		Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

		+		Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000

		-		Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195

		-		Vốn vay, tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		2,000		400		400		400		400		400		720

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		0.2		5,000		2,000		400		400		400		400		400		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		- 0		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		+		Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

		+		Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

		+		Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

		-		Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117

		-		Vốn vay, tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		0.2		7,000		4,000		800		800		800		800		800		3,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792				107		107		54		26		17		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38

		+		Năm 4-6				692		0.1		69		69		16		26		17		10		- 0		- 0

		20		DA BV&PTR Nam Giang								4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		0.2		3,520		1,520		280		280		320		320		320		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		0.2		1,080		680		120		120		120		160		160		400

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		141				14		14		5		5		5		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				141		0.1		14		14.1		4.7		4.7		4.7		- 0		- 0		- 0



&C&P



B4b1

		Biểu 4b1: Tổng hợp vốn đầu tư trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR PH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		K lượng		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										(triệu đ)				Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438				95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		19.6		27,636		25,186		5,782		6,860		4,900		3,920		3,724		2,450				27,636

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		22.4		31,920		14,336		2,240		2,688		3,136		3,136		3,136		17,584				31,920

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		9.7		28,935		15,171		1,843		2,522		3,831		3,802		3,172		13,764				28,935

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		11.1		6,882		2,808		588		555		555		555		555		4,074				6,882

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ		lượt ha		20,854				79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

				Năm 1				7,037				31,455		17,855		3,167		3,342		4,238		3,756		3,352		13,600

				Năm 2				6,946				25,499		12,802		858		2,605		2,755		3,491		3,093		12,697

				Năm 3				6,872				22,859		9,949		940		782		2,397		2,594		3,236		12,910

		1		CS rừng PH tập trung				9,281				60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

				Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

				Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

				Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921				29,890		22,469		2,894		3,879		5,558		5,372		4,765		7,422

				Năm 1				1,671		6.9		11,530		9,356		1,801		2,036		2,415		1,725		1,380		2,174				11,530

				Năm 2				1,620		5.7		9,232		6,952		363		1,488		1,682		1,995		1,425		2,280				9,232

				Năm 3				1,630		5.6		9,129		6,161		731		356		1,462		1,652		1,960		2,968				9,129

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360				30,129		9,787		872		1,546		2,088		2,512		2,770		20,343

				Năm 1				1,483		7.8		11,571		4,512		612		780		936		1,092		1,092		7,059				11,571

				Năm 2				1,473		6.5		9,577		3,110		260		510		650		780		910		6,468				9,577

				Năm 3				1,403		6.4		8,982		2,166		- 0		256		502		640		768		6,816				8,982

		2		CS rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

				Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

				Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

				Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490				15,854		6,768		859		957		1,424		1,668		1,861		9,086

				Năm 1				3,212		2.1		6,745		3,330		586		399		767		819		760		3,415

				Năm 2				3,150		1.7		5,356		2,199		118		474		323		621		663		3,157

				Năm 3				3,128		1.2		3,753		1,239		155		84		335		228		438		2,514

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								3,938		1,582		340		347		320		289		285		2,357

				Năm 1				671		2.4		1,609		657		169		127		120		120		120		953

				Năm 2				702		1.9		1,334		542		117		134		101		95		95		792

				Năm 3				711		1.4		995		383		54		86		99		74		70		612

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất		ha		9,941				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680		- 0

				Vốn tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ						4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735		- 0

				Vốn tự có				- 0		15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338				26,754		26,754		1,394		5,200		6,560		6,600		7,000

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.9		5,217		5,217		272		1,014		1,279		1,287		1,365		- 0

				Vốn tự có				- 0		16.1		21,537		21,537		1,122		4,186		5,281		5,313		5,635		- 0

		3		Các xã còn lại				7,853				169,266		169,266		21,066		36,500		37,100		37,400		37,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.0		25,390		25,390		3,160		5,475		5,565		5,610		5,580		- 0

				Vốn tự có				- 0		17.0		143,876		143,876		17,906		31,025		31,535		31,790		31,620		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi								33,944		21,057		1,669		4,007		5,072		5,155		5,155		12,888

		I		Trồng rừng phòng hộ				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		1		Trồng rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		22.4		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		1		Rừng PH tập trung				1,616

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562		7.8		4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552		6.5		3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502		6.4		3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có						17.0		9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức								27,464		25,833		4,692		6,625		4,870		4,911		4,735		1,631

		I		Trồng rừng phòng hộ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,062				1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,062		5		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334		2.1		701		428		50.4		63.0		105.0		105.0		105.0		273.0

				Năm 2				364		1.7		619		313		51.0		40.8		51.0		85.0		85.0		306.0

				Năm 3				364		1.2		437		161		- 0		36.0		28.8		36.0		60.0		276.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có						17.0		19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		D		DA BV&PTR Quế Sơn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn								8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có						17.0		6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		F		DA BV&PTR Đông Giang								12,466		10,356		1,220		2,222		2,270		2,308		2,336		2,110

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		11.1		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180		2.4		432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180		1.9		342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180		1.4		252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363		- 0

				Vốn tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318				6,354		6,354		754		1,400		1,400		1,400		1,400

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,239		1,239		147		273		273		273		273		- 0

				Vốn tự có						16.1		5,115		5,115		607		1,127		1,127		1,127		1,127		- 0

		3		Các xã còn lại				143				2,866		2,866		466		600		600		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		430		430		70		90		90		90		90

				Vốn tự có						17.0		2,436		2,436		396		510		510		510		510

		G		DA BV&PTRPH A Vương								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn								9,707		5,139		696		953		1,066		1,162		1,262		4,568

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		1		Trồng rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		22.4		4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		11.1		222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				460				3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

				Năm 1				160				1,337		557		41		48		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,144		364		34		32		38		130		130		780

				Năm 3				140				973		205		- 0		25		24		28		128		768

		1		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160		7.8		1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160		6.5		1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140		6.4		896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37		2.4		89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		1.9		104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		1.4		77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100				2,000		2,000		400		400		400		400		400		- 0

				Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69		- 0

				Vốn tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200

				Vốn hỗ trợ						3.9		195		195		39		39		39		39		39		- 0

				Vốn tự có						16.1		805		805		161		161		161		161		161		- 0

		3		Các xã còn lại				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		150		150		30		30		30		30		30		- 0

				Vốn tự có						17.0		850		850		170		170		170		170		170		- 0

		I		DA BV&PTR Tây Giang								21,675		20,157		3,368		4,225		4,210		4,186		4,168		1,519

		I		Trồng rừng phòng hộ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		11.1		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172		2.4		413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174		1.9		331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190		1.4		266		130		36		17		31		32		14		136

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930		- 0

				Vốn tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ				750		4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735

				Vốn tự có						15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200				4,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000

				Vốn hỗ trợ						3.9		780		780		- 0		195		195		195		195

				Vốn tự có						16.1		3,220		3,220		- 0		805		805		805		805

		3		Các xã còn lại				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên								11,752		7,636		489		1,730		1,778		1,805		1,835		4,116

		I		Trồng rừng phòng hộ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		9.7		4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493		2.1		1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466		1.7		792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522		1.2		626		290		127		28		46		30		60		336

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						2.4		- 0		- 0

				Năm 2						1.9		- 0		- 0

				Năm 3						1.4		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165		- 0

				Vốn tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		- 0		- 0

				Vốn tự có						16.1		- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		660		660		- 0		165		165		165		165

				Vốn tự có						17.0		3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		L		DA BV&PTR Thăng Bình								32,428		28,939		4,381		5,880		6,201		6,274		6,203		3,489

		I		Trồng rừng phòng hộ				730				11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		19.6		8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,091				8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

				Năm 1				817				4,001		3,136		452		659		849		588		588		865

				Năm 2				697				2,813		2,101		- 0		372		544		701		484		712

				Năm 3				577				2,175		1,562		- 0		- 0		351		528		684		613

		1		Rừng PH tập trung				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

				Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

				Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476		6.9		3,284		2,808		386		628		828		483		483		476				3284.4

				Năm 2				407		5.7		2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399				2319.9

				Năm 3				337		5.6		1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392				1887.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871				1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341		2.1		716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290		1.7		493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240		1.2		288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại								12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có						17.0		10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,524		8,641		1,390		1,626		1,902		1,912		1,812		882		Xong

		I		Trồng rừng phòng hộ								4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		1		Rừng PH tập trung				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298		6.9		2,056		1,739		331		373		345		345		345		317				2056.2

				Năm 2				252		5.7		1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285				1436.4

				Năm 3				202		5.6		1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280				1131.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh								48,847		41,997		4,137		9,101		9,958		9,634		9,167		6,851

		I		Trồng rừng phòng hộ				950				11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		9.7		6,790		2,668		- 0		- 0		1,018		970		679		4,123

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				3,579				12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

				Năm 1				1,107				4,278		3,386		1,083		690		911		555		147		893

				Năm 2				1,171				3,872		3,031		363		895		570		749		455		842

				Năm 3				1,301				4,206		3,212		731		356		879		560		686		994

		1		Rừng PH tập trung				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

				Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

				Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407		6.9		2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0				2808.3

				Năm 2				471		5.7		2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0				2682.42

				Năm 3				601		5.6		3,366		3,086		731		356		879		560		560		280				3366.328

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		- 0		3,500

				Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,100				3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

				Năm 1				700		2.1		1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700		1.7		1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700		1.2		840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206		- 0

				Vốn tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480				9,600		9,600		- 0		2,000		2,400		2,400		2,800

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,872		1,872		- 0		390		468		468		546		- 0

				Vốn tự có						16.1		7,728		7,728		- 0		1,610		1,932		1,932		2,254		- 0

		3		Các xã còn lại				760				15,200		15,200		- 0		3,200		3,200		4,400		4,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		2,280		2,280		- 0		480		480		660		660		- 0

				Vốn tự có						17.0		12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		- 0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh								12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		211

		I		Trồng rừng phòng hộ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		9.7		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273		2.1		574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243		1.7		414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215		1.2		258		198		28		- 0		50		60		60		60

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có						17.0		33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		Q		DA BV&PTR Núi Thành								55,260		40,022		5,747		8,625		8,880		8,443		8,326		15,238

		I		Trồng rừng phòng hộ				1,270				17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		19.6		9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		9.7		7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				4,213				13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

				Năm 1				1,404				5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

				Năm 2				1,404				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

				Năm 3				1,404				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		1		Rừng PH tập trung				1,470				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

				Năm 1				490				3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				490		6.9		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490		5.7		2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490		5.6		2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		- 0		4,572		1,626		282		333		393		305		312		2,946

				Năm 1				914				1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914				1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				914		2.1		1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914		1.7		1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914		1.2		1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705		- 0

				Vốn tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,690		3,690		600		855		825		705		705

				Vốn tự có						17.0		20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		R		DA BV&PTR Tiên Phước								30,245		29,942		4,243		6,370		6,400		6,429		6,499		303

		I		Trồng rừng phòng hộ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		9.7				1,416		194		291		291		291		349

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				501				828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		1		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156		2.1		328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173		1.7		294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173		1.2		207		92		- 0		20		12		24		36		115

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có						17.0		23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh								35,019		14,548		1,513		1,823		3,564		3,759		3,889		20,471

		I		Trồng rừng phòng hộ				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		1		Trồng rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		22.4		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,359				15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				773				5,967		2,223		351		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				788				5,000		1,425		29		291		325		325		455		3,575

				Năm 3				797				4,923		955		13		22		281		320		320		3,968

		1		Rừng PH tập trung				2,284				15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761		7.8		5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761		6.5		4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761		6.4		4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				11.6		2.4		28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		1.9		51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		1.4		50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150.0				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0												- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0												- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My								7,078		4,276		635		906		877		922		936		2,802

		I		Trồng rừng phòng hộ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		11.1		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270		2.4		648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266		1.9		505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250		1.4		350		98		6		22		28		14		28		252

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

				Vốn hỗ trợ						3.9		546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,254		2,254		354		483		451		483		483

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0





B5a

		Biểu 5a: Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		Dự án bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		28.5		14.5		5.7		0.3		2.5		3.5		5.5		17.0		17.5

		-		Trạm BVR		cái		10.0		8.0		- 0		1.0		4.0		3.0		- 0		2.0

		-		Chòi canh		cái		6.0		4.0		- 0		1.0		3.0		- 0		- 0		2.0

		-		Biển báo		cái		157.0		85.0		1.0		16.0		18.0		22.0		28.0		72.0

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		7.0		- 0		- 0		6.0		1.0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		9.0		- 0		1.0		2.0		2.0		4.0		6.0

		b		Thiết bị				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		34.0		19.0		- 0		3.0		15.0		1.0		- 0		15.0

		-		GPS		cái		58.0		29.0		- 0		8.0		19.0		2.0		- 0		29.0

		-		Máy phô tô		cái		28.0		17.0		3.0		3.0		5.0		5.0		1.0		11.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		15.0		- 0		2.0		9.0		4.0		- 0		12.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		6.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		2.0		2.0				0.5		1.0		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		8.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		4.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái		3.0		3.0				1.0		1.0				1.0

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ

		-		GPS		cái

		-		Máy phô tô		cái

		-		Xe máy, thuyền		cái

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0		- 0		1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		- 0				- 0		- 0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		4.0		2.0		0.7		0.3		0.5		0.5		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0						- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0		1.0				- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0						1.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.5		1.5				0.5		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Biển báo		cái		7.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		2.0						1.0				1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		2.0								1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		- 0		- 0

		-		GPS		cái		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.5		1.5										0.5		2.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.0						1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		3.0								1.0		2.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		7.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.0												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		14.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		8.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5		1.5				1.0		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		2.0								1.0		1.0		2.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		4.0		2.0				1.0		1.0						2.0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		9.0				1.0		2.0		3.0		3.0		9.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0								1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0										1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0				1.0

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0								1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0								1.0



&C&P



B5b

		Biểu 5b: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)		vốn		Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng								47,205		26,873		6,330		895		7,973		5,922		5,753		20,332

		a		Cơ sở hạ tầng								43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Đường lâm sinh		Km		34.5		1,000		34,500		17,500		5,716		284		2,500		3,500		5,500		17,000

		-		Trạm BVR		cái		10.0		500		5,000		4,000		500		- 0		2,000		1,500		- 0		1,000

		-		Chòi canh		cái		6.0		150		900		600		- 0		150		450		- 0		- 0		300

		-		Biển báo		cái		157.0		3.5		550		298		3.5		56		63		77		98		252		550

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		300		2,100		2,100		- 0		- 0		1,800		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		25		375		225		- 0		25		50		50		100		150

		b		Thiết bị				- 0		- 0		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		34.0		25		850		475		- 0		75		375		25		- 0		375

		-		GPS		cái		58.0		10		580		290		- 0		80		190		20		- 0		290

		-		Máy phô tô		cái		28.0		55		1,540		935		110		165		275		330		55		605

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		30		810		450		- 0		60		270		120		- 0		360

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								302		151		- 0		3.5		49		92		7		151

		a		Cơ sở hạ tầng								42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								6,295		4,648		2,000		3.5		634		1,004		1,007		1,648

		a		Cơ sở hạ tầng								6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,500		2,000		- 0		500		1,000		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		18

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								2,438		794		- 0		3.5		783.5		3.5		3.5		1,644		Rồi

		a		Cơ sở hạ tầng								2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		1,000		1,500		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		8.0		3.5		28		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		14.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái				150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		11				3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái				25		- 0		- 0

		-		GPS		cái				10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái				55		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái				30		- 0		- 0

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								235		117.5		- 0		3.5		49		59		7		117.5		Đén nay

		a		Cơ sở hạ tầng								35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								748		624.0		500.0		3.5		58.5		58.5		3.5		123.5

		a		Cơ sở hạ tầng								518		514.0		500.0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500.0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		18		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		7		DA BV&PTRPH A Vương								4,700		3,137.5		774.5		297.5		558.5		503.5		1,003.5		1,563

		a		Cơ sở hạ tầng								4,535		3,017.5		719.5		287.5		503.5		503.5		1,003.5		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		4.5		1,000		4,500		3,000		716		284		500		500		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35.0		17.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								7,040		4,948		1,500		4		934		1,504		1,007		2,093		7,040

		a		Cơ sở hạ tầng								6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,000		1,500		- 0		500		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		18		- 0		3.5		3.5		3.5		7.0		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		9		DA BV&PTR Tây Giang								267.5		134		55		13.5		58.5		3.5		3.5		133.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								250		120		55		10		55		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								2,460		834		- 0		234		39		34		529		1,625.5		1

		a		Cơ sở hạ tầng								2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1,000		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		7.0		3.5		25		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		25		100		50		- 0		- 0		25		- 0		25		50

		b		Thiết bị								185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10		- 0		- 0		10		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								390		390		- 0		10		325		55		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		3.5		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300						300

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10				10								- 0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0				- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								45.5		42		- 0		- 0		25		13.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		- 0

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10		- 0		- 0		- 0		10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14.0				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay		cái				25

		-		GPS		cái				10

		-		Máy phô tô		cái				55

		-		Xe máy		cái				30

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								4,146		986		- 0		100		304		29		554		3,161

		a		Cơ sở hạ tầng								3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1,000		3,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		2,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500		4,146

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.5		21		11		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		25		125		75		- 0		- 0		- 0		25		50		50

		b		Thiết bị								200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								3,395		1,597.5		- 0		3.5		583.5		503.5		507		1,797.5		3,395.0

		a		Cơ sở hạ tầng								3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		2		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		16		DA BV&PTR Núi Thành								2,752		547.5		- 0		128.5		358.5		28.5		32		2,204.5

		a		Cơ sở hạ tầng								2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,074.5		2,752

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42.0		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		24.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		25		150		100		- 0		25		25		25		25		50

		b		Thiết bị								260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								2,439		716		- 0		3.5		698.5		7		7		1,723

		a		Cơ sở hạ tầng								2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		14.0		3.5		49		21		- 0		3.5		3.5		7		7		28

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								7,634		5,467		1,500		30		1,930		1,004		1,004		2,167

		a		Cơ sở hạ tầng								7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Đường lâm sinh		Km		6.5		2		6,500		4,500		1,500		- 0		1,000		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		3.5		14		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		7

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		4.0		30		120		60		- 0		30		30		- 0		- 0		60

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								1,123		961.5		- 0		3.5		552		396		11		161.5		1,123.0

		a		Cơ sở hạ tầng								863.0		831.5		- 0		3.5		507		311		11		31.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500.0		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		4		63.0		32		- 0		3.5		7		11		11		31.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300.0		300								300

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260.0		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50.0		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40.0		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110.0		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60.0		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		20		DA BV&PTR Nam Giang								647.5		634.0		- 0		43.5		28.5		503.5		58.5		13.5

		a		Cơ sở hạ tầng								517.5		514		- 0		3.5		3.5		503.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500								500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10				10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55										55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30				30

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái				3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25								25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30								30



&C&P



B5c

		Biểu 5c: Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thực thi dự án của các Ban quản lý trồng rừng cơ sở

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

		I		Khối lượng

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		18		8				2		2		2		2		10

		II		Chi phí		triệu đồng		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)				234		104		- 0		26		26		26		26		130

				Chi phí giảng viên				18		8		- 0		2		2		2		2		10

				Phòng nghỉ				180		80		- 0		20		20		20		20		100

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				36		16				4		4		4		4		20

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)				468		208		- 0		52		52		52		52		260

				Chi phí giảng viên				36		16		- 0		4		4		4		4		20

				Phòng nghỉ				360		160		- 0		40		40		40		40		200

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				72		32				8		8		8		8		40

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)				540		240		- 0		60		60		60		60		300

				Chi phí giảng viên				90		40		- 0		10		10		10		10		50

				Phòng nghỉ				450		200		- 0		50		50		50		50		250

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				90		40				10		10		10		10		50

				Ghi chú: Chế độ với học viên và giáo viên thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và thông tư số 139/2010/TT-BTC



&C&P



Biểu số 4

		Biểu 4: Tổng hợp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn		Đầu tư  2011-2015												Đầu tư

						đầu tư		Tổng		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng		635,345		445,533		67,434		87,474		99,343		96,221		95,061		188,794

		a		Vốn xây lắp		558,779		401,183		59,839		78,533		89,839		86,966		86,007		157,595

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263										511,574

		-		Xây dựng CSHT		43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Thiết bị		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		44,350		7,595		8,941		9,504		9,255		9,054		31,199

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		25,135		4,095		5,109		5,443		5,304		5,184		17,456

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		21,616		3,522		4,393		4,681		4,562		4,459		15,011

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		18,113		2,950		3,695		3,923		3,813		3,732		13,053

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		-		Xây dựng dự án		550		550		550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		11,772		2,347		2,351		2,396		2,382		2,297		9,916

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		-		Xây dựng CSHT		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		925		187		187		187		182		182		777

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,055		213		213		213		208		208		888

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		31,766		4,859		5,196		6,925		7,395		7,392		20,799

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		-		Xây dựng CSHT		6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		1,414		227		278		298		306		305		1,523

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		1,615		260		317		340		349		349		1,741

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		32,938		5,841		7,877		6,952		6,223		6,045		8,493

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		-		Xây dựng CSHT		2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,023		174		221		207		211		210		545

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,168		199		252		236		241		240		623

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		377		73		77		77		73		77		362

		-		Đầu tư lâm sinh		601		301		60		60		60		60		60		300

		-		Xây dựng CSHT		11		11		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Thiết bị

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		30		6		6		6		6		6		29

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		35		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		33

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		10,886		- 0		1,613		3,102		3,112		3,060		3,252

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		-		Xây dựng CSHT		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Thiết bị		200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		303		- 0		60		81		81		81		249

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		345		- 0		69		92		92		92		285

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		17,391		2,492		3,623		3,735		3,782		3,761		8,997

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		-		Xây dựng CSHT		518		514		500		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		734		79		158		162		166		169		706

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		838		90		180		185		190		193		807

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		12,568		3,090		2,457		2,347		2,098		2,575		9,244

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		-		Xây dựng CSHT		4,535		3,018		720		288		504		504		1,004		1,518

		-		Thiết bị		165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361.2		750.2		184.2		171.8		142.3		126.9		125.0		611.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,555.6		857.3		210.5		196.3		162.6		145.0		142.9		698.3

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,471		2,527		1,461.3		2,499		3,179		2,804		9,408

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		-		Xây dựng CSHT		6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Thiết bị		205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		467		55		90.0		98		107		117		582

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		532		63		102.0		112		122		133		665

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779.3		29,256.2		5,358		6,185.7		6,292.0		5,721.2		5,699.0		5,523.1

		-		Đầu tư lâm sinh		31,105.8		26,635.2		4,785.3		5,643.2		5,693.5		5,265.7		5,247.5		4,470.6

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		250.0		120.0		55.0		10.0		55.0		- 0		- 0		130.0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590.0		1,161.0		242.0		247.0		252.0		211.0		209.0		429.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816.0		1,326.0		276.0		282.0		288.0		241.0		239.0		490.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		11,996		904		2,729		2,593		2,620		3,151		10,204

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		-		Xây dựng CSHT		2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Thiết bị		185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		590		72		124		129		131		134		682

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		674		82		142		147		150		153		780

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,789		5,079		6,788		7,454		7,293		7,176		5,195

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		-		Xây dựng CSHT		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Thiết bị		90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		1,832		269		377		391		400		395		413

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,093		307		431		447		457		451		472

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		1,297		251		251		276		265		255		1,258

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		-		Xây dựng CSHT		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		115		23		23		23		23		23		114

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		10,575		1,751		1,998		2,295		2,320		2,212		1,388

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		840		139		159		182		184		176		110

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		960		159		181		208		211		201		126

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		52,293		6,052		11,146		12,317		11,441		11,338		16,240

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		-		Xây dựng CSHT		3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Thiết bị		200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		2,439		481		534		586		457		381		1,040

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		2,788		550		611		669		522		436		1,189

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		46,163		7,071		9,416		10,073		9,926		9,677		2,414

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		-		Xây dựng CSHT		3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		902		150		188		194		195		175		49

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,029		171		214		221		223		200		56

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,290		6,280		9,716		10,289		9,571		9,434		21,435

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		-		Xây dựng CSHT		2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,075

		-		Thiết bị		260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		1,895		229		377		418		441		430		1,530

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		2,167		262		431		478		504		492		1,748

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,155		5,094		7,300		8,030		7,324		7,408		5,464

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		-		Xây dựng CSHT		2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Thiết bị		90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		846		135		175		177		176		183		298

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		968		154		200		203		202		209		340

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		29,366		4,695		3,599		7,433		6,741		6,899		32,535

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		-		Xây dựng CSHT		7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Thiết bị		320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		1,709		254		284		374		392		405		2,416

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		1,952		290		324		427		448		463		2,761

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		13,016		2,204		2,475		2,984		2,867		2,487		10,773

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		-		Xây dựng CSHT		863		832		- 0		3.5		507		311		11		32

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		780		147		158		158		158		159		844

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		891		168		181		180		181		181		965

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		3,304		488		531		565		1,083		638		2,907

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		-		Xây dựng CSHT		518		514		- 0		3.5		3.5		504		3.5		3.5

		-		Thiết bị		130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		213		39		39		43		46		46		230

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		243		44		44		49		53		53		263

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		4,740		1,124		853		900		1,000		863		3,134

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690								0.73

		-		Thiết bị		120		120								120												0.013

		-		Xây dựng dự án		550		550		550

										32,216		40,162		42,785		41,676		40,734		137,263



&C&P



Biểu số 5

		Biểu 5: Nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Phân theo nguồn vốn

								Vốn ngân sách		Vốn tự có và vay

				Tổng		635,345		458,607		176,738

		a		Vốn xây lắp		558,779		382,041		176,738

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		334,836		176,738

		-		Xây dựng CSHT		43,425		43,425		- 0

		-		Thiết bị		3,780		3,780		- 0

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		76,567		- 0

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		42,658		- 0

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		36,696		- 0

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		5,963		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		32,116

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242		- 0

		-		Xây dựng dự án		550		550		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		21,688		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		17,741		- 0

		-		Xây dựng CSHT		42		42

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		1,702

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		43,215		9,350

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		30,627		9,350

		-		Xây dựng CSHT		6,035		6,035

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		2,937

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		22,136		19,295

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		16,339		19,295

		-		Xây dựng CSHT		2,178		2,178

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,568

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		739		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		601		601		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		59

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		7,167		6,970

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		5,750		6,970

		-		Xây dựng CSHT		35		35

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		552

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		18,837		7,551

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,004		7,551

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		230		230

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		1,440

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		21,812		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		14,195		- 0

		-		Xây dựng CSHT		4,535		4,535

		-		Thiết bị		165		165

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361		1,361

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,556		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		20,223		1,655

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		10,937		1,655

		-		Xây dựng CSHT		6,835		6,835

		-		Thiết bị		205		205

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		1,049

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		20,234		14,545

		-		Đầu tư lâm sinh		31,106		16,561		14,545

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		250		250

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590		1,590

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		18,459		3,740

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		13,274		3,740

		-		Xây dựng CSHT		2,275		2,275

		-		Thiết bị		185		185

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		1,272

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		28,615		10,370

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		23,415		10,370

		-		Xây dựng CSHT		300		300

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		2,245

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,555		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		2,080		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		35		35

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		200

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		11,962		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		9,909		- 0

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		950

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		47,885		20,648

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		36,283		20,648

		-		Xây dựng CSHT		3,946		3,946

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		3,479

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		15,342		33,235

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		9,911		33,235

		-		Xây dựng CSHT		3,135		3,135

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		951

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,814		20,910

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		35,722		20,910

		-		Xây dựng CSHT		2,492		2,492

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		3,425

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		16,819		23,800

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		11,928		23,800

		-		Xây dựng CSHT		2,349		2,349

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		1,144

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		59,486		2,415

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		43,014		2,415

		-		Xây dựng CSHT		7,314		7,314

		-		Thiết bị		320		320

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		4,125

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		21,535		2,254

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		16,932		2,254

		-		Xây dựng CSHT		863		863

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		1,624

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		6,211		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		4,614		- 0

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		130		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		443

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		7,875		- 0

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		5,963

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242

		-		Thiết bị		120		120

		-		Xây dựng dự án		550		550



&CPage &P

&C&P



Gia dau tu

		Biểu 8: Đơn giá đầu tư

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Đơn giá (triệu đồng)		Ghí chú

		I		Đầu tư lâm sinh

		1		Trồng rừng phòng hộ tập trung

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				37.80

		-		Trồng rừng		ha		19.60

		-		Chăm sóc		ha		18.20

		+		Năm 1				6.90

		+		Năm 2				5.70

		+		Năm 3				5.60

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3 -0,7				43.10

		-		Trồng rừng				22.40

		-		Chăm sóc				20.70

		+		Năm 1				7.80

		+		Năm 2				6.50

		+		Năm 3				6.40

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ gia đình

		2.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				14.70

		-		Trồng rừng		ha		9.70

		-		Chăm sóc		ha		5.00

		+		Năm 1				2.10

		+		Năm 2				1.70

		+		Năm 3				1.20

		2.2		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3-0,7				16.80

		-		Trồng rừng				11.10

		-		Chăm sóc				5.70

		+		Năm 1				2.40

		+		Năm 2				1.90

		+		Năm 3				1.40

		3		Bảo vệ rừng		ha/năm		0.20

		4		Khoanh nuôi BVR		ha/năm		0.20

		5		Khoanh nuôi chuyển tiếp		ha/năm

		-		Năm 2, 3				0.38

		-		Năm: 4-6				0.10

		6		Nuôi dưỡng rừng thông		ha		6.00

		7		Trồng rừng sản xuất		ha

		7.1		Xã biên giới

		-		Vốn hỗ trợ				4.90

		-		Vốn của dân				15.10

		7.2		Xã đặc biệt khó khăn

		-		Vốn hỗ trợ				3.90

		-		Vốn của dân				16.10

		7.3		Các xã còn lại

		-		Vốn hỗ trợ				3.00

		-		Vốn của dân				17.00

		II		Đầu tư CSHT và thiết bị

		1		Cơ sở hạ tầng

		-		Xây dựng đường lâm sinh		km		1,000.00

		-		Trạm BVR		cái		500.00

		-		Chòi canh		cái		150.00

		-		Biển báo		cái		3.50

		-		Vườn ươm		vườn		300.00

		-		Băng cản lửa		ha		25.00

		2		Thiết bị

				Máy tính xách tay, máy in		cái		25.00

				GPS		cái		10.00

				Máy phô tô		cái		55.00

				Xe máy		cái		30.00

		III		Chi phí quản lý (9,3% lâm sinh)		%		9.30		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		1		Ban quản lý dự án cơ sở (% đầu tư lâm sinh)				8.00

		2		Ban quản lý dự án tỉnh (% đầu tư lâm sinh)				1.30

		VI		Quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm

		1		Quản lý bảo vệ rừng		%		5.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		2		Khuyến lâm		%		2.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách



&C&P



Sheet1

		






_1409749774.xls
Biểu số 1

		Biểu 1: Phạm vi vùng dự án của các dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở

		TT		Tên dự án cơ sở		Tên huyện, xã

		1		DA BV&PTR huyện Phước Sơn		Xã Phước Đức; Phước Kim; Phước Lộc; Phước Thành; Phước Xuân; TT Khâm Đức

		2		DA BV&PTR PH Đắk Mi		Huyện Phước Sơn: Xã Phước Hiệp và Phước Hòa

		3		DA BV&PTR huyện Hiệp Đức		Xã Hiệp Hòa; Hiệp Thuận; Phước Gia; Phước Trà; Quế Lưu; Quế Thọ; Thăng Phước; Tân An

		4		DA BV&PTR huyện Quế Sơn		Xã Quế Long và Quế Phong

		5		DA BV&PTR huyện Nông Sơn		Xã Phước Ninh; Quế Lâm; Quế Lộc; Quế Ninh; Quế Phước; Quế Trung; Sơn Viên

		6		DA BV&PTR huyện Đông Giang		Xã A Rooi; Cà Dăng; Ma Cooi; TT Prao; Xã Ba; Xã Tư; Za Hung

		7		DA BV&PTR PH A Vương		Huyện Đông Giang: Xã Ma Cooi

		8		DA BV&PTR PH Sông Kôn		Huyện Đông Giang: Xã A Ting; Jo Ngây; Sông Kôn; Tà Lu; Xã Ba

		9		DA BV&PTR huyện Tây Giang		Xã A Tiêng; A Vương; Bha Lê; Dăng; Lăng;

		10		DA BV&PTR huyện Duy Xuyên		Xã Duy Hòa; Duy Phú; Duy Sơn; Duy Thu; Duy Trung; Duy Trinh

		11		DA BV&PTR huyện Thăng Bình		Xã Bình An; Bình Chánh; Bình Định Bắc; Bình Định Nam; Bình Dương; Bình lãnh; Bình Nam; Bình Phú; Bình Phục; Bình Quý; Bình Quế; Bình Sa; Bình Trị; Bình Triều; Bình Trung; Bình Tú

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		TP Hội An: Xã Tân Hiệp

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		Tam Phú; Tam Thăng; Tam Thanh

		14		DA BV&PTR PH Phú Ninh		Huyện Phú Ninh: xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh                                                                                                            Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn; Tam Thạnh; Tam Trà; Tam Mỹ Tây; Tam Xuân 1; Tam Xuân 2

		15		DA BV&PTR huyện Phú Ninh		Xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh; Tam Lộc; Tam Vinh

		16		DA BV&PTR huyện Núi Thành		Xã Tam Anh Nam; Tam Giang; Tam Hải; Tam Hiệp; Tam Hòa; Tam Mỹ Đông; Tam Mỹ Tây; Tam Nghĩa; Tam Quang; Tam Thạnh; Tam Tiến; Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

		17		DA BV&PTR huyện Tiên Phước		TT Tiên Kỳ; Tiên An; Tiên Cẩm; Tiên Cảnh; Tiên Châu; Tiên Thọ; Tiên Phong; Tiên Mỹ; Tiên Lãnh; Tiên Lập; Tiên Ngọc; Tiên Sơn; Tiên Hiệp; Tiên Hà

		18		DA BV&PTR PH Sông Tranh		Huyện Bắc Trà My: Xã Trà Bui; Trà Giác

		19		DA BV&PTR huyện Nam Trà My		Trà Tập; Trà Mai; Trà Leng; Trà Vân; Trà Vinh; Trà Nam; Trà Cang; Trà Dơn; Trà Don

		20		DA BV&PTR huyện Nam Giang		Xã Chà Văl; Ta Bhinh; Ta Pơ; Zuôi;



&C&N



Biểu số 2

		Biểu 2: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án

		Đơn vị: ha

		TT		Ban quản lý Dự án BV&PTR		Diện tích tự nhiên		Đất có rừng																		Đất trống								Đất khác

								Tổng		Rừng tự nhiên														Rừng		Tổng		Đất		Đất khác		Đất

										Tổng		Giầu		TB		NG		PH		N		NM		trồng				IA; IB		QHLN		IC

				Tổng		608,646		323,244		225,181		19,145		54,075		98,355		46,576		6,987		43		98,062		133,991		26,067		37,097		70,827		151,412

				ĐD		29,978		23,012		22,539		572		4,759		12,711		4,481		15		- 0		473		6,966		1,488		325		5,154		- 0

				PH		250,751		176,452		154,780		17,312		42,587		64,550		27,240		3,077		13		21,672		74,299		15,027		15,842		43,430		- 0

				SX		121,210		68,485		37,709		1,223		6,221		17,401		10,173		2,692		- 0		30,776		52,725		9,552		20,930		22,243		- 0

				N3LR		206,707		55,295		10,153		37		507		3,693		4,681		1,204		30		45,142		- 0		- 0		- 0		- 0		151,412

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		47,820		27,480		26,073		4,667		6,373		11,843		3,189		- 0		- 0		1,407		13,579		1,511		2,349		9,719		6,761

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		26,635		17,555		17,494		4,047		5,117		6,220		2,110		- 0		- 0		61		9,081		424		522		8,135		- 0

				SX		12,065		7,567		7,220		596		1,187		4,870		567		- 0		- 0		347		4,498		1,087		1,827		1,584		- 0

				N3LR		9,120		2,359		1,359		24		70		753		512		- 0		- 0		1,000				- 0		- 0		- 0		6,761

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		33,441		26,003		22,012		4,069		2,313		12,037		3,593		- 0		- 0		3,991		4,343		2,278		578		1,487		3,095

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		19,373		16,246		15,483		3,871		1,813		8,024		1,775						763		3,127		1,662		415		1,050		- 0

				SX		7,460		6,244		5,193		194		461		3,438		1,100						1,051		1,216		616		163		437		- 0

				N3LR		6,608		3,513		1,336		4		39		575		718						2,176				- 0		- 0		- 0		3,095

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		40,231.4		24,092		8,477		- 0		2,352		2,009		4,116		- 0		- 0		15,616		8,259		2,328		1,292		4,638		7,880

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		8,320		6,037		5,151				2,035		1,432		1,684						886		2,283		970		143		1,170

				SX		14,764		8,789		2,964				314		577		2,073						5,824		5,976		1,359		1,149		3,468

				N3LR		17,147		9,267		361				3				359						8,905										7,880

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		4,985		2,837		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		2,264		67		9		37		21		2,080

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		1,912		1,861		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		1,288		51		9		21		21		- 0

				SX		247		230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		230		16		- 0		16		- 0		- 0

				N3LR		2,827		746		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		746		- 0		- 0		- 0		- 0		2,080

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		45,792		30,401		22,251		572		2,952		12,339		6,387		- 0		- 0		8,150		9,249		1,318		666		7,265		6,143

				ĐD		17,789		13,418		13,264		572		1,927		7,007		3,757		- 0		- 0		154		4,371		1,144		- 0		3,226		- 0

				PH		11,893		9,471		7,991		- 0		1,025		4,786		2,180		- 0		- 0		1,480		2,422		91		228		2,103		- 0

				SX		7,099		4,643		831		- 0		- 0		450		381		- 0		- 0		3,812		2,456		83		438		1,935		- 0

				N3LR		9,011		2,869		165		- 0		- 0		96		69		- 0		- 0		2,704				- 0		- 0				6,143

		6		DA BV&PTR Đông Giang		39,085		19,396		17,042		1,185		5,009		8,703		1,550		595		- 0		2,354		12,074		2,535		3,849		5,689		7,615

				ĐD		2,696		2,203		1,890		- 0		391		1,123		374		2		- 0		313		493		60		135		298

				PH		17,637		12,386		11,981		1,172		4,287		5,665		629		228		- 0		405		5,251		1,194		1,035		3,022

				SX		10,018		3,688		2,734		13		309		1,745		340		329		- 0		954		6,330		1,281		2,679		2,370

				N3LR		8,734		1,119		436		- 0		22		170		208		36		- 0		683				- 0		- 0		- 0		7,615

		7		DA BV&PTRPH A Vương		11,883		7,971		7,589		1,797		2,295		2,314		583		600		- 0		382		2,222		74		817		1,331		1,690

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,660		7,499		7,308		1,795		2,226		2,291		480		515		- 0		191		2,162		74		756		1,331

				SX		73		12		12		- 0		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		61		- 0		61		- 0

				N3LR		2,150		460		269		2		56		23		103		85		- 0		191				- 0		- 0		- 0		1,690

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		20,695		9,826		8,274		133		1,641		3,728		1,546		1,227		- 0		1,552		5,592		950		2,800		1,842		5,277

				ĐD		974		752		752		- 0		406		334		- 0		13		- 0		- 0		222		27		140		55		- 0

				PH		6,662		4,636		4,566		36		1,016		2,437		765		312		- 0		70		2,027		425		1,325		277		- 0

				SX		7,003		3,659		2,673		97		176		908		706		787		- 0		986		3,344		497		1,335		1,511		- 0

				N3LR		6,056		779		282		- 0		43		49		74		115		- 0		497				- 0		- 0		- 0		5,277

		9		DA BV&PTR Tây Giang		59,303		33,078		32,198		277		15,106		11,929		3,593		1,294		- 0		880		19,095		3,947		4,784		10,363		7,130

				ĐD		6,985		6,025		6,025		- 0		2,035		3,968		22		- 0		- 0		- 0		960		87		46		827		- 0

				PH		27,747		19,445		19,238		214		10,690		5,666		2,200		469		- 0		206		8,302		1,486		1,602		5,215		- 0

				SX		16,531		6,699		6,196		56		2,202		2,111		1,174		654		- 0		503		9,832		2,374		3,136		4,321		- 0

				N3LR		8,040		909		739		7		180		184		197		171		- 0		170		- 0		- 0		- 0		- 0		7,130

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		20,969		7,218		413		- 0		- 0		- 0		413		- 0		- 0		6,804		4,940		5		609		4,326		8,811

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,657		4,971		392		- 0		- 0		- 0		392		- 0		- 0		4,579		4,686		5		418		4,263

				SX		964		710		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		710		254		- 0		191		63

				N3LR		10,348		1,537		22		- 0		- 0		- 0		22		- 0		- 0		1,515										8,811

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		31,359.82		6,201		764		- 0		- 0		- 0		764		- 0		- 0		5,438		2,166		29		2,068		68		22,993

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		3,233.99		2,723.14		727.73		- 0		- 0		- 0		727.73		- 0		- 0		1,995.41		510.85		29.47		413.34		68.04		- 0

				SX		2,915		1,260		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,260		1,655		- 0		1,655		- 0		- 0

				N3LR		25,211		2,218		36		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		2,182								- 0		22,993

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		1,549		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		65

				ĐD		1,484		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		- 0

				PH		- 0		- 0		- 0																- 0

				SX		- 0		- 0		- 0																- 0

				N3LR		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		65

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		4,355.64		525		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		525		169		- 0		169		- 0		3,662

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		460		291		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		291		169		- 0		169		- 0		- 0

				SX		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				N3LR		3,896		234		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		234				- 0		- 0		- 0		3,662

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		22,715		17,128		7,190		- 0		1,283		445		5,462		- 0		- 0		9,938		714		232		103		378		4,873

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		12,193		11,510		7,021		- 0		1,283		445		5,292						4,490		682		232		72		378		- 0

				SX		1,044		1,013		- 0		- 0												1,013		31				31				- 0

				N3LR		9,478		4,605		169		- 0						169						4,436				- 0		- 0		- 0		4,873

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		12,193		6,057		876		- 0		- 0		- 0		876		- 0		- 0		5,181		941		24		499		419		5,195

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		578		478		119		- 0		- 0		- 0		119		- 0		- 0		359		100		5		95		- 0		- 0

				SX		4,239		3,398		595		- 0		- 0		- 0		595		- 0		- 0		2,802		842		19		404		419		- 0

				N3LR		7,376		2,181		162		- 0		- 0		- 0		162		- 0		- 0		2,020				- 0		- 0		- 0		5,195

		16		DA BV&PTR Núi Thành		33,376		13,299		802		- 0		- 0		68		690		- 0		43		12,497		1,174		- 0		1,027		147		18,903

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		4,519		3,867		758		- 0		- 0		68		677		- 0		13		3,109		651		- 0		504		147		- 0

				SX		4,483		3,960		5		- 0		- 0		- 0		5		- 0		- 0		3,955		523		- 0		523		- 0		- 0

				N3LR		24,374		5,472		39		- 0		- 0		- 0		9		- 0		30		5,433				- 0		- 0		- 0		18,903

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		44,181		26,182		6,677		- 0		301		2,224		4,152		- 0		- 0		19,505		4,204		619		1,314		2,271		13,796

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		6,831		5,151		4,102				299		1,302		2,502						1,049		1,680		253		247		1,180

				SX		11,379		8,855		1,937				2		791		1,144						6,918		2,524		366		1,067		1,090

				N3LR		25,971		12,176		638				1		131		506						11,538		- 0								13,796

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		32,390.0		19,161		18,359		5,428		3,167		8,557		1,208		- 0		- 0		802		8,333		1,275		2,838		4,220		4,897

				DD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		20,134		15,794		15,417		5,161		2,429		7,157		671						377		4,340		478		1,372		2,491

				SX		6,525		2,533		2,269		267		724		1,042		236						264		3,992		797		1,466		1,729

				N3LR		5,730		834		673				14		358		301						161		- 0								4,897

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		60,129		28,007		27,730		1,017		4,289		13,673		6,692		2,058		- 0		277		20,871		2,613		10,495		7,763		11,252

				ĐD		50		26		26		- 0		- 0		14		12		- 0		- 0		- 0		25		- 0		3		21		- 0

				PH		33,935		21,528		21,495		1,017		4,241		11,970		3,650		618		- 0		32		12,407		1,794		5,763		4,850		- 0

				SX		12,115		3,675		3,535		- 0		16		1,024		1,851		644		- 0		141		8,439		820		4,728		2,892		- 0

				N3LR		14,030		2,778		2,674		- 0		33		665		1,179		796		- 0		104		- 0		- 0		- 0		- 0		11,252

		20		DA BV&PTR Nam Giang		42,193		17,793		17,299		- 0		6,994		8,045		1,047		1,213		- 0		494		15,105		6,150		804		8,152		9,294

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		29,371		15,003		14,962		- 0		6,127		6,911		989		935				41		14,368		5,897		743		7,728

				SX		2,287		1,550		1,544		- 0		820		446				278				7		737		252		60		424

				N3LR		10,534		1,240		793		- 0		47		688		58						446		- 0								9,294



&C&P

Administrator:
đất trống ngoài ba loại rừng đưa vào đất khác thuộc mục N3LR

Administrator:
toàn bộ đất khác, đất trừ bỏ tính vào đất khác của N3LR



Biểu số 3 A

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		323,244		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		7,624		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		27,480		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		26,003		2,835		525		525		475		50		- 0						602		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		24,092		3,550		310		- 0						310				310		364		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		2,837		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		30,401		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		19,396		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		7,971		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		9,826		950		200		180		180				20		20				235		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		33,078		2,000		150		- 0						150		150				210		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		7,218		1,730		505		- 0						505		5		500		672		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		6,201		500		730		420				420		310				310		817		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		588		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		525		190		250		250		60		190		- 0						298		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		17,128		3,920		950		250		250				700				700		1,301		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		6,057		275		232		- 0						232				232		297		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		13,299		650		1,270		490		40		450		780				780		1,404		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		26,182		2,675		146		- 0						146				146		173		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		19,161		3,845		720		720		680		40		- 0						761		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		28,007		2,500		250		- 0						250		250				290		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		17,793		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		7,391		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		16,033		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		- 0		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		752		2,835		525		525		475		50		- 0						1,000		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		6,025		3,550		310		- 0						310				310		310		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		- 0		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		- 0		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		588		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		- 0		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		- 0		950		200		180		180				20		20				5,200		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		- 0		2,000		150		- 0						150		150				763		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		- 0		1,730		505		- 0						505		5		500		1,085		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		- 0		500		730		420				420		310				310		1,190		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		- 0		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		26		190		250		250		60		190		- 0						250		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		- 0		3,920		950		250		250				700				700		950		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		- 0		275		232		- 0						232				232		232		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		- 0		650		1,270		490		40		450		780				780		1,475		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		- 0		2,675		146		- 0						146				146		2,146		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		- 0		3,845		720		720		680		40		- 0						982		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		- 0		2,500		250		- 0						250		250				250		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		- 0		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1



&C&P

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát



Biểu số 3 B

		Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Tổng		Vốn đầu tư lâm sinh																						Xây dựng CSHT														Thiết bị										Nâng cao năng lực		Xây dựng DA		Quản lý điều hành		QLBVR và khuyến lâm

								Tổng		Khoán bảo vệ rừng		Trồng rừng phòng hộ		Chăm sóc rừng phòng hộ		Trồng rừng sản xuất		Khoanh nuôi						N dưỡng rừng trồng		Chăm sóc rừng giống		Xây dựng vườn thực vật		Tổng		Đường lâm sinh		Trạm BVR		Chòi canh		Biển báo		Vườn ươm		Băng cản lửa		Tổng		Máy định vị		GPS		Máy phô tô		Xe máy (chiếc)				dựng		lý		& khuyến

																		Tổng		KN BVR		KN TBS chuyển tiếp																				cản lửa				tính				Pho to		(Ghe)				DA				lâm

				Tổng		635,345		511,574		82,463		96,293		79,812		211,020		36,679		36,231		448		244		2,576		2,487		43,425		34,500		5,000		900		550		2,100		375		3,780		850		580		1,540		810		1,242		550		38,079		36,696

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		17,741		10,241								7,500		7,500										42								42						260		50		40		110		60						1,702		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		39,977		5,673		11,760		11,184		11,000		360		257		103								6,035		6,000						35						260		50		40		110		60						2,937		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		35,634		7,105		3,007		1,757		22,700		1,065		1,065										2,178		1,500		500		150		28						260		50		40		110		60						1,568		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		601		601								- 0												11								11						- 0														59		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		12,720		1,800						8,200		2,720		2,720										35		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		200		50		40		110		- 0						552		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		22,555		6,453		2,220		1,026		9,220		3,636		3,636										518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		230		50		10		110		60						1,440		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		14,195		7,434								1,698		1,620		78				2,576		2,487		4,535		4,500		- 0		- 0		35		- 0		- 0		165		50		30		55		30						1,361		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,592		1,900		4,254		3,453		2,000		985		900		85								6,835		6,000		500		- 0		35		300		- 0		205		50		40		55		60						1,049		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		31,106		4,000		1,665		1,010		19,000		5,431		5,380		51								18		- 0		- 0		- 0		18		- 0		- 0		250		50		30		110		60						1,590		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		17,014		3,461		4,899		2,454		4,400		1,800		1,800		- 0								2,275		2,000		- 0		150		25		- 0		100		185		50		20		55		60						1,272		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,785		997		11,239		8,989		12,200		360		360										300		- 0		- 0		- 0		- 0		300		- 0		90		25		10		55		- 0						2,245		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,080		1,160		920						- 0												11		- 0		- 0		- 0		11		- 0		- 0		35		25		10		- 0		- 0						200		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		9,909		385		4,900		4,624				- 0												18								18						- 0														950		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		56,931		7,840		11,690		12,357		24,800		- 0						244						3,946		3,000		500		- 0		21		300		125		200		50		40		110		- 0						3,479		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		43,146		550		2,250		1,245		39,100		- 0												3,135		2,000		500		300		35		300		- 0		260		50		40		110		60						951		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		56,632		1,302		17,170		13,490		24,600		70		70										2,492		1,500		500		- 0		42		300		150		260		50		40		110		60						3,425		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,728		5,350		1,416		828		28,000		133		123		10								2,349		1,500		500		300		49		- 0		- 0		90		50		40		- 0		- 0						1,144		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		45,429		7,690		16,128		15,891		3,000		2,720		2,720		- 0								7,314		6,500		500		- 0		14		300		- 0		320		50		40		110		120						4,125		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		19,186		5,000		2,775		1,503		2,800		7,107		7,000		107								863		- 0		500		- 0		63		300		- 0		260		50		40		110		60						1,624		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		4,614		3,520								1,094		1,080		14								518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		130		25		20		55		30						443		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		- 0										- 0												- 0														120		25		10		55		30		1,242		550		5,963



&C&"ti,Bold"&14Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

&C&P



B4a

		Biểu 4a: Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		189,730		34,874		37,933		37,994		39,388		39,541		222,585

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696										16,989

		-		Rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

		-		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

		+		Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

		+		Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

		+		Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

		+		Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

		+		Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

		+		Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		114,775		20,025		24,855		25,635		22,130		22,130		70,980

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186		3,186		1,105		885		605		397		142		- 0

		+		Năm 2-3				481		481		397		84		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		2,705		708		801		605		397		142		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		21,205		3,735		3,735		3,735		5,000		5,000		30,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		27,000		6,000		6,000		6,000		4,500		4,500		10,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		13,365		1,965		2,850		2,850		2,850		2,850		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		641		77		127		137		150		150		975

		-		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

		+		Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

		+		Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

		+		Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550		550				100		150		150		150

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		1,285		1,285

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		711		222		205		113		113		58

		+		Năm 2-3				113		113		113

		+		Năm 4-6				598		598		109		205		113		113		58

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		17,025		3,405		3,405		3,405		3,405		3,405		18,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		230		30		50		50		50		50		80

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		522		54		84		104		130		150		540

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

		+		Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

		+		Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

		+		Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135		1,135		215		300		210		210		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		3,575		475		475		875		875		875		1,750

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		1,506		302		302		302		300		300		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		4,000				1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410		410				50		120		120		120

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		5,600				1,400		1,400		1,400		1,400		8,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		16,017		3,017		3,250		3,250		3,250		3,250		16,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		+		Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

		+		Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

		+		Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461		461		61		100		100		100		100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		8,180		- 0		2,045		2,045		2,045		2,045		10,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		17,170		3,434		3,434		3,434		3,434		3,434		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		3,600		- 0		900		900		900		900		4,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		602		602		202		100		100		100				- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100		- 0

		+		Năm 4-6				502		502		102		100		100		100

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		9		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		4,500		900		900		900		900		900		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		-		Giao khoán hộ gia đình				20		20		20

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		266		35		55		57		60		60		340

		-		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

		+		Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

		+		Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

		+		Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

		+		Năm 1				37.0		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				54.7		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				54.7		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100		100		20		20		20		20		20

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		2,000		- 0		500		500		500		500		2,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576		576		190		190		97		49		49		- 0

		+		Năm 2-3				98		98		49		49

		+		Năm 4-6				478		478		141		141		97		49		49

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150		63		23		10		10		10		10		87

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		245		60		57		55		43		30		291

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

		+		Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

		+		Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

		+		Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950		950		150		200		200		200		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		22,140		5,000		5,000		5,380		3,380		3,380		4,760

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		310		80		80		80		35		35		- 0

		+		Năm 2-3				70		70		35		35

		+		Năm 4-6				240		240		45		45		80		35		35

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		7,307		1,307		1,500		1,500		1,500		1,500		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505		225		25		50		50		50		50		280

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

		+		Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

		+		Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

		+		Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220		220				55		55		55		55

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		1,878		613		248		248		335		434		3,107

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		-		Rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		176		15		10		50		50		51		134

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

		-		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

		+		Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

		+		Năm 2				407		337				56		91		120		70		70

		+		Năm 3				337		267						56		91		120		70

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

		+		Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

		+		Năm 2				290		106				31		15		10		50		184

		+		Năm 3				240		56						31		15		10		184

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		610		100		120		130		130		130

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		2,900		580		580		580		580		580		2,900

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		2,300		460		460		460		460		460		2,300

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		597		316		139				44		98		1,328

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		606		48		102		152		154		150		146

		-		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

		+		Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

		+		Năm 2				252		202				48		54		50		50		50

		+		Năm 3				202		152						48		54		50		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		19,200		3,200		4,000		4,000		4,000		4,000		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		-		Rừng PH tập trung				250		250		100		100		50

		-		Giao khoán hộ gia đình				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

		-		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

		+		Năm 1				407		407		157		100		100		50

		+		Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

		+		Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

		+		Năm 1				700		275						105		100		70		425

		+		Năm 2				700		205								105		100		495

		+		Năm 3				700		105										105		595

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240		1,240				260		280		340		360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		1,250		250		250		250		250		250		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232		232		50		50		50		52		30

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		599		65		91		141		150		152		132

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

		+		Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

		+		Năm 2				243		191				41		50		50		50		52

		+		Năm 3				215		165		23				41		50		50		50

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955		1,955		305		415		415		410		410

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		3,010		210		700		700		700		700		3,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		-		Rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		-		Giao khoán hộ gia đình				780		280		50		70		60		60		40		500

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

		-		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

		+		Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

		+		Năm 2				490		210						50		80		80		280

		+		Năm 3				490		130								50		80		360

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

		+		Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

		+		Năm 2				914		314				134		50		70		60		600

		+		Năm 3				914		254						134		50		70		660

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230		1,230		200		285		275		235		235

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		280				70		70		70		70		70

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		12,750		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		14,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146		146		20		30		30		30		36

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501		303		27		47		60		80		90		198

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

		+		Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

		+		Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

		+		Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400		1,400		200		300		300		300		300

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		615		205		205		205

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101		101		101

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		101		101

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		18,450		3,690		3,690		3,690		3,690		3,690		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

		-		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

		+		Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

		+		Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

		+		Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150		150						50		50		50

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		3,600

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình				250		90		10		20		20		20		20		160

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

		+		Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

		+		Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

		+		Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140		140		22		30		28		30		30

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		15,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792		792		262		262		168		100		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100

		+		Năm 4-6				692		692		162		262		168		100

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		7,600		1,400		1,400		1,600		1,600		1,600		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha

		-		Rừng PH tập trung

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		3,400		600		600		600		800		800		2,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		94		94		47		47		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				94		94		47		47		47



&C&P



B4a1

		Biểu 4a1: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR tỉnh Quảng Nam 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng toàn tỉnh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		1,285		295		350		250		200		190		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		640		100		120		140		140		140		785

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		1,564		190		260		395		392		327		1,419

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		253		53		50		50		50		50		367

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

				Năm 1				7,037		3,794		689		638		885		830		752		3,243

				Năm 2				6,946		3,277		235		689		638		885		830		3,669

				Năm 3				6,872		2,745		298		235		689		638		885		4,127

		1		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

				Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

				Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

				Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921		3,676		455		620		906		895		800		1,245

				Năm 1				1,671		1,356		261		295		350		250		200		315

				Năm 2				1,620		1,220		64		261		295		350		250		400

				Năm 3				1,630		1,100		131		64		261		295		350		530

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360		1,395		118		218		298		360		400		2,965

				Năm 1				1,483		578		78		100		120		140		140		905

				Năm 2				1,473		478		40		78		100		120		140		995

				Năm 3				1,403		338		- 0		40		78		100		120		1,065

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

				Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

				Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

				Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490		3,912		478		538		834		945		1,117		5,578

				Năm 1				3,212		1,586		279		190		365		390		362		1,626

				Năm 2				3,150		1,293		70		279		190		365		390		1,857

				Năm 3				3,128		1,033		129		70		279		190		365		2,095

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,083		832		171		185		174		153		150		1,251

				Năm 1				671		274		71		53		50		50		50		397

				Năm 2				702		285		62		71		53		50		50		417

				Năm 3				711		274		39		62		71		53		50		437

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338		1,338		70		260		328		330		350		- 0

		3		Các xã còn lại				8,463		8,463		1,053		1,825		1,855		1,870		1,860		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		1		Trồng rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		250		50		50		50		50		50		275

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		1		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550		550		- 0		100		150		150		150		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				550		550		- 0		100.0		150.0		150.0		150.0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		230		30		50		50		50		50		80

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		230		30		50		50		50		50		80

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135		1,135		215		300		210		210		200		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,135		1,135		215		300		210		210		200

		D		DA BV&PTR Quế Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410		410		- 0		50		120		120		120		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				410		410		- 0		50.0		120.0		120.0		120.0

		F		DA BV&PTR Đông Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		80				20.00		20.00		20.00		20.00		120.00

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60						20.00		20.00		20.00		120.00

				Năm 2				180		40								20.00		20.00		140.00

				Năm 3				180		20										20.00		160.00

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461		461		61		100		100		100		100		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318		318		38		70		70		70		70

		3		Các xã còn lại				143		143		23		30		30		30		30

		G		DA BV&PTRPH A Vương

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		1		Trồng rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		80				20		20		20		20		100

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20		20		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		20		20

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				606		266		35		55		57		60		60		340

				Năm 1				197		97		17		20		20		20		20		100

				Năm 2				215		95		18		17		20		20		20		120

				Năm 3				195		75		- 0		18		17		20		20		120

		1		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

				Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

				Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60						20		20		20		100

				Năm 2				160		40								20		20		120

				Năm 3				140		20										20		120

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100		100		20		20		20		20		20		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50		50		10		10		10		10		10

		3		Các xã còn lại				50		50		10		10		10		10		10

		I		DA BV&PTR Tây Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150		63		23		10		10		10		10		87

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		63		23		10		10		10		10		87

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950		950		150		200		200		200		200		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200		200		- 0		50		50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505		225		25		50		50		50		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		225		25		50		50		50		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220		220		- 0		55		55		55		55		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220		220				55.0		55.0		55.0		55.0

		L		DA BV&PTR Thăng Bình

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		1		Trồng rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		420		91		120		70		70		69

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		176		15		10		50		50		51		134

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		176		15		10		50		50		51		134

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

				Năm 1				817		563		87		106		130		120		120		254

				Năm 2				697		443		- 0		87		106		130		120		254

				Năm 3				577		323		- 0		- 0		87		106		130		254

		1		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				610		610		100		120		130		130		130		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				610		610		100.0		120.0		130.0		130.0		130.0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		54		50		50		50		46

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		1		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		100		100		50		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

				Năm 1				1,107		682		157		100		205		150		70		425

				Năm 2				1,171		676		64		157		100		205		150		495

				Năm 3				1,301		656		131		64		157		100		205		645

		1		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

				Năm 1				407		407		157		100		100		50		- 0		- 0

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50		- 0

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				407		407		157		100		100		50

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

				Năm 1				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

				Năm 2				700		205		- 0		- 0		- 0		105		100		495

				Năm 3				700		105		- 0		- 0		- 0		- 0		105		595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				700		275						105.0		100.0		70.0		425.0

				Năm 2				700		205								105.0		100.0		495.0

				Năm 3				700		105										105.0		595.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240		1,240		- 0		260		280		340		360		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480		480				100		120		120		140

		3		Các xã còn lại				760		760		- 0		160.0		160.0		220.0		220.0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232		232		50		50		50		52		30		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		232		50		50		50		52		30

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				273		243		41.4		50.0		50.0		50.0		52.0		30.00

				Năm 2				243		191				41.4		50.0		50.0		50.0		52.00

				Năm 3				215		165		23.2				41.4		50.0		50.0		50.00

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955		1,955		305		415		415		410		410		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,955		1,955		305		415		415		410		410

		Q		DA BV&PTR Núi Thành

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		1		Trồng rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		365		50		80		80		80		75		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780		280		50		70		60		60		40		500

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		280		50		70		60		60		40		500

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

				Năm 1				1,404		664		134		100		150		140		140		740

				Năm 2				1,404		524		- 0		134		100		150		140		880

				Năm 3				1,404		384		- 0		- 0		134		100		150		1,020

		1		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

				Năm 1				490		290		- 0		50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210		- 0		- 0		50		80		80		280

				Năm 3				490		130		- 0		- 0		- 0		50		80		360

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210						50		80		80		280

				Năm 3				490		130								50		80		360

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

				Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

				Năm 2				914		314		- 0		134		50		70		60		600

				Năm 3				914		254		- 0		- 0		134		50		70		660

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				914		374		134.4		50.0		70.0		60.0		60.0		540.0

				Năm 2				914		314				134.4		50.0		70.0		60.0		600.0

				Năm 3				914		254						134.4		50.0		70.0		660.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230		1,230		200		285		275		235		235		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,230		1,230		200.0		285.0		275.0		235.0		235.0

		R		DA BV&PTR Tiên Phước

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		20		30		30		30		36		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		146		20		30		30		30		36

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400		1,400		200		300		300		300		300		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,400		1,400		200		300		300		300		300

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		1		Trồng rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		310		50		50		70		70		70		410

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

				Năm 1				773		293		53		50		50		70		70		480

				Năm 2				788		238		15		53		50		50		70		550

				Năm 3				797		177		9		15		53		50		50		620

		1		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211				41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141						41		50		50		620

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				12		12		11.6

				Năm 2				27		27		15.4		11.6

				Năm 3				36		36		9.0		15.4		11.6

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150		150		- 0		- 0		50		50		50		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150		150						50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250		90		10		20		20		20		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		90		10		20		20		20		20		160

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				270		90		20.0		10.0		20.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 2				266		86		16.0		20.0		10.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 3				250		70		4.0		16.0		20.0		10.0		20.0		180.0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140		140		22		30		28		30		30		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140		140		22		30		28		30		30

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0





B4b

		Biểu 4b: Tổng hợp vốn đầu tư lâm sinh - DABV&PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đ. giá		Tổng vốn		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)				Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng								511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263		374,311

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		0.2		82,463		37,946		6,975		7,587		7,599		7,878		7,908		44,517		511,574

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		- 0		95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		-		Rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		- 0		79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

		-		Rừng PH tập trung				9,281		- 0		60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

		+		Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

		+		Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

		+		Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

		+		Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

		+		Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

		+		Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200				211,020

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680				511,574

		-		Vốn vay, tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		0.2		37,151		22,955		4,005		4,971		5,127		4,426		4,426		14,196

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186				448		448		222		112		60		40		14		- 0

		+		Năm 2-3				481		0.38		183		183		151		32		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		0.1		265		265		71		80		60		40		14		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		1.3		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		0.2		10,241		4,241		747		747		747		1,000		1,000		6,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		0.2		7,500		5,400		1,200		1,200		1,200		900		900		2,100

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		0.2		5,673		2,673		393		570		570		570		570		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		- 0		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		-		Rừng PH tập trung				1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		+		Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

		+		Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

		+		Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450

		-		Vốn vay, tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		0.2		257		257		257		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		0.5		103		103		54		21		11		11		6		- 0

		+		Năm 2-3				113		0.38		43		43		43		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				598		0.1		60		60		11		21		11		11		6		- 0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		0.2		7,105		3,405		681		681		681		681		681		3,700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		+		Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

		+		Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

		+		Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600

		-		Vốn vay, tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		0.2		1,065		715		95		95		175		175		175		350

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								601		301		60		60		60		60		60		300

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		0.2		601		301		60		60		60		60		60		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400

		-		Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360

		-		Vốn vay, tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		1,120		- 0		280		280		280		280		1,600

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		0.2		6,453		3,203		603		650		650		650		650		3,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		-		Rừng PH tập trung								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		- 0		1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		+		Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

		+		Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

		+		Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363

		-		Vốn vay, tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		0.2		3,636		1,636		- 0		409		409		409		409		2,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương								14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		0.2		7,434		3,434		687		687		687		687		687		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		0.2		1,620		720		- 0		180		180		180		180		900

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		502				78		78		48		10		10		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				402		0.1		40		40		10		10		10		10		- 0		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		Lượt ha		1.6		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184		257.6

		-		Chuyển hóa rừng giống								169.6		169.6		60.9		108.7		-0		-0		-0		-0

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0				169.6		169.6		60.9		108.7

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0				791.2		761.1		417.5		127.0		93.4		61.6		61.6		30.0

		+		Trồng		ha		38.0		9.3		352.4		352.4		352.3968

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0				253.9		253.9		65.1		127.0		61.9		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0				184.8		154.8		- 0		- 0		31.6		61.6		61.6		30.0

		-		Trồng rừng thực nghiệm				- 0				991.0		892.1		325.3		283.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		+		Trồng		ha		13.4		37.0		496.4		496.4		296.3		200.0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0				494.6		395.7		29.0		83.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0				479.9		424.5		96.4		110.2		151.7		37.6		28.6		55.4

		+		Trồng		ha		5.7		47.1		315.4		315.4		94.1		94.1		127.1		- 0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0				164.6		109.1		2.2		16.1		24.6		37.6		28.6		55.4

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		13.9		55.6		55.6		27.8		27.8

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		0.2		1,900		900		180		180		180		180		180		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		-		Rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		-		Giao khoán hộ gia đình				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		- 0		3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

		-		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

		+		Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

		+		Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

		+		Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

		+		Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100				2,000		2,000		400		400		400		400		400

		-		Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69

		-		Vốn vay, tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		0.2		900		400		- 0		100		100		100		100		500

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576				85		85		33		33		10		5		5		- 0

		+		Năm 2-3				98		0.38		37		37		19		19		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				478		0.1		48		48		14		14		10		5		5		- 0

		9		DA BV&PTR Tây Giang								31,106		26,635		4,785		5,643		5,694		5,266		5,248		4,471

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		0.2		4,000		2,000		400		400		400		400		400		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		- 0		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		- 0		1,010		457		112		114		98		75		57		553

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

		+		Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

		+		Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

		+		Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930

		-		Vốn vay, tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		0.2		5,380		4,428		1,000		1,000		1,076		676		676		952

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		0.5		51		51		18		18		8		4		4		- 0

		+		Năm 2-3				70		0.38		27		27		13		13		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				240		0.1		24		24		5		5		8		4		4		- 0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		0.2		3,461		1,461		261		300		300		300		300		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		- 0		4,899		2,183		242		485		485		485		485		2,716

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505				4,899		2,183		243		485		485		485		485		2,716

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,481		- 0		2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		+		Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

		+		Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

		+		Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100

		-		Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165

		-		Vốn vay, tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		0.2		997		376		123		50		50		67		87		621

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		- 0		11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		-		Rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		- 0		8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

		-		Rừng PH tập trung				1,220		- 0		7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

		+		Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

		+		Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

		+		Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

		+		Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

		+		Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

		+		Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600

		-		Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390

		-		Vốn vay, tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		0.2		360		160		- 0		40		40		40		40		200

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		0.2		1,160		580		116		116		116		116		116		580

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		0.2		920		460		92		92		92		92		92		460

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		0.2		385		119		63		28		- 0		9		20		266

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		22		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		22.1		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		-		Rừng PH tập trung				752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		+		Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

		+		Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

		+		Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		0.2		7,840		3,840		640		800		800		800		800		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		- 0		11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		-		Rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		- 0		12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

		-		Rừng PH tập trung				1,479		- 0		8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

		+		Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

		+		Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

		+		Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		- 0		3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

		+		Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

		+		Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

		+		Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200

		-		Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206

		-		Vốn vay, tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		0.2		550		250		50		50		50		50		50		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		- 0		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		- 0		1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		+		Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

		+		Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

		+		Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200

		-		Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230

		-		Vốn vay, tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành								56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		0.2		1,302		602		42		140		140		140		140		700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		- 0		17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		-		Rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		-		Giao khoán hộ gia đình				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		- 0		13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

		-		Rừng PH tập trung				1,470		- 0		5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

		+		Năm 1				490				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

		+		Năm 2				490				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		+		Năm 3				490				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		- 0		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

		+		Năm 1				914				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

		+		Năm 2				914				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		+		Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

		-		Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705

		-		Vốn vay, tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		0.2		70		56		- 0		14		14		14		14		14

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		0.2		5,350		2,550		510		510		510		510		510		2,800

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		- 0		1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501				828		525		49		79		109		138		150		303

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

		+		Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

		+		Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

		+		Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900

		-		Vốn vay, tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		0.2		123		123		41		41		41		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101				10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		0.1		10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		0.2		7,690		3,690		738		738		738		738		738		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		- 0		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		- 0		15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

		-		Rừng PH tập trung				2,284		- 0		15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

		+		Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

		+		Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

		+		Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000

		-		Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195

		-		Vốn vay, tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		2,000		400		400		400		400		400		720

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		0.2		5,000		2,000		400		400		400		400		400		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		- 0		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		+		Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

		+		Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

		+		Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

		-		Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117

		-		Vốn vay, tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		0.2		7,000		4,000		800		800		800		800		800		3,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792				107		107		54		26		17		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38

		+		Năm 4-6				692		0.1		69		69		16		26		17		10		- 0		- 0

		20		DA BV&PTR Nam Giang								4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		0.2		3,520		1,520		280		280		320		320		320		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		0.2		1,080		680		120		120		120		160		160		400

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		141				14		14		5		5		5		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				141		0.1		14		14.1		4.7		4.7		4.7		- 0		- 0		- 0



&C&P



B4b1

		Biểu 4b1: Tổng hợp vốn đầu tư trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR PH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		K lượng		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										(triệu đ)				Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438				95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		19.6		27,636		25,186		5,782		6,860		4,900		3,920		3,724		2,450				27,636

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		22.4		31,920		14,336		2,240		2,688		3,136		3,136		3,136		17,584				31,920

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		9.7		28,935		15,171		1,843		2,522		3,831		3,802		3,172		13,764				28,935

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		11.1		6,882		2,808		588		555		555		555		555		4,074				6,882

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ		lượt ha		20,854				79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

				Năm 1				7,037				31,455		17,855		3,167		3,342		4,238		3,756		3,352		13,600

				Năm 2				6,946				25,499		12,802		858		2,605		2,755		3,491		3,093		12,697

				Năm 3				6,872				22,859		9,949		940		782		2,397		2,594		3,236		12,910

		1		CS rừng PH tập trung				9,281				60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

				Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

				Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

				Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921				29,890		22,469		2,894		3,879		5,558		5,372		4,765		7,422

				Năm 1				1,671		6.9		11,530		9,356		1,801		2,036		2,415		1,725		1,380		2,174				11,530

				Năm 2				1,620		5.7		9,232		6,952		363		1,488		1,682		1,995		1,425		2,280				9,232

				Năm 3				1,630		5.6		9,129		6,161		731		356		1,462		1,652		1,960		2,968				9,129

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360				30,129		9,787		872		1,546		2,088		2,512		2,770		20,343

				Năm 1				1,483		7.8		11,571		4,512		612		780		936		1,092		1,092		7,059				11,571

				Năm 2				1,473		6.5		9,577		3,110		260		510		650		780		910		6,468				9,577

				Năm 3				1,403		6.4		8,982		2,166		- 0		256		502		640		768		6,816				8,982

		2		CS rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

				Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

				Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

				Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490				15,854		6,768		859		957		1,424		1,668		1,861		9,086

				Năm 1				3,212		2.1		6,745		3,330		586		399		767		819		760		3,415

				Năm 2				3,150		1.7		5,356		2,199		118		474		323		621		663		3,157

				Năm 3				3,128		1.2		3,753		1,239		155		84		335		228		438		2,514

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								3,938		1,582		340		347		320		289		285		2,357

				Năm 1				671		2.4		1,609		657		169		127		120		120		120		953

				Năm 2				702		1.9		1,334		542		117		134		101		95		95		792

				Năm 3				711		1.4		995		383		54		86		99		74		70		612

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất		ha		9,941				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680		- 0

				Vốn tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ						4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735		- 0

				Vốn tự có				- 0		15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338				26,754		26,754		1,394		5,200		6,560		6,600		7,000

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.9		5,217		5,217		272		1,014		1,279		1,287		1,365		- 0

				Vốn tự có				- 0		16.1		21,537		21,537		1,122		4,186		5,281		5,313		5,635		- 0

		3		Các xã còn lại				7,853				169,266		169,266		21,066		36,500		37,100		37,400		37,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.0		25,390		25,390		3,160		5,475		5,565		5,610		5,580		- 0

				Vốn tự có				- 0		17.0		143,876		143,876		17,906		31,025		31,535		31,790		31,620		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi								33,944		21,057		1,669		4,007		5,072		5,155		5,155		12,888

		I		Trồng rừng phòng hộ				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		1		Trồng rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		22.4		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		1		Rừng PH tập trung				1,616

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562		7.8		4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552		6.5		3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502		6.4		3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có						17.0		9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức								27,464		25,833		4,692		6,625		4,870		4,911		4,735		1,631

		I		Trồng rừng phòng hộ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,062				1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,062		5		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334		2.1		701		428		50.4		63.0		105.0		105.0		105.0		273.0

				Năm 2				364		1.7		619		313		51.0		40.8		51.0		85.0		85.0		306.0

				Năm 3				364		1.2		437		161		- 0		36.0		28.8		36.0		60.0		276.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có						17.0		19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		D		DA BV&PTR Quế Sơn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn								8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có						17.0		6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		F		DA BV&PTR Đông Giang								12,466		10,356		1,220		2,222		2,270		2,308		2,336		2,110

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		11.1		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180		2.4		432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180		1.9		342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180		1.4		252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363		- 0

				Vốn tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318				6,354		6,354		754		1,400		1,400		1,400		1,400

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,239		1,239		147		273		273		273		273		- 0

				Vốn tự có						16.1		5,115		5,115		607		1,127		1,127		1,127		1,127		- 0

		3		Các xã còn lại				143				2,866		2,866		466		600		600		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		430		430		70		90		90		90		90

				Vốn tự có						17.0		2,436		2,436		396		510		510		510		510

		G		DA BV&PTRPH A Vương								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn								9,707		5,139		696		953		1,066		1,162		1,262		4,568

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		1		Trồng rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		22.4		4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		11.1		222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				460				3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

				Năm 1				160				1,337		557		41		48		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,144		364		34		32		38		130		130		780

				Năm 3				140				973		205		- 0		25		24		28		128		768

		1		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160		7.8		1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160		6.5		1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140		6.4		896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37		2.4		89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		1.9		104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		1.4		77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100				2,000		2,000		400		400		400		400		400		- 0

				Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69		- 0

				Vốn tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200

				Vốn hỗ trợ						3.9		195		195		39		39		39		39		39		- 0

				Vốn tự có						16.1		805		805		161		161		161		161		161		- 0

		3		Các xã còn lại				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		150		150		30		30		30		30		30		- 0

				Vốn tự có						17.0		850		850		170		170		170		170		170		- 0

		I		DA BV&PTR Tây Giang								21,675		20,157		3,368		4,225		4,210		4,186		4,168		1,519

		I		Trồng rừng phòng hộ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		11.1		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172		2.4		413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174		1.9		331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190		1.4		266		130		36		17		31		32		14		136

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930		- 0

				Vốn tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ				750		4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735

				Vốn tự có						15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200				4,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000

				Vốn hỗ trợ						3.9		780		780		- 0		195		195		195		195

				Vốn tự có						16.1		3,220		3,220		- 0		805		805		805		805

		3		Các xã còn lại				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên								11,752		7,636		489		1,730		1,778		1,805		1,835		4,116

		I		Trồng rừng phòng hộ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		9.7		4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493		2.1		1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466		1.7		792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522		1.2		626		290		127		28		46		30		60		336

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						2.4		- 0		- 0

				Năm 2						1.9		- 0		- 0

				Năm 3						1.4		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165		- 0

				Vốn tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		- 0		- 0

				Vốn tự có						16.1		- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		660		660		- 0		165		165		165		165

				Vốn tự có						17.0		3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		L		DA BV&PTR Thăng Bình								32,428		28,939		4,381		5,880		6,201		6,274		6,203		3,489

		I		Trồng rừng phòng hộ				730				11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		19.6		8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,091				8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

				Năm 1				817				4,001		3,136		452		659		849		588		588		865

				Năm 2				697				2,813		2,101		- 0		372		544		701		484		712

				Năm 3				577				2,175		1,562		- 0		- 0		351		528		684		613

		1		Rừng PH tập trung				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

				Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

				Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476		6.9		3,284		2,808		386		628		828		483		483		476				3284.4

				Năm 2				407		5.7		2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399				2319.9

				Năm 3				337		5.6		1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392				1887.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871				1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341		2.1		716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290		1.7		493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240		1.2		288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại								12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có						17.0		10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,524		8,641		1,390		1,626		1,902		1,912		1,812		882		Xong

		I		Trồng rừng phòng hộ								4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		1		Rừng PH tập trung				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298		6.9		2,056		1,739		331		373		345		345		345		317				2056.2

				Năm 2				252		5.7		1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285				1436.4

				Năm 3				202		5.6		1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280				1131.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh								48,847		41,997		4,137		9,101		9,958		9,634		9,167		6,851

		I		Trồng rừng phòng hộ				950				11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		9.7		6,790		2,668		- 0		- 0		1,018		970		679		4,123

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				3,579				12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

				Năm 1				1,107				4,278		3,386		1,083		690		911		555		147		893

				Năm 2				1,171				3,872		3,031		363		895		570		749		455		842

				Năm 3				1,301				4,206		3,212		731		356		879		560		686		994

		1		Rừng PH tập trung				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

				Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

				Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407		6.9		2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0				2808.3

				Năm 2				471		5.7		2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0				2682.42

				Năm 3				601		5.6		3,366		3,086		731		356		879		560		560		280				3366.328

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		- 0		3,500

				Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,100				3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

				Năm 1				700		2.1		1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700		1.7		1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700		1.2		840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206		- 0

				Vốn tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480				9,600		9,600		- 0		2,000		2,400		2,400		2,800

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,872		1,872		- 0		390		468		468		546		- 0

				Vốn tự có						16.1		7,728		7,728		- 0		1,610		1,932		1,932		2,254		- 0

		3		Các xã còn lại				760				15,200		15,200		- 0		3,200		3,200		4,400		4,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		2,280		2,280		- 0		480		480		660		660		- 0

				Vốn tự có						17.0		12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		- 0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh								12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		211

		I		Trồng rừng phòng hộ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		9.7		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273		2.1		574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243		1.7		414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215		1.2		258		198		28		- 0		50		60		60		60

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có						17.0		33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		Q		DA BV&PTR Núi Thành								55,260		40,022		5,747		8,625		8,880		8,443		8,326		15,238

		I		Trồng rừng phòng hộ				1,270				17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		19.6		9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		9.7		7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				4,213				13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

				Năm 1				1,404				5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

				Năm 2				1,404				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

				Năm 3				1,404				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		1		Rừng PH tập trung				1,470				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

				Năm 1				490				3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				490		6.9		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490		5.7		2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490		5.6		2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		- 0		4,572		1,626		282		333		393		305		312		2,946

				Năm 1				914				1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914				1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				914		2.1		1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914		1.7		1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914		1.2		1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705		- 0

				Vốn tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,690		3,690		600		855		825		705		705

				Vốn tự có						17.0		20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		R		DA BV&PTR Tiên Phước								30,245		29,942		4,243		6,370		6,400		6,429		6,499		303

		I		Trồng rừng phòng hộ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		9.7				1,416		194		291		291		291		349

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				501				828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		1		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156		2.1		328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173		1.7		294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173		1.2		207		92		- 0		20		12		24		36		115

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có						17.0		23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh								35,019		14,548		1,513		1,823		3,564		3,759		3,889		20,471

		I		Trồng rừng phòng hộ				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		1		Trồng rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		22.4		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,359				15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				773				5,967		2,223		351		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				788				5,000		1,425		29		291		325		325		455		3,575

				Năm 3				797				4,923		955		13		22		281		320		320		3,968

		1		Rừng PH tập trung				2,284				15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761		7.8		5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761		6.5		4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761		6.4		4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				11.6		2.4		28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		1.9		51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		1.4		50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150.0				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0												- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0												- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My								7,078		4,276		635		906		877		922		936		2,802

		I		Trồng rừng phòng hộ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		11.1		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270		2.4		648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266		1.9		505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250		1.4		350		98		6		22		28		14		28		252

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

				Vốn hỗ trợ						3.9		546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,254		2,254		354		483		451		483		483

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0





B5a

		Biểu 5a: Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		Dự án bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		28.5		14.5		5.7		0.3		2.5		3.5		5.5		17.0		17.5

		-		Trạm BVR		cái		10.0		8.0		- 0		1.0		4.0		3.0		- 0		2.0

		-		Chòi canh		cái		6.0		4.0		- 0		1.0		3.0		- 0		- 0		2.0

		-		Biển báo		cái		157.0		85.0		1.0		16.0		18.0		22.0		28.0		72.0

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		7.0		- 0		- 0		6.0		1.0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		9.0		- 0		1.0		2.0		2.0		4.0		6.0

		b		Thiết bị				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		34.0		19.0		- 0		3.0		15.0		1.0		- 0		15.0

		-		GPS		cái		58.0		29.0		- 0		8.0		19.0		2.0		- 0		29.0

		-		Máy phô tô		cái		28.0		17.0		3.0		3.0		5.0		5.0		1.0		11.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		15.0		- 0		2.0		9.0		4.0		- 0		12.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		6.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		2.0		2.0				0.5		1.0		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		8.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		4.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái		3.0		3.0				1.0		1.0				1.0

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ

		-		GPS		cái

		-		Máy phô tô		cái

		-		Xe máy, thuyền		cái

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0		- 0		1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		- 0				- 0		- 0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		4.0		2.0		0.7		0.3		0.5		0.5		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0						- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0		1.0				- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0						1.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.5		1.5				0.5		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Biển báo		cái		7.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		2.0						1.0				1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		2.0								1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		- 0		- 0

		-		GPS		cái		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.5		1.5										0.5		2.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.0						1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		3.0								1.0		2.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		7.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.0												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		14.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		8.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5		1.5				1.0		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		2.0								1.0		1.0		2.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		4.0		2.0				1.0		1.0						2.0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		9.0				1.0		2.0		3.0		3.0		9.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0								1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0										1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0				1.0

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0								1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0								1.0



&C&P



B5b

		Biểu 5b: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)		vốn		Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng								47,205		26,873		6,330		895		7,973		5,922		5,753		20,332

		a		Cơ sở hạ tầng								43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Đường lâm sinh		Km		34.5		1,000		34,500		17,500		5,716		284		2,500		3,500		5,500		17,000

		-		Trạm BVR		cái		10.0		500		5,000		4,000		500		- 0		2,000		1,500		- 0		1,000

		-		Chòi canh		cái		6.0		150		900		600		- 0		150		450		- 0		- 0		300

		-		Biển báo		cái		157.0		3.5		550		298		3.5		56		63		77		98		252		550

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		300		2,100		2,100		- 0		- 0		1,800		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		25		375		225		- 0		25		50		50		100		150

		b		Thiết bị				- 0		- 0		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		34.0		25		850		475		- 0		75		375		25		- 0		375

		-		GPS		cái		58.0		10		580		290		- 0		80		190		20		- 0		290

		-		Máy phô tô		cái		28.0		55		1,540		935		110		165		275		330		55		605

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		30		810		450		- 0		60		270		120		- 0		360

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								302		151		- 0		3.5		49		92		7		151

		a		Cơ sở hạ tầng								42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								6,295		4,648		2,000		3.5		634		1,004		1,007		1,648

		a		Cơ sở hạ tầng								6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,500		2,000		- 0		500		1,000		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		18

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								2,438		794		- 0		3.5		783.5		3.5		3.5		1,644		Rồi

		a		Cơ sở hạ tầng								2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		1,000		1,500		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		8.0		3.5		28		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		14.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái				150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		11				3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái				25		- 0		- 0

		-		GPS		cái				10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái				55		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái				30		- 0		- 0

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								235		117.5		- 0		3.5		49		59		7		117.5		Đén nay

		a		Cơ sở hạ tầng								35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								748		624.0		500.0		3.5		58.5		58.5		3.5		123.5

		a		Cơ sở hạ tầng								518		514.0		500.0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500.0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		18		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		7		DA BV&PTRPH A Vương								4,700		3,137.5		774.5		297.5		558.5		503.5		1,003.5		1,563

		a		Cơ sở hạ tầng								4,535		3,017.5		719.5		287.5		503.5		503.5		1,003.5		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		4.5		1,000		4,500		3,000		716		284		500		500		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35.0		17.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								7,040		4,948		1,500		4		934		1,504		1,007		2,093		7,040

		a		Cơ sở hạ tầng								6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,000		1,500		- 0		500		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		18		- 0		3.5		3.5		3.5		7.0		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		9		DA BV&PTR Tây Giang								267.5		134		55		13.5		58.5		3.5		3.5		133.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								250		120		55		10		55		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								2,460		834		- 0		234		39		34		529		1,625.5		1

		a		Cơ sở hạ tầng								2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1,000		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		7.0		3.5		25		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		25		100		50		- 0		- 0		25		- 0		25		50

		b		Thiết bị								185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10		- 0		- 0		10		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								390		390		- 0		10		325		55		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		3.5		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300						300

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10				10								- 0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0				- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								45.5		42		- 0		- 0		25		13.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		- 0

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10		- 0		- 0		- 0		10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14.0				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay		cái				25

		-		GPS		cái				10

		-		Máy phô tô		cái				55

		-		Xe máy		cái				30

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								4,146		986		- 0		100		304		29		554		3,161

		a		Cơ sở hạ tầng								3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1,000		3,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		2,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500		4,146

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.5		21		11		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		25		125		75		- 0		- 0		- 0		25		50		50

		b		Thiết bị								200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								3,395		1,597.5		- 0		3.5		583.5		503.5		507		1,797.5		3,395.0

		a		Cơ sở hạ tầng								3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		2		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		16		DA BV&PTR Núi Thành								2,752		547.5		- 0		128.5		358.5		28.5		32		2,204.5

		a		Cơ sở hạ tầng								2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,074.5		2,752

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42.0		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		24.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		25		150		100		- 0		25		25		25		25		50

		b		Thiết bị								260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								2,439		716		- 0		3.5		698.5		7		7		1,723

		a		Cơ sở hạ tầng								2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		14.0		3.5		49		21		- 0		3.5		3.5		7		7		28

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								7,634		5,467		1,500		30		1,930		1,004		1,004		2,167

		a		Cơ sở hạ tầng								7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Đường lâm sinh		Km		6.5		2		6,500		4,500		1,500		- 0		1,000		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		3.5		14		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		7

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		4.0		30		120		60		- 0		30		30		- 0		- 0		60

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								1,123		961.5		- 0		3.5		552		396		11		161.5		1,123.0

		a		Cơ sở hạ tầng								863.0		831.5		- 0		3.5		507		311		11		31.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500.0		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		4		63.0		32		- 0		3.5		7		11		11		31.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300.0		300								300

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260.0		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50.0		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40.0		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110.0		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60.0		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		20		DA BV&PTR Nam Giang								647.5		634.0		- 0		43.5		28.5		503.5		58.5		13.5

		a		Cơ sở hạ tầng								517.5		514		- 0		3.5		3.5		503.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500								500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10				10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55										55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30				30

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái				3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25								25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30								30



&C&P



B5c

		Biểu 5c: Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thực thi dự án của các Ban quản lý trồng rừng cơ sở

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

		I		Khối lượng

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		18		8				2		2		2		2		10

		II		Chi phí		triệu đồng		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)				234		104		- 0		26		26		26		26		130

				Chi phí giảng viên				18		8		- 0		2		2		2		2		10

				Phòng nghỉ				180		80		- 0		20		20		20		20		100

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				36		16				4		4		4		4		20

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)				468		208		- 0		52		52		52		52		260

				Chi phí giảng viên				36		16		- 0		4		4		4		4		20

				Phòng nghỉ				360		160		- 0		40		40		40		40		200

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				72		32				8		8		8		8		40

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)				540		240		- 0		60		60		60		60		300

				Chi phí giảng viên				90		40		- 0		10		10		10		10		50

				Phòng nghỉ				450		200		- 0		50		50		50		50		250

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				90		40				10		10		10		10		50

				Ghi chú: Chế độ với học viên và giáo viên thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và thông tư số 139/2010/TT-BTC



&C&P



Biểu số 4

		Biểu 4: Tổng hợp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn		Đầu tư  2011-2015												Đầu tư

						đầu tư		Tổng		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng		635,345		445,533		67,434		87,474		99,343		96,221		95,061		188,794

		a		Vốn xây lắp		558,779		401,183		59,839		78,533		89,839		86,966		86,007		157,595

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263										511,574

		-		Xây dựng CSHT		43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Thiết bị		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		44,350		7,595		8,941		9,504		9,255		9,054		31,199

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		25,135		4,095		5,109		5,443		5,304		5,184		17,456

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		21,616		3,522		4,393		4,681		4,562		4,459		15,011

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		18,113		2,950		3,695		3,923		3,813		3,732		13,053

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		-		Xây dựng dự án		550		550		550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		11,772		2,347		2,351		2,396		2,382		2,297		9,916

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		-		Xây dựng CSHT		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		925		187		187		187		182		182		777

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,055		213		213		213		208		208		888

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		31,766		4,859		5,196		6,925		7,395		7,392		20,799

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		-		Xây dựng CSHT		6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		1,414		227		278		298		306		305		1,523

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		1,615		260		317		340		349		349		1,741

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		32,938		5,841		7,877		6,952		6,223		6,045		8,493

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		-		Xây dựng CSHT		2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,023		174		221		207		211		210		545

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,168		199		252		236		241		240		623

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		377		73		77		77		73		77		362

		-		Đầu tư lâm sinh		601		301		60		60		60		60		60		300

		-		Xây dựng CSHT		11		11		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Thiết bị

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		30		6		6		6		6		6		29

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		35		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		33

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		10,886		- 0		1,613		3,102		3,112		3,060		3,252

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		-		Xây dựng CSHT		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Thiết bị		200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		303		- 0		60		81		81		81		249

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		345		- 0		69		92		92		92		285

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		17,391		2,492		3,623		3,735		3,782		3,761		8,997

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		-		Xây dựng CSHT		518		514		500		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		734		79		158		162		166		169		706

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		838		90		180		185		190		193		807

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		12,568		3,090		2,457		2,347		2,098		2,575		9,244

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		-		Xây dựng CSHT		4,535		3,018		720		288		504		504		1,004		1,518

		-		Thiết bị		165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361.2		750.2		184.2		171.8		142.3		126.9		125.0		611.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,555.6		857.3		210.5		196.3		162.6		145.0		142.9		698.3

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,471		2,527		1,461.3		2,499		3,179		2,804		9,408

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		-		Xây dựng CSHT		6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Thiết bị		205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		467		55		90.0		98		107		117		582

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		532		63		102.0		112		122		133		665

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779.3		29,256.2		5,358		6,185.7		6,292.0		5,721.2		5,699.0		5,523.1

		-		Đầu tư lâm sinh		31,105.8		26,635.2		4,785.3		5,643.2		5,693.5		5,265.7		5,247.5		4,470.6

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		250.0		120.0		55.0		10.0		55.0		- 0		- 0		130.0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590.0		1,161.0		242.0		247.0		252.0		211.0		209.0		429.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816.0		1,326.0		276.0		282.0		288.0		241.0		239.0		490.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		11,996		904		2,729		2,593		2,620		3,151		10,204

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		-		Xây dựng CSHT		2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Thiết bị		185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		590		72		124		129		131		134		682

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		674		82		142		147		150		153		780

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,789		5,079		6,788		7,454		7,293		7,176		5,195

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		-		Xây dựng CSHT		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Thiết bị		90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		1,832		269		377		391		400		395		413

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,093		307		431		447		457		451		472

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		1,297		251		251		276		265		255		1,258

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		-		Xây dựng CSHT		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		115		23		23		23		23		23		114

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		10,575		1,751		1,998		2,295		2,320		2,212		1,388

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		840		139		159		182		184		176		110

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		960		159		181		208		211		201		126

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		52,293		6,052		11,146		12,317		11,441		11,338		16,240

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		-		Xây dựng CSHT		3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Thiết bị		200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		2,439		481		534		586		457		381		1,040

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		2,788		550		611		669		522		436		1,189

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		46,163		7,071		9,416		10,073		9,926		9,677		2,414

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		-		Xây dựng CSHT		3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		902		150		188		194		195		175		49

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,029		171		214		221		223		200		56

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,290		6,280		9,716		10,289		9,571		9,434		21,435

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		-		Xây dựng CSHT		2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,075

		-		Thiết bị		260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		1,895		229		377		418		441		430		1,530

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		2,167		262		431		478		504		492		1,748

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,155		5,094		7,300		8,030		7,324		7,408		5,464

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		-		Xây dựng CSHT		2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Thiết bị		90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		846		135		175		177		176		183		298

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		968		154		200		203		202		209		340

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		29,366		4,695		3,599		7,433		6,741		6,899		32,535

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		-		Xây dựng CSHT		7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Thiết bị		320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		1,709		254		284		374		392		405		2,416

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		1,952		290		324		427		448		463		2,761

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		13,016		2,204		2,475		2,984		2,867		2,487		10,773

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		-		Xây dựng CSHT		863		832		- 0		3.5		507		311		11		32

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		780		147		158		158		158		159		844

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		891		168		181		180		181		181		965

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		3,304		488		531		565		1,083		638		2,907

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		-		Xây dựng CSHT		518		514		- 0		3.5		3.5		504		3.5		3.5

		-		Thiết bị		130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		213		39		39		43		46		46		230

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		243		44		44		49		53		53		263

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		4,740		1,124		853		900		1,000		863		3,134

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690								0.73

		-		Thiết bị		120		120								120												0.013

		-		Xây dựng dự án		550		550		550

										32,216		40,162		42,785		41,676		40,734		137,263



&C&P



Biểu số 5

		Biểu 5: Nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

				(Kèm theo Quyết định số  2887     /QĐ-UBND ngày 06    tháng  9  năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Phân theo nguồn vốn

								Vốn ngân sách		Vốn tự có và vay

				Tổng		635,345		458,607		176,738

		a		Vốn xây lắp		558,779		382,041		176,738

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		334,836		176,738

		-		Xây dựng CSHT		43,425		43,425		- 0

		-		Thiết bị		3,780		3,780		- 0

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		76,567		- 0

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		42,658		- 0

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		36,696		- 0

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		5,963		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		32,116

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242		- 0

		-		Xây dựng dự án		550		550		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		21,688		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		17,741		- 0

		-		Xây dựng CSHT		42		42

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		1,702

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		43,215		9,350

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		30,627		9,350

		-		Xây dựng CSHT		6,035		6,035

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		2,937

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		22,136		19,295

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		16,339		19,295

		-		Xây dựng CSHT		2,178		2,178

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,568

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		739		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		601		601		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		59

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		7,167		6,970

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		5,750		6,970

		-		Xây dựng CSHT		35		35

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		552

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		18,837		7,551

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,004		7,551

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		230		230

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		1,440

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		21,812		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		14,195		- 0

		-		Xây dựng CSHT		4,535		4,535

		-		Thiết bị		165		165

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361		1,361

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,556		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		20,223		1,655

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		10,937		1,655

		-		Xây dựng CSHT		6,835		6,835

		-		Thiết bị		205		205

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		1,049

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		20,234		14,545

		-		Đầu tư lâm sinh		31,106		16,561		14,545

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		250		250

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590		1,590

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		18,459		3,740

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		13,274		3,740

		-		Xây dựng CSHT		2,275		2,275

		-		Thiết bị		185		185

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		1,272

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		28,615		10,370

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		23,415		10,370

		-		Xây dựng CSHT		300		300

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		2,245

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,555		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		2,080		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		35		35

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		200

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		11,962		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		9,909		- 0

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		950

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		47,885		20,648

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		36,283		20,648

		-		Xây dựng CSHT		3,946		3,946

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		3,479

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		15,342		33,235

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		9,911		33,235

		-		Xây dựng CSHT		3,135		3,135

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		951

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,814		20,910

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		35,722		20,910

		-		Xây dựng CSHT		2,492		2,492

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		3,425

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		16,819		23,800

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		11,928		23,800

		-		Xây dựng CSHT		2,349		2,349

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		1,144

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		59,486		2,415

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		43,014		2,415

		-		Xây dựng CSHT		7,314		7,314

		-		Thiết bị		320		320

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		4,125

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		21,535		2,254

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		16,932		2,254

		-		Xây dựng CSHT		863		863

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		1,624

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		6,211		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		4,614		- 0

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		130		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		443

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		7,875		- 0

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		5,963

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242

		-		Thiết bị		120		120

		-		Xây dựng dự án		550		550



&C&P



Gia dau tu

		Biểu 8: Đơn giá đầu tư

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Đơn giá (triệu đồng)		Ghí chú

		I		Đầu tư lâm sinh

		1		Trồng rừng phòng hộ tập trung

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				37.80

		-		Trồng rừng		ha		19.60

		-		Chăm sóc		ha		18.20

		+		Năm 1				6.90

		+		Năm 2				5.70

		+		Năm 3				5.60

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3 -0,7				43.10

		-		Trồng rừng				22.40

		-		Chăm sóc				20.70

		+		Năm 1				7.80

		+		Năm 2				6.50

		+		Năm 3				6.40

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ gia đình

		2.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				14.70

		-		Trồng rừng		ha		9.70

		-		Chăm sóc		ha		5.00

		+		Năm 1				2.10

		+		Năm 2				1.70

		+		Năm 3				1.20

		2.2		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3-0,7				16.80

		-		Trồng rừng				11.10

		-		Chăm sóc				5.70

		+		Năm 1				2.40

		+		Năm 2				1.90

		+		Năm 3				1.40

		3		Bảo vệ rừng		ha/năm		0.20

		4		Khoanh nuôi BVR		ha/năm		0.20

		5		Khoanh nuôi chuyển tiếp		ha/năm

		-		Năm 2, 3				0.38

		-		Năm: 4-6				0.10

		6		Nuôi dưỡng rừng thông		ha		6.00

		7		Trồng rừng sản xuất		ha

		7.1		Xã biên giới

		-		Vốn hỗ trợ				4.90

		-		Vốn của dân				15.10

		7.2		Xã đặc biệt khó khăn

		-		Vốn hỗ trợ				3.90

		-		Vốn của dân				16.10

		7.3		Các xã còn lại

		-		Vốn hỗ trợ				3.00

		-		Vốn của dân				17.00

		II		Đầu tư CSHT và thiết bị

		1		Cơ sở hạ tầng

		-		Xây dựng đường lâm sinh		km		1,000.00

		-		Trạm BVR		cái		500.00

		-		Chòi canh		cái		150.00

		-		Biển báo		cái		3.50

		-		Vườn ươm		vườn		300.00

		-		Băng cản lửa		ha		25.00

		2		Thiết bị

				Máy tính xách tay, máy in		cái		25.00

				GPS		cái		10.00

				Máy phô tô		cái		55.00

				Xe máy		cái		30.00

		III		Chi phí quản lý (9,3% lâm sinh)		%		9.30		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		1		Ban quản lý dự án cơ sở (% đầu tư lâm sinh)				8.00

		2		Ban quản lý dự án tỉnh (% đầu tư lâm sinh)				1.30

		VI		Quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm

		1		Quản lý bảo vệ rừng		%		5.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		2		Khuyến lâm		%		2.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách



&C&P



Sheet1

		






_1409749775.xls
Biểu số 1

		Biểu 1: Phạm vi vùng dự án của các dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở

		TT		Tên dự án cơ sở		Tên huyện, xã

		1		DA BV&PTR huyện Phước Sơn		Xã Phước Đức; Phước Kim; Phước Lộc; Phước Thành; Phước Xuân; TT Khâm Đức

		2		DA BV&PTR PH Đắk Mi		Huyện Phước Sơn: Xã Phước Hiệp và Phước Hòa

		3		DA BV&PTR huyện Hiệp Đức		Xã Hiệp Hòa; Hiệp Thuận; Phước Gia; Phước Trà; Quế Lưu; Quế Thọ; Thăng Phước; Tân An

		4		DA BV&PTR huyện Quế Sơn		Xã Quế Long và Quế Phong

		5		DA BV&PTR huyện Nông Sơn		Xã Phước Ninh; Quế Lâm; Quế Lộc; Quế Ninh; Quế Phước; Quế Trung; Sơn Viên

		6		DA BV&PTR huyện Đông Giang		Xã A Rooi; Cà Dăng; Ma Cooi; TT Prao; Xã Ba; Xã Tư; Za Hung

		7		DA BV&PTR PH A Vương		Huyện Đông Giang: Xã Ma Cooi

		8		DA BV&PTR PH Sông Kôn		Huyện Đông Giang: Xã A Ting; Jo Ngây; Sông Kôn; Tà Lu; Xã Ba

		9		DA BV&PTR huyện Tây Giang		Xã A Tiêng; A Vương; Bha Lê; Dăng; Lăng;

		10		DA BV&PTR huyện Duy Xuyên		Xã Duy Hòa; Duy Phú; Duy Sơn; Duy Thu; Duy Trung; Duy Trinh

		11		DA BV&PTR huyện Thăng Bình		Xã Bình An; Bình Chánh; Bình Định Bắc; Bình Định Nam; Bình Dương; Bình lãnh; Bình Nam; Bình Phú; Bình Phục; Bình Quý; Bình Quế; Bình Sa; Bình Trị; Bình Triều; Bình Trung; Bình Tú

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		TP Hội An: Xã Tân Hiệp

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		Tam Phú; Tam Thăng; Tam Thanh

		14		DA BV&PTR PH Phú Ninh		Huyện Phú Ninh: xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh                                                                                                            Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn; Tam Thạnh; Tam Trà; Tam Mỹ Tây; Tam Xuân 1; Tam Xuân 2

		15		DA BV&PTR huyện Phú Ninh		Xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh; Tam Lộc; Tam Vinh

		16		DA BV&PTR huyện Núi Thành		Xã Tam Anh Nam; Tam Giang; Tam Hải; Tam Hiệp; Tam Hòa; Tam Mỹ Đông; Tam Mỹ Tây; Tam Nghĩa; Tam Quang; Tam Thạnh; Tam Tiến; Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

		17		DA BV&PTR huyện Tiên Phước		TT Tiên Kỳ; Tiên An; Tiên Cẩm; Tiên Cảnh; Tiên Châu; Tiên Thọ; Tiên Phong; Tiên Mỹ; Tiên Lãnh; Tiên Lập; Tiên Ngọc; Tiên Sơn; Tiên Hiệp; Tiên Hà

		18		DA BV&PTR PH Sông Tranh		Huyện Bắc Trà My: Xã Trà Bui; Trà Giác

		19		DA BV&PTR huyện Nam Trà My		Trà Tập; Trà Mai; Trà Leng; Trà Vân; Trà Vinh; Trà Nam; Trà Cang; Trà Dơn; Trà Don

		20		DA BV&PTR huyện Nam Giang		Xã Chà Văl; Ta Bhinh; Ta Pơ; Zuôi;



&C&N



Biểu số 2

		Biểu 2: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án

		Đơn vị: ha

		TT		Ban quản lý Dự án BV&PTR		Diện tích tự nhiên		Đất có rừng																		Đất trống								Đất khác

								Tổng		Rừng tự nhiên														Rừng		Tổng		Đất		Đất khác		Đất

										Tổng		Giầu		TB		NG		PH		N		NM		trồng				IA; IB		QHLN		IC

				Tổng		608,646		323,244		225,181		19,145		54,075		98,355		46,576		6,987		43		98,062		133,991		26,067		37,097		70,827		151,412

				ĐD		29,978		23,012		22,539		572		4,759		12,711		4,481		15		- 0		473		6,966		1,488		325		5,154		- 0

				PH		250,751		176,452		154,780		17,312		42,587		64,550		27,240		3,077		13		21,672		74,299		15,027		15,842		43,430		- 0

				SX		121,210		68,485		37,709		1,223		6,221		17,401		10,173		2,692		- 0		30,776		52,725		9,552		20,930		22,243		- 0

				N3LR		206,707		55,295		10,153		37		507		3,693		4,681		1,204		30		45,142		- 0		- 0		- 0		- 0		151,412

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		47,820		27,480		26,073		4,667		6,373		11,843		3,189		- 0		- 0		1,407		13,579		1,511		2,349		9,719		6,761

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		26,635		17,555		17,494		4,047		5,117		6,220		2,110		- 0		- 0		61		9,081		424		522		8,135		- 0

				SX		12,065		7,567		7,220		596		1,187		4,870		567		- 0		- 0		347		4,498		1,087		1,827		1,584		- 0

				N3LR		9,120		2,359		1,359		24		70		753		512		- 0		- 0		1,000				- 0		- 0		- 0		6,761

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		33,441		26,003		22,012		4,069		2,313		12,037		3,593		- 0		- 0		3,991		4,343		2,278		578		1,487		3,095

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		19,373		16,246		15,483		3,871		1,813		8,024		1,775						763		3,127		1,662		415		1,050		- 0

				SX		7,460		6,244		5,193		194		461		3,438		1,100						1,051		1,216		616		163		437		- 0

				N3LR		6,608		3,513		1,336		4		39		575		718						2,176				- 0		- 0		- 0		3,095

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		40,231.4		24,092		8,477		- 0		2,352		2,009		4,116		- 0		- 0		15,616		8,259		2,328		1,292		4,638		7,880

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		8,320		6,037		5,151				2,035		1,432		1,684						886		2,283		970		143		1,170

				SX		14,764		8,789		2,964				314		577		2,073						5,824		5,976		1,359		1,149		3,468

				N3LR		17,147		9,267		361				3				359						8,905										7,880

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		4,985		2,837		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		2,264		67		9		37		21		2,080

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		1,912		1,861		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		1,288		51		9		21		21		- 0

				SX		247		230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		230		16		- 0		16		- 0		- 0

				N3LR		2,827		746		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		746		- 0		- 0		- 0		- 0		2,080

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		45,792		30,401		22,251		572		2,952		12,339		6,387		- 0		- 0		8,150		9,249		1,318		666		7,265		6,143

				ĐD		17,789		13,418		13,264		572		1,927		7,007		3,757		- 0		- 0		154		4,371		1,144		- 0		3,226		- 0

				PH		11,893		9,471		7,991		- 0		1,025		4,786		2,180		- 0		- 0		1,480		2,422		91		228		2,103		- 0

				SX		7,099		4,643		831		- 0		- 0		450		381		- 0		- 0		3,812		2,456		83		438		1,935		- 0

				N3LR		9,011		2,869		165		- 0		- 0		96		69		- 0		- 0		2,704				- 0		- 0				6,143

		6		DA BV&PTR Đông Giang		39,085		19,396		17,042		1,185		5,009		8,703		1,550		595		- 0		2,354		12,074		2,535		3,849		5,689		7,615

				ĐD		2,696		2,203		1,890		- 0		391		1,123		374		2		- 0		313		493		60		135		298

				PH		17,637		12,386		11,981		1,172		4,287		5,665		629		228		- 0		405		5,251		1,194		1,035		3,022

				SX		10,018		3,688		2,734		13		309		1,745		340		329		- 0		954		6,330		1,281		2,679		2,370

				N3LR		8,734		1,119		436		- 0		22		170		208		36		- 0		683				- 0		- 0		- 0		7,615

		7		DA BV&PTRPH A Vương		11,883		7,971		7,589		1,797		2,295		2,314		583		600		- 0		382		2,222		74		817		1,331		1,690

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,660		7,499		7,308		1,795		2,226		2,291		480		515		- 0		191		2,162		74		756		1,331

				SX		73		12		12		- 0		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		61		- 0		61		- 0

				N3LR		2,150		460		269		2		56		23		103		85		- 0		191				- 0		- 0		- 0		1,690

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		20,695		9,826		8,274		133		1,641		3,728		1,546		1,227		- 0		1,552		5,592		950		2,800		1,842		5,277

				ĐD		974		752		752		- 0		406		334		- 0		13		- 0		- 0		222		27		140		55		- 0

				PH		6,662		4,636		4,566		36		1,016		2,437		765		312		- 0		70		2,027		425		1,325		277		- 0

				SX		7,003		3,659		2,673		97		176		908		706		787		- 0		986		3,344		497		1,335		1,511		- 0

				N3LR		6,056		779		282		- 0		43		49		74		115		- 0		497				- 0		- 0		- 0		5,277

		9		DA BV&PTR Tây Giang		59,303		33,078		32,198		277		15,106		11,929		3,593		1,294		- 0		880		19,095		3,947		4,784		10,363		7,130

				ĐD		6,985		6,025		6,025		- 0		2,035		3,968		22		- 0		- 0		- 0		960		87		46		827		- 0

				PH		27,747		19,445		19,238		214		10,690		5,666		2,200		469		- 0		206		8,302		1,486		1,602		5,215		- 0

				SX		16,531		6,699		6,196		56		2,202		2,111		1,174		654		- 0		503		9,832		2,374		3,136		4,321		- 0

				N3LR		8,040		909		739		7		180		184		197		171		- 0		170		- 0		- 0		- 0		- 0		7,130

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		20,969		7,218		413		- 0		- 0		- 0		413		- 0		- 0		6,804		4,940		5		609		4,326		8,811

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,657		4,971		392		- 0		- 0		- 0		392		- 0		- 0		4,579		4,686		5		418		4,263

				SX		964		710		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		710		254		- 0		191		63

				N3LR		10,348		1,537		22		- 0		- 0		- 0		22		- 0		- 0		1,515										8,811

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		31,359.82		6,201		764		- 0		- 0		- 0		764		- 0		- 0		5,438		2,166		29		2,068		68		22,993

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		3,233.99		2,723.14		727.73		- 0		- 0		- 0		727.73		- 0		- 0		1,995.41		510.85		29.47		413.34		68.04		- 0

				SX		2,915		1,260		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,260		1,655		- 0		1,655		- 0		- 0

				N3LR		25,211		2,218		36		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		2,182								- 0		22,993

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		1,549		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		65

				ĐD		1,484		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		- 0

				PH		- 0		- 0		- 0																- 0

				SX		- 0		- 0		- 0																- 0

				N3LR		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		65

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		4,355.64		525		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		525		169		- 0		169		- 0		3,662

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		460		291		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		291		169		- 0		169		- 0		- 0

				SX		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				N3LR		3,896		234		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		234				- 0		- 0		- 0		3,662

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		22,715		17,128		7,190		- 0		1,283		445		5,462		- 0		- 0		9,938		714		232		103		378		4,873

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		12,193		11,510		7,021		- 0		1,283		445		5,292						4,490		682		232		72		378		- 0

				SX		1,044		1,013		- 0		- 0												1,013		31				31				- 0

				N3LR		9,478		4,605		169		- 0						169						4,436				- 0		- 0		- 0		4,873

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		12,193		6,057		876		- 0		- 0		- 0		876		- 0		- 0		5,181		941		24		499		419		5,195

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		578		478		119		- 0		- 0		- 0		119		- 0		- 0		359		100		5		95		- 0		- 0

				SX		4,239		3,398		595		- 0		- 0		- 0		595		- 0		- 0		2,802		842		19		404		419		- 0

				N3LR		7,376		2,181		162		- 0		- 0		- 0		162		- 0		- 0		2,020				- 0		- 0		- 0		5,195

		16		DA BV&PTR Núi Thành		33,376		13,299		802		- 0		- 0		68		690		- 0		43		12,497		1,174		- 0		1,027		147		18,903

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		4,519		3,867		758		- 0		- 0		68		677		- 0		13		3,109		651		- 0		504		147		- 0

				SX		4,483		3,960		5		- 0		- 0		- 0		5		- 0		- 0		3,955		523		- 0		523		- 0		- 0

				N3LR		24,374		5,472		39		- 0		- 0		- 0		9		- 0		30		5,433				- 0		- 0		- 0		18,903

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		44,181		26,182		6,677		- 0		301		2,224		4,152		- 0		- 0		19,505		4,204		619		1,314		2,271		13,796

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		6,831		5,151		4,102				299		1,302		2,502						1,049		1,680		253		247		1,180

				SX		11,379		8,855		1,937				2		791		1,144						6,918		2,524		366		1,067		1,090

				N3LR		25,971		12,176		638				1		131		506						11,538		- 0								13,796

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		32,390.0		19,161		18,359		5,428		3,167		8,557		1,208		- 0		- 0		802		8,333		1,275		2,838		4,220		4,897

				DD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		20,134		15,794		15,417		5,161		2,429		7,157		671						377		4,340		478		1,372		2,491

				SX		6,525		2,533		2,269		267		724		1,042		236						264		3,992		797		1,466		1,729

				N3LR		5,730		834		673				14		358		301						161		- 0								4,897

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		60,129		28,007		27,730		1,017		4,289		13,673		6,692		2,058		- 0		277		20,871		2,613		10,495		7,763		11,252

				ĐD		50		26		26		- 0		- 0		14		12		- 0		- 0		- 0		25		- 0		3		21		- 0

				PH		33,935		21,528		21,495		1,017		4,241		11,970		3,650		618		- 0		32		12,407		1,794		5,763		4,850		- 0

				SX		12,115		3,675		3,535		- 0		16		1,024		1,851		644		- 0		141		8,439		820		4,728		2,892		- 0

				N3LR		14,030		2,778		2,674		- 0		33		665		1,179		796		- 0		104		- 0		- 0		- 0		- 0		11,252

		20		DA BV&PTR Nam Giang		42,193		17,793		17,299		- 0		6,994		8,045		1,047		1,213		- 0		494		15,105		6,150		804		8,152		9,294

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		29,371		15,003		14,962		- 0		6,127		6,911		989		935				41		14,368		5,897		743		7,728

				SX		2,287		1,550		1,544		- 0		820		446				278				7		737		252		60		424

				N3LR		10,534		1,240		793		- 0		47		688		58						446		- 0								9,294



&C&P

Administrator:
đất trống ngoài ba loại rừng đưa vào đất khác thuộc mục N3LR

Administrator:
toàn bộ đất khác, đất trừ bỏ tính vào đất khác của N3LR



Biểu số 3 A

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		323,244		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		7,624		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		27,480		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		26,003		2,835		525		525		475		50		- 0						602		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		24,092		3,550		310		- 0						310				310		364		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		2,837		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		30,401		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		19,396		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		7,971		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		9,826		950		200		180		180				20		20				235		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		33,078		2,000		150		- 0						150		150				210		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		7,218		1,730		505		- 0						505		5		500		672		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		6,201		500		730		420				420		310				310		817		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		588		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		525		190		250		250		60		190		- 0						298		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		17,128		3,920		950		250		250				700				700		1,301		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		6,057		275		232		- 0						232				232		297		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		13,299		650		1,270		490		40		450		780				780		1,404		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		26,182		2,675		146		- 0						146				146		173		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		19,161		3,845		720		720		680		40		- 0						761		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		28,007		2,500		250		- 0						250		250				290		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		17,793		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		7,391		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		16,033		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		- 0		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		752		2,835		525		525		475		50		- 0						1,000		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		6,025		3,550		310		- 0						310				310		310		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		- 0		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		- 0		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		588		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		- 0		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		- 0		950		200		180		180				20		20				5,200		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		- 0		2,000		150		- 0						150		150				763		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		- 0		1,730		505		- 0						505		5		500		1,085		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		- 0		500		730		420				420		310				310		1,190		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		- 0		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		26		190		250		250		60		190		- 0						250		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		- 0		3,920		950		250		250				700				700		950		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		- 0		275		232		- 0						232				232		232		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		- 0		650		1,270		490		40		450		780				780		1,475		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		- 0		2,675		146		- 0						146				146		2,146		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		- 0		3,845		720		720		680		40		- 0						982		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		- 0		2,500		250		- 0						250		250				250		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		- 0		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1



&C&P

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát



Biểu số 3 B

		Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Tổng		Vốn đầu tư lâm sinh																						Xây dựng CSHT														Thiết bị										Nâng cao năng lực		Xây dựng DA		Quản lý điều hành		QLBVR và khuyến lâm

								Tổng		Khoán bảo vệ rừng		Trồng rừng phòng hộ		Chăm sóc rừng phòng hộ		Trồng rừng sản xuất		Khoanh nuôi						N dưỡng rừng trồng		Chăm sóc rừng giống		Xây dựng vườn thực vật		Tổng		Đường lâm sinh		Trạm BVR		Chòi canh		Biển báo		Vườn ươm		Băng cản lửa		Tổng		Máy định vị		GPS		Máy phô tô		Xe máy (chiếc)				dựng		lý		& khuyến

																		Tổng		KN BVR		KN TBS chuyển tiếp																				cản lửa				tính				Pho to		(Ghe)				DA				lâm

				Tổng		635,345		511,574		82,463		96,293		79,812		211,020		36,679		36,231		448		244		2,576		2,487		43,425		34,500		5,000		900		550		2,100		375		3,780		850		580		1,540		810		1,242		550		38,079		36,696

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		17,741		10,241								7,500		7,500										42								42						260		50		40		110		60						1,702		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		39,977		5,673		11,760		11,184		11,000		360		257		103								6,035		6,000						35						260		50		40		110		60						2,937		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		35,634		7,105		3,007		1,757		22,700		1,065		1,065										2,178		1,500		500		150		28						260		50		40		110		60						1,568		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		601		601								- 0												11								11						- 0														59		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		12,720		1,800						8,200		2,720		2,720										35		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		200		50		40		110		- 0						552		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		22,555		6,453		2,220		1,026		9,220		3,636		3,636										518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		230		50		10		110		60						1,440		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		14,195		7,434								1,698		1,620		78				2,576		2,487		4,535		4,500		- 0		- 0		35		- 0		- 0		165		50		30		55		30						1,361		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,592		1,900		4,254		3,453		2,000		985		900		85								6,835		6,000		500		- 0		35		300		- 0		205		50		40		55		60						1,049		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		31,106		4,000		1,665		1,010		19,000		5,431		5,380		51								18		- 0		- 0		- 0		18		- 0		- 0		250		50		30		110		60						1,590		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		17,014		3,461		4,899		2,454		4,400		1,800		1,800		- 0								2,275		2,000		- 0		150		25		- 0		100		185		50		20		55		60						1,272		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,785		997		11,239		8,989		12,200		360		360										300		- 0		- 0		- 0		- 0		300		- 0		90		25		10		55		- 0						2,245		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,080		1,160		920						- 0												11		- 0		- 0		- 0		11		- 0		- 0		35		25		10		- 0		- 0						200		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		9,909		385		4,900		4,624				- 0												18								18						- 0														950		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		56,931		7,840		11,690		12,357		24,800		- 0						244						3,946		3,000		500		- 0		21		300		125		200		50		40		110		- 0						3,479		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		43,146		550		2,250		1,245		39,100		- 0												3,135		2,000		500		300		35		300		- 0		260		50		40		110		60						951		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		56,632		1,302		17,170		13,490		24,600		70		70										2,492		1,500		500		- 0		42		300		150		260		50		40		110		60						3,425		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,728		5,350		1,416		828		28,000		133		123		10								2,349		1,500		500		300		49		- 0		- 0		90		50		40		- 0		- 0						1,144		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		45,429		7,690		16,128		15,891		3,000		2,720		2,720		- 0								7,314		6,500		500		- 0		14		300		- 0		320		50		40		110		120						4,125		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		19,186		5,000		2,775		1,503		2,800		7,107		7,000		107								863		- 0		500		- 0		63		300		- 0		260		50		40		110		60						1,624		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		4,614		3,520								1,094		1,080		14								518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		130		25		20		55		30						443		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		- 0										- 0												- 0														120		25		10		55		30		1,242		550		5,963



&C&"ti,Bold"&14Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

&C&P



B4a

		Biểu 4a: Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		189,730		34,874		37,933		37,994		39,388		39,541		222,585

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696										16,989

		-		Rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

		-		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

		+		Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

		+		Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

		+		Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

		+		Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

		+		Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

		+		Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		114,775		20,025		24,855		25,635		22,130		22,130		70,980

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186		3,186		1,105		885		605		397		142		- 0

		+		Năm 2-3				481		481		397		84		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		2,705		708		801		605		397		142		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		21,205		3,735		3,735		3,735		5,000		5,000		30,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		27,000		6,000		6,000		6,000		4,500		4,500		10,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		13,365		1,965		2,850		2,850		2,850		2,850		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		641		77		127		137		150		150		975

		-		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

		+		Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

		+		Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

		+		Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550		550				100		150		150		150

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		1,285		1,285

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		711		222		205		113		113		58

		+		Năm 2-3				113		113		113

		+		Năm 4-6				598		598		109		205		113		113		58

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		17,025		3,405		3,405		3,405		3,405		3,405		18,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		230		30		50		50		50		50		80

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		522		54		84		104		130		150		540

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

		+		Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

		+		Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

		+		Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135		1,135		215		300		210		210		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		3,575		475		475		875		875		875		1,750

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		1,506		302		302		302		300		300		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		4,000				1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410		410				50		120		120		120

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		5,600				1,400		1,400		1,400		1,400		8,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		16,017		3,017		3,250		3,250		3,250		3,250		16,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		+		Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

		+		Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

		+		Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461		461		61		100		100		100		100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		8,180		- 0		2,045		2,045		2,045		2,045		10,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		17,170		3,434		3,434		3,434		3,434		3,434		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		3,600		- 0		900		900		900		900		4,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		602		602		202		100		100		100				- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100		- 0

		+		Năm 4-6				502		502		102		100		100		100

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		9		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		4,500		900		900		900		900		900		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		-		Giao khoán hộ gia đình				20		20		20

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		266		35		55		57		60		60		340

		-		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

		+		Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

		+		Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

		+		Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

		+		Năm 1				37.0		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				54.7		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				54.7		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100		100		20		20		20		20		20

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		2,000		- 0		500		500		500		500		2,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576		576		190		190		97		49		49		- 0

		+		Năm 2-3				98		98		49		49

		+		Năm 4-6				478		478		141		141		97		49		49

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150		63		23		10		10		10		10		87

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		245		60		57		55		43		30		291

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

		+		Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

		+		Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

		+		Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950		950		150		200		200		200		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		22,140		5,000		5,000		5,380		3,380		3,380		4,760

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		310		80		80		80		35		35		- 0

		+		Năm 2-3				70		70		35		35

		+		Năm 4-6				240		240		45		45		80		35		35

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		7,307		1,307		1,500		1,500		1,500		1,500		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505		225		25		50		50		50		50		280

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

		+		Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

		+		Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

		+		Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220		220				55		55		55		55

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		1,878		613		248		248		335		434		3,107

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		-		Rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		176		15		10		50		50		51		134

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

		-		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

		+		Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

		+		Năm 2				407		337				56		91		120		70		70

		+		Năm 3				337		267						56		91		120		70

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

		+		Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

		+		Năm 2				290		106				31		15		10		50		184

		+		Năm 3				240		56						31		15		10		184

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		610		100		120		130		130		130

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		2,900		580		580		580		580		580		2,900

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		2,300		460		460		460		460		460		2,300

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		597		316		139				44		98		1,328

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		606		48		102		152		154		150		146

		-		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

		+		Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

		+		Năm 2				252		202				48		54		50		50		50

		+		Năm 3				202		152						48		54		50		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		19,200		3,200		4,000		4,000		4,000		4,000		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		-		Rừng PH tập trung				250		250		100		100		50

		-		Giao khoán hộ gia đình				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

		-		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

		+		Năm 1				407		407		157		100		100		50

		+		Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

		+		Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

		+		Năm 1				700		275						105		100		70		425

		+		Năm 2				700		205								105		100		495

		+		Năm 3				700		105										105		595

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240		1,240				260		280		340		360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		1,250		250		250		250		250		250		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232		232		50		50		50		52		30

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		599		65		91		141		150		152		132

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

		+		Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

		+		Năm 2				243		191				41		50		50		50		52

		+		Năm 3				215		165		23				41		50		50		50

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955		1,955		305		415		415		410		410

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		3,010		210		700		700		700		700		3,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		-		Rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		-		Giao khoán hộ gia đình				780		280		50		70		60		60		40		500

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

		-		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

		+		Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

		+		Năm 2				490		210						50		80		80		280

		+		Năm 3				490		130								50		80		360

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

		+		Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

		+		Năm 2				914		314				134		50		70		60		600

		+		Năm 3				914		254						134		50		70		660

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230		1,230		200		285		275		235		235

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		280				70		70		70		70		70

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		12,750		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		14,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146		146		20		30		30		30		36

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501		303		27		47		60		80		90		198

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

		+		Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

		+		Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

		+		Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400		1,400		200		300		300		300		300

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		615		205		205		205

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101		101		101

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		101		101

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		18,450		3,690		3,690		3,690		3,690		3,690		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

		-		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

		+		Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

		+		Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

		+		Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150		150						50		50		50

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		3,600

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình				250		90		10		20		20		20		20		160

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

		+		Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

		+		Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

		+		Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140		140		22		30		28		30		30

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		15,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792		792		262		262		168		100		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100

		+		Năm 4-6				692		692		162		262		168		100

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		7,600		1,400		1,400		1,600		1,600		1,600		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha

		-		Rừng PH tập trung

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		3,400		600		600		600		800		800		2,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		94		94		47		47		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				94		94		47		47		47



&C&P



B4a1

		Biểu 4a1: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR tỉnh Quảng Nam 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng toàn tỉnh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		1,285		295		350		250		200		190		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		640		100		120		140		140		140		785

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		1,564		190		260		395		392		327		1,419

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		253		53		50		50		50		50		367

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

				Năm 1				7,037		3,794		689		638		885		830		752		3,243

				Năm 2				6,946		3,277		235		689		638		885		830		3,669

				Năm 3				6,872		2,745		298		235		689		638		885		4,127

		1		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

				Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

				Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

				Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921		3,676		455		620		906		895		800		1,245

				Năm 1				1,671		1,356		261		295		350		250		200		315

				Năm 2				1,620		1,220		64		261		295		350		250		400

				Năm 3				1,630		1,100		131		64		261		295		350		530

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360		1,395		118		218		298		360		400		2,965

				Năm 1				1,483		578		78		100		120		140		140		905

				Năm 2				1,473		478		40		78		100		120		140		995

				Năm 3				1,403		338		- 0		40		78		100		120		1,065

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

				Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

				Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

				Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490		3,912		478		538		834		945		1,117		5,578

				Năm 1				3,212		1,586		279		190		365		390		362		1,626

				Năm 2				3,150		1,293		70		279		190		365		390		1,857

				Năm 3				3,128		1,033		129		70		279		190		365		2,095

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,083		832		171		185		174		153		150		1,251

				Năm 1				671		274		71		53		50		50		50		397

				Năm 2				702		285		62		71		53		50		50		417

				Năm 3				711		274		39		62		71		53		50		437

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338		1,338		70		260		328		330		350		- 0

		3		Các xã còn lại				8,463		8,463		1,053		1,825		1,855		1,870		1,860		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		1		Trồng rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		250		50		50		50		50		50		275

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		1		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550		550		- 0		100		150		150		150		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				550		550		- 0		100.0		150.0		150.0		150.0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		230		30		50		50		50		50		80

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		230		30		50		50		50		50		80

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135		1,135		215		300		210		210		200		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,135		1,135		215		300		210		210		200

		D		DA BV&PTR Quế Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410		410		- 0		50		120		120		120		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				410		410		- 0		50.0		120.0		120.0		120.0

		F		DA BV&PTR Đông Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		80				20.00		20.00		20.00		20.00		120.00

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60						20.00		20.00		20.00		120.00

				Năm 2				180		40								20.00		20.00		140.00

				Năm 3				180		20										20.00		160.00

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461		461		61		100		100		100		100		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318		318		38		70		70		70		70

		3		Các xã còn lại				143		143		23		30		30		30		30

		G		DA BV&PTRPH A Vương

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		1		Trồng rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		80				20		20		20		20		100

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20		20		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		20		20

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				606		266		35		55		57		60		60		340

				Năm 1				197		97		17		20		20		20		20		100

				Năm 2				215		95		18		17		20		20		20		120

				Năm 3				195		75		- 0		18		17		20		20		120

		1		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

				Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

				Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60						20		20		20		100

				Năm 2				160		40								20		20		120

				Năm 3				140		20										20		120

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100		100		20		20		20		20		20		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50		50		10		10		10		10		10

		3		Các xã còn lại				50		50		10		10		10		10		10

		I		DA BV&PTR Tây Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150		63		23		10		10		10		10		87

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		63		23		10		10		10		10		87

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950		950		150		200		200		200		200		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200		200		- 0		50		50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505		225		25		50		50		50		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		225		25		50		50		50		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220		220		- 0		55		55		55		55		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220		220				55.0		55.0		55.0		55.0

		L		DA BV&PTR Thăng Bình

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		1		Trồng rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		420		91		120		70		70		69

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		176		15		10		50		50		51		134

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		176		15		10		50		50		51		134

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

				Năm 1				817		563		87		106		130		120		120		254

				Năm 2				697		443		- 0		87		106		130		120		254

				Năm 3				577		323		- 0		- 0		87		106		130		254

		1		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				610		610		100		120		130		130		130		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				610		610		100.0		120.0		130.0		130.0		130.0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		54		50		50		50		46

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		1		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		100		100		50		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

				Năm 1				1,107		682		157		100		205		150		70		425

				Năm 2				1,171		676		64		157		100		205		150		495

				Năm 3				1,301		656		131		64		157		100		205		645

		1		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

				Năm 1				407		407		157		100		100		50		- 0		- 0

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50		- 0

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				407		407		157		100		100		50

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

				Năm 1				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

				Năm 2				700		205		- 0		- 0		- 0		105		100		495

				Năm 3				700		105		- 0		- 0		- 0		- 0		105		595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				700		275						105.0		100.0		70.0		425.0

				Năm 2				700		205								105.0		100.0		495.0

				Năm 3				700		105										105.0		595.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240		1,240		- 0		260		280		340		360		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480		480				100		120		120		140

		3		Các xã còn lại				760		760		- 0		160.0		160.0		220.0		220.0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232		232		50		50		50		52		30		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		232		50		50		50		52		30

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				273		243		41.4		50.0		50.0		50.0		52.0		30.00

				Năm 2				243		191				41.4		50.0		50.0		50.0		52.00

				Năm 3				215		165		23.2				41.4		50.0		50.0		50.00

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955		1,955		305		415		415		410		410		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,955		1,955		305		415		415		410		410

		Q		DA BV&PTR Núi Thành

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		1		Trồng rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		365		50		80		80		80		75		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780		280		50		70		60		60		40		500

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		280		50		70		60		60		40		500

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

				Năm 1				1,404		664		134		100		150		140		140		740

				Năm 2				1,404		524		- 0		134		100		150		140		880

				Năm 3				1,404		384		- 0		- 0		134		100		150		1,020

		1		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

				Năm 1				490		290		- 0		50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210		- 0		- 0		50		80		80		280

				Năm 3				490		130		- 0		- 0		- 0		50		80		360

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210						50		80		80		280

				Năm 3				490		130								50		80		360

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

				Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

				Năm 2				914		314		- 0		134		50		70		60		600

				Năm 3				914		254		- 0		- 0		134		50		70		660

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				914		374		134.4		50.0		70.0		60.0		60.0		540.0

				Năm 2				914		314				134.4		50.0		70.0		60.0		600.0

				Năm 3				914		254						134.4		50.0		70.0		660.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230		1,230		200		285		275		235		235		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,230		1,230		200.0		285.0		275.0		235.0		235.0

		R		DA BV&PTR Tiên Phước

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		20		30		30		30		36		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		146		20		30		30		30		36

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400		1,400		200		300		300		300		300		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,400		1,400		200		300		300		300		300

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		1		Trồng rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		310		50		50		70		70		70		410

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

				Năm 1				773		293		53		50		50		70		70		480

				Năm 2				788		238		15		53		50		50		70		550

				Năm 3				797		177		9		15		53		50		50		620

		1		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211				41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141						41		50		50		620

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				12		12		11.6

				Năm 2				27		27		15.4		11.6

				Năm 3				36		36		9.0		15.4		11.6

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150		150		- 0		- 0		50		50		50		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150		150						50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250		90		10		20		20		20		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		90		10		20		20		20		20		160

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				270		90		20.0		10.0		20.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 2				266		86		16.0		20.0		10.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 3				250		70		4.0		16.0		20.0		10.0		20.0		180.0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140		140		22		30		28		30		30		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140		140		22		30		28		30		30

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0





B4b

		Biểu 4b: Tổng hợp vốn đầu tư lâm sinh - DABV&PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đ. giá		Tổng vốn		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)				Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng								511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263		374,311

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		0.2		82,463		37,946		6,975		7,587		7,599		7,878		7,908		44,517		511,574

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		- 0		95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		-		Rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		- 0		79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

		-		Rừng PH tập trung				9,281		- 0		60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

		+		Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

		+		Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

		+		Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

		+		Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

		+		Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

		+		Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200				211,020

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680				511,574

		-		Vốn vay, tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		0.2		37,151		22,955		4,005		4,971		5,127		4,426		4,426		14,196

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186				448		448		222		112		60		40		14		- 0

		+		Năm 2-3				481		0.38		183		183		151		32		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		0.1		265		265		71		80		60		40		14		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		1.3		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		0.2		10,241		4,241		747		747		747		1,000		1,000		6,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		0.2		7,500		5,400		1,200		1,200		1,200		900		900		2,100

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		0.2		5,673		2,673		393		570		570		570		570		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		- 0		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		-		Rừng PH tập trung				1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		+		Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

		+		Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

		+		Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450

		-		Vốn vay, tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		0.2		257		257		257		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		0.5		103		103		54		21		11		11		6		- 0

		+		Năm 2-3				113		0.38		43		43		43		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				598		0.1		60		60		11		21		11		11		6		- 0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		0.2		7,105		3,405		681		681		681		681		681		3,700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		+		Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

		+		Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

		+		Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600

		-		Vốn vay, tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		0.2		1,065		715		95		95		175		175		175		350

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								601		301		60		60		60		60		60		300

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		0.2		601		301		60		60		60		60		60		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400

		-		Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360

		-		Vốn vay, tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		1,120		- 0		280		280		280		280		1,600

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		0.2		6,453		3,203		603		650		650		650		650		3,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		-		Rừng PH tập trung								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		- 0		1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		+		Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

		+		Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

		+		Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363

		-		Vốn vay, tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		0.2		3,636		1,636		- 0		409		409		409		409		2,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương								14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		0.2		7,434		3,434		687		687		687		687		687		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		0.2		1,620		720		- 0		180		180		180		180		900

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		502				78		78		48		10		10		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				402		0.1		40		40		10		10		10		10		- 0		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		Lượt ha		1.6		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184		257.6

		-		Chuyển hóa rừng giống								169.6		169.6		60.9		108.7		-0		-0		-0		-0

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0				169.6		169.6		60.9		108.7

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0				791.2		761.1		417.5		127.0		93.4		61.6		61.6		30.0

		+		Trồng		ha		38.0		9.3		352.4		352.4		352.3968

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0				253.9		253.9		65.1		127.0		61.9		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0				184.8		154.8		- 0		- 0		31.6		61.6		61.6		30.0

		-		Trồng rừng thực nghiệm				- 0				991.0		892.1		325.3		283.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		+		Trồng		ha		13.4		37.0		496.4		496.4		296.3		200.0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0				494.6		395.7		29.0		83.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0				479.9		424.5		96.4		110.2		151.7		37.6		28.6		55.4

		+		Trồng		ha		5.7		47.1		315.4		315.4		94.1		94.1		127.1		- 0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0				164.6		109.1		2.2		16.1		24.6		37.6		28.6		55.4

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		13.9		55.6		55.6		27.8		27.8

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		0.2		1,900		900		180		180		180		180		180		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		-		Rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		-		Giao khoán hộ gia đình				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		- 0		3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

		-		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

		+		Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

		+		Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

		+		Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

		+		Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100				2,000		2,000		400		400		400		400		400

		-		Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69

		-		Vốn vay, tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		0.2		900		400		- 0		100		100		100		100		500

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576				85		85		33		33		10		5		5		- 0

		+		Năm 2-3				98		0.38		37		37		19		19		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				478		0.1		48		48		14		14		10		5		5		- 0

		9		DA BV&PTR Tây Giang								31,106		26,635		4,785		5,643		5,694		5,266		5,248		4,471

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		0.2		4,000		2,000		400		400		400		400		400		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		- 0		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		- 0		1,010		457		112		114		98		75		57		553

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

		+		Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

		+		Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

		+		Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930

		-		Vốn vay, tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		0.2		5,380		4,428		1,000		1,000		1,076		676		676		952

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		0.5		51		51		18		18		8		4		4		- 0

		+		Năm 2-3				70		0.38		27		27		13		13		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				240		0.1		24		24		5		5		8		4		4		- 0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		0.2		3,461		1,461		261		300		300		300		300		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		- 0		4,899		2,183		242		485		485		485		485		2,716

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505				4,899		2,183		243		485		485		485		485		2,716

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,481		- 0		2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		+		Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

		+		Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

		+		Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100

		-		Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165

		-		Vốn vay, tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		0.2		997		376		123		50		50		67		87		621

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		- 0		11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		-		Rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		- 0		8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

		-		Rừng PH tập trung				1,220		- 0		7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

		+		Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

		+		Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

		+		Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

		+		Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

		+		Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

		+		Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600

		-		Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390

		-		Vốn vay, tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		0.2		360		160		- 0		40		40		40		40		200

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		0.2		1,160		580		116		116		116		116		116		580

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		0.2		920		460		92		92		92		92		92		460

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		0.2		385		119		63		28		- 0		9		20		266

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		22		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		22.1		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		-		Rừng PH tập trung				752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		+		Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

		+		Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

		+		Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		0.2		7,840		3,840		640		800		800		800		800		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		- 0		11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		-		Rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		- 0		12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

		-		Rừng PH tập trung				1,479		- 0		8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

		+		Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

		+		Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

		+		Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		- 0		3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

		+		Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

		+		Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

		+		Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200

		-		Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206

		-		Vốn vay, tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		0.2		550		250		50		50		50		50		50		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		- 0		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		- 0		1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		+		Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

		+		Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

		+		Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200

		-		Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230

		-		Vốn vay, tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành								56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		0.2		1,302		602		42		140		140		140		140		700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		- 0		17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		-		Rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		-		Giao khoán hộ gia đình				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		- 0		13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

		-		Rừng PH tập trung				1,470		- 0		5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

		+		Năm 1				490				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

		+		Năm 2				490				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		+		Năm 3				490				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		- 0		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

		+		Năm 1				914				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

		+		Năm 2				914				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		+		Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

		-		Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705

		-		Vốn vay, tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		0.2		70		56		- 0		14		14		14		14		14

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		0.2		5,350		2,550		510		510		510		510		510		2,800

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		- 0		1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501				828		525		49		79		109		138		150		303

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

		+		Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

		+		Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

		+		Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900

		-		Vốn vay, tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		0.2		123		123		41		41		41		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101				10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		0.1		10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		0.2		7,690		3,690		738		738		738		738		738		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		- 0		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		- 0		15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

		-		Rừng PH tập trung				2,284		- 0		15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

		+		Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

		+		Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

		+		Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000

		-		Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195

		-		Vốn vay, tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		2,000		400		400		400		400		400		720

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		0.2		5,000		2,000		400		400		400		400		400		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		- 0		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		+		Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

		+		Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

		+		Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

		-		Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117

		-		Vốn vay, tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		0.2		7,000		4,000		800		800		800		800		800		3,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792				107		107		54		26		17		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38

		+		Năm 4-6				692		0.1		69		69		16		26		17		10		- 0		- 0

		20		DA BV&PTR Nam Giang								4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		0.2		3,520		1,520		280		280		320		320		320		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		0.2		1,080		680		120		120		120		160		160		400

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		141				14		14		5		5		5		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				141		0.1		14		14.1		4.7		4.7		4.7		- 0		- 0		- 0



&C&P



B4b1

		Biểu 4b1: Tổng hợp vốn đầu tư trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR PH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		K lượng		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										(triệu đ)				Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438				95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		19.6		27,636		25,186		5,782		6,860		4,900		3,920		3,724		2,450				27,636

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		22.4		31,920		14,336		2,240		2,688		3,136		3,136		3,136		17,584				31,920

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		9.7		28,935		15,171		1,843		2,522		3,831		3,802		3,172		13,764				28,935

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		11.1		6,882		2,808		588		555		555		555		555		4,074				6,882

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ		lượt ha		20,854				79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

				Năm 1				7,037				31,455		17,855		3,167		3,342		4,238		3,756		3,352		13,600

				Năm 2				6,946				25,499		12,802		858		2,605		2,755		3,491		3,093		12,697

				Năm 3				6,872				22,859		9,949		940		782		2,397		2,594		3,236		12,910

		1		CS rừng PH tập trung				9,281				60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

				Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

				Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

				Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921				29,890		22,469		2,894		3,879		5,558		5,372		4,765		7,422

				Năm 1				1,671		6.9		11,530		9,356		1,801		2,036		2,415		1,725		1,380		2,174				11,530

				Năm 2				1,620		5.7		9,232		6,952		363		1,488		1,682		1,995		1,425		2,280				9,232

				Năm 3				1,630		5.6		9,129		6,161		731		356		1,462		1,652		1,960		2,968				9,129

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360				30,129		9,787		872		1,546		2,088		2,512		2,770		20,343

				Năm 1				1,483		7.8		11,571		4,512		612		780		936		1,092		1,092		7,059				11,571

				Năm 2				1,473		6.5		9,577		3,110		260		510		650		780		910		6,468				9,577

				Năm 3				1,403		6.4		8,982		2,166		- 0		256		502		640		768		6,816				8,982

		2		CS rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

				Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

				Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

				Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490				15,854		6,768		859		957		1,424		1,668		1,861		9,086

				Năm 1				3,212		2.1		6,745		3,330		586		399		767		819		760		3,415

				Năm 2				3,150		1.7		5,356		2,199		118		474		323		621		663		3,157

				Năm 3				3,128		1.2		3,753		1,239		155		84		335		228		438		2,514

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								3,938		1,582		340		347		320		289		285		2,357

				Năm 1				671		2.4		1,609		657		169		127		120		120		120		953

				Năm 2				702		1.9		1,334		542		117		134		101		95		95		792

				Năm 3				711		1.4		995		383		54		86		99		74		70		612

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất		ha		9,941				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680		- 0

				Vốn tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ						4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735		- 0

				Vốn tự có				- 0		15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338				26,754		26,754		1,394		5,200		6,560		6,600		7,000

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.9		5,217		5,217		272		1,014		1,279		1,287		1,365		- 0

				Vốn tự có				- 0		16.1		21,537		21,537		1,122		4,186		5,281		5,313		5,635		- 0

		3		Các xã còn lại				7,853				169,266		169,266		21,066		36,500		37,100		37,400		37,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.0		25,390		25,390		3,160		5,475		5,565		5,610		5,580		- 0

				Vốn tự có				- 0		17.0		143,876		143,876		17,906		31,025		31,535		31,790		31,620		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi								33,944		21,057		1,669		4,007		5,072		5,155		5,155		12,888

		I		Trồng rừng phòng hộ				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		1		Trồng rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		22.4		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		1		Rừng PH tập trung				1,616

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562		7.8		4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552		6.5		3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502		6.4		3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có						17.0		9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức								27,464		25,833		4,692		6,625		4,870		4,911		4,735		1,631

		I		Trồng rừng phòng hộ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,062				1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,062		5		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334		2.1		701		428		50.4		63.0		105.0		105.0		105.0		273.0

				Năm 2				364		1.7		619		313		51.0		40.8		51.0		85.0		85.0		306.0

				Năm 3				364		1.2		437		161		- 0		36.0		28.8		36.0		60.0		276.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có						17.0		19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		D		DA BV&PTR Quế Sơn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn								8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có						17.0		6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		F		DA BV&PTR Đông Giang								12,466		10,356		1,220		2,222		2,270		2,308		2,336		2,110

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		11.1		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180		2.4		432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180		1.9		342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180		1.4		252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363		- 0

				Vốn tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318				6,354		6,354		754		1,400		1,400		1,400		1,400

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,239		1,239		147		273		273		273		273		- 0

				Vốn tự có						16.1		5,115		5,115		607		1,127		1,127		1,127		1,127		- 0

		3		Các xã còn lại				143				2,866		2,866		466		600		600		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		430		430		70		90		90		90		90

				Vốn tự có						17.0		2,436		2,436		396		510		510		510		510

		G		DA BV&PTRPH A Vương								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn								9,707		5,139		696		953		1,066		1,162		1,262		4,568

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		1		Trồng rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		22.4		4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		11.1		222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				460				3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

				Năm 1				160				1,337		557		41		48		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,144		364		34		32		38		130		130		780

				Năm 3				140				973		205		- 0		25		24		28		128		768

		1		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160		7.8		1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160		6.5		1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140		6.4		896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37		2.4		89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		1.9		104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		1.4		77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100				2,000		2,000		400		400		400		400		400		- 0

				Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69		- 0

				Vốn tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200

				Vốn hỗ trợ						3.9		195		195		39		39		39		39		39		- 0

				Vốn tự có						16.1		805		805		161		161		161		161		161		- 0

		3		Các xã còn lại				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		150		150		30		30		30		30		30		- 0

				Vốn tự có						17.0		850		850		170		170		170		170		170		- 0

		I		DA BV&PTR Tây Giang								21,675		20,157		3,368		4,225		4,210		4,186		4,168		1,519

		I		Trồng rừng phòng hộ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		11.1		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172		2.4		413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174		1.9		331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190		1.4		266		130		36		17		31		32		14		136

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930		- 0

				Vốn tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ				750		4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735

				Vốn tự có						15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200				4,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000

				Vốn hỗ trợ						3.9		780		780		- 0		195		195		195		195

				Vốn tự có						16.1		3,220		3,220		- 0		805		805		805		805

		3		Các xã còn lại				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên								11,752		7,636		489		1,730		1,778		1,805		1,835		4,116

		I		Trồng rừng phòng hộ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		9.7		4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493		2.1		1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466		1.7		792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522		1.2		626		290		127		28		46		30		60		336

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						2.4		- 0		- 0

				Năm 2						1.9		- 0		- 0

				Năm 3						1.4		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165		- 0

				Vốn tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		- 0		- 0

				Vốn tự có						16.1		- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		660		660		- 0		165		165		165		165

				Vốn tự có						17.0		3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		L		DA BV&PTR Thăng Bình								32,428		28,939		4,381		5,880		6,201		6,274		6,203		3,489

		I		Trồng rừng phòng hộ				730				11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		19.6		8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,091				8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

				Năm 1				817				4,001		3,136		452		659		849		588		588		865

				Năm 2				697				2,813		2,101		- 0		372		544		701		484		712

				Năm 3				577				2,175		1,562		- 0		- 0		351		528		684		613

		1		Rừng PH tập trung				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

				Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

				Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476		6.9		3,284		2,808		386		628		828		483		483		476				3284.4

				Năm 2				407		5.7		2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399				2319.9

				Năm 3				337		5.6		1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392				1887.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871				1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341		2.1		716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290		1.7		493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240		1.2		288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại								12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có						17.0		10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,524		8,641		1,390		1,626		1,902		1,912		1,812		882		Xong

		I		Trồng rừng phòng hộ								4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		1		Rừng PH tập trung				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298		6.9		2,056		1,739		331		373		345		345		345		317				2056.2

				Năm 2				252		5.7		1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285				1436.4

				Năm 3				202		5.6		1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280				1131.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh								48,847		41,997		4,137		9,101		9,958		9,634		9,167		6,851

		I		Trồng rừng phòng hộ				950				11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		9.7		6,790		2,668		- 0		- 0		1,018		970		679		4,123

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				3,579				12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

				Năm 1				1,107				4,278		3,386		1,083		690		911		555		147		893

				Năm 2				1,171				3,872		3,031		363		895		570		749		455		842

				Năm 3				1,301				4,206		3,212		731		356		879		560		686		994

		1		Rừng PH tập trung				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

				Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

				Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407		6.9		2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0				2808.3

				Năm 2				471		5.7		2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0				2682.42

				Năm 3				601		5.6		3,366		3,086		731		356		879		560		560		280				3366.328

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		- 0		3,500

				Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,100				3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

				Năm 1				700		2.1		1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700		1.7		1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700		1.2		840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206		- 0

				Vốn tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480				9,600		9,600		- 0		2,000		2,400		2,400		2,800

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,872		1,872		- 0		390		468		468		546		- 0

				Vốn tự có						16.1		7,728		7,728		- 0		1,610		1,932		1,932		2,254		- 0

		3		Các xã còn lại				760				15,200		15,200		- 0		3,200		3,200		4,400		4,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		2,280		2,280		- 0		480		480		660		660		- 0

				Vốn tự có						17.0		12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		- 0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh								12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		211

		I		Trồng rừng phòng hộ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		9.7		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273		2.1		574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243		1.7		414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215		1.2		258		198		28		- 0		50		60		60		60

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có						17.0		33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		Q		DA BV&PTR Núi Thành								55,260		40,022		5,747		8,625		8,880		8,443		8,326		15,238

		I		Trồng rừng phòng hộ				1,270				17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		19.6		9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		9.7		7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				4,213				13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

				Năm 1				1,404				5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

				Năm 2				1,404				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

				Năm 3				1,404				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		1		Rừng PH tập trung				1,470				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

				Năm 1				490				3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				490		6.9		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490		5.7		2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490		5.6		2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		- 0		4,572		1,626		282		333		393		305		312		2,946

				Năm 1				914				1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914				1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				914		2.1		1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914		1.7		1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914		1.2		1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705		- 0

				Vốn tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,690		3,690		600		855		825		705		705

				Vốn tự có						17.0		20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		R		DA BV&PTR Tiên Phước								30,245		29,942		4,243		6,370		6,400		6,429		6,499		303

		I		Trồng rừng phòng hộ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		9.7				1,416		194		291		291		291		349

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				501				828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		1		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156		2.1		328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173		1.7		294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173		1.2		207		92		- 0		20		12		24		36		115

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có						17.0		23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh								35,019		14,548		1,513		1,823		3,564		3,759		3,889		20,471

		I		Trồng rừng phòng hộ				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		1		Trồng rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		22.4		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,359				15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				773				5,967		2,223		351		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				788				5,000		1,425		29		291		325		325		455		3,575

				Năm 3				797				4,923		955		13		22		281		320		320		3,968

		1		Rừng PH tập trung				2,284				15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761		7.8		5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761		6.5		4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761		6.4		4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				11.6		2.4		28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		1.9		51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		1.4		50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150.0				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0												- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0												- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My								7,078		4,276		635		906		877		922		936		2,802

		I		Trồng rừng phòng hộ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		11.1		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270		2.4		648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266		1.9		505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250		1.4		350		98		6		22		28		14		28		252

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

				Vốn hỗ trợ						3.9		546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,254		2,254		354		483		451		483		483

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0





B5a

		Biểu 5a: Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		Dự án bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		28.5		14.5		5.7		0.3		2.5		3.5		5.5		17.0		17.5

		-		Trạm BVR		cái		10.0		8.0		- 0		1.0		4.0		3.0		- 0		2.0

		-		Chòi canh		cái		6.0		4.0		- 0		1.0		3.0		- 0		- 0		2.0

		-		Biển báo		cái		157.0		85.0		1.0		16.0		18.0		22.0		28.0		72.0

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		7.0		- 0		- 0		6.0		1.0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		9.0		- 0		1.0		2.0		2.0		4.0		6.0

		b		Thiết bị				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		34.0		19.0		- 0		3.0		15.0		1.0		- 0		15.0

		-		GPS		cái		58.0		29.0		- 0		8.0		19.0		2.0		- 0		29.0

		-		Máy phô tô		cái		28.0		17.0		3.0		3.0		5.0		5.0		1.0		11.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		15.0		- 0		2.0		9.0		4.0		- 0		12.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		6.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		2.0		2.0				0.5		1.0		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		8.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		4.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái		3.0		3.0				1.0		1.0				1.0

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ

		-		GPS		cái

		-		Máy phô tô		cái

		-		Xe máy, thuyền		cái

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0		- 0		1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		- 0				- 0		- 0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		4.0		2.0		0.7		0.3		0.5		0.5		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0						- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0		1.0				- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0						1.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.5		1.5				0.5		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Biển báo		cái		7.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		2.0						1.0				1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		2.0								1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		- 0		- 0

		-		GPS		cái		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.5		1.5										0.5		2.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.0						1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		3.0								1.0		2.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		7.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.0												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		14.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		8.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5		1.5				1.0		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		2.0								1.0		1.0		2.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		4.0		2.0				1.0		1.0						2.0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		9.0				1.0		2.0		3.0		3.0		9.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0								1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0										1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0				1.0

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0								1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0								1.0



&C&P



B5b

		Biểu 5b: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)		vốn		Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng								47,205		26,873		6,330		895		7,973		5,922		5,753		20,332

		a		Cơ sở hạ tầng								43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Đường lâm sinh		Km		34.5		1,000		34,500		17,500		5,716		284		2,500		3,500		5,500		17,000

		-		Trạm BVR		cái		10.0		500		5,000		4,000		500		- 0		2,000		1,500		- 0		1,000

		-		Chòi canh		cái		6.0		150		900		600		- 0		150		450		- 0		- 0		300

		-		Biển báo		cái		157.0		3.5		550		298		3.5		56		63		77		98		252		550

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		300		2,100		2,100		- 0		- 0		1,800		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		25		375		225		- 0		25		50		50		100		150

		b		Thiết bị				- 0		- 0		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		34.0		25		850		475		- 0		75		375		25		- 0		375

		-		GPS		cái		58.0		10		580		290		- 0		80		190		20		- 0		290

		-		Máy phô tô		cái		28.0		55		1,540		935		110		165		275		330		55		605

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		30		810		450		- 0		60		270		120		- 0		360

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								302		151		- 0		3.5		49		92		7		151

		a		Cơ sở hạ tầng								42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								6,295		4,648		2,000		3.5		634		1,004		1,007		1,648

		a		Cơ sở hạ tầng								6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,500		2,000		- 0		500		1,000		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		18

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								2,438		794		- 0		3.5		783.5		3.5		3.5		1,644		Rồi

		a		Cơ sở hạ tầng								2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		1,000		1,500		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		8.0		3.5		28		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		14.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái				150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		11				3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái				25		- 0		- 0

		-		GPS		cái				10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái				55		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái				30		- 0		- 0

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								235		117.5		- 0		3.5		49		59		7		117.5		Đén nay

		a		Cơ sở hạ tầng								35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								748		624.0		500.0		3.5		58.5		58.5		3.5		123.5

		a		Cơ sở hạ tầng								518		514.0		500.0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500.0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		18		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		7		DA BV&PTRPH A Vương								4,700		3,137.5		774.5		297.5		558.5		503.5		1,003.5		1,563

		a		Cơ sở hạ tầng								4,535		3,017.5		719.5		287.5		503.5		503.5		1,003.5		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		4.5		1,000		4,500		3,000		716		284		500		500		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35.0		17.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								7,040		4,948		1,500		4		934		1,504		1,007		2,093		7,040

		a		Cơ sở hạ tầng								6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,000		1,500		- 0		500		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		18		- 0		3.5		3.5		3.5		7.0		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		9		DA BV&PTR Tây Giang								267.5		134		55		13.5		58.5		3.5		3.5		133.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								250		120		55		10		55		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								2,460		834		- 0		234		39		34		529		1,625.5		1

		a		Cơ sở hạ tầng								2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1,000		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		7.0		3.5		25		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		25		100		50		- 0		- 0		25		- 0		25		50

		b		Thiết bị								185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10		- 0		- 0		10		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								390		390		- 0		10		325		55		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		3.5		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300						300

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10				10								- 0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0				- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								45.5		42		- 0		- 0		25		13.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		- 0

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10		- 0		- 0		- 0		10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14.0				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay		cái				25

		-		GPS		cái				10

		-		Máy phô tô		cái				55

		-		Xe máy		cái				30

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								4,146		986		- 0		100		304		29		554		3,161

		a		Cơ sở hạ tầng								3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1,000		3,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		2,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500		4,146

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.5		21		11		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		25		125		75		- 0		- 0		- 0		25		50		50

		b		Thiết bị								200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								3,395		1,597.5		- 0		3.5		583.5		503.5		507		1,797.5		3,395.0

		a		Cơ sở hạ tầng								3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		2		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		16		DA BV&PTR Núi Thành								2,752		547.5		- 0		128.5		358.5		28.5		32		2,204.5

		a		Cơ sở hạ tầng								2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,074.5		2,752

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42.0		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		24.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		25		150		100		- 0		25		25		25		25		50

		b		Thiết bị								260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								2,439		716		- 0		3.5		698.5		7		7		1,723

		a		Cơ sở hạ tầng								2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		14.0		3.5		49		21		- 0		3.5		3.5		7		7		28

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								7,634		5,467		1,500		30		1,930		1,004		1,004		2,167

		a		Cơ sở hạ tầng								7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Đường lâm sinh		Km		6.5		2		6,500		4,500		1,500		- 0		1,000		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		3.5		14		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		7

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		4.0		30		120		60		- 0		30		30		- 0		- 0		60

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								1,123		961.5		- 0		3.5		552		396		11		161.5		1,123.0

		a		Cơ sở hạ tầng								863.0		831.5		- 0		3.5		507		311		11		31.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500.0		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		4		63.0		32		- 0		3.5		7		11		11		31.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300.0		300								300

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260.0		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50.0		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40.0		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110.0		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60.0		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		20		DA BV&PTR Nam Giang								647.5		634.0		- 0		43.5		28.5		503.5		58.5		13.5

		a		Cơ sở hạ tầng								517.5		514		- 0		3.5		3.5		503.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500								500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10				10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55										55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30				30

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái				3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25								25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30								30



&C&P



B5c

		Biểu 5c: Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thực thi dự án của các Ban quản lý trồng rừng cơ sở

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

		I		Khối lượng

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		18		8				2		2		2		2		10

		II		Chi phí		triệu đồng		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)				234		104		- 0		26		26		26		26		130

				Chi phí giảng viên				18		8		- 0		2		2		2		2		10

				Phòng nghỉ				180		80		- 0		20		20		20		20		100

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				36		16				4		4		4		4		20

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)				468		208		- 0		52		52		52		52		260

				Chi phí giảng viên				36		16		- 0		4		4		4		4		20

				Phòng nghỉ				360		160		- 0		40		40		40		40		200

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				72		32				8		8		8		8		40

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)				540		240		- 0		60		60		60		60		300

				Chi phí giảng viên				90		40		- 0		10		10		10		10		50

				Phòng nghỉ				450		200		- 0		50		50		50		50		250

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				90		40				10		10		10		10		50

				Ghi chú: Chế độ với học viên và giáo viên thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và thông tư số 139/2010/TT-BTC



&C&P



Biểu số 4

		Biểu 4: Tổng hợp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

				(Kèm theo Quyết định số  2887     /QĐ-UBND ngày 06    tháng  9  năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Đầu tư  2011-2015												Đầu tư

								Tổng		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng		635,345		445,533		67,434		87,474		99,343		96,221		95,061		188,794

		a		Vốn xây lắp		558,779		401,183		59,839		78,533		89,839		86,966		86,007		157,595

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263

		-		Xây dựng CSHT		43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Thiết bị		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		44,350		7,595		8,941		9,504		9,255		9,054		31,199

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		25,135		4,095		5,109		5,443		5,304		5,184		17,456

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		21,616		3,522		4,393		4,681		4,562		4,459		15,011

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		18,113		2,950		3,695		3,923		3,813		3,732		13,053

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		-		Xây dựng dự án		550		550		550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		11,772		2,347		2,351		2,396		2,382		2,297		9,916

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		-		Xây dựng CSHT		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		925		187		187		187		182		182		777

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,055		213		213		213		208		208		888

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		31,766		4,859		5,196		6,925		7,395		7,392		20,799

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		-		Xây dựng CSHT		6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		1,414		227		278		298		306		305		1,523

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		1,615		260		317		340		349		349		1,741

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		32,938		5,841		7,877		6,952		6,223		6,045		8,493

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		-		Xây dựng CSHT		2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,023		174		221		207		211		210		545

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,168		199		252		236		241		240		623

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		377		73		77		77		73		77		362

		-		Đầu tư lâm sinh		601		301		60		60		60		60		60		300

		-		Xây dựng CSHT		11		11		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Thiết bị

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		30		6		6		6		6		6		29

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		35		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		33

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		10,886		- 0		1,613		3,102		3,112		3,060		3,252

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		-		Xây dựng CSHT		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Thiết bị		200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		303		- 0		60		81		81		81		249

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		345		- 0		69		92		92		92		285

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		17,391		2,492		3,623		3,735		3,782		3,761		8,997

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		-		Xây dựng CSHT		518		514		500		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		734		79		158		162		166		169		706

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		838		90		180		185		190		193		807

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		12,568		3,090		2,457		2,347		2,098		2,575		9,244

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		-		Xây dựng CSHT		4,535		3,018		720		288		504		504		1,004		1,518

		-		Thiết bị		165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361.2		750.2		184.2		171.8		142.3		126.9		125.0		611.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,555.6		857.3		210.5		196.3		162.6		145.0		142.9		698.3

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,471		2,527		1,461.3		2,499		3,179		2,804		9,408

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		-		Xây dựng CSHT		6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Thiết bị		205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		467		55		90.0		98		107		117		582

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		532		63		102.0		112		122		133		665

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779.3		29,256.2		5,358		6,185.7		6,292.0		5,721.2		5,699.0		5,523.1

		-		Đầu tư lâm sinh		31,105.8		26,635.2		4,785.3		5,643.2		5,693.5		5,265.7		5,247.5		4,470.6

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		250.0		120.0		55.0		10.0		55.0		- 0		- 0		130.0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590.0		1,161.0		242.0		247.0		252.0		211.0		209.0		429.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816.0		1,326.0		276.0		282.0		288.0		241.0		239.0		490.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		11,996		904		2,729		2,593		2,620		3,151		10,204

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		-		Xây dựng CSHT		2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Thiết bị		185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		590		72		124		129		131		134		682

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		674		82		142		147		150		153		780

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,789		5,079		6,788		7,454		7,293		7,176		5,195

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		-		Xây dựng CSHT		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Thiết bị		90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		1,832		269		377		391		400		395		413

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,093		307		431		447		457		451		472

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		1,297		251		251		276		265		255		1,258

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		-		Xây dựng CSHT		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		115		23		23		23		23		23		114

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		10,575		1,751		1,998		2,295		2,320		2,212		1,388

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		840		139		159		182		184		176		110

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		960		159		181		208		211		201		126

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		52,293		6,052		11,146		12,317		11,441		11,338		16,240

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		-		Xây dựng CSHT		3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Thiết bị		200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		2,439		481		534		586		457		381		1,040

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		2,788		550		611		669		522		436		1,189

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		46,163		7,071		9,416		10,073		9,926		9,677		2,414

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		-		Xây dựng CSHT		3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		902		150		188		194		195		175		49

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,029		171		214		221		223		200		56

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,290		6,280		9,716		10,289		9,571		9,434		21,435

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		-		Xây dựng CSHT		2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,075

		-		Thiết bị		260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		1,895		229		377		418		441		430		1,530

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		2,167		262		431		478		504		492		1,748

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,155		5,094		7,300		8,030		7,324		7,408		5,464

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		-		Xây dựng CSHT		2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Thiết bị		90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		846		135		175		177		176		183		298

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		968		154		200		203		202		209		340

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		29,366		4,695		3,599		7,433		6,741		6,899		32,535

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		-		Xây dựng CSHT		7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Thiết bị		320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		1,709		254		284		374		392		405		2,416

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		1,952		290		324		427		448		463		2,761

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		13,016		2,204		2,475		2,984		2,867		2,487		10,773

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		-		Xây dựng CSHT		863		832		- 0		3.5		507		311		11		32

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		780		147		158		158		158		159		844

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		891		168		181		180		181		181		965

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		3,304		488		531		565		1,083		638		2,907

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		-		Xây dựng CSHT		518		514		- 0		3.5		3.5		504		3.5		3.5

		-		Thiết bị		130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		213		39		39		43		46		46		230

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		243		44		44		49		53		53		263

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		4,740		1,124		853		900		1,000		863		3,134

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690								0.73

		-		Thiết bị		120		120								120												0.013

		-		Xây dựng dự án		550		550		550

										32,216		40,162		42,785		41,676		40,734		137,263



&C&P



Biểu số 5

		Biểu 5: Nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Phân theo nguồn vốn

								Vốn ngân sách		Vốn tự có và vay

				Tổng		635,345		458,607		176,738

		a		Vốn xây lắp		558,779		382,041		176,738

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		334,836		176,738

		-		Xây dựng CSHT		43,425		43,425		- 0

		-		Thiết bị		3,780		3,780		- 0

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		76,567		- 0

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		42,658		- 0

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		36,696		- 0

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		5,963		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		32,116

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242		- 0

		-		Xây dựng dự án		550		550		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		21,688		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		17,741		- 0

		-		Xây dựng CSHT		42		42

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		1,702

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		43,215		9,350

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		30,627		9,350

		-		Xây dựng CSHT		6,035		6,035

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		2,937

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		22,136		19,295

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		16,339		19,295

		-		Xây dựng CSHT		2,178		2,178

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,568

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		739		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		601		601		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		59

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		7,167		6,970

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		5,750		6,970

		-		Xây dựng CSHT		35		35

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		552

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		18,837		7,551

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,004		7,551

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		230		230

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		1,440

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		21,812		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		14,195		- 0

		-		Xây dựng CSHT		4,535		4,535

		-		Thiết bị		165		165

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361		1,361

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,556		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		20,223		1,655

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		10,937		1,655

		-		Xây dựng CSHT		6,835		6,835

		-		Thiết bị		205		205

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		1,049

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		20,234		14,545

		-		Đầu tư lâm sinh		31,106		16,561		14,545

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		250		250

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590		1,590

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		18,459		3,740

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		13,274		3,740

		-		Xây dựng CSHT		2,275		2,275

		-		Thiết bị		185		185

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		1,272

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		28,615		10,370

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		23,415		10,370

		-		Xây dựng CSHT		300		300

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		2,245

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,555		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		2,080		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		35		35

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		200

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		11,962		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		9,909		- 0

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		950

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		47,885		20,648

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		36,283		20,648

		-		Xây dựng CSHT		3,946		3,946

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		3,479

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		15,342		33,235

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		9,911		33,235

		-		Xây dựng CSHT		3,135		3,135

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		951

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,814		20,910

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		35,722		20,910

		-		Xây dựng CSHT		2,492		2,492

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		3,425

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		16,819		23,800

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		11,928		23,800

		-		Xây dựng CSHT		2,349		2,349

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		1,144

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		59,486		2,415

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		43,014		2,415

		-		Xây dựng CSHT		7,314		7,314

		-		Thiết bị		320		320

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		4,125

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		21,535		2,254

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		16,932		2,254

		-		Xây dựng CSHT		863		863

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		1,624

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		6,211		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		4,614		- 0

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		130		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		443

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		7,875		- 0

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		5,963

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242

		-		Thiết bị		120		120

		-		Xây dựng dự án		550		550



&CPage &P

&C&P



Gia dau tu

		Biểu 8: Đơn giá đầu tư

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Đơn giá (triệu đồng)		Ghí chú

		I		Đầu tư lâm sinh

		1		Trồng rừng phòng hộ tập trung

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				37.80

		-		Trồng rừng		ha		19.60

		-		Chăm sóc		ha		18.20

		+		Năm 1				6.90

		+		Năm 2				5.70

		+		Năm 3				5.60

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3 -0,7				43.10

		-		Trồng rừng				22.40

		-		Chăm sóc				20.70

		+		Năm 1				7.80

		+		Năm 2				6.50

		+		Năm 3				6.40

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ gia đình

		2.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				14.70

		-		Trồng rừng		ha		9.70

		-		Chăm sóc		ha		5.00

		+		Năm 1				2.10

		+		Năm 2				1.70

		+		Năm 3				1.20

		2.2		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3-0,7				16.80

		-		Trồng rừng				11.10

		-		Chăm sóc				5.70

		+		Năm 1				2.40

		+		Năm 2				1.90

		+		Năm 3				1.40

		3		Bảo vệ rừng		ha/năm		0.20

		4		Khoanh nuôi BVR		ha/năm		0.20

		5		Khoanh nuôi chuyển tiếp		ha/năm

		-		Năm 2, 3				0.38

		-		Năm: 4-6				0.10

		6		Nuôi dưỡng rừng thông		ha		6.00

		7		Trồng rừng sản xuất		ha

		7.1		Xã biên giới

		-		Vốn hỗ trợ				4.90

		-		Vốn của dân				15.10

		7.2		Xã đặc biệt khó khăn

		-		Vốn hỗ trợ				3.90

		-		Vốn của dân				16.10

		7.3		Các xã còn lại

		-		Vốn hỗ trợ				3.00

		-		Vốn của dân				17.00

		II		Đầu tư CSHT và thiết bị

		1		Cơ sở hạ tầng

		-		Xây dựng đường lâm sinh		km		1,000.00

		-		Trạm BVR		cái		500.00

		-		Chòi canh		cái		150.00

		-		Biển báo		cái		3.50

		-		Vườn ươm		vườn		300.00

		-		Băng cản lửa		ha		25.00

		2		Thiết bị

				Máy tính xách tay, máy in		cái		25.00

				GPS		cái		10.00

				Máy phô tô		cái		55.00

				Xe máy		cái		30.00

		III		Chi phí quản lý (9,3% lâm sinh)		%		9.30		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		1		Ban quản lý dự án cơ sở (% đầu tư lâm sinh)				8.00

		2		Ban quản lý dự án tỉnh (% đầu tư lâm sinh)				1.30

		VI		Quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm

		1		Quản lý bảo vệ rừng		%		5.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		2		Khuyến lâm		%		2.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách



&C&P



Sheet1

		






_1409749653.xls
Biểu số 1

		Biểu 1: Phạm vi vùng dự án của các dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở

						(Kèm theo Quyết định số  2887     /QĐ-UBND ngày 06    tháng  9  năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

		TT		Tên dự án cơ sở		Tên huyện, xã

		1		DA BV&PTR huyện Phước Sơn		Xã Phước Đức; Phước Kim; Phước Lộc; Phước Thành; Phước Xuân; TT Khâm Đức

		2		DA BV&PTR PH Đắk Mi		Huyện Phước Sơn: Xã Phước Hiệp và Phước Hòa

		3		DA BV&PTR huyện Hiệp Đức		Xã Hiệp Hòa; Hiệp Thuận; Phước Gia; Phước Trà; Quế Lưu; Quế Thọ; Thăng Phước; Tân An

		4		DA BV&PTR huyện Quế Sơn		Xã Quế Long và Quế Phong

		5		DA BV&PTR huyện Nông Sơn		Xã Phước Ninh; Quế Lâm; Quế Lộc; Quế Ninh; Quế Phước; Quế Trung; Sơn Viên

		6		DA BV&PTR huyện Đông Giang		Xã A Rooi; Cà Dăng; Ma Cooi; TT Prao; Xã Ba; Xã Tư; Za Hung

		7		DA BV&PTR PH A Vương		Huyện Đông Giang: Xã Ma Cooi

		8		DA BV&PTR PH Sông Kôn		Huyện Đông Giang: Xã A Ting; Jo Ngây; Sông Kôn; Tà Lu; Xã Ba

		9		DA BV&PTR huyện Tây Giang		Xã A Tiêng; A Vương; Bha Lê; Dăng; Lăng;

		10		DA BV&PTR huyện Duy Xuyên		Xã Duy Hòa; Duy Phú; Duy Sơn; Duy Thu; Duy Trung; Duy Trinh

		11		DA BV&PTR huyện Thăng Bình		Xã Bình An; Bình Chánh; Bình Định Bắc; Bình Định Nam; Bình Dương; Bình lãnh; Bình Nam; Bình Phú; Bình Phục; Bình Quý; Bình Quế; Bình Sa; Bình Trị; Bình Triều; Bình Trung; Bình Tú

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		TP Hội An: Xã Tân Hiệp

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		Tam Phú; Tam Thăng; Tam Thanh

		14		DA BV&PTR PH Phú Ninh		Huyện Phú Ninh: xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh                                                                                                            Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn; Tam Thạnh; Tam Trà; Tam Mỹ Tây; Tam Xuân 1; Tam Xuân 2

		15		DA BV&PTR huyện Phú Ninh		Xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh; Tam Lộc; Tam Vinh

		16		DA BV&PTR huyện Núi Thành		Xã Tam Anh Nam; Tam Giang; Tam Hải; Tam Hiệp; Tam Hòa; Tam Mỹ Đông; Tam Mỹ Tây; Tam Nghĩa; Tam Quang; Tam Thạnh; Tam Tiến; Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

		17		DA BV&PTR huyện Tiên Phước		TT Tiên Kỳ; Tiên An; Tiên Cẩm; Tiên Cảnh; Tiên Châu; Tiên Thọ; Tiên Phong; Tiên Mỹ; Tiên Lãnh; Tiên Lập; Tiên Ngọc; Tiên Sơn; Tiên Hiệp; Tiên Hà

		18		DA BV&PTR PH Sông Tranh		Huyện Bắc Trà My: Xã Trà Bui; Trà Giác

		19		DA BV&PTR huyện Nam Trà My		Trà Tập; Trà Mai; Trà Leng; Trà Vân; Trà Vinh; Trà Nam; Trà Cang; Trà Dơn; Trà Don

		20		DA BV&PTR huyện Nam Giang		Xã Chà Văl; Ta Bhinh; Ta Pơ; Zuôi;



&C&N



Biểu số 2

		Biểu 2: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án

		Đơn vị: ha

		TT		Ban quản lý Dự án BV&PTR		Diện tích tự nhiên		Đất có rừng																		Đất trống								Đất khác

								Tổng		Rừng tự nhiên														Rừng		Tổng		Đất		Đất khác		Đất

										Tổng		Giầu		TB		NG		PH		N		NM		trồng				IA; IB		QHLN		IC

				Tổng		608,646		323,244		225,181		19,145		54,075		98,355		46,576		6,987		43		98,062		133,991		26,067		37,097		70,827		151,412

				ĐD		29,978		23,012		22,539		572		4,759		12,711		4,481		15		- 0		473		6,966		1,488		325		5,154		- 0

				PH		250,751		176,452		154,780		17,312		42,587		64,550		27,240		3,077		13		21,672		74,299		15,027		15,842		43,430		- 0

				SX		121,210		68,485		37,709		1,223		6,221		17,401		10,173		2,692		- 0		30,776		52,725		9,552		20,930		22,243		- 0

				N3LR		206,707		55,295		10,153		37		507		3,693		4,681		1,204		30		45,142		- 0		- 0		- 0		- 0		151,412

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		47,820		27,480		26,073		4,667		6,373		11,843		3,189		- 0		- 0		1,407		13,579		1,511		2,349		9,719		6,761

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		26,635		17,555		17,494		4,047		5,117		6,220		2,110		- 0		- 0		61		9,081		424		522		8,135		- 0

				SX		12,065		7,567		7,220		596		1,187		4,870		567		- 0		- 0		347		4,498		1,087		1,827		1,584		- 0

				N3LR		9,120		2,359		1,359		24		70		753		512		- 0		- 0		1,000				- 0		- 0		- 0		6,761

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		33,441		26,003		22,012		4,069		2,313		12,037		3,593		- 0		- 0		3,991		4,343		2,278		578		1,487		3,095

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		19,373		16,246		15,483		3,871		1,813		8,024		1,775						763		3,127		1,662		415		1,050		- 0

				SX		7,460		6,244		5,193		194		461		3,438		1,100						1,051		1,216		616		163		437		- 0

				N3LR		6,608		3,513		1,336		4		39		575		718						2,176				- 0		- 0		- 0		3,095

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		40,231.4		24,092		8,477		- 0		2,352		2,009		4,116		- 0		- 0		15,616		8,259		2,328		1,292		4,638		7,880

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		8,320		6,037		5,151				2,035		1,432		1,684						886		2,283		970		143		1,170

				SX		14,764		8,789		2,964				314		577		2,073						5,824		5,976		1,359		1,149		3,468

				N3LR		17,147		9,267		361				3				359						8,905										7,880

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		4,985		2,837		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		2,264		67		9		37		21		2,080

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		1,912		1,861		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		1,288		51		9		21		21		- 0

				SX		247		230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		230		16		- 0		16		- 0		- 0

				N3LR		2,827		746		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		746		- 0		- 0		- 0		- 0		2,080

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		45,792		30,401		22,251		572		2,952		12,339		6,387		- 0		- 0		8,150		9,249		1,318		666		7,265		6,143

				ĐD		17,789		13,418		13,264		572		1,927		7,007		3,757		- 0		- 0		154		4,371		1,144		- 0		3,226		- 0

				PH		11,893		9,471		7,991		- 0		1,025		4,786		2,180		- 0		- 0		1,480		2,422		91		228		2,103		- 0

				SX		7,099		4,643		831		- 0		- 0		450		381		- 0		- 0		3,812		2,456		83		438		1,935		- 0

				N3LR		9,011		2,869		165		- 0		- 0		96		69		- 0		- 0		2,704				- 0		- 0				6,143

		6		DA BV&PTR Đông Giang		39,085		19,396		17,042		1,185		5,009		8,703		1,550		595		- 0		2,354		12,074		2,535		3,849		5,689		7,615

				ĐD		2,696		2,203		1,890		- 0		391		1,123		374		2		- 0		313		493		60		135		298

				PH		17,637		12,386		11,981		1,172		4,287		5,665		629		228		- 0		405		5,251		1,194		1,035		3,022

				SX		10,018		3,688		2,734		13		309		1,745		340		329		- 0		954		6,330		1,281		2,679		2,370

				N3LR		8,734		1,119		436		- 0		22		170		208		36		- 0		683				- 0		- 0		- 0		7,615

		7		DA BV&PTRPH A Vương		11,883		7,971		7,589		1,797		2,295		2,314		583		600		- 0		382		2,222		74		817		1,331		1,690

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,660		7,499		7,308		1,795		2,226		2,291		480		515		- 0		191		2,162		74		756		1,331

				SX		73		12		12		- 0		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		61		- 0		61		- 0

				N3LR		2,150		460		269		2		56		23		103		85		- 0		191				- 0		- 0		- 0		1,690

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		20,695		9,826		8,274		133		1,641		3,728		1,546		1,227		- 0		1,552		5,592		950		2,800		1,842		5,277

				ĐD		974		752		752		- 0		406		334		- 0		13		- 0		- 0		222		27		140		55		- 0

				PH		6,662		4,636		4,566		36		1,016		2,437		765		312		- 0		70		2,027		425		1,325		277		- 0

				SX		7,003		3,659		2,673		97		176		908		706		787		- 0		986		3,344		497		1,335		1,511		- 0

				N3LR		6,056		779		282		- 0		43		49		74		115		- 0		497				- 0		- 0		- 0		5,277

		9		DA BV&PTR Tây Giang		59,303		33,078		32,198		277		15,106		11,929		3,593		1,294		- 0		880		19,095		3,947		4,784		10,363		7,130

				ĐD		6,985		6,025		6,025		- 0		2,035		3,968		22		- 0		- 0		- 0		960		87		46		827		- 0

				PH		27,747		19,445		19,238		214		10,690		5,666		2,200		469		- 0		206		8,302		1,486		1,602		5,215		- 0

				SX		16,531		6,699		6,196		56		2,202		2,111		1,174		654		- 0		503		9,832		2,374		3,136		4,321		- 0

				N3LR		8,040		909		739		7		180		184		197		171		- 0		170		- 0		- 0		- 0		- 0		7,130

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		20,969		7,218		413		- 0		- 0		- 0		413		- 0		- 0		6,804		4,940		5		609		4,326		8,811

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,657		4,971		392		- 0		- 0		- 0		392		- 0		- 0		4,579		4,686		5		418		4,263

				SX		964		710		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		710		254		- 0		191		63

				N3LR		10,348		1,537		22		- 0		- 0		- 0		22		- 0		- 0		1,515										8,811

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		31,359.82		6,201		764		- 0		- 0		- 0		764		- 0		- 0		5,438		2,166		29		2,068		68		22,993

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		3,233.99		2,723.14		727.73		- 0		- 0		- 0		727.73		- 0		- 0		1,995.41		510.85		29.47		413.34		68.04		- 0

				SX		2,915		1,260		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,260		1,655		- 0		1,655		- 0		- 0

				N3LR		25,211		2,218		36		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		2,182								- 0		22,993

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		1,549		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		65

				ĐD		1,484		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		- 0

				PH		- 0		- 0		- 0																- 0

				SX		- 0		- 0		- 0																- 0

				N3LR		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		65

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		4,355.64		525		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		525		169		- 0		169		- 0		3,662

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		460		291		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		291		169		- 0		169		- 0		- 0

				SX		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				N3LR		3,896		234		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		234				- 0		- 0		- 0		3,662

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		22,715		17,128		7,190		- 0		1,283		445		5,462		- 0		- 0		9,938		714		232		103		378		4,873

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		12,193		11,510		7,021		- 0		1,283		445		5,292						4,490		682		232		72		378		- 0

				SX		1,044		1,013		- 0		- 0												1,013		31				31				- 0

				N3LR		9,478		4,605		169		- 0						169						4,436				- 0		- 0		- 0		4,873

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		12,193		6,057		876		- 0		- 0		- 0		876		- 0		- 0		5,181		941		24		499		419		5,195

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		578		478		119		- 0		- 0		- 0		119		- 0		- 0		359		100		5		95		- 0		- 0

				SX		4,239		3,398		595		- 0		- 0		- 0		595		- 0		- 0		2,802		842		19		404		419		- 0

				N3LR		7,376		2,181		162		- 0		- 0		- 0		162		- 0		- 0		2,020				- 0		- 0		- 0		5,195

		16		DA BV&PTR Núi Thành		33,376		13,299		802		- 0		- 0		68		690		- 0		43		12,497		1,174		- 0		1,027		147		18,903

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		4,519		3,867		758		- 0		- 0		68		677		- 0		13		3,109		651		- 0		504		147		- 0

				SX		4,483		3,960		5		- 0		- 0		- 0		5		- 0		- 0		3,955		523		- 0		523		- 0		- 0

				N3LR		24,374		5,472		39		- 0		- 0		- 0		9		- 0		30		5,433				- 0		- 0		- 0		18,903

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		44,181		26,182		6,677		- 0		301		2,224		4,152		- 0		- 0		19,505		4,204		619		1,314		2,271		13,796

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		6,831		5,151		4,102				299		1,302		2,502						1,049		1,680		253		247		1,180

				SX		11,379		8,855		1,937				2		791		1,144						6,918		2,524		366		1,067		1,090

				N3LR		25,971		12,176		638				1		131		506						11,538		- 0								13,796

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		32,390.0		19,161		18,359		5,428		3,167		8,557		1,208		- 0		- 0		802		8,333		1,275		2,838		4,220		4,897

				DD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		20,134		15,794		15,417		5,161		2,429		7,157		671						377		4,340		478		1,372		2,491

				SX		6,525		2,533		2,269		267		724		1,042		236						264		3,992		797		1,466		1,729

				N3LR		5,730		834		673				14		358		301						161		- 0								4,897

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		60,129		28,007		27,730		1,017		4,289		13,673		6,692		2,058		- 0		277		20,871		2,613		10,495		7,763		11,252

				ĐD		50		26		26		- 0		- 0		14		12		- 0		- 0		- 0		25		- 0		3		21		- 0

				PH		33,935		21,528		21,495		1,017		4,241		11,970		3,650		618		- 0		32		12,407		1,794		5,763		4,850		- 0

				SX		12,115		3,675		3,535		- 0		16		1,024		1,851		644		- 0		141		8,439		820		4,728		2,892		- 0

				N3LR		14,030		2,778		2,674		- 0		33		665		1,179		796		- 0		104		- 0		- 0		- 0		- 0		11,252

		20		DA BV&PTR Nam Giang		42,193		17,793		17,299		- 0		6,994		8,045		1,047		1,213		- 0		494		15,105		6,150		804		8,152		9,294

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		29,371		15,003		14,962		- 0		6,127		6,911		989		935				41		14,368		5,897		743		7,728

				SX		2,287		1,550		1,544		- 0		820		446				278				7		737		252		60		424

				N3LR		10,534		1,240		793		- 0		47		688		58						446		- 0								9,294



&C&P

Administrator:
đất trống ngoài ba loại rừng đưa vào đất khác thuộc mục N3LR

Administrator:
toàn bộ đất khác, đất trừ bỏ tính vào đất khác của N3LR



Biểu số 3 A

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		323,244		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		7,624		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		27,480		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		26,003		2,835		525		525		475		50		- 0						602		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		24,092		3,550		310		- 0						310				310		364		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		2,837		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		30,401		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		19,396		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		7,971		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		9,826		950		200		180		180				20		20				235		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		33,078		2,000		150		- 0						150		150				210		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		7,218		1,730		505		- 0						505		5		500		672		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		6,201		500		730		420				420		310				310		817		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		588		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		525		190		250		250		60		190		- 0						298		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		17,128		3,920		950		250		250				700				700		1,301		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		6,057		275		232		- 0						232				232		297		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		13,299		650		1,270		490		40		450		780				780		1,404		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		26,182		2,675		146		- 0						146				146		173		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		19,161		3,845		720		720		680		40		- 0						761		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		28,007		2,500		250		- 0						250		250				290		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		17,793		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		7,391		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		16,033		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		- 0		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		752		2,835		525		525		475		50		- 0						1,000		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		6,025		3,550		310		- 0						310				310		310		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		- 0		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		- 0		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		588		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		- 0		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		- 0		950		200		180		180				20		20				5,200		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		- 0		2,000		150		- 0						150		150				763		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		- 0		1,730		505		- 0						505		5		500		1,085		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		- 0		500		730		420				420		310				310		1,190		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		- 0		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		26		190		250		250		60		190		- 0						250		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		- 0		3,920		950		250		250				700				700		950		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		- 0		275		232		- 0						232				232		232		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		- 0		650		1,270		490		40		450		780				780		1,475		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		- 0		2,675		146		- 0						146				146		2,146		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		- 0		3,845		720		720		680		40		- 0						982		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		- 0		2,500		250		- 0						250		250				250		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		- 0		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1



&C&P

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát



Biểu số 3 B

		Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Tổng		Vốn đầu tư lâm sinh																						Xây dựng CSHT														Thiết bị										Nâng cao năng lực		Xây dựng DA		Quản lý điều hành		QLBVR và khuyến lâm

								Tổng		Khoán bảo vệ rừng		Trồng rừng phòng hộ		Chăm sóc rừng phòng hộ		Trồng rừng sản xuất		Khoanh nuôi						N dưỡng rừng trồng		Chăm sóc rừng giống		Xây dựng vườn thực vật		Tổng		Đường lâm sinh		Trạm BVR		Chòi canh		Biển báo		Vườn ươm		Băng cản lửa		Tổng		Máy định vị		GPS		Máy phô tô		Xe máy (chiếc)				dựng		lý		& khuyến

																		Tổng		KN BVR		KN TBS chuyển tiếp																				cản lửa				tính				Pho to		(Ghe)				DA				lâm

				Tổng		635,345		511,574		82,463		96,293		79,812		211,020		36,679		36,231		448		244		2,576		2,487		43,425		34,500		5,000		900		550		2,100		375		3,780		850		580		1,540		810		1,242		550		38,079		36,696

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		17,741		10,241								7,500		7,500										42								42						260		50		40		110		60						1,702		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		39,977		5,673		11,760		11,184		11,000		360		257		103								6,035		6,000						35						260		50		40		110		60						2,937		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		35,634		7,105		3,007		1,757		22,700		1,065		1,065										2,178		1,500		500		150		28						260		50		40		110		60						1,568		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		601		601								- 0												11								11						- 0														59		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		12,720		1,800						8,200		2,720		2,720										35		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		200		50		40		110		- 0						552		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		22,555		6,453		2,220		1,026		9,220		3,636		3,636										518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		230		50		10		110		60						1,440		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		14,195		7,434								1,698		1,620		78				2,576		2,487		4,535		4,500		- 0		- 0		35		- 0		- 0		165		50		30		55		30						1,361		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,592		1,900		4,254		3,453		2,000		985		900		85								6,835		6,000		500		- 0		35		300		- 0		205		50		40		55		60						1,049		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		31,106		4,000		1,665		1,010		19,000		5,431		5,380		51								18		- 0		- 0		- 0		18		- 0		- 0		250		50		30		110		60						1,590		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		17,014		3,461		4,899		2,454		4,400		1,800		1,800		- 0								2,275		2,000		- 0		150		25		- 0		100		185		50		20		55		60						1,272		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,785		997		11,239		8,989		12,200		360		360										300		- 0		- 0		- 0		- 0		300		- 0		90		25		10		55		- 0						2,245		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,080		1,160		920						- 0												11		- 0		- 0		- 0		11		- 0		- 0		35		25		10		- 0		- 0						200		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		9,909		385		4,900		4,624				- 0												18								18						- 0														950		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		56,931		7,840		11,690		12,357		24,800		- 0						244						3,946		3,000		500		- 0		21		300		125		200		50		40		110		- 0						3,479		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		43,146		550		2,250		1,245		39,100		- 0												3,135		2,000		500		300		35		300		- 0		260		50		40		110		60						951		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		56,632		1,302		17,170		13,490		24,600		70		70										2,492		1,500		500		- 0		42		300		150		260		50		40		110		60						3,425		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,728		5,350		1,416		828		28,000		133		123		10								2,349		1,500		500		300		49		- 0		- 0		90		50		40		- 0		- 0						1,144		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		45,429		7,690		16,128		15,891		3,000		2,720		2,720		- 0								7,314		6,500		500		- 0		14		300		- 0		320		50		40		110		120						4,125		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		19,186		5,000		2,775		1,503		2,800		7,107		7,000		107								863		- 0		500		- 0		63		300		- 0		260		50		40		110		60						1,624		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		4,614		3,520								1,094		1,080		14								518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		130		25		20		55		30						443		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		- 0										- 0												- 0														120		25		10		55		30		1,242		550		5,963



&C&"ti,Bold"&14Biểu 4: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

&C&P



B4a

		Biểu 4a: Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		189,730		34,874		37,933		37,994		39,388		39,541		222,585

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696										16,989

		-		Rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

		-		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

		+		Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

		+		Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

		+		Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

		+		Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

		+		Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

		+		Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		114,775		20,025		24,855		25,635		22,130		22,130		70,980

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186		3,186		1,105		885		605		397		142		- 0

		+		Năm 2-3				481		481		397		84		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		2,705		708		801		605		397		142		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		21,205		3,735		3,735		3,735		5,000		5,000		30,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		27,000		6,000		6,000		6,000		4,500		4,500		10,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		13,365		1,965		2,850		2,850		2,850		2,850		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		641		77		127		137		150		150		975

		-		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

		+		Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

		+		Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

		+		Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550		550				100		150		150		150

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		1,285		1,285

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		711		222		205		113		113		58

		+		Năm 2-3				113		113		113

		+		Năm 4-6				598		598		109		205		113		113		58

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		17,025		3,405		3,405		3,405		3,405		3,405		18,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		230		30		50		50		50		50		80

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		522		54		84		104		130		150		540

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

		+		Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

		+		Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

		+		Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135		1,135		215		300		210		210		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		3,575		475		475		875		875		875		1,750

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		1,506		302		302		302		300		300		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		4,000				1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410		410				50		120		120		120

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		5,600				1,400		1,400		1,400		1,400		8,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		16,017		3,017		3,250		3,250		3,250		3,250		16,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		+		Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

		+		Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

		+		Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461		461		61		100		100		100		100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		8,180		- 0		2,045		2,045		2,045		2,045		10,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		17,170		3,434		3,434		3,434		3,434		3,434		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		3,600		- 0		900		900		900		900		4,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		602		602		202		100		100		100				- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100		- 0

		+		Năm 4-6				502		502		102		100		100		100

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		9		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		4,500		900		900		900		900		900		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		-		Giao khoán hộ gia đình				20		20		20

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		266		35		55		57		60		60		340

		-		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

		+		Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

		+		Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

		+		Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

		+		Năm 1				37.0		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				54.7		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				54.7		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100		100		20		20		20		20		20

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		2,000		- 0		500		500		500		500		2,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576		576		190		190		97		49		49		- 0

		+		Năm 2-3				98		98		49		49

		+		Năm 4-6				478		478		141		141		97		49		49

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150		63		23		10		10		10		10		87

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		245		60		57		55		43		30		291

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

		+		Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

		+		Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

		+		Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950		950		150		200		200		200		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		22,140		5,000		5,000		5,380		3,380		3,380		4,760

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		310		80		80		80		35		35		- 0

		+		Năm 2-3				70		70		35		35

		+		Năm 4-6				240		240		45		45		80		35		35

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		7,307		1,307		1,500		1,500		1,500		1,500		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505		225		25		50		50		50		50		280

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

		+		Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

		+		Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

		+		Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220		220				55		55		55		55

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		1,878		613		248		248		335		434		3,107

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		-		Rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		176		15		10		50		50		51		134

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

		-		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

		+		Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

		+		Năm 2				407		337				56		91		120		70		70

		+		Năm 3				337		267						56		91		120		70

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

		+		Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

		+		Năm 2				290		106				31		15		10		50		184

		+		Năm 3				240		56						31		15		10		184

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		610		100		120		130		130		130

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		2,900		580		580		580		580		580		2,900

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		2,300		460		460		460		460		460		2,300

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		597		316		139				44		98		1,328

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		606		48		102		152		154		150		146

		-		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

		+		Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

		+		Năm 2				252		202				48		54		50		50		50

		+		Năm 3				202		152						48		54		50		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		19,200		3,200		4,000		4,000		4,000		4,000		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		-		Rừng PH tập trung				250		250		100		100		50

		-		Giao khoán hộ gia đình				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

		-		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

		+		Năm 1				407		407		157		100		100		50

		+		Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

		+		Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

		+		Năm 1				700		275						105		100		70		425

		+		Năm 2				700		205								105		100		495

		+		Năm 3				700		105										105		595

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240		1,240				260		280		340		360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		1,250		250		250		250		250		250		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232		232		50		50		50		52		30

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		599		65		91		141		150		152		132

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

		+		Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

		+		Năm 2				243		191				41		50		50		50		52

		+		Năm 3				215		165		23				41		50		50		50

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955		1,955		305		415		415		410		410

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		3,010		210		700		700		700		700		3,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		-		Rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		-		Giao khoán hộ gia đình				780		280		50		70		60		60		40		500

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

		-		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

		+		Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

		+		Năm 2				490		210						50		80		80		280

		+		Năm 3				490		130								50		80		360

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

		+		Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

		+		Năm 2				914		314				134		50		70		60		600

		+		Năm 3				914		254						134		50		70		660

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230		1,230		200		285		275		235		235

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		280				70		70		70		70		70

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		12,750		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		14,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146		146		20		30		30		30		36

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501		303		27		47		60		80		90		198

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

		+		Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

		+		Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

		+		Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400		1,400		200		300		300		300		300

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		615		205		205		205

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101		101		101

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		101		101

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		18,450		3,690		3,690		3,690		3,690		3,690		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

		-		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

		+		Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

		+		Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

		+		Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150		150						50		50		50

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		3,600

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình				250		90		10		20		20		20		20		160

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

		+		Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

		+		Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

		+		Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140		140		22		30		28		30		30

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		15,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792		792		262		262		168		100		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100

		+		Năm 4-6				692		692		162		262		168		100

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		7,600		1,400		1,400		1,600		1,600		1,600		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha

		-		Rừng PH tập trung

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		3,400		600		600		600		800		800		2,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		94		94		47		47		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				94		94		47		47		47



&C&P



B4a1

		Biểu 4a1: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR tỉnh Quảng Nam 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng toàn tỉnh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		1,285		295		350		250		200		190		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		640		100		120		140		140		140		785

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		1,564		190		260		395		392		327		1,419

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		253		53		50		50		50		50		367

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

				Năm 1				7,037		3,794		689		638		885		830		752		3,243

				Năm 2				6,946		3,277		235		689		638		885		830		3,669

				Năm 3				6,872		2,745		298		235		689		638		885		4,127

		1		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

				Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

				Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

				Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921		3,676		455		620		906		895		800		1,245

				Năm 1				1,671		1,356		261		295		350		250		200		315

				Năm 2				1,620		1,220		64		261		295		350		250		400

				Năm 3				1,630		1,100		131		64		261		295		350		530

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360		1,395		118		218		298		360		400		2,965

				Năm 1				1,483		578		78		100		120		140		140		905

				Năm 2				1,473		478		40		78		100		120		140		995

				Năm 3				1,403		338		- 0		40		78		100		120		1,065

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

				Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

				Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

				Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490		3,912		478		538		834		945		1,117		5,578

				Năm 1				3,212		1,586		279		190		365		390		362		1,626

				Năm 2				3,150		1,293		70		279		190		365		390		1,857

				Năm 3				3,128		1,033		129		70		279		190		365		2,095

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,083		832		171		185		174		153		150		1,251

				Năm 1				671		274		71		53		50		50		50		397

				Năm 2				702		285		62		71		53		50		50		417

				Năm 3				711		274		39		62		71		53		50		437

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338		1,338		70		260		328		330		350		- 0

		3		Các xã còn lại				8,463		8,463		1,053		1,825		1,855		1,870		1,860		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		1		Trồng rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		250		50		50		50		50		50		275

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		1		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550		550		- 0		100		150		150		150		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				550		550		- 0		100.0		150.0		150.0		150.0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		230		30		50		50		50		50		80

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		230		30		50		50		50		50		80

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135		1,135		215		300		210		210		200		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,135		1,135		215		300		210		210		200

		D		DA BV&PTR Quế Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410		410		- 0		50		120		120		120		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				410		410		- 0		50.0		120.0		120.0		120.0

		F		DA BV&PTR Đông Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		80				20.00		20.00		20.00		20.00		120.00

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60						20.00		20.00		20.00		120.00

				Năm 2				180		40								20.00		20.00		140.00

				Năm 3				180		20										20.00		160.00

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461		461		61		100		100		100		100		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318		318		38		70		70		70		70

		3		Các xã còn lại				143		143		23		30		30		30		30

		G		DA BV&PTRPH A Vương

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		1		Trồng rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		80				20		20		20		20		100

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20		20		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		20		20

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				606		266		35		55		57		60		60		340

				Năm 1				197		97		17		20		20		20		20		100

				Năm 2				215		95		18		17		20		20		20		120

				Năm 3				195		75		- 0		18		17		20		20		120

		1		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

				Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

				Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60						20		20		20		100

				Năm 2				160		40								20		20		120

				Năm 3				140		20										20		120

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100		100		20		20		20		20		20		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50		50		10		10		10		10		10

		3		Các xã còn lại				50		50		10		10		10		10		10

		I		DA BV&PTR Tây Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150		63		23		10		10		10		10		87

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		63		23		10		10		10		10		87

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950		950		150		200		200		200		200		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200		200		- 0		50		50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505		225		25		50		50		50		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		225		25		50		50		50		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220		220		- 0		55		55		55		55		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220		220				55.0		55.0		55.0		55.0

		L		DA BV&PTR Thăng Bình

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		1		Trồng rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		420		91		120		70		70		69

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		176		15		10		50		50		51		134

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		176		15		10		50		50		51		134

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

				Năm 1				817		563		87		106		130		120		120		254

				Năm 2				697		443		- 0		87		106		130		120		254

				Năm 3				577		323		- 0		- 0		87		106		130		254

		1		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				610		610		100		120		130		130		130		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				610		610		100.0		120.0		130.0		130.0		130.0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		54		50		50		50		46

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		1		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		100		100		50		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

				Năm 1				1,107		682		157		100		205		150		70		425

				Năm 2				1,171		676		64		157		100		205		150		495

				Năm 3				1,301		656		131		64		157		100		205		645

		1		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

				Năm 1				407		407		157		100		100		50		- 0		- 0

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50		- 0

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				407		407		157		100		100		50

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

				Năm 1				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

				Năm 2				700		205		- 0		- 0		- 0		105		100		495

				Năm 3				700		105		- 0		- 0		- 0		- 0		105		595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				700		275						105.0		100.0		70.0		425.0

				Năm 2				700		205								105.0		100.0		495.0

				Năm 3				700		105										105.0		595.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240		1,240		- 0		260		280		340		360		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480		480				100		120		120		140

		3		Các xã còn lại				760		760		- 0		160.0		160.0		220.0		220.0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232		232		50		50		50		52		30		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		232		50		50		50		52		30

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				273		243		41.4		50.0		50.0		50.0		52.0		30.00

				Năm 2				243		191				41.4		50.0		50.0		50.0		52.00

				Năm 3				215		165		23.2				41.4		50.0		50.0		50.00

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955		1,955		305		415		415		410		410		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,955		1,955		305		415		415		410		410

		Q		DA BV&PTR Núi Thành

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		1		Trồng rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		365		50		80		80		80		75		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780		280		50		70		60		60		40		500

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		280		50		70		60		60		40		500

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

				Năm 1				1,404		664		134		100		150		140		140		740

				Năm 2				1,404		524		- 0		134		100		150		140		880

				Năm 3				1,404		384		- 0		- 0		134		100		150		1,020

		1		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

				Năm 1				490		290		- 0		50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210		- 0		- 0		50		80		80		280

				Năm 3				490		130		- 0		- 0		- 0		50		80		360

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210						50		80		80		280

				Năm 3				490		130								50		80		360

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

				Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

				Năm 2				914		314		- 0		134		50		70		60		600

				Năm 3				914		254		- 0		- 0		134		50		70		660

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				914		374		134.4		50.0		70.0		60.0		60.0		540.0

				Năm 2				914		314				134.4		50.0		70.0		60.0		600.0

				Năm 3				914		254						134.4		50.0		70.0		660.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230		1,230		200		285		275		235		235		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,230		1,230		200.0		285.0		275.0		235.0		235.0

		R		DA BV&PTR Tiên Phước

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		20		30		30		30		36		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		146		20		30		30		30		36

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400		1,400		200		300		300		300		300		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,400		1,400		200		300		300		300		300

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		1		Trồng rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		310		50		50		70		70		70		410

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

				Năm 1				773		293		53		50		50		70		70		480

				Năm 2				788		238		15		53		50		50		70		550

				Năm 3				797		177		9		15		53		50		50		620

		1		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211				41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141						41		50		50		620

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				12		12		11.6

				Năm 2				27		27		15.4		11.6

				Năm 3				36		36		9.0		15.4		11.6

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150		150		- 0		- 0		50		50		50		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150		150						50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250		90		10		20		20		20		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		90		10		20		20		20		20		160

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				270		90		20.0		10.0		20.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 2				266		86		16.0		20.0		10.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 3				250		70		4.0		16.0		20.0		10.0		20.0		180.0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140		140		22		30		28		30		30		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140		140		22		30		28		30		30

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0





B4b

		Biểu 4b: Tổng hợp vốn đầu tư lâm sinh - DABV&PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đ. giá		Tổng vốn		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)				Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng								511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263		374,311

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		0.2		82,463		37,946		6,975		7,587		7,599		7,878		7,908		44,517		511,574

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		- 0		95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		-		Rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		- 0		79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

		-		Rừng PH tập trung				9,281		- 0		60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

		+		Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

		+		Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

		+		Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

		+		Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

		+		Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

		+		Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200				211,020

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680				511,574

		-		Vốn vay, tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		0.2		37,151		22,955		4,005		4,971		5,127		4,426		4,426		14,196

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186				448		448		222		112		60		40		14		- 0

		+		Năm 2-3				481		0.38		183		183		151		32		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		0.1		265		265		71		80		60		40		14		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		1.3		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		0.2		10,241		4,241		747		747		747		1,000		1,000		6,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		0.2		7,500		5,400		1,200		1,200		1,200		900		900		2,100

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		0.2		5,673		2,673		393		570		570		570		570		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		- 0		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		-		Rừng PH tập trung				1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		+		Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

		+		Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

		+		Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450

		-		Vốn vay, tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		0.2		257		257		257		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		0.5		103		103		54		21		11		11		6		- 0

		+		Năm 2-3				113		0.38		43		43		43		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				598		0.1		60		60		11		21		11		11		6		- 0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		0.2		7,105		3,405		681		681		681		681		681		3,700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		+		Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

		+		Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

		+		Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600

		-		Vốn vay, tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		0.2		1,065		715		95		95		175		175		175		350

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								601		301		60		60		60		60		60		300

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		0.2		601		301		60		60		60		60		60		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400

		-		Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360

		-		Vốn vay, tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		1,120		- 0		280		280		280		280		1,600

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		0.2		6,453		3,203		603		650		650		650		650		3,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		-		Rừng PH tập trung								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		- 0		1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		+		Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

		+		Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

		+		Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363

		-		Vốn vay, tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		0.2		3,636		1,636		- 0		409		409		409		409		2,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương								14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		0.2		7,434		3,434		687		687		687		687		687		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		0.2		1,620		720		- 0		180		180		180		180		900

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		502				78		78		48		10		10		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				402		0.1		40		40		10		10		10		10		- 0		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		Lượt ha		1.6		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184		257.6

		-		Chuyển hóa rừng giống								169.6		169.6		60.9		108.7		-0		-0		-0		-0

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0				169.6		169.6		60.9		108.7

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0				791.2		761.1		417.5		127.0		93.4		61.6		61.6		30.0

		+		Trồng		ha		38.0		9.3		352.4		352.4		352.3968

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0				253.9		253.9		65.1		127.0		61.9		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0				184.8		154.8		- 0		- 0		31.6		61.6		61.6		30.0

		-		Trồng rừng thực nghiệm				- 0				991.0		892.1		325.3		283.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		+		Trồng		ha		13.4		37.0		496.4		496.4		296.3		200.0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0				494.6		395.7		29.0		83.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0				479.9		424.5		96.4		110.2		151.7		37.6		28.6		55.4

		+		Trồng		ha		5.7		47.1		315.4		315.4		94.1		94.1		127.1		- 0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0				164.6		109.1		2.2		16.1		24.6		37.6		28.6		55.4

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		13.9		55.6		55.6		27.8		27.8

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		0.2		1,900		900		180		180		180		180		180		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		-		Rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		-		Giao khoán hộ gia đình				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		- 0		3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

		-		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

		+		Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

		+		Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

		+		Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

		+		Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100				2,000		2,000		400		400		400		400		400

		-		Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69

		-		Vốn vay, tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		0.2		900		400		- 0		100		100		100		100		500

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576				85		85		33		33		10		5		5		- 0

		+		Năm 2-3				98		0.38		37		37		19		19		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				478		0.1		48		48		14		14		10		5		5		- 0

		9		DA BV&PTR Tây Giang								31,106		26,635		4,785		5,643		5,694		5,266		5,248		4,471

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		0.2		4,000		2,000		400		400		400		400		400		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		- 0		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		- 0		1,010		457		112		114		98		75		57		553

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

		+		Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

		+		Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

		+		Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930

		-		Vốn vay, tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		0.2		5,380		4,428		1,000		1,000		1,076		676		676		952

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		0.5		51		51		18		18		8		4		4		- 0

		+		Năm 2-3				70		0.38		27		27		13		13		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				240		0.1		24		24		5		5		8		4		4		- 0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		0.2		3,461		1,461		261		300		300		300		300		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		- 0		4,899		2,183		242		485		485		485		485		2,716

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505				4,899		2,183		243		485		485		485		485		2,716

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,481		- 0		2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		+		Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

		+		Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

		+		Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100

		-		Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165

		-		Vốn vay, tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		0.2		997		376		123		50		50		67		87		621

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		- 0		11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		-		Rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		- 0		8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

		-		Rừng PH tập trung				1,220		- 0		7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

		+		Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

		+		Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

		+		Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

		+		Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

		+		Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

		+		Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600

		-		Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390

		-		Vốn vay, tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		0.2		360		160		- 0		40		40		40		40		200

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		0.2		1,160		580		116		116		116		116		116		580

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		0.2		920		460		92		92		92		92		92		460

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		0.2		385		119		63		28		- 0		9		20		266

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		22		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		22.1		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		-		Rừng PH tập trung				752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		+		Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

		+		Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

		+		Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		0.2		7,840		3,840		640		800		800		800		800		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		- 0		11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		-		Rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		- 0		12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

		-		Rừng PH tập trung				1,479		- 0		8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

		+		Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

		+		Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

		+		Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		- 0		3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

		+		Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

		+		Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

		+		Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200

		-		Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206

		-		Vốn vay, tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		0.2		550		250		50		50		50		50		50		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		- 0		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		- 0		1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		+		Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

		+		Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

		+		Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200

		-		Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230

		-		Vốn vay, tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành								56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		0.2		1,302		602		42		140		140		140		140		700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		- 0		17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		-		Rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		-		Giao khoán hộ gia đình				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		- 0		13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

		-		Rừng PH tập trung				1,470		- 0		5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

		+		Năm 1				490				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

		+		Năm 2				490				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		+		Năm 3				490				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		- 0		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

		+		Năm 1				914				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

		+		Năm 2				914				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		+		Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

		-		Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705

		-		Vốn vay, tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		0.2		70		56		- 0		14		14		14		14		14

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		0.2		5,350		2,550		510		510		510		510		510		2,800

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		- 0		1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501				828		525		49		79		109		138		150		303

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

		+		Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

		+		Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

		+		Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900

		-		Vốn vay, tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		0.2		123		123		41		41		41		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101				10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		0.1		10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		0.2		7,690		3,690		738		738		738		738		738		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		- 0		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		- 0		15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

		-		Rừng PH tập trung				2,284		- 0		15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

		+		Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

		+		Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

		+		Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000

		-		Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195

		-		Vốn vay, tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		2,000		400		400		400		400		400		720

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		0.2		5,000		2,000		400		400		400		400		400		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		- 0		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		+		Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

		+		Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

		+		Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

		-		Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117

		-		Vốn vay, tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		0.2		7,000		4,000		800		800		800		800		800		3,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792				107		107		54		26		17		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38

		+		Năm 4-6				692		0.1		69		69		16		26		17		10		- 0		- 0

		20		DA BV&PTR Nam Giang								4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		0.2		3,520		1,520		280		280		320		320		320		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		0.2		1,080		680		120		120		120		160		160		400

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		141				14		14		5		5		5		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				141		0.1		14		14.1		4.7		4.7		4.7		- 0		- 0		- 0



&C&P



B4b1

		Biểu 4b1: Tổng hợp vốn đầu tư trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR PH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		K lượng		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										(triệu đ)				Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438				95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		19.6		27,636		25,186		5,782		6,860		4,900		3,920		3,724		2,450				27,636

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		22.4		31,920		14,336		2,240		2,688		3,136		3,136		3,136		17,584				31,920

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		9.7		28,935		15,171		1,843		2,522		3,831		3,802		3,172		13,764				28,935

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		11.1		6,882		2,808		588		555		555		555		555		4,074				6,882

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ		lượt ha		20,854				79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

				Năm 1				7,037				31,455		17,855		3,167		3,342		4,238		3,756		3,352		13,600

				Năm 2				6,946				25,499		12,802		858		2,605		2,755		3,491		3,093		12,697

				Năm 3				6,872				22,859		9,949		940		782		2,397		2,594		3,236		12,910

		1		CS rừng PH tập trung				9,281				60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

				Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

				Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

				Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921				29,890		22,469		2,894		3,879		5,558		5,372		4,765		7,422

				Năm 1				1,671		6.9		11,530		9,356		1,801		2,036		2,415		1,725		1,380		2,174				11,530

				Năm 2				1,620		5.7		9,232		6,952		363		1,488		1,682		1,995		1,425		2,280				9,232

				Năm 3				1,630		5.6		9,129		6,161		731		356		1,462		1,652		1,960		2,968				9,129

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360				30,129		9,787		872		1,546		2,088		2,512		2,770		20,343

				Năm 1				1,483		7.8		11,571		4,512		612		780		936		1,092		1,092		7,059				11,571

				Năm 2				1,473		6.5		9,577		3,110		260		510		650		780		910		6,468				9,577

				Năm 3				1,403		6.4		8,982		2,166		- 0		256		502		640		768		6,816				8,982

		2		CS rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

				Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

				Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

				Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490				15,854		6,768		859		957		1,424		1,668		1,861		9,086

				Năm 1				3,212		2.1		6,745		3,330		586		399		767		819		760		3,415

				Năm 2				3,150		1.7		5,356		2,199		118		474		323		621		663		3,157

				Năm 3				3,128		1.2		3,753		1,239		155		84		335		228		438		2,514

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								3,938		1,582		340		347		320		289		285		2,357

				Năm 1				671		2.4		1,609		657		169		127		120		120		120		953

				Năm 2				702		1.9		1,334		542		117		134		101		95		95		792

				Năm 3				711		1.4		995		383		54		86		99		74		70		612

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất		ha		9,941				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680		- 0

				Vốn tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ						4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735		- 0

				Vốn tự có				- 0		15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338				26,754		26,754		1,394		5,200		6,560		6,600		7,000

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.9		5,217		5,217		272		1,014		1,279		1,287		1,365		- 0

				Vốn tự có				- 0		16.1		21,537		21,537		1,122		4,186		5,281		5,313		5,635		- 0

		3		Các xã còn lại				7,853				169,266		169,266		21,066		36,500		37,100		37,400		37,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.0		25,390		25,390		3,160		5,475		5,565		5,610		5,580		- 0

				Vốn tự có				- 0		17.0		143,876		143,876		17,906		31,025		31,535		31,790		31,620		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi								33,944		21,057		1,669		4,007		5,072		5,155		5,155		12,888

		I		Trồng rừng phòng hộ				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		1		Trồng rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		22.4		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		1		Rừng PH tập trung				1,616

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562		7.8		4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552		6.5		3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502		6.4		3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có						17.0		9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức								27,464		25,833		4,692		6,625		4,870		4,911		4,735		1,631

		I		Trồng rừng phòng hộ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,062				1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,062		5		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334		2.1		701		428		50.4		63.0		105.0		105.0		105.0		273.0

				Năm 2				364		1.7		619		313		51.0		40.8		51.0		85.0		85.0		306.0

				Năm 3				364		1.2		437		161		- 0		36.0		28.8		36.0		60.0		276.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có						17.0		19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		D		DA BV&PTR Quế Sơn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn								8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có						17.0		6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		F		DA BV&PTR Đông Giang								12,466		10,356		1,220		2,222		2,270		2,308		2,336		2,110

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		11.1		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180		2.4		432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180		1.9		342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180		1.4		252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363		- 0

				Vốn tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318				6,354		6,354		754		1,400		1,400		1,400		1,400

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,239		1,239		147		273		273		273		273		- 0

				Vốn tự có						16.1		5,115		5,115		607		1,127		1,127		1,127		1,127		- 0

		3		Các xã còn lại				143				2,866		2,866		466		600		600		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		430		430		70		90		90		90		90

				Vốn tự có						17.0		2,436		2,436		396		510		510		510		510

		G		DA BV&PTRPH A Vương								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn								9,707		5,139		696		953		1,066		1,162		1,262		4,568

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		1		Trồng rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		22.4		4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		11.1		222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				460				3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

				Năm 1				160				1,337		557		41		48		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,144		364		34		32		38		130		130		780

				Năm 3				140				973		205		- 0		25		24		28		128		768

		1		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160		7.8		1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160		6.5		1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140		6.4		896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37		2.4		89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		1.9		104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		1.4		77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100				2,000		2,000		400		400		400		400		400		- 0

				Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69		- 0

				Vốn tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200

				Vốn hỗ trợ						3.9		195		195		39		39		39		39		39		- 0

				Vốn tự có						16.1		805		805		161		161		161		161		161		- 0

		3		Các xã còn lại				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		150		150		30		30		30		30		30		- 0

				Vốn tự có						17.0		850		850		170		170		170		170		170		- 0

		I		DA BV&PTR Tây Giang								21,675		20,157		3,368		4,225		4,210		4,186		4,168		1,519

		I		Trồng rừng phòng hộ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		11.1		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172		2.4		413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174		1.9		331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190		1.4		266		130		36		17		31		32		14		136

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930		- 0

				Vốn tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ				750		4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735

				Vốn tự có						15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200				4,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000

				Vốn hỗ trợ						3.9		780		780		- 0		195		195		195		195

				Vốn tự có						16.1		3,220		3,220		- 0		805		805		805		805

		3		Các xã còn lại				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên								11,752		7,636		489		1,730		1,778		1,805		1,835		4,116

		I		Trồng rừng phòng hộ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		9.7		4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493		2.1		1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466		1.7		792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522		1.2		626		290		127		28		46		30		60		336

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						2.4		- 0		- 0

				Năm 2						1.9		- 0		- 0

				Năm 3						1.4		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165		- 0

				Vốn tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		- 0		- 0

				Vốn tự có						16.1		- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		660		660		- 0		165		165		165		165

				Vốn tự có						17.0		3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		L		DA BV&PTR Thăng Bình								32,428		28,939		4,381		5,880		6,201		6,274		6,203		3,489

		I		Trồng rừng phòng hộ				730				11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		19.6		8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,091				8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

				Năm 1				817				4,001		3,136		452		659		849		588		588		865

				Năm 2				697				2,813		2,101		- 0		372		544		701		484		712

				Năm 3				577				2,175		1,562		- 0		- 0		351		528		684		613

		1		Rừng PH tập trung				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

				Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

				Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476		6.9		3,284		2,808		386		628		828		483		483		476				3284.4

				Năm 2				407		5.7		2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399				2319.9

				Năm 3				337		5.6		1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392				1887.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871				1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341		2.1		716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290		1.7		493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240		1.2		288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại								12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có						17.0		10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,524		8,641		1,390		1,626		1,902		1,912		1,812		882		Xong

		I		Trồng rừng phòng hộ								4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		1		Rừng PH tập trung				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298		6.9		2,056		1,739		331		373		345		345		345		317				2056.2

				Năm 2				252		5.7		1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285				1436.4

				Năm 3				202		5.6		1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280				1131.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh								48,847		41,997		4,137		9,101		9,958		9,634		9,167		6,851

		I		Trồng rừng phòng hộ				950				11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		9.7		6,790		2,668		- 0		- 0		1,018		970		679		4,123

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				3,579				12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

				Năm 1				1,107				4,278		3,386		1,083		690		911		555		147		893

				Năm 2				1,171				3,872		3,031		363		895		570		749		455		842

				Năm 3				1,301				4,206		3,212		731		356		879		560		686		994

		1		Rừng PH tập trung				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

				Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

				Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407		6.9		2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0				2808.3

				Năm 2				471		5.7		2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0				2682.42

				Năm 3				601		5.6		3,366		3,086		731		356		879		560		560		280				3366.328

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		- 0		3,500

				Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,100				3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

				Năm 1				700		2.1		1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700		1.7		1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700		1.2		840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206		- 0

				Vốn tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480				9,600		9,600		- 0		2,000		2,400		2,400		2,800

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,872		1,872		- 0		390		468		468		546		- 0

				Vốn tự có						16.1		7,728		7,728		- 0		1,610		1,932		1,932		2,254		- 0

		3		Các xã còn lại				760				15,200		15,200		- 0		3,200		3,200		4,400		4,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		2,280		2,280		- 0		480		480		660		660		- 0

				Vốn tự có						17.0		12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		- 0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh								12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		211

		I		Trồng rừng phòng hộ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		9.7		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273		2.1		574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243		1.7		414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215		1.2		258		198		28		- 0		50		60		60		60

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có						17.0		33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		Q		DA BV&PTR Núi Thành								55,260		40,022		5,747		8,625		8,880		8,443		8,326		15,238

		I		Trồng rừng phòng hộ				1,270				17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		19.6		9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		9.7		7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				4,213				13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

				Năm 1				1,404				5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

				Năm 2				1,404				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

				Năm 3				1,404				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		1		Rừng PH tập trung				1,470				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

				Năm 1				490				3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				490		6.9		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490		5.7		2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490		5.6		2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		- 0		4,572		1,626		282		333		393		305		312		2,946

				Năm 1				914				1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914				1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				914		2.1		1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914		1.7		1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914		1.2		1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705		- 0

				Vốn tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,690		3,690		600		855		825		705		705

				Vốn tự có						17.0		20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		R		DA BV&PTR Tiên Phước								30,245		29,942		4,243		6,370		6,400		6,429		6,499		303

		I		Trồng rừng phòng hộ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		9.7				1,416		194		291		291		291		349

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				501				828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		1		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156		2.1		328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173		1.7		294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173		1.2		207		92		- 0		20		12		24		36		115

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có						17.0		23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh								35,019		14,548		1,513		1,823		3,564		3,759		3,889		20,471

		I		Trồng rừng phòng hộ				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		1		Trồng rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		22.4		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,359				15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				773				5,967		2,223		351		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				788				5,000		1,425		29		291		325		325		455		3,575

				Năm 3				797				4,923		955		13		22		281		320		320		3,968

		1		Rừng PH tập trung				2,284				15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761		7.8		5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761		6.5		4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761		6.4		4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				11.6		2.4		28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		1.9		51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		1.4		50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150.0				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0												- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0												- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My								7,078		4,276		635		906		877		922		936		2,802

		I		Trồng rừng phòng hộ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		11.1		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270		2.4		648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266		1.9		505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250		1.4		350		98		6		22		28		14		28		252

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

				Vốn hỗ trợ						3.9		546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,254		2,254		354		483		451		483		483

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0





B5a

		Biểu 5a: Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		Dự án bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		28.5		14.5		5.7		0.3		2.5		3.5		5.5		17.0		17.5

		-		Trạm BVR		cái		10.0		8.0		- 0		1.0		4.0		3.0		- 0		2.0

		-		Chòi canh		cái		6.0		4.0		- 0		1.0		3.0		- 0		- 0		2.0

		-		Biển báo		cái		157.0		85.0		1.0		16.0		18.0		22.0		28.0		72.0

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		7.0		- 0		- 0		6.0		1.0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		9.0		- 0		1.0		2.0		2.0		4.0		6.0

		b		Thiết bị				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		34.0		19.0		- 0		3.0		15.0		1.0		- 0		15.0

		-		GPS		cái		58.0		29.0		- 0		8.0		19.0		2.0		- 0		29.0

		-		Máy phô tô		cái		28.0		17.0		3.0		3.0		5.0		5.0		1.0		11.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		15.0		- 0		2.0		9.0		4.0		- 0		12.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		6.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		2.0		2.0				0.5		1.0		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		8.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		4.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái		3.0		3.0				1.0		1.0				1.0

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ

		-		GPS		cái

		-		Máy phô tô		cái

		-		Xe máy, thuyền		cái

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0		- 0		1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		- 0				- 0		- 0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		4.0		2.0		0.7		0.3		0.5		0.5		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0						- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0		1.0				- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0						1.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.5		1.5				0.5		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Biển báo		cái		7.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		2.0						1.0				1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		2.0								1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		- 0		- 0

		-		GPS		cái		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.5		1.5										0.5		2.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.0						1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		3.0								1.0		2.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		7.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.0												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		14.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		8.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5		1.5				1.0		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		2.0								1.0		1.0		2.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		4.0		2.0				1.0		1.0						2.0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		9.0				1.0		2.0		3.0		3.0		9.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0								1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0										1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0				1.0

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0								1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0								1.0



&C&P



B5b

		Biểu 5b: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)		vốn		Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng								47,205		26,873		6,330		895		7,973		5,922		5,753		20,332

		a		Cơ sở hạ tầng								43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Đường lâm sinh		Km		34.5		1,000		34,500		17,500		5,716		284		2,500		3,500		5,500		17,000

		-		Trạm BVR		cái		10.0		500		5,000		4,000		500		- 0		2,000		1,500		- 0		1,000

		-		Chòi canh		cái		6.0		150		900		600		- 0		150		450		- 0		- 0		300

		-		Biển báo		cái		157.0		3.5		550		298		3.5		56		63		77		98		252		550

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		300		2,100		2,100		- 0		- 0		1,800		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		25		375		225		- 0		25		50		50		100		150

		b		Thiết bị				- 0		- 0		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		34.0		25		850		475		- 0		75		375		25		- 0		375

		-		GPS		cái		58.0		10		580		290		- 0		80		190		20		- 0		290

		-		Máy phô tô		cái		28.0		55		1,540		935		110		165		275		330		55		605

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		30		810		450		- 0		60		270		120		- 0		360

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								302		151		- 0		3.5		49		92		7		151

		a		Cơ sở hạ tầng								42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								6,295		4,648		2,000		3.5		634		1,004		1,007		1,648

		a		Cơ sở hạ tầng								6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,500		2,000		- 0		500		1,000		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		18

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								2,438		794		- 0		3.5		783.5		3.5		3.5		1,644		Rồi

		a		Cơ sở hạ tầng								2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		1,000		1,500		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		8.0		3.5		28		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		14.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái				150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		11				3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái				25		- 0		- 0

		-		GPS		cái				10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái				55		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái				30		- 0		- 0

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								235		117.5		- 0		3.5		49		59		7		117.5		Đén nay

		a		Cơ sở hạ tầng								35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								748		624.0		500.0		3.5		58.5		58.5		3.5		123.5

		a		Cơ sở hạ tầng								518		514.0		500.0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500.0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		18		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		7		DA BV&PTRPH A Vương								4,700		3,137.5		774.5		297.5		558.5		503.5		1,003.5		1,563

		a		Cơ sở hạ tầng								4,535		3,017.5		719.5		287.5		503.5		503.5		1,003.5		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		4.5		1,000		4,500		3,000		716		284		500		500		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35.0		17.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								7,040		4,948		1,500		4		934		1,504		1,007		2,093		7,040

		a		Cơ sở hạ tầng								6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,000		1,500		- 0		500		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		18		- 0		3.5		3.5		3.5		7.0		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		9		DA BV&PTR Tây Giang								267.5		134		55		13.5		58.5		3.5		3.5		133.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								250		120		55		10		55		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								2,460		834		- 0		234		39		34		529		1,625.5		1

		a		Cơ sở hạ tầng								2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1,000		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		7.0		3.5		25		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		25		100		50		- 0		- 0		25		- 0		25		50

		b		Thiết bị								185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10		- 0		- 0		10		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								390		390		- 0		10		325		55		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		3.5		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300						300

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10				10								- 0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0				- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								45.5		42		- 0		- 0		25		13.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		- 0

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10		- 0		- 0		- 0		10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14.0				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay		cái				25

		-		GPS		cái				10

		-		Máy phô tô		cái				55

		-		Xe máy		cái				30

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								4,146		986		- 0		100		304		29		554		3,161

		a		Cơ sở hạ tầng								3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1,000		3,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		2,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500		4,146

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.5		21		11		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		25		125		75		- 0		- 0		- 0		25		50		50

		b		Thiết bị								200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								3,395		1,597.5		- 0		3.5		583.5		503.5		507		1,797.5		3,395.0

		a		Cơ sở hạ tầng								3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		2		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		16		DA BV&PTR Núi Thành								2,752		547.5		- 0		128.5		358.5		28.5		32		2,204.5

		a		Cơ sở hạ tầng								2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,074.5		2,752

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42.0		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		24.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		25		150		100		- 0		25		25		25		25		50

		b		Thiết bị								260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								2,439		716		- 0		3.5		698.5		7		7		1,723

		a		Cơ sở hạ tầng								2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		14.0		3.5		49		21		- 0		3.5		3.5		7		7		28

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								7,634		5,467		1,500		30		1,930		1,004		1,004		2,167

		a		Cơ sở hạ tầng								7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Đường lâm sinh		Km		6.5		2		6,500		4,500		1,500		- 0		1,000		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		3.5		14		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		7

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		4.0		30		120		60		- 0		30		30		- 0		- 0		60

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								1,123		961.5		- 0		3.5		552		396		11		161.5		1,123.0

		a		Cơ sở hạ tầng								863.0		831.5		- 0		3.5		507		311		11		31.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500.0		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		4		63.0		32		- 0		3.5		7		11		11		31.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300.0		300								300

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260.0		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50.0		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40.0		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110.0		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60.0		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		20		DA BV&PTR Nam Giang								647.5		634.0		- 0		43.5		28.5		503.5		58.5		13.5

		a		Cơ sở hạ tầng								517.5		514		- 0		3.5		3.5		503.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500								500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10				10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55										55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30				30

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái				3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25								25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30								30



&C&P



B5c

		Biểu 5c: Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thực thi dự án của các Ban quản lý trồng rừng cơ sở

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

		I		Khối lượng

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		18		8				2		2		2		2		10

		II		Chi phí		triệu đồng		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)				234		104		- 0		26		26		26		26		130

				Chi phí giảng viên				18		8		- 0		2		2		2		2		10

				Phòng nghỉ				180		80		- 0		20		20		20		20		100

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				36		16				4		4		4		4		20

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)				468		208		- 0		52		52		52		52		260

				Chi phí giảng viên				36		16		- 0		4		4		4		4		20

				Phòng nghỉ				360		160		- 0		40		40		40		40		200

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				72		32				8		8		8		8		40

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)				540		240		- 0		60		60		60		60		300

				Chi phí giảng viên				90		40		- 0		10		10		10		10		50

				Phòng nghỉ				450		200		- 0		50		50		50		50		250

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				90		40				10		10		10		10		50

				Ghi chú: Chế độ với học viên và giáo viên thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và thông tư số 139/2010/TT-BTC



&C&P



Biểu số 4

		Biểu 4: Tổng hợp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn		Đầu tư  2011-2015												Đầu tư

						đầu tư		Tổng		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng		635,345		445,533		67,434		87,474		99,343		96,221		95,061		188,794

		a		Vốn xây lắp		558,779		401,183		59,839		78,533		89,839		86,966		86,007		157,595

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263										511,574

		-		Xây dựng CSHT		43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Thiết bị		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		44,350		7,595		8,941		9,504		9,255		9,054		31,199

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		25,135		4,095		5,109		5,443		5,304		5,184		17,456

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		21,616		3,522		4,393		4,681		4,562		4,459		15,011

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		18,113		2,950		3,695		3,923		3,813		3,732		13,053

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		-		Xây dựng dự án		550		550		550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		11,772		2,347		2,351		2,396		2,382		2,297		9,916

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		-		Xây dựng CSHT		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		925		187		187		187		182		182		777

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,055		213		213		213		208		208		888

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		31,766		4,859		5,196		6,925		7,395		7,392		20,799

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		-		Xây dựng CSHT		6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		1,414		227		278		298		306		305		1,523

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		1,615		260		317		340		349		349		1,741

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		32,938		5,841		7,877		6,952		6,223		6,045		8,493

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		-		Xây dựng CSHT		2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,023		174		221		207		211		210		545

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,168		199		252		236		241		240		623

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		377		73		77		77		73		77		362

		-		Đầu tư lâm sinh		601		301		60		60		60		60		60		300

		-		Xây dựng CSHT		11		11		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Thiết bị

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		30		6		6		6		6		6		29

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		35		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		33

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		10,886		- 0		1,613		3,102		3,112		3,060		3,252

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		-		Xây dựng CSHT		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Thiết bị		200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		303		- 0		60		81		81		81		249

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		345		- 0		69		92		92		92		285

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		17,391		2,492		3,623		3,735		3,782		3,761		8,997

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		-		Xây dựng CSHT		518		514		500		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		734		79		158		162		166		169		706

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		838		90		180		185		190		193		807

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		12,568		3,090		2,457		2,347		2,098		2,575		9,244

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		-		Xây dựng CSHT		4,535		3,018		720		288		504		504		1,004		1,518

		-		Thiết bị		165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361.2		750.2		184.2		171.8		142.3		126.9		125.0		611.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,555.6		857.3		210.5		196.3		162.6		145.0		142.9		698.3

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,471		2,527		1,461.3		2,499		3,179		2,804		9,408

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		-		Xây dựng CSHT		6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Thiết bị		205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		467		55		90.0		98		107		117		582

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		532		63		102.0		112		122		133		665

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779.3		29,256.2		5,358		6,185.7		6,292.0		5,721.2		5,699.0		5,523.1

		-		Đầu tư lâm sinh		31,105.8		26,635.2		4,785.3		5,643.2		5,693.5		5,265.7		5,247.5		4,470.6

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		250.0		120.0		55.0		10.0		55.0		- 0		- 0		130.0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590.0		1,161.0		242.0		247.0		252.0		211.0		209.0		429.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816.0		1,326.0		276.0		282.0		288.0		241.0		239.0		490.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		11,996		904		2,729		2,593		2,620		3,151		10,204

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		-		Xây dựng CSHT		2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Thiết bị		185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		590		72		124		129		131		134		682

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		674		82		142		147		150		153		780

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,789		5,079		6,788		7,454		7,293		7,176		5,195

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		-		Xây dựng CSHT		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Thiết bị		90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		1,832		269		377		391		400		395		413

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,093		307		431		447		457		451		472

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		1,297		251		251		276		265		255		1,258

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		-		Xây dựng CSHT		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		115		23		23		23		23		23		114

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		10,575		1,751		1,998		2,295		2,320		2,212		1,388

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		840		139		159		182		184		176		110

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		960		159		181		208		211		201		126

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		52,293		6,052		11,146		12,317		11,441		11,338		16,240

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		-		Xây dựng CSHT		3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Thiết bị		200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		2,439		481		534		586		457		381		1,040

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		2,788		550		611		669		522		436		1,189

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		46,163		7,071		9,416		10,073		9,926		9,677		2,414

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		-		Xây dựng CSHT		3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		902		150		188		194		195		175		49

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,029		171		214		221		223		200		56

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,290		6,280		9,716		10,289		9,571		9,434		21,435

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		-		Xây dựng CSHT		2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,075

		-		Thiết bị		260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		1,895		229		377		418		441		430		1,530

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		2,167		262		431		478		504		492		1,748

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,155		5,094		7,300		8,030		7,324		7,408		5,464

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		-		Xây dựng CSHT		2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Thiết bị		90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		846		135		175		177		176		183		298

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		968		154		200		203		202		209		340

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		29,366		4,695		3,599		7,433		6,741		6,899		32,535

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		-		Xây dựng CSHT		7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Thiết bị		320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		1,709		254		284		374		392		405		2,416

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		1,952		290		324		427		448		463		2,761

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		13,016		2,204		2,475		2,984		2,867		2,487		10,773

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		-		Xây dựng CSHT		863		832		- 0		3.5		507		311		11		32

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		780		147		158		158		158		159		844

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		891		168		181		180		181		181		965

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		3,304		488		531		565		1,083		638		2,907

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		-		Xây dựng CSHT		518		514		- 0		3.5		3.5		504		3.5		3.5

		-		Thiết bị		130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		213		39		39		43		46		46		230

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		243		44		44		49		53		53		263

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		4,740		1,124		853		900		1,000		863		3,134

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690								0.73

		-		Thiết bị		120		120								120												0.013

		-		Xây dựng dự án		550		550		550

										32,216		40,162		42,785		41,676		40,734		137,263



&C&P



Biểu số 5

		Biểu 5: Nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Phân theo nguồn vốn

								Vốn ngân sách		Vốn tự có và vay

				Tổng		635,345		458,607		176,738

		a		Vốn xây lắp		558,779		382,041		176,738

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		334,836		176,738

		-		Xây dựng CSHT		43,425		43,425		- 0

		-		Thiết bị		3,780		3,780		- 0

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		76,567		- 0

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		42,658		- 0

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		36,696		- 0

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		5,963		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		32,116

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242		- 0

		-		Xây dựng dự án		550		550		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		21,688		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		17,741		- 0

		-		Xây dựng CSHT		42		42

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		1,702

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		43,215		9,350

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		30,627		9,350

		-		Xây dựng CSHT		6,035		6,035

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		2,937

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		22,136		19,295

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		16,339		19,295

		-		Xây dựng CSHT		2,178		2,178

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,568

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		739		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		601		601		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		59

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		7,167		6,970

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		5,750		6,970

		-		Xây dựng CSHT		35		35

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		552

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		18,837		7,551

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,004		7,551

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		230		230

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		1,440

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		21,812		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		14,195		- 0

		-		Xây dựng CSHT		4,535		4,535

		-		Thiết bị		165		165

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361		1,361

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,556		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		20,223		1,655

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		10,937		1,655

		-		Xây dựng CSHT		6,835		6,835

		-		Thiết bị		205		205

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		1,049

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		20,234		14,545

		-		Đầu tư lâm sinh		31,106		16,561		14,545

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		250		250

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590		1,590

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		18,459		3,740

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		13,274		3,740

		-		Xây dựng CSHT		2,275		2,275

		-		Thiết bị		185		185

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		1,272

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		28,615		10,370

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		23,415		10,370

		-		Xây dựng CSHT		300		300

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		2,245

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,555		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		2,080		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		35		35

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		200

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		11,962		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		9,909		- 0

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		950

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		47,885		20,648

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		36,283		20,648

		-		Xây dựng CSHT		3,946		3,946

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		3,479

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		15,342		33,235

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		9,911		33,235

		-		Xây dựng CSHT		3,135		3,135

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		951

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,814		20,910

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		35,722		20,910

		-		Xây dựng CSHT		2,492		2,492

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		3,425

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		16,819		23,800

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		11,928		23,800

		-		Xây dựng CSHT		2,349		2,349

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		1,144

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		59,486		2,415

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		43,014		2,415

		-		Xây dựng CSHT		7,314		7,314

		-		Thiết bị		320		320

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		4,125

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		21,535		2,254

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		16,932		2,254

		-		Xây dựng CSHT		863		863

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		1,624

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		6,211		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		4,614		- 0

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		130		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		443

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		7,875		- 0

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		5,963

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242

		-		Thiết bị		120		120

		-		Xây dựng dự án		550		550



&CPage &P

&C&P



Gia dau tu

		Biểu 8: Đơn giá đầu tư

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Đơn giá (triệu đồng)		Ghí chú

		I		Đầu tư lâm sinh

		1		Trồng rừng phòng hộ tập trung

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				37.80

		-		Trồng rừng		ha		19.60

		-		Chăm sóc		ha		18.20

		+		Năm 1				6.90

		+		Năm 2				5.70

		+		Năm 3				5.60

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3 -0,7				43.10

		-		Trồng rừng				22.40

		-		Chăm sóc				20.70

		+		Năm 1				7.80

		+		Năm 2				6.50

		+		Năm 3				6.40

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ gia đình

		2.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				14.70

		-		Trồng rừng		ha		9.70

		-		Chăm sóc		ha		5.00

		+		Năm 1				2.10

		+		Năm 2				1.70

		+		Năm 3				1.20

		2.2		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3-0,7				16.80

		-		Trồng rừng				11.10

		-		Chăm sóc				5.70

		+		Năm 1				2.40

		+		Năm 2				1.90

		+		Năm 3				1.40

		3		Bảo vệ rừng		ha/năm		0.20

		4		Khoanh nuôi BVR		ha/năm		0.20

		5		Khoanh nuôi chuyển tiếp		ha/năm

		-		Năm 2, 3				0.38

		-		Năm: 4-6				0.10

		6		Nuôi dưỡng rừng thông		ha		6.00

		7		Trồng rừng sản xuất		ha

		7.1		Xã biên giới

		-		Vốn hỗ trợ				4.90

		-		Vốn của dân				15.10

		7.2		Xã đặc biệt khó khăn

		-		Vốn hỗ trợ				3.90

		-		Vốn của dân				16.10

		7.3		Các xã còn lại

		-		Vốn hỗ trợ				3.00

		-		Vốn của dân				17.00

		II		Đầu tư CSHT và thiết bị

		1		Cơ sở hạ tầng

		-		Xây dựng đường lâm sinh		km		1,000.00

		-		Trạm BVR		cái		500.00

		-		Chòi canh		cái		150.00

		-		Biển báo		cái		3.50

		-		Vườn ươm		vườn		300.00

		-		Băng cản lửa		ha		25.00

		2		Thiết bị

				Máy tính xách tay, máy in		cái		25.00

				GPS		cái		10.00

				Máy phô tô		cái		55.00

				Xe máy		cái		30.00

		III		Chi phí quản lý (9,3% lâm sinh)		%		9.30		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		1		Ban quản lý dự án cơ sở (% đầu tư lâm sinh)				8.00

		2		Ban quản lý dự án tỉnh (% đầu tư lâm sinh)				1.30

		VI		Quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm

		1		Quản lý bảo vệ rừng		%		5.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		2		Khuyến lâm		%		2.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách



&C&P



Sheet1

		






_1409749319.xls
Biểu số 1

		Biểu 1: Phạm vi vùng dự án của các dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở

		TT		Tên dự án cơ sở		Tên huyện, xã

		1		DA BV&PTR huyện Phước Sơn		Xã Phước Đức; Phước Kim; Phước Lộc; Phước Thành; Phước Xuân; TT Khâm Đức

		2		DA BV&PTR PH Đắk Mi		Huyện Phước Sơn: Xã Phước Hiệp và Phước Hòa

		3		DA BV&PTR huyện Hiệp Đức		Xã Hiệp Hòa; Hiệp Thuận; Phước Gia; Phước Trà; Quế Lưu; Quế Thọ; Thăng Phước; Tân An

		4		DA BV&PTR huyện Quế Sơn		Xã Quế Long và Quế Phong

		5		DA BV&PTR huyện Nông Sơn		Xã Phước Ninh; Quế Lâm; Quế Lộc; Quế Ninh; Quế Phước; Quế Trung; Sơn Viên

		6		DA BV&PTR huyện Đông Giang		Xã A Rooi; Cà Dăng; Ma Cooi; TT Prao; Xã Ba; Xã Tư; Za Hung

		7		DA BV&PTR PH A Vương		Huyện Đông Giang: Xã Ma Cooi

		8		DA BV&PTR PH Sông Kôn		Huyện Đông Giang: Xã A Ting; Jo Ngây; Sông Kôn; Tà Lu; Xã Ba

		9		DA BV&PTR huyện Tây Giang		Xã A Tiêng; A Vương; Bha Lê; Dăng; Lăng;

		10		DA BV&PTR huyện Duy Xuyên		Xã Duy Hòa; Duy Phú; Duy Sơn; Duy Thu; Duy Trung; Duy Trinh

		11		DA BV&PTR huyện Thăng Bình		Xã Bình An; Bình Chánh; Bình Định Bắc; Bình Định Nam; Bình Dương; Bình lãnh; Bình Nam; Bình Phú; Bình Phục; Bình Quý; Bình Quế; Bình Sa; Bình Trị; Bình Triều; Bình Trung; Bình Tú

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		TP Hội An: Xã Tân Hiệp

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		Tam Phú; Tam Thăng; Tam Thanh

		14		DA BV&PTR PH Phú Ninh		Huyện Phú Ninh: xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh                                                                                                            Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn; Tam Thạnh; Tam Trà; Tam Mỹ Tây; Tam Xuân 1; Tam Xuân 2

		15		DA BV&PTR huyện Phú Ninh		Xã Tam Dân; Tam Đại; Tam Lãnh; Tam Lộc; Tam Vinh

		16		DA BV&PTR huyện Núi Thành		Xã Tam Anh Nam; Tam Giang; Tam Hải; Tam Hiệp; Tam Hòa; Tam Mỹ Đông; Tam Mỹ Tây; Tam Nghĩa; Tam Quang; Tam Thạnh; Tam Tiến; Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

		17		DA BV&PTR huyện Tiên Phước		TT Tiên Kỳ; Tiên An; Tiên Cẩm; Tiên Cảnh; Tiên Châu; Tiên Thọ; Tiên Phong; Tiên Mỹ; Tiên Lãnh; Tiên Lập; Tiên Ngọc; Tiên Sơn; Tiên Hiệp; Tiên Hà

		18		DA BV&PTR PH Sông Tranh		Huyện Bắc Trà My: Xã Trà Bui; Trà Giác

		19		DA BV&PTR huyện Nam Trà My		Trà Tập; Trà Mai; Trà Leng; Trà Vân; Trà Vinh; Trà Nam; Trà Cang; Trà Dơn; Trà Don

		20		DA BV&PTR huyện Nam Giang		Xã Chà Văl; Ta Bhinh; Ta Pơ; Zuôi;



&C&N



Biểu số 2

		Biểu 2: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp vùng dự án

		Đơn vị: ha

		TT		Ban quản lý Dự án BV&PTR		Diện tích tự nhiên		Đất có rừng																		Đất trống								Đất khác

								Tổng		Rừng tự nhiên														Rừng		Tổng		Đất		Đất khác		Đất

										Tổng		Giầu		TB		NG		PH		N		NM		trồng				IA; IB		QHLN		IC

				Tổng		608,646		323,244		225,181		19,145		54,075		98,355		46,576		6,987		43		98,062		133,991		26,067		37,097		70,827		151,412

				ĐD		29,978		23,012		22,539		572		4,759		12,711		4,481		15		- 0		473		6,966		1,488		325		5,154		- 0

				PH		250,751		176,452		154,780		17,312		42,587		64,550		27,240		3,077		13		21,672		74,299		15,027		15,842		43,430		- 0

				SX		121,210		68,485		37,709		1,223		6,221		17,401		10,173		2,692		- 0		30,776		52,725		9,552		20,930		22,243		- 0

				N3LR		206,707		55,295		10,153		37		507		3,693		4,681		1,204		30		45,142		- 0		- 0		- 0		- 0		151,412

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		47,820		27,480		26,073		4,667		6,373		11,843		3,189		- 0		- 0		1,407		13,579		1,511		2,349		9,719		6,761

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		26,635		17,555		17,494		4,047		5,117		6,220		2,110		- 0		- 0		61		9,081		424		522		8,135		- 0

				SX		12,065		7,567		7,220		596		1,187		4,870		567		- 0		- 0		347		4,498		1,087		1,827		1,584		- 0

				N3LR		9,120		2,359		1,359		24		70		753		512		- 0		- 0		1,000				- 0		- 0		- 0		6,761

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		33,441		26,003		22,012		4,069		2,313		12,037		3,593		- 0		- 0		3,991		4,343		2,278		578		1,487		3,095

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		19,373		16,246		15,483		3,871		1,813		8,024		1,775						763		3,127		1,662		415		1,050		- 0

				SX		7,460		6,244		5,193		194		461		3,438		1,100						1,051		1,216		616		163		437		- 0

				N3LR		6,608		3,513		1,336		4		39		575		718						2,176				- 0		- 0		- 0		3,095

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		40,231.4		24,092		8,477		- 0		2,352		2,009		4,116		- 0		- 0		15,616		8,259		2,328		1,292		4,638		7,880

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		8,320		6,037		5,151				2,035		1,432		1,684						886		2,283		970		143		1,170

				SX		14,764		8,789		2,964				314		577		2,073						5,824		5,976		1,359		1,149		3,468

				N3LR		17,147		9,267		361				3				359						8,905										7,880

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		4,985		2,837		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		2,264		67		9		37		21		2,080

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		1,912		1,861		573		- 0		- 0		175		398		- 0		- 0		1,288		51		9		21		21		- 0

				SX		247		230		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		230		16		- 0		16		- 0		- 0

				N3LR		2,827		746		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		746		- 0		- 0		- 0		- 0		2,080

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		45,792		30,401		22,251		572		2,952		12,339		6,387		- 0		- 0		8,150		9,249		1,318		666		7,265		6,143

				ĐD		17,789		13,418		13,264		572		1,927		7,007		3,757		- 0		- 0		154		4,371		1,144		- 0		3,226		- 0

				PH		11,893		9,471		7,991		- 0		1,025		4,786		2,180		- 0		- 0		1,480		2,422		91		228		2,103		- 0

				SX		7,099		4,643		831		- 0		- 0		450		381		- 0		- 0		3,812		2,456		83		438		1,935		- 0

				N3LR		9,011		2,869		165		- 0		- 0		96		69		- 0		- 0		2,704				- 0		- 0				6,143

		6		DA BV&PTR Đông Giang		39,085		19,396		17,042		1,185		5,009		8,703		1,550		595		- 0		2,354		12,074		2,535		3,849		5,689		7,615

				ĐD		2,696		2,203		1,890		- 0		391		1,123		374		2		- 0		313		493		60		135		298

				PH		17,637		12,386		11,981		1,172		4,287		5,665		629		228		- 0		405		5,251		1,194		1,035		3,022

				SX		10,018		3,688		2,734		13		309		1,745		340		329		- 0		954		6,330		1,281		2,679		2,370

				N3LR		8,734		1,119		436		- 0		22		170		208		36		- 0		683				- 0		- 0		- 0		7,615

		7		DA BV&PTRPH A Vương		11,883		7,971		7,589		1,797		2,295		2,314		583		600		- 0		382		2,222		74		817		1,331		1,690

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,660		7,499		7,308		1,795		2,226		2,291		480		515		- 0		191		2,162		74		756		1,331

				SX		73		12		12		- 0		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		61		- 0		61		- 0

				N3LR		2,150		460		269		2		56		23		103		85		- 0		191				- 0		- 0		- 0		1,690

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		20,695		9,826		8,274		133		1,641		3,728		1,546		1,227		- 0		1,552		5,592		950		2,800		1,842		5,277

				ĐD		974		752		752		- 0		406		334		- 0		13		- 0		- 0		222		27		140		55		- 0

				PH		6,662		4,636		4,566		36		1,016		2,437		765		312		- 0		70		2,027		425		1,325		277		- 0

				SX		7,003		3,659		2,673		97		176		908		706		787		- 0		986		3,344		497		1,335		1,511		- 0

				N3LR		6,056		779		282		- 0		43		49		74		115		- 0		497				- 0		- 0		- 0		5,277

		9		DA BV&PTR Tây Giang		59,303		33,078		32,198		277		15,106		11,929		3,593		1,294		- 0		880		19,095		3,947		4,784		10,363		7,130

				ĐD		6,985		6,025		6,025		- 0		2,035		3,968		22		- 0		- 0		- 0		960		87		46		827		- 0

				PH		27,747		19,445		19,238		214		10,690		5,666		2,200		469		- 0		206		8,302		1,486		1,602		5,215		- 0

				SX		16,531		6,699		6,196		56		2,202		2,111		1,174		654		- 0		503		9,832		2,374		3,136		4,321		- 0

				N3LR		8,040		909		739		7		180		184		197		171		- 0		170		- 0		- 0		- 0		- 0		7,130

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		20,969		7,218		413		- 0		- 0		- 0		413		- 0		- 0		6,804		4,940		5		609		4,326		8,811

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		9,657		4,971		392		- 0		- 0		- 0		392		- 0		- 0		4,579		4,686		5		418		4,263

				SX		964		710		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		710		254		- 0		191		63

				N3LR		10,348		1,537		22		- 0		- 0		- 0		22		- 0		- 0		1,515										8,811

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		31,359.82		6,201		764		- 0		- 0		- 0		764		- 0		- 0		5,438		2,166		29		2,068		68		22,993

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		3,233.99		2,723.14		727.73		- 0		- 0		- 0		727.73		- 0		- 0		1,995.41		510.85		29.47		413.34		68.04		- 0

				SX		2,915		1,260		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,260		1,655		- 0		1,655		- 0		- 0

				N3LR		25,211		2,218		36		- 0		- 0		- 0		36		- 0		- 0		2,182								- 0		22,993

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		1,549		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		65

				ĐD		1,484		588		581		- 0		- 0		265		316		- 0		- 0		6		896		169		- 0		727		- 0

				PH		- 0		- 0		- 0																- 0

				SX		- 0		- 0		- 0																- 0

				N3LR		65		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		65

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		4,355.64		525		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		525		169		- 0		169		- 0		3,662

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		460		291		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		291		169		- 0		169		- 0		- 0

				SX		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				N3LR		3,896		234		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		234				- 0		- 0		- 0		3,662

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		22,715		17,128		7,190		- 0		1,283		445		5,462		- 0		- 0		9,938		714		232		103		378		4,873

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		12,193		11,510		7,021		- 0		1,283		445		5,292						4,490		682		232		72		378		- 0

				SX		1,044		1,013		- 0		- 0												1,013		31				31				- 0

				N3LR		9,478		4,605		169		- 0						169						4,436				- 0		- 0		- 0		4,873

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		12,193		6,057		876		- 0		- 0		- 0		876		- 0		- 0		5,181		941		24		499		419		5,195

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		578		478		119		- 0		- 0		- 0		119		- 0		- 0		359		100		5		95		- 0		- 0

				SX		4,239		3,398		595		- 0		- 0		- 0		595		- 0		- 0		2,802		842		19		404		419		- 0

				N3LR		7,376		2,181		162		- 0		- 0		- 0		162		- 0		- 0		2,020				- 0		- 0		- 0		5,195

		16		DA BV&PTR Núi Thành		33,376		13,299		802		- 0		- 0		68		690		- 0		43		12,497		1,174		- 0		1,027		147		18,903

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		4,519		3,867		758		- 0		- 0		68		677		- 0		13		3,109		651		- 0		504		147		- 0

				SX		4,483		3,960		5		- 0		- 0		- 0		5		- 0		- 0		3,955		523		- 0		523		- 0		- 0

				N3LR		24,374		5,472		39		- 0		- 0		- 0		9		- 0		30		5,433				- 0		- 0		- 0		18,903

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		44,181		26,182		6,677		- 0		301		2,224		4,152		- 0		- 0		19,505		4,204		619		1,314		2,271		13,796

				ĐD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		6,831		5,151		4,102				299		1,302		2,502						1,049		1,680		253		247		1,180

				SX		11,379		8,855		1,937				2		791		1,144						6,918		2,524		366		1,067		1,090

				N3LR		25,971		12,176		638				1		131		506						11,538		- 0								13,796

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		32,390.0		19,161		18,359		5,428		3,167		8,557		1,208		- 0		- 0		802		8,333		1,275		2,838		4,220		4,897

				DD		- 0		- 0		- 0																- 0

				PH		20,134		15,794		15,417		5,161		2,429		7,157		671						377		4,340		478		1,372		2,491

				SX		6,525		2,533		2,269		267		724		1,042		236						264		3,992		797		1,466		1,729

				N3LR		5,730		834		673				14		358		301						161		- 0								4,897

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		60,129		28,007		27,730		1,017		4,289		13,673		6,692		2,058		- 0		277		20,871		2,613		10,495		7,763		11,252

				ĐD		50		26		26		- 0		- 0		14		12		- 0		- 0		- 0		25		- 0		3		21		- 0

				PH		33,935		21,528		21,495		1,017		4,241		11,970		3,650		618		- 0		32		12,407		1,794		5,763		4,850		- 0

				SX		12,115		3,675		3,535		- 0		16		1,024		1,851		644		- 0		141		8,439		820		4,728		2,892		- 0

				N3LR		14,030		2,778		2,674		- 0		33		665		1,179		796		- 0		104		- 0		- 0		- 0		- 0		11,252

		20		DA BV&PTR Nam Giang		42,193		17,793		17,299		- 0		6,994		8,045		1,047		1,213		- 0		494		15,105		6,150		804		8,152		9,294

				ĐD		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				PH		29,371		15,003		14,962		- 0		6,127		6,911		989		935				41		14,368		5,897		743		7,728

				SX		2,287		1,550		1,544		- 0		820		446				278				7		737		252		60		424

				N3LR		10,534		1,240		793		- 0		47		688		58						446		- 0								9,294



&C&P

Administrator:
đất trống ngoài ba loại rừng đưa vào đất khác thuộc mục N3LR

Administrator:
toàn bộ đất khác, đất trừ bỏ tính vào đất khác của N3LR



Biểu số 3 A

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		323,244		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		7,624		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		27,480		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		26,003		2,835		525		525		475		50		- 0						602		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		24,092		3,550		310		- 0						310				310		364		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		2,837		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		30,401		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		19,396		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		7,971		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		9,826		950		200		180		180				20		20				235		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		33,078		2,000		150		- 0						150		150				210		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		7,218		1,730		505		- 0						505		5		500		672		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		6,201		500		730		420				420		310				310		817		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		588		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		525		190		250		250		60		190		- 0						298		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		17,128		3,920		950		250		250				700				700		1,301		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		6,057		275		232		- 0						232				232		297		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		13,299		650		1,270		490		40		450		780				780		1,404		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		26,182		2,675		146		- 0						146				146		173		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		19,161		3,845		720		720		680		40		- 0						761		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		28,007		2,500		250		- 0						250		250				290		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		17,793		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1

						BIỂU 2: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Bảo vệ rừng hiện có				Trồng rừng phòng hộ														Chăm sóc		Trồng rừng SX						Khoanh nuôi										Nuôi dưỡng		Chăm sóc		Xây dựng		Xây dựng CSHT												Thiết bị								Nâng cao năng lực				Xây

						Diện tích		Diện tích khoán		Tổng		Trồng rừng PH tập trung						Trồng rừng PH giao khoán HGĐ						rừng		Tổng		Trồng		Trồng		Tổng		Khoanh nuôi BVR						KN TBS		rừng		rừng		vườn		Đường		Trạm		Chòi		Biển		Vườn		Băng		Máy		Máy		Máy		Xe máy		Số lớp		Học		dựng

						rừng QLBV		bảo vệ rừng				Tổng		Trồng mới		Trồng lại		Tổng		Trồng mới		Trồng lại		PH				mới		lại				Tổng		KN BVR		KN BVR		chuyển tiếp		trồng		giống		thực vật		L sinh		BVR		canh		báo		ươm		cản lửa		tính		GPS		Pho to		Ghe		tập huấn		viên		DA

						(ha)		(BQ ha/năm)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)								(ha)				chuyển tiếp		mới				(ha)		(ha)		(ha)		(km)		(trạm)		(cái)		(cái)		(vườn)		(ha)		(cái)		(cái)		(cái)		(cái)		(lớp)		(người)		(DA)

				Tổng		7,391		41,230		6,438		2,835		1,685		1,150		3,603		625		2,978		16,033		10,551		2,508		8,043		51,799		50,695		20,025		30,670		1,105		41		161.0		100.0		34.5		10		6		157		7		15		34		58		28		27		36		1,440		1

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		- 0		5,120		- 0		- 0						- 0								- 0						10,500		10,500		6,000		4,500																12						2		4		2		2

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		752		2,835		525		525		475		50		- 0						1,000		550		270		280		1,507		1,285		1,285				222								6.0						10						2		4		2		2

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		6,025		3,550		310		- 0						310				310		310		1,135				1,135		1,350		1,350		475		875										1.5		1		1		8						2		4		2		2

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		- 0		300		- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																				3

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		- 0		1,000		- 0		- 0						- 0								410				410		3,000		3,000				3,000																10						2		4		2

		6		DA BV&PTR Đông Giang		588		3,230		200		- 0						200		200				200		461		461				4,045		4,045				4,045										- 0		1		- 0		5		- 0		- 0		2		1		2		2

		7		DA BV&PTRPH A Vương		- 0		3,720		- 0		- 0						- 0								- 0						2,002		1,800				1,800		202				161.0		100.0		4.5						10						2		3		1		1

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		- 0		950		200		180		180				20		20				5,200		100		100				1,190		1,000				1,000		190								6.0		1				10		1				2		4		1		2

		9		DA BV&PTR Tây Giang		- 0		2,000		150		- 0						150		150				763		950		950				8,460		8,380		5,000		3,380		80														5						2		3		2		2

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		- 0		1,730		505		- 0						505		5		500		1,085		220		22		198		2,000		2,000				2,000										2.0				1		7				4		2		2		1		2

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		- 0		500		730		420				420		310				310		1,190		610				610		200		200				200																		1				1		1		1

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		- 0		580		- 0		- 0						- 0								- 0						460		460		460																		3						1		1

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		26		190		250		250		60		190		- 0						250		- 0						- 0		- 0																				5

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		- 0		3,920		950		250		250				700				700		950		1,240				1,240		- 0		- 0								41						3.0		1				6		1		5		2		4		2

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		- 0		275		232		- 0						232				232		232		1,955		200		1,755		- 0		- 0														2.0		1		2		10		1		0		2		4		2		2

		16		DA BV&PTR Núi Thành		- 0		650		1,270		490		40		450		780				780		1,475		1,230		15		1,215		70		70				70										1.5		1				12		1		6		2		4		2		2

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		- 0		2,675		146		- 0						146				146		2,146		1,400		200		1,200		306		205		205				101								1.5		1		2		14						2		4

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		- 0		3,845		720		720		680		40		- 0						982		150		150				4,000		4,000		2,000		2,000										6.5		1				4		1				2		4		2		4

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		- 0		2,500		250		- 0						250		250				250		140		140				11,262		11,000		4,000		7,000		262										1				18		1				2		4		2		2

		20		DA BV&PTR Nam Giang		- 0		1,760		- 0		- 0						- 0								- 0						1,447		1,400		600		800		47										1				5						1		2		1		1

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh						- 0		- 0						- 0								- 0						- 0		- 0																										1		1		1		1		36		1,440		1



&C&P

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát

Administrator:
Trồng rừng PH của các BQLRPH; trồng rừng vùng cát, ngập mặn

Administrator:
trồng rừng PH thuộc các ban QLDA cấp huyện, trừ diện tích vùng cát



Biểu số 3 B

						Biểu 3: Vốn đầu tư theo hạng mục - Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

						(Kèm theo Quyết định số  2887     /QĐ-UBND ngày 06    tháng  9  năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

		TT		Tên dự án BV&PTR cơ sở		Tổng		Vốn đầu tư lâm sinh																						Xây dựng CSHT														Thiết bị										Nâng cao năng lực		Xây dựng DA		Quản lý điều hành		QLBVR và khuyến lâm

								Tổng		Khoán bảo vệ rừng		Trồng rừng phòng hộ		Chăm sóc rừng phòng hộ		Trồng rừng sản xuất		Khoanh nuôi						N dưỡng rừng trồng		Chăm sóc rừng giống		Xây dựng vườn thực vật		Tổng		Đường lâm sinh		Trạm BVR		Chòi canh		Biển báo		Vườn ươm		Băng cản lửa		Tổng		Máy định vị		GPS		Máy phô tô		Xe máy (chiếc)				dựng		lý		& khuyến

																		Tổng		KN BVR		KN TBS chuyển tiếp																				cản lửa				tính				Pho to		(Ghe)				DA				lâm

				Tổng		635,345		511,574		82,463		96,293		79,812		211,020		36,679		36,231		448		244		2,576		2,487		43,425		34,500		5,000		900		550		2,100		375		3,780		850		580		1,540		810		1,242		550		38,079		36,696

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		17,741		10,241								7,500		7,500										42								42						260		50		40		110		60						1,702		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		39,977		5,673		11,760		11,184		11,000		360		257		103								6,035		6,000						35						260		50		40		110		60						2,937		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		35,634		7,105		3,007		1,757		22,700		1,065		1,065										2,178		1,500		500		150		28						260		50		40		110		60						1,568		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		601		601								- 0												11								11						- 0														59		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		12,720		1,800						8,200		2,720		2,720										35		- 0		- 0		- 0		35		- 0		- 0		200		50		40		110		- 0						552		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		22,555		6,453		2,220		1,026		9,220		3,636		3,636										518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		230		50		10		110		60						1,440		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		14,195		7,434								1,698		1,620		78				2,576		2,487		4,535		4,500		- 0		- 0		35		- 0		- 0		165		50		30		55		30						1,361		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,592		1,900		4,254		3,453		2,000		985		900		85								6,835		6,000		500		- 0		35		300		- 0		205		50		40		55		60						1,049		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		31,106		4,000		1,665		1,010		19,000		5,431		5,380		51								18		- 0		- 0		- 0		18		- 0		- 0		250		50		30		110		60						1,590		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		17,014		3,461		4,899		2,454		4,400		1,800		1,800		- 0								2,275		2,000		- 0		150		25		- 0		100		185		50		20		55		60						1,272		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,785		997		11,239		8,989		12,200		360		360										300		- 0		- 0		- 0		- 0		300		- 0		90		25		10		55		- 0						2,245		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,080		1,160		920						- 0												11		- 0		- 0		- 0		11		- 0		- 0		35		25		10		- 0		- 0						200		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		9,909		385		4,900		4,624				- 0												18								18						- 0														950		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		56,931		7,840		11,690		12,357		24,800		- 0						244						3,946		3,000		500		- 0		21		300		125		200		50		40		110		- 0						3,479		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		43,146		550		2,250		1,245		39,100		- 0												3,135		2,000		500		300		35		300		- 0		260		50		40		110		60						951		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		56,632		1,302		17,170		13,490		24,600		70		70										2,492		1,500		500		- 0		42		300		150		260		50		40		110		60						3,425		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,728		5,350		1,416		828		28,000		133		123		10								2,349		1,500		500		300		49		- 0		- 0		90		50		40		- 0		- 0						1,144		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		45,429		7,690		16,128		15,891		3,000		2,720		2,720		- 0								7,314		6,500		500		- 0		14		300		- 0		320		50		40		110		120						4,125		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		19,186		5,000		2,775		1,503		2,800		7,107		7,000		107								863		- 0		500		- 0		63		300		- 0		260		50		40		110		60						1,624		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		4,614		3,520								1,094		1,080		14								518		- 0		500		- 0		18		- 0		- 0		130		25		20		55		30						443		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		- 0										- 0												- 0														120		25		10		55		30		1,242		550		5,963



&C&P



B4a

		Biểu 4a: Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		189,730		34,874		37,933		37,994		39,388		39,541		222,585

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696										16,989

		-		Rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

		-		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

		+		Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

		+		Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

		+		Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

		+		Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

		+		Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

		+		Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		114,775		20,025		24,855		25,635		22,130		22,130		70,980

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186		3,186		1,105		885		605		397		142		- 0

		+		Năm 2-3				481		481		397		84		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		2,705		708		801		605		397		142		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		21,205		3,735		3,735		3,735		5,000		5,000		30,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		27,000		6,000		6,000		6,000		4,500		4,500		10,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		13,365		1,965		2,850		2,850		2,850		2,850		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		641		77		127		137		150		150		975

		-		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

		+		Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

		+		Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

		+		Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550		550				100		150		150		150

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		1,285		1,285

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		711		222		205		113		113		58

		+		Năm 2-3				113		113		113

		+		Năm 4-6				598		598		109		205		113		113		58

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		17,025		3,405		3,405		3,405		3,405		3,405		18,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		230		30		50		50		50		50		80

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		522		54		84		104		130		150		540

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

		+		Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

		+		Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

		+		Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135		1,135		215		300		210		210		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		3,575		475		475		875		875		875		1,750

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		1,506		302		302		302		300		300		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		4,000				1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410		410				50		120		120		120

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		5,600				1,400		1,400		1,400		1,400		8,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		16,017		3,017		3,250		3,250		3,250		3,250		16,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

		+		Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

		+		Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

		+		Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461		461		61		100		100		100		100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		8,180		- 0		2,045		2,045		2,045		2,045		10,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		17,170		3,434		3,434		3,434		3,434		3,434		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		3,600		- 0		900		900		900		900		4,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		602		602		202		100		100		100				- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100		- 0

		+		Năm 4-6				502		502		102		100		100		100

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		805		161		161		161		161		161		805

		i		Xây dựng vườn thực vật

		9		Xây dựng vườn thực vật

		-		chuyển hóa rừng giống

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0		20.0		10.0		10.0

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		38.0		38.0		38.0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0		156.0		40.0		78.0		38.0		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0		196.0		- 0		- 0		40.0		78.0		78.0		38.0

		-		trồng rừng thực nghiệm				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		13.4		13.4		8.0		5.4

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0		66.2		3.6		11.6		17.0		17.0		17.0		18.8

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0		- 0

		+		Trồng		ha		6.7		6.7		2.0		2.0		2.7

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0		20.9		0.3		2.3		4.3		7.0		7.0		14.1

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		4.0		2.0		2.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		4,500		900		900		900		900		900		5,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		-		Giao khoán hộ gia đình				20		20		20

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		266		35		55		57		60		60		340

		-		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

		+		Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

		+		Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

		+		Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

		+		Năm 1				37.0		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				54.7		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				54.7		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100		100		20		20		20		20		20

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		2,000		- 0		500		500		500		500		2,500

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576		576		190		190		97		49		49		- 0

		+		Năm 2-3				98		98		49		49

		+		Năm 4-6				478		478		141		141		97		49		49

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150		63		23		10		10		10		10		87

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		245		60		57		55		43		30		291

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

		+		Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

		+		Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

		+		Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950		950		150		200		200		200		200

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		22,140		5,000		5,000		5,380		3,380		3,380		4,760

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		310		80		80		80		35		35		- 0

		+		Năm 2-3				70		70		35		35

		+		Năm 4-6				240		240		45		45		80		35		35

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		7,307		1,307		1,500		1,500		1,500		1,500		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505		225		25		50		50		50		50		280

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

		+		Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

		+		Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

		+		Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220		220				55		55		55		55

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		1,878		613		248		248		335		434		3,107

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		-		Rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69

		-		Giao khoán hộ gia đình				310		176		15		10		50		50		51		134

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

		-		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

		+		Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

		+		Năm 2				407		337				56		91		120		70		70

		+		Năm 3				337		267						56		91		120		70

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

		+		Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

		+		Năm 2				290		106				31		15		10		50		184

		+		Năm 3				240		56						31		15		10		184

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		610		100		120		130		130		130

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		2,900		580		580		580		580		580		2,900

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		2,300		460		460		460		460		460		2,300

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		597		316		139				44		98		1,328

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		606		48		102		152		154		150		146

		-		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

		+		Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

		+		Năm 2				252		202				48		54		50		50		50

		+		Năm 3				202		152						48		54		50		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		19,200		3,200		4,000		4,000		4,000		4,000		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		-		Rừng PH tập trung				250		250		100		100		50

		-		Giao khoán hộ gia đình				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

		-		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

		+		Năm 1				407		407		157		100		100		50

		+		Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

		+		Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

		+		Năm 1				700		275						105		100		70		425

		+		Năm 2				700		205								105		100		495

		+		Năm 3				700		105										105		595

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240		1,240				260		280		340		360

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		41		41

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		1,250		250		250		250		250		250		1,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232		232		50		50		50		52		30

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		599		65		91		141		150		152		132

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

		+		Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

		+		Năm 2				243		191				41		50		50		50		52

		+		Năm 3				215		165		23				41		50		50		50

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955		1,955		305		415		415		410		410

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		- 0

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		3,010		210		700		700		700		700		3,500

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		-		Rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		-		Giao khoán hộ gia đình				780		280		50		70		60		60		40		500

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

		-		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

		+		Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

		+		Năm 2				490		210						50		80		80		280

		+		Năm 3				490		130								50		80		360

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

		+		Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

		+		Năm 2				914		314				134		50		70		60		600

		+		Năm 3				914		254						134		50		70		660

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230		1,230		200		285		275		235		235

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		280				70		70		70		70		70

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		12,750		2,550		2,550		2,550		2,550		2,550		14,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146		146		20		30		30		30		36

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501		303		27		47		60		80		90		198

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

		+		Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

		+		Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

		+		Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400		1,400		200		300		300		300		300

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		615		205		205		205

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101		101		101

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		101		101

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		18,450		3,690		3,690		3,690		3,690		3,690		20,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

		-		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

		+		Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

		+		Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

		+		Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150		150						50		50		50

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		3,600

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		10,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		15,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình				250		90		10		20		20		20		20		160

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

		+		Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

		+		Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

		+		Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140		140		22		30		28		30		30

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		20,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		15,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792		792		262		262		168		100		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		100		100

		+		Năm 4-6				692		692		162		262		168		100

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		7,600		1,400		1,400		1,600		1,600		1,600		10,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha

		-		Rừng PH tập trung

		-		Giao khoán hộ gia đình

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha

		-		Rừng PH tập trung

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ

		+		Năm 1

		+		Năm 2

		+		Năm 3

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		3,400		600		600		600		800		800		2,000

		g		Khoanh nuôi TBS chuyển tiếp		Lượt ha		94		94		47		47		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		- 0

		+		Năm 4-6				94		94		47		47		47



&C&P



B4a1

		Biểu 4a1: Nhiệm vụ trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR tỉnh Quảng Nam 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng toàn tỉnh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438		3,742		638		780		835		782		707		2,696

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835		1,925		395		470		390		340		330		910

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		1,285		295		350		250		200		190		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		640		100		120		140		140		140		785

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603		1,817		243		310		445		442		377		1,786

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		1,564		190		260		395		392		327		1,419

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		253		53		50		50		50		50		367

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				20,854		9,815		1,222		1,562		2,212		2,353		2,467		11,039

				Năm 1				7,037		3,794		689		638		885		830		752		3,243

				Năm 2				6,946		3,277		235		689		638		885		830		3,669

				Năm 3				6,872		2,745		298		235		689		638		885		4,127

		1		Rừng PH tập trung				9,281		5,071		574		838		1,204		1,255		1,200		4,210

				Năm 1				3,154		1,934		339		395		470		390		340		1,220

				Năm 2				3,093		1,698		104		339		395		470		390		1,395

				Năm 3				3,034		1,439		131		104		339		395		470		1,595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921		3,676		455		620		906		895		800		1,245

				Năm 1				1,671		1,356		261		295		350		250		200		315

				Năm 2				1,620		1,220		64		261		295		350		250		400

				Năm 3				1,630		1,100		131		64		261		295		350		530

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360		1,395		118		218		298		360		400		2,965

				Năm 1				1,483		578		78		100		120		140		140		905

				Năm 2				1,473		478		40		78		100		120		140		995

				Năm 3				1,403		338		- 0		40		78		100		120		1,065

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		4,744		648		724		1,007		1,098		1,267		6,829

				Năm 1				3,882		1,859		349		243		415		440		412		2,023

				Năm 2				3,853		1,579		131		349		243		415		440		2,274

				Năm 3				3,838		1,306		168		131		349		243		415		2,532

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490		3,912		478		538		834		945		1,117		5,578

				Năm 1				3,212		1,586		279		190		365		390		362		1,626

				Năm 2				3,150		1,293		70		279		190		365		390		1,857

				Năm 3				3,128		1,033		129		70		279		190		365		2,095

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,083		832		171		185		174		153		150		1,251

				Năm 1				671		274		71		53		50		50		50		397

				Năm 2				702		285		62		71		53		50		50		417

				Năm 3				711		274		39		62		71		53		50		437

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				10,551		10,551		1,273		2,235		2,333		2,350		2,360		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338		1,338		70		260		328		330		350		- 0

		3		Các xã còn lại				8,463		8,463		1,053		1,825		1,855		1,870		1,860		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		525		250		50		50		50		50		50		275

		1		Trồng rừng PH tập trung				525		250		50		50		50		50		50		275

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		250		50		50		50		50		50		275

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		1		Rừng PH tập trung				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616		641		77		127		137		150		150		975

				Năm 1				562		237		37		50		50		50		50		325

				Năm 2				552		227		40		37		50		50		50		325

				Năm 3				502		177		- 0		40		37		50		50		325

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550		550		- 0		100		150		150		150		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				550		550		- 0		100.0		150.0		150.0		150.0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		310		230		30		50		50		50		50		80

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		230		30		50		50		50		50		80

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		230		30		50		50		50		50		80

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		522		54		84		104		130		150		540

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134		- 0		30		24		30		50		230

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				334		204		24		30		50		50		50		130

				Năm 2				364		184		30		24		30		50		50		180

				Năm 3				364		134				30		24		30		50		230

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135		1,135		215		300		210		210		200		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,135		1,135		215		300		210		210		200

		D		DA BV&PTR Quế Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410		410		- 0		50		120		120		120		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				410		410		- 0		50.0		120.0		120.0		120.0

		F		DA BV&PTR Đông Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		80		- 0		20		20		20		20		120

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200		80		- 0		20		20		20		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		80				20.00		20.00		20.00		20.00		120.00

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60		- 0		- 0		20		20		20		120

				Năm 2				180		40		- 0		- 0		- 0		20		20		140

				Năm 3				180		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540		120		- 0		- 0		20		40		60		420

				Năm 1				180		60						20.00		20.00		20.00		120.00

				Năm 2				180		40								20.00		20.00		140.00

				Năm 3				180		20										20.00		160.00

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461		461		61		100		100		100		100		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318		318		38		70		70		70		70

		3		Các xã còn lại				143		143		23		30		30		30		30

		G		DA BV&PTRPH A Vương

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		200		100		20		20		20		20		20		100

		1		Trồng rừng PH tập trung				180		80		- 0		20		20		20		20		100

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		80				20		20		20		20		100

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20		20		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		20		20

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				606		266		35		55		57		60		60		340

				Năm 1				197		97		17		20		20		20		20		100

				Năm 2				215		95		18		17		20		20		20		120

				Năm 3				195		75		- 0		18		17		20		20		120

		1		Rừng PH tập trung				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60		- 0		- 0		20		20		20		100

				Năm 2				160		40		- 0		- 0		- 0		20		20		120

				Năm 3				140		20		- 0		- 0		- 0		- 0		20		120

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460		120		- 0		- 0		20		40		60		340

				Năm 1				160		60						20		20		20		100

				Năm 2				160		40								20		20		120

				Năm 3				140		20										20		120

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146		146		35		55		37		20		- 0		- 0

				Năm 1				37		37		17		20		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		55		18		17		20		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		55		- 0		18		17		20		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100		100		20		20		20		20		20		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50		50		10		10		10		10		10

		3		Các xã còn lại				50		50		10		10		10		10		10

		I		DA BV&PTR Tây Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		150		63		23		10		10		10		10		87

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150		63		23		10		10		10		10		87

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		63		23		10		10		10		10		87

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536		245		60		57		55		43		30		291

				Năm 1				172		75		22		23		10		10		10		97

				Năm 2				174		77		12		22		23		10		10		97

				Năm 3				190		93		26		12		22		23		10		97

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950		950		150		200		200		200		200		- 0

		1		Xã biên giới				750		750		150		150		150		150		150

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200		200		- 0		50		50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		505		225		25		50		50		50		50		280

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505		225		25		50		50		50		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		225		25		50		50		50		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481		641		167		86		113		125		150		840

				Năm 1				493		213		38		25		50		50		50		280

				Năm 2				466		186		23		38		25		50		50		280

				Năm 3				522		242		106		23		38		25		50		280

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220		220		- 0		55		55		55		55		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220		220				55.0		55.0		55.0		55.0

		L		DA BV&PTR Thăng Bình

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		730		596		106		130		120		120		120		134

		1		Trồng rừng PH tập trung				420		420		91		120		70		70		69		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		420		91		120		70		70		69

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310		176		15		10		50		50		51		134

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		176		15		10		50		50		51		134

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,091		1,329		87		193		323		356		370		762

				Năm 1				817		563		87		106		130		120		120		254

				Năm 2				697		443		- 0		87		106		130		120		254

				Năm 3				577		323		- 0		- 0		87		106		130		254

		1		Rừng PH tập trung				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220		1,011		56		147		267		281		260		209

				Năm 1				476		407		56		91		120		70		70		69

				Năm 2				407		337		- 0		56		91		120		70		70

				Năm 3				337		267		- 0		- 0		56		91		120		70

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871		318		31		46		56		75		110		553

				Năm 1				341		156		31		15		10		50		50		185

				Năm 2				290		106		- 0		31		15		10		50		184

				Năm 3				240		56		- 0		- 0		31		15		10		184

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				610		610		100		120		130		130		130		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				610		610		100.0		120.0		130.0		130.0		130.0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		250		54		50		50		50		46		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		54		50		50		50		46		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		54		50		50		50		46

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		1		Rừng PH tập trung				752		606		48		102		152		154		150		146

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				298		252		48		54		50		50		50		46

				Năm 2				252		202		- 0		48		54		50		50		50

				Năm 3				202		152		- 0		- 0		48		54		50		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		950		525		100		100		155		100		70		425

		1		Trồng rừng PH tập trung				250		250		100		100		50		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		250		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				3,579		2,014		351		321		462		455		425		1,565

				Năm 1				1,107		682		157		100		205		150		70		425

				Năm 2				1,171		676		64		157		100		205		150		495

				Năm 3				1,301		656		131		64		157		100		205		645

		1		Rừng PH tập trung				1,479		1,429		351		321		357		250		150		50

				Năm 1				407		407		157		100		100		50		- 0		- 0

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50		- 0

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				407		407		157		100		100		50

				Năm 2				471		471		64		157		100		100		50

				Năm 3				601		551		131		64		157		100		100		50

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		585		- 0		- 0		105		205		275		1,515

				Năm 1				700		275		- 0		- 0		105		100		70		425

				Năm 2				700		205		- 0		- 0		- 0		105		100		495

				Năm 3				700		105		- 0		- 0		- 0		- 0		105		595

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				700		275						105.0		100.0		70.0		425.0

				Năm 2				700		205								105.0		100.0		495.0

				Năm 3				700		105										105.0		595.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240		1,240		- 0		260		280		340		360		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480		480				100		120		120		140

		3		Các xã còn lại				760		760		- 0		160.0		160.0		220.0		220.0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		232		232		50		50		50		52		30		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232		232		50		50		50		52		30		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		232		50		50		50		52		30

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731		599		65		91		141		150		152		132

				Năm 1				273		243		41		50		50		50		52		30

				Năm 2				243		191		- 0		41		50		50		50		52

				Năm 3				215		165		23		- 0		41		50		50		50

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				273		243		41.4		50.0		50.0		50.0		52.0		30.00

				Năm 2				243		191				41.4		50.0		50.0		50.0		52.00

				Năm 3				215		165		23.2				41.4		50.0		50.0		50.00

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955		1,955		305		415		415		410		410		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,955		1,955		305		415		415		410		410

		Q		DA BV&PTR Núi Thành

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		1,270		645		100		150		140		140		115		625

		1		Trồng rừng PH tập trung				490		365		50		80		80		80		75		125

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		365		50		80		80		80		75		125

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780		280		50		70		60		60		40		500

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		280		50		70		60		60		40		500

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				4,213		1,573		134		234		384		390		430		2,640

				Năm 1				1,404		664		134		100		150		140		140		740

				Năm 2				1,404		524		- 0		134		100		150		140		880

				Năm 3				1,404		384		- 0		- 0		134		100		150		1,020

		1		Rừng PH tập trung				1,470		630		- 0		50		130		210		240		840

				Năm 1				490		290		- 0		50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210		- 0		- 0		50		80		80		280

				Năm 3				490		130		- 0		- 0		- 0		50		80		360

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				490		290				50		80		80		80		200

				Năm 2				490		210						50		80		80		280

				Năm 3				490		130								50		80		360

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		943		134		184		254		180		190		1,800

				Năm 1				914		374		134		50		70		60		60		540

				Năm 2				914		314		- 0		134		50		70		60		600

				Năm 3				914		254		- 0		- 0		134		50		70		660

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				914		374		134.4		50.0		70.0		60.0		60.0		540.0

				Năm 2				914		314				134.4		50.0		70.0		60.0		600.0

				Năm 3				914		254						134.4		50.0		70.0		660.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230		1,230		200		285		275		235		235		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,230		1,230		200.0		285.0		275.0		235.0		235.0

		R		DA BV&PTR Tiên Phước

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		146		146		20		30		30		30		36		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146		146		20		30		30		30		36		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		146		20		30		30		30		36

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		303		27		47		60		80		90		198

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77		- 0		17		10		20		30		96

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				156		120		10		20		30		30		30		36

				Năm 2				173		107		17		10		20		30		30		66

				Năm 3				173		77				17		10		20		30		96

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400		1,400		200		300		300		300		300		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				1,400		1,400		200		300		300		300		300

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		720		310		50		50		70		70		70		410

		1		Trồng rừng PH tập trung				720		310		50		50		70		70		70		410

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		310		50		50		70		70		70		410

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				2,359		709		77		118		153		170		190		1,650

				Năm 1				773		293		53		50		50		70		70		480

				Năm 2				788		238		15		53		50		50		70		550

				Năm 3				797		177		9		15		53		50		50		620

		1		Rừng PH tập trung				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211		- 0		41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141		- 0		- 0		41		50		50		620

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				2,284		634		41		91		141		170		190		1,650

				Năm 1				761		281		41		50		50		70		70		480

				Năm 2				761		211				41		50		50		70		550

				Năm 3				761		141						41		50		50		620

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		75		36		27		12		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12		12		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		27		15		12		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		36		9		15		12		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				12		12		11.6

				Năm 2				27		27		15.4		11.6

				Năm 3				36		36		9.0		15.4		11.6

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150		150		- 0		- 0		50		50		50		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150		150						50		50		50

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		250		90		10		20		20		20		20		160

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250		90		10		20		20		20		20		160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		90		10		20		20		20		20		160

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		246		40		46		50		50		60		540

				Năm 1				270		90		20		10		20		20		20		180

				Năm 2				266		86		16		20		10		20		20		180

				Năm 3				250		70		4		16		20		10		20		180

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				270		90		20.0		10.0		20.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 2				266		86		16.0		20.0		10.0		20.0		20.0		180.0

				Năm 3				250		70		4.0		16.0		20.0		10.0		20.0		180.0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140		140		22		30		28		30		30		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140		140		22		30		28		30		30

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				- 0		- 0

				Tổng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		- 0

				Năm 1				- 0		- 0

				Năm 2				- 0		- 0

				Năm 3				- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Xã biên giới				- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				- 0		- 0





B4b

		Biểu 4b: Tổng hợp vốn đầu tư lâm sinh - DABV&PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đ. giá		Tổng vốn		Giai đoạn 2012-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)				Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng								511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263		374,311

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		412,315		0.2		82,463		37,946		6,975		7,587		7,599		7,878		7,908		44,517		511,574

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		6,438		- 0		95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		-		Rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		-		Giao khoán hộ gia đình				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		20,854		- 0		79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

		-		Rừng PH tập trung				9,281		- 0		60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

		+		Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

		+		Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

		+		Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

		+		Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

		+		Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

		+		Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		10,551				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200				211,020

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680				511,574

		-		Vốn vay, tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		185,755		0.2		37,151		22,955		4,005		4,971		5,127		4,426		4,426		14,196

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		3,186				448		448		222		112		60		40		14		- 0

		+		Năm 2-3				481		0.38		183		183		151		32		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				2,705		0.1		265		265		71		80		60		40		14		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		1,610		1.3		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		51,205		0.2		10,241		4,241		747		747		747		1,000		1,000		6,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		- 0		6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		37,500		0.2		7,500		5,400		1,200		1,200		1,200		900		900		2,100

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		28,365		0.2		5,673		2,673		393		570		570		570		570		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		525		- 0		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		-		Rừng PH tập trung				1,616		- 0		11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

		+		Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

		+		Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

		+		Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450

		-		Vốn vay, tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,285		0.2		257		257		257		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		711		0.5		103		103		54		21		11		11		6		- 0

		+		Năm 2-3				113		0.38		43		43		43		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				598		0.1		60		60		11		21		11		11		6		- 0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		35,525		0.2		7,105		3,405		681		681		681		681		681		3,700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

		+		Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

		+		Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

		+		Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600

		-		Vốn vay, tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,325		0.2		1,065		715		95		95		175		175		175		350

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								601		301		60		60		60		60		60		300

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		3,006		0.2		601		301		60		60		60		60		60		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400

		-		Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360

		-		Vốn vay, tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		1,120		- 0		280		280		280		280		1,600

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		32,267		0.2		6,453		3,203		603		650		650		650		650		3,250

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		-		Rừng PH tập trung								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		540		- 0		1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

		+		Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

		+		Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

		+		Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000

		-		Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363

		-		Vốn vay, tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		18,180		0.2		3,636		1,636		- 0		409		409		409		409		2,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		7		DA BV&PTRPH A Vương								14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		37,170		0.2		7,434		3,434		687		687		687		687		687		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3								- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		8,100		0.2		1,620		720		- 0		180		180		180		180		900

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		502				78		78		48		10		10		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				402		0.1		40		40		10		10		10		10		- 0		- 0

		h		Chăm sóc rừng giống		Lượt ha		Lượt ha		1.6		2,576		1,288		258		258		258		258		258		1,288

		i		Xây dựng vườn thực vật								2,487		2,303		928		657		350		189		180		184		257.6

		-		Chuyển hóa rừng giống								169.6		169.6		60.9		108.7		-0		-0		-0		-0

		+		Trồng		ha

		+		Chăm sóc		Lượt ha		20.0				169.6		169.6		60.9		108.7

		-		Phục hồi hệ sinh thái				- 0				791.2		761.1		417.5		127.0		93.4		61.6		61.6		30.0

		+		Trồng		ha		38.0		9.3		352.4		352.4		352.3968

		+		Chăm sóc		Lượt ha		156.0				253.9		253.9		65.1		127.0		61.9		- 0		- 0		- 0

		+		Quản lý bảo vệ		Lượt ha		234.0				184.8		154.8		- 0		- 0		31.6		61.6		61.6		30.0

		-		Trồng rừng thực nghiệm				- 0				991.0		892.1		325.3		283.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		+		Trồng		ha		13.4		37.0		496.4		496.4		296.3		200.0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		85.0				494.6		395.7		29.0		83.4		104.5		89.4		89.4		98.9

		-		Vườn sưu tập thực vật				- 0				479.9		424.5		96.4		110.2		151.7		37.6		28.6		55.4

		+		Trồng		ha		5.7		47.1		315.4		315.4		94.1		94.1		127.1		- 0		- 0		- 0

		+		Chăm sóc		Lượt ha		35.0				164.6		109.1		2.2		16.1		24.6		37.6		28.6		55.4

		-		Trồng cây hàng rào		km		4.0		13.9		55.6		55.6		27.8		27.8

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		9,500		0.2		1,900		900		180		180		180		180		180		1,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		200		- 0		4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		-		Rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		-		Giao khoán hộ gia đình				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		606		- 0		3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

		-		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

		+		Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

		+		Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

		+		Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

		+		Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		100				2,000		2,000		400		400		400		400		400

		-		Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69

		-		Vốn vay, tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,500		0.2		900		400		- 0		100		100		100		100		500

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		576				85		85		33		33		10		5		5		- 0

		+		Năm 2-3				98		0.38		37		37		19		19		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				478		0.1		48		48		14		14		10		5		5		- 0

		9		DA BV&PTR Tây Giang								31,106		26,635		4,785		5,643		5,694		5,266		5,248		4,471

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		20,000		0.2		4,000		2,000		400		400		400		400		400		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		150		- 0		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		536		- 0		1,010		457		112		114		98		75		57		553

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

		+		Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

		+		Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

		+		Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930

		-		Vốn vay, tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		26,900		0.2		5,380		4,428		1,000		1,000		1,076		676		676		952

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		310		0.5		51		51		18		18		8		4		4		- 0

		+		Năm 2-3				70		0.38		27		27		13		13		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				240		0.1		24		24		5		5		8		4		4		- 0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,307		0.2		3,461		1,461		261		300		300		300		300		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		505		- 0		4,899		2,183		242		485		485		485		485		2,716

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				505				4,899		2,183		243		485		485		485		485		2,716

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		1,481		- 0		2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

		+		Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

		+		Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

		+		Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100

		-		Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165

		-		Vốn vay, tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		9,000		0.2		1,800		800		- 0		200		200		200		200		1,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		4,985		0.2		997		376		123		50		50		67		87		621

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		730		- 0		11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		-		Rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,091		- 0		8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

		-		Rừng PH tập trung				1,220		- 0		7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

		+		Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

		+		Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

		+		Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

		+		Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

		+		Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

		+		Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		610		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600

		-		Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390

		-		Vốn vay, tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		1,800		0.2		360		160		- 0		40		40		40		40		200

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		5,800		0.2		1,160		580		116		116		116		116		116		580

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		4,600		0.2		920		460		92		92		92		92		92		460

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		1,925		0.2		385		119		63		28		- 0		9		20		266

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		22		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Rừng PH tập trung				250		22.1		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		-		Rừng PH tập trung				752		- 0		4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

		+		Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

		+		Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

		+		Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha

		+		Năm 2-3

		+		Năm 4-6

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		39,200		0.2		7,840		3,840		640		800		800		800		800		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		950		- 0		11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		-		Rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		3,579		- 0		12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

		-		Rừng PH tập trung				1,479		- 0		8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

		+		Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

		+		Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

		+		Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,100		- 0		3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

		+		Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

		+		Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

		+		Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200

		-		Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206

		-		Vốn vay, tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha		41		6.0		244		244		244

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		2,750		0.2		550		250		50		50		50		50		50		300

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		232		- 0		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		731		- 0		1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

		+		Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

		+		Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

		+		Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200

		-		Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230

		-		Vốn vay, tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		- 0		0.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		DA BV&PTR Núi Thành								56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		6,510		0.2		1,302		602		42		140		140		140		140		700

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		1,270		- 0		17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		-		Rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		-		Giao khoán hộ gia đình				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		4,213		- 0		13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

		-		Rừng PH tập trung				1,470		- 0		5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

		+		Năm 1				490				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

		+		Năm 2				490				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		+		Năm 3				490				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				2,743		- 0		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

		+		Năm 1				914				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

		+		Năm 2				914				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		+		Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

		-		Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705

		-		Vốn vay, tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha				6.0		- 0		- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		350		0.2		70		56		- 0		14		14		14		14		14

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		26,750		0.2		5,350		2,550		510		510		510		510		510		2,800

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		146		- 0		1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		501				828		525		49		79		109		138		150		303

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

		+		Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

		+		Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

		+		Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000

		-		Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900

		-		Vốn vay, tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		615		0.2		123		123		41		41		41		- 0		- 0

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		101				10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				101		0.1		10		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		38,450		0.2		7,690		3,690		738		738		738		738		738		4,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		720		- 0		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		2,359		- 0		15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

		-		Rừng PH tập trung				2,284		- 0		15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

		+		Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

		+		Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

		+		Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000

		-		Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195

		-		Vốn vay, tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		13,600		0.2		2,720		2,000		400		400		400		400		400		720

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				- 0		0.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		25,000		0.2		5,000		2,000		400		400		400		400		400		3,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		250		- 0		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

		+		Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

		+		Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

		+		Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

		-		Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117

		-		Vốn vay, tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha						- 0		- 0

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		35,000		0.2		7,000		4,000		800		800		800		800		800		3,000

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		792				107		107		54		26		17		10		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				100		0.38		38		38		38

		+		Năm 4-6				692		0.1		69		69		16		26		17		10		- 0		- 0

		20		DA BV&PTR Nam Giang								4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		a		Khoán bảo vệ rừng		Lượt ha		17,600		0.2		3,520		1,520		280		280		320		320		320		2,000

		b		Trồng rừng phòng hộ		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Giao khoán hộ gia đình				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		c		Chăm sóc rừng PH		Lượt ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Rừng PH giao khoán HGĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		d		Hỗ trợ trồng rừng SX		Ha		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn hỗ trợ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vốn vay, tự có				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		e		Nuôi dưỡng rừng thông		Ha

		f		Khoanh nuôi BVR		Lượt ha		5,400		0.2		1,080		680		120		120		120		160		160		400

		g		KN TBS chuyển tiếp		Lượt ha		141				14		14		5		5		5		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 2-3				- 0		0.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		+		Năm 4-6				141		0.1		14		14.1		4.7		4.7		4.7		- 0		- 0		- 0



&C&P



B4b1

		Biểu 4b1: Tổng hợp vốn đầu tư trồng và chăm sóc rừng - DA BV&PTR PH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		K lượng		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										(triệu đ)				Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng

		I		Trồng rừng phòng hộ		ha		6,438				95,373		57,501		10,453		12,625		12,423		11,413		10,587		37,872

		1		Trồng rừng PH tập trung				2,835				59,556		39,522		8,022		9,548		8,036		7,056		6,860		20,034

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,410		19.6		27,636		25,186		5,782		6,860		4,900		3,920		3,724		2,450				27,636

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,425		22.4		31,920		14,336		2,240		2,688		3,136		3,136		3,136		17,584				31,920

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				3,603				35,817		17,979		2,431		3,077		4,387		4,357		3,727		17,838

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,983		9.7		28,935		15,171		1,843		2,522		3,831		3,802		3,172		13,764				28,935

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				620		11.1		6,882		2,808		588		555		555		555		555		4,074				6,882

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ		lượt ha		20,854				79,812		40,606		4,965		6,729		9,390		9,841		9,681		39,206

				Năm 1				7,037				31,455		17,855		3,167		3,342		4,238		3,756		3,352		13,600

				Năm 2				6,946				25,499		12,802		858		2,605		2,755		3,491		3,093		12,697

				Năm 3				6,872				22,859		9,949		940		782		2,397		2,594		3,236		12,910

		1		CS rừng PH tập trung				9,281				60,020		32,256		3,766		5,425		7,646		7,884		7,535		27,764

				Năm 1				3,154				23,100		13,868		2,412		2,816		3,351		2,817		2,472		9,233

				Năm 2				3,093				18,809		10,061		623		1,997		2,332		2,775		2,335		8,748

				Năm 3				3,034				18,110		8,326		731		612		1,963		2,292		2,728		9,784

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				4,921				29,890		22,469		2,894		3,879		5,558		5,372		4,765		7,422

				Năm 1				1,671		6.9		11,530		9,356		1,801		2,036		2,415		1,725		1,380		2,174				11,530

				Năm 2				1,620		5.7		9,232		6,952		363		1,488		1,682		1,995		1,425		2,280				9,232

				Năm 3				1,630		5.6		9,129		6,161		731		356		1,462		1,652		1,960		2,968				9,129

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				4,360				30,129		9,787		872		1,546		2,088		2,512		2,770		20,343

				Năm 1				1,483		7.8		11,571		4,512		612		780		936		1,092		1,092		7,059				11,571

				Năm 2				1,473		6.5		9,577		3,110		260		510		650		780		910		6,468				9,577

				Năm 3				1,403		6.4		8,982		2,166		- 0		256		502		640		768		6,816				8,982

		2		CS rừng PH giao khoán hộ GĐ				11,573		- 0		19,792		8,350		1,199		1,304		1,744		1,957		2,146		11,442

				Năm 1				3,882				8,354		3,987		755		526		887		939		880		4,367

				Năm 2				3,853				6,690		2,741		235		608		424		716		758		3,949

				Năm 3				3,838				4,748		1,622		209		170		433		302		508		3,126

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				9,490				15,854		6,768		859		957		1,424		1,668		1,861		9,086

				Năm 1				3,212		2.1		6,745		3,330		586		399		767		819		760		3,415

				Năm 2				3,150		1.7		5,356		2,199		118		474		323		621		663		3,157

				Năm 3				3,128		1.2		3,753		1,239		155		84		335		228		438		2,514

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								3,938		1,582		340		347		320		289		285		2,357

				Năm 1				671		2.4		1,609		657		169		127		120		120		120		953

				Năm 2				702		1.9		1,334		542		117		134		101		95		95		792

				Năm 3				711		1.4		995		383		54		86		99		74		70		612

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất		ha		9,941				211,020		211,020		25,460		44,700		46,660		47,000		47,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0				34,282		34,282		4,167		7,224		7,579		7,632		7,680		- 0

				Vốn tự có				- 0				176,738		176,738		21,293		37,476		39,081		39,368		39,520		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ						4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735		- 0

				Vốn tự có				- 0		15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				1,338				26,754		26,754		1,394		5,200		6,560		6,600		7,000

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.9		5,217		5,217		272		1,014		1,279		1,287		1,365		- 0

				Vốn tự có				- 0		16.1		21,537		21,537		1,122		4,186		5,281		5,313		5,635		- 0

		3		Các xã còn lại				7,853				169,266		169,266		21,066		36,500		37,100		37,400		37,200		- 0

				Vốn hỗ trợ				- 0		3.0		25,390		25,390		3,160		5,475		5,565		5,610		5,580		- 0

				Vốn tự có				- 0		17.0		143,876		143,876		17,906		31,025		31,535		31,790		31,620		- 0

		A		DA BV&PTR Phước Sơn

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		B		DA BV&PTRPH Đắk Mi								33,944		21,057		1,669		4,007		5,072		5,155		5,155		12,888

		I		Trồng rừng phòng hộ				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		1		Trồng rừng PH tập trung				525				11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				525		22.4		11,760		5,600		1,120		1,120		1,120		1,120		1,120		6,160

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		1		Rừng PH tập trung				1,616

				Năm 1				562				4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552				3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502				3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				- 0

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				1,616				11,184		4,457		549		887		952		1,035		1,035		6,728

				Năm 1				562		7.8		4,384		1,849		289		390		390		390		390		2,535

				Năm 2				552		6.5		3,588		1,476		260		241		325		325		325		2,113

				Năm 3				502		6.4		3,213		1,133		- 0		256		237		320		320		2,080

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có								9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				550				11,000		11,000		- 0		2,000		3,000		3,000		3,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,650		1,650		- 0		300		450		450		450		- 0

				Vốn tự có						17.0		9,350		9,350		- 0		1,700		2,550		2,550		2,550		- 0

		C		DA BV&PTR Hiệp Đức								27,464		25,833		4,692		6,625		4,870		4,911		4,735		1,631

		I		Trồng rừng phòng hộ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		2,231		291		485		485		485		485		776

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,062				1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,062		- 0		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334				701		428		50		63		105		105		105		273

				Năm 2				364				619		313		51		41		51		85		85		306

				Năm 3				364				437		161		- 0		36		29		36		60		276

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,062		5		1,757		902		101		140		185		226		250		855

				Năm 1				334		2.1		701		428		50.4		63.0		105.0		105.0		105.0		273.0

				Năm 2				364		1.7		619		313		51.0		40.8		51.0		85.0		85.0		306.0

				Năm 3				364		1.2		437		161		- 0		36.0		28.8		36.0		60.0		276.0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có								19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,135				22,700		22,700		4,300		6,000		4,200		4,200		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,405		3,405		645		900		630		630		600		- 0

				Vốn tự có						17.0		19,295		19,295		3,655		5,100		3,570		3,570		3,400		- 0

		D		DA BV&PTR Quế Sơn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		E		DA BV&PTR Nông Sơn								8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1								- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có								6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				410				8,200		8,200		- 0		1,000		2,400		2,400		2,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,230		1,230		- 0		150		360		360		360		- 0

				Vốn tự có						17.0		6,970		6,970		- 0		850		2,040		2,040		2,040		- 0

		F		DA BV&PTR Đông Giang								12,466		10,356		1,220		2,222		2,270		2,308		2,336		2,110

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				200				2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				200		11.1		2,220		888		- 0		222		222		222		222		1,332

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180				432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180				342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180				252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				540				1,026		248		- 0		- 0		48		86		114		778

				Năm 1				180		2.4		432		144		- 0		- 0		48		48		48		288

				Năm 2				180		1.9		342		76		- 0		- 0		- 0		38		38		266

				Năm 3				180		1.4		252		28		- 0		- 0		- 0		- 0		28		224

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				461				9,220		9,220		1,220		2,000		2,000		2,000		2,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,669		1,669		217		363		363		363		363		- 0

				Vốn tự có								7,551		7,551		1,003		1,637		1,637		1,637		1,637		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				318				6,354		6,354		754		1,400		1,400		1,400		1,400

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,239		1,239		147		273		273		273		273		- 0

				Vốn tự có						16.1		5,115		5,115		607		1,127		1,127		1,127		1,127		- 0

		3		Các xã còn lại				143				2,866		2,866		466		600		600		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		430		430		70		90		90		90		90

				Vốn tự có						17.0		2,436		2,436		396		510		510		510		510

		G		DA BV&PTRPH A Vương								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		H		DA BV&PTRPH Sông Kôn								9,707		5,139		696		953		1,066		1,162		1,262		4,568

		I		Trồng rừng phòng hộ				200				4,254		2,014		222		448		448		448		448		2,240

		1		Trồng rừng PH tập trung				180				4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				180		22.4		4,032		1,792		- 0		448		448		448		448		2,240

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				20				222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				20		11.1		222		222		222		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				460				3,453		1,125		74		105		218		314		414		2,328

				Năm 1				160				1,337		557		41		48		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,144		364		34		32		38		130		130		780

				Năm 3				140				973		205		- 0		25		24		28		128		768

		1		Rừng PH tập trung				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160				1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160				1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140				896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				460				3,184		856		- 0		- 0		156		286		414		2,328

				Năm 1				160		7.8		1,248		468		- 0		- 0		156		156		156		780

				Năm 2				160		6.5		1,040		260		- 0		- 0		- 0		130		130		780

				Năm 3				140		6.4		896		128		- 0		- 0		- 0		- 0		128		768

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37				89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55				104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55				77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				146				269		269		74		105		62		28		- 0		- 0

				Năm 1				37		2.4		89		89		41		48		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				55		1.9		104		104		34		32		38		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				55		1.4		77		77		- 0		25		24		28		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				100				2,000		2,000		400		400		400		400		400		- 0

				Vốn hỗ trợ								345		345		69		69		69		69		69		- 0

				Vốn tự có								1,655		1,655		331		331		331		331		331		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200

				Vốn hỗ trợ						3.9		195		195		39		39		39		39		39		- 0

				Vốn tự có						16.1		805		805		161		161		161		161		161		- 0

		3		Các xã còn lại				50				1,000		1,000		200		200		200		200		200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		150		150		30		30		30		30		30		- 0

				Vốn tự có						17.0		850		850		170		170		170		170		170		- 0

		I		DA BV&PTR Tây Giang								21,675		20,157		3,368		4,225		4,210		4,186		4,168		1,519

		I		Trồng rừng phòng hộ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				150				1,665		699		255		111		111		111		111		966

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				150		11.1		1,665		699		255		111		111		111		111		966

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				536				1,010		457		112		114		99		75		57		553

				Năm 1				172				413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174				331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190				266		130		36		17		31		32		14		136

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				536				1,010		457		112		114		98		75		57		553

				Năm 1				172		2.4		413		180		53		55		24		24		24		233

				Năm 2				174		1.9		331		147		24		42		44		19		19		184

				Năm 3				190		1.4		266		130		36		17		31		32		14		136

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				950				19,000		19,000		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,455		4,455		735		930		930		930		930		- 0

				Vốn tự có								14,545		14,545		2,265		3,070		3,070		3,070		3,070		- 0

		1		Xã biên giới				750				15,000		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Vốn hỗ trợ				750		4.9		3,675		3,675		735		735		735		735		735

				Vốn tự có						15.1		11,325		11,325		2,265		2,265		2,265		2,265		2,265

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				200				4,000		4,000		- 0		1,000		1,000		1,000		1,000

				Vốn hỗ trợ						3.9		780		780		- 0		195		195		195		195

				Vốn tự có						16.1		3,220		3,220		- 0		805		805		805		805

		3		Các xã còn lại				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		K		DA BV&PTR Duy Xuyên								11,752		7,636		489		1,730		1,778		1,805		1,835		4,116

		I		Trồng rừng phòng hộ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				505				4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				505		9.7		4,899		2,182		242		485		485		485		485		2,716

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1		- 0		- 0		- 0

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0

				Năm 2								- 0

				Năm 3								- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493				1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466				792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522				626		290		127		28		46		30		60		336

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,481				2,454		1,054		246		145		193		220		250		1,400

				Năm 1				493		2.1		1,035		447		80		53		105		105		105		588

				Năm 2				466		1.7		792		316		39		65		43		85		85		476

				Năm 3				522		1.2		626		290		127		28		46		30		60		336

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						2.4		- 0		- 0

				Năm 2						1.9		- 0		- 0

				Năm 3						1.4		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ								660		660		- 0		165		165		165		165		- 0

				Vốn tự có								3,740		3,740		- 0		935		935		935		935		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		- 0		- 0

				Vốn tự có						16.1		- 0		- 0

		3		Các xã còn lại				220				4,400		4,400		- 0		1,100		1,100		1,100		1,100		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		660		660		- 0		165		165		165		165

				Vốn tự có						17.0		3,740		3,740		- 0		935		935		935		935

		L		DA BV&PTR Thăng Bình								32,428		28,939		4,381		5,880		6,201		6,274		6,203		3,489

		I		Trồng rừng phòng hộ				730				11,239		9,939		1,929		2,449		1,857		1,857		1,847		1,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				420				8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				420		19.6		8,232		8,232		1,784		2,352		1,372		1,372		1,352		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				310				3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				310		9.7		3,007		1,707		146		97		485		485		495		1,300

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,091				8,989		6,799		452		1,031		1,744		1,817		1,756		2,189

				Năm 1				817				4,001		3,136		452		659		849		588		588		865

				Năm 2				697				2,813		2,101		- 0		372		544		701		484		712

				Năm 3				577				2,175		1,562		- 0		- 0		351		528		684		613

		1		Rừng PH tập trung				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476				3,284		2,808		386		628		828		483		483		476

				Năm 2				407				2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399

				Năm 3				337				1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,220				7,492		6,224		386		947		1,660		1,677		1,554		1,267

				Năm 1				476		6.9		3,284		2,808		386		628		828		483		483		476				3284.4

				Năm 2				407		5.7		2,320		1,921		- 0		319		519		684		399		399				2319.9

				Năm 3				337		5.6		1,887		1,495		- 0		- 0		314		510		672		392				1887.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				871		- 0		1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341				716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290				493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240				288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				871				1,497		575		65		84		84		140		202		922

				Năm 1				341		2.1		716		328		65		32		21		105		105		389

				Năm 2				290		1.7		493		180		- 0		53		26		17		85		313

				Năm 3				240		1.2		288		67		- 0		- 0		37		18		12		221

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				- 0		- 0		12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ								1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có								10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại								12,200		12,200		2,000		2,400		2,600		2,600		2,600		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		1,830		1,830		300		360		390		390		390		- 0

				Vốn tự có						17.0		10,370		10,370		1,700		2,040		2,210		2,210		2,210		- 0

		M		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		N		DA BV&PTR Tam Kỳ								9,524		8,641		1,390		1,626		1,902		1,912		1,812		882		Xong

		I		Trồng rừng phòng hộ								4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,058		980		980		980		902		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		1		Rừng PH tập trung				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298				2,056		1,739		331		373		345		345		345		317

				Năm 2				252				1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285

				Năm 3				202				1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				752				4,624		3,741		331		646		922		932		910		882

				Năm 1				298		6.9		2,056		1,739		331		373		345		345		345		317				2056.2

				Năm 2				252		5.7		1,436		1,151		- 0		274		308		285		285		285				1436.4

				Năm 3				202		5.6		1,131		851		- 0		- 0		269		302		280		280				1131.2

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		O		DA BV&PTRPH Phú Ninh								48,847		41,997		4,137		9,101		9,958		9,634		9,167		6,851

		I		Trồng rừng phòng hộ				950				11,690		7,568		1,960		1,960		1,999		970		679		4,123

		1		Trồng rừng PH tập trung				250				4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				250		19.6		4,900		4,900		1,960		1,960		980		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				700				6,790		2,668		- 0		- 0		1,019		970		679		4,123

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				700		9.7		6,790		2,668		- 0		- 0		1,018		970		679		4,123

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				3,579				12,357		9,629		2,177		1,941		2,360		1,864		1,288		2,728

				Năm 1				1,107				4,278		3,386		1,083		690		911		555		147		893

				Năm 2				1,171				3,872		3,031		363		895		570		749		455		842

				Năm 3				1,301				4,206		3,212		731		356		879		560		686		994

		1		Rừng PH tập trung				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407				2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0

				Năm 2				471				2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0

				Năm 3				601				3,366		3,086		731		356		879		560		560		280

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				1,479				8,857		8,577		2,177		1,941		2,139		1,475		845		280

				Năm 1				407		6.9		2,808		2,808		1,083		690		690		345		- 0		- 0				2808.3

				Năm 2				471		5.7		2,682		2,682		363		895		570		570		285		- 0				2682.42

				Năm 3				601		5.6		3,366		3,086		731		356		879		560		560		280				3366.328

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,100		- 0		3,500

				Năm 1				700				1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700				1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700				840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				2,100				3,500		1,052		- 0		- 0		221		389		443		2,448

				Năm 1				700		2.1		1,470		578		- 0		- 0		221		210		147		893

				Năm 2				700		1.7		1,190		349		- 0		- 0		- 0		179		170		842

				Năm 3				700		1.2		840		126		- 0		- 0		- 0		- 0		126		714

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,240				24,800		24,800		- 0		5,200		5,600		6,800		7,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,152		4,152		- 0		870		948		1,128		1,206		- 0

				Vốn tự có								20,648		20,648		- 0		4,330		4,652		5,672		5,994		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				480				9,600		9,600		- 0		2,000		2,400		2,400		2,800

				Vốn hỗ trợ						3.9		1,872		1,872		- 0		390		468		468		546		- 0

				Vốn tự có						16.1		7,728		7,728		- 0		1,610		1,932		1,932		2,254		- 0

		3		Các xã còn lại				760				15,200		15,200		- 0		3,200		3,200		4,400		4,400		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		2,280		2,280		- 0		480		480		660		660		- 0

				Vốn tự có						17.0		12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		- 0

		P		DA BV&PTR Phú Ninh								12,920		12,920		- 0		2,720		2,720		3,740		3,740		211

		I		Trồng rừng phòng hộ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				232				2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				232		9.7		2,250		2,250		485		485		485		504		291		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				731				1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273				574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243				414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215				258		198		28		- 0		50		60		60		60

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								1,245		1,034		115		175		240		250		254		211

				Năm 1				273		2.1		574		511		87		105		105		105		109		63

				Năm 2				243		1.7		414		325		- 0		70		85		85		85		88

				Năm 3				215		1.2		258		198		28		- 0		50		60		60		60

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ								5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có								33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,955				39,100		39,100		6,100		8,300		8,300		8,200		8,200		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		5,865		5,865		915		1,245		1,245		1,230		1,230		- 0

				Vốn tự có						17.0		33,235		33,235		5,185		7,055		7,055		6,970		6,970		- 0

		Q		DA BV&PTR Núi Thành								55,260		40,022		5,747		8,625		8,880		8,443		8,326		15,238

		I		Trồng rừng phòng hộ				1,270				17,170		9,870		1,465		2,247		2,150		2,150		1,858		7,300

		1		Trồng rừng PH tập trung				490				9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				490		19.6		9,604		7,154		980		1,568		1,568		1,568		1,470		2,450

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				780				7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				780		9.7		7,566		2,716		485		679		582		582		388		4,850

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				4,213				13,490		5,552		282		678		1,230		1,593		1,768		7,938

				Năm 1				1,404				5,301		2,787		282		450		699		678		678		2,514

				Năm 2				1,404				4,347		1,731		- 0		228		370		575		558		2,616

				Năm 3				1,404				3,841		1,033		- 0		- 0		161		340		532		2,808

		1		Rừng PH tập trung				1,470				8,918		3,926		- 0		345		837		1,288		1,456		4,992

				Năm 1				490				3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490				2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490				2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				490		6.9		3,381		2,001		- 0		345		552		552		552		1,380

				Năm 2				490		5.7		2,793		1,197		- 0		- 0		285		456		456		1,596

				Năm 3				490		5.6		2,744		728		- 0		- 0		- 0		280		448		2,016

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				2,743		- 0		4,572		1,626		282		333		393		305		312		2,946

				Năm 1				914				1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914				1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914				1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1				914		2.1		1,920		786		282		105		147		126		126		1,134

				Năm 2				914		1.7		1,554		534		- 0		228		85		119		102		1,020

				Năm 3				914		1.2		1,097		305		- 0		- 0		161		60		84		792

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700		- 0

				Vốn hỗ trợ								3,690		3,690		600		855		825		705		705		- 0

				Vốn tự có								20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,230				24,600		24,600		4,000		5,700		5,500		4,700		4,700

				Vốn hỗ trợ						3.0		3,690		3,690		600		855		825		705		705

				Vốn tự có						17.0		20,910		20,910		3,400		4,845		4,675		3,995		3,995

		R		DA BV&PTR Tiên Phước								30,245		29,942		4,243		6,370		6,400		6,429		6,499		303

		I		Trồng rừng phòng hộ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				146				1,416		1,416		194		291		291		291		349		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				146		9.7				1,416		194		291		291		291		349

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				501				828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		1		Rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				501		- 0		828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156				328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173				294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173				207		92		- 0		20		12		24		36		115

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3								828		525		49		79		109		138		150		303

				Năm 1				156		2.1		328		252		21		42		63		63		63		76

				Năm 2				173		1.7		294		181		28		17		34		51		51		112

				Năm 3				173		1.2		207		92		- 0		20		12		24		36		115

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				- 0		2.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				- 0		1.9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				- 0		1.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có								23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ						3.9

				Vốn tự có						16.1

		3		Các xã còn lại				1,400				28,000		28,000		4,000		6,000		6,000		6,000		6,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		4,200		4,200		600		900		900		900		900		- 0

				Vốn tự có						17.0		23,800		23,800		3,400		5,100		5,100		5,100		5,100		- 0

		S		DA BV&PTRPH Sông Tranh								35,019		14,548		1,513		1,823		3,564		3,759		3,889		20,471

		I		Trồng rừng phòng hộ				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		1		Trồng rừng PH tập trung				720				16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				720		22.4		16,128		6,944		1,120		1,120		1,568		1,568		1,568		9,184

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				- 0		11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				2,359				15,891		4,604		393		703		996		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				773				5,967		2,223		351		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				788				5,000		1,425		29		291		325		325		455		3,575

				Năm 3				797				4,923		955		13		22		281		320		320		3,968

		1		Rừng PH tập trung				2,284				15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761				5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761				4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761				4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								15,761		4,474		323		659		980		1,191		1,321		11,287

				Năm 1				761		7.8		5,939		2,195		323		390		390		546		546		3,744

				Năm 2				761		6.5		4,949		1,374		- 0		269		325		325		455		3,575

				Năm 3				761		6.4		4,873		905		- 0		- 0		265		320		320		3,968

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				75		- 0		130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				12				28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27				51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36				50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								130		130		70		44		16		- 0		- 0		- 0

				Năm 1				11.6		2.4		28		28		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2				27		1.9		51		51		29		22		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3				36		1.4		50		50		13		22		16		- 0		- 0		- 0

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				150				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ								585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có								2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				150.0				3,000		3,000		- 0		- 0		1,000		1,000		1,000		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.9		585		585		- 0		- 0		195		195		195		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,415		2,415		- 0		- 0		805		805		805		- 0

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0												- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0												- 0

		T		DA BV&PTR Nam Trà My								7,078		4,276		635		906		877		922		936		2,802

		I		Trồng rừng phòng hộ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		1		Trồng rừng PH tập trung				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6		- 0		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4		- 0		- 0

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ				250				2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				250		11.1		2,775		999		111		222		222		222		222		1,776

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 2								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 3								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9		- 0		- 0

				Năm 2						5.7		- 0		- 0

				Năm 3						5.6		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Năm 1						7.8		- 0		- 0

				Năm 2						6.5		- 0		- 0

				Năm 3						6.4		- 0		- 0

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ				786		- 0		1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270				648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266				505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250				350		98		6		22		28		14		28		252

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						2.1		- 0		- 0

				Năm 2						1.7		- 0		- 0

				Năm 3						1.2		- 0		- 0

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7				786				1,503		477		84		84		95		100		114		1,026

				Năm 1				270		2.4		648		216		48		24		48		48		48		432

				Năm 2				266		1.9		505		163		30		38		19		38		38		342

				Năm 3				250		1.4		350		98		6		22		28		14		28		252

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600		- 0

				Vốn hỗ trợ								546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có								2,254		2,254		354		483		451		483		483		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ						4.9

				Vốn tự có						15.1

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn				140				2,800		2,800		440		600		560		600		600

				Vốn hỗ trợ						3.9		546		546		86		117		109		117		117		- 0

				Vốn tự có						16.1		2,254		2,254		354		483		451		483		483

		3		Các xã còn lại								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Vốn hỗ trợ						3.0		- 0		- 0

				Vốn tự có						17.0		- 0		- 0

		U		DA BV&PTR Nam Giang								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		I		Trồng rừng phòng hộ

		1		Trồng rừng PH tập trung

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						19.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						22.4

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ GĐ

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3						9.7

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7						11.1

		II		Chăm sóc rừng phòng hộ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		1		Rừng PH tập trung

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1						6.9

				Năm 2						5.7

				Năm 3						5.6

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1						7.8

				Năm 2						6.5

				Năm 3						6.4

		2		Rừng PH giao khoán hộ GĐ

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		a		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		b		Khu vực có hệ số phụ cấp 0,3-0,7

				Năm 1

				Năm 2

				Năm 3

		III		Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		1		Xã biên giới

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		2		Xã đặc biệt khó khó khăn

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0

		3		Các xã còn lại

				Vốn hỗ trợ								- 0		- 0

				Vốn tự có								- 0		- 0





B5a

		Biểu 5a: Nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		Dự án bảo vệ và PTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		Năm 2011		Năm 2012		năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		28.5		14.5		5.7		0.3		2.5		3.5		5.5		17.0		17.5

		-		Trạm BVR		cái		10.0		8.0		- 0		1.0		4.0		3.0		- 0		2.0

		-		Chòi canh		cái		6.0		4.0		- 0		1.0		3.0		- 0		- 0		2.0

		-		Biển báo		cái		157.0		85.0		1.0		16.0		18.0		22.0		28.0		72.0

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		7.0		- 0		- 0		6.0		1.0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		9.0		- 0		1.0		2.0		2.0		4.0		6.0

		b		Thiết bị				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		34.0		19.0		- 0		3.0		15.0		1.0		- 0		15.0

		-		GPS		cái		58.0		29.0		- 0		8.0		19.0		2.0		- 0		29.0

		-		Máy phô tô		cái		28.0		17.0		3.0		3.0		5.0		5.0		1.0		11.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		15.0		- 0		2.0		9.0		4.0		- 0		12.0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		6.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		2.0		2.0				0.5		1.0		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		8.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		4.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		4		DA BV&PTR Quế Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái		3.0		3.0				1.0		1.0				1.0

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ

		-		GPS		cái

		-		Máy phô tô		cái

		-		Xe máy, thuyền		cái

		5		DA BV&PTR Nông Sơn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0		- 0		1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		- 0				- 0		- 0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		7		DA BV&PTRPH A Vương

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		4.0		2.0		0.7		0.3		0.5		0.5		1.0		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0						- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0						- 0						- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0		1.0				- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0						1.0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.5		1.5				0.5		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		9		DA BV&PTR Tây Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0								- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0						- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		3.0		1.0				1.0		- 0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0		1.0				- 0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0				- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Biển báo		cái		7.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		2.0						1.0				1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		11		DA BV&PTR Thăng Bình

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0				1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		2.0								1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		- 0		- 0

		-		GPS		cái		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.5		1.5										0.5		2.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.0						1.0		1.0		1.0		3.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		3.0								1.0		2.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1.0										0.5		1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		10.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		5.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		16		DA BV&PTR Núi Thành

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.5		1.5												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		- 0												1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		5.0				1.0		1.0		1.0		2.0		7.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		2.0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0				2.0								2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Xe máy		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		17		DA BV&PTR Tiên Phước

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.0												1.5

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Biển báo		cái		14.0		6.0				1.0		1.0		2.0		2.0		8.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		- 0

		-		Xe máy, thuyền		cái		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1.5		1.5				1.0		1.0		1.0		2.0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		2.0								1.0		1.0		2.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0						1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		4.0		2.0				1.0		1.0						2.0

		19		DA BV&PTR Nam Trà My

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0						1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		9.0				1.0		2.0		3.0		3.0		9.0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		1.0								1.0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị						- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		2.0		1.0						1.0						1.0

		-		GPS		cái		4.0		2.0						2.0						2.0

		-		Máy phô tô		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		1.0								1.0				1.0

		20		DA BV&PTR Nam Giang

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Chòi canh		cái		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		4.0				1.0		1.0		1.0		1.0		1.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		- 0

		b		Thiết bị				- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0						1.0

		-		GPS		cái		2.0		1.0				1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0										1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0				1.0

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km

		-		Trạm BVR		cái

		-		Chòi canh		cái

		-		Biển báo		cái

		-		Vườn ươm		vườn

		-		Băng cản lửa		ha

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay, máy in		Bộ		1.0		1.0								1.0

		-		GPS		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		1.0								1.0

		-		Xe máy, thuyền		cái		1.0		1.0								1.0



&C&P



B5b

		Biểu 5b: Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị theo thời gian

		TT		Hạng mục		Đơn		Khối		Đơn giá		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

						vị		lượng		(triệu đ)		vốn		Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

				Tổng								47,205		26,873		6,330		895		7,973		5,922		5,753		20,332

		a		Cơ sở hạ tầng								43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Đường lâm sinh		Km		34.5		1,000		34,500		17,500		5,716		284		2,500		3,500		5,500		17,000

		-		Trạm BVR		cái		10.0		500		5,000		4,000		500		- 0		2,000		1,500		- 0		1,000

		-		Chòi canh		cái		6.0		150		900		600		- 0		150		450		- 0		- 0		300

		-		Biển báo		cái		157.0		3.5		550		298		3.5		56		63		77		98		252		550

		-		Vườn ươm		vườn		7.0		300		2,100		2,100		- 0		- 0		1,800		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		15.0		25		375		225		- 0		25		50		50		100		150

		b		Thiết bị				- 0		- 0		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		34.0		25		850		475		- 0		75		375		25		- 0		375

		-		GPS		cái		58.0		10		580		290		- 0		80		190		20		- 0		290

		-		Máy phô tô		cái		28.0		55		1,540		935		110		165		275		330		55		605

		-		Xe máy, thuyền		cái		27.0		30		810		450		- 0		60		270		120		- 0		360

		1		DA BV&PTR Phước Sơn								302		151		- 0		3.5		49		92		7		151

		a		Cơ sở hạ tầng								42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay+máy in		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy, thuyền		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi								6,295		4,648		2,000		3.5		634		1,004		1,007		1,648

		a		Cơ sở hạ tầng								6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,500		2,000		- 0		500		1,000		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		18

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức								2,438		794		- 0		3.5		783.5		3.5		3.5		1,644		Rồi

		a		Cơ sở hạ tầng								2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		1,000		1,500		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		8.0		3.5		28		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		14.0

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		4		DA BV&PTR Quế Sơn								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		10.5		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái				150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		11				3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái				25		- 0		- 0

		-		GPS		cái				10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái				55		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái				30		- 0		- 0

		5		DA BV&PTR Nông Sơn								235		117.5		- 0		3.5		49		59		7		117.5		Đén nay

		a		Cơ sở hạ tầng								35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		6		DA BV&PTR Đông Giang								748		624.0		500.0		3.5		58.5		58.5		3.5		123.5

		a		Cơ sở hạ tầng								518		514.0		500.0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500.0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		18		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		7		DA BV&PTRPH A Vương								4,700		3,137.5		774.5		297.5		558.5		503.5		1,003.5		1,563

		a		Cơ sở hạ tầng								4,535		3,017.5		719.5		287.5		503.5		503.5		1,003.5		1,518

		-		Đường lâm sinh		Km		4.5		1,000		4,500		3,000		716		284		500		500		1,000		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35.0		17.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		- 0

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn								7,040		4,948		1,500		4		934		1,504		1,007		2,093		7,040

		a		Cơ sở hạ tầng								6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Đường lâm sinh		Km		6.0		1,000		6,000		4,000		1,500		- 0		500		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		18		- 0		3.5		3.5		3.5		7.0		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		9		DA BV&PTR Tây Giang								267.5		134		55		13.5		58.5		3.5		3.5		133.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								250		120		55		10		55		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		3.0		10		30		10		- 0		10		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		55		- 0		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên								2,460		834		- 0		234		39		34		529		1,625.5		1

		a		Cơ sở hạ tầng								2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		1,000		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		1.0		150		150		150		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		7.0		3.5		25		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		4.0		25		100		50		- 0		- 0		25		- 0		25		50

		b		Thiết bị								185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10		- 0		- 0		10		- 0		- 0		10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		11		DA BV&PTR Thăng Bình								390		390		- 0		10		325		55		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng								300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái				500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		- 0		3.5		- 0		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300						300

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10				10								- 0

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0				- 0

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm								45.5		42		- 0		- 0		25		13.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		- 0		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		3.0		3.5		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		- 0

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10		- 0		- 0		- 0		10		- 0		- 0

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		a		Cơ sở hạ tầng								17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14.0				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị

		-		Máy tính xách tay		cái				25

		-		GPS		cái				10

		-		Máy phô tô		cái				55

		-		Xe máy		cái				30

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh								4,146		986		- 0		100		304		29		554		3,161

		a		Cơ sở hạ tầng								3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Đường lâm sinh		Km		3.0		1,000		3,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		2,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500		4,146

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		6.0		3.5		21		11		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5		10.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		5.0		25		125		75		- 0		- 0		- 0		25		50		50

		b		Thiết bị								200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		DA BV&PTR Phú Ninh								3,395		1,597.5		- 0		3.5		583.5		503.5		507		1,797.5		3,395.0

		a		Cơ sở hạ tầng								3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Đường lâm sinh		Km		2.0		2		2,000		500		- 0		- 0		- 0		- 0		500		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		- 0		500		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		10.0		3.5		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		16		DA BV&PTR Núi Thành								2,752		547.5		- 0		128.5		358.5		28.5		32		2,204.5

		a		Cơ sở hạ tầng								2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,074.5		2,752

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		12.0		3.5		42.0		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		24.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		6.0		25		150		100		- 0		25		25		25		25		50

		b		Thiết bị								260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		25		- 0		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		20		- 0		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		55		- 0		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60		30		- 0		- 0		30		- 0		- 0		30

		17		DA BV&PTR Tiên Phước								2,439		716		- 0		3.5		698.5		7		7		1,723

		a		Cơ sở hạ tầng								2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Đường lâm sinh		Km		1.5		2		1,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,500

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		2.0		150		300		150		- 0		- 0		150		- 0		- 0		150

		-		Biển báo		cái		14.0		3.5		49		21		- 0		3.5		3.5		7		7		28

		-		Vườn ươm		vườn		- 0		300		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		- 0		55		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Xe máy		cái		- 0		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh								7,634		5,467		1,500		30		1,930		1,004		1,004		2,167

		a		Cơ sở hạ tầng								7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Đường lâm sinh		Km		6.5		2		6,500		4,500		1,500		- 0		1,000		1,000		1,000		2,000

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		4.0		3.5		14		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		7

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		b		Thiết bị								320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110		55		- 0		- 0		55		- 0		- 0		55

		-		Xe máy		cái		4.0		30		120		60		- 0		30		30		- 0		- 0		60

		19		DA BV&PTR Nam Trà My								1,123		961.5		- 0		3.5		552		396		11		161.5		1,123.0

		a		Cơ sở hạ tầng								863.0		831.5		- 0		3.5		507		311		11		31.5

		-		Đường lâm sinh		Km		- 0		1,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500.0		500		- 0		- 0		500		- 0		- 0		- 0

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0

		-		Biển báo		cái		18.0		4		63.0		32		- 0		3.5		7		11		11		31.5

		-		Vườn ươm		vườn		1.0		300		300.0		300								300

		-		Băng cản lửa		ha		- 0		25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								260.0		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		Máy tính xách tay		cái		2.0		25		50.0		25		- 0		- 0		25		- 0		- 0		25

		-		GPS		cái		4.0		10		40.0		20		- 0		- 0		20		- 0		- 0		20

		-		Máy phô tô		cái		2.0		55		110.0		55		- 0		- 0		- 0		55		- 0		55

		-		Xe máy		cái		2.0		30		60.0		30		- 0		- 0		- 0		30		- 0		30

		20		DA BV&PTR Nam Giang								647.5		634.0		- 0		43.5		28.5		503.5		58.5		13.5

		a		Cơ sở hạ tầng								517.5		514		- 0		3.5		3.5		503.5		3.5		3.5

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000		- 0		- 0

		-		Trạm BVR		cái		1.0		500		500		500								500

		-		Chòi canh		cái		- 0		150		- 0		- 0								- 0

		-		Biển báo		cái		5.0		3.5		17.5		14				3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300		- 0		- 0

		-		Băng cản lửa		ha				25		- 0		- 0

		b		Thiết bị								130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25						25

		-		GPS		cái		2.0		10		20		10				10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55										55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30				30

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		a		Cơ sở hạ tầng

		-		Đường lâm sinh		Km				1,000

		-		Trạm BVR		cái				500

		-		Chòi canh		cái				150

		-		Biển báo		cái				3.5

		-		Vườn ươm		vườn				300

		-		Băng cản lửa		ha				25

		b		Thiết bị								120		120		- 0		- 0		- 0		120		- 0		- 0

		-		Máy tính xách tay		cái		1.0		25		25		25								25

		-		GPS		cái		1.0		10		10		10								10

		-		Máy phô tô		cái		1.0		55		55		55								55

		-		Xe máy		cái		1.0		30		30		30								30



&C&P



B5c

		Biểu 5c: Chi phí đầu tư nâng cao năng lực thực thi dự án của các Ban quản lý trồng rừng cơ sở

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng		Giai đoạn 2011-2015												Giai đoạn

										Tổng		2011		2012		2013		2014		2015		2016-2020

		I		Khối lượng

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		9		4				1		1		1		1		5

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)

				Số lớp		Lớp		9		4				1		1		1		1		5

				Số người tham dự		học viên		360		160				40		40		40		40		200

				Số giáo viên		Giảng viên		18		8				2		2		2		2		10

		II		Chi phí		triệu đồng		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		1		Tập huấn các văn bản mới (2 ngày)				234		104		- 0		26		26		26		26		130

				Chi phí giảng viên				18		8		- 0		2		2		2		2		10

				Phòng nghỉ				180		80		- 0		20		20		20		20		100

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				36		16				4		4		4		4		20

		2		Quy trình thiết kế TR, KN, BVR (4 ngày)				468		208		- 0		52		52		52		52		260

				Chi phí giảng viên				36		16		- 0		4		4		4		4		20

				Phòng nghỉ				360		160		- 0		40		40		40		40		200

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				72		32				8		8		8		8		40

		3		Hướng dẫn sử dụng GPS và Mapinfo (5 ngày)				540		240		- 0		60		60		60		60		300

				Chi phí giảng viên				90		40		- 0		10		10		10		10		50

				Phòng nghỉ				450		200		- 0		50		50		50		50		250

				Chi phí khác (tài liệu, nước uống, hội trường)				90		40				10		10		10		10		50

				Ghi chú: Chế độ với học viên và giáo viên thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC và thông tư số 139/2010/TT-BTC



&C&P



Biểu số 4

		Biểu 4: Tổng hợp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn		Đầu tư  2011-2015												Đầu tư

						đầu tư		Tổng		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		2016-2020

				Tổng		635,345		445,533		67,434		87,474		99,343		96,221		95,061		188,794

		a		Vốn xây lắp		558,779		401,183		59,839		78,533		89,839		86,966		86,007		157,595

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		374,311		53,510		77,638		81,866		81,044		80,254		137,263										511,574

		-		Xây dựng CSHT		43,425		24,723		6,220		515		6,863		5,427		5,698		18,702

		-		Thiết bị		3,780		2,150		110		380		1,110		495		55		1,630

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		44,350		7,595		8,941		9,504		9,255		9,054		31,199

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		25,135		4,095		5,109		5,443		5,304		5,184		17,456

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		21,616		3,522		4,393		4,681		4,562		4,459		15,011

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		18,113		2,950		3,695		3,923		3,813		3,732		13,053

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690

		-		Xây dựng dự án		550		550		550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		11,772		2,347		2,351		2,396		2,382		2,297		9,916

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		9,641		1,947		1,947		1,947		1,900		1,900		8,100

		-		Xây dựng CSHT		42		21		- 0		3.5		3.5		7		7		21

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		925		187		187		187		182		182		777

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,055		213		213		213		208		208		888

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		31,766		4,859		5,196		6,925		7,395		7,392		20,799

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		24,090		2,372		4,597		5,653		5,736		5,731		15,888

		-		Xây dựng CSHT		6,035		4,518		2,000		3.5		504		1,004		1,007		1,518

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		1,414		227		278		298		306		305		1,523

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		1,615		260		317		340		349		349		1,741

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		32,938		5,841		7,877		6,952		6,223		6,045		8,493

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		29,953		5,468		7,401		5,726		5,767		5,591		5,681

		-		Xây dựng CSHT		2,178		664		- 0		3.5		654		3.5		3.5		1,514

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,023		174		221		207		211		210		545

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,168		199		252		236		241		240		623

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		377		73		77		77		73		77		362

		-		Đầu tư lâm sinh		601		301		60		60		60		60		60		300

		-		Xây dựng CSHT		11		11		- 0		3.5		3.5		- 0		3.5		- 0

		-		Thiết bị

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		30		6		6		6		6		6		29

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		35		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0		33

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		10,886		- 0		1,613		3,102		3,112		3,060		3,252

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		10,120		- 0		1,480		2,880		2,880		2,880		2,600

		-		Xây dựng CSHT		35		17.5		- 0		3.5		3.5		3.5		7		17.5

		-		Thiết bị		200		100		- 0		- 0		45		55		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		303		- 0		60		81		81		81		249

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		345		- 0		69		92		92		92		285

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		17,391		2,492		3,623		3,735		3,782		3,761		8,997

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,195		1,823		3,281		3,329		3,367		3,395		7,360

		-		Xây dựng CSHT		518		514		500		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		230		110		- 0		- 0		55		55		- 0		120

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		734		79		158		162		166		169		706

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		838		90		180		185		190		193		807

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		12,568		3,090		2,457		2,347		2,098		2,575		9,244

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		7,823		1,920		1,791		1,484		1,323		1,304		6,372

		-		Xây dựng CSHT		4,535		3,018		720		288		504		504		1,004		1,518

		-		Thiết bị		165		120		55		10		55		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361.2		750.2		184.2		171.8		142.3		126.9		125.0		611.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,555.6		857.3		210.5		196.3		162.6		145.0		142.9		698.3

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		12,471		2,527		1,461.3		2,499		3,179		2,804		9,408

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		6,524		909		1,265.8		1,356		1,447		1,547		6,068

		-		Xây dựng CSHT		6,835		4,818		1,500		3.5		804		1,504		1,007		2,018

		-		Thiết bị		205		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		75

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		467		55		90.0		98		107		117		582

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		532		63		102.0		112		122		133		665

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779.3		29,256.2		5,358		6,185.7		6,292.0		5,721.2		5,699.0		5,523.1

		-		Đầu tư lâm sinh		31,105.8		26,635.2		4,785.3		5,643.2		5,693.5		5,265.7		5,247.5		4,470.6

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14.0		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		250.0		120.0		55.0		10.0		55.0		- 0		- 0		130.0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590.0		1,161.0		242.0		247.0		252.0		211.0		209.0		429.0

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816.0		1,326.0		276.0		282.0		288.0		241.0		239.0		490.0

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		11,996		904		2,729		2,593		2,620		3,151		10,204

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		9,898		750		2,230		2,278		2,305		2,335		7,116

		-		Xây dựng CSHT		2,275		714		- 0		153.5		28.5		3.5		528.5		1,560.5

		-		Thiết bị		185		120		- 0		80		10		30		- 0		65

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		590		72		124		129		131		134		682

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		674		82		142		147		150		153		780

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		33,789		5,079		6,788		7,454		7,293		7,176		5,195

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		29,474		4,503		5,970		6,291		6,381		6,330		4,310

		-		Xây dựng CSHT		300		300		- 0		- 0		300		- 0		- 0		- 0

		-		Thiết bị		90		90		- 0		10		25		55		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		1,832		269		377		391		400		395		413

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,093		307		431		447		457		451		472

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		1,297		251		251		276		265		255		1,258

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		1,040		208		208		208		208		208		1,040

		-		Xây dựng CSHT		10.5		7		- 0		- 0		- 0		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		35		35		- 0		- 0		25		10		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		100		20		20		20		20		20		100

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		115		23		23		23		23		23		114

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		10,575		1,751		1,998		2,295		2,320		2,212		1,388

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		8,761		1,453		1,654		1,902		1,921		1,831		1,148

		-		Xây dựng CSHT		17.5		14		- 0		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		-		Thiết bị		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		840		139		159		182		184		176		110

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		960		159		181		208		211		201		126

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		52,293		6,052		11,146		12,317		11,441		11,338		16,240

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		46,081		5,021		9,901		10,758		10,434		9,967		10,851

		-		Xây dựng CSHT		3,946		886		- 0		- 0		304		29		554		3,061

		-		Thiết bị		200		100		- 0		100		- 0		- 0		- 0		100

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		2,439		481		534		586		457		381		1,040

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		2,788		550		611		669		522		436		1,189

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		46,163		7,071		9,416		10,073		9,926		9,677		2,414

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		42,634		6,750		9,010		9,075		9,004		8,795		511

		-		Xây dựng CSHT		3,135		1,467.5		- 0		3.5		453.5		503.5		507		1,667.5

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		130		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		902		150		188		194		195		175		49

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,029		171		214		221		223		200		56

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,290		6,280		9,716		10,289		9,571		9,434		21,435

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		40,680		5,789		8,779		9,034		8,597		8,480		15,952

		-		Xây dựng CSHT		2,492		417.5		- 0		28.5		328.5		28.5		32		2,075

		-		Thiết bị		260		130		- 0		100		30		- 0		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		1,895		229		377		418		441		430		1,530

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		2,167		262		431		478		504		492		1,748

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		35,155		5,094		7,300		8,030		7,324		7,408		5,464

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		32,625		4,805		6,921		6,951		6,939		7,009		3,103

		-		Xây dựng CSHT		2,349		671		- 0		3.5		653.5		7		7		1,678

		-		Thiết bị		90		45		- 0		- 0		45		- 0		- 0		45

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		846		135		175		177		176		183		298

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		968		154		200		203		202		209		340

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		29,366		4,695		3,599		7,433		6,741		6,899		32,535

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		20,238		2,651		2,961		4,702		4,897		5,027		25,191

		-		Xây dựng CSHT		7,314		5,307		1,500		- 0		1,800		1,003.5		1,003.5		2,007

		-		Thiết bị		320		160		- 0		30		130		- 0		- 0		160

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		1,709		254		284		374		392		405		2,416

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		1,952		290		324		427		448		463		2,761

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		13,016		2,204		2,475		2,984		2,867		2,487		10,773

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		10,384		1,889		2,133		2,094		2,132		2,136		8,802

		-		Xây dựng CSHT		863		832		- 0		3.5		507		311		11		32

		-		Thiết bị		260		130		- 0		- 0		45		85		- 0		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		780		147		158		158		158		159		844

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		891		168		181		180		181		181		965

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		3,304		488		531		565		1,083		638		2,907

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		2,214		405		405		445		480		480		2,400

		-		Xây dựng CSHT		518		514		- 0		3.5		3.5		504		3.5		3.5

		-		Thiết bị		130		120		- 0		40		25		- 0		55		10

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		213		39		39		43		46		46		230

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		243		44		44		49		53		53		263

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		4,740		1,124		853		900		1,000		863		3,134

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		3,518		574		715		762		742		725		2,444

		-		Nâng cao năng lực		1,242		552		- 0		138		138		138		138		690								0.73

		-		Thiết bị		120		120								120												0.013

		-		Xây dựng dự án		550		550		550

										32,216		40,162		42,785		41,676		40,734		137,263



&C&P



Biểu số 5

		Biểu 5: Nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Hạng mục		Tổng vốn đầu tư		Phân theo nguồn vốn

								Vốn ngân sách		Vốn tự có và vay

				Tổng		635,345		458,607		176,738

		a		Vốn xây lắp		558,779		382,041		176,738

		-		Đầu tư lâm sinh		511,574		334,836		176,738

		-		Xây dựng CSHT		43,425		43,425		- 0

		-		Thiết bị		3,780		3,780		- 0

		b		Vốn sự nghiệp		76,567		76,567		- 0

		-		Quản lý (9,3% lâm sinh)		42,658		42,658		- 0

		+		Ban QLDA cơ sở (8%)		36,696		36,696		- 0

		+		Ban QLDA tỉnh (1,3%)		5,963		5,963		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		32,116		32,116

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242		- 0

		-		Xây dựng dự án		550		550		- 0

		1		DA BV&PTR Phước Sơn		21,688		21,688		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		17,741		17,741		- 0

		-		Xây dựng CSHT		42		42

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,702		1,702

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,943		1,943

		2		DA BV&PTRPH Đắk Mi		52,565		43,215		9,350

		-		Đầu tư lâm sinh		39,977		30,627		9,350

		-		Xây dựng CSHT		6,035		6,035

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,937		2,937

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,356		3,356

		3		DA BV&PTR Hiệp Đức		41,431		22,136		19,295

		-		Đầu tư lâm sinh		35,634		16,339		19,295

		-		Xây dựng CSHT		2,178		2,178

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,568		1,568

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,791		1,791

		4		DA BV&PTR Quế Sơn		739		739		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		601		601		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		59		59

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		68		68

		5		DA BV&PTR Nông Sơn		14,137		7,167		6,970

		-		Đầu tư lâm sinh		12,720		5,750		6,970

		-		Xây dựng CSHT		35		35

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		552		552

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		630		630

		6		DA BV&PTR Đông Giang		26,388		18,837		7,551

		-		Đầu tư lâm sinh		22,555		15,004		7,551

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		230		230

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,440		1,440

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,645		1,645

		7		DA BV&PTRPH A Vương		21,812		21,812		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		14,195		14,195		- 0

		-		Xây dựng CSHT		4,535		4,535

		-		Thiết bị		165		165

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,361		1,361

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,556		1,556

		8		DA BV&PTRPH Sông Kôn		21,878		20,223		1,655

		-		Đầu tư lâm sinh		12,592		10,937		1,655

		-		Xây dựng CSHT		6,835		6,835

		-		Thiết bị		205		205

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,049		1,049

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,197		1,197

		9		DA BV&PTR Tây Giang		34,779		20,234		14,545

		-		Đầu tư lâm sinh		31,106		16,561		14,545

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		250		250

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,590		1,590

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,816		1,816

		10		DA BV&PTR Duy Xuyên		22,199		18,459		3,740

		-		Đầu tư lâm sinh		17,014		13,274		3,740

		-		Xây dựng CSHT		2,275		2,275

		-		Thiết bị		185		185

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,272		1,272

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,454		1,454

		11		DA BV&PTR Thăng Bình		38,985		28,615		10,370

		-		Đầu tư lâm sinh		33,785		23,415		10,370

		-		Xây dựng CSHT		300		300

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		2,245		2,245

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		2,565		2,565

		12		DA BV&PTR Cù Lao Chàm		2,555		2,555		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		2,080		2,080		- 0

		-		Xây dựng CSHT		11		11

		-		Thiết bị		35		35

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		200		200

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		229		229

		13		DA BV&PTR Tam Kỳ		11,962		11,962		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		9,909		9,909		- 0

		-		Xây dựng CSHT		18		18

		-		Thiết bị		- 0		- 0

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		950		950

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,086		1,086

		14		DA BV&PTRPH Phú Ninh		68,533		47,885		20,648

		-		Đầu tư lâm sinh		56,931		36,283		20,648

		-		Xây dựng CSHT		3,946		3,946

		-		Thiết bị		200		200

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,479		3,479

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,977		3,977

		15		DA BV&PTR Phú Ninh		48,577		15,342		33,235

		-		Đầu tư lâm sinh		43,146		9,911		33,235

		-		Xây dựng CSHT		3,135		3,135

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		951		951

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,085		1,085

		16		DA BV&PTR Núi Thành		66,724		45,814		20,910

		-		Đầu tư lâm sinh		56,632		35,722		20,910

		-		Xây dựng CSHT		2,492		2,492

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		3,425		3,425

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		3,915		3,915

		17		DA BV&PTR Tiên Phước		40,619		16,819		23,800

		-		Đầu tư lâm sinh		35,728		11,928		23,800

		-		Xây dựng CSHT		2,349		2,349

		-		Thiết bị		90		90

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,144		1,144

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,308		1,308

		18		DA BV&PTRPH Sông Tranh		61,901		59,486		2,415

		-		Đầu tư lâm sinh		45,429		43,014		2,415

		-		Xây dựng CSHT		7,314		7,314

		-		Thiết bị		320		320

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		4,125		4,125

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		4,713		4,713

		19		DA BV&PTR Nam Trà My		23,789		21,535		2,254

		-		Đầu tư lâm sinh		19,186		16,932		2,254

		-		Xây dựng CSHT		863		863

		-		Thiết bị		260		260

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		1,624		1,624

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		1,856		1,856

		20		DA BV&PTR Nam Giang		6,211		6,211		- 0

		-		Đầu tư lâm sinh		4,614		4,614		- 0

		-		Xây dựng CSHT		518		518

		-		Thiết bị		130		130

		-		QLBVR và khuyến lâm (7%)		443		443

		-		Quản lý (8% lâm sinh)		506		506

		21		Ban QLDA trồng rừng tỉnh		7,875		7,875		- 0

		-		Quản lý (1,3% lâm sinh)		5,963		5,963

		-		Nâng cao năng lực		1,242		1,242

		-		Thiết bị		120		120

		-		Xây dựng dự án		550		550



&CPage &P

&C&P



Gia dau tu

		Biểu 8: Đơn giá đầu tư

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Đơn giá (triệu đồng)		Ghí chú

		I		Đầu tư lâm sinh

		1		Trồng rừng phòng hộ tập trung

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				37.80

		-		Trồng rừng		ha		19.60

		-		Chăm sóc		ha		18.20

		+		Năm 1				6.90

		+		Năm 2				5.70

		+		Năm 3				5.60

		1.1		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3 -0,7				43.10

		-		Trồng rừng				22.40

		-		Chăm sóc				20.70

		+		Năm 1				7.80

		+		Năm 2				6.50

		+		Năm 3				6.40

		2		Trồng rừng PH giao khoán hộ gia đình

		2.1		Khu vực có hệ số phụ cấp <0,3				14.70

		-		Trồng rừng		ha		9.70

		-		Chăm sóc		ha		5.00

		+		Năm 1				2.10

		+		Năm 2				1.70

		+		Năm 3				1.20

		2.2		Khu vực có hệ số phụ cấp: 0,3-0,7				16.80

		-		Trồng rừng				11.10

		-		Chăm sóc				5.70

		+		Năm 1				2.40

		+		Năm 2				1.90

		+		Năm 3				1.40

		3		Bảo vệ rừng		ha/năm		0.20

		4		Khoanh nuôi BVR		ha/năm		0.20

		5		Khoanh nuôi chuyển tiếp		ha/năm

		-		Năm 2, 3				0.38

		-		Năm: 4-6				0.10

		6		Nuôi dưỡng rừng thông		ha		6.00

		7		Trồng rừng sản xuất		ha

		7.1		Xã biên giới

		-		Vốn hỗ trợ				4.90

		-		Vốn của dân				15.10

		7.2		Xã đặc biệt khó khăn

		-		Vốn hỗ trợ				3.90

		-		Vốn của dân				16.10

		7.3		Các xã còn lại

		-		Vốn hỗ trợ				3.00

		-		Vốn của dân				17.00

		II		Đầu tư CSHT và thiết bị

		1		Cơ sở hạ tầng

		-		Xây dựng đường lâm sinh		km		1,000.00

		-		Trạm BVR		cái		500.00

		-		Chòi canh		cái		150.00

		-		Biển báo		cái		3.50

		-		Vườn ươm		vườn		300.00

		-		Băng cản lửa		ha		25.00

		2		Thiết bị

				Máy tính xách tay, máy in		cái		25.00

				GPS		cái		10.00

				Máy phô tô		cái		55.00

				Xe máy		cái		30.00

		III		Chi phí quản lý (9,3% lâm sinh)		%		9.30		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		1		Ban quản lý dự án cơ sở (% đầu tư lâm sinh)				8.00

		2		Ban quản lý dự án tỉnh (% đầu tư lâm sinh)				1.30

		VI		Quản lý bảo vệ rừng và khuyến lâm

		1		Quản lý bảo vệ rừng		%		5.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách

		2		Khuyến lâm		%		2.00		Vốn lâm sinh thuộc ngân sách



&C&P



Sheet1

		






