	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 29/2012/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 31 tháng 07 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ KON TUM ĐẾN NĂM 2015 ĐẠT 70% MỨC TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II (VÙNG CAO, VÙNG SÂU, BIÊN GIỚI)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ/HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng Thành phố Kon Tum, đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1316/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới), với một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Một số chỉ tiêu cụ thể
- Kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 16-17%/năm.

- Đến năm 2015:

+ Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 48-49%; thương mại - dịch vụ 41- 42%; nông - lâm - thủy sản giảm còn 10-11%.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 818 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng tương đương 1.500 USD/người/năm.

+ Dân số trung bình khoảng 172.000 người (trong đó: Dân số nội thành khoảng 109.800 người); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,15%; mật độ dân số từ 3.917 người/km2 trở lên.

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%.

+ Tổng số lao động khoảng 76.950 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%.
+ Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 1,5%.

+ Có tối thiểu 45% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; trên 90% trạm y tế xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020.

+ Trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 80% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư tiên tiến; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.

+ Phấn đấu xây dựng 02 khu đô thị mới; 20% trục phố chính đô thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị.

+ Thành lập thêm 3 phường mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của thành phố.

+ Hệ thống công trình hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ tối thiểu đạt 70% so với mức tiêu chí đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới).

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tập trung cải thiện 8/49 chỉ tiêu đến thời điểm cuối năm 2011 chưa đạt, đó là: tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành; tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải; tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng; đất cây xanh đô thị; số nhà tang lễ khu vực nội thành; quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; khu đô thị mới.

- Tiếp tục duy trì kết quả theo yêu cầu của tiêu chí, tiêu chuẩn đến năm 2011 đã đạt, đó là: vị trí và tính chất đô thị; quy mô dân số đô thị; mật độ dân số nội thành; nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; phát triển hệ thống công trình hạ tầng đô thị.

3. Nhu cầu vốn đầu tư: 4.954,91 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách đầu tư qua Bộ, ngành: 300 tỷ đồng;

- Vốn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương: 657,8 tỷ đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ: 327,7 tỷ đồng;

- Ngân sách tỉnh: 480,7 tỷ đồng;

- Ngân sách thành phố: 495,71 tỷ đồng;
- Vốn doanh nghiệp: 1.808,5 tỷ đồng;

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 884,5 tỷ đồng.

4. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư (có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện Đề án.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết Đề án vào cuối năm 2015.

2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- TT Thành ủy; TT HĐND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thanh Hà


TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

(kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Tổng mức đầu tư
	Đã bố trí đến 2012
	Tổng nhu cầu vốn còn lại
	Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2013 - 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Vốn hỗ trợ MT từ NS TW
	Vốn TPCP
	Vốn doanh nghiệp
	Các nguồn huy động hợp pháp khác
	Ngân sách thành phố
	Đầu tư qua bộ ngành TW
	

	
	Tổng số
	8.903.202
	674.198
	8.229.004
	4.954.910
	480.700
	657.800
	327.700
	1.808.500
	884.500
	495.710
	300.000
	

	A
	Các công trình công cộng
	1.024.855
	167.020
	857.835
	722.000
	146.700
	282.500
	128.300
	86.000
	44.500
	34.000
	
	

	I
	Y tế
	323.468
	22.391
	301.077
	200.200
	28.700
	20.000
	107.000
	
	44.500
	
	
	

	1
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Kon Tum
	30.542
	18.589
	11.953
	11.900
	11.900
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum
	3.934
	2.123
	1.811
	1.800
	1.800
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum
	15.000
	126
	14.874
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng y tế tỉnh
	120.000
	
	120.000
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh
	109.229
	1.552
	107.677
	107.000
	
	
	107.000
	
	
	
	
	

	6
	Sửa chữa bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
	44.763
	
	44.763
	44.500
	
	
	
	
	44.500
	
	
	Kêu gọi ODA

	II
	Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	208.921
	41.878
	167.043
	166.300
	58.000
	35.000
	21.300
	26.000
	
	26.000
	
	

	1
	Trường mầm non sư phạm thực hành tỉnh
	43.641
	8.500
	35.141
	35.000
	15.000
	20.000
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Tiểu học thực hành Sư phạm
	30.000
	
	30.000
	30.000
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh Kon Tum
	14.061
	395
	13.666
	13.500
	13.500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum
	37.919
	29.825
	8.094
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhà làm việc các phòng, khoa - Trường CĐSP Kon Tum
	10.000
	3.158
	6.842
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường THCS Nguyễn Du (12 phòng)
	9.000
	
	9.000
	9.000
	
	
	9.000
	
	
	
	
	

	7
	Trường THCS Trần Hưng Đạo (12 phòng)
	6.800
	
	6.800
	6.800
	
	
	6.800
	
	
	
	
	

	8
	Trường Mầm Non Thắng Lợi (08 phòng)
	5.500
	
	5.500
	5.500
	
	
	5.500
	
	
	
	
	

	9
	Dự án đầu tư Trường mầm non chất lượng cao tại tỉnh Kon Tum
	26.000
	
	26.000
	26.000
	
	
	
	26.000
	
	
	
	

	10
	Sửa chữa các điểm trường Trên địa bàn thành phố (đợt 2) năm 2010
	26.000
	
	26.000
	26.000
	
	
	
	
	
	26.000
	
	

	III
	Văn hóa thông tin
	211.665
	38.252
	173.413
	170.500
	10.000
	152.500
	
	
	
	8.000
	
	

	1
	Khu vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	2
	Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm tỉnh
	50.000
	
	50.000
	50.000
	
	50.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Công viên giọt nước ĐắkBla
	25.000
	12.250
	12.750
	12.000
	
	10.000
	
	
	
	2.000
	
	

	4
	Công viên phía Bắc phường Duy Tân
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Công viên cây xanh đường Trương Quang Trọng
	42.000
	
	42.000
	40.000
	10.000
	30.000
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình 
	68.665
	26.002
	42.663
	42.500
	
	42.500
	
	
	
	
	
	

	IV
	Trung tâm Thể dục thể thao
	220.801
	64.500
	156.301
	125.000
	50.000
	75.000
	
	
	
	
	
	

	1
	Sân Vận động tỉnh Kon Tum
	145.031
	64.500
	80.531
	50.000
	50.000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kon Tum
	75.770
	
	75.770
	75.000
	
	75.000
	
	
	
	
	
	

	V
	Trung tâm thương mại dịch vụ 
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	1
	Siêu thị số 203 Lê Hồng Phong
	30.000
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	30.000
	
	
	
	


	2
	Siêu thị phía Bắc phường Duy Tân
	30.000
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	30.000
	
	
	
	

	V
	Giao thông
	3.889.492
	154.540
	3.734.952
	1.277.530
	317.000
	67.800
	199.400
	22.000
	20.000
	351.330
	300.000
	

	*
	Đường giao thông 
	3.867.492
	154.540
	3.712.952
	1.255.530
	317.000
	67.800
	199.400
	
	20.000
	351.330
	300.000
	

	1
	Đường Trần Phú nối dài thành phố Kon Tum
	37.319
	29.500
	7.819
	7.800
	
	7.800
	
	7.800
	
	
	
	

	2
	Đường Trần Phú nối dài (đoạn Bạch Đằng - Bờ kè ĐăkBLa)
	37.000
	10.000
	27.000
	27.000
	
	27.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường từ làng Plei Đôn đi trung tâm xã Ngok Bay (đường đi qua xã V.Quang)
	102.022
	3.610
	98.412
	102.000
	
	
	102.000
	
	
	
	
	

	4
	Đường từ TP Kon Tum đi trung tâm xã Đắk Bla (đường Trần V.Hai)
	89.974
	69.040
	20.934
	20.000
	
	
	20.000
	
	
	
	
	

	5
	Đường từ ngã ba Trung Tín đi trung tâm xã Đắk Cấm
	119.847
	42.390
	77.457
	77.400
	
	
	77.400
	
	
	
	
	

	6
	Đường trục chính mặt cắt ll-ll Thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
	72.000
	
	72.000
	72.000
	72.000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú - cầu treo Kon Tum)
	75.000
	
	75.000
	75.000
	75.000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chi Minh - cầu treo Kon Tum)
	120.000
	
	120.000
	120.000
	120.000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cầu qua Sông Đăk Bla (qua khu TT hành chính mới)
	100.000
	
	100.000
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thành phố Kon Tum (các đoạn còn lại)
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	
	
	200.000
	

	11
	Cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính mới
	30.000
	
	30.000
	30.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường vành đai phía Tây thành phố
	1.000.000
	
	1.000.000
	20.000
	
	
	
	
	20.000
	
	
	

	13
	Đường Lạc Long Quân
	33.000
	
	33.000
	33.000
	
	33.000
	
	
	
	
	
	

	14
	Dự án đầu tư XD kết cấu hạ tầng khu vực I phía Bắc thành phố Kon Tum
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	
	20.000
	
	

	15
	Cơ sở hạ tầng tại phường Ngô Mây (các đường quy hoạch)
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	
	
	60.000
	
	

	16
	Đường Nguyễn Hữu Cầu (Bà Triệu-Trần Nhân Tông)
	6.500
	
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	6.500
	
	

	17
	Đường Trần Nhân Tông (Phan Đình phùng-Lê Hồng Phong)
	8.000
	
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	8.000
	
	

	18
	Đường Wừu - phường Trường Chinh 
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	19
	Đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn ra bờ kè đường Trần Phú Nối dài) - phường Thống nhất 
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	20
	Đường KaPaKơLơng (đoạn Phan Chu Trinh - Tr.H.Đạo)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	21
	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn H.Đ.Thơ - Suối.R.Rẽ)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	22
	Đường Huỳnh Đăng Thơ (đoạn P.Đ.Phùng - Sư Vạn Hạnh)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	23
	Đường Trần Đại Nghĩa (đoạn Ng.Văn Linh - Bế Văn Đàn)
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	24
	Đường Ngô Văn Sở (đường Đồng Nai vào xã Chưhreng)
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	25
	Đường Võ Đức Chính (đoạn Ng.Tri Phương - Ngô Đức Kế)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	26
	Đường Hồng Bàng
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	27
	Đường Bế Văn Đàn (đoạn Phạm Văn Đồng - Trần Đại Nghĩa)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	28
	Đường Lê Văn An (đoạn Phạm Văn Đồng đến cuối tuyến)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	29
	Đường Tôn Thất Tùng (đoạn Phạm V.Đồng - Lê Văn Huân)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	30
	Đường Lê Niệm (đoạn Phạm Văn Đồng - Lê Văn Huân) - P. Lê Lợi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	31
	Đường Lê Văn Huân (đoạn Trần Quang Diệu - Tôn.T.Tùng)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	32
	Đường Đinh Công Tráng (Trường Chinh - Trần Khánh Dư)
	9.000
	
	9.000
	9.000
	
	
	
	
	
	9.000
	
	

	33
	Đường Sư Vạn Hạnh (Nguyễn Thiện Thuật - Hàm Nghi)
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	
	
	
	
	10.000
	
	

	34
	Đường Trần Cao Vân (đoạn Đào Duy Từ - Phan Chu Trinh)
	12.000
	
	12.000
	12.000
	
	
	
	
	
	12.000
	
	

	35
	Đường Ka Pa Kơ Lơng (đoạn Tr.H.Đạo-đường QH N3)
	11.500
	
	11.500
	11.500
	
	
	
	
	
	11.500
	
	

	36
	Đường số 11 (nhà ông Đặng Đinh Rạng (tổ 2) đến nhà Ông Võ Văn Ẩn (tổ 3) P.Nguyễn Trãi)
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	37
	Đường Lương Thế Vinh
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	38
	Đường liên phường-P.Lê Lợi (đoạn Ngô Đức Đệ- Cống tràn tổ 1)
	5.630
	
	5.630
	5.630
	
	
	
	
	
	5.630
	
	

	39
	Đường liên tổ 5 và tổ 6 (đoạn nhà ông Lanh đến đường Võ Văn Tần)
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	40
	Đường Trần Khát Chân
	5.530
	
	5.530
	5.530
	
	
	
	
	
	5.530
	
	

	41
	Đường Phan Bội Châu (đoạn P.Đ.Phùng-Tr.H.Đạo)
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	42
	Đường Hai Bà Trưng (Bà Triệu-Lê Lợi)
	9.030
	
	9.030
	9.030
	
	
	
	
	
	9.030
	
	

	43
	Đường A Dừa (đoạn Trần Phú-Hàm Nghi)
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	44
	Đường Đặng Trần Côn
	4.530
	
	4.530
	4.530
	
	
	
	
	
	4.530
	
	

	45
	Đường Đặng Tiến Đông
	4.530
	
	4.530
	4.530
	
	
	
	
	
	4.530
	
	

	46
	Đường Lê Thị Hồng Gấm
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	47
	Đường từ Phạm Văn Đồng đến nhà ông Lê Minh Lâm Tổ 2 P.Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	48
	Đường từ Phạm Văn Đồng đến Ngô Đức Đệ (Hà Ngọc Thanh)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	49
	Đường tổ 3 lô 2 đi đến đơn vị K53 - P.Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	50
	Đường liên tổ 3 và 4 từ nhà ông Hải đến đường vào nhà Ông Giang - P. Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	51
	Đường từ nhà thờ Tân Phú lô 2 đến nhà ông Sáu Lại
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	52
	Đường từ nhà ông Ba Vân tổ 5 đi đến cuối tuyến
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	53
	Đường Hồ Quí Ly (đoạn Nguyễn Văn Linh-Đội thuế sổ 3)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	54
	Đường Đặng Tất (đoạn từ nhà Bà N T Kim Phụng - Nhà bà Văn Long) P.Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	55
	Đường từ nhà ông Đặng Minh Thành-Đất hợp đồng Ông Đoàn Hữu Đông- P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	56
	Đường từ ngã ba nhà thờ Phương Hòa-Nhà ông Nguyễn Ngọc Túc - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	57
	Đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc Túc đến đường vào trường Trung cấp nghề Kon Tum - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	58
	Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Giáo đến Nhà ông Lê Đình Dũng - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	59
	Đường liên tổ 1;2;3;4 (đoạn từ nhà ông Đoàn Tình đến nhà ông Nguyễn Ngọc Cảnh - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	60
	Sân bay Kon Tum
	1.500.000
	
	1.500.000
	100.000
	
	
	
	
	
	
	100.000
	GPMB

	**
	Vận tải công cộng
	22.000
	
	22.000
	22.000
	
	
	
	22.000
	
	
	
	

	1
	Bến xe phía Nam Thành phố Kon Tum
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	
	
	20.000
	
	
	
	

	2
	Kêu gọi đầu tư hệ thống xe buýt nội thành
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	
	
	2.000
	
	
	
	

	VII
	Cấp thoát nước
	337.650
	
	337.650
	337.650
	
	
	
	
	300.000
	37.650
	
	


	1
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 4 - P. Nguyễn Trãi
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	2
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 3 (đoạn đường số 4 đến đường số 2)- P. Nguyễn Trãi
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	3
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 15
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	4
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 10 (đoạn đường số 9 đến đường sổ 13)- P. Nguyễn Trãi
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	5
	Hệ thống thoát nước dọc đường số 10 (đoạn đường số 15 đến suối Đăk Tía)- P. Nguyễn Trãi 
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	6
	Hệ thống thoát nước đường Trường Chinh (đoạn Hàm Nghi - Phan Đình Phùng)
	6.500
	
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	6.500
	
	

	7
	Thoát nước và xử lý nước thải nội thành phố
	300.000
	
	300.000
	300.000
	
	
	
	
	300.000
	
	
	Kêu gọi ODA

	VIII
	Cấp điện và điện chiếu sáng
	10.030
	
	10.030
	10.030
	
	
	
	
	
	10.030
	
	

	1
	Điện chiếu sáng công lộ các phường nội thành (GĐ1- 15 tuyến đường)
	5.030


	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	2
	Điện chiếu sáng công lộ trên tuyến QL 14 (đoạn phía Bắc đến giáp ranh giới huyện Đắk Hà, đoạn phía Nam đếm trạm chốt kiểm Sao Mai)
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000
	
	

	IX
	Đầu tư trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ
	356.805
	500
	356.305
	356.000
	17.000
	46.500
	
	277.000
	
	15.500
	
	

	1
	Trồng cây xanh các đường nội thành
	15.500
	
	15.500
	15.500
	
	
	
	
	
	15.500
	
	Vốn SN

	2
	Dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum
	247.000


	
	247.000


	247.000


	
	
	
	247.000
	
	
	
	

	3
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình
	30.000


	
	30.000


	30.000


	
	
	
	30.000
	
	
	
	

	4
	Cải tạo hệ thống xử lý chất thải Y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh
	34.305
	
	34.305
	34.305
	17.000
	17.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Nghĩa trang nhân dân phía Nam Thành phố Kon Tum
	15.000
	500
	14.500
	14.500
	
	14.500
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà tang lễ tỉnh KonTum
	15.000
	
	15.000
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	

	X
	Các dự án khác
	3.284.370
	352.137
	2.932.233
	2.251.700
	
	261.000
	
	1.423.500
	520.000
	47.200
	
	

	1
	Kè chống sạt lở sông ĐắkBla (đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng TP Kon Tum)
	389.142
	192.850
	196.292
	196.000
	
	196.000
	
	
	
	
	
	

	2
	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum
	154.522
	89.287
	65.235
	65.000
	
	65.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Kè chống sạt lở Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum
	87.206
	70.000
	17.206
	17.200
	
	
	
	
	17.200
	
	
	

	4
	Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla
	195.000
	
	195.000
	195.000
	
	
	
	195.000
	
	
	
	

	5
	Lò giết mổ gia súc (nhà nước hỗ trợ + kêu gọi đầu tư
	8.500
	
	8.500
	8.500
	
	
	
	8.500
	
	
	
	

	6
	Dự án đầu tư khu đô thị trung tâm phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum
	400.000
	
	400.000
	400.000
	
	
	
	400.000
	
	
	
	

	7
	Khu chung cư đường Trần Cao Vân
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	200.000
	
	
	
	

	8
	Cải tạo sông Đăk Bla (đoạn qua trung tâm thành phố)
	500.000
	
	500.000
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khu trung tâm nghỉ ngơi Đăk Bla
	300.000
	
	300.000
	300.000
	
	
	
	300.000
	
	
	
	

	10
	Khu vui chơi giải trí (3 đến 5 điểm)
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	11
	Dự án đầu tư Nhà hàng ven sông ĐăkBLa thành phố Kon Tum
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	12
	Khu dân cư Hoàng Thành
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	200.000
	
	
	
	

	13
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các làng nghề trên địa bàn thành phố
	130.000
	
	130.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla (đoạn xung yếu từ Đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)
	600.000
	
	600.000
	20.000
	
	
	
	
	20.000
	
	
	


ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ KON TUM ĐẾN NĂM 2015 ĐẠT 70% MỨC TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II VÙNG CAO, VÙNG SÂU, BIÊN GIỚI

Phần thứ nhất …………………………………………………………………………………………..
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ ………………………………………………………………….
Phần thứ hai …………………………………………………………………………………………….
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ KON TUM SO VỚI 70% ………………………
MỨC TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II (VÙNG CAO, VÙNG SÂU, BIÊN GIỚI) ……………………
1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị (7/7 chỉ tiêu đạt) …………………………………………………
2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị (3/3 chỉ tiêu đạt) ………………………………………
3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số (1/1 chỉ tiêu đạt) …………………………………………………….
4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (1/1 chỉ tiêu đạt) …………………………………
5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị (24/30 chỉ tiêu đạt - chưa đạt)
 ……………..
6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị (5/7 chỉ tiêu đạt - chưa đạt) …………………………
7. Đánh giá chung các tiêu chuẩn, chỉ tiêu năm 2011 so với 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới
………………………………………………………………………………….
Phần thứ ba ………………………………………………………………………………………………
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ……………………………………………………………………
I. MỤC TIÊU ……………………………………………………………………………………………….
1. Mục tiêu chung ………………………………………………………………………………………..
2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………………….
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ……………………………………………………………………………….
1. Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 08 chỉ tiêu chưa đạt (Biểu số 03) …………………………….
1.1. Chỉ tiêu tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng ……………………………………………
1.2. Chỉ tiêu mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành ……………………………..
1.3. Chỉ tiêu tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải ……………………..
1.4. Chỉ tiêu tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng …………………………………………………………. 
1.5. Chỉ tiêu đất cây xanh nội thành …………………………………………………………………….
1.6. Chỉ tiêu về số nhà tang lễ khu vực nội thành …………………………………………………….
1.7. Chỉ tiêu về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị …………………………………………
1.8. Chỉ tiêu về khu đô thị mới …………………………………………………………………………..
2. Nhiệm vụ, giải pháp để duy trì kết quả theo yêu cầu của tiêu chí …………………………..
2.1. Về chức năng đô thị …………………………………………………………………………………
2.2. Về chỉ tiêu quy mô dân số đô thị ……………………………………………………………………
2.3. Chỉ tiêu về mật độ dân số nội thành
……………………………………………………………….
2.4. Nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ………………………………………………………….
2.5. Phát triển hệ thống công trình hạ tầng đô thị
……………………………………………………..
2.6. Hoàn chỉnh kiến trúc, cảnh quan đô thị ……………………………………………………………
3. Huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị ……………………………………………………
4. Danh mục dự án đầu tư (Biểu số 04) ………………………………………………………………
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN …………………………………………………………………………….
1. Các ngành, UBND thành phố ……………………………………………………………………….
2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
……………………………………………………………..
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………………………………………………………………..
4. Sở Tài chính …………………………………………………………………………………………..
5. Sở Xây dựng ………………………………………………………………………………………….
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 …………………………………………………………….
7. Sở Công Thương, Ban quản lý khu kinh tế ………………………………………………………..
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn …………………………………………………………..
9. Sở Giao thông vận tải ………………………………………………………………………………..
10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ……………………………………………………………………
11. Sở Nội vụ ……………………………………………………………………………………………..
12. Sở Tài nguyên và Môi trường ……………………………………………………………………..
13. Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………………………
Phần thứ tư ……………………………………………………………………………………………..
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………..
PHỤ BIỂU:

Biểu số 01: Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố

Biểu số 02: Thang điểm đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị loại II

Biểu số 03: Các giải pháp thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2011 chưa đạt (08 chỉ tiêu của 2 tiêu chuẩn năm 2011 chưa đạt).
Biểu số 04: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng
Phần thứ nhất.
SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT
Thành phố Kon Tum được Chính phủ thành lập theo Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 10-4-2009, có 21 đơn vị hành chính, gồm 10 phường nội thành và 11 xã(
), với diện tích tự nhiên 432,124 km2, trong đó diện tích đất nội thành 45,972 km2. Thành phố Kon Tum là cửa ngõ phía Nam của tỉnh, có Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đi qua và là đầu mối Quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi; phía Nam giáp huyện Chư Păh của tỉnh Gia Lai, phía Bắc giáp huyện Đăk Hà, phía Tây giáp huyện Sa Thầy, phía Đông giáp huyện Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum.
Qua các thời kỳ, đô thị Kon Tum được quan tâm đầu tư xây dựng; kính tế - xã hội thành phố Kon Tum phát triển tương đối toàn diện, đúng định hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ.

Hiện nay, mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang được đầu tư phát triển; trong đó, thành phố Kon Tum định hướng phát triển lên đạt đô thị loại 11 vùng cao, vùng sâu, biên giới  trong giai đoạn 2016-2020(
), xứng tầm với vai trò đô thị trung tâm của tỉnh và là 01 trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đề ra các giải pháp phù hợp và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được các tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) trong giai đoạn 2016-2020 thì việc lập Đề án xây dựng và phát triển thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) là thật sự cần thiết.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Xây dựng, ngày 26-11-2003;

- Luật Quy hoạch, ngày 17-6-2009;

- Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 10-4-2009 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Kon Tum;

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
- Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

- Quyết định 758/QĐ-TTg ngày 08-6-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020.

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020;

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 06-10-2010 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015).

- Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025(
).
Phần thứ hai.
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ KON TUM SO VỚI 70% MỨC TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II (VÙNG CAO, VÙNG SÂU, BIÊN GIỚI)
Theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng thì đánh giá phân loại đô thị theo 6 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn gồm một hoặc nhiều chỉ tiêu.

Theo đó, có 6 tiêu chuẩn, 49 chỉ tiêu để xem xét đối với đô thị loại II.

Việc đánh giá các tiêu chuẩn, chỉ tiêu thông qua tính điểm (biểu số 02).

Đối chiếu hướng dẫn tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng, đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Kon Tum so với 70% tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) qua các tiêu chuẩn, chỉ tiêu như sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị (7/7 chỉ tiêu đạt)

1.1. Chỉ tiêu về vị trí/ tính chất đô thị (1/1 chỉ tiêu đạt)
Thành phố Kon Tum là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Kon Tum, tập trung các cơ quan của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; nơi đặt trụ sở của các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí, dịch vụ tài chính, ngân hàng; các cơ quan đại diện, văn phòng, chi nhánh các doanh nghiệp Trung ương, địa phương và của cả nước. Thành phố Kon Tum nằm trong hệ thống các đô thị Tây Nguyên, là cửa ngõ phía Nam của tỉnh. Thành phố Kon Tum cách không xa các đô thị khác trong vùng; nằm liền kề với vùng trọng điểm kinh tế Miền Trung; cách cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Ngọc Hồi) khoảng 73 km.

Với vị trí, tính chất này, thành phố Kon Tum đảm bảo tiêu chí "Đô thị có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, hành chính, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một vùng lãnh thổ liên tỉnh”.
1.2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội (6/6 chỉ tiêu đạt):

- Tổng thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2011 đạt 561 tỷ đồng, yêu cầu là 205,8 tỷ đồng; đạt ở mức cao.

- Cân đối thu - chi ngân sách: đạt chỉ tiêu.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 20,523 triệu đồng, bằng 0,73 lần trung bình cả nước (28,5 triệu đồng); yêu cầu 0,686 lần; đạt chỉ tiêu.

- Mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm 2009 - 2011 là 16,44%/năm; yêu cầu là 2,94%/năm; đạt ở mức cao.

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) năm 2011 chiếm 10,8%; thấp hơn yêu cầu là 30,6%; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ tăng dân số hàng năm bình quân 2,16%; yêu cầu là 0,735%; đạt chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị (3/3 chỉ tiêu đạt)

- Dân số trung bình của thành phố là 150.270 người; yêu cầu là 105.000 người; đạt ở mức cao.

- Dân số nội thành 90.070 người; yêu cầu là 42.000 người; đạt ở mức cao.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%; yêu cầu là 19,6%; đạt ở mức cao.

3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số (1/1 chỉ tiêu đạt)
Mật độ dân số khu vực nội thành là 3.213người/km2 (diện tích đất tự nhiên 10 phường 4.597ha; xây dựng đô thị khoảng 2.803 ha; còn lại khoảng 1.794 ha là đất tự nhiên như núi cao, mặt nước, đất tôn giáo, quân sự, đất nông lâm nghiệp và đất cấm xây dựng khác (
) yêu cầu là 2.800 người/km2; đạt chỉ tiêu.

4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (1/1 chỉ tiêu đạt)

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành năm 2011 chiếm 80%; yêu cầu là 39,2%; đạt chỉ tiêu.

5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị (24/30 chỉ tiêu đạt - chưa đạt)

5.1. Các chỉ tiêu về nhà ở (2/2 chỉ tiêu đạt)

Những năm gần đây, các khu ở mới, nhiều nhà mới được xây dựng; quá trình đô thị hóa nhanh... Quỹ nhà ở của thành phố tăng nhanh và chất lượng nhà ở được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về nhà ở của nhân dân. Tổng diện tích nhà ở khoảng 2 triệu m2; trong đó: Nhà kiên cố chiếm 38,2%; nhà ở bán kiên cố chiếm 57,7%; nhà tạm chiếm 4,1%; diện tích nhà ở bình quân đầu người 14m2/người; tầng cao trung bình 1,5 tầng.

Hiện nay:

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người trong khu vực nội thành là 22,2m2/người; yêu cầu là 5,88m2 sàn/người; vượt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố trong khu vực nội thành đạt 57,7%; yêu cầu là 31,85%; vượt chỉ tiêu.

5.2. Chỉ tiêu về công trình công cộng cấp đô thị (8/8 chỉ tiêu đạt)
- Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở 1,4 m2/người; yêu cầu 735m2/người; vượt chỉ tiêu.

- Đất dân dụng 45 m2/người; yêu cầu là 26,46 m2/người; vượt chỉ tiêu.

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị 2,1m2/người; yêu cầu là 1,96m2/người; đạt chỉ tiêu.

- Cơ sở y tế (Trung tâm y tế chuyên sâu/ bệnh viện đa khoa-chuyên khoa các cấp):
Thành phố có Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện y học cổ truyền, Bệnh viện Quân y viện 24, hai phòng khám đa khoa khu vực, 4 bệnh xá thuộc các ngành Công an, Quân đội, Công ty cao su và của Ban quản lý dự án công trình thủy điện PleiKrông và 21 Trạm y tế xã, phường.

Tổng số giường bệnh của các bệnh viện năm 2011 (bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, Khu điều trị phong Đăk Kia): 530 giường, bình quân 3,5 giường bệnh/1.000 dân; yêu cầu là 0,735 giường/1.000 dân; vượt chỉ tiêu.

- Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề)

Trên địa bàn thành phố đã hình thành 7 cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề(
), các cơ sở này đang hoạt động và từng bước phát triển cả về cơ sở vật chất, đội ngũ gỉảng viên, giáo viên và quy mô tuyển sinh hàng năm được tăng lên; yêu cầu là 5 cơ sở; đạt chỉ tiêu.

- Trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa)
Có 5 cơ sở, gồm: 01 rạp chiếu phim (16/3), 2 nhà văn hóa (Thanh thiếu nhi, Liên đoàn lao động tỉnh), 01 Bảo tàng tổng hợp, 01 Trung tâm Văn hóa; yêu cầu 3 cơ sở; đạt chỉ tiêu.

- Trung tâm thể dục thể thao (sân vận động, nhà thi đấu)
Có 3 cơ sở, gồm: 2 sân vận động(
) và 1 nhà thi đấu (chưa xây dựng được nhà thi đấu quy mô lớn, hiện nay nhà thi đấu này tạm thời sử dụng làm nhà tập luyện thể dục thể thao và để tổ chức một số giải thi đấu ở quy mô nhỏ); yêu cầu 3 cơ sở; đạt chỉ tiêu.

- Trung tâm thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại)

Trên địa bàn thành phố, hiện có 5 cơ sở thương mại - dịch vụ chính(
); yêu cầu 4 cơ sở; đạt chỉ tiêu.

5.3. Chỉ tiêu về hệ thống giao thông (4/5 chỉ tiêu đạt)
Tại những nơi giao nhau của các đường giao thông nội thành đều có đèn tín hiệu, hoặc xây dựng vòng xuyến. Tổng chiều dài các tuyến giao thông nội thành 140,2 km(
) (biểu số 01).
Về phương tiện vận tải khách: Từ thành phố Kon Tum đi các huyện (trừ Đăk Glei và Tu Mơ Rông) đã khai thác hệ thống xe buýt công cộng, bên cạnh đó hệ thống ô tô taxi(
) ... cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Hiện nay:

- Đầu mối giao thông: trên địa bàn thành phố có đầu mối giao thông bến xe khách cấp liên vùng; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thành so với đất xây dựng trong khu vực nội thành đạt 11,2%; yêu cầu 7,35%; đạt chỉ tiêu.

- Mật độ đường trong khu vực nội thành đạt 3,9 km/km2; yêu cầu là 3,43 km/km2; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng đạt 1,2% (tạm tính); yêu cầu 4,9%; chưa đạt.

- Diện tích đất giao thông/dân số nội thành đạt 52,2m2/người; yêu cầu tối thiểu 5,39m2/người; đạt chỉ tiêu.

5.4. Chỉ tiêu về hệ thống cấp nước (3/3 chỉ tiêu đạt)
Nguồn cung cấp nước cho thành phố Kon Tum là nguồn nước của dòng sông ĐăkBLa lấy từ trạm bơm cấp I với 4 máy bơm có công suất thiết kế tối đa 17.000m3/ngày đêm kèm theo đường ống dẫn thiết kế đồng bộ, đảm bảo có thể đáp ứng được trên 80% dân số trên địa bàn 10 phường được sử dụng nước sạch và tiêu chuẩn dùng nước 120-160 lít/người/ngày đêm.

Hiện nay, đang sử dụng công suất 12.000m3/ngày đêm, hệ thống đường ống phân phối cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh để cung cấp nước cho các phường: Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, Duy Tân, Trường Chinh; các phường Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Khu Công nghiệp Hòa Bình đã được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chính.

- Cấp nước sinh hoạt khu vực nội thành là 120 lít/người/ngày đêm; yêu cầu là 53,9 lít/người/ngày đêm; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ dân số khu vực nội thành được cấp nước sạch đạt khoảng 80%; yêu cầu là 36,75%; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ nước thất thoát là 15%; yêu cầu là dưới 61,22%; đạt chỉ tiêu.

5.5. Chỉ tiêu về hệ thống thoát nước (1/3 chỉ tiêu đạt)
Thoát nước mưa: Được thu gom bằng hệ thống cống bê tông ly tâm dọc hai bên tuyến đường và xả ra sông ĐăkBla.

Thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt, công nghiệp được xử lý cục bộ ngay tại các công trình trước khi cho chảy vào hệ thống thoát nước mưa của đô thị.

Nhìn chung, hệ thống thoát nước thành phố chưa đáp ứng yêu cầu thoát nước đô thị, còn tồn tại nhiều bất cập: Một số tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến đường, còn tình trạng ngập ứ nước khi mưa lớn kéo dài; hệ thống thoát nước bẩn (riêng với hệ thống thoát nước mưa) chưa được đầu tư.

- Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đạt 1,5km/km2; yêu cầu là 1,96km/km2; tỷ lệ còn thiếu là 0,46 km/km2, như vậy là thiếu 21,15 km(
); chưa đạt 
- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý là 45%(
); yêu cầu 24,5%; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải:

Hiện nay, ngoài các công ty đã có hệ thống xử lý nước riêng như: Công ty mía đường, công ty sản xuất bê tông, công ty, sản xuất bao bì, các trạm trộn bê tông; thì vẫn còn nhiều hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt 30%; yêu cầu là 39,2%; chưa đạt.

5.6. Chỉ tiêu về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng (2/3 chỉ tiêu đạt)
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thành đạt 750 kwh/người/năm; yêu cầu là 343 kwh/người/năm; vượt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thành được chiếu sáng đạt 75%; yêu cầu là 46,55%; vượt chỉ tiêu

- Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng 20%; yêu cầu 26,95%; chưa đạt

5.7. Chỉ tiêu về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông (1/1 chỉ tiêu đạt):
Đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các trạm từ nội thành đến các xã ngoại thành, đáp ứng tốt nhu cầu về liên lạc của thành phố và khu vực lân cận. Hệ thống Internet, điện thoại di động ngày càng phát triển, số máy điện thoại cố định tăng lên từ 24,87máy/100 dân năm 2007 lên 28 máy/100 dân vào năm 2011, yêu cầu là 9,8 máy/100 dân; vượt chỉ tiêu.

5.8. Chỉ tiêu về cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ (3/5 chỉ tiêu đạt):
- Đất cây xanh đô thị là 1,56 m2/người; yêu cầu 3,43 m2/người; chưa đạt.

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành 2,6 m2/người; yêu cầu là 2,45m2/người; đạt.

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thành được thu gom đạt 80%; yêu cầu là 39,2%; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thành được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, công nghệ đốt) đạt 55%; yêu cầu 34,3%; đạt chỉ tiêu.

- Số nhà tang lễ khu vực nội thành: Chưa có nhà tang lễ khu vực nội thành; yêu cầu là 2 nhà tang lễ; chưa đạt.

6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị (5/7 chỉ tiêu đạt - chưa đạt)
6.1. Chỉ tiêu về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (1/1 chỉ tiêu chưa đạt)
Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; chưa có cơ chế quản lý kiến trúc đô thị; chưa đạt.

6.2. Chỉ tiêu về đô thị mới (1/2 chỉ tiêu đạt)

- Khu đô thị mới: chưa có khu đô thị mới được đầu tư xây dụng đồng bộ; yêu cầu là 2 khu; chưa đạt.

- Khu cải tạo, chỉnh trang đô thị: đã cải tạo, chỉnh trang được 01 khu đô thị thương mại Sân vận động cũ; yêu cầu là 1 khu; đạt chỉ tiêu.

6.3. Chỉ tiêu về tuyến phố văn minh đô thị (1/1 chỉ tiêu đạt)

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính khu vực nội thành đạt 10%; yêu cầu là 9,8%; đạt chỉ tiêu.

6.4. Chỉ tiêu về không gian công cộng (1/1 chỉ tiêu đạt)

Số lượng không gian công cộng của đô thị: có 07 không
gian công cộng của đô thị; yêu cầu 02 khu; đạt chỉ tiêu.

6.6. Các chỉ tiêu về công trình kiến trúc tiêu biểu (2/2 chỉ tiêu đạt)
- Có công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản: có công trình Di tích lịch sử Ngục Kon Tum được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là cấp quốc gia; đạt chỉ tiêu.

- Tỷ lệ các công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc, tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo đạt 25%; yêu cầu là 19,6%; đạt chỉ tiêu.

7. Đánh giá chung các tiêu chuẩn, chỉ tiêu năm 2011 so với 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới

- Có 4/6 tiêu chuẩn đạt, vượt đó là: chức năng đô thị; quy mô dân số toàn đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; mật độ dân số.

- Có 2/6 tiêu chuẩn chưa đạt là: hệ thống công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc cảnh quan đô thị.

Theo đó có 08/49 chỉ tiêu chưa đạt, đó là:
(1) Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (thiếu 3,95% so với yêu cầu);
(2) Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành (bằng 76,5% so với yêu cầu);
(3) Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải (thiếu 9,2% so với yêu cầu);

(4) Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng (thiếu 6,95% so với yêu cầu);

(5) Đất cây xanh đô thành (thiếu 2,97 m2/người so với yêu cầu);
(6) Số nhà tang lễ khu vực nội thành (cần đầu tư mới 2);
(7) Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (cần lập quy chế quản lý).

(8) Khu đô thị mới (cần đầu tư 2 khu đô thị mới);

Tổng số điểm đánh giá 66,9/(70-100) điểm

Phần thứ ba.
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) vào năm 2015 và trở thành đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) vào giữa giai đoạn 2016-2020, theo hướng là một thành phố văn minh, hiện đại, sinh thái, mang đậm bản sắc Tây Nguyên, phát triển hài hòa và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 -2015 là 16-17%/năm

- Đến năm 2015:

+ Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 48-49%; thương mại-dịch vụ 41 - 42%; nông - lâm - thủy sản giảm còn 10-11 %.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 818 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng tương đương 1.500 USD/người/năm.

+ Dân số trung bình khoảng 172.000 người (trong đó: Dân số nội thành khoảng 109.800 người). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,15%; mật độ dân số từ 3.917 người/km2 trở lên.

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%.

+ Tổng số lao động khoảng 76.950 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%.

+ Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 1,5%.

+ Có tối thiểu 45% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; trên 90% trạm y tế xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020.

+ Trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 80% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư tiên tiến; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa.

+ Phấn đấu xây dựng 02 khu đô thị mới; 20% trục phố chính đô thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị.

+ Thành lập thêm 3 phường mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của thành phố.

+ Hệ thống công trình hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ tối thiểu đạt 70% so với mức tiêu chí đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới).
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
Từ nay đến năm 2015, tập trung cải thiện 08 chỉ tiêu chưa đạt(
) nêu trên. Mặt khác, theo định hướng mở rộng không gian đô thị, tăng 3 phường, thì các chỉ tiêu khi đánh giá liên quan đến diện tích khu vực nội thành(
) sẽ giảm. Do đó, đối với những chỉ tiêu hiện nay mặc dù đã đạt nhưng phải tiếp tục đầu tư để đảm bảo duy trì kết quả theo yêu cầu của tiêu chí.

1. Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 08 chỉ tiêu chưa đạt (Biểu số 03)

1.1. Chỉ tiêu tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng

Kêu gọi, khuyến khích hãng xe buýt Thái Hòa mở thêm hệ thống xe buýt trong khu vực nội thành, ưu tiên trên trục đường chính: Phan Đình Phùng; Phạm Văn Đồng...; có chính sách trợ giá, trợ cước cho nhà đầu tư xây dựng hệ thống xe buýt; khuyến khích doanh nghiệp triển khai xây dựng hệ thống Nhà chờ xe Buýt. Nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng; tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt.

1.2. Chỉ tiêu mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành

Trong năm 2012, tập trung đầu tư xử lý ngập úng đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Tum nước làng Kon Tum KNân) và xử lý thoát nước cuối tuyến kênh 1, kênh 2 thành phố Kon Tum; trong những năm tiếp theo ưu tiên đầu tư những tuyến thoát nước còn lại.

1.3. Chỉ tiêu tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải

Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường tại các cụm làng nghề, khu công nghiệp hiện có (Khu công nghiệp Hòa Bình; cụm làng nghề tại thôn Thanh Trung, xã Hòa Bình); tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất mới chấp hành đúng quy định (phải có trạm xử lý nước thải).
1.4. Chỉ tiêu tỷ lệ ngỏ hẻm được chiếu sáng

Cải tạo, nâng cấp đường dây truyền tải điện từ 110kv lên 220kv đáp ứng nhu cầu truyền tải điện; xây dựng công trình điện chiếu sáng công lộ giai đoạn 3 trên địa bàn toàn thành phố với tổng chiều dài khoảng 109 km; đầu tư điện chiếu sáng các đường hẻm nội thành.

1.5. Chỉ tiêu đất cây xanh nội thành

Rà soát quy hoạch và quản lý phát triển hệ thống cây xanh đô thị; hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi đất cây xanh đô thị sang mục đích khác; tổ chức và quản lý chặt chẽ diện tích cây xanh, khoanh vùng và đẩy mạnh trồng cây xanh trong đô thị; lựa chọn cây trồng phù hợp, mang tính đặc trưng của miền núi; khuyến khích các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên vườn nhà và vỉa hè trước nhà; phát động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đơn vị và các khu vực được quy hoạch trồng cây xanh.

1.6. Chỉ tiêu về số nhà tang lễ khu vực nội thành

Đầu tư hoàn thành một nhà tang lễ trong khu vực nội thành (dự kiến khởi công trong quý III/2012); (với yêu cầu của tiêu chí đô thị cần phải đầu tư 2 nhà tang lễ, tuy nhiên, do đặc điểm của thành phố Kon Tum có nhiều thành phần dân tộc khác nhau cùng sinh sống; mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng và có những tập tục nên trong giai đoạn này đầu tư 1 công trình).
1.7. Chỉ tiêu về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Điều 24 Nghị định 38/2010/NĐ-CP, ngày 07-4-2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị sau khi quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

1.8. Chỉ tiêu về khu đô thị mới

Kêu gọi, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư mới và cải tạo chỉnh trang đô thị: Khu đô thị Tây Bắc phường Duy Tân; khu dân cư Hoàng Thành; khu chung cư Trần Cao Văn, khu đô thị trung tâm phường Trường Chinh. Tổ chức triển khai Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla theo hình thức phù hợp.

2. Nhiệm vụ, giải pháp để duy trì kết quả theo yêu cầu của tiêu chí

2.1. Về chức năng đô thị

a) Vị trí và tính chất đô thị

- Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum đến năm 2020, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 trong năm 2012. Trên cơ sở Quy hoạch chung, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 -1/5.000 đảm bảo phủ kín quy hoạch chung. Xác định các khu vực trọng tâm, cần đầu tư xây dựng làm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ lập và thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum gắn với khu hành chính của thành phố Kon Tum. Điều chỉnh, mở rộng khu vực nội thành, dự kiến đến năm 2015, thành lập mới 3 phường trên cơ sở xã Vinh Quang, xã Đăk Cấm và xã ChưHreng(
) 
- Vận động nhân dân cùng với chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội, các Đoàn thể tham gia quản lý đô thị từ cơ sở. Xây dựng nếp sống văn hóa đô thị người dân thành phố, xây dựng và giữ gìn thành phố Kon Tum vì mục tiêu "Xanh - sạch - đẹp” hướng đến văn minh và hiện đại. Tăng cường quản lý đô thị, kiểm tra và giải quyết tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, cơi nới, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè và các công trình công cộng khác để kinh doanh, mua bán, làm điểm giữ xe trái quy định, nhất là khu vực quanh trung tâm thương mại, vỉa hè các đường phố chính.

b) Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được.

2.2. Về chỉ tiêu quy mô dân số đô thị

a) Mục tiêu

- Phấn đấu đến năm 2015, quy mô dân số toàn đô thị đạt khoảng 172.000 người, đạt so với tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới (150.000 người); dân số nội thành 109.800 người đạt so với tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới (60.000 người); tỷ lệ đô thị hóa 63,83% đạt so với tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới (40%).

b) Nhiệm vụ, giải pháp

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dãn dân tái định cư các làng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Kon Tum. Vận động dãn dân ở các xã ngoại thành đảm bảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đủ đất ở, đất sản xuất trên cơ sở diện tích đất hiện có của cộng đồng.

2.3. Chỉ tiêu về mật độ dân số nội thành

a) Mục tiêu

Tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được; phấn đấu đến năm 2015, mật độ dân số nội thành khoảng 3.917 người/km2, vượt khoảng 40% so với yêu cầu.

b) Nhiệm vụ, giải pháp

- Tích cực thu hút lượng lớn lao động vào làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp Hòa Bình.

- Lấp đầy các khu dân cư mới trong khu vực nội
thành (Khu dân cư phía Tây Bắc phường Duy Tân; khu Sân bay cũ - đường Bà Triệu; khu đất nhà máy bia cũ thuộc phường Trường Chinh; trung tâm du lịch, dịch vụ, giải trí ĐăkBla; khu I, II, III phía Đông phường Ngô Mây...).
- Triển khai thực hiện theo quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, gắn với giao đất có thu tiền sử dụng đất các khu dân cư đô thị trong nội thành, chú trọng tại các phường: Trường Chinh, Ngô Mây và các phường mới.

- Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao từ nơi khác đến, tăng dân số cơ học từ nơi khác chuyển đến khu vực nội thành một cách hợp lý.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố (trong đó tập trung đầu tư: khu nhà ở người có thu nhập thấp thành phố Kon Tum; khu nhà ở sinh viên tại thành phố Kon Tum, khu nhà ở công nhân khu công nhân Hòa Bình, khu nhà ở công nhân, dịch vụ phụ trợ Khu Công nghiệp Sao Mai...). Phát huy đa dạng về phong cách, loại hình kiến trúc, hình thành các khu đô thị hiện đại; nâng cao chất lượng nhà ở đô thị.

- Đầu tư, nâng cấp một số tuyến giao thông trong nội thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở thuận lợi trong đi lại.

2.4. Nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghỉệp

a) Mục tiêu: Tiếp tục duy trì và phát triển tiêu chí đã đạt được.

b) Nhiệm vụ, giải pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020; đề án đào tạo lao động nghề cho nông thôn đến năm 2015, chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số có đất bị thu hồi để làm các công trình thủy điện, thủy lợi...

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch lại các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành, thành các địa điểm du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Kon Tum. Đề án thí điểm phát triển loại hình nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm xây dựng thôn, làng thành cộng đồng phát triển kinh tế bền vững trong thời gian đến.

- Tranh thủ vốn đầu tư từ ngân sách kết hợp kêu gọi đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hòa Bình, Khu công nghiệp Sao Mai... đồng thời đẩy nhanh xúc tiến đầu tư, lấp đầy các khu công nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố đầu tư mở rộng và đầu tư mới các dự án sản xuất công nghiệp như: Công ty Mía đường, Công ty cấp nước, may xuất khẩu, sản xuất bê tông, sản xuất bao bì...

- Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các làng nghề trên địa bàn thành phố như: làng nghề tiểu thủ công nghiệp Hnor, phường Lê Lợi; cơ sở sản xuất gốm, sứ tại km8, xã Vinh Quang; khu sản xuất ngói tập trung thôn 5, xã Hòa Bình; cụm công nghiệp Thanh Trung. Khuyến khích phát triển và khôi phục các ngành nghề truyền thống các nhóm nghề thủ công mỹ nghệ (dệt thổ cấm, mây tre đan, hàng lưu niệm...), các dịch vụ sửa chữa cơ khí điện tử, mộc dân dụng.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31-7-2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh.

2.5. Phát triển hệ thống công trình hạ tầng đô thị

a) Mục tiêu: Tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được.

b) Nhiệm vụ, giải pháp

- Chỉ tiêu tỷ lệ nước sinh hoạt được xử lý
- Đầu tư xây dựng các tuyến phố chính phải có hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa riêng biệt, nhằm xử lý triệt để nước thải theo đúng tiêu chuẩn. Huy động nguồn vốn để đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải nội thành phố. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức nhằm tránh việc xả nước thải sinh hoạt không đúng quy định. Khi xây dựng các tuyến đường nghiên cứu phương án để các hộ gia đình, cá nhân đấu nối hệ thống xả nước thải sinh hoạt ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung tại thành phố Kon Tum.

- Chỉ tiêu cơ sở y tế

Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình đang thi công như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng... Tích cực làm việc với các Bộ, ngành để huy động từ các nguồn hỗ trợ cơ mục tiêu, vốn ODA... để đâu tư nâng cấp Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện các dự án bệnh viện tư.

- Chỉ tiêu cơ sở giáo dục, đào tạo

+ Mở rộng quy mô tuyển sinh đối với các cơ sở chuyên nghiệp, nghề đối với 7 cơ sở hiện có; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum mở rộng quy mô để tương lai trở thành trường đại học tại Kon Tum. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 02-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015
+ Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư xây dựng các trường học tư.

- Chỉ tiêu về trung tâm văn hóa

Duy trì hoạt động các cơ sở văn hóa hiện có; tranh thủ vốn từ Trung ương để triển khai đầu tư xây dựng các công trình như: Khu vui chơi thanh thiếu niên, Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm, Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, thư viện tỉnh.

- Chỉ tiêu về trung tâm thể dục thể thao

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Sân vận động tỉnh (giai đoạn 1), hoàn chỉnh xây dựng khu Trung tâm thể dục thể thao của tỉnh theo quy hoạch, trong đó chú ý công trình Nhà thi đấu đa năng với quy mô phù hợp.

- Chỉ tiêu về trung tâm thương mại

+ Tập trung phát triển thương mại dịch vụ tại khu vực xung quanh siêu thị Vinatex, Trung tâm thương mại. Chỉnh trang trục dịch vụ thương mại trên đường Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo. Nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại gắn với sử dụng vị trí rạp chiếu bóng 16/3. Huy động doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư siêu thị khu vực Bắc Duy Tân; tại 162 đường Lê Hồng Phong... theo quy hoạch; huy động vốn của tiểu thương để nâng cấp chợ Duy Tân hiện có...

+ Nghiên cứu, bố trí địa điểm để tổ chức hội chợ triển lãm; chọn tuyến phố để hình thành tuyến phố chợ đêm phục vụ du lịch, tuyến phố văn minh; triển khai đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản tại phường Ngô Mây.

- Chỉ tiêu về hệ thống giao thông

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24, Tỉnh lộ 671, Tỉnh lộ 675 đoạn qua thành phố Kon Tum theo quy hoạch. Nhựa hóa các tuyến đường phố chính trong 6 phường trung tâm (Quyết Thắng, Quang Trung, Thống Nhất, Thắng Lợi, Duy Tân, Lê Lợi); hoàn chỉnh hệ thống vỉa hè tại các đường nội thành còn lại; tiếp tục mở rộng theo hướng bê tông hóa các hẻm tại 10 phường nội thành với chiều dài khoảng 13,1 km.

+ Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng bến xe khách phía Nam thành phố; hoàn thành kè chống sạt lở sông ĐăkBla (đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng, thành phố Kon Tum).

+ Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng Sân bay Kon Tum theo quy hoạch được duyệt (lập dự án, cắm mốc quy hoạch và bồi thường, giải phóng mặt bằng …).
- Tiếp tục huy động vốn của Trung ương và của nhà đầu tư để đẩy nhanh tiếp độ triển khai thực hiện các dự án xử lý chất thải tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Khu công nghiệp Hòa Bình và dự án xử lý, tái chế chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nhà máy liên hợp xử lý môi trường tại thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

2.6. Hoàn chỉnh kiến trúc, cảnh quan đô thị

a) Mục tiêu: Tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được.

b) Nhiệm vụ, giải pháp

- Chỉ tiêu về khu đô thị mới

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị: Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; khu đô thị Tây Bắc phường Duy Tân; khu dân cư Hoàng Thành; khu chung cư Trần Cao Vân; khu đô thị trung tâm phường Trường Chinh... Phấn đấu đến năm 2015, thành phố Kon Tum có 02 khu đô thị mới với quy mô tối thiếu 50 ha/khu (trong trường hợp không có điều kiện mở rộng, quy mô tối thiểu là 25 ha/khu), được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị.

- Tỷ lệ các công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo

Có kế hoạch và khuyến khích, tạo điều kiện để thực hiện xã hội hóa các nguồn lực thực hiện trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử - văn hóa như: Đình Trung Lương, Di tích Chùa Bác ái, Di tích Đình Võ Lâm... Sửa chữa, phục dựng, giữ gìn và bảo tồn nhà Rông của các dân tộc thiểu số; phục dựng lễ hội cồng chiêng, múa xoang, truyền kể sử thi...; phát triển các đội cồng chiêng, các đội văn nghệ, vinh danh các nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc mình... thể hiện rõ bản sắc văn hóa bản địa.

3. Huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị

3.1. Nhu cầu và nguồn vốn đầu tư (biểu số: 04)
Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng là 4.954,91 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách đầu tư qua Bộ, ngành: 300 tỷ đồng;

- Vốn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương: 657,8 tỷ đồng;

- Vốn trái phiếu Chính phủ: 327,7 tỷ đồng;

- Ngân sách tỉnh: 480,7 tỷ đồng;

- Ngân sách thành phố: 495,71 tỷ đồng;

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 1.808,5 tỷ đồng,

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 884,5 tỷ đồng.

3.2. Huy động nguồn vốn đầu tư đô thị

- Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của Trung ương đối với các dự án do Bộ, ngành làm chủ đầu tư đầu tư trên địa bàn; nguồn ngân sách tỉnh bố trí có mục tiêu cụ thể cho thành phố (vùng động lực của tỉnh....).
- Huy động vốn của các thành phần kinh tế đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, các dự án bệnh viện tư nhân, cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của đô thị, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khu vui chơi giải trí, các công trình hạ tầng đô thị khác...

- Xây dựng các phương án tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị (giao đất có thu tiền sử dụng đất). Sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất để tập trung đầu tư các hạng mục công trình trong kế hoạch được duyệt.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, tổ chức cộng đồng hỗ trợ”.

4. Danh mục dự án đầu tư (Biểu số 04)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ngành, UBND thành phố

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới, các dự án bệnh viện tư nhân, cơ sở giáo dục đào tạo tư, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của đô thị, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khu vui chơi giải trí, các công trình hạ tầng đô thị...

2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

- Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Điều 24, Nghị định 38/2010/NĐ-CP, ngày 07-4-2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị theo phân cấp làm cơ sơ quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Xây dựng Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giãn dân tái định cư các làng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Kon Tum. Vận động dãn dân ở các xã ngoại thành đảm bảo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đủ đất ở, đất sản xuất trên cơ sở diện tích đất hiện có của cộng đồng.

- Ưu tiên đầu tư các công trình, dự án có cơ cấu vốn của Nhà nước và nhân dân; khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nhiều nguồn vốn của các thành phần kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Đề án thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới).
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất các cơ chế huy động, cân đối nguồn lực hàng năm để đảm bảo tiến độ xây dựng và hoàn thành các công trình, dự án.

Theo dõi, giám sát tiến độ thi công các công trình, dự án được bố trí vốn, kịp thời đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ công trình, dự án triển khai đúng kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, kinh phí công tác lập, công bố quy hoạch...

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập hoàn chỉnh Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, chú ý đến việc quy hoạch hệ thống hạ tầng đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới).
- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính mới tỉnh Kon Tum và các khu vực trọng tâm, cần đầu tư xây dựng làm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị.

- Phối hợp với phân hiệu Đại học Đà Nẵng sớm lập và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng phân hiệu đại học Đà Nẵng tại vị trí mới (khoảng 100 ha).

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo lao động nghề cho nông thôn đến năm 2015. Phối hợp huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo từng nghề; đa dạng hóa các hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất.

7. Sở Công Thương, Ban quản lý khu kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hoàn thành đi vào sản xuất đúng kế hoạch, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuẩn bị nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đầu tư xây dựng kè chính trị sông ĐăkBla (các đoạn còn lại qua đô thị); dự án dâng nước sông ĐăkBla (đoạn qua thành phố Kon Tum).
9. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chuẩn bị nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng sân bay Kon Tum theo quy hoạch được duyệt.

Chuẩn bị nội dung để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải sớm đầu tư đường Hồ Chí Minh đoạn từ thành phố Kon Tum đến địa phận tỉnh Gia Lai, đường tránh phía Đông thành phố (đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 2); đường trục chính phía Tây thành phố (đoạn từ thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang đi Khu công nghiệp Sao Mai).
10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Đôn đốc các đơn vị thi công, sớm hoàn thành Sân vận động tỉnh theo đúng tiến độ đầu tư của dự án và các công trình thể thao khác tại khu trung tâm thể dục thể thao mới của tỉnh khi được các cấp phê duyệt; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu trên địa bàn thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch trùng tu, tôn tạo, bảo tồn.

- Phối hợp với UBND thành phố Kon Tum và Sở Xây dựng khảo sát, tìm địa điểm mới để xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thông tin Triển lãm.

11. Sở Nội vụ

Tham mưu điều chỉnh địa giới hành chính, thẩm định Đề án thành lập 3 phường mới trên cơ sở xã Vinh Quang, Đăk Cấm, Chư Hreng, thành phố Kon Tum báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất tại các Khu, cụm công nghiệp trong việc tuân thủ xử lý chất thải (rắn, lỏng) gây ô nhiễm môi trường. Đảm bảo các cơ sở xây dựng mới trong thành phố có trạm xử lý nước thải.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu huy động nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống các trường trên địa bàn thành phố theo quy hoạch được duyệt.

Phần thứ tư.
KẾT LUẬN
- Đô thị Kon Tum hướng đến đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Kon Tum, đáp ứng nguyện vọng và là nguồn động viên, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Xây dựng thành phố Kon Tum theo định hướng trở thành đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh, trong đó trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Kon Tum. Do đó, cần tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, thành phố đến cơ sở và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; khai thác, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực (Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân...) để xây dựng thành phố.

- Thành phố Kon Tum là một thành phố của tỉnh nghèo, rất cần có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách của Trung ương, ngân sách tỉnh; đồng thời phải có một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia đầu tư cải thiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn của đô thị.
Biểu số: 01

HIỆN TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
	STT
	Tên đường
	Chiều dài (Km)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Bề rộng
	Năm XD
	Kết cấu mặt đường
	Chất lượng mặt đường
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nền

(m)
	Mặt

(ni)
	
	BTN
	Nhựa
	BTXM
	CP, đất
	Tốt
	TB
	Xấu
	

	
	Tổng số
	
	Tổng số
	
	
	
	
	79,0
	28,2
	9,7
	23,3
	49,0
	91,0
	42,0
	

	
	Đường trên 11,5 m
	
	
	
	
	
	
	74,9
	10,5
	6,4
	11,2
	47,0
	61,0
	23,0
	

	1
	Đường Chu Văn An
	0,16
	Ngô Mây
	Phan Đình Giót
	12
	6
	2007
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	2
	Đường Bắc Kạn
	1,9
	Đào Duy Từ
	Cầu treo Konlor
	16
	8
	2003
	1,9
	
	
	
	
	1,0
	
	

	3
	Đường Nguyễn Hữu Cầu
	0,176
	Thi Sách
	Phan Chu Trinh
	12
	6
	2009
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	4
	Đường Phan Huy Chú
	0,168
	Trần Nhân Tông
	Đống Đa
	14
	8
	2010
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	5
	Đường Trường Chinh
	2,42
	Phan Đình Phùng
	Đào Duy Từ
	24
	12
	T.2000
	2,4
	
	
	
	
	1,0
	
	

	6
	Đường Nguyễn Đình Chiểu
	0,44
	Ngô Quyền
	Hoàng Văn Thụ
	14
	8
	2000
	0,4
	
	
	
	
	1,0
	
	

	7
	Đường Phan Bội Châu
	0,23
	Phan Đình Phùng
	Trần Hưng Đạo
	20
	10
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	8
	Đường Mạc Đỉnh Chi
	0,65
	Trần Nhân Tông
	Nguyễn Gia Thiều
	14
	8
	2009
	0,7
	
	
	
	1,0
	
	
	

	9
	Đường Lê Đình Chinh
	0,44
	Trần Phú
	Phan Đình Giót
	14
	8
	2011
	0,4
	
	
	
	1,0
	
	
	

	10
	Đường Lê Chân
	0,24
	Trường Chinh
	Sư Vạn Hạnh
	14
	8
	2007
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	11
	Đường Đặng Trần Côn
	0,19
	Trần Khánh Dư
	Hồ Xuân Hương
	12
	6
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	12
	Đường Âu Cơ
	0,694
	Hoàng Thị Loan
	Nguyễn Văn Cừ
	14
	8
	2011
	
	0,7
	
	
	1,0
	
	
	

	13
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	1,23
	Hai Bà Trưng
	Huỳnh Thúc Kháng
	24
	12
	2011
	1,2
	
	
	
	1,0
	
	
	

	14
	Đường Hoàng Diệu
	0,302
	Ngô Quyền
	Làng KonHrachot
	12
	8
	2010
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	15
	Đường Nguyễn Du
	0,14
	Phan Đình Phùng
	Đoàn Thị Điểm
	14
	8
	2010
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	
	

	16
	Đường Trần Nhật Duật
	0,132
	Trần Khánh Dư
	Ng. Thiện Thuật
	12
	6
	2003
	0,1
	
	
	
	
	1,0
	
	

	17
	Đường Đặng Dung
	0,17
	Duy Tân
	Đinh Công Tráng
	12
	6
	2008
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	18
	Đường Ngô Tiến Dũng
	0,21
	Phan Chu Trinh
	Trần Hưng Đạo
	12
	6
	2009
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	
	

	19
	Đường Võ Văn Dũng
	0,32
	Phan Đình Phùng
	Hoàng Thị Loan
	14
	8
	2010
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	20
	Đường Trần Khánh Dư
	1,141
	Phan Đình Phùng
	Ure
	20
	10
	2003
	1,1
	
	
	
	1,0
	
	
	

	21
	Đường A Dừa
	0,376
	Phùng Hưng
	Trần Phú nối dài
	14
	8
	
	0,4
	
	
	
	
	
	1,0
	

	22
	Đường Đống Đa
	1,129
	Lê Hồng Phong
	Lê Văn Hưu
	14
	8
	2010
	1,1
	
	
	
	1,0
	
	
	

	23
	Đường Trần Hưng Đạo
	1,1
	Hai Bà Trưng
	Đào Duy Từ
	22
	12
	T.2000
	1,1
	
	
	
	
	1,0
	
	

	24
	Đường Bùi Đạt
	0,346
	Bắc Cạn
	Đào Duy Từ
	12
	6
	2009
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	25
	Đường Tản Đà
	0,19
	Sư Vạn Hạnh
	Ng. Trường Tộ
	12
	6
	2009
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	26
	Đường Bạch Đằng
	0,44
	Phan Đình Phùng
	Nguyễn Huệ
	17
	8
	2008
	0,4
	
	
	
	
	1,0
	
	

	27
	Đường Lý Nam Đế
	0,216
	Trương Hán Siêu
	Hàm Nghi
	12
	6
	2003
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	28
	Đường Đoàn Thị Điểm
	0,84
	Ngô Quyền
	Hùng Vương
	14
	8
	2004
	0,8
	
	
	
	1,0
	
	
	

	29
	Đường Trương Định
	0,48
	Hàm Nghi
	Trần Khánh Dư
	12
	6
	2003
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	

	30
	Đường Lê Quý Đôn
	0,496
	Lê Hồng Phong
	Trần Phú
	14
	8
	2010
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	31
	Đường Kim Đồng
	0,25
	Lê Văn Tám
	Trần Văn Hai
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	32
	Đường A Gió
	0,55
	Bắc Cạn
	Đào Duy Từ
	12
	6
	
	
	
	
	0,6
	
	
	1,0
	

	33
	Đường Phan Đình Giót
	0,468
	Trường Chinh
	Trần Nhân Tông
	16
	8
	2008
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	34
	Đường Sư Vạn Hạnh
	1,6
	Lạc Long Quân
	Trần Phú
	17
	8
	
	
	
	
	1,6
	
	
	1,0
	

	35
	Đường Trần Nguyên Hãn
	0,3
	Trường Chinh
	Lê Văn Hiến
	12
	8
	2010
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	36
	Đường Lê Ngọc Hân
	0,332
	Phan Huy Chú
	Phan Đình Giót
	12
	6
	2008
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	
	

	37
	Đường Lê Văn Hiến
	0,6
	Phan Đình Phùng
	Trần Phú
	12
	6
	2010
	0,6
	
	
	
	1,0
	
	
	

	38
	Đường Nguyễn Thái Học
	0,46
	Trần Hưng Đạo
	Phan Đình Phùng
	14
	8
	2007
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	39
	Đường Nguyễn Văn Hoàng
	0,386
	Mai Hắc Đế
	Duy Tân
	12
	6
	2003
	
	0,4
	
	
	
	1,0
	
	

	40
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	0,288
	Trường Chinh
	Kim Đồng
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	41
	Đường Lê Hoàn
	0,8
	Lê Hồng Phong
	San Bay
	12
	6
	
	
	
	
	0,8
	
	
	1,0
	

	42
	Đường Diên Hồng
	0,28
	Lê Văn Tám
	Trần Văn Hai
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	43
	Đường Tăng Bạt Hổ
	0,26
	Phan Chu Trinh
	Trần Hưng Đạo
	14
	8
	2008
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	44
	Đường Nguyễn Huệ
	1,54
	Phan Đình Phùng
	Đào Duy Từ
	24
	12
	T2000
	1,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	45
	Đường Lê Văn Hưu
	0,18
	Đống Đa
	Bà Triệu
	17
	8
	2010
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	
	

	46
	Đường Phùng Hưng
	0,24
	Trường Chinh
	Sư Vạn Hạnh
	17
	8
	2011
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	
	

	47
	Đường N. T. Minh Khai
	0,35
	Phan Đình Phùng
	Hoàng Thị Loan
	14
	8
	2009
	0,4
	
	
	
	1,0
	
	
	

	48
	Đường Trần Quang Khải
	0,374
	Ng Đình Chiểu
	Phan Chu Trinh
	14
	8
	2010
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	
	

	49
	Đường Huỳnh Thúc Kháng
	0,78
	Lạc Long Quân
	Phan Đình Phùng
	24
	12
	T2000
	
	0,8
	
	
	
	
	1,0
	

	50
	Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
	0,212
	Nguyễn Huệ
	Ngô Quyền
	12
	6
	2010
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	51
	Đường Lý Thường Kiệt
	0,504
	Nguyễn Du
	Hùng Vương
	14
	8
	T2000
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	52
	Đường Yết Kiêu
	0,272
	Phan Chu Trinh
	Đào Duy T ừ
	14
	8
	2008
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	53
	Đường Nguyễn Khuyến
	0,4
	Lê Hữu Trác
	Lê Viết Lượng
	12
	6
	2009
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	
	

	54
	Đường Lê Lai
	0,45
	Trần Phú
	Phan Đình Giót
	14
	8
	2009
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	55
	Đường Cù Chính Lan
	0,116
	Lê Lai
	Trần Nhân Tông
	12
	6
	2009
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	
	

	56
	Đường Phạm Ngũ Lão
	0,104
	Lê Hồng Phong
	Hoàng Văn Thụ
	14
	8
	2008
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	
	

	57
	Đường Ngô Sĩ Liên
	0,44
	Ng.Thiện Thuật
	Tản Đà
	12
	6
	2003
	0,4
	
	
	
	
	1,0
	
	

	58
	Đường Hoàng Thị Loan
	1,9
	Hai Bà Trưng
	Lạc Long Quân
	24
	12
	2006
	1,9
	
	
	
	1,0
	
	
	

	59
	Đường Lê Lợi
	0,816
	Hai Bà Trưng
	Trần Phú
	14
	8
	2003
	0,8
	
	
	
	1,0
	
	
	

	60
	Đường KapaKơlơng
	0,986
	Phan Chu Trinh
	Hoàng Diệu
	14
	8
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	

	61
	Đường Nguyễn Huy Lung
	0,48
	Bùi Đạt
	Cao Bá Quát
	12
	6
	2008
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	

	62
	Đường Lê Viết Lượng
	0,31
	Bùi Đạt
	Lê Văn Hoàn
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	63
	Đường Ngô Mây
	0,172
	Trường Chinh
	Lê Đình Chinh
	12
	6
	2008
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	64
	Đường Hồ Tùng Mậu
	1,034
	Trần Quốc Toản
	Đào Duy Từ
	14
	8
	2008
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	

	65
	Đường Hàm Nghi
	0,93
	Trường Chinh
	Duy Tân
	17
	8
	
	
	
	
	0,9
	
	
	1,0
	

	66
	Đường Ngô Thì Nhậm
	0,14
	Trần Phú
	Đinh Công Tráng
	17
	8
	
	
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	

	67
	Đường Lê Hồng Phong
	1,88
	Bạch Đằng
	Trường Chinh
	24
	12
	T2000
	1.9
	
	
	
	1,0
	
	
	

	68
	Đường Trần Phú
	2,54
	Nguyễn Huệ
	Duy Tân
	24
	12
	T2000
	2,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	69
	Đường Đặng Xuân Phong
	0,19
	Trương Hán Siêu
	Hàm Nghi
	12
	6
	2009
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	70
	Đường Phan Đình Phùng
	9,5
	Đoạn qua thành phố
	
	32
	16
	2011
	9,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	71
	Đường Cao Bá Quát
	0,68
	Đào Duy Từ
	Nguyễn Huy Lung
	16
	8
	2009
	
	
	0,7
	
	
	1,0
	
	

	72
	Đường Lạc Long Quân
	1,46
	Hai Bà Trưng
	Sư Vạn Hạnh
	24
	12
	
	
	
	
	1,5
	
	
	1,0
	

	73
	Đường Ngô Quyền
	1,49
	Phan Đình Phùng
	Đào Duy Từ
	14
	8
	2004
	1,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	74
	Đường Võ Thị Sáu
	0,176
	Phan Chu Trinh
	Thi Sách
	14
	8
	2010
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	75
	Đường Thi Sách
	1.5
	Trần Phú
	Đào Duy Từ
	14
	8
	2003
	1,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	76
	Đường Nguyễn Sinh Sắc
	0,866
	Phan Đình Phùng
	Huỳnh Đăng Thơ
	14
	8
	2006
	0,9
	
	
	
	1,0
	
	
	

	77
	Đường Trương Hán Siêu
	1,463
	Tô Hiến Thành
	Sư Vạn Hạnh
	12
	6
	2003
	1,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	78
	Đường Lê Văn Tám
	0,288
	Trường Chinh
	Kim Đồng
	12
	6
	2008
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	
	

	79
	Đường Duy Tân
	3,397
	Phan Đình Phùng
	Ure
	27
	12
	2011
	3,4
	
	
	
	
	1,0
	
	

	80
	Đường Đào Duy Từ
	1,26
	Nguyễn Huệ
	QL 24
	24
	12
	T2000
	1,3
	
	
	
	
	1,0
	
	

	81
	Đường Hà Huy Tập
	0,946
	Huỳnh T. Kháng
	Hai Bà Trưng
	12
	6
	2003
	0,9
	
	
	
	
	1,0
	
	

	82
	Đường Dã Tượng
	0,48
	Sư Vạn Hạnh
	Duy Tân
	12
	6
	2003
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	. 83
	Đường Trần Nhân Tông
	1,7
	Lạc Long Quân
	Phan Đình Giót
	16
	8
	2010
	1,7
	
	
	
	1,0
	
	
	

	84
	Đường Lý Thái Tổ
	0,615
	Điểm đầu kênh II
	Sân Bg làng KonHra
	12
	8
	2011
	0,6
	
	
	
	1,0
	
	
	

	85
	Đường Trần Quốc Toản
	0,18
	Phan Chu Trinh
	Thi Sách
	12
	6
	2011
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	
	

	86
	Đường Nguyễn Trường Tộ
	1,7
	Ng. Thiện Thuật
	Tản Đà
	14
	8
	2003
	1,7
	
	
	
	
	1,0
	
	

	87
	Đường Hoàng Hoa Thám
	0,164
	Ng. Bỉnh Khiêm
	Lê Hồng Phong
	14
	8
	2009
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	88
	Đường Phạm Hồng Thái
	0,29
	Phan Đình Phùng
	N.T.Minh Khai
	14
	8
	2009
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	89
	Đường Tô Hiến Thành
	0,55
	Ngô Thì Nhậm
	Duy Tân
	12
	6
	2010
	0,6
	
	
	
	1,0
	
	
	

	90
	Đường Phạm Ngọc Thạch
	0,495
	Nguyễn Sinh sắc
	Hoàng Thị Loan
	12
	6
	2003
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	91
	Đường Cao Thắng
	0,26
	Đào Duy Từ
	Nguyễn Huy Lung
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	92
	Đường Nguyễn Gia Thiều
	0,359
	Mạc Đỉnh Chi
	Lê Hồng Phong
	12
	6
	2008
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	
	

	93
	Đường Bà Triệu
	2,72
	Hai Bà Trưng
	Đào Duy Từ
	24
	12
	T2000
	2,7
	
	
	
	1,0
	
	
	

	94
	Đường Phan Chu Trinh
	2,29
	Hai Bà Trưng
	Đào Duy Từ
	16
	8
	2000
	2,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	95
	Đường Lê Hữu Trác
	0,44
	A Gió
	Cao Bá Quát
	12
	6
	2008
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	
	

	96
	Đường Nguyễn Trãi
	0,51
	Ngô Quyền
	Nguyễn Huệ
	14
	8
	2002
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	

	97
	Đường Đinh Công Tráng
	0,243
	Trường Chinh
	Duy Tân
	17
	8
	2003
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	98
	Đường Phan Văn Trị
	0,22
	Phan Huy Chú
	Phan Đình Giót
	12
	6
	2007
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	99
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	0,49
	Nguyễn Huệ
	Trần Hưng Đạo
	14
	8
	2009
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	

	100
	Đường Lý Tự Trọng
	0,726
	Nguyễn Huệ
	Phan Chu Trinh
	16
	8
	2009
	
	
	0,7
	
	1,0
	
	
	

	101
	Trương Quang Trọng
	1,156
	Ngục Kon Tum
	Ng. Bỉnh Khiêm
	20
	10
	T2000
	1,2
	
	
	
	
	
	1,0
	

	102
	Đường Trần Bình Trọng
	0,28
	Trần Hưng Đạo
	Lê Hồng Phong
	14
	8
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	103
	Nguyễn Công Trứ
	0,204
	Trần Hưng Đạo
	Đào Duy Từ
	14
	8
	2009
	0,2
	
	
	
	
	
	1,0
	

	104
	Đường Hai Bà Trưng
	0,68
	Trần Hưng Đạo
	Lạc Long Quân
	20
	10
	2009
	0,7
	
	
	
	1,0
	
	
	

	105
	Đường Ng. Trung Trực
	0,287
	Mai Hắc Đế
	Dã Tượng
	12
	6
	2003
	0,3
	
	
	
	
	1,0
	
	

	106
	Đường Hoàng Văn Thụ
	1,047
	Phan Chu Trinh
	Nguyễn Huệ
	14
	8
	2003
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	

	107
	Đường N. Thiện Thuật
	0,678
	Huỳnh Thúc Kháng
	Đặng Thái Thuyến
	24
	12
	2003
	
	0,7
	
	
	
	1,0
	
	

	108
	Đường Đặng Thái Thuyến
	0,2
	Mai Hắc Đế
	Nguyễn Thiện Thuật
	12
	6
	2003
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	109
	Đường Huỳnh Đăng Thơ
	1,262
	Hai Bà Trưng
	Sư Vạn Hạnh
	12
	6
	2010
	
	1,3
	
	
	1,0
	
	
	

	110
	Đường Triệu Việt Vương
	0,232
	Trần Hưng Đạo
	Ngô Quyền
	14
	8
	2004
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	111
	Đường Trần Cao Vân
	0,33
	Trần Hưng Đạo
	Đào Duy Từ
	14
	8
	2009
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	112
	Đường Hùng Vương
	1,73
	Hà Huy Tập
	Phan Huy Chú
	14
	8
	2004
	1,7
	
	
	
	1,0
	
	
	

	113
	Đường Ure
	1,36
	Lê Văn Hiến
	Ranh giới ĐăkCấm
	14
	8
	2004
	1,4
	
	
	
	1,0
	
	
	

	114
	Đường Wừu
	0,3
	Lê Văn Tám
	Trần Văn Hai
	12
	6
	
	
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	

	115
	Đường Bùi Thị Xuân
	0,212
	Nguyễn Huệ
	Ngô Quyền
	14
	8
	2009
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	116
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	0,344
	Bà Triệu
	Trần Nhân Tông
	14
	8
	2009
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	117
	Đường Phạm Văn Đồng
	3,42
	Nam cầu Đăkla
	Cuối PTHĐạo
	32
	20
	2009
	3,4
	
	
	
	1,0
	
	
	

	118
	Đường Trần Đại Nghĩa
	1,26
	Nguyễn Văn Linh
	Khu C Nghiệp
	12
	6
	
	
	
	
	1,3
	
	
	1,0
	

	119
	Đường Trần Khát Chân
	0,36
	Trần Khánh Dư
	Tô Hiến Thành
	12
	6
	2009
	
	0,4
	
	
	1,0
	
	
	

	120
	Đường Tuệ Tĩnh
	0,2
	Phan Đình Phùng
	Hoàng Thị Loan
	12
	6
	T2000
	
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	

	121
	Đường Tố Hữu
	0,243
	Nguyễn Huệ
	Ngô Quyền
	14
	7
	2007
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	
	

	122
	Đường Đặng Tất
	1,1
	Nguyễn Văn Linh
	Phan Văn Viêm
	12
	12
	2009
	
	
	1,1
	
	1,0
	
	
	

	123
	Đường A Khanh
	1,1
	Hg Văn Thái
	Suối P. THĐạo
	12
	6
	
	
	
	
	1,1
	
	
	1,0
	

	124
	Đường Nguyễn Hữu Thọ
	1,934
	Ngã 3 Trung Tín
	Cầu số 1
	32
	8
	T2000
	1,9
	
	
	
	1,0
	
	
	

	125
	Đường Phan Kế Bính
	0,3
	Nguyễn Hữu Thọ
	Đường Quy hoạch
	32
	10
	2009
	0,3
	
	
	
	
	1,0
	
	

	126
	Đường Nguyễn Nhu
	0,18
	Phan Đình Phùng
	Đường Quy hoạch
	12
	6
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	127
	Đường Tạ Quang Bửu
	0,305
	Ure
	Duy Tân
	14
	8
	2009
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	
	

	128
	Đường Trần Văn Hai
	0,76
	Đào Duy Từ
	QL 24
	24
	12
	2011
	0,8
	
	
	
	1,0
	
	
	

	129
	Đường Nguyễn Thái Bình
	1,12
	TL 671
	Đặng Tiến Đông
	16
	10
	2007
	
	1,1
	
	
	
	1,0
	
	

	130
	Đường Ng. Tri Phương
	1,07
	Phạm Văn Đồng
	Ng. Lương Bằng
	16
	10
	2009
	
	1,1
	
	
	
	1,0
	
	

	131
	Đường Ngô Đức Kế
	0,98
	Đặng Tiến Đông
	Nguyễn Tri Phương
	14
	8
	2010
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	

	
	Đường dưới 11 m
	
	
	
	
	
	
	4,2
	17,8
	32
	12,0
	2,0
	30,0
	19,0
	

	1
	Đường Hồ Xuân Hương
	0,21
	Sư Vạn Hạnh
	Phan Đình Phùng
	10
	6
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	2
	Đường Ngô Đức Đệ
	0,72
	P Văn Đồng
	Trần Quang Diệu
	10
	4,5
	2006
	0,7
	
	
	
	
	1,0
	
	

	3
	Đường Nguyễn Bình
	2,1
	Tô Hiệu
	Đường liên thôn
	10
	
	2007
	
	2,1
	
	
	
	1,0
	
	

	4
	Đường Thái Phiên
	0,85
	Huỳnh T. Kháng
	Âu Cơ
	9
	6
	2008
	
	
	0,9
	
	
	1,0
	
	

	5
	Đường Mai Hắc Đế
	0,65
	Duy Tân
	Đinh Công Tráng
	8
	6
	2003
	0,7
	
	
	
	
	1,0
	
	

	6
	Đường Phù Đổng
	0,265
	Nguyễn Sinh sắc
	Hùng Vương
	8
	4
	2008
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	
	

	7
	Đường N. Thượng Hiền
	0,305
	Phan Chu Trinh
	Bà Triệu
	8
	4
	2008
	
	
	0,3
	
	
	1,0
	
	

	8
	Đường Dương Đình Nghệ
	0,24
	Nguyễn Bặc
	Đường hẻm
	8
	6
	2009
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	9
	Đường Trần Huy Liệu
	0,334
	Trần Khánh Dư
	Duy Tân
	8
	6
	2009
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	10
	Đường Lương Ngọc Tốn
	0,486
	Duy Tân
	Trần Khánh Dư
	8
	6
	2009
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	

	11
	Đường Hồ Quý Ly
	2,1
	Nguyễn Văn Linh
	
	8
	
	
	
	
	
	2,1
	
	
	1,0
	

	12
	Đường Hồng Bàn
	0,536
	Triệu Việt Vương
	Lý Tự Trọng
	7
	4
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1,0
	

	13
	Đường Tô Vĩnh Diện
	0,17
	Trần Phú
	Phan Huy Chú
	7
	4
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	14
	Đường Ngô Gia Tự
	0,362
	Phùng Hưng
	Trần Phú
	7
	4
	
	
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	

	15
	Đường Đặng Thái Thân
	0,18
	Kapakơlơng
	Triệu Việt Vương
	7
	4
	2009
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	16
	Đường Lương Ngọc Quyến
	0,2
	Nguyễn Văn Linh
	Đường đất
	7
	7
	2008
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	
	

	17
	Đường Lê Niệm
	0,2
	Phạm Văn Đồng
	Lê Văn Huân
	7
	5
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	18
	Đường Ngô Miên
	0,45
	Hoàng Thị Loan
	Huỳnh Thúc Kháng
	7
	5
	2008
	
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	

	19
	Đường Nguyễn Lữ
	0,95
	Nguyễn Văn Linh
	
	6
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	

	20
	Đường Bùi Hữu Nghĩa
	0,64
	Ure
	Trương Hán Siêu
	
	
	T2000
	
	0,6
	
	
	
	1,0
	
	

	21
	Đường Lương Thế Vinh
	2,5
	Nguyễn Văn Linh
	Khu C Nghiệp HB
	
	
	
	
	
	
	2,5
	
	
	1,0
	

	22
	Đường Phan Văn Viêm
	1,2
	Đặng Tất
	Tôn Đảng
	
	8
	2009
	
	1,2
	
	
	
	1,0
	
	

	23
	Đường Tôn Đản
	0,18
	Phan Văn Viêm
	N Văn Linh
	
	6
	2009
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	24
	Đường Võ Văn Tần
	0,85
	Nguyễn Bình
	Suối P. THĐao
	
	
	2009
	
	0,9
	
	
	
	1,0
	
	

	25
	Đường Nguyễn Xuân Việt
	1,2
	Phạm Văn Đồng
	Hoàng Văn Thái
	
	
	2008
	
	1,2
	
	
	
	1,0
	
	

	26
	Đường Tô Hiệu
	1,35
	Phạm Văn Đồng
	Hoàng Văn Thái
	
	
	
	
	
	
	1,4
	
	
	1,0
	

	27
	Đường Phùng Chí Kiên
	0,9
	Phạm Văn Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	0,9
	
	
	1,0
	

	28
	Đường Hoàng Văn Thái
	2,1
	Suối Hòa Bình
	N Xuân Việt
	
	
	2009
	
	2,1
	
	
	
	1,0
	
	

	29
	Đường NơTrang Long
	2,2
	Trần Văn Hai
	Lương Ngọc Tốn
	
	
	2009
	
	2,2
	
	
	
	1,0
	
	

	30
	Đường Đinh Núp
	0,9
	Ure
	Đường QH
	
	
	
	
	
	
	0,9
	
	
	1,0
	

	31
	Đường Cầm Bá Thước
	0,55
	Hùng Vương
	Nguyễn Sinh sắc
	
	
	2008
	
	
	
	0,6
	
	1,0
	
	

	32
	Đường Phan Kế Toại
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	33
	Đường Trần Tế Xương
	0,2
	Ure
	Bùi Hữu Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	34
	Đường Nhất Chí Mai
	0,2
	Trần Khánh Dư
	Trần Huy Liệu
	
	
	
	
	0,2
	
	
	
	1,0
	
	

	35
	Đường Phạm Kiệt
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	

	36
	Đường Nguyễn Chích
	0,2
	T Khánh Dư
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	37
	Đường Đồng Nai
	1,55
	Phạm Văn Đồng
	Xã Chưhreng
	8
	5
	2000
	
	1,6
	
	
	
	1,0
	
	

	38
	Đường Nguyễn Văn Linh
	1,04
	Phạm Văn Đồng
	Phường N. Trãi
	9,4
	9,4
	2003
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	

	39
	Đường Nguyễn Bặc
	0,42
	Phạm Văn Đồng
	Suối Hno
	4
	4
	T2000
	
	0,4
	
	
	
	
	1,0
	

	40
	Đường Đặng Tiến Đông
	0,84
	Phạm Văn Đồng
	Xã Chưhreng
	10
	5
	
	
	0,8
	
	
	
	
	1,0
	

	41
	Đường Trần Quang Diệu
	0,2
	Phạm Văn Đồng
	P. Trần Hưng Đạo
	10
	6
	
	0,2
	
	
	
	
	1,0
	
	

	42
	Đường Bế Văn Đàn
	0,27
	Phạm Văn Đồng
	Trần Đại Nghĩa
	7
	7
	2008
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	43
	Đường Lê Văn An
	0,63
	Phạm Văn Đồng
	Suối Hno
	6
	6
	2008
	
	
	0,6
	
	
	1,0
	
	

	44
	Đường Ngô Văn Sở
	1,14
	Ngô Đức Đệ
	Ng. Lương Bằng
	7
	7
	2008
	
	1,1
	
	
	
	1,0
	
	

	45
	Đường Lê Văn Huân
	0,4
	Tôn Thất Tùng
	Trần Quang Diệu
	8
	7
	
	
	
	
	0,4
	
	
	1,0
	

	46
	Đường Tôn Thất Tùng
	0,21
	Phạm Văn Đồng
	Lê Văn Huân
	8
	6
	
	
	
	
	0,2
	
	
	1,0
	

	47
	Đường Lê Thị Hồng Gấm
	1,35
	Đặng Tiến Đông
	Đồng Nai
	10
	8
	2009
	1,4
	
	
	
	1,0
	
	
	

	48
	Đường Lê Thời Hiến
	0,5
	Phạm Văn Đồng
	Đường liên thôn
	7
	4
	2008
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	

	49
	Đường Phạm Phú Thứ
	0,12
	Nguyễn Văn Linh
	Làng nghề
	2,5
	2,5
	2008
	
	
	0,1
	
	
	1,0
	
	

	50
	Đường Phó Đức Chính
	0,27
	Ng. Tri Phương
	Ngô Đức Kế
	7
	7
	2008
	
	0,3
	
	
	
	1,0
	
	

	51
	Đường N. Lương Bằng
	1,5
	Đặng Tiến Đông
	N. Tri Phương
	10
	8
	2007
	
	1,5
	
	
	
	1,0
	
	


Biếu số: 02

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LOẠI II

(theo Thông tư số 34/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng)
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn của đô thị loại II
	Tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới)
	70% tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới)
	Số điểm
	Ước thực hiện năm 2011
	Dự kiến đến năm 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Số điểm
	Đạt/không đạt so với đô thị II (VC,VS,BG)
	Đạt/không đạt so với 70% đô thị II (VC,VS,BG)
	Số lượng
	Đạt/không đạt so với đô thị II (VC,VS,BG)
	Đạt/không đạt so với 70% đô thị II (VC,VS,BG)
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	100,0
	
	66,9
	Không đạt (có 2/6 tiêu chuẩn đạt)
	Không đạt (có 4/6 tiêu chuẩn đạt)
	
	Không đạt (có 2/6 tiêu chuẩn đạt)
	Không đạt (có 5/6 tiêu chuẩn đạt)
	

	TIÊU CHÍ 1. CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ
	
	
	
	
	15,0
	
	11,0
	Không đạt (có 1/2 CT đạt)
	Đạt 7/7 CT 
	
	Không đạt (có 1/2 CT đạt)
	Đạt 2/2 CT 
	

	1.1. Chỉ tiêu về vị tri và tính chất của đô thị
	
	
	
	
	5,0
	
	3,5
	Đạt 1/1 CT
	Đạt 1/1 CT
	
	Đạt 1/1 CT
	Đạt 1/1 CT
	

	1
	Là đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia, trung tâm tổng hợp cấp vùng.
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Là đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia, trung tâm tổng hợp vùng.
	
	
	
	
	3,5
	Là đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh
	3,5
	Đạt
	Đạt
	Là đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh
	Đạt
	Đạt
	

	1.2. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của đô thị
	
	
	
	
	10,0
	
	7,5
	Không đạt (Có 5/6 CT đạt)
	Đạt 6/6 CT 
	
	Không đạt (Có 5/6 CT đạt)
	Đạt 6/6 CT 
	

	1
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng/năm
	≥600

420
	>420

294
	205,8
	2,0

1,4
	561
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 355, tỷ)
	820
	Đạt
	Đạt (vượt 614,2 tỷ)
	

	2
	Cân đối thu chi ngân sách
	
	Dư

Đủ
	Đủ
	Đủ
	1,5

1,0

1,0
	Đủ
	1,0
	Đạt
	Đạt
	Đủ
	Đạt
	Đạt
	

	3
	Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước
	Lần
	≥2

1,4
	≥ 1,4

0,98
	0,686
	2,0

1,4
	0,73
	0,0
	Không đạt
	Đạt (tăng 0,044 lần)
	0,79
	Không đạt
	Đạt (tăng 0,104 lần)
	

	4
	Mức tăng trường kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)
	%
	≥7

6
	≥4,9

4,2
	2,94
	2,0

1,4
	16,44
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 13,5%)
	16-17
	Đạt
	Đạt (vượt 13-14%)
	

	5
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	%
	≤10

15
	15

21,4
	30,6
	1,5

1,0
	10,8
	1,5
	Đạt
	Đạt (thấp hơn 19,8%)
	< 4
	Đạt
	Đạt (thấp hơn 26,6%)
	

	6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%)
	%
	≥1,8

1,5
	≥1,26

1,1
	0,7
	1,0

0,7
	2,16
	1,0
	Đạt
	Đạt (tăng hơn 1,425%)
	2,77
	Đạt
	Đạt (tăng hơn 2,035%)
	

	TIÊU CHÍ 2. QUY MÔ DÂN SỐ TOÀN ĐÔ THỊ
	
	
	0
	
	10,0
	
	8,2
	Đạt 3/3 CT
	Đạt 3/3 CT
	
	Đạt 3/3 CT
	Đạt 3/3 CT
	Đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) tối thiểu đạt 50% quy định 

	1
	Dân số toàn đô thị
	
	800.000
	400.000
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Người
	300.000
	150.000
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	105.000
	
	150.270
	1,4
	Đạt
	Đạt (vượt 43%)
	172.000
	Đạt
	Đạt (vượt 63,8%)
	

	2
	Dân số nội thành
	Người
	320.000
	160.000
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	120.000
	60.000
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	42.000
	
	90.070
	3,2
	Đạt
	Đạt (vượt 114%)
	109.800
	Đạt
	Đạt (vượt 161%)
	

	3
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	70
	70
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40
	40
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28
	
	60.0
	3,6
	Đạt
	Đạt (vượt 32%)
	63,83
	Đạt
	Đạt (vượt 35,8%)
	

	TIÊU CHÍ 3. MẬT ĐỘ DÂN SỐ
	
	
	
	5,0
	
	0,0
	Không đạt
	Đạt (1/1 đạt)
	
	
	Không đạt
	Đạt (1/1 đạt)
	Đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới) tối thiểu đạt 50% quy định 

	1
	Mật độ dân số
	Người/ km2
	≥10.000
	≥ 7.000
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.000
	4.000
	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2.800
	
	3.213
	0,0
	Không đạt
	Đạt (vượt 413 người)
	3.917
	Gần đạt 98%)
	Đạt (vượt 1.117 người)
	

	TIÊU CHÍ 4. TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	5,0
	
	5,0
	Đạt 1/1 CT 
	Đạt 1/1 CT 
	
	Đạt 1/1 CT 
	Đạt 1/1 CT 
	

	1
	Tỷ lệ kinh doanh phi nông nghiệp
	%
	≥ 85
	≥ 59,5
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80
	56
	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	39,2
	
	80
	5,0
	Đạt
	Đạt (vượt 40,8%)
	85
	Đạt
	Đạt (vượt 45,8%)
	

	TIÊU CHÍ 5. HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
	
	
	
	
	55,0
	
	39,0
	Không đạt (Có 3/8 CT đạt)
	Không đạt (24/30 TC)
	
	Không đạt (có 7/8 chỉ tiêu đạt)
	Không đạt (có 7/8 chỉ tiêu đạt)
	

	5.1. Các chỉ tiêu về nhà ở
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0
	Đạt 2/2 CT 
	Đạt 2/2 CT 
	
	Đạt 2/2 CT 
	Đạt 2/2 CT 
	

	1
	Diện tích sàn nhà bình quân cho khu vực nội thành
	m2 sàn/người
	≥ 10,5
	≥ 10,5
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12
	8,4
	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5,88
	
	2,2
	5,0
	Đạt
	Đạt (vượt 16,32 m2 sàn/người)
	23,2
	Đạt
	Đạt (vượt 17,12 m2 sàn/người)
	

	2
	Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thành
	%
	≥ 75
	≥ 52,5
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65
	45,5
	
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	31,85
	
	57,7
	5,0
	Đạt
	Đạt (vượt 25,85%)
	60
	Đạt
	Đạt (vượt 28,15%)
	

	5.2. Các chỉ tiêu về công trình công cộng cấp đô thị
	
	
	
	
	10,0
	
	6,7
	Không đạt (có 6/8 CT đạt)
	Đạt 8/8 CT
	
	Đạt 8/8 CT
	Đạt 8/8 CT
	Ghi chú chỉ tính đối với khu vực nội thị

	1
	Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở
	m2/người
	≥ 2,0
	≥ 1,4
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5
	1,05
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,735
	
	1,4
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 0,67 m2/người)
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 0,76 m2/người)
	

	2
	Chỉ tiêu đất dân dụng
	m2/người
	≥ 61
	≥ 42,7
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	54
	37,8
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	26,46
	
	45
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 0,14 m2/người)
	61
	Đạt
	Đạt (vượt 34,54 m2/người)
	

	3
	Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị 
	m2/người
	≥ 5
	≥ 3,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	2,8
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1,96
	
	2,1
	0,0
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,14m2/ người)
	4
	Đạt
	Đạt (vượt 2,04m2/ người)
	

	4
	Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa - chuyên khoa các cấp)
	Giường/ 1000 dân
	≥ 2
	≥ 1,4
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5
	1,05
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,735
	
	3,5
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 2,765)
	4,5
	Đạt
	Đạt (vượt 3,765)
	

	5
	Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề)
	Cơ sở 
	≥ 20
	≥ 14
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	7
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5
	
	7
	0,7
	Đạt
	Đạt (vượt 02 cơ sở)
	8
	Đạt
	Đạt (vượt 03 cơ sở)
	

	6
	Trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa)
	Công trình 
	≥ 10
	≥ 7
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	4
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	5
	0,8
	Đạt
	Đạt (vượt 02 CT)
	6
	Đạt
	Đạt (vượt 3 CT)
	

	7
	Trung tâm TTTD (sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ)
	Công trình 
	≥ 7
	≥ 5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	4
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	3
	0,0
	Không đạt
	Đạt
	4
	Đạt
	Đạt (vượt 01 CT)
	

	8
	Trung tâm thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa)
	Công trình 
	≥ 10
	7
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	5
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	5
	0,7
	Đạt
	Đạt (Vượt 01 CT)
	7
	Đạt
	Đạt (vượt 03 CT)
	

	5.3. Các chỉ tiêu về hệ thống giao thông 
	
	
	
	
	10,0
	
	4,9
	Không đạt (có 3/5 CT đạt)
	Không đạt (có 4/5 CT đạt)
	
	Đạt 5/5 CT
	Đạt 5/5 CT
	

	1
	Đầu mối giao thông (cảng hàng không, sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thủy, bến xe khách)
	Cấp
	Quốc gia
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Liên vùng
	Liên vùng
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bến xe khách cấp liên vùng
	1,4
	Đạt
	Đạt
	Bến xe khách cấp liên vùng
	Đạt
	Đạt
	

	2
	Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thành so với đất xây dựng trong khu vực nội thành
	%
	≥ 22
	≥ 15,4
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	10,5
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7,35
	
	11,2
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 3,8%)
	15
	Đạt
	Đạt (vượt 7,6%)
	

	3
	Mật độ đường trong khu vực nội thành (tính đến đường có chiều rộng đường đỏ ≥ 11,5m)
	km/km2
	≥ 10
	7
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	4,9
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,43
	
	3,9
	0,0
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,47)
	4,9
	Đạt
	Đạt (vượt 1,47)
	

	4
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng 
	%
	≥ 15
	≥ 10,5
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	7
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5,15
	
	1,2
	0,0
	Không đạt
	Không đạt (thiếu 3,95%)
	7
	Đạt
	Đạt (vượt 1,85%)
	

	5
	Diện tích đất giao thông/dân số nội thành
	m2/người 
	≥ 13
	≥ 9,1
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11
	7,7
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5,39
	
	52,2
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 46,9 m2/người)
	57,5
	Đạt
	Đạt (vượt 52,1 m2/người)
	

	5.4. Các chỉ tiêu về hệ thống cấp nước:
	
	
	
	
	5,0
	
	5,0
	Đạt 3/3
	Đạt 3/3
	
	Đạt 3/3 CT
	Đạt 3/3 CT
	

	1
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thành
	Lít/người/ ngày đêm
	≥ 120
	≥ 84
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	110
	77
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	53,9
	
	120
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 66,1)
	120-140
	Đạt
	Đạt (66,1 - 86,1)
	

	2
	Tỷ lệ dân số khu vực nội thành được cấp nước sạch
	%
	≥ 80
	≥ 56
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	75
	52,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	36,75
	
	80
	1,5
	Đạt
	Đạt (vượt 43,25%)
	85
	Đạt
	Đạt (vượt 48,25%)
	

	3
	Tỷ lệ nước thất thoát
	%
	( 25
	( 35,7
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30
	42,8
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	61,14
	
	15
	1,5
	Đạt
	Đạt (giảm 46,1%)
	15
	Đạt
	Đạt (giảm 46,14%)
	

	5.5. Các chỉ tiêu về hệ thống thoát nước:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành
	km/km2
	≥ 4,5
	≥ 3,2
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	2,8
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1,96
	
	1,5
	0,0
	Không đạt
	Không đạt (76,5%)
	4,0
	Đạt
	Đạt (vượt 2,04)
	

	2
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý 
	%
	≥ 60
	≥ 42
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50
	35
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	24,5
	
	45
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 20,5%)
	50
	Đạt
	Đạt (vượt 25,5%)
	

	3
	Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải
	%
	100
	70
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80
	56
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	39,2
	
	30
	0,0
	Không đạt 
	Không đạt (thiếu 9,2%)
	100
	Đạt
	Đạt (vượt 60,8%)
	

	5.6. Các chỉ tiêu về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng 
	
	
	
	
	4,0
	
	3,0
	Không đạt (Có 2/3 CT đạt)
	Không đạt (Có 2/3 CT đạt)
	
	Đạt 3/3 CT
	Đạt 3/3 CT
	

	1
	Chỉ tiêu cấp điện  sinh hoạt khu vực nội thành
	Wh/người/ năm
	≥ 850
	≥ 595
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	700
	490
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	343
	
	750
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 407)
	850
	Đạt
	Đạt (vượt 507)
	

	2
	Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thành được chiếu sáng
	%
	100
	70
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	95
	66,5
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	46,55
	
	75
	1,0
	Đạt
	Đạt (vượt 28,45%)
	100
	Đạt
	Đạt (vượt 35,45%)
	

	3
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng
	%
	80
	56
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55
	38,5
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	26,95
	
	20
	0,0
	Không đạt
	Không đạt (thiếu 6,95%)
	83
	Đạt
	Đạt (vượt 56%)
	

	5.7. Các chỉ tiêu về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0
	Đạt 1/1 CT
	Đạt 1/1 CT
	
	Đạt
	Đạt 1/1 CT
	

	1
	Số thuê bao điện thoại bình quân/ số dân
	Máy/100 dân
	30
	21
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	14
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,8
	
	28
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 18,2)
	30
	Đạt
	Đạt (vượt 20,2)
	

	5.8. Các chỉ tiêu về cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ
	
	
	
	
	8,0
	
	5,4
	Không đạt (Có 2/5 CT đạt)
	Không đạt (Có 3/5 CT đạt)
	
	Không đạt (Có 2/5 CT đạt)
	Không đạt (Có 4/5 CT đạt)
	

	1
	Đất cây xanh đô thị 
	m2/người 
	≥ 10
	≥ 7
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	4,9
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3,43
	
	1,56
	0,0
	Không đạt
	Không đạt (thiếu 1,87)
	3,45
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,02)
	

	2
	Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành
	m2/người 
	≥ 6
	≥ 4,2
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5
	3,5
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2,45
	
	2,6
	1,5
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,15 m2/người)
	2,9
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,45)
	

	3
	Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thành được thu gom
	%
	≥ 90
	≥ 63
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80
	56
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	39,2
	
	80
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 40,8%)
	90
	Đạt
	Đạt (vượt 50,8%)
	

	4
	Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thành được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, công nghệ đốt)
	%
	≥ 80
	≥ 56
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70
	49
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	34,3
	
	55
	1,9
	Đạt
	Đạt (vượt 20,7%)
	80
	Đạt
	Đạt (vượt 45,7%)
	

	5
	Số nhà tang lễ khu vực nội thành
	Nhà 
	≥ 4
	≥ 3
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	2
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	0
	0,0
	Không đạt
	Không đạt (0%)
	1
	Không đạt
	Không đạt (50%)
	

	TIÊU CHÍ 6. KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
	
	
	
	
	10,0
	
	3,7
	Không đạt (Có 1/5 CT đạt)
	Không đạt (5/7 CT đạt)
	
	Đạt 4/5 CT
	Đạt 5/5 CT
	

	6.1. Chỉ tiêu về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	
	
	
	
	2,0
	
	0,0
	Không đạt
	Không đạt
	
	Đạt 1/1 CT 
	Đạt 1/1 CT 
	

	1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị 
	
	Đã có quy chế, thực hiện tốt theo quy chế
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt
	Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chưa có quy chế
	0,0
	Không đạt
	Không đạt
	Có và triển khai thực hiện quy chế
	Đạt
	Đạt
	

	6.2. Các chỉ tiêu về khu đô thị mới
	
	
	
	
	2,0
	
	0,7
	Không đạt
	Không đạt (1/2 CT đạt)
	
	Đạt 1/2 CT
	Đạt 2/2 CT
	

	1
	Khu đô thị mới
	Khu 
	Có khu ĐTM đã xây dựng đồng bộ
	Có khu ĐTM đã xây dựng đồng bộ
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	≥ 4
	≥ 3
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	0
	
	Không đạt 
	Không đạt
	2
	Không đạt
	Đạt
	

	2
	Khu cải tạo, chỉnh trang đô thị 
	Khu
	≥ 4
	≥3
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	1
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	1
	0,7
	Đạt
	Đạt
	3
	Đạt 
	Đạt (vượt 02 khu)
	

	6.3. Chỉ tiêu về tuyến phố văn minh đô thị 
	
	
	
	
	2,0
	
	0,0
	Không đạt
	Đạt 1/1 CT 
	
	Đạt 1/1 CT
	Đạt 1/1 CT
	

	1
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính khu vực nội thành
	%
	≥ 40
	≥ 28
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	14
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,8
	
	10
	0,0
	Không đạt
	Đạt (vượt 0,2%)
	15
	Đạt 
	Đạt (vượt 5,2%)
	

	6.4. Chỉ tiêu về không gian công cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số lượng không gian công cộng của đô thị 
	
	≥ 6
	≥ 4
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	3
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	7
	2,0
	Đạt
	Đạt (vượt 5 không gian)
	7
	Đạt
	Đạt (vượt 5 không gian)
	

	6.5. Các chỉ tiêu về công trình kiến trúc tiêu biểu
	
	
	
	
	2,0
	
	1,0
	Không đạt (có 1/2 CT đạt)
	Đạt 2/2 CT
	
	Đạt 2/2 CT 
	Đạt 2/2 CT 
	

	1
	Có công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản
	
	Được CQNN có thẩm quyền, hội nghề nghiệp Quốc gia 
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Được CQNN có thẩm quyền, hội nghề nghiệp tại ĐP công nhận
	Được CQNN có thẩm quyền, hội nghề nghiệp tại ĐP công nhận
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,0
	Di tích lịch sử Ngục Kon Tum được Bộ Văn hóa, TT và DL công nhận là cấp quốc gia 
	1,0
	Đạt
	Đạt
	Di tích lịch sử Ngục Kon Tum được Bộ Văn hóa, TT và DL công nhận là cấp quốc gia
	Đạt
	Đạt
	

	2
	Tỷ lệ các công trình di sản, văn hóa lịch sử và kiến trúc tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo
	%
	50
	35
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40
	28
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	19,6
	
	25
	0,0
	Không đạt
	Đạt (vượt 5,4%)
	40
	Đạt
	Đạt (vượt 20,4%)
	


Biểu số: 03

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2011 CHƯA ĐẠT (8 chỉ tiêu của 2 tiêu chuẩn năm 2011 chưa đạt)

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn của đô thị loại II
	Tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới)
	70% tiêu chuẩn của đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới)
	Số điểm
	Ước thực hiện năm 2011
	Giải pháp giai đoạn 2012-2015
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Đạt/không đạt so với 70% đô thị II (VC, VS, BG)
	
	
	

	TIÊU CHÍ 5. HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

	5.3. Các chỉ tiêu về hệ thống giao thông

	CT4
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng 
	%
	≥ 15
	≥ 10,5
	
	2,0
	
	Không đạt (thiếu 3,95%)
	- Kêu gọi, khuyến khích hãng xe buýt Thái Hòa mở thêm hệ thống xe buýt trong khu vực nội thành; ưu tiên trên các trục đường chính: Phan Đình Phùng …
	UBND thành phố
	Trung tâm XTĐT, TM-DL; Sở KHĐT

	
	
	
	10
	7
	
	1,4
	
	
	- Có chính sách trợ giá, trợ cước cho nhà thầu đầu tư xây dựng hệ thống xe buýt;
	Sở Tài chính
	Sở GTVT; Sở KHĐT; UBND thành phố 

	
	
	
	
	
	5,15
	
	1,2
	
	- Triển khai xây dựng hệ thống Nhà chờ xe Buýt;
	UBND thành phố
	Sở GTVT; Hãng xe buýt Thái Hòa

	5.5. Các chỉ tiêu hệ thống thoát nước:

	CT1
	Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành
	Km/km2
	≥ 4,5
	≥ 3,2
	
	2,0
	
	Không đạt (76,5%)
	Trước mắt trong năm 2012, tập trung đầu tư xử lý ngập úng đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Tum nước làng Kon Tum KNân) và xử lý thoát nước cuối tuyến kênh 1, kênh 2 thành phố Kon Tum.
	UBND thành phố
	Sở Xây dựng; Sở KHĐT

	
	
	
	4
	2,8
	
	1,4
	
	
	- Trong những năm tiếp theo, ưu tiên đầu tư giai đoạn 2
	UBND thành phố
	Sở Xây dựng; Sở KHĐT

	
	
	
	
	
	1,96
	
	1,5
	
	
	
	

	CT3
	Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải
	%
	100
	70
	
	2,0
	
	
	- Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường 
	Sở KHĐT
	Sở KHCN; Sở TNMT; UBND thành phố 

	
	
	
	80
	56
	
	1,4
	
	
	- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường tại các cụm làng nghề, khu công nghiệp hiện có (KCN Hòa Bình; cụm làng nghề tại thôn Thanh Trung, xã Hòa Bình)
	- BQL Khu kinh tế 

- UBND thành phố 
	Sở Xây dựng; Sở TNMT; Sở Công Thương 

	
	
	
	
	
	39,2
	
	30
	Không đạt (thiếu 9,2%)
	- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất mới chấp hành đúng quy định: Các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải có trạm xử lý nước thải
	Sở TNMT
	Sở KHCN; Sở TNMT; Sở KHĐT; UBND thành phố 

	5.6. Các chỉ tiêu về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng 

	CT1
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng
	%
	80
	56
	
	1,0
	
	
	- Cải tạo, nâng cấp đường dây truyền tải điện từ 110kv lên 220kv đáp ứng nhu cầu truyền tải điện.
	Sở Công Thương 
	Điện lực Kon Tum; UBND thành phố 

	
	
	
	55
	38,5
	
	0,7
	
	
	- Xây dựng công trình điện chiếu sáng công lộ giai đoạn 3 trên địa bàn toàn thành phố Kon Tum với tổng chiếu dài xấp xỉ 109 km.
	UBND thành phố 
	Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở KHĐT

	
	
	
	
	
	26,95
	
	20
	Không đạt (thiếu 6,95%)
	- Đầu tư điện chiếu sáng các đường hẻm nội thành
	UBND thành phố 
	UBMTTQ; các hội đoàn thể; Sở Xây dựng 

	5.8. Các chỉ tiêu về cây xanh, thu gom, xử lý chất thải và nhà tang lễ

	CT1
	Đất cây xanh nội thành
	m2/người 
	≥ 10
	≥ 7
	
	1,0
	
	
	- Rà soát quy hoạch và quản lý phát triển cây xanh đô thành; Hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi đất cây xanh đô thị sang mục đích khác
	UBND thành phố 
	Sở Xây dựng; Sở KHĐT

	
	
	
	7
	4,9
	
	0,7
	
	
	- Tổ chức và quản lý chặt chẽ diện tích cây xanh, khoanh vùng và đẩy mạnh trồng cây xanh trong đô thị.
	UBND thành phố 
	Sở Xây dựng 

	
	
	
	
	
	3,43
	
	1,56
	Không đạt (Thiếu 1,87)
	- Khuyến khích các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên vườn nhà và vỉa hè trước nhà; phát động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đơn vị và các khu vực được quy hoạch trồng cây xanh.
	UBND thành phố 
	UBMTTQ; các hội đoàn thể; Sở Xây dựng 

	CT3
	Số nhà tang lễ khu vực nội thành
	Nhà 
	≥ 4
	≥ 3
	
	1,0
	
	
	- Đầu tư hoàn thành một nhà tang lễ trong khu vực nội thành (dự kiến khởi công trong quý III/2012);

(Với yêu cầu của tiêu chí đô thị cần phải đầu tư 2 nhà tang lễ, tuy nhiên do đặc điểm của thành phố Kon Tum có nhiều thành phần dân tộc khác nhau cùng sinh sống; mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng và có những tập tục nên trước mắt đầu tư 1 công trình)
	UBND thành phố 
	Sở KHĐT; Sở Xây dựng 

	
	
	
	3
	2
	
	0,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	0
	Không đạt (0%)
	
	
	

	TIÊU CHÍ 6. KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

	6.1. Chỉ tiêu về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị 

	CT1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị 
	
	Đã có quy chế, thực hiện tốt theo quy chế
	
	
	2,0
	
	
	Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại điều 24, Nghị định 38/2010/NĐ-CP, ngày 07-4-2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị sau khi quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
	UBND thành phố 
	Sở Xây dựng 

	
	
	
	Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt
	Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt
	
	1,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chưa có quy chế
	Không đạt
	
	
	

	6.2. Các chỉ tiêu về khu đô thị mới

	CT1
	Khu đô thị mới
	Khu
	Có khu ĐTM đã xây dựng đồng bộ
	Có khu ĐTM đã xây dựng đồng bộ
	
	1,0
	
	Không đạt
	- Kêu gọi tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, dân cư mới và cải tạo chỉnh trang đô thị: Khu đô thị Tây bắc phường Duy Tân; khu dân cư Hoàng Thành; khu chung cư Trần Cao Văn, khu đô thị trung tâm phường Trường Chinh 
	UBND Thành phố 
	Các sở, ngành liên quan 

	
	
	
	≥ 4
	≥ 3
	
	0,7
	
	
	- Tổ chức triển khai Khu đô thị phía nam cầu ĐăkBla theo hình thức phù hợp
	BCĐ 98
	Sở Xây dựng; UBND thành phố 

	
	
	
	
	
	2
	
	0
	
	
	
	


Biểu số: 04
TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Tổng mức đầu tư
	Đã bố trí đến 2012
	Tổng nhu cầu vốn còn lại
	Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2013 - 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Vốn hỗ trợ MT từ NS TW
	Vốn TPCP
	Vốn doanh nghiệp
	Các nguồn huy động hợp pháp khác
	Ngân sách thành phố
	Đầu tư qua bộ ngành TW
	

	
	Tổng số
	8.903.202
	674.198
	8.229.004
	4.954.910
	480.700
	657.800
	327.700
	1.808.500
	884.500
	495.710
	300.000
	

	A
	Các công trình công cộng
	1.024.855
	167.020
	857.835
	722.000
	146.700
	282.500
	128.300
	86.000
	44.500
	34.000
	
	

	I
	Y tế
	323.468
	22.391
	301.077
	200.200
	28.700
	20.000
	107.000
	
	44.500
	
	
	

	1
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Kon Tum
	30.542
	18.589
	11.953
	11.900
	11.900
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum
	3.934
	2.123
	1.811
	1.800
	1.800
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum
	15.000
	126
	14.874
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Cao đẳng y tế tỉnh
	120.000
	
	120.000
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 giường bệnh lên 500 giường bệnh
	109.229
	1.552
	107.677
	107.000
	
	
	107.000
	
	
	
	
	

	6
	Sửa chữa bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
	44.763
	
	44.763
	44.500
	
	
	
	
	44.500
	
	
	Kêu gọi ODA

	II
	Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	208.921
	41.878
	167.043
	166.300
	58.000
	35.000
	21.300
	26.000
	
	26.000
	
	

	1
	Trường mầm non sư phạm thực hành tỉnh
	43.641
	8.500
	35.141
	35.000
	15.000
	20.000
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường Tiểu học thực hành Sư phạm
	30.000
	
	30.000
	30.000
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh Kon Tum
	14.061
	395
	13.666
	13.500
	13.500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum
	37.919
	29.825
	8.094
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhà làm việc các phòng, khoa - Trường CĐSP Kon Tum
	10.000
	3.158
	6.842
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường THCS Nguyễn Du (12 phòng)
	9.000
	
	9.000
	9.000
	
	
	9.000
	
	
	
	
	

	7
	Trường THCS Trần Hưng Đạo (12 phòng)
	6.800
	
	6.800
	6.800
	
	
	6.800
	
	
	
	
	

	8
	Trường Mầm Non Thắng Lợi (08 phòng)
	5.500
	
	5.500
	5.500
	
	
	5.500
	
	
	
	
	

	9
	Dự án đầu tư Trường mầm non chất lượng cao tại tỉnh Kon Tum
	26.000
	
	26.000
	26.000
	
	
	
	26.000
	
	
	
	

	10
	Sửa chữa các điểm trường Trên địa bàn thành phố (đợt 2) năm 2010
	26.000
	
	26.000
	26.000
	
	
	
	
	
	26.000
	
	

	III
	Văn hóa thông tin
	211.665
	38.252
	173.413
	170.500
	10.000
	152.500
	
	
	
	8.000
	
	

	1
	Khu vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	2
	Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm tỉnh
	50.000
	
	50.000
	50.000
	
	50.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Công viên giọt nước ĐắkBla
	25.000
	12.250
	12.750
	12.000
	
	10.000
	
	
	
	2.000
	
	

	4
	Công viên phía Bắc phường Duy Tân
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Công viên cây xanh đường Trương Quang Trọng
	42.000
	
	42.000
	40.000
	10.000
	30.000
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình 
	68.665
	26.002
	42.663
	42.500
	
	42.500
	
	
	
	
	
	

	IV
	Trung tâm Thể dục thể thao
	220.801
	64.500
	156.301
	125.000
	50.000
	75.000
	
	
	
	
	
	

	1
	Sân Vận động tỉnh Kon Tum
	145.031
	64.500
	80.531
	50.000
	50.000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kon Tum
	75.770
	
	75.770
	75.000
	
	75.000
	
	
	
	
	
	

	V
	Trung tâm thương mại dịch vụ 
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	1
	Siêu thị số 203 Lê Hồng Phong
	30.000
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	30.000
	
	
	
	

	2
	Siêu thị phía Bắc phường Duy Tân
	30.000
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	30.000
	
	
	
	

	V
	Giao thông
	3.889.492
	154.540
	3.734.952
	1.277.530
	317.000
	67.800
	199.400
	22.000
	20.000
	351.330
	300.000
	

	*
	Đường giao thông 
	3.867.492
	154.540
	3.712.952
	1.255.530
	317.000
	67.800
	199.400
	
	20.000
	351.330
	300.000
	

	1
	Đường Trần Phú nối dài thành phố Kon Tum
	37.319
	29.500
	7.819
	7.800
	
	7.800
	
	7.800
	
	
	
	

	2
	Đường Trần Phú nối dài (đoạn Bạch Đằng - Bờ kè ĐăkBLa)
	37.000
	10.000
	27.000
	27.000
	
	27.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường từ làng Plei Đôn đi trung tâm xã Ngok Bay (đường đi qua xã V.Quang)
	102.022
	3.610
	98.412
	102.000
	
	
	102.000
	
	
	
	
	

	4
	Đường từ TP Kon Tum đi trung tâm xã Đắk Bla (đường Trần V.Hai)
	89.974
	69.040
	20.934
	20.000
	
	
	20.000
	
	
	
	
	

	5
	Đường từ ngã ba Trung Tín đi trung tâm xã Đắk Cấm
	119.847
	42.390
	77.457
	77.400
	
	
	77.400
	
	
	
	
	

	6
	Đường trục chính mặt cắt ll-ll Thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
	72.000
	
	72.000
	72.000
	72.000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú - cầu treo Kon Tum)
	75.000
	
	75.000
	75.000
	75.000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chi Minh - cầu treo Kon Tum)
	120.000
	
	120.000
	120.000
	120.000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cầu qua Sông Đăk Bla (qua khu TT hành chính mới)
	100.000
	
	100.000
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thành phố Kon Tum (các đoạn còn lại)
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	
	
	200.000
	

	11
	Cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính mới
	30.000
	
	30.000
	30.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường vành đai phía Tây thành phố
	1.000.000
	
	1.000.000
	20.000
	
	
	
	
	20.000
	
	
	

	13
	Đường Lạc Long Quân
	33.000
	
	33.000
	33.000
	
	33.000
	
	
	
	
	
	

	14
	Dự án đầu tư XD kết cấu hạ tầng khu vực I phía Bắc thành phố Kon Tum
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	
	
	
	
	20.000
	
	

	15
	Cơ sở hạ tầng tại phường Ngô Mây (các đường quy hoạch)
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	
	
	60.000
	
	

	16
	Đường Nguyễn Hữu Cầu (Bà Triệu-Trần Nhân Tông)
	6.500
	
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	6.500
	
	

	17
	Đường Trần Nhân Tông (Phan Đình phùng-Lê Hồng Phong)
	8.000
	
	8.000
	8.000
	
	
	
	
	
	8.000
	
	

	18
	Đường Wừu - phường Trường Chinh 
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	19
	Đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn ra bờ kè đường Trần Phú Nối dài) - phường Thống nhất 
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	20
	Đường KaPaKơLơng (đoạn Phan Chu Trinh - Tr.H.Đạo)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	21
	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn H.Đ.Thơ - Suối.R.Rẽ)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	22
	Đường Huỳnh Đăng Thơ (đoạn P.Đ.Phùng - Sư Vạn Hạnh)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	23
	Đường Trần Đại Nghĩa (đoạn Ng.Văn Linh - Bế Văn Đàn)
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	24
	Đường Ngô Văn Sở (đường Đồng Nai vào xã Chưhreng)
	7.000
	
	7.000
	7.000
	
	
	
	
	
	7.000
	
	

	25
	Đường Võ Đức Chính (đoạn Ng.Tri Phương - Ngô Đức Kế)
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	26
	Đường Hồng Bàng
	6.000
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	6.000
	
	

	27
	Đường Bế Văn Đàn (đoạn Phạm Văn Đồng - Trần Đại Nghĩa)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	28
	Đường Lê Văn An (đoạn Phạm Văn Đồng đến cuối tuyến)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	29
	Đường Tôn Thất Tùng (đoạn Phạm V.Đồng - Lê Văn Huân)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	30
	Đường Lê Niệm (đoạn Phạm Văn Đồng - Lê Văn Huân) - P. Lê Lợi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	31
	Đường Lê Văn Huân (đoạn Trần Quang Diệu - Tôn.T.Tùng)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	32
	Đường Đinh Công Tráng (Trường Chinh - Trần Khánh Dư)
	9.000
	
	9.000
	9.000
	
	
	
	
	
	9.000
	
	

	33
	Đường Sư Vạn Hạnh (Nguyễn Thiện Thuật - Hàm Nghi)
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	
	
	
	
	10.000
	
	

	34
	Đường Trần Cao Vân (đoạn Đào Duy Từ - Phan Chu Trinh)
	12.000
	
	12.000
	12.000
	
	
	
	
	
	12.000
	
	

	35
	Đường Ka Pa Kơ Lơng (đoạn Tr.H.Đạo-đường QH N3)
	11.500
	
	11.500
	11.500
	
	
	
	
	
	11.500
	
	

	36
	Đường số 11 (nhà ông Đặng Đinh Rạng (tổ 2) đến nhà Ông Võ Văn Ẩn (tổ 3) P.Nguyễn Trãi)
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	37
	Đường Lương Thế Vinh
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	38
	Đường liên phường-P.Lê Lợi (đoạn Ngô Đức Đệ- Cống tràn tổ 1)
	5.630
	
	5.630
	5.630
	
	
	
	
	
	5.630
	
	

	39
	Đường liên tổ 5 và tổ 6 (đoạn nhà ông Lanh đến đường Võ Văn Tần)
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	40
	Đường Trần Khát Chân
	5.530
	
	5.530
	5.530
	
	
	
	
	
	5.530
	
	

	41
	Đường Phan Bội Châu (đoạn P.Đ.Phùng-Tr.H.Đạo)
	6.030
	
	6.030
	6.030
	
	
	
	
	
	6.030
	
	

	42
	Đường Hai Bà Trưng (Bà Triệu-Lê Lợi)
	9.030
	
	9.030
	9.030
	
	
	
	
	
	9.030
	
	

	43
	Đường A Dừa (đoạn Trần Phú-Hàm Nghi)
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	44
	Đường Đặng Trần Côn
	4.530
	
	4.530
	4.530
	
	
	
	
	
	4.530
	
	

	45
	Đường Đặng Tiến Đông
	4.530
	
	4.530
	4.530
	
	
	
	
	
	4.530
	
	

	46
	Đường Lê Thị Hồng Gấm
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	47
	Đường từ Phạm Văn Đồng đến nhà ông Lê Minh Lâm Tổ 2 P.Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	48
	Đường từ Phạm Văn Đồng đến Ngô Đức Đệ (Hà Ngọc Thanh)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	49
	Đường tổ 3 lô 2 đi đến đơn vị K53 - P.Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	50
	Đường liên tổ 3 và 4 từ nhà ông Hải đến đường vào nhà Ông Giang - P. Trần Hưng Đạo
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	51
	Đường từ nhà thờ Tân Phú lô 2 đến nhà ông Sáu Lại
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	52
	Đường từ nhà ông Ba Vân tổ 5 đi đến cuối tuyến
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	53
	Đường Hồ Quí Ly (đoạn Nguyễn Văn Linh-Đội thuế sổ 3)
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	54
	Đường Đặng Tất (đoạn từ nhà Bà N T Kim Phụng - Nhà bà Văn Long) P.Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	55
	Đường từ nhà ông Đặng Minh Thành-Đất hợp đồng Ông Đoàn Hữu Đông- P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	56
	Đường từ ngã ba nhà thờ Phương Hòa-Nhà ông Nguyễn Ngọc Túc - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	57
	Đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc Túc đến đường vào trường Trung cấp nghề Kon Tum - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	58
	Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Giáo đến Nhà ông Lê Đình Dũng - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	59
	Đường liên tổ 1;2;3;4 (đoạn từ nhà ông Đoàn Tình đến nhà ông Nguyễn Ngọc Cảnh - P. Nguyễn Trãi
	5.100
	
	5.100
	5.100
	
	
	
	
	
	5.100
	
	

	60
	Sân bay Kon Tum
	1.500.000
	
	1.500.000
	100.000
	
	
	
	
	
	
	100.000
	GPMB

	**
	Vận tải công cộng
	22.000
	
	22.000
	22.000
	
	
	
	22.000
	
	
	
	

	1
	Bến xe phía Nam Thành phố Kon Tum
	20.000
	
	20.000
	20.000
	
	
	
	20.000
	
	
	
	

	2
	Kêu gọi đầu tư hệ thống xe buýt nội thành
	2.000
	
	2.000
	2.000
	
	
	
	2.000
	
	
	
	

	VII
	Cấp thoát nước
	337.650
	
	337.650
	337.650
	
	
	
	
	300.000
	37.650
	
	

	1
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 4 - P. Nguyễn Trãi
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	2
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 3 (đoạn đường số 4 đến đường số 2)- P. Nguyễn Trãi
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	3
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 15
	7.030
	
	7.030
	7.030
	
	
	
	
	
	7.030
	
	

	4
	Công trình giao thông và thoát nước: Đường số 10 (đoạn đường số 9 đến đường sổ 13)- P. Nguyễn Trãi
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	5
	Hệ thống thoát nước dọc đường số 10 (đoạn đường số 15 đến suối Đăk Tía)- P. Nguyễn Trãi 
	5.030
	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	6
	Hệ thống thoát nước đường Trường Chinh (đoạn Hàm Nghi - Phan Đình Phùng)
	6.500
	
	6.500
	6.500
	
	
	
	
	
	6.500
	
	

	7
	Thoát nước và xử lý nước thải nội thành phố
	300.000
	
	300.000
	300.000
	
	
	
	
	300.000
	
	
	Kêu gọi ODA

	VIII
	Cấp điện và điện chiếu sáng
	10.030
	
	10.030
	10.030
	
	
	
	
	
	10.030
	
	

	1
	Điện chiếu sáng công lộ các phường nội thành (GĐ1- 15 tuyến đường)
	5.030


	
	5.030
	5.030
	
	
	
	
	
	5.030
	
	

	2
	Điện chiếu sáng công lộ trên tuyến QL 14 (đoạn phía Bắc đến giáp ranh giới huyện Đắk Hà, đoạn phía Nam đếm trạm chốt kiểm Sao Mai)
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000
	
	

	IX
	Đầu tư trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ
	356.805
	500
	356.305
	356.000
	17.000
	46.500
	
	277.000
	
	15.500
	
	

	1
	Trồng cây xanh các đường nội thành
	15.500
	
	15.500
	15.500
	
	
	
	
	
	15.500
	
	Vốn SN

	2
	Dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum
	247.000


	
	247.000


	247.000


	
	
	
	247.000
	
	
	
	

	3
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình
	30.000


	
	30.000


	30.000


	
	
	
	30.000
	
	
	
	

	4
	Cải tạo hệ thống xử lý chất thải Y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh
	34.305
	
	34.305
	34.305
	17.000
	17.000
	
	
	
	
	
	

	5
	Nghĩa trang nhân dân phía Nam Thành phố Kon Tum
	15.000
	500
	14.500
	14.500
	
	14.500
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhà tang lễ tỉnh KonTum
	15.000
	
	15.000
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	

	X
	Các dự án khác
	3.284.370
	352.137
	2.932.233
	2.251.700
	
	261.000
	
	1.423.500
	520.000
	47.200
	
	

	1
	Kè chống sạt lở sông ĐắkBla (đoạn qua làng Plei Đôn và Kon Rờ Bàng TP Kon Tum)
	389.142
	192.850
	196.292
	196.000
	
	196.000
	
	
	
	
	
	

	2
	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum
	154.522
	89.287
	65.235
	65.000
	
	65.000
	
	
	
	
	
	

	3
	Kè chống sạt lở Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum
	87.206
	70.000
	17.206
	17.200
	
	
	
	
	17.200
	
	
	

	4
	Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla
	195.000
	
	195.000
	195.000
	
	
	
	195.000
	
	
	
	

	5
	Lò giết mổ gia súc (nhà nước hỗ trợ + kêu gọi đầu tư
	8.500
	
	8.500
	8.500
	
	
	
	8.500
	
	
	
	

	6
	Dự án đầu tư khu đô thị trung tâm phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum
	400.000
	
	400.000
	400.000
	
	
	
	400.000
	
	
	
	

	7
	Khu chung cư đường Trần Cao Vân
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	200.000
	
	
	
	

	8
	Cải tạo sông Đăk Bla (đoạn qua trung tâm thành phố)
	500.000
	
	500.000
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khu trung tâm nghỉ ngơi Đăk Bla
	300.000
	
	300.000
	300.000
	
	
	
	300.000
	
	
	
	

	10
	Khu vui chơi giải trí (3 đến 5 điểm)
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	11
	Dự án đầu tư Nhà hàng ven sông ĐăkBLa thành phố Kon Tum
	60.000
	
	60.000
	60.000
	
	
	
	60.000
	
	
	
	

	12
	Khu dân cư Hoàng Thành
	200.000
	
	200.000
	200.000
	
	
	
	200.000
	
	
	
	

	13
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các làng nghề trên địa bàn thành phố
	130.000
	
	130.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla (đoạn xung yếu từ Đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)
	600.000
	
	600.000
	20.000
	
	
	
	
	20.000
	
	
	


(�) 10 Phường (Quyết Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây, Trường Chinh, Lê Lợi và Duy Tân, 11 xã (Hòa Bình, Ia Chim, Đoàn Kết, Vinh Quang, Ngọc Bay, Kroong, Đăk Cấm, Đăk Blà, Chư Hreng, Đăk Năng, ĐăkRơWa); gồm 179 thôn, tổ dân phố, trong đó có 94 thôn (61 thôn đồng bào dân tộc thiểu số) và 85 tổ dân phố.


(�): Theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020


(�) : Hiện nay, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum đến năm 2020 đang hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, đang trong giai đoạn lập.


(�) : Theo số liệu quy hoạch chung thị xã Kon Tum được duyệt năm 2004


(5) : Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Trung học Y tế, Trường Trung cấp nghề, 2 cơ sở dạy nghề lái xe ôtô, mô tô.


(�) : 1 sân thuộc tỉnh quản lý, đang đầu tư xây dựng sắp hoàn thành đưa vào sử dụng; 1 sân của lực lượng vũ trang.


(�) 3 siêu thị: Vinatex, Thành Nghĩa, siêu thị công ty thương mại, 1 chợ trung tâm; Thời Đại.


(�) : Trong đó: Đường bê tông nhựa 79 km (56,37%); đường láng nhựa 28.2 km (20,15%); đường bê tông xi măng 9,67 km (6,90%); đường cấp phối 23,3 km (16,59%).


(�) : Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 95 xe ô tô taxi, trong đó: Taxi Mai Linh: 62 xe, Taxi Toàn thịnh 5 xe và Taxi Hùng Nhân: 28 xe.


(�) : Diện tích đất khu vực nội thành (45,972km2) * tỷ lệ diện tích còn thiếu (0,46 km/km2) = 21,15 km


(�) Hiện nay với mật độ nhà kiên cố và bán kiên cố trên khu vực nội thành đã đạt 57,7%. Với những ngôi nhà kiên cố và bán kiên cố thì đa phần đã được đầu tư hệ thống hầm tự hoại nhằm xử lý nước thải sinh hoạt của gia đình. Sau khi nước thải đã qua hệ thống xử lý này mới thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.


(�): (1) Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; (2) Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành; (3) Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước; (4) Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng; (5) Đất cây xanh đô thị; (6) Số nhà tang lễ khu vực nội thành; (7) Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; (8) Khu đô thị mới;


(�) : Dân số nội thành, mật độ dân số, diện tích sàn nhà, diện tích nhà kiên cố …


(�) : Tuy nhiên, diện tích ba phường mới chưa xác định cụ thể, do vậy các chỉ tiêu liên quan đến diện tích đất nội thành 03 phường chưa xác định mức giảm cụ thể.





