	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3530/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội và Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc (nguồn ngân sách địa phương);

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4268/SKHĐT-DNKTHT ngày 23 tháng 12 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; cụ thể như sau:
1. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc là 52.611,200 tỷ đồng. 

1.1. Nguồn vốn Ngân sách Trung ương: 3.235,4 tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn NSTW trong nước: 2.587,1 tỷ đồng;

b) Vốn NSTW nước ngoài: 648,3 tỷ đồng.

1.2. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 49.375,8 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) Nguồn vốn đầu tư công do Trung ương giao theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 29.375,8 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung trong nước: 22.800,2 tỷ đồng;

- Nguồn thu sử dụng đất: 5.000 tỷ đồng;
- Nguồn thu Xổ số kiến thiết: 125 tỷ đồng;

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 1.450,6 tỷ đồng (Bằng số bội chi ngân sách địa phương năm 2021 và năm 2022 đã được Trung ương thông báo; Các năm tiếp theo sẽ được bổ sung khi Trung ương giao cụ thể về mức vốn).

b) Các nguồn bổ sung chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương: 20.000 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.000 tỷ đồng;

- Các nguồn vốn khác bố trí cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách và các nguồn vốn khác): 10.000 tỷ đồng.

(Chi tiết tổng nguồn vốn theo Biểu số 01 kèm theo)
2. Phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025:

2.1. Nguồn vốn Ngân sách Trung ương: 3.235,4 tỷ đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn NSTW trong nước: 2.587,1 tỷ đồng; cụ thể:

- Phân bổ chi tiết: 2.577,1 tỷ đồng (trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước: 58 tỷ đồng; Đầu tư các dự án chuyển tiếp: 51,5 tỷ đồng; Đầu tư các dự án kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: 1.134 tỷ đồng; Đầu tư các dự án mới: 1.343,6 tỷ đồng);

- Phân bổ sau: 10 tỷ đồng (Cho các nhiệm vụ thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với KTTT, HTX trong giai đoạn 2021-2025 (theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2710/BKHĐT-HTX ngày 12/5/2021).
(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)
b) Nguồn vốn NSTW nước ngoài: 648,3 tỷ đồng bố trí cho 02 dự án chuyển tiếp và 01 dự án mới.

 (Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)

2.2. Nguồn vốn Ngân sách địa phương: 49.375,8 tỷ đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn Trung ương giao theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 29.375,8 tỷ đồng;

(1) Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 22.800,200 tỷ đồng; cụ thể:

- Bố trí vốn cho các chương trình, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và dự án lớn, dự án trọng điểm cấp tỉnh (bao gồm cả đối ứng NSTW): 7.898,717 tỷ đồng, tương ứng 35 % (Trong đó: Dự án chuyển tiếp: 1.912,185 tỷ đồng; Dự án khởi công mới: 5.392,676 tỷ đồng; Bố trí cho các chương trình, nhiệm vụ, nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 78,3 tỷ đồng; Phân bổ sau cho các nhiệm vụ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công: 515,556 tỷ đồng);

(Chi tiết theo Biểu số 04 kèm theo)
- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 1.221,363 tỷ đồng, tương ứng 5% (Chi tiết theo Biểu số 05 kèm theo);

- Bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực: 6.840,06 tỷ đồng, tương ứng 30% (Trong đó: Dự án chuyển tiếp: 941,319 tỷ đồng; Dự án khởi công mới: 5.103,767 tỷ đồng; Phân bổ sau cho các nhiệm vụ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công: 794,974 tỷ đồng).

(Chi tiết theo Biểu số 06 kèm theo)
- Nguồn phân theo nguyên tắc và tiêu chí giao về cho cấp huyện: 6.840,060 tỷ đồng, tương ứng 30%, cụ thể:

+ Thành phố Vĩnh Yên: 932,370 tỷ đồng;

+ Thành phố Phúc Yên: 1.100,9 tỷ đồng;

+ Huyện Bình Xuyên: 845,758 tỷ đồng;

+ Huyện Tam Dương: 509,636 tỷ đồng;

+ Huyện Tam Đảo: 687,326 tỷ đồng;

+ Huyện Yên Lạc: 619,360 tỷ đồng;

+ Huyện Vĩnh Tường: 830,423 tỷ đồng;

+ Huyện Lập Thạch: 733,120 tỷ đồng;

+ Huyện Sông Lô: 581,167 tỷ đồng;

(Chi tiết theo Biểu số 08 kèm theo)
(2) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.000 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý: 1.992,32 tỷ đồng (cụ thể: Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư: 17,157 tỷ đồng; Bố trí cho các dự án trọng điểm: 769,714 tỷ đồng; Bố trí đối ứng ODA: 104,198 tỷ đồng; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông cấp huyện: 185 tỷ đồng; Vốn thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, nghị quyết đã được duyệt: 785,246 tỷ đồng; Phân bổ sau cho các nhiệm vụ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công: 131,005 tỷ đồng).

(Chi tiết theo Biểu số 07 kèm theo)
- Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, xã: 3.007,68 tỷ đồng, cụ thể:
+ Thành phố Vĩnh Yên: 727,772 tỷ đồng;

+ Thành phố Phúc Yên: 282,58 tỷ đồng;

+ Huyện Bình Xuyên: 310,95 tỷ đồng;

+ Huyện Tam Dương: 245 tỷ đồng;

+ Huyện Tam Đảo: 190 tỷ đồng;

+ Huyện Yên Lạc: 255,558 tỷ đồng;

+ Huyện Vĩnh Tường: 575,820 tỷ đồng;

+ Huyện Lập Thạch: 220 tỷ đồng;

+ Huyện Sông Lô: 200 tỷ đồng;

(Chi tiết các nguồn vốn giao về cấp huyện, xã theo Biểu số 8 kèm theo)
(3). Vốn Xổ số kiến thiết: 125 tỷ đồng (cụ thể: Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án: 48 tỷ đồng; Phân bổ sau cho các nhiệm vụ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công: 77 tỷ đồng).

(Chi tiết theo Biểu số 09 kèm theo).
(4). Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 1.450,600 tỷ đồng (bội chi năm 2021 và 2022 đã được giao).

(Chi tiết theo Biểu số 10 kèm theo)
b) Các nguồn bổ sung chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh: 20.000 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất do ngân sách địa phương giao bổ sung: 10.000 tỷ đồng, cụ thể:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh 5.125 tỷ đồng phân khai sau cho các nhiệm vụ, dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, xã 4.875 tỷ đồng; giao chi tiết cho cấp huyện phân bổ.

- Các nguồn vốn khác bố trí cho đầu tư phát triển (nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách…): 10.000 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh quản lý: 9.580,6 tỷ đồng (Trong đó: Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án: 3.324,410 tỷ đồng; Phân bổ sau cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư: 6.256,190 tỷ đồng);

+ Cấp huyện, xã quản lý: 419,4 tỷ đồng; giao chi tiết cho cấp huyện, xã phân bổ.

(Chi tiết theo Biểu số 11 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

- Thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định hướng dẫn thi hành.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai dự án kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ và các báo cáo đột xuất theo quy định của UBND tỉnh.

- Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn và giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Bieu




PAGE  

_1714225045/Bieu.zip


Bieu.xls

B1-CC


						Biểu số 01


			TỔNG NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH VĨNH PHÚC


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																					Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục nguồn vốn			Tổng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025												Ghi chú


									Tổng số			Trong đó


												Phân bổ chi tiết			Phân bổ sau			Nguồn giao cấp huyện, cấp xã phân bổ


			1			2			3=4+5+6			4			5			6			7


						TỔNG SỐ			52,611,200			24,559,335			12,909,725			15,142,140			A+B			0%


			A			VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG			3,235,400			3,225,400			10,000						A=I+II


			I			NSTW Vốn trong nước			2,587,100			2,577,100			10,000						Chi tiết theo Biểu số 02


			II			NSTW Vốn nước ngoài			648,300			648,300			0						Chi tiết theo Biểu số 03


			B			VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP			49,375,800			21,333,935			12,899,725			15,142,140			B=B.1+B.2


			B.1			Vốn đầu tư công do Trung ương giao theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của TTCP			29,375,800			18,009,525			1,518,535			9,847,740			B.1=I+II+III+IV


			I			Đầu tư XDCB tập trung trong nước			22,800,200			14,649,610			1,310,530			6,840,060			I=a+b			35%


			a			Cấp tỉnh quản lý			15,960,140			14,649,610			1,310,530									5%


			1			Trọng điểm và các chương trình, nghị quyết, nhiệm vụ			7,898,717			7,383,161			515,556						Chi tiết theo Biểu số 04			30%


			2			Đối ứng dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi			1,221,363			1,221,363									Chi tiết theo Biểu số 05


			3			Vốn ngành, lĩnh vực			6,840,060			6,045,086			794,974						Chi tiết theo Biểu số 06


			(1)			Quốc phòng			36,232			36,232


			(2)			An ninh và trật tự, an toàn xã hội			621,955			621,955


			(3)			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			489,259			489,259


			(4)			Khoa học, công nghệ			5,754			5,754


			(5)			Y tế, dân số và gia đình			233,800			233,800


			(6)			Văn hóa, thể thao và du lịch			368,632			368,632


			(7)			Bảo vệ môi trường			6,838			6,838


			(8)			Các hoạt động kinh tế			4,225,135			4,225,135


			a)			Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản			826,333			826,333


			b)			Giao thông			3,117,982			3,117,982


			c)			Công nghệ thông tin			42,768			42,768


			d)			Quy hoạch			70,482			70,482


			e)			Công trình công cộng			117,570			117,570


			f)			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.			50,000			50,000


			(9)			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội			57,481			57,481


			(10)			Phân khai sau vốn ngành, lĩnh vực			794,974						794,974


			b			Phân về cấp huyện theo nguyên tắc và tiêu chí			6,840,060									6,840,060			Chi tiết tại Biểu số 08


			II			Nguồn thu sử dụng đất			5,000,000			1,861,315			131,005			3,007,680


			1			Nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh			1,992,320			1,861,315			131,005						Chi tiết tại Biểu số 07


			2			Nguồn thu sử dụng đất cấp huyện, xã			3,007,680									3,007,680			Chi tiết tại Biểu số 08


			III			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			125,000			48,000			77,000						Chi tiết tại Biểu số 09


			IV			Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương			1,450,600			1,450,600			0						Chi tiết tại Biểu số 10


			B.2			NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG DO ĐỊA PHƯƠNG GIAO BỔ SUNG			20,000,000			3,324,410			11,381,190			5,294,400


			I			Nguồn thu sử dụng đất do NSĐP giao bổ sung			10,000,000			0			5,125,000			4,875,000			Phân bổ chi tiết sau


			1			Nguồn thu từ đất cấp tỉnh			5,125,000						5,125,000						Phân bổ chi tiết sau


			2			Nguồn thu từ đất cấp huyện, xã			4,875,000									4,875,000			Cấp huyện phân bổ


			II			Các nguồn vốn khác thuộc ngân sách địa phương bố trí cho đầu tư phát triển (nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách…)			10,000,000			3,324,410			6,256,190			419,400			Chi tiết theo Biểu số 11


			1			Cấp tỉnh quản lý			9,580,600			3,324,410			6,256,190


			2			Cấp huyện, xã quản lý			419,400									419,400








KCM21-25


						Biểu số 03


			DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025


																																																									Đơn vị tính: Triệu đồng									Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư/Cơ quan kiến nghị đầu tư			Quyết định chủ trương đầu tư												Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			(3) QĐ phê duyệt nhiệm vụ CBĐT			(ii) Báo cáo kết quả thẩm định ĐXCTĐT dự án			(i) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			(0) Quyết định phê duyệt dự án			Ghi chú			Trong đó																		Loại nguồn vốn của Sở tài chính			Ghi chú			Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư


															Tổng số			Trong đó:


																		Nguồn vốn đầu tư công			Nguồn vốn khác																					Vốn Tăng thu, Tiết kiệm chi, Dự phòng, Cải cách tiền lương, Kết dư ngân sách…			Nguồn vốn ĐT Công GĐ 2021-2025			Đã QĐ Chủ trương đầu tư hoặc đã Thẩm định xong đợi QĐ hoặc Có VB đồng ý BSMT			Đã QĐ CBĐT hoặc đã trình CBĐT			Có Văn bản chỉ đạo thực hiện đầu tư			Nguồn NSTW


						TỔNG SỐ


			I			Trọng điểm


			1			Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			540,475			480,475			60,000			480,475									45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									60,000			480,475			480,475												Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020


			2			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020			1,400,000			266,000			1,134,000			266,000									33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020									0			266,000			266,000									1,000,000


			3			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường)			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020; 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			570,000			470,000			100,000			470,000									28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020			270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021						100,000			470,000			470,000												50 tỷ đồng từ nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020; 50 tỷ từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020 là 50 tỷ đồng


			4			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			682,386			592,386			90,000			592,386									43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									90,000			592,386			592,386												Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2019; Nguồn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019


			5			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc			UBND huyện Tam Dương			42/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			295,000			275,000			20,000			275,000									42/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									20,000			275,000			275,000															Đã có NQ phê duyệt chủ trương			Nhóm B thuộc NQ-04


			6			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến từ QL2 (cụm Kinh tế - Xã hội Đại Đồng) đến QL2C, giai đoạn 2			UBND huyện Vĩnh Tường			41/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			298,500			298,500			0			298,500									41/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									0			298,500			298,500															Đã có NQ phê duyệt chủ trương			Nhóm B thuộc NQ-04 2021-2025


			7			Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			270,000			150,000			120,000			150,000									44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									120,000			150,000			150,000												Nguồn tiết kiệm chi NSNN cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						NQ04 2017-2020


			8			Đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT 305 đi ĐT.306 (giai đoạn 1)			UBND huyện Lập Thạch			03/NQ-HDNĐ ngày 08/3/2021; 1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021			348,695			348,695			0			348,695									03/NQ-HDNĐ ngày 08/3/2021			1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021						0			348,695			348,695															BCSĐ UBND tỉnh có Tờ trình số 471-TTr/BCSĐ ngày 25/12/2020			Tờ trình số 471-TTr/BCSĐ ngày 25/12/2020; Thông báo số 129-TB/TU ngày 09/02/2021


			9			Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục			Sở Giao thông vận tải			04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021			375,434			200,434			175,000			200,434									04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021						NSTW			0			200,434			200,434									175,000


			10			Đường nối từ ĐT 310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên			Sở Giao thông vận tải						350,000			120,000			230,000			120,000			2702/QĐ-UBND ngày 28/10/2019															230,000			120,000						120,000									Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2019


			11			Xây dựng cầu vượt đường sắt qua đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên			Sở Giao thông vận tải						350,000			120,000			230,000			120,000			3212/QĐ-UBND ngày 21/12/2020															0			120,000						120,000						240,000									NQ04 2017-2020


			12			Đường Vành đai 3 đô thị Vĩnh Phúc (đoạn từ QL2 BOT đến đường ĐT.302) huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên						250,000			250,000						250,000			2342/QĐ-UBND ngày 18/9/2020															0			250,000						250,000															NQ04 2021-2025


			13			Đường vành đai phía Nam thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 2)			UBND thành phố Vĩnh Yên						282,134			282,134						282,134			1099/QĐ-UBND ngày 12/5/2020			35/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021												0			282,134			282,134


			14			Xây dựng hạ tầng nền tảng số và dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Thông tin và Truyền thông						385,000			385,000						385,000			251/QĐ-UBND ngày 28/01/2020															0			385,000						385,000


			15			Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng			UBND huyện Yên Lạc						125,000			125,000						125,000			491/QĐ-UBND ngày 01/3/2021															0			125,000						125,000															NQ04 2017-2020


			16			Nút giao khác mức giữa đường Kim Ngọc với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai			UBND thành phố Vĩnh Yên						380,000			380,000						380,000															2381/UBND-CN1 ngày 08/4/2021; 977/UBND-CN1 ngày 09/02/2021			340,000			380,000									380,000


			17			Tuyến đường kết nối từ sân bay Nội Bài đến Đại Lải			UBND thành phố Phúc Yên						504,000			504,000						504,000															3762/UBND-CN1 ngày 19/5/2021			0			504,000									504,000


			18			Đường gom kết nối hạ tầng KCN Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường			Sở Giao thông vận tải						100,000			100,000						100,000																		0			100,000									100,000


			19			Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						1,500,000			1,500,000						1,500,000			776/QĐ-UBND ngày 01/4/2021															0			1,500,000						1,500,000																		Xem lại Sở VHTTDL đề xuất như nào


			20			Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, sân vườn một số khu công sở và không gian công cộng trên các tuyến phố chính của thành phố Vĩnh Yên			Sở Xây dựng						212,000			212,000						212,000																		0			212,000									212,000


			21			Dự án nâng công suất trạm xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên tại Quất Lưu, huyện Bình Xuyên			Sở Xây dựng						140,000			140,000						140,000																		0			140,000									140,000


			22			Cải tạo phần còn lại của Đầm Vạc			UBND thành phố Vĩnh Yên						250,000			250,000						250,000																		0			250,000									250,000


			23			Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						600,000			600,000						600,000																		0			600,000									600,000


			24			Nhà tang lễ thành phố Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên						110,000			110,000						110,000																		0			110,000									110,000


			25			Đường dẫn lên cầu Vân Phúc			Sở Giao thông vận tải						250,000			250,000						250,000																		0			250,000									250,000												NQ04 2017-2020


			26			Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						610,000			610,000						610,000																		0			610,000									610,000


			27			Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						140,000			140,000						140,000																		0			140,000									140,000


			28			Trung tâm triển lãm tỉnh và giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng; Sở Công thương						280,000			280,000						280,000																		0			280,000									280,000


			29			Trung tâm hội nghị tỉnh			Sở Xây dựng						300,000			300,000						300,000																		0			300,000									300,000


			30			Mở rộng QL2A từ Vĩnh Yên đi cầu Xuân Phương			Sở Giao thông vận tải						1,000,000			500,000						500,000																		500,000			500,000									500,000


			31			Mở rộng đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh			Sở Giao thông vận tải						650,000			560,000			90,000			560,000			889/QĐ-UBND ngày 14/4/2021												NSTW			0			560,000			560,000									90,000


			32			Đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai đoạn từ ĐT.310B đến ga Phúc Yên (tuyến phía Bắc và phía Nam)			Sở Giao thông vận tải						900,000			900,000						900,000																		0			900,000									900,000


			33			Đường vành đai 4 đoạn QL.2 (Vĩnh Tường) đi ĐT.305			Sở Giao thông vận tải						1,224,000			1,224,000						1,224,000																		0			1,224,000									1,224,000


						Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ cấp tỉnh																																							0


			(1)			Thực hiện Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 về tu bổ di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025									300,000			300,000						300,000																					300,000			300,000


			1			Tu bổ tôn tạo Đình Thổ Tang (Đã thẩm định chủ trương đầu tư, chờ UBND tỉnh phê duyệt)			Sở  VHTTDL						26,000			26,000			0			26,000			QĐ 1054/QĐ-UBND 04/5/2020 của UBND tỉnh																		26,000			26,000


			2			Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Ngõa, huyện Lập Thạch			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0			13,000			QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			3			Tu bổ, tôn tạo đình Thạc Trục (huyện Lập Thạch)			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0			13,000			QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			4			Tu bổ, tôn tạo chùa Đường Long, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc						10,800			5,400			5,400			5,400			QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		5,400						5,400


			5			Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Họ Hoàng (huyện Yên Lạc)			UBND huyện Yên Lạc						10,000			5,000			5,000			5,000			QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		5,000						5,000


			6			Tu bổ, tôn tạo đình Thứa Thượng (huyện Tam Dương)			Sở  VHTTDL						14,000			14,000			0			14,000			QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		14,000						14,000


			7			Tu bổ di tích Đình Tây Hạ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0			13,000			QĐ68/QĐ-UBND 14/01/2021 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			8			Tu bổ di tích Đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên			Sở  VHTTDL						13,478			6,739			6,739			6,739			QĐ 49/QĐ-UBND 12/01/2021 của UBND tỉnh																		6,739						6,739


			9			Tu bổ, phục hồi Đình Sông Kênh, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Sở  VHTTDL						8,130			8,130			0			8,130			QĐ 305/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		8,130			8,130			0


			10			Tu bổ di tích Đình Đại Phúc, Đạo Đức, Bình Xuyên			Sở  VHTTDL						15,000			15,000			0			15,000			QĐ 308/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		15,000						15,000


			11			Tu bổ di tích Chùa Bảo Sơn, Nam Viêm, Phúc Yên			Sở  VHTTDL						10,000			10,000			0			10,000			QĐ 594/QĐ-UBND 10/3/2021 của UBND tỉnh																		10,000						10,000


			12			Tu bổ di tích Đình Bảo Đức, Đạo Đức, Bình Xuyên			Sở  VHTTDL						15,000			15,000			0			15,000			QĐ 309/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		15,000						15,000


			13			Phục hồi di tích Đình Cả, Đồng Tĩnh, Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						3,800			1,900			1,900			1,900			QĐ 1305/QĐ-UBND 24/5/2021 của UBND tỉnh																		1,900						1,900


			(2)			Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030 định hướng đến năm 2045									750,000			750,000						750,000															Đang trình phê duyệt						750,000			750,000


			37			Đường vào khu đất dịch vụ xã Cao Minh			UBND thành phố Phúc Yên						110,000			110,000			0			110,000																		0			110,000			110,000																		Hỗ trợ vốn			Nhấc sang biểu nhiệm vụ Nghị quyết


			38			Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị			UBND thành phố Phúc Yên						250,000			250,000			0			250,000																		0			250,000			250,000																		Hỗ trợ vốn


			39			Đường tránh Xuân Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên						140,000			140,000			0			140,000																		0			140,000			140,000																		Hỗ trợ vốn


			40			Đầu tư phát triển đô thị phường Phúc Thắng đoạn từ ĐT.301 nối ra đường Nguyễn Tất Thành			UBND thành phố Phúc Yên						250,000			250,000			0			250,000																		0			250,000			250,000																		Hỗ trợ vốn


			(3)			Chương trình tăng cường cơ sở vật chất trường học cho các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đảm bảo đạt chuẩn quốc gia theo quy định									900,000			900,000						900,000																					900,000			900,000


			(4)			Nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030									265,700			265,700						265,700																					265,700			265,700


			(5)			Thực hiện Đề án phát triển du lịch  và dịch vụ huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến 2030									115,000			115,000						115,000															Chưa duyệt						115,000									115,000


			(6)			Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025									252,000			252,000						252,000																					252,000			252,000


			(7)			Nghi quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc									16,000			16,000						16,000																					16,000			16,000


			(8)			Nghi quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025									50,000			50,000						50,000																					50,000			50,000


			(9)			Hỗ trợ thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn									300,000			300,000						300,000																					300,000			300,000


			(10)			Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025									1,463,480			1,463,480						1,463,480																					1,463,480			1,463,480


			II			Các ngành, lĩnh vực																																							0


			1			Quốc phòng																																							0


			1			Cải tạo nhà ở cán bộ, chiến sỹ Văn phòng, Ban Tài chính, Trung đội thông tin cơ quan BCH Quân sự tỉnh			Bộ CHQS tỉnh						14,000			14,000						14,000			Văn bản số 1173/UBND-NC1 ngày 24/2/2021; TB số 135 ngày 9/2/2021 của Tỉnh ủy; Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 06/5/2021																		14,000						14,000


			2			Di chuyển nhà tham quan bắn chiến đấu thao trường huấn luyện			Bộ CHQS tỉnh						8,500			8,500						8,500			Văn bản số 7431/UBND-NC1 ngày 30/9/2020; TB số 100 ngày 4/1/2021 của Tỉnh ủy; Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 05/4/2021																		8,500						8,500


			3			Hồ chứa nước cứu hỏa, đường tuần tra bảo vệ, ụ chống nổ lây Kho vũ khí đạn			Bộ Chỉ huy quân sự						14,500			14,500						14,500			VB 4666/UBND-NC1 ngày 22/6/2020																		14,500									14,500


			4			Trung tâm huấn luyện dự bị động viên			Bộ Chỉ huy quân sự						90,000			90,000						90,000			VB 1493/SKHĐT-THQH ngày 01/6/2020; VB số 2484/UBND-NC1 ngày 09/4/2021																		90,000									90,000


			2			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																																							0


			1			Mua sắm trang thiết bị phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			3730/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2020			150,000			150,000						150,000									3730/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2020												150,000			150,000


			2			Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			4022/QĐ-BCA-H01 ngày 24/5/2020			197,300			197,300						197,300									4022/QĐ-BCA-H01 ngày 24/5/2020												197,300			197,300


			3			Xây dựng mới Nhà Hội trường, Nhà ăn bếp tập thể; Cải tạo Nhà công vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc  (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						70,000			70,000						70,000			CBĐT																		70,000						70,000


			4			Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Đại đội Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động  (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			3081/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2021			12,972			12,972						12,972									3081/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2021												12,972			12,972


			5			Triển khai hệ thống camera kiểm soát an ninh trật tự,văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại TP Vĩnh Yên			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						200,000			200,000						200,000			CBĐT																		200,000						200,000


			6			Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						190,000			190,000						190,000			CBĐT																		190,000						190,000


			3			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																																							0


						Khối THPT và Mầm non																																							0


			1			Xây dựng mới nhà vệ sinh các
Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giáo dục và Đào tạo			2114/QĐ-UBND ngày 19/8/2020;			8,959			8,959			0			8,959									2114/QĐ-UBND ngày 19/8/2020			1151/QĐ-UBND ngày 11/5/2021									8,959			8,959


			2			Cải tạo 02 nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học trường THPT Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường			Sở Giáo dục và Đào tạo			217/QĐ-UBND ngày 26/01/2021			6,500			6,500			0			6,500									217/QĐ-UBND ngày 26/01/2021												6,500			6,500


			3			Cải tạo nhà lớp học, nhà rèn luyện thể chất, nhà để xe Trường THPT Quang Hà			Sở Giáo dục và Đào tạo			3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020			13,000			13,000			0			13,000									3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020												13,000			13,000


			4			Hệ thống PCCC Trường THPT Trần Phú			Sở Giáo dục và Đào tạo			2659/QĐ-UBND ngày 28/10/2020			3,328			3,328			0			3,328									2659/QĐ-UBND ngày 28/10/2020												3,328						3,328


			5			Hệ thống PCCC Trường THPT Vĩnh Yên			Sở Giáo dục và Đào tạo						1,879			1,879			0			1,879			2661/QĐ-UBND ngày 28/10/2020																		1,879						1,879


			6			Trường THCS Đồng Quế, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			1577/QĐ- UBND ngày 12/08/2020			44,872			30,000			14,872			30,000												1577/QĐ- UBND ngày 12/08/2020									30,000									30,000


			7			Trường THCS Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc			27/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 588/QĐ-UBND ngày 25/02/2021			69,991			60,000			9,991			60,000									27/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			588/QĐ-UBND ngày 25/02/2021									60,000			60,000


			8			Trường Tiểu học xã Quang Yên, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô						45,000			45,000			0			45,000																					45,000									45,000


			9			Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng			UBND huyện Vĩnh Tường			11/NQ-HĐND ngày 05/6/2019; 30/QĐ-UBND ngày 01/02/2021			23,615			15,000			8,615			15,000									11/NQ-HĐND ngày 05/6/2019			30/QĐ-UBND ngày 01/02/2021									15,000									15,000


			10			Trường Mầm non xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			108/NQ-HĐND ngày 23/10/2020; 297/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 xã Chấn Hưng			25,900			15,000			10,900			15,000									108/NQ-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND xã Chấn Hưng			297/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND xã Chấn Hưng									15,000									15,000


			11			Trường THCS An Tường, huyện Vĩnh Tường. Hạng mục: Xây mới nhà đa năng và các công trình phụ trợ			UBND huyện Vĩnh Tường						12,000			10,000			2,000			10,000																					10,000									10,000


			12			Đầu tư xây dựng mới trường THCS Trung Hà			UBND huyện Yên Lạc						75,000			60,000			15,000			60,000																					60,000									60,000


			13			Trường Mầm non Hoàng Lâu, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện			28,614			20,000			8,614			20,000									09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện												20,000			20,000


			14			Nhà lớp học trường Mầm non Tân Bình, xã Minh Quang, Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo						8,000			5,000			3,000			5,000																					5,000									5,000


			15			Trường THCS Hồ Sơn, xã Hồ Sơn			UBND huyện Tam Đảo						15,000			15,000			0			15,000																					15,000									15,000


			16			Trường THCS Đại Tự, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc						13,700			10,000			3,700			10,000																					10,000									10,000


			17			Cải tạo sửa chữa trường THCS Tam Đảo
 (trường THCS chất lượng cao)			UBND huyện Tam Đảo						12,000			10,000			2,000			10,000																					10,000									10,000


			18			Cải tạo, sửa chữa trường THPT Đồng Đậu thành trường THCS Yên Lạc (trường THCS trọng điểm)			UBND huyện Yên Lạc			YL 7177/QĐ-UBND ngày 09/12/2020			29,900			25,000			4,900			25,000									YL 7177/QĐ-UBND ngày 09/12/2020												25,000			25,000


						Lao động thương binh và xã hội												0			0			0																					0


			1			Cải tạo một số hạng mục cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Lao động TBXH			165/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 480/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			14,628			14,628			0			14,628									165/QĐ-UBND ngày 22/1/2021			480/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									14,628			14,628


			2			Nâng cấp, cải tạo khối nhà học, thực hành thí nghiệm, sân bãi tập, xây nhà để xe Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			Sở Lao động, TB&XH			160/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 512/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			9,856			9,856			0			9,856									160/QĐ-UBND ngày 22/1/2021			512/QĐ-UBND ngày 03/3/2021									9,856			9,856


			3			Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực dạy nghề tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			CĐ KTKT			2871/QĐ- UBND ngày 27/10/2017			6,998			6,998			0			6,998									2871/QĐ- UBND ngày 27/10/2017												6,998						6,998


			5			Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020			Sở LĐTBXH			3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			18,296			18,296			0			18,296									3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2016												18,296						18,296


			6			Dự án Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đào tạo nghề tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Lao động TBXH			3497/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			2,200			2,200			0			2,200									3497/QĐ-UBND ngày 28/10/2016												2,200						2,200


			7			Cải tạo, sửa chữa nhà bếp ăn thành nhà xưởng thực hành và cải tạo sân vườn nội bộ khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			812/QĐ-UBND ngày 06/4/2021			8,681			8,681			0			8,681									812/QĐ-UBND ngày 06/4/2021												8,681			8,681


			8			Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo núi			Sở Lao động, Thương binh và xã hội						35,080			35,080			0			35,080			3171/QĐ-UBND ngày 16/12/2020												Đang thẩm định CTĐT						35,080						35,080


			4			Khoa học, công nghệ																																							0


			1			Đầu tư trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						60,000			60,000						60,000			489/QĐ-UBND ngày 01/3/2021																		60,000						60,000																								0


			2			Đầu tư trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường			Trung tâm quan trắc TMMT						5,383			5,383						5,383			2647/QĐ-UBND ngày 26/10/2020																		5,383						5,383


			3			Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.			Sở Khoa học và Công nghệ						90,000			90,000						90,000																					90,000									90,000


			4			Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá chất lượng tinh gia súc, gia cầm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc tinh lợn ngoại phục vụ thụ tinh nhân tạo			Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Phúc						10,000			10,000						10,000																					10,000									10,000


			5			Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc						15,000			15,000						15,000																					15,000									15,000


			6			Công trình Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Trước đây là: Đầu tư cơ cơ sở vật chất kỹ thuật kết nối cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)			Sở Khoa học và Công nghệ						150,000			150,000						150,000																					150,000									150,000


			7			Đầu tư trang thiết bị đồng bộ bổ sung cho phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu kiểm soát an toàn thực phẩm			Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp Vĩnh Phúc						32,000			32,000						32,000																					32,000									32,000


			8			Đầu tư bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025			Trung tâm Kiểm nghiệm  thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc						30,000			30,000						30,000																					30,000									30,000


			5			Y tế, dân số và gia đình																																							0


			1			Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			50/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 482/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			127,982			127,982						127,982									50/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			482/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									127,982			127,982																											0


			2			Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, giai đoạn 3			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			3296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; 481/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			43,806			43,806						43,806									3296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020			481/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									43,806			43,806																											0


			3			Cải tạo Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						7,000			7,000						7,000			581/QĐ-UBND ngày 9/3/2021																		7,000						7,000																								0


			4			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						200,000			200,000						200,000			872/QĐ-UBND ngày 12/4/2021																		200,000						200,000


			5			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế Bình Xuyên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						250,000			250,000						250,000			55/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2021																		250,000						250,000


			6			Nhà điều trị nội trú và các công trình phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						150,000			150,000						150,000			59/TTr-SKHĐT ngày 29/4/2021																		150,000						150,000


			6			Văn hóa, thể thao và du lịch																																							0


			1			Cải tạo nhà thi đấu tỉnh			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			900/QĐ-UBND 14/4/2021; 1051/QĐ-UBND 05/5/2021			44,772			44,772			0			44,772			2774/QĐ-UBND ngày 13/11/2020						900/QĐ-UBND 14/4/2021			1051/QĐ-UBND 05/5/2021									44,772			44,772			0


			2			Xây dựng, phục hồi nhà tưởng niệm Bác Hồ và các chứng tích lịch sử cách mạng tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						44,829			44,829			0			44,829			2247/QĐ-UBND ngày 08/9/2020																		44,829						44,829


			3			Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						14,982			14,982			0			14,982			2091/QĐ-UBND ngày 17/8/2020																		14,982						14,982


			4			Cải tạo trụ sở làm việc Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và các hạng mục phụ trợ			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						15,000			15,000			0			15,000			2371/QĐ-UBND 23/9/2020																		15,000						15,000


			5			Bảng tuyên truyền chính trị tấm lớn trên địa bàn tỉnh			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						15,000			15,000			0			15,000			662/QĐ-UBND ngày 18/3/2021																		15,000						15,000


			6			Tôn tạo và xây dựng phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền Thính huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						44,988			44,988			0			44,988			787/QĐ-UBND 01/4/2021																		44,988						44,988


			7			Nhà văn hóa công nhân và người lao động huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch						25,000			25,000			0			25,000			2233/QĐ-UBND ngày 18/9/2019																		25,000						25,000


			8			Nhà văn hóa công nhân tại KCN, CNN huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên						30,000			0			30,000			0			2200/QĐ-UBND ngày 09/9/2019																		0						0


			9			Nhà văn hóa công nhân tp Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên						25,000			25,000			0			25,000																					25,000			25,000			0


			7			Phát thanh, truyền hình, thông tấn																																							0


			1			Đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất và phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh			Sở Thông tin và Truyền thông						15,000			15,000						15,000			593/QĐ-CT ngày 10/3/2021																		15,000						15,000


			8			Thể dục, thể thao																																							0


			9			Bảo vệ môi trường																																							0


			1			Đo đạc lại, đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên			Sở Tài nguyên và Môi trường						147,000			147,000						147,000			2957/QĐ-UBND ngày 30/11/2020																		147,000						147,000


			2			Đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường			Trung tâm Quan trắc TNMT			1272/QĐ-UBND ngày 20/5/2021			6,838			6,838						6,838									1272/QĐ-UBND ngày 20/5/2021												6,838			6,838


			3			Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc			Văn phòng ĐKĐĐ						13,500			13,500						13,500			1184/QĐ-UBND ngày 13/5/2020																		13,500						13,500


			4			Cải tạo Trụ sở nhà truyền thông - Sở Tài nguyên và Môi trường			Sở Tài nguyên và Môi trường						5,000			5,000						5,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2024																		5,000									5,000


			5			Xây dựng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương			Sở Tài nguyên và Môi trường						63,267			63,267						63,267			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2025																		63,267									63,267


			6			Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						163,000			163,000						163,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2026																		163,000									163,000


			7			Xây dựng và cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000 tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						37,500			37,500						37,500			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2027																		37,500									37,500


			8			Đo đạc cắm mốc, xác định ranh giới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh			Sở Tài nguyên và Môi trường						17,000			17,000						17,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2028																		17,000									17,000


			9			Đào tạo sử dụng, chuyển giao và vận hành phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai			Văn phòng ĐKĐĐ						2,000			2,000						2,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2029																		2,000									2,000


			10			Ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường			Văn phòng ĐKĐĐ						4,500			4,500						4,500			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2030																		4,500									4,500


			11			Đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Trung tâm Quan trắc TNMT						20,000			20,000						20,000			3849/UBND-NN4 ngày 21/5/2021																		20,000									20,000


			10			Các hoạt động kinh tế																																							0


			a)			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																																							0


			1			Xử lý thấm tại khu vực sau đập phụ số 1 hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.			Sở NN&PTNT			14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT			14,967			14,967			0			14,967									14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT												14,967			14,967


			3			Đầu tư xây dựng công trình vượt suối Lâm Bò, hạ lưu hồ Thanh lanh			Sở NN&PTNT			410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			18,535			18,535			0			18,535									410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021												18,535			18,535


			2			Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh tiêu vùng bãi Vĩnh Tường			Sở NN&PTNT			333/QĐ-UBND ngày 05/2/2021			76,800			36,800			40,000			36,800									333/QĐ-UBND ngày 05/2/2021												36,800			36,800


			4			Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú- Thượng Trưng-TT Vĩnh Tường- Vũ Di-Sông Phan và tuyến kênh Tuân Chính- Vũ Di- Sông Phan- huyện Vĩnh Tường			Sở NN&PTNT						63,000			63,000			0			63,000																					63,000						63,000


			5			Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm Văn Quán đi Tiên Lữ			Sở NN&PTNT						79,500			79,500			0			79,500																					79,500						79,500


			6			Hạ ngầm tuyến kênh 10A đoạn khu dân cư, bê tông hóa mặt bề kênh chính tả ngạn			Sở NN&PTNT						200,000			200,000			0			200,000																					200,000						200,000


			7			Cải tạo hệ thống giao thông, kênh tưới tại Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di			Sở NN&PTNT						14,500			14,500			0			14,500																					14,500						14,500


			8			Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước SHTT xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Sở NN&PTNT						20,000			20,000			0			20,000																					20,000						20,000


			9			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K2+0.00 đến K2+250 đê tả sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						12,747			12,747			0			12,747																					12,747						12,747


			10			Xử lý kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy đoạn từ K22+600-K22+900  xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						10,514			10,514			0			10,514																					10,514						10,514


			11			Xử lý sạt lở  bờ tả sông Lô tương ứng đoạn từ K3+410 đến K3+750  đê tả sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô với chiều dài khoảng 350			Sở NN&PTNT						14,934			14,934			0			14,934																					14,934						14,934


			12			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K20+550-K20+945 thuộc địa phận xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,981			14,981			0			14,981																					14,981						14,981


			13			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K21+950-K22+300 thuộc địa phận thôn Dương Thọ, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,993			14,993			0			14,993																					14,993						14,993


			14			Cải tạo, nối dài cống tiêu cầu Ngạc, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,966			14,966			0			14,966																					14,966						14,966


			15			Kè chống sạt lở bờ tả sông Lô đoạn từ Km3+050 ÷Km3+300 thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						11,497			11,497			0			11,497																					11,497						11,497


			16			Mở rộng trạm bơm Hùng Mạnh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						14,900			14,900			0			14,900																					14,900						14,900


			17			Nâng cấp trạm bơm Đôn Nhân, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						14,900			14,900			0			14,900																					14,900						14,900


			18			Cải tạo, nâng cấp luồng tiêu Việt Xuân - Bồ Sao - Lũng Hòa - Sông Phan			Sở NN&PTNT						14,854			14,854			0			14,854																					14,854						14,854


			19			Cắm mốc chỉ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi các hồ chứa lớn (08 hồ)			Sở NN&PTNT						9,807			9,807			0			9,807																					9,807						9,807


			20			Cải tạo, nâng cấp và nạo vét Hồ Thiên Lĩnh xã Xuân Hòa huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						12,000			12,000			0			12,000																					12,000						12,000


			21			Cải tạo, nạo vét hồ Cây Đa xã Quang Yên, huyện Sông Lô			Sở NN&PTNT						4,400			4,400			0			4,400																					4,400						4,400


			22			Hạ ngầm kênh 7A đọan đi qua địa phận khu dân cư xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch						10,000			10,000			0			10,000																					10,000						10,000


			23			 Kiên cố hóa mặt bờ kênh 11 đoạn từ Tỉnh lộ 303 đến cầu Can Bi			Sở NN&PTNT						7,500			7,500			0			7,500																					7,500						7,500


			24			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Địch, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên			Sở NN&PTNT						4,000			4,000			0			4,000																					4,000						4,000


			25			Cải tạo nâng cấp trạm bơm và kiên cố hóa hệ thống kênh tưới trạm bơm Ngọc Hà, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						9,800			9,800			0			9,800																					9,800						9,800


			26			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						3,500			3,500			0			3,500																					3,500						3,500


			27			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Hóc, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						3,000			3,000			0			3,000																					3,000						3,000


			28			CTNC Trạm bơm Hoàng Oanh xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						6,000			6,000			0			6,000																					6,000						6,000


			29			CTNC hồ Phân Lân Thượng			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						14,500			14,500			0			14,500																					14,500						14,500


			30			CTNC trạm bơm Tam Lộng			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						5,000			5,000			0			5,000																					5,000						5,000


			31			CTNC trạm bơm Đình Cả, trạm bơm Yên Chung			Sở NN&PTNT						4,000			4,000			0			4,000																					4,000						4,000


			32			CTNC trạm bơm Ngoại Trạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						4,000			4,000			0			4,000																					4,000						4,000


			33			CTNC trạm bơm Hàm Rồng			Sở NN&PTNT						2,400			2,400			0			2,400																					2,400						2,400


			34			CTNC trạm bơm Vườn Mía			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						2,100			2,100			0			2,100																					2,100						2,100


			35			CTNC kênh chính hồ Bản Long			Sở NN&PTNT						5,000			5,000			0			5,000																					5,000						5,000


			36			CTNC kênh chính hồ Thanh Lanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						8,000			8,000			0			8,000																					8,000						8,000


			37			CTNT đập Na Do và hệ thống kênh tưới			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						10,000			10,000			0			10,000																					10,000						10,000


			38			CTNC kênh N1 hồ Làng Hà			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						9,000			9,000			0			9,000																					9,000						9,000


			39			CTNC kênh chính, kênh N2 hồ Vĩnh Thành			Sở NN&PTNT						14,800			14,800			0			14,800																					14,800						14,800


			40			Cải tạo nâng cấp tràn, nạo vét hồ Đập Ba xã Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						14,900			14,900			0			14,900																					14,900						14,900


			41			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Múc Nưa phường Nam Viêm			Sở NN&PTNT						7,500			7,500			0			7,500																					7,500						7,500


			42			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Rạc phường Nam Viêm			Sở NN&PTNT						7,100			7,100			0			7,100																					7,100						7,100


			43			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Đạm Xuyên phường Tiền Châu			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						3,500			3,500			0			3,500																					3,500						3,500


			44			Cải tạo nâng cấp đập Tân An xã Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						10,500			10,500			0			10,500																					10,500						10,500


			45			Cải tạo nâng cấp tràn hồ bến cả  Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						10,000			10,000			0			10,000																					10,000						10,000


			46			Kiên cố hệ thống kênh phường Đồng Xuân thành phố Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						12,000			12,000			0			12,000																					12,000						12,000


			47			Cải tạo, nâng cấp các cống tiêu dưới kênh 6A			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						32,000			32,000			0			32,000																					32,000						32,000


			48			Cải tạo nâng cấp luồng tiêu từ Cao Phong-Lãng Trạ thôn Đẽn đi cống Đè Thõng; Cao phong đi Yên Hòa rà cống Đè Ngang xã Sơn Đông			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch						15,000			15,000			0			15,000																					15,000						15,000


			49			Đường cứu hộ PCCC kết hợp dân sinh núi chợ trời nối dài
hồ Bản Long xã Minh Quang, huyện Tam Đảo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						14,264			14,264			0			14,264																					14,264						14,264


			50			Hệ thống đường phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng kết hợp dân sinh khu vực Đồng Chằm - Hang Dơi thành phố Phúc Yên			Sở NN&PTNT						11,419			11,419			0			11,419																					11,419						11,419


			51			CTNC đập dâng và kiên cố hóa hệ thống kênh tưới đập Công Trường xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			Sở NN&PTNT						14,900			14,900			0			14,900																					14,900						14,900


			52			Cải tạo, nâng cấp hồ Lý Đặng xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở NN&PTNT						5,000			5,000			0			5,000																					5,000						5,000


			b)			Công nghiệp																																							0


			c)			Giao thông																																							0


			1			Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020; 848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			16,988			6,988			10,000			6,988									2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020			848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			Vốn STC: 10 tỷ Tiết kiệm chi			10,000			6,988			6,988												Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						Chưa trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án									0


			2			Cải tạo, nâng cấp ĐT 306 đoạn từ Km7+600 đến Km9+500, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			3217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020			33,107			33,107			0			33,107									3217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020									0			33,107			33,107																											0


			3			Xây dựng mới Cầu Hương và sửa chữa nền, mặt đường đoạn hai bên đầu cầu Hương trên ĐT.304			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			294/QĐ-UBND ngày 02/02/2021			33,443			23,443			10,000			23,443									294/QĐ-UBND ngày 02/02/2021						Vốn STC: 10 tỷ Tiết kiệm chi			10,000			23,443			23,443												Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						-									0


			4			Sửa chữa, thảm lại mặt đường ĐT.310B, đoạn Km6+00 đến Km9+600			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; 1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			37,567			17,567			20,000			17,567									359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021			1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			Vốn STC: 20 tỷ Tiết kiệm chi			20,000			17,567			17,567												Nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2020						-									0


			5			Cải tạo, nâng cấp kết hợp chỉnh trang đường Hàm Nghi, đoạn từ QL2 đến Công ty Honda Việt Nam (đường vào KCN Kim Hoa)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021			67,968			28,968			39,000			28,968									351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021						Vốn STC: 39 tỷ Kết dư			39,000			28,968			28,968												Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			6			Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			507/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			79,105			79,105			0			79,105									507/QĐ-UBND ngày 03/3/2021									0			79,105			79,105																											0


			35			Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			BX 220/NQ-HĐND ngày 09/12/2020			120,000			120,000			0			120,000									BX 220/NQ-HĐND ngày 09/12/2020									0			120,000			120,000																		Hỗ trợ vốn									0


			43			Cải tạo, nâng cấp ĐH.26B, huyện Tam Dương, đoạn từ QL.2C (xã An Hòa) đến ĐT.309C (xã Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương			TD 36/NQ-HĐND ngày 06/11/2020; TD 4876/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			38,000			35,000			3,000			35,000									TD 36/NQ-HĐND ngày 06/11/2020			TD 4876/QĐ-UBND ngày 31/12/2020						0			35,000			35,000																		Hỗ trợ vốn


			41			Đường nối từ đường 24m Bì La – Lập Thạch vào Công ty Cổ phần công nghiệp Hera			UBND huyện Lập Thạch			LT 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021			25,000			20,000						20,000									LT 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021									0			20,000			20,000																		Hỗ trợ vốn


						Đường đô thị Tam Hồng, đoạn từ ĐT.305 (thôn Lâm Xuyên) đi đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Yên Lạc						155,000			70,000			85,000			70,000			2714/UBND-KT1 ngày 20/4/2021																		70,000			70,000


			7			Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT ĐT 303 đoạn Km 1+500 đến Km 4+00			Sở Giao thông vận tải						4,000						4,000			0			1860/QĐ-UBND ngày 24/7/2020															4,000			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			8			Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT ĐT.305, đoạn Km24+500 đến Km26+00			Sở Giao thông vận tải						4,000						4,000			0			1862/QĐ-UBND ngày 24/7/2020															4,000			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			9			Cải tạo, nâng cấp ĐT.304 đoạn Km10+572 đến Km15+100			Sở Giao thông vận tải						265,390			265,390						265,390			1664/QĐ-UBND ngày 13/7/2020			63/BC-SKHĐT ngày 05/4/2021												0			265,390			265,390																											0


			10			Cải tạo, nâng cấp ĐT.307 từ trung tâm thị trấn Lập Thạch đến ngã ba Nhạo Sơn (km12+600 đến km16+500)			Sở Giao thông vận tải						93,244			93,244						93,244			2249/QĐ-UBND ngày 08/9/2020			47/BC-SKHĐT ngày 22/3/2021												0			93,244			93,244																											0


			11			Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông ĐT.309, đoạn từ Km7+900 đến Km10+200			Sở Giao thông vận tải						7,500						7,500			0			2045/QĐ-UBND ngày 10/8/2020															7,500			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			12			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc (thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên) đến đê Trung ương (dốc Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc)			Sở Giao thông vận tải						135,000			135,000						135,000			3286/QĐ-UBND ngày 28/12/2020															0			135,000						135,000																								0


			13			Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00			Sở Giao thông vận tải						149,417			149,417						149,417			3189/QĐ-UBND ngày 18/12/2020			100/BC-SKHĐT ngày 14/5/2021												0			149,417			149,417																											0


			14			Cải tạo, sửa chữa ĐT.303 đoạn Km0-Km1+500			UBND huyện Bình Xuyên						48,708			48,708						48,708			2341/QĐ-UBND ngày 18/9/2020															0			48,708						48,708																								0


			16			Đường trục Đông - Tây (đoạn nối từ Vành đai 3 đến đường Vành đai 4)			UBND huyện Bình Xuyên						193,686			96,686			97,000			96,686			3282/QĐ-UBND ngày 23/12/2020			56/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021									NSTW			0			96,686			96,686									97,000																		0


			17			Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.307 đoạn từ trung tâm thị trấn Lập Thạch đến cầu Liễn Sơn			UBND huyện Lập Thạch						289,994			289,994						289,994			2271/QĐ-UBND ngày 24/8/2020			451/BC-SKHĐT ngày 04/12/2020												0			289,994			289,994																											0


			18			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bộ hành từ Đền Thõng đến Đền Thượng thuộc Khu danh thắng Tây Thiên.			UBND huyện Tam Đảo						60,000						60,000			0			1842/QĐ-UBND ngày 23/7/2020															60,000			0						0																								0


			19			Xây dựng tuyến đường từ cầu  Đồng Dầu qua Suối Đùm, xã Đồng Tĩnh đến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						56,000			56,000						56,000			1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2020															0			56,000						56,000																								0


			20			Đường từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (xã Duy Phiên, huyện Tam Dương) đến đường Vành đai 2 (xã Thanh Vân Huyện Tam Dương)			UBND huyện Tam Dương						168,770			168,770						168,770			1916/QĐ-UBND ngày 31/7/2020			471/BC-SKHĐT ngày 18/12/2020												0			168,770			168,770																											0


			21			Đường từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực II			UBND huyện Tam Dương						270,000			270,000						270,000			3169/QĐ-UBND ngày 16/12/2020															0			270,000						270,000																								0


			22			Cải tạo, nâng cấp TL304 đoạn từ Cầu Hương đến QL2			UBND huyện Vĩnh Tường			1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			77,491			77,491						77,491									1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2021									0			77,491			77,491																											0


			23			Mở rộng đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đường Vành đai 2 đến cầu Quảng Khai (KCN Thăng Long - Bình Xuyên)			Sở Xây dựng						235,000			235,000						235,000			2383/QĐ-UBND ngày 23/9/2020															0			235,000						235,000																								0


			24			Mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305			Sở Giao thông vận tải						60,000			60,000						60,000			243/QĐ-UBND ngày 27/01/2021															0			60,000						60,000																								0


			26			Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả Sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô)			UBND huyện Sông Lô						170,000			170,000						170,000			137/TTr-SKHĐT ngày 10/11/2020															0			170,000						170,000																								0


			28			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL.2C
(Cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT.304			UBND huyện Vĩnh Tường						132,000			132,000						132,000			492/QĐ-UBND ngày 01/3/2021															132,000			132,000						132,000																								0


			29			Đường nối đường Thổ Tang - Cụm KTXH Tân Tiến - QL.2			UBND huyện Vĩnh Tường						135,000			135,000						135,000			457/BC-SKHĐT ngày 15/10/2019															0			135,000						135,000																								0


			30			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Thanh Cao đi Đèo Bụt sang Thái Nguyên			UBND thành phố Phúc Yên						98,000			98,000						98,000															1927/SKHĐT-DNKTHT ngày 13/7/2020			0			98,000									98,000																					0


			31			Mở rộng, cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai			UBND thành phố Vĩnh Yên						250,000			20,000			230,000			20,000															3404/UBND-CN1 ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư dự án			230,000			20,000									20,000																					0


			32			Cải tạo, nâng cấp và mở rộng ĐT.306 đoạn từ đường Văn Quán - Sông Lô đi cầu Vĩnh Phú			UBND huyện Sông Lô						300,000			300,000						300,000															Văn bản số 111/UBND-CN1 ngày 08/01/2020			0			300,000									300,000																					0


			33			Cải tạo, chỉnh trang ĐT.310 đoạn Từ Đại Lải đến QL2B			Sở Giao thông vận tải						160,000			160,000						160,000															Thông báo số 128-TB/TU ngày 09/02/2021 của BTV Tỉnh ủy; Văn bản số 874/UBND-CN1 ngày 05/02/2021			0			160,000									160,000																					0


			34			Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C đoạn từ QL2C đến QL2B			Sở Giao thông vận tải						430,000			430,000						430,000			503/QĐ-UBND ngày 02/3/2021															0			430,000						430,000																								0


			36			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện từ xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đi xã Tự Lập, huyện Mê Linh			UBND huyện Bình Xuyên						131,336			131,336						131,336			245/TTr-SKHĐT ngày 28/01/2021															0			131,336						131,336															Hỗ trợ vốn									0


			42			Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.305 đến ĐH.22, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						24,500			24,500																								0			0																					Hỗ trợ vốn


			44			Đường từ tuyến nối ĐT.305 - QL2 đến đường QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						75,000			75,000						75,000			961/QĐ-UBND ngày 22/4/2021																		75,000						75,000


						Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL.304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B)			UBND huyện Vĩnh Tường						140,000			10,000			130,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									130,000


						Đường TL304 và QL2C cũ địa phận Huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường						100,000			10,000			90,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									90,000


						Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn tuyến đô thị phía Đông TT Thổ Tang (ĐH17) - CCN Vĩnh Sơn - Thượng Trưng (nối đường Khu đô thị Phúc Sơn đi QL2C cũ)			UBND huyện Vĩnh Tường						350,000			18,400			331,600			18,400															NSTW						18,400			18,400									331,600


						Đường liên xã Cao Đại - Tân Phú - Thổ Tang - Lũng Hòa (CCN Thổ Tang - Lũng Hòa)			UBND huyện Vĩnh Tường						150,000			10,000			140,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									140,000


						Đường liên xã từ đường Thượng Trưng - Tuân Chính đi ngã ba cổng làng Tam Phúc			UBND huyện Vĩnh Tường						300,000			20,000			280,000			20,000															NSTW						20,000			20,000									280,000


			d)			Khu công nghiệp và khu kinh tế																																							0


			đ)			Thương mại																																							0


			e)			Cấp nước, thoát nước;																																							0


			g)			Kho tàng																																							0


			h)			Du lịch																																							0


			i)			Viễn thông																																							0


			k)			Bưu chính																																							0


			l)			Công nghệ thông tin																																							0


			1			Đầu tư nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Thông tin và Truyền thông			3013/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			14,757			14,757						14,757									3013/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												14,757			14,757																											0


			2			Nâng cấp Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử và các cổng thành phần			Sở Thông tin và Truyền thông			3012/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			9,290			9,290						9,290									3012/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												9,290			9,290																											0


			3			Bổ sung, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm hạ tầng thông tin			Sở Thông tin và Truyền thông			3014/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			12,552			12,552						12,552									3014/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												12,552			12,552																											0


			4			Xây dựng phần mềm, trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giao thông vận tải						5,000			5,000						5,000			2929/QĐ-UBND ngày 26/11/2020																		5,000						5,000																								0


			5			Đầu tư nâng cấp mạng LAN và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Sở Giao thông Vận tải			Sở Thông tin và Truyền thông						4,800			4,800						4,800			53/QĐ-UBND ngày 12/01/2021																		4,800						4,800																								0


			6			Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư			Sở Kế hoạch và Đầu tư			682/QĐ-UBND ngày 23/3/2021			2,894			2,894						2,894									682/QĐ-UBND ngày 23/3/2021												2,894			2,894																											0


						Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						15,000			15,000						15,000			1184/QĐ-UBND ngày 13/5/2021																		15,000						15,000


			m)			Quy hoạch																																							0


			1			Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050			Sở Kế hoạch và Đầu tư						44,043			44,043						24,043																					24,043			24,043


			1			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,959			4,959						4,959																					4,959			4,959


			2			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 301 tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,292			4,292						4,292																					4,292			4,292


			3			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,362			4,362						4,362																					4,362			4,362


			4			QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hồ xạ Hương, hồ Bàn Long thuộc xã Minh Quang, huyện Tam Đảo			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,065			4,065						4,065																					4,065			4,065


			5			Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						7,071			7,071						7,071																					7,071			7,071


			6			Quy hoạch chung đô thị Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						6,068			6,068						6,068																					6,068			6,068


			7			Quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						6,201			6,201						6,201																					6,201			6,201


			n)			Công trình công cộng																																							0


			1			Chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, đoạn trên địa bàn huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2020			9,950			9,950						9,950									3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2020									0			9,950			9,950


			2			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh 302 đoạn từ Km2+500-Km6+600			Sở Công thương			2186/QĐ-UBND ngày 27/8/2020; 407/QĐ-CT ngày 22/02/2021			7,699			7,699						7,699									2186/QĐ-UBND ngày 27/8/2020			407/QĐ-CT ngày 22/02/2021						0			7,699			7,699


			8			Xây dựng tuyến cống thoát nước ngầm phía trước trụ sở công an tỉnh			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			508/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			6,693			6,693						6,693									508/QĐ-UBND ngày 03/3/2021									0			6,693			6,693


						Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Vĩnh Yên			Sở Công thương			13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; 1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			48,942			19,000			29,942			19,000									13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020			1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			Vốn STC: 19,95 tỷ Tiết kiệm chi; 10 tỷ Tăng thu			29,950			19,000			19,000


			13			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.307, đoạn từ Km16+500-Km23+220			Sở Công thương			424/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			10,973			10,973						10,973									424/QĐ-UBND ngày 23/02/2021									0			10,973			10,973


			3			Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác tạm khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.			UBND thành phố Vĩnh Yên						6,000						6,000			0			2347/QĐ-UBND ngày 26/09/2019			160/BC-SKHĐT ngày 27/4/2020												6,000			0			0


			4			Xử lý ngập úng cục bộ tại Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Chu Văn An			Sở Giao thông vận tải						11,700			6,700			5,000			6,700			1319/QĐ-UBND ngày 10/6/2020												CBĐT Vốn STC: 5 tỷ Tiết kiệm chi			5,000			6,700						6,700


			5			Xử lý ngập úng cục bộ tại Quốc lộ 2 khu vực siêu thị BigC			Sở Giao thông vận tải															0															CBĐT Vốn STC: 5 tỷ Tiết kiệm chi			5,000			0									0


			6			Xử lý ngập úng cục bộ tại Đường Mê Linh (QL.2) khu vực Trạm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc			Sở Giao thông vận tải															0															CBĐT Vốn STC: 7 tỷ Tiết kiệm chi			7,000			0									0


			7			Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên			Sở Giao thông vận tải						65,000			65,000						65,000			2368/QĐ-UBND ngày 27/9/2019															0			65,000						65,000


			9			Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến ĐT.302B (từ nút giao giữa ĐT,302 đến ngã 3 Hữu Bằng) từ nút giao ĐT,302 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến CCN Hương Canh; ĐT,303 (đoạn từ NHNN&PTNT đến nút giao đê Sáu Vó)			UBND huyện Bình Xuyên						9,800			9,800						9,800			1104/QĐ-UBND ngày 13/5/2020															0			9,800						9,800


			10			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL2C, đoạn từ Km36+200 đến Km49+700			Sở Công thương						24,800			24,800						24,800			2946/QĐ-UBND ngày 27/11/2020															0			24,800						24,800


			11			Hệ thống điện chiếu sáng trên ĐT.305C (đoạn từ ngã ba Xuân Lôi, huyện Lập Thạch đi cầu Phú Hậu) và đường từ cầu Phú Hậu đến QL.2 (xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường)			Sở Công thương						19,700			19,700						19,700			2985/QĐ-UBND ngày 02/12/2020															0			19,700						19,700


			12			Hạ ngầm công trình điện trung áp và nâng cấp trạm biến áp khu công viên trung tâm thị trấn Tam Đảo			Sở Công thương															0			2187/QĐ-UBND ngày 27/8/2020												Vốn Tiết kiệm chi tại Văn bản số 1063/STC-QLNS ngày 26/5/2020			24,000			0						0


			14			Hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT.302B, đoạn từ xã Thiện Kế đến xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Sở Công thương						8,500			8,500						8,500			18/TTr-SKHĐT ngày 26/01/2021															0			8,500						8,500


			15			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.309, đoạn từ Km0+00 đến Km6+800			Sở Công thương						12,500			12,500						12,500			3002/QĐ-UBND ngày 02/12/2020															0			12,500						12,500


			22			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường vành đai 3, đoạn Hương Canh – Yên Lạc			Sở Công thương						14,900			14,900						14,900			3003/QĐ-UBND ngày 02/12/2020															0			14,900						14,900


			o)			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.																																							0


			11			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																																							0


			1			Nhà làm việc số 2 – Sở Xây dựng			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; 411/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			11,696			11,696						11,696									3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020			411/QĐ-UBND ngày 23/02/2021									11,696			11,696																											0


			3			Cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục Trung Tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc			Sở NN&PTNT						8,569			8,569						8,569			3137/QĐ-UBND ngày 15/12/2020																		8,569						8,569																								0


			5			Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp tỉnh			430/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			6,303			6,303						6,303									430/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021									6,303			6,303																		Tờ trình số 38-TTr-BCSĐ ngày 02/02/2021 xin chủ trương đầu tư									0


			6			Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			1282/QĐ-UBND ngày 21/5/2021; 1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			5,777			5,777						5,777									1282/QĐ-UBND ngày 21/5/2021												5,777			5,777																											0


			7			Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						6,000			6,000						6,000			2809/QĐ-UBND ngày 16/11/2020																		6,000						6,000																								0


			8			Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						14,998			14,998						14,998			3364/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			108/BC-SKHĐT ngày 17/5/2021															14,998			14,998																											0


			8			Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						6,000			6,000						6,000			2809/QĐ-UBND ngày 16/11/2020																		6,000						6,000																								0


			12			Xã hội


			13			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật








KCM21-25 (2)


						Biểu số 03


			DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025


																																																																																													Đơn vị tính: Triệu đồng									Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư/Cơ quan kiến nghị đầu tư			Quyết định chủ trương đầu tư																																																Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			(3) QĐ phê duyệt nhiệm vụ CBĐT			(ii) Báo cáo kết quả thẩm định ĐXCTĐT dự án			(i) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư			(0) Quyết định phê duyệt dự án			Ghi chú			Trong đó																		Loại nguồn vốn của Sở tài chính			Ghi chú			Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư


															Tổng số			Trong đó:


																		Nguồn vốn đầu tư công			Nguồn vốn khác																																																									Vốn Tăng thu, Tiết kiệm chi, Dự phòng, Cải cách tiền lương, Kết dư ngân sách…			Nguồn vốn ĐT Công GĐ 2021-2025			Đã QĐ Chủ trương đầu tư hoặc đã Thẩm định xong đợi QĐ hoặc Có VB đồng ý BSMT			Đã QĐ CBĐT hoặc đã trình CBĐT			Có Văn bản chỉ đạo thực hiện đầu tư			Nguồn NSTW


						TỔNG SỐ																																													10,576,682			7,078,491			17,655,173			25,960,771


			I			Trọng điểm


			1			Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			540,475			480,475			60,000																														480,475			0			480,475			480,475									45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									60,000			480,475			480,475												Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020


			2			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020			1,400,000			266,000			1,134,000																														266,000			0			266,000			266,000									33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020									0			266,000			266,000									1,000,000


			3			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường)			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020; 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			570,000			470,000			100,000																														470,000			0			470,000			470,000									28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020			270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021						100,000			470,000			470,000												50 tỷ đồng từ nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020; 50 tỷ từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020 là 50 tỷ đồng


			4			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			682,386			592,386			90,000																														592,386			0			592,386			592,386									43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									90,000			592,386			592,386												Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2019; Nguồn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019


			5			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc			UBND huyện Tam Dương			42/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			295,000			275,000			20,000																														275,000			0			275,000			275,000									42/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									20,000			275,000			275,000															Đã có NQ phê duyệt chủ trương			Nhóm B thuộc NQ-04


			6			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến từ QL2 (cụm Kinh tế - Xã hội Đại Đồng) đến QL2C, giai đoạn 2			UBND huyện Vĩnh Tường			41/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			298,500			298,500			0																														298,500			0			298,500			298,500									41/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									0			298,500			298,500															Đã có NQ phê duyệt chủ trương			Nhóm B thuộc NQ-04 2021-2025


			7			Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			270,000			150,000			120,000																														150,000			0			150,000			150,000									44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020									120,000			150,000			150,000												Nguồn tiết kiệm chi NSNN cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						NQ04 2017-2020


			8			Đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT 305 đi ĐT.306 (giai đoạn 1)			UBND huyện Lập Thạch			03/NQ-HDNĐ ngày 08/3/2021; 1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021			348,695			348,695			0																														348,695			0			348,695			348,695									03/NQ-HDNĐ ngày 08/3/2021			1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021						0			348,695			348,695															BCSĐ UBND tỉnh có Tờ trình số 471-TTr/BCSĐ ngày 25/12/2020			Tờ trình số 471-TTr/BCSĐ ngày 25/12/2020; Thông báo số 129-TB/TU ngày 09/02/2021


			9			Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục			Sở Giao thông vận tải			04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021			375,434			200,434			175,000																														200,434			0			200,434			200,434									04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021						NSTW			0			200,434			200,434									175,000


			10			Đường nối từ ĐT 310B vào hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên			Sở Giao thông vận tải						350,000			120,000			230,000																														0			120,000			120,000			120,000			2702/QĐ-UBND ngày 28/10/2019															230,000			120,000						120,000									Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2019


			11			Xây dựng cầu vượt đường sắt qua đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên			Sở Giao thông vận tải						350,000			120,000			230,000																														0			120,000			120,000			120,000			3212/QĐ-UBND ngày 21/12/2020															0			120,000						120,000						240,000									NQ04 2017-2020


			12			Đường Vành đai 3 đô thị Vĩnh Phúc (đoạn từ QL2 BOT đến đường ĐT.302) huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên						250,000			250,000																																	0			250,000			250,000			250,000			2342/QĐ-UBND ngày 18/9/2020															0			250,000						250,000															NQ04 2021-2025


			13			Đường vành đai phía Nam thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 2)			UBND thành phố Vĩnh Yên						282,134			282,134																																	282,134			0			282,134			282,134			1099/QĐ-UBND ngày 12/5/2020			35/BC-SKHĐT ngày 26/02/2021												0			282,134			282,134


			14			Xây dựng hạ tầng nền tảng số và dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Thông tin và Truyền thông						385,000			385,000																																	0			385,000			385,000			385,000			251/QĐ-UBND ngày 28/01/2020															0			385,000						385,000


			15			Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng			UBND huyện Yên Lạc						125,000			125,000																																	0			125,000			125,000			125,000			491/QĐ-UBND ngày 01/3/2021															0			125,000						125,000															NQ04 2017-2020


			16			Nút giao khác mức giữa đường Kim Ngọc với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai			UBND thành phố Vĩnh Yên						380,000			380,000																																	0			0			0			380,000															2381/UBND-CN1 ngày 08/4/2021; 977/UBND-CN1 ngày 09/02/2021			340,000			380,000									380,000


			17			Tuyến đường kết nối từ sân bay Nội Bài đến Đại Lải			UBND thành phố Phúc Yên						504,000			504,000																																	0			0			0			504,000															3762/UBND-CN1 ngày 19/5/2021			0			504,000									504,000


			18			Đường gom kết nối hạ tầng KCN Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường			Sở Giao thông vận tải						100,000			100,000																																	0			0			0			100,000																		0			100,000									100,000


			19			Khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						1,500,000			1,500,000																																	0			1,500,000			1,500,000			1,500,000			776/QĐ-UBND ngày 01/4/2021															0			1,500,000						1,500,000																		Xem lại Sở VHTTDL đề xuất như nào


			20			Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, sân vườn một số khu công sở và không gian công cộng trên các tuyến phố chính của thành phố Vĩnh Yên			Sở Xây dựng						212,000			212,000																																	0			0			0			212,000																		0			212,000									212,000


			21			Dự án nâng công suất trạm xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên tại Quất Lưu, huyện Bình Xuyên			Sở Xây dựng						140,000			140,000																																	0			0			0			140,000																		0			140,000									140,000


			22			Cải tạo phần còn lại của Đầm Vạc			UBND thành phố Vĩnh Yên						250,000			250,000																																	0			0			0			250,000																		0			250,000									250,000


			23			Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						600,000			600,000																																	0			0			0			600,000																		0			600,000									600,000


			24			Nhà tang lễ thành phố Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên						110,000			110,000																																	0			0			0			110,000																		0			110,000									110,000


			25			Đường dẫn lên cầu Vân Phúc			Sở Giao thông vận tải						250,000			250,000																																	0			0			0			250,000																		0			250,000									250,000												NQ04 2017-2020


			26			Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						610,000			610,000																																	0			0			0			610,000																		0			610,000									610,000


			27			Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						140,000			140,000																																	0			0			0			140,000																		0			140,000									140,000


			28			Trung tâm triển lãm tỉnh và giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng; Sở Công thương						280,000			280,000																																	0			0			0			280,000																		0			280,000									280,000


			29			Trung tâm hội nghị tỉnh			Sở Xây dựng						300,000			300,000																																	0			0			0			300,000																		0			300,000									300,000


			30			Mở rộng QL2A từ Vĩnh Yên đi cầu Xuân Phương			Sở Giao thông vận tải						1,000,000			500,000																																	0			0			0			500,000																		500,000			500,000									500,000


			31			Mở rộng đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh			Sở Giao thông vận tải						650,000			560,000			90,000																														560,000			0			560,000			560,000			889/QĐ-UBND ngày 14/4/2021												NSTW			0			560,000			560,000									90,000


			32			Đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai đoạn từ ĐT.310B đến ga Phúc Yên (tuyến phía Bắc và phía Nam)			Sở Giao thông vận tải						900,000			900,000																																	0			0			0			900,000																		0			900,000									900,000


			33			Đường vành đai 4 đoạn QL.2 (Vĩnh Tường) đi ĐT.305			Sở Giao thông vận tải						1,224,000			1,224,000																																	0			0			0			1,224,000																		0			1,224,000									1,224,000


						Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ cấp tỉnh																																													0			0			0																								0


			(1)			Thực hiện Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 về tu bổ di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025									300,000			300,000																																	34,130			112,039			146,169			300,000																					300,000			300,000


			1			Tu bổ tôn tạo Đình Thổ Tang (Đã thẩm định chủ trương đầu tư, chờ UBND tỉnh phê duyệt)			Sở  VHTTDL						26,000			26,000			0																																										QĐ 1054/QĐ-UBND 04/5/2020 của UBND tỉnh																		26,000			26,000


			2			Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Ngõa, huyện Lập Thạch			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0																																										QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			3			Tu bổ, tôn tạo đình Thạc Trục (huyện Lập Thạch)			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0																																										QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			4			Tu bổ, tôn tạo chùa Đường Long, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc						10,800			5,400			5,400																																										QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		5,400						5,400


			5			Tu bổ, tôn tạo nhà thờ Họ Hoàng (huyện Yên Lạc)			UBND huyện Yên Lạc						10,000			5,000			5,000																																										QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		5,000						5,000


			6			Tu bổ, tôn tạo đình Thứa Thượng (huyện Tam Dương)			Sở  VHTTDL						14,000			14,000			0																																										QĐ 3015/QĐ-UBND 3/12/2020 của UBND tỉnh																		14,000						14,000


			7			Tu bổ di tích Đình Tây Hạ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch			Sở  VHTTDL						13,000			13,000			0																																										QĐ68/QĐ-UBND 14/01/2021 của UBND tỉnh																		13,000						13,000


			8			Tu bổ di tích Đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên			Sở  VHTTDL						13,478			6,739			6,739																																										QĐ 49/QĐ-UBND 12/01/2021 của UBND tỉnh																		6,739						6,739


			9			Tu bổ, phục hồi Đình Sông Kênh, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Sở  VHTTDL						8,130			8,130			0																																										QĐ 305/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		8,130			8,130			0


			10			Tu bổ di tích Đình Đại Phúc, Đạo Đức, Bình Xuyên			Sở  VHTTDL						15,000			15,000			0																																										QĐ 308/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		15,000						15,000


			11			Tu bổ di tích Chùa Bảo Sơn, Nam Viêm, Phúc Yên			Sở  VHTTDL						10,000			10,000			0																																										QĐ 594/QĐ-UBND 10/3/2021 của UBND tỉnh																		10,000						10,000


			12			Tu bổ di tích Đình Bảo Đức, Đạo Đức, Bình Xuyên			Sở  VHTTDL						15,000			15,000			0																																										QĐ 309/QĐ-UBND 04/02/2021 của UBND tỉnh																		15,000						15,000


			13			Phục hồi di tích Đình Cả, Đồng Tĩnh, Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						3,800			1,900			1,900																																										QĐ 1305/QĐ-UBND 24/5/2021 của UBND tỉnh																		1,900						1,900


			(2)			Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030 định hướng đến năm 2045																																																																					Đang trình phê duyệt						0			0


			37			Đường vào khu đất dịch vụ xã Cao Minh			UBND thành phố Phúc Yên						110,000			110,000			0																														110,000			0			110,000			110,000																		0			110,000			110,000																		Hỗ trợ vốn			Nhấc sang biểu nhiệm vụ Nghị quyết


			38			Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị			UBND thành phố Phúc Yên						250,000			250,000			0																														250,000			0			250,000			250,000																		0			250,000			250,000																		Hỗ trợ vốn


			39			Đường tránh Xuân Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên						140,000			140,000			0																														140,000			0			140,000			140,000																		0			140,000			140,000																		Hỗ trợ vốn


			40			Đầu tư phát triển đô thị phường Phúc Thắng đoạn từ ĐT.301 nối ra đường Nguyễn Tất Thành			UBND thành phố Phúc Yên						250,000			250,000			0																														250,000			0			250,000			250,000																		0			250,000			250,000																		Hỗ trợ vốn


			(3)			Chương trình tăng cường cơ sở vật chất trường học cho các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đảm bảo đạt chuẩn quốc gia theo quy định									900,000			900,000																																	900,000			0			900,000			900,000																					900,000			900,000


			(4)			Nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030									265,700			265,700																																	265,700			0			265,700			265,700																					265,700			265,700


			(5)			Thực hiện Đề án phát triển du lịch  và dịch vụ huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến 2030									115,000			115,000																																	0			0			0			115,000															Chưa duyệt						115,000									115,000


			(6)			Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025									252,000			252,000																																	252,000			0			252,000			252,000																					252,000			252,000


			(7)			Nghi quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc									16,000			16,000																																	16,000			0			16,000			16,000																					16,000			16,000


			(8)			Nghi quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025									50,000			50,000																																	50,000			0			50,000			50,000																					50,000			50,000


			(9)			Hỗ trợ thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn									300,000			300,000																																	300,000			0			300,000			300,000																					300,000			300,000


			(10)			Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025									1,463,480			1,463,480																																	1,463,480			0			1,463,480			1,463,480																					1,463,480			1,463,480


			II			Các ngành, lĩnh vực																																													0			0			0																								0


			1			Quốc phòng																																													0			0			0																								0


			1			Cải tạo nhà ở cán bộ, chiến sỹ Văn phòng, Ban Tài chính, Trung đội thông tin cơ quan BCH Quân sự tỉnh			Bộ CHQS tỉnh						14,000			14,000																																	0			14,000			14,000			14,000			Văn bản số 1173/UBND-NC1 ngày 24/2/2021; TB số 135 ngày 9/2/2021 của Tỉnh ủy; Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 06/5/2021																		14,000						14,000


			2			Di chuyển nhà tham quan bắn chiến đấu thao trường huấn luyện			Bộ CHQS tỉnh						8,500			8,500																																	0			8,500			8,500			8,500			Văn bản số 7431/UBND-NC1 ngày 30/9/2020; TB số 100 ngày 4/1/2021 của Tỉnh ủy; Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 05/4/2021																		8,500						8,500


			3			Hồ chứa nước cứu hỏa, đường tuần tra bảo vệ, ụ chống nổ lây Kho vũ khí đạn			Bộ Chỉ huy quân sự						14,500			14,500																																	0			0			0			14,500			VB 4666/UBND-NC1 ngày 22/6/2020																		14,500									14,500


			4			Trung tâm huấn luyện dự bị động viên			Bộ Chỉ huy quân sự						90,000			90,000																																	0			0			0			90,000			VB 1493/SKHĐT-THQH ngày 01/6/2020; VB số 2484/UBND-NC1 ngày 09/4/2021																		90,000									90,000


			2			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																																													0			0			0																								0


			1			Mua sắm trang thiết bị phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			3730/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2020			150,000			150,000																																	150,000			0			150,000			150,000									3730/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2020												150,000			150,000


			2			Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			4022/QĐ-BCA-H01 ngày 24/5/2020			197,300			197,300																																	197,300			0			197,300			197,300									4022/QĐ-BCA-H01 ngày 24/5/2020												197,300			197,300


			3			Xây dựng mới Nhà Hội trường, Nhà ăn bếp tập thể; Cải tạo Nhà công vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc  (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						70,000			70,000																																	0			70,000			70,000			70,000			CBĐT																		70,000						70,000


			4			Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Đại đội Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động  (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			3081/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2021			12,972			12,972																																	12,972			0			12,972			12,972									3081/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2021												12,972			12,972


			5			Triển khai hệ thống camera kiểm soát an ninh trật tự,văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại TP Vĩnh Yên			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						200,000			200,000																																	0			200,000			200,000			200,000			CBĐT																		200,000						200,000


			6			Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh Vĩnh Phúc						190,000			190,000																																	0			190,000			190,000			190,000			CBĐT																		190,000						190,000


			3			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																																													0			0			0																								0


						Khối THPT và Mầm non																																													0			0			0																								0


			1			Xây dựng mới nhà vệ sinh các
Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giáo dục và Đào tạo			2114/QĐ-UBND ngày 19/8/2020;			8,959			8,959			0																														8,959			0			8,959			8,959									2114/QĐ-UBND ngày 19/8/2020			1151/QĐ-UBND ngày 11/5/2021									8,959			8,959


			2			Cải tạo 02 nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học trường THPT Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường			Sở Giáo dục và Đào tạo			217/QĐ-UBND ngày 26/01/2021			6,500			6,500			0																														6,500			0			6,500			6,500									217/QĐ-UBND ngày 26/01/2021												6,500			6,500


			3			Cải tạo nhà lớp học, nhà rèn luyện thể chất, nhà để xe Trường THPT Quang Hà			Sở Giáo dục và Đào tạo			3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020			13,000			13,000			0																														13,000			0			13,000			13,000									3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020												13,000			13,000


			4			Hệ thống PCCC Trường THPT Trần Phú			Sở Giáo dục và Đào tạo			2659/QĐ-UBND ngày 28/10/2020			3,328			3,328			0																														0			3,328			3,328			3,328									2659/QĐ-UBND ngày 28/10/2020												3,328						3,328


			5			Hệ thống PCCC Trường THPT Vĩnh Yên			Sở Giáo dục và Đào tạo						1,879			1,879			0																														0			1,879			1,879			1,879			2661/QĐ-UBND ngày 28/10/2020																		1,879						1,879


			6			Trường THCS Đồng Quế, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			1577/QĐ- UBND ngày 12/08/2020			44,872			30,000			14,872																														0			0			0			30,000												1577/QĐ- UBND ngày 12/08/2020									30,000									30,000


			7			Trường THCS Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc			27/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 588/QĐ-UBND ngày 25/02/2021			69,991			60,000			9,991																														60,000			0			60,000			60,000									27/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			588/QĐ-UBND ngày 25/02/2021									60,000			60,000


			8			Trường Tiểu học xã Quang Yên, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô						45,000			45,000			0																														0			0			0			45,000																					45,000									45,000


			9			Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng			UBND huyện Vĩnh Tường			11/NQ-HĐND ngày 05/6/2019; 30/QĐ-UBND ngày 01/02/2021			23,615			15,000			8,615																														0			0			0			15,000									11/NQ-HĐND ngày 05/6/2019			30/QĐ-UBND ngày 01/02/2021									15,000									15,000


			10			Trường Mầm non xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			108/NQ-HĐND ngày 23/10/2020; 297/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 xã Chấn Hưng			25,900			15,000			10,900																														0			0			0			15,000									108/NQ-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND xã Chấn Hưng			297/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND xã Chấn Hưng									15,000									15,000


			11			Trường THCS An Tường, huyện Vĩnh Tường. Hạng mục: Xây mới nhà đa năng và các công trình phụ trợ			UBND huyện Vĩnh Tường						12,000			10,000			2,000																														0			0			0			10,000																					10,000									10,000


			12			Đầu tư xây dựng mới trường THCS Trung Hà			UBND huyện Yên Lạc						75,000			60,000			15,000																														0			0			0			60,000																					60,000									60,000


			13			Trường Mầm non Hoàng Lâu, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện			28,614			20,000			8,614																														20,000			0			20,000			20,000									09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện												20,000			20,000


			14			Nhà lớp học trường Mầm non Tân Bình, xã Minh Quang, Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo						8,000			5,000			3,000																														0			0			0			5,000																					5,000									5,000


			15			Trường THCS Hồ Sơn, xã Hồ Sơn			UBND huyện Tam Đảo						15,000			15,000			0																														0			0			0			15,000																					15,000									15,000


			16			Trường THCS Đại Tự, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc						13,700			10,000			3,700																														0			0			0			10,000																					10,000									10,000


			17			Cải tạo sửa chữa trường THCS Tam Đảo
 (trường THCS chất lượng cao)			UBND huyện Tam Đảo						12,000			10,000			2,000																														0			0			0			10,000																					10,000									10,000


			18			Cải tạo, sửa chữa trường THPT Đồng Đậu thành trường THCS Yên Lạc (trường THCS trọng điểm)			UBND huyện Yên Lạc			YL 7177/QĐ-UBND ngày 09/12/2020			29,900			25,000			4,900																														25,000			0			25,000			25,000									YL 7177/QĐ-UBND ngày 09/12/2020												25,000			25,000


						Lao động thương binh và xã hội												0			0																														0			0			0			0																					0


			1			Cải tạo một số hạng mục cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Lao động TBXH			165/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 480/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			14,628			14,628			0																														14,628			0			14,628			14,628									165/QĐ-UBND ngày 22/1/2021			480/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									14,628			14,628


			2			Nâng cấp, cải tạo khối nhà học, thực hành thí nghiệm, sân bãi tập, xây nhà để xe Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			Sở Lao động, TB&XH			160/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 512/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			9,856			9,856			0																														9,856			0			9,856			9,856									160/QĐ-UBND ngày 22/1/2021			512/QĐ-UBND ngày 03/3/2021									9,856			9,856


			3			Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực dạy nghề tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			CĐ KTKT			2871/QĐ- UBND ngày 27/10/2017			6,998			6,998			0																														0			6,998			6,998			6,998									2871/QĐ- UBND ngày 27/10/2017												6,998						6,998


			5			Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020			Sở LĐTBXH			3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			18,296			18,296			0																														0			18,296			18,296			18,296									3579/QĐ-UBND ngày 31/10/2016												18,296						18,296


			6			Dự án Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đào tạo nghề tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Lao động TBXH			3497/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			2,200			2,200			0																														0			2,200			2,200			2,200									3497/QĐ-UBND ngày 28/10/2016												2,200						2,200


			7			Cải tạo, sửa chữa nhà bếp ăn thành nhà xưởng thực hành và cải tạo sân vườn nội bộ khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			812/QĐ-UBND ngày 06/4/2021			8,681			8,681			0																														8,681			0			8,681			8,681									812/QĐ-UBND ngày 06/4/2021												8,681			8,681


			8			Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo núi			Sở Lao động, Thương binh và xã hội						35,080			35,080			0																														0			35,080			35,080			35,080			3171/QĐ-UBND ngày 16/12/2020												Đang thẩm định CTĐT						35,080						35,080


			4			Khoa học, công nghệ																																													0			0			0																								0


			1			Đầu tư trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						60,000			60,000																																	0			60,000			60,000			60,000			489/QĐ-UBND ngày 01/3/2021																		60,000						60,000																								0


			2			Đầu tư trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường			Trung tâm quan trắc TMMT						5,383			5,383																																	0			5,383			5,383			5,383			2647/QĐ-UBND ngày 26/10/2020																		5,383						5,383


			3			Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ.			Sở Khoa học và Công nghệ						90,000			90,000																																	0			0			0			90,000																					90,000									90,000


			4			Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá chất lượng tinh gia súc, gia cầm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc tinh lợn ngoại phục vụ thụ tinh nhân tạo			Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Phúc						10,000			10,000																																	0			0			0			10,000																					10,000									10,000


			5			Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc						15,000			15,000																																	0			0			0			15,000																					15,000									15,000


			6			Công trình Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Trước đây là: Đầu tư cơ cơ sở vật chất kỹ thuật kết nối cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)			Sở Khoa học và Công nghệ						150,000			150,000																																	0			0			0			150,000																					150,000									150,000


			7			Đầu tư trang thiết bị đồng bộ bổ sung cho phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu kiểm soát an toàn thực phẩm			Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp Vĩnh Phúc						32,000			32,000																																	0			0			0			32,000																					32,000									32,000


			8			Đầu tư bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025			Trung tâm Kiểm nghiệm  thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc						30,000			30,000																																	0			0			0			30,000																					30,000									30,000


			5			Y tế, dân số và gia đình																																													0			0			0																								0


			1			Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			50/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 482/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			127,982			127,982																																	127,982			0			127,982			127,982									50/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			482/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									127,982			127,982																											0


			2			Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, giai đoạn 3			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			3296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; 481/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			43,806			43,806																																	43,806			0			43,806			43,806									3296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020			481/QĐ-UBND ngày 26/02/2021									43,806			43,806																											0


			3			Cải tạo Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						7,000			7,000																																	0			7,000			7,000			7,000			581/QĐ-UBND ngày 9/3/2021																		7,000						7,000																								0


			4			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						200,000			200,000																																	0			200,000			200,000			200,000			872/QĐ-UBND ngày 12/4/2021																		200,000						200,000


			5			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế Bình Xuyên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						250,000			250,000																																	0			250,000			250,000			250,000			55/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2021																		250,000						250,000


			6			Nhà điều trị nội trú và các công trình phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						150,000			150,000																																	0			150,000			150,000			150,000			59/TTr-SKHĐT ngày 29/4/2021																		150,000						150,000


			6			Văn hóa, thể thao và du lịch																																													0			0			0																								0


			1			Cải tạo nhà thi đấu tỉnh			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			900/QĐ-UBND 14/4/2021; 1051/QĐ-UBND 05/5/2021			44,772			44,772			0																														44,772			0			44,772			44,772			2774/QĐ-UBND ngày 13/11/2020						900/QĐ-UBND 14/4/2021			1051/QĐ-UBND 05/5/2021									44,772			44,772			0


			2			Xây dựng, phục hồi nhà tưởng niệm Bác Hồ và các chứng tích lịch sử cách mạng tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						44,829			44,829			0																														0			44,829			44,829			44,829			2247/QĐ-UBND ngày 08/9/2020																		44,829						44,829


			3			Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						14,982			14,982			0																														0			14,982			14,982			14,982			2091/QĐ-UBND ngày 17/8/2020																		14,982						14,982


			4			Cải tạo trụ sở làm việc Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và các hạng mục phụ trợ			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						15,000			15,000			0																														0			15,000			15,000			15,000			2371/QĐ-UBND 23/9/2020																		15,000						15,000


			5			Bảng tuyên truyền chính trị tấm lớn trên địa bàn tỉnh			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						15,000			15,000			0																														0			15,000			15,000			15,000			662/QĐ-UBND ngày 18/3/2021																		15,000						15,000


			6			Tôn tạo và xây dựng phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền Thính huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch						44,988			44,988			0																														0			44,988			44,988			44,988			787/QĐ-UBND 01/4/2021																		44,988						44,988


			7			Nhà văn hóa công nhân và người lao động huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch						25,000			25,000			0																														0			25,000			25,000			25,000			2233/QĐ-UBND ngày 18/9/2019																		25,000						25,000


			8			Nhà văn hóa công nhân tại KCN, CNN huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên						30,000			0			30,000																														0			0			0			0			2200/QĐ-UBND ngày 09/9/2019																		0						0


			9			Nhà văn hóa công nhân tp Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên						25,000			25,000			0																														25,000			0			25,000			25,000																					25,000			25,000			0


			7			Phát thanh, truyền hình, thông tấn																																													0			0			0																								0


			1			Đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất và phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh			Sở Thông tin và Truyền thông						15,000			15,000																																	0			15,000			15,000			15,000			593/QĐ-CT ngày 10/3/2021																		15,000						15,000


			8			Thể dục, thể thao																																													0			0			0																								0


			9			Bảo vệ môi trường																																													0			0			0																								0


			1			Đo đạc lại, đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên			Sở Tài nguyên và Môi trường						147,000			147,000																																	0			147,000			147,000			147,000			2957/QĐ-UBND ngày 30/11/2020																		147,000						147,000


			2			Đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường			Trung tâm Quan trắc TNMT			1272/QĐ-UBND ngày 20/5/2021			6,838			6,838																																	6,838			0			6,838			6,838									1272/QĐ-UBND ngày 20/5/2021												6,838			6,838


			3			Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc			Văn phòng ĐKĐĐ						13,500			13,500																																	0			13,500			13,500			13,500			1184/QĐ-UBND ngày 13/5/2020																		13,500						13,500


			4			Cải tạo Trụ sở nhà truyền thông - Sở Tài nguyên và Môi trường			Sở Tài nguyên và Môi trường						5,000			5,000																																	0			0			0			5,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2024																		5,000									5,000


			5			Xây dựng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương			Sở Tài nguyên và Môi trường						63,267			63,267																																	0			0			0			63,267			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2025																		63,267									63,267


			6			Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						163,000			163,000																																	0			0			0			163,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2026																		163,000									163,000


			7			Xây dựng và cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000 tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						37,500			37,500																																	0			0			0			37,500			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2027																		37,500									37,500


			8			Đo đạc cắm mốc, xác định ranh giới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh			Sở Tài nguyên và Môi trường						17,000			17,000																																	0			0			0			17,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2028																		17,000									17,000


			9			Đào tạo sử dụng, chuyển giao và vận hành phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai			Văn phòng ĐKĐĐ						2,000			2,000																																	0			0			0			2,000			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2029																		2,000									2,000


			10			Ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường			Văn phòng ĐKĐĐ						4,500			4,500																																	0			0			0			4,500			2388/UBND-NN5 ngày 08/4/2030																		4,500									4,500


			11			Đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Trung tâm Quan trắc TNMT						20,000			20,000																																	0			0			0			20,000			3849/UBND-NN4 ngày 21/5/2021																		20,000									20,000


			10			Các hoạt động kinh tế																																													0			0			0																								0


			a)			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																																													0			0			0																								0


			1			Xử lý thấm tại khu vực sau đập phụ số 1 hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.			Sở NN&PTNT			14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT			14,967			14,967			0																														14,967			0			14,967			14,967									14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT												14,967			14,967


			3			Đầu tư xây dựng công trình vượt suối Lâm Bò, hạ lưu hồ Thanh lanh			Sở NN&PTNT			410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			18,535			18,535			0																														18,535			0			18,535			18,535									410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021												18,535			18,535


			2			Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh tiêu vùng bãi Vĩnh Tường			Sở NN&PTNT			333/QĐ-UBND ngày 05/2/2021			76,800			36,800			40,000																														36,800			0			36,800			36,800									333/QĐ-UBND ngày 05/2/2021												36,800			36,800


			4			Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú- Thượng Trưng-TT Vĩnh Tường- Vũ Di-Sông Phan và tuyến kênh Tuân Chính- Vũ Di- Sông Phan- huyện Vĩnh Tường			Sở NN&PTNT						63,000			63,000			0																														0			63,000			63,000			63,000																					63,000						63,000


			5			Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm Văn Quán đi Tiên Lữ			Sở NN&PTNT						79,500			79,500			0																														0			79,500			79,500			79,500																					79,500						79,500


			6			Hạ ngầm tuyến kênh 10A đoạn khu dân cư, bê tông hóa mặt bề kênh chính tả ngạn			Sở NN&PTNT						200,000			200,000			0																														0			200,000			200,000			200,000																					200,000						200,000


			7			Cải tạo hệ thống giao thông, kênh tưới tại Trại sản xuất Giống cây trồng Vũ Di			Sở NN&PTNT						14,500			14,500			0																														0			14,500			14,500			14,500																					14,500						14,500


			8			Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước SHTT xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Sở NN&PTNT						20,000			20,000			0																														0			20,000			20,000			20,000																					20,000						20,000


			9			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K2+0.00 đến K2+250 đê tả sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						12,747			12,747			0																														0			12,747			12,747			12,747																					12,747						12,747


			10			Xử lý kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy đoạn từ K22+600-K22+900  xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						10,514			10,514			0																														0			10,514			10,514			10,514																					10,514						10,514


			11			Xử lý sạt lở  bờ tả sông Lô tương ứng đoạn từ K3+410 đến K3+750  đê tả sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô với chiều dài khoảng 350			Sở NN&PTNT						14,934			14,934			0																														0			14,934			14,934			14,934																					14,934						14,934


			12			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K20+550-K20+945 thuộc địa phận xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,981			14,981			0																														0			14,981			14,981			14,981																					14,981						14,981


			13			Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn từ K21+950-K22+300 thuộc địa phận thôn Dương Thọ, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,993			14,993			0																														0			14,993			14,993			14,993																					14,993						14,993


			14			Cải tạo, nối dài cống tiêu cầu Ngạc, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Sở NN&PTNT						14,966			14,966			0																														0			14,966			14,966			14,966																					14,966						14,966


			15			Kè chống sạt lở bờ tả sông Lô đoạn từ Km3+050 ÷Km3+300 thuộc địa phận xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						11,497			11,497			0																														0			11,497			11,497			11,497																					11,497						11,497


			16			Mở rộng trạm bơm Hùng Mạnh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						14,900			14,900			0																														0			14,900			14,900			14,900																					14,900						14,900


			17			Nâng cấp trạm bơm Đôn Nhân, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						14,900			14,900			0																														0			14,900			14,900			14,900																					14,900						14,900


			18			Cải tạo, nâng cấp luồng tiêu Việt Xuân - Bồ Sao - Lũng Hòa - Sông Phan			Sở NN&PTNT						14,854			14,854			0																														0			14,854			14,854			14,854																					14,854						14,854


			19			Cắm mốc chỉ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi các hồ chứa lớn (08 hồ)			Sở NN&PTNT						9,807			9,807			0																														0			9,807			9,807			9,807																					9,807						9,807


			20			Cải tạo, nâng cấp và nạo vét Hồ Thiên Lĩnh xã Xuân Hòa huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						12,000			12,000			0																														0			12,000			12,000			12,000																					12,000						12,000


			21			Cải tạo, nạo vét hồ Cây Đa xã Quang Yên, huyện Sông Lô			Sở NN&PTNT						4,400			4,400			0																														0			4,400			4,400			4,400																					4,400						4,400


			22			Hạ ngầm kênh 7A đọan đi qua địa phận khu dân cư xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch						10,000			10,000			0																														0			10,000			10,000			10,000																					10,000						10,000


			23			 Kiên cố hóa mặt bờ kênh 11 đoạn từ Tỉnh lộ 303 đến cầu Can Bi			Sở NN&PTNT						7,500			7,500			0																														0			7,500			7,500			7,500																					7,500						7,500


			24			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Địch, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên			Sở NN&PTNT						4,000			4,000			0																														0			4,000			4,000			4,000																					4,000						4,000


			25			Cải tạo nâng cấp trạm bơm và kiên cố hóa hệ thống kênh tưới trạm bơm Ngọc Hà, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						9,800			9,800			0																														0			9,800			9,800			9,800																					9,800						9,800


			26			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						3,500			3,500			0																														0			3,500			3,500			3,500																					3,500						3,500


			27			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Hóc, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						3,000			3,000			0																														0			3,000			3,000			3,000																					3,000						3,000


			28			CTNC Trạm bơm Hoàng Oanh xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						6,000			6,000			0																														0			6,000			6,000			6,000																					6,000						6,000


			29			CTNC hồ Phân Lân Thượng			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						14,500			14,500			0																														0			14,500			14,500			14,500																					14,500						14,500


			30			CTNC trạm bơm Tam Lộng			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						5,000			5,000			0																														0			5,000			5,000			5,000																					5,000						5,000


			31			CTNC trạm bơm Đình Cả, trạm bơm Yên Chung			Sở NN&PTNT						4,000			4,000			0																														0			4,000			4,000			4,000																					4,000						4,000


			32			CTNC trạm bơm Ngoại Trạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						4,000			4,000			0																														0			4,000			4,000			4,000																					4,000						4,000


			33			CTNC trạm bơm Hàm Rồng			Sở NN&PTNT						2,400			2,400			0																														0			2,400			2,400			2,400																					2,400						2,400


			34			CTNC trạm bơm Vườn Mía			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						2,100			2,100			0																														0			2,100			2,100			2,100																					2,100						2,100


			35			CTNC kênh chính hồ Bản Long			Sở NN&PTNT						5,000			5,000			0																														0			5,000			5,000			5,000																					5,000						5,000


			36			CTNC kênh chính hồ Thanh Lanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						8,000			8,000			0																														0			8,000			8,000			8,000																					8,000						8,000


			37			CTNT đập Na Do và hệ thống kênh tưới			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						10,000			10,000			0																														0			10,000			10,000			10,000																					10,000						10,000


			38			CTNC kênh N1 hồ Làng Hà			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						9,000			9,000			0																														0			9,000			9,000			9,000																					9,000						9,000


			39			CTNC kênh chính, kênh N2 hồ Vĩnh Thành			Sở NN&PTNT						14,800			14,800			0																														0			14,800			14,800			14,800																					14,800						14,800


			40			Cải tạo nâng cấp tràn, nạo vét hồ Đập Ba xã Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn						14,900			14,900			0																														0			14,900			14,900			14,900																					14,900						14,900


			41			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Múc Nưa phường Nam Viêm			Sở NN&PTNT						7,500			7,500			0																														0			7,500			7,500			7,500																					7,500						7,500


			42			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Rạc phường Nam Viêm			Sở NN&PTNT						7,100			7,100			0																														0			7,100			7,100			7,100																					7,100						7,100


			43			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Đạm Xuyên phường Tiền Châu			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						3,500			3,500			0																														0			3,500			3,500			3,500																					3,500						3,500


			44			Cải tạo nâng cấp đập Tân An xã Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						10,500			10,500			0																														0			10,500			10,500			10,500																					10,500						10,500


			45			Cải tạo nâng cấp tràn hồ bến cả  Ngọc Thanh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						10,000			10,000			0																														0			10,000			10,000			10,000																					10,000						10,000


			46			Kiên cố hệ thống kênh phường Đồng Xuân thành phố Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						12,000			12,000			0																														0			12,000			12,000			12,000																					12,000						12,000


			47			Cải tạo, nâng cấp các cống tiêu dưới kênh 6A			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên						32,000			32,000			0																														0			32,000			32,000			32,000																					32,000						32,000


			48			Cải tạo nâng cấp luồng tiêu từ Cao Phong-Lãng Trạ thôn Đẽn đi cống Đè Thõng; Cao phong đi Yên Hòa rà cống Đè Ngang xã Sơn Đông			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch						15,000			15,000			0																														0			15,000			15,000			15,000																					15,000						15,000


			49			Đường cứu hộ PCCC kết hợp dân sinh núi chợ trời nối dài
hồ Bản Long xã Minh Quang, huyện Tam Đảo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo						14,264			14,264			0																														0			14,264			14,264			14,264																					14,264						14,264


			50			Hệ thống đường phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng kết hợp dân sinh khu vực Đồng Chằm - Hang Dơi thành phố Phúc Yên			Sở NN&PTNT						11,419			11,419			0																														0			11,419			11,419			11,419																					11,419						11,419


			51			CTNC đập dâng và kiên cố hóa hệ thống kênh tưới đập Công Trường xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			Sở NN&PTNT						14,900			14,900			0																														0			14,900			14,900			14,900																					14,900						14,900


			52			Cải tạo, nâng cấp hồ Lý Đặng xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở NN&PTNT						5,000			5,000			0																														0			5,000			5,000			5,000																					5,000						5,000


			b)			Công nghiệp																																													0			0			0																								0


			c)			Giao thông																																													0			0			0																								0


			1			Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020; 848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			16,988			6,988			10,000																														6,988			0			6,988			6,988									2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020			848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			Vốn STC: 10 tỷ Tiết kiệm chi			10,000			6,988			6,988												Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						Chưa trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án									0


			2			Cải tạo, nâng cấp ĐT 306 đoạn từ Km7+600 đến Km9+500, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			3217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020			33,107			33,107			0																														33,107			0			33,107			33,107									3217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020									0			33,107			33,107																											0


			3			Xây dựng mới Cầu Hương và sửa chữa nền, mặt đường đoạn hai bên đầu cầu Hương trên ĐT.304			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			294/QĐ-UBND ngày 02/02/2021			33,443			23,443			10,000																														23,443			0			23,443			23,443									294/QĐ-UBND ngày 02/02/2021						Vốn STC: 10 tỷ Tiết kiệm chi			10,000			23,443			23,443												Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020						-									0


			4			Sửa chữa, thảm lại mặt đường ĐT.310B, đoạn Km6+00 đến Km9+600			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; 1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			37,567			17,567			20,000																														17,567			0			17,567			17,567									359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021			1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			Vốn STC: 20 tỷ Tiết kiệm chi			20,000			17,567			17,567												Nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2020						-									0


			5			Cải tạo, nâng cấp kết hợp chỉnh trang đường Hàm Nghi, đoạn từ QL2 đến Công ty Honda Việt Nam (đường vào KCN Kim Hoa)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021			67,968			28,968			39,000																														28,968			0			28,968			28,968									351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021						Vốn STC: 39 tỷ Kết dư			39,000			28,968			28,968												Nguồn vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			6			Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			507/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			79,105			79,105			0																														79,105			0			79,105			79,105									507/QĐ-UBND ngày 03/3/2021									0			79,105			79,105																											0


			35			Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			BX 220/NQ-HĐND ngày 09/12/2020			120,000			120,000			0																														120,000			0			120,000			120,000									BX 220/NQ-HĐND ngày 09/12/2020									0			120,000			120,000																		Hỗ trợ vốn									0


			43			Cải tạo, nâng cấp ĐH.26B, huyện Tam Dương, đoạn từ QL.2C (xã An Hòa) đến ĐT.309C (xã Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương			TD 36/NQ-HĐND ngày 06/11/2020; TD 4876/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			38,000			35,000			3,000																														35,000			0			35,000			35,000									TD 36/NQ-HĐND ngày 06/11/2020			TD 4876/QĐ-UBND ngày 31/12/2020						0			35,000			35,000																		Hỗ trợ vốn


			41			Đường nối từ đường 24m Bì La – Lập Thạch vào Công ty Cổ phần công nghiệp Hera			UBND huyện Lập Thạch			LT 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021			25,000			20,000																																	20,000			0			20,000			20,000									LT 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021									0			20,000			20,000																		Hỗ trợ vốn


						Đường đô thị Tam Hồng, đoạn từ ĐT.305 (thôn Lâm Xuyên) đi đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Yên Lạc						155,000			70,000			85,000																														70,000			0			70,000			70,000			2714/UBND-KT1 ngày 20/4/2021																		70,000			70,000


			7			Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT ĐT 303 đoạn Km 1+500 đến Km 4+00			Sở Giao thông vận tải						4,000						4,000																														0			0			0			0			1860/QĐ-UBND ngày 24/7/2020															4,000			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			8			Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước và hệ thống ATGT ĐT.305, đoạn Km24+500 đến Km26+00			Sở Giao thông vận tải						4,000						4,000																														0			0			0			0			1862/QĐ-UBND ngày 24/7/2020															4,000			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			9			Cải tạo, nâng cấp ĐT.304 đoạn Km10+572 đến Km15+100			Sở Giao thông vận tải						265,390			265,390																																	265,390			0			265,390			265,390			1664/QĐ-UBND ngày 13/7/2020			63/BC-SKHĐT ngày 05/4/2021												0			265,390			265,390																											0


			10			Cải tạo, nâng cấp ĐT.307 từ trung tâm thị trấn Lập Thạch đến ngã ba Nhạo Sơn (km12+600 đến km16+500)			Sở Giao thông vận tải						93,244			93,244																																	93,244			0			93,244			93,244			2249/QĐ-UBND ngày 08/9/2020			47/BC-SKHĐT ngày 22/3/2021												0			93,244			93,244																											0


			11			Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông ĐT.309, đoạn từ Km7+900 đến Km10+200			Sở Giao thông vận tải						7,500						7,500																														0			0			0			0			2045/QĐ-UBND ngày 10/8/2020															7,500			0						0									Nguồn vốn Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2020															0


			12			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc (thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên) đến đê Trung ương (dốc Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc)			Sở Giao thông vận tải						135,000			135,000																																	0			135,000			135,000			135,000			3286/QĐ-UBND ngày 28/12/2020															0			135,000						135,000																								0


			13			Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00			Sở Giao thông vận tải						149,417			149,417																																	149,417			0			149,417			149,417			3189/QĐ-UBND ngày 18/12/2020			100/BC-SKHĐT ngày 14/5/2021												0			149,417			149,417																											0


			14			Cải tạo, sửa chữa ĐT.303 đoạn Km0-Km1+500			UBND huyện Bình Xuyên						48,708			48,708																																	0			48,708			48,708			48,708			2341/QĐ-UBND ngày 18/9/2020															0			48,708						48,708																								0


			16			Đường trục Đông - Tây (đoạn nối từ Vành đai 3 đến đường Vành đai 4)			UBND huyện Bình Xuyên						193,686			96,686			97,000																														96,686			0			96,686			96,686			3282/QĐ-UBND ngày 23/12/2020			56/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021									NSTW			0			96,686			96,686									97,000																		0


			17			Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.307 đoạn từ trung tâm thị trấn Lập Thạch đến cầu Liễn Sơn			UBND huyện Lập Thạch						289,994			289,994																																	289,994			0			289,994			289,994			2271/QĐ-UBND ngày 24/8/2020			451/BC-SKHĐT ngày 04/12/2020												0			289,994			289,994																											0


			18			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bộ hành từ Đền Thõng đến Đền Thượng thuộc Khu danh thắng Tây Thiên.			UBND huyện Tam Đảo						60,000						60,000																														0			0			0			0			1842/QĐ-UBND ngày 23/7/2020															60,000			0						0																								0


			19			Xây dựng tuyến đường từ cầu  Đồng Dầu qua Suối Đùm, xã Đồng Tĩnh đến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						56,000			56,000																																	0			56,000			56,000			56,000			1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2020															0			56,000						56,000																								0


			20			Đường từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (xã Duy Phiên, huyện Tam Dương) đến đường Vành đai 2 (xã Thanh Vân Huyện Tam Dương)			UBND huyện Tam Dương						168,770			168,770																																	168,770			0			168,770			168,770			1916/QĐ-UBND ngày 31/7/2020			471/BC-SKHĐT ngày 18/12/2020												0			168,770			168,770																											0


			21			Đường từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Khu công nghiệp Tam Dương I, khu vực II			UBND huyện Tam Dương						270,000			270,000																																	0			270,000			270,000			270,000			3169/QĐ-UBND ngày 16/12/2020															0			270,000						270,000																								0


			22			Cải tạo, nâng cấp TL304 đoạn từ Cầu Hương đến QL2			UBND huyện Vĩnh Tường			1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			77,491			77,491																																	77,491			0			77,491			77,491									1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2021									0			77,491			77,491																											0


			23			Mở rộng đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đường Vành đai 2 đến cầu Quảng Khai (KCN Thăng Long - Bình Xuyên)			Sở Xây dựng						235,000			235,000																																	0			235,000			235,000			235,000			2383/QĐ-UBND ngày 23/9/2020															0			235,000						235,000																								0


			24			Mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305			Sở Giao thông vận tải						60,000			60,000																																	0			60,000			60,000			60,000			243/QĐ-UBND ngày 27/01/2021															0			60,000						60,000																								0


			26			Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả Sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô)			UBND huyện Sông Lô						170,000			170,000																																	0			170,000			170,000			170,000			137/TTr-SKHĐT ngày 10/11/2020															0			170,000						170,000																								0


			28			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL.2C
(Cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT.304			UBND huyện Vĩnh Tường						132,000			132,000																																	0			132,000			132,000			132,000			492/QĐ-UBND ngày 01/3/2021															132,000			132,000						132,000																								0


			29			Đường nối đường Thổ Tang - Cụm KTXH Tân Tiến - QL.2			UBND huyện Vĩnh Tường						135,000			135,000																																	0			135,000			135,000			135,000			457/BC-SKHĐT ngày 15/10/2019															0			135,000						135,000																								0


			30			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Thanh Cao đi Đèo Bụt sang Thái Nguyên			UBND thành phố Phúc Yên						98,000			98,000																																	0			0			0			98,000															1927/SKHĐT-DNKTHT ngày 13/7/2020			0			98,000									98,000																					0


			31			Mở rộng, cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai			UBND thành phố Vĩnh Yên						250,000			20,000			230,000																														0			0			0			20,000															3404/UBND-CN1 ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư dự án			230,000			20,000									20,000																					0


			32			Cải tạo, nâng cấp và mở rộng ĐT.306 đoạn từ đường Văn Quán - Sông Lô đi cầu Vĩnh Phú			UBND huyện Sông Lô						300,000			300,000																																	0			0			0			300,000															Văn bản số 111/UBND-CN1 ngày 08/01/2020			0			300,000									300,000																					0


			33			Cải tạo, chỉnh trang ĐT.310 đoạn Từ Đại Lải đến QL2B			Sở Giao thông vận tải						160,000			160,000																																	0			0			0			160,000															Thông báo số 128-TB/TU ngày 09/02/2021 của BTV Tỉnh ủy; Văn bản số 874/UBND-CN1 ngày 05/02/2021			0			160,000									160,000																					0


			34			Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C đoạn từ QL2C đến QL2B			Sở Giao thông vận tải						430,000			430,000																																	0			430,000			430,000			430,000			503/QĐ-UBND ngày 02/3/2021															0			430,000						430,000																								0


			36			Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên huyện từ xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên đi xã Tự Lập, huyện Mê Linh			UBND huyện Bình Xuyên						131,336			131,336																																	0			131,336			131,336			131,336			245/TTr-SKHĐT ngày 28/01/2021															0			131,336						131,336															Hỗ trợ vốn									0


			42			Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.305 đến ĐH.22, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương						24,500			24,500																																	0			0			0																					0			0																					Hỗ trợ vốn


			44			Đường từ tuyến nối ĐT.305 - QL2 đến đường QL2 tránh thành phố Vĩnh Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						75,000			75,000																																	0			75,000			75,000			75,000			961/QĐ-UBND ngày 22/4/2021																		75,000						75,000


						Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL.304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B)			UBND huyện Vĩnh Tường						140,000			10,000			130,000																														10,000			0			10,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									130,000


						Đường TL304 và QL2C cũ địa phận Huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường						100,000			10,000			90,000																														10,000			0			10,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									90,000


						Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn tuyến đô thị phía Đông TT Thổ Tang (ĐH17) - CCN Vĩnh Sơn - Thượng Trưng (nối đường Khu đô thị Phúc Sơn đi QL2C cũ)			UBND huyện Vĩnh Tường						350,000			18,400			331,600																														18,400			0			18,400			18,400															NSTW						18,400			18,400									331,600


						Đường liên xã Cao Đại - Tân Phú - Thổ Tang - Lũng Hòa (CCN Thổ Tang - Lũng Hòa)			UBND huyện Vĩnh Tường						150,000			10,000			140,000																														10,000			0			10,000			10,000															NSTW						10,000			10,000									140,000


						Đường liên xã từ đường Thượng Trưng - Tuân Chính đi ngã ba cổng làng Tam Phúc			UBND huyện Vĩnh Tường						300,000			20,000			280,000																														20,000			0			20,000			20,000															NSTW						20,000			20,000									280,000


			d)			Khu công nghiệp và khu kinh tế																																													0			0			0																								0


			đ)			Thương mại																																													0			0			0																								0


			e)			Cấp nước, thoát nước;																																													0			0			0																								0


			g)			Kho tàng																																													0			0			0																								0


			h)			Du lịch																																													0			0			0																								0


			i)			Viễn thông																																													0			0			0																								0


			k)			Bưu chính																																													0			0			0																								0


			l)			Công nghệ thông tin																																													0			0			0																								0


			1			Đầu tư nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Thông tin và Truyền thông			3013/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			14,757			14,757																																	14,757			0			14,757			14,757									3013/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												14,757			14,757																											0


			2			Nâng cấp Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử và các cổng thành phần			Sở Thông tin và Truyền thông			3012/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			9,290			9,290																																	9,290			0			9,290			9,290									3012/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												9,290			9,290																											0


			3			Bổ sung, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm hạ tầng thông tin			Sở Thông tin và Truyền thông			3014/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			12,552			12,552																																	12,552			0			12,552			12,552									3014/QĐ-UBND ngày 03/12/2020												12,552			12,552																											0


			4			Xây dựng phần mềm, trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giao thông vận tải						5,000			5,000																																	0			5,000			5,000			5,000			2929/QĐ-UBND ngày 26/11/2020																		5,000						5,000																								0


			5			Đầu tư nâng cấp mạng LAN và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Sở Giao thông Vận tải			Sở Thông tin và Truyền thông						4,800			4,800																																	0			4,800			4,800			4,800			53/QĐ-UBND ngày 12/01/2021																		4,800						4,800																								0


			6			Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư			Sở Kế hoạch và Đầu tư			682/QĐ-UBND ngày 23/3/2021			2,894			2,894																																	2,894			0			2,894			2,894									682/QĐ-UBND ngày 23/3/2021												2,894			2,894																											0


						Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Tài nguyên và Môi trường						15,000			15,000																																	0			15,000			15,000			15,000			1184/QĐ-UBND ngày 13/5/2021																		15,000						15,000


			m)			Quy hoạch																																																																											0


			1			Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050			Sở Kế hoạch và Đầu tư						44,043			44,043																																																															0			0


			1			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,959			4,959																																																															0			0


			2			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 301 tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,292			4,292																																																															0			0


			3			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,362			4,362																																																															0			0


			4			QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hồ xạ Hương, hồ Bàn Long thuộc xã Minh Quang, huyện Tam Đảo			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						4,065			4,065																																																															0			0


			5			Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						7,071			7,071																																																															0			0


			6			Quy hoạch chung đô thị Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						6,068			6,068																																																															0			0


			7			Quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp						6,201			6,201																																																															0			0


			n)			Công trình công cộng																																													0			0			0																								0


			1			Chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, đoạn trên địa bàn huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2020			9,950			9,950																																	9,950			0			9,950			9,950									3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2020												9,950			9,950


			2			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh 302 đoạn từ Km2+500-Km6+600			Sở Công thương			2186/QĐ-UBND ngày 27/8/2020; 407/QĐ-CT ngày 22/02/2021			7,699			7,699																																	7,699			0			7,699			7,699									2186/QĐ-UBND ngày 27/8/2020			407/QĐ-CT ngày 22/02/2021									7,699			7,699


			8			Xây dựng tuyến cống thoát nước ngầm phía trước trụ sở công an tỉnh			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			508/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			6,693			6,693																																	6,693			0			6,693			6,693									508/QĐ-UBND ngày 03/3/2021												6,693			6,693


						Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Vĩnh Yên			Sở Công thương			13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; 1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			48,942			19,000			29,942																														19,000			0			19,000			19,000									13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020			1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			Vốn STC: 19,95 tỷ Tiết kiệm chi; 10 tỷ Tăng thu						19,000			19,000


			13			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.307, đoạn từ Km16+500-Km23+220			Sở Công thương			424/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			10,973			10,973																																	10,973			0			10,973			10,973									424/QĐ-UBND ngày 23/02/2021												10,973			10,973


			3			Cải tạo cảnh quan và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác tạm khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.			UBND thành phố Vĩnh Yên						6,000						6,000																														0			0			0			0			2347/QĐ-UBND ngày 26/09/2019			160/BC-SKHĐT ngày 27/4/2020															0			0


			4			Xử lý ngập úng cục bộ tại Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Chu Văn An			Sở Giao thông vận tải						11,700			6,700			5,000																														0			6,700			6,700			6,700			1319/QĐ-UBND ngày 10/6/2020												CBĐT Vốn STC: 5 tỷ Tiết kiệm chi						6,700						6,700


			5			Xử lý ngập úng cục bộ tại Quốc lộ 2 khu vực siêu thị BigC			Sở Giao thông vận tải																																										0			0			0			0															CBĐT Vốn STC: 5 tỷ Tiết kiệm chi						0									0


			6			Xử lý ngập úng cục bộ tại Đường Mê Linh (QL.2) khu vực Trạm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc			Sở Giao thông vận tải																																										0			0			0			0															CBĐT Vốn STC: 7 tỷ Tiết kiệm chi						0									0


			7			Bến xe khách Vĩnh Phúc tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên			Sở Giao thông vận tải						65,000			65,000																																	0			65,000			65,000			65,000			2368/QĐ-UBND ngày 27/9/2019																		65,000						65,000


			9			Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến ĐT.302B (từ nút giao giữa ĐT,302 đến ngã 3 Hữu Bằng) từ nút giao ĐT,302 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến CCN Hương Canh; ĐT,303 (đoạn từ NHNN&PTNT đến nút giao đê Sáu Vó)			UBND huyện Bình Xuyên						9,800			9,800																																	0			9,800			9,800			9,800			1104/QĐ-UBND ngày 13/5/2020																		9,800						9,800


			10			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL2C, đoạn từ Km36+200 đến Km49+700			Sở Công thương						24,800			24,800																																	0			24,800			24,800			24,800			2946/QĐ-UBND ngày 27/11/2020																		24,800						24,800


			11			Hệ thống điện chiếu sáng trên ĐT.305C (đoạn từ ngã ba Xuân Lôi, huyện Lập Thạch đi cầu Phú Hậu) và đường từ cầu Phú Hậu đến QL.2 (xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường)			Sở Công thương						19,700			19,700																																	0			19,700			19,700			19,700			2985/QĐ-UBND ngày 02/12/2020																		19,700						19,700


			12			Hạ ngầm công trình điện trung áp và nâng cấp trạm biến áp khu công viên trung tâm thị trấn Tam Đảo			Sở Công thương																																										0			0			0			0			2187/QĐ-UBND ngày 27/8/2020												Vốn Tiết kiệm chi tại Văn bản số 1063/STC-QLNS ngày 26/5/2020						0						0


			14			Hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT.302B, đoạn từ xã Thiện Kế đến xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Sở Công thương						8,500			8,500																																	0			8,500			8,500			8,500			18/TTr-SKHĐT ngày 26/01/2021																		8,500						8,500


			15			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.309, đoạn từ Km0+00 đến Km6+800			Sở Công thương						12,500			12,500																																	0			12,500			12,500			12,500			3002/QĐ-UBND ngày 02/12/2020																		12,500						12,500


			22			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường vành đai 3, đoạn Hương Canh – Yên Lạc			Sở Công thương						14,900			14,900																																	0			14,900			14,900			14,900			3003/QĐ-UBND ngày 02/12/2020																		14,900						14,900


			o)			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.																																													0			0			0																								0


			11			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																																													0			0			0																								0


			1			Nhà làm việc số 2 – Sở Xây dựng			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; 411/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			11,696			11,696																																	11,696			0			11,696			11,696									3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020			411/QĐ-UBND ngày 23/02/2021									11,696			11,696																											0


			3			Cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục Trung Tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc			Sở NN&PTNT						8,569			8,569																																	0			8,569			8,569			8,569			3137/QĐ-UBND ngày 15/12/2020																		8,569						8,569																								0


			5			Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp tỉnh			430/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			6,303			6,303																																	6,303			0			6,303			6,303									430/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021									6,303			6,303																		Tờ trình số 38-TTr-BCSĐ ngày 02/02/2021 xin chủ trương đầu tư									0


			6			Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			1282/QĐ-UBND ngày 21/5/2021; 1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			5,777			5,777																																	5,777			0			5,777			5,777									1282/QĐ-UBND ngày 21/5/2021												5,777			5,777																											0


			7			Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						6,000			6,000																																	0			6,000			6,000			6,000			2809/QĐ-UBND ngày 16/11/2020																		6,000						6,000																								0


			8			Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng						14,998			14,998																																	14,998			0			14,998			14,998			3364/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			108/BC-SKHĐT ngày 17/5/2021															14,998			14,998																											0


			8			Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ						6,000			6,000																																	0			6,000			6,000			6,000			2809/QĐ-UBND ngày 16/11/2020																		6,000						6,000																								0


			12			Xã hội																																													0			0			0


			13			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																																													0			0			0








B2-TWTN


			Biểu số 02


			KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																											Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án									Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư									Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (theo QĐ 1535/QĐ-TTg)									Ghi chú


															Số quyết định; ngày tháng năm ban hành			TMĐT						Tổng số			Trong đó


																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn NSTW						Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW			Thanh toán nợ đọng XDCB


						TỔNG SỐ												4,957,102			2,582,100			2,587,100			58,000			0


			I			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản												37,858			13,000			13,000			13,000


						Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C												37,858			13,000			13,000			13,000


			a			Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025												37,858			13,000			13,000			13,000


			-			Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020												37,858			13,000			13,000			13,000


			(1)			Xử lý cấp bách chống thấm thân đập hồ chứa nước Xạ Hương, huyện Tam Đảo			Tam Đảo			L=200m			2966/QĐ-CT ngày 07/11/2012			37,858			13,000			13,000			13,000


			II			Giao thông												4,919,244			2,569,100			2,564,100			45,000


						Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C												4,919,244			2,569,100			2,564,100			45,000


			a			Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025												765,124			101,500			96,500			45,000


			-			Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020												765,124			101,500			96,500			45,000


			(1)			Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) - Giai đoạn 2			Vĩnh Yên			L=3,2km; B=10,5-:-15,5m			96/QĐ-UBND ngày 14/01/2020			115,300			51,500			51,500


			(2)			Cải tạo nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp giao thông K17+950 - K28+800 địa phận huyện Yên Lạc			Yên Lạc			L=10,85km			1374/QĐ-CT ngày 10/6/2011; 3180/QĐ-UBND ngày 20/12/2018; 1438/QĐ-UBND ngày 18/6/2020			649,824			50,000			45,000			45,000						Đã hoàn ứng 5 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020


			b			Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025												4,154,120			2,467,600			2,467,600


			-			Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2025												4,154,120			2,467,600			2,467,600


			(1)			Đường Tây Thiên – Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục			Tam Đảo, Lập Thạch			L=14,56km; B=12m			04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021; 3151/QĐ-UBND ngày 17/11/2021			375,434			175,000			175,000


			(2)			Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL.304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B)			Vĩnh Tường			2 km			08/NQ-HĐND ngày 25/6/2021			140,000			130,000			130,000


			(3)			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo			25 km; đường cấp II (04-06 làn xe)			33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; 2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			1,800,000			1,134,000			1,134,000


			(4)			Mở rộng đường trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh			Bình Xuyên, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Mê Minh, TP Hà Nội			3,26 km			17/NQ-HĐND ngày 05/7/2021			745,000			90,000			90,000


			(5)			Đường trục Đông – Tây, đoạn nối từ đường vành đai 3 với đường vành đai 4			Bình Xuyên			1,657 km			18/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; 23/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			193,686			97,000			97,000


			(6)			Đường TL304 và QL2C cũ địa phận Huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường			Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang			06/NQ-HĐND ngày 25/6/2021			100,000			90,000			90,000


			(7)			Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn tuyến đô thị phía Đông TT Thổ Tang (ĐH17) - CCN Vĩnh Sơn - Thượng Trưng (nối đường Khu đô thị Phúc Sơn đi QL2C cũ)			Vĩnh Tường			2,815 km			05/NQ-HĐND ngày 25/6/2021			350,000			331,600			331,600


			(8)			Đường liên xã Cao Đại - Tân Phú - Thổ Tang - Lũng Hòa (CCN Thổ Tang - Lũng Hòa)			Vĩnh Tường			3,24 km			09/NQ-HĐND ngày 25/6/2021			150,000			140,000			140,000


			(9)			Đường liên xã từ đường Thượng Trưng - Tuân Chính đi ngã ba cổng làng Tam Phúc			Vĩnh Tường			3,45 km			07/NQ-HĐND ngày 25/6/2021			300,000			280,000			280,000


			III			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.																		10,000									Phân bổ sau





&C&N





B3-ODA


			Biểu số 03


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VỐN NƯỚC NGOÀI


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


			STT			Danh mục dự án			Nhà tài trợ			Ngày ký hiệp định			Ngày kết thúc hiệp định			Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư																											Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025												Ghi chú


																		Số quyết định			TMĐT																								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:																								Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) đưa vào cân đối NSTW


																								Vốn đối ứng									Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)															Tổng số			Trong đó: Thu hồi các khoản ứng trước


																								Tổng số			Trong đó:						Tính bằng nguyên tệ			Quy đổi ra tiền Việt


																											NSTW			NSĐP						Tổng số			Trong đó:


																																							Đưa vào cân đối NSTW			Vay lại


						TỔNG SỐ																		651,044						651,044						2,036,243			818,830			1,217,413			648,300									648,300


			I			Dự án không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước																		651,044						651,044						2,036,243			818,830			1,217,413			648,300									648,300


			a			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp																		40,957						40,957						221,089			198,980			22,109			150,960									150,960


						Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C																		40,957						40,957						221,089			198,980			22,109			150,960									150,960


			-			Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025																		40,957						40,957						221,089			198,980			22,109			150,960									150,960


						Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2025																		40,957						40,957						221,089			198,980			22,109			150,960									150,960


			(1)			Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			JICA									2664/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc			260,046			40,957						40,957						221,089			198,980			22,109			150,960									150,960


			b			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																		10,350						10,350						180,250			108,150			72,100			27,261									27,261


						Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C																		10,350						10,350						180,250			108,150			72,100			27,261									27,261


			-			Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																		10,350						10,350						180,250			108,150			72,100			27,261									27,261


						Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025																		10,350						10,350						180,250			108,150			72,100			27,261									27,261


			(1)			Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)			WB			10/03/2016						1858/QĐ-TTg, 02/11/2015; 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/11/2015			190,600			10,350						10,350						180,250			108,150			72,100			27,261									27,261


			c			Công trình công cộng tại các đô thị																		599,737						599,737						1,634,904			511,700			1,123,204			470,079									470,079


						Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C																		599,737						599,737						1,634,904			511,700			1,123,204			470,079									470,079


			-			Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025																		599,737						599,737						1,634,904			511,700			1,123,204			470,079									470,079


						Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025																		599,737						599,737						1,634,904			511,700			1,123,204			470,079									470,079


			(1)			Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc			ADB			29/06/2018						392/QĐ-TTg 10/3/2016; Vĩnh Phúc: 2471/QĐ-CT 29/7/2016, 975/ QĐ-UBND 29/3/2017; Huế: 19/QĐ-UBND 05/01/2018; 894/ QĐ-UBND 29/4/2016, 606/ QĐ-UBND 28/3/2017; Hà Giang: 1370/QĐ-UBND 04/7/2018; 450/ QĐ-UBND 23/3/2017			2,234,641			599,737						599,737						1,634,904			511,700			1,123,204			470,079									470,079








B4-TĐ


						Biểu số 04


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG PHÂN BỔ CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, NGHỊ QUYẾT


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Dự kiến giá trị KLHT dự án			Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó									Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác															NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác


						TỔNG SỐ									17,975,150			14,717,560			3,257,590			15,904,733			7,068,198			4,585,348			9,559,530			7,898,717			1,660,813			9,559,530			7,898,717			1,660,813


			(1)			Vốn công trình trọng điểm									17,381,294			14,123,704			3,257,590			15,904,733			7,068,198			4,585,348			8,965,674			7,304,861			1,660,813			8,965,674			7,304,861			1,660,813


			(i)			Dự án chuyển tiếp									9,742,600			8,109,010			1,633,590			8,797,584			7,068,198			4,585,348			2,038,998			1,912,185			126,813			2,038,998			1,912,185			126,813


			1			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 305; Đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2824/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			324,000			324,000			0			324,000			140,000			140,000			184,000			184,000						184,000			184,000


			2			Đường từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực xã Văn Quán huyện Lập Thạch) đến Trung tâm huyện lỵ Sông Lô và tuyến nhánh đi KCN Sông Lô I			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			1181/QĐ-CT ngày 31/03/2016			428,926			308,926			120,000			428,926			395,926			219,049			33,000			33,000						33,000			33,000


			3			Đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2819/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			258,300			128,300			130,000			258,300			130,000						128,300			128,300						128,300			128,300


			4			Đường trục Bắc -Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ QL2A tránh thành phố Vĩnh Yên đến đường Vành đai 3			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2822/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			479,700			479,700			0			497,700			132,000			132,000			347,700			347,700						347,700			347,700


			5			Cải tạo, nâng cấp QL.2B đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo 1						2472/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; 2274/QĐ-UBND ngày 16/8/2017			338,112			163,112			175,000			338,112			251,412			163,112


			5.1			Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp QL.2B đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo 1			Sở Xây dựng																								86,700			86,700						86,700			86,700


			5.2			GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL.2B đoạn từ cầu Chân Suối đến Khu du lịch Tam Đảo 1			UBND huyện Tam Đảo																								12,000			12,000						12,000			12,000


			6			Đường tránh Xuân Hòa (Điểm đầu từ nút giao Đường Nguyễn Tất Thành đi Bình Xuyên đến điểm cuối giao với đường tỉnh 310)			UBND thành phố Phúc Yên			64/QĐ-HĐND 31/10/2016			174,000			23,000			151,000			90,365			129,365			129,365			44,635			23,000			21,635			44,635			23,000			21,635


			7			Xây dựng đường nối từ cầu Phú Hậu - QL2A			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			3060/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			130,000			100,000			30,000			130,000			107,000			87,000			23,000			13,000			10,000			23,000			13,000			10,000


			8			Đường nối Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			1724/QĐ-CT ngày 23/5/2016; số 2039/QĐ-UBND ngày 26/8/2019			137,026			7,400			129,626			137,026			110,000			0			27,026			7,400			19,626			27,026			7,400			19,626


			9			Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT 301 đến khu du lịch sinh thái thung lũng Thanh Xuân (GĐ 1)			UBND thành phố Phúc Yên			1623/QĐ-UBND ngày 06/6/2017			95,732			15,732			80,000			81,129			77,912			77,912			17,820			14,000			3,820			17,820			14,000			3,820


			10			Cầu Phú Hậu thuộc tuyến đường nối từ nút giao Văn Quán - Cầu Phú Hậu - Việt Trì - QL2A			UBND huyện Lập Thạch			Số 1148/QĐ-CT ngày 30/3/2016			241,065			241,065			0			206,542			239,565			239,565			1,500			1,500						1,500			1,500


			11			Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Hương Canh - Yên Lạc			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			720/QĐ-CT ngày 03/3/2016 và 1286/QĐ-UBND ngày 06/6/2018			280,406			280,406			0			252,000			268,606			268,606			11,800			11,800						11,800			11,800


			12			Dự án Khu đào tạo vận động viên giai đoạn 1						3013/QĐ-CT ngày 31/10/2011; 947/QĐ-UBND ngày 22/4/2021			120,666			120,666			0			84,335			102,898			102,898


			12.1			Thực hiện dự án Dự án Khu đào tạo vận động viên giai đoạn 1			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch																								17,768			17,768						17,768			17,768


			12.2			Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao			UBND huyện Tam Dương			3372/QĐ-UBND ngày 31/12/2019																					6,232			6,232						6,232			6,232


			13			Dự án Khu đào tạo vận động viên giai đoạn 2			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			1543/QĐ-CT ngày 05/6/2014			236,034			236,034			0			138,942			209,434			76,620			26,600			26,600						26,600			26,600


			14			Dự án Văn miếu tỉnh			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			2925/QĐ-CT ngày 28/10/2011			270,913			270,913			0			258,996			225,167			36,650			45,746			45,746						45,746			45,746


			15			Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới)			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			QĐ 2022a/QĐ-UBND ngày 31/8/2018			473,000			322,000			151,000			422,000			429,768			429,768			43,232			23,000			20,232			43,232			23,000			20,232


			16			Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc.			Ban Quản lý ĐTXD công trình			2668/QĐ- CT ngày 19/10/2012; số 504/QĐ- CT ngày 15/02/2016			1,132,051			982,051			150,000			1,132,051			836,015			686,015			296,036			296,036						296,036			296,036


			17			Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh			Ban Quản lý ĐTXD công trình			2558/QĐ-UBND ngày 26/10/2019			722,187			722,187			0			670,215			503,972			503,972			218,215			218,215						218,215			218,215


			18			Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			3476/QĐ-CT ngày 28/10/2016			394,558			394,558			0			394,558			312,352			312,352			82,200			82,200						82,200			82,200


			19			Đường Song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai (tuyến phía Bắc)  đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh-Đạo Tú			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2782/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			301,685			111,685			190,000			301,685			70,000						111,685			111,685						111,685			111,685


			20			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2 đến đường Tôn Đức Thắng			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3055/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			119,995			119,995			0			119,964			86,078			86,078			33,917			33,917						33,917			33,917


			21			Đường nối từ đường Kim Ngọc - Cầu đầm vạc - đường QL2 vòng tránh Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên			Số 2209/QĐ-UBND ngày 06/9/2012			519,410			519,410			0			280,841			292,838			292,838			7,878			7,878			0			7,878			7,878			0			Đang trình QT


			22			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt)			UBND thành phố Vĩnh Yên			Số 2714/QĐ-CT ngày 07/10/2013; 96/QĐ-UBND ngày 14/01/2020			368,163			265,389			102,774			359,669			273,800			192,050			85,870			34,370			51,500			85,870			34,370			51,500			NSTW


			23			Cải tạo, nâng cấp ĐT301, đoạn từ gầm cầu vượt QL2-BOT vượt đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến đường Nguyễn Tất Thành thị xã Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			1435/QĐ-CT ngày 28/5/2015			188,380			94,190			94,190			121,409			111,409			59,178			10,000			10,000						10,000			10,000


			24			Đường Nguyễn Tất Thành			UBND thành phố Phúc Yên			1041/QĐ-CT 09/4/2007			411,488			411,488			0			334,680			299,680			1,017			35,000			35,000						35,000			35,000


			25			Đường từ Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, huyện Bình Xuyên đoạn ĐT 302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài			UBND huyện Bình Xuyên			3494/QĐ-CT ngày 09/12/2015			245,054			173,054			72,000			198,438			191,438			125,203			7,000			7,000						7,000			7,000


			26			Cải tạo nâng cấp ĐT 310 đoạn từ Đại Lải dến QL2C (Đạo Tú)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2020/QĐ-TC ngày 29/7/2015			596,776			538,776			58,000			550,000			545,862			79,100			4,138			4,138						4,138			4,138


			27			Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc			Ban Quản lý ĐTXD công trình			3344/QĐ-CT
6/10/2009; 837/QĐ-CT ngày 27/3/2014			754,973			754,973			0			685,701			595,701			145,000			90,000			90,000						90,000			90,000


			(ii)			Dự án khởi công mới									7,638,694			6,014,694			1,624,000			7,107,149			0			0			6,926,676			5,392,676			1,534,000			6,926,676			5,392,676			1,534,000


			1			Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020, 1650/QĐ-UBND ngày 25/6/2021			540,393			480,393			60,000			540,393									540,393			480,393			60,000			540,393			480,393			60,000


			2			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; 2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			1,800,000			666,000			1,134,000			1,800,000									1,766,783			632,783			1,134,000			1,766,783			632,783			1,134,000			Đối ứng NSTW; tiền đất 33,217 tỷ


			3			Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C đoạn từ QL2C đến QL2B			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			27/NQ-HĐND ngày 03/8/2021; 2618/QĐ-UBND ngày 24/9/2021			438,000			438,000						438,000									238,000			238,000						238,000			238,000						Tiền đất 200 tỷ


			4			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường)			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020; 270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			570,000			470,000			100,000			570,000									570,000			470,000			100,000			570,000			470,000			100,000			Nguồn khác vốn STC


			5			Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tuyến QL2 (cụmkinh tế - xã hội Đại Đồng) đến QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc), giai đoạn 2			UBND huyện Vĩnh Tường			41/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 1752/QĐ-UBND ngày 02/7/2021			298,500			298,500			0			298,500									298,500			298,500			0			298,500			298,500			0


			6			Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 1978/QĐ-UBND ngày 22/7/2021			270,000			150,000			120,000			270,000									270,000			150,000			120,000			270,000			150,000			120,000


			7			Mở rộng đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			17/NQ-HĐND ngày 05/7/2021			745,000			645,000			100,000			745,000									745,000			645,000			100,000			745,000			645,000			100,000			Đối ứng NSTW, nguồn khác là NSTW


			8			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc			UBND huyện Tam Dương			2841/QĐ-UBND ngày 11/10/2021			277,000			257,000			20,000			277,000									277,000			257,000			20,000			277,000			257,000			20,000


			9			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 2702/QĐ-UBND ngày 28/9/2021			678,801			588,801			90,000			682,386									200,000			200,000						200,000			200,000						Nguồn khác vốn STC; Tiền đất 388,801 tỷ						388,801


			10			Xây dựng cầu vượt đường sắt qua đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên			Sở Giao thông vận tải			50/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			488,000			488,000															488,000			488,000						488,000			488,000


			11			Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng			47/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			458,000			458,000						450,000									458,000			458,000						458,000			458,000


			12			Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng			48/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			280,000			280,000						242,000									280,000			280,000						280,000			280,000


			13			Trung tâm triển lãm tỉnh và giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Xây dựng			49/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			795,000			795,000						793,870									795,000			795,000						795,000			795,000


			(2)			Vốn chương trình, nghị quyết									78,300			78,300			- 0			- 0			- 0			- 0			78,300			78,300			- 0			78,300			78,300			- 0


			1			Trả nợ gốc vay ngân sách địa phương năm 2021									78,300			78,300															78,300			78,300						78,300			78,300


			(3)			Phân khai sau cho các dự án trọng điểm, chương trình, nghị quyết (thực hiện Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019; Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019; Chương trình MTQG xây dựng NTM; Đề án phát triển du lịch Tam Đảo; Đề án phát triển TP Vĩnh Yên; Đề án phát triển TP Phúc Yên…)									515,556			515,556															515,556			515,556						515,556			515,556








B5-ĐƯ


						Biểu số 05


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó						Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác												NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác


						TỔNG SỐ									12,146,825			4,638,104			7,508,721			4,182,273			3,139,976			6,250,212			1,221,363			5,028,849			6,250,212			1,221,363			5,028,849						0


			1			Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			770/QĐ-CT ngày 10/3/2016			4,815,800			1,532,300			3,283,500			1,187,172			828,219			3,533,628			609,081			2,924,547			3,533,628			609,081			2,924,547			Tiền đất 95 tỷ			0


			2			Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016 ; 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017			2,234,641			599,737			1,634,904			62,010			57,513			2,172,632			542,224			1,630,408			2,172,632			542,224			1,630,408						0


			3			Dự án Cầu Đầm Vạc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			3048/QĐ-CT ngày 27/9/2016, 1878/QĐ-UBND ngày 05/8/2019			612,527			123,020			489,507			131,318			22,286			288,848			28,122			260,726			288,848			28,122			260,726			Tiền đất 9 tỷ			0


			4			Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8- Vĩnh Phúc			Sở Nông nghiệp và PTNT			924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018			190,600			10,350			180,250			145,165			10,350			45,435						45,435			45,435						45,435						0


			5			Dự án Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			2664/QĐ-UBND ngày 25/10/2019			262,046			40,957			221,089									208,690			40,957			167,733			208,690			40,957			167,733						0


			6			Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc			VPMO đại diện chủ đầu tư (UBND tỉnh Vĩnh Phúc)			2725/QĐ-CT ngày 17/10/2006; 17/2007/QĐ-CT ngày 21/3/2007, 05/2007/QĐ-CT ngày 17/01/2007			4,031,211			2,331,740			1,699,471			2,656,608			2,221,608			979			979						979			979						Tiền đất 0,198 tỷ			0








B6-ngành


						Biểu số 06


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG PHÂN BỔ CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																									Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Dự kiến giá trị KLHT dự án			Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công năm 2021						Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó									Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác															NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác			Đã giao tại NQ 36, 20, 24			Giao tại TTr339


						TỔNG SỐ									12,806,895			11,516,548			1,290,347			10,019,249			4,630,052			2,762,772			7,507,979			6,840,060			667,919			7,507,979			6,840,060			667,919			- 0			- 0


			(1)			Quốc phòng									403,899			403,899			0			367,901			331,669			123,305			36,232			36,232			0			36,232			36,232			0			0			10,000


			(i)			Dự án chuyển tiếp									381,399			381,399			0			345,401			331,669			123,305			13,732			13,732			0			13,732			13,732			0


			1			Sở chỉ huy cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc AV-05			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh			3346/QĐ-CT ngày 19/11/2013			154,066			154,066						143,149			137,558			23,699			5,591			5,591						5,591			5,591												Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư dự án của các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Luật NSNN


			2			Đường hầm cất giấu vũ khí/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc (VPKT-01)			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh			1992/QĐ-BCH ngày 27/9/2012			83,509			83,509						80,000			75,859			38,764			4,141			4,141						4,141			4,141


			3			Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh			1018/QĐ-CT ngày 27/4/11 và 1323/QĐ-UBND ngày 12/6/2018			143,824			143,824			0			122,252			118,252			60,842			4,000			4,000			0			4,000			4,000


			(ii)			Dự án khởi công mới									22,500			22,500			0			22,500			0			0			22,500			22,500			0			22,500			22,500			0


			1			Cải tạo nhà ở cán bộ, chiến sỹ Văn phòng, Ban Tài chính, Trung đội thông tin cơ quan BCH Quân sự tỉnh			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh			2193/QĐ-BQP ngày 14/7/2021; 1442/QĐ-QK ngày 28/9/2021			14,000			14,000						14,000									14,000			14,000						14,000			14,000									4,000


			2			Di chuyển nhà tham quan bắn chiến đấu thao trường huấn luyện			Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh			1881/QĐ-BQP ngày 21/6/2021; 1435/QĐ-QK ngày 07/9/2021			8,500			8,500						8,500									8,500			8,500						8,500			8,500									6,000


			(2)			An ninh và trật tự, an toàn xã hội									827,417			761,799			65,618			769,046			147,628			135,128			670,714			621,955			48,759			670,714			621,955			48,759			4,955			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									210,417			144,799			65,618			152,046			147,628			135,128			53,714			4,955			48,759			53,714			4,955			48,759


			1			Cơ sở làm việc Công an thành phố Phúc Yên (Vốn đối ứng: BCA 41% - UBND tỉnh 59%)			Công an tỉnh			237/QĐ-H41-H45 ngày 26/10/2017			42,209			25,200			17,009			37,174			35,180			22,680			2,670			2,520			150			2,670			2,520			150			2,520						Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư dự án của các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Luật NSNN


			2			Trung tâm đào tạo, huấn luyện PCCC và Cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn BCA 50%-Vốn UBND tỉnh 50%)			Công an tỉnh			3918/QĐ-BCA-H41 ngày 30/10/2017			96,806			48,197			48,609			48,197			47,434			47,434			49,371			762			48,609			49,371			762			48,609			762


			3			Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc			Công an tỉnh			2729/QĐ-UBND ngày 29/10/2019			15,480			15,480			0			15,480			14,000			14,000			1,480			1,480			0			1,480			1,480			0			1,480


			4			Nâng cấp, cải tạo Cơ sở làm việc Công an huyện Tam Dương			Công an tỉnh			3172/QĐ-CT ngày
30/10/2014			55,922			55,922			0			51,195			51,014			51,014			193			193			0			193			193			0			193


			(ii)			Dự án khởi công mới									617,000			617,000			0			617,000			0			0			617,000			617,000			0			617,000			617,000			0


			1			Mua sắm trang thiết bị phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh			3730/QĐ-BCA-H01 ngày 07/5/2020			150,000			150,000						150,000									150,000			150,000						150,000			150,000


			2			Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh			4022/QĐ-BCA-H01 ngày 24/5/2020			197,300			197,300						197,300									197,300			197,300						197,300			197,300


			3			Hệ thống camera kiểm soát an ninh trật tự,văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại TP Vĩnh Yên			Công an tỉnh			8376/QĐ-BCA-H01 ngày 15/10/2021			200,000			200,000						200,000									200,000			200,000						200,000			200,000


			4			Xây dựng mới Nhà Hội trường, Nhà ăn bếp tập thể; Cải tạo Nhà công vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc  (Vốn UBND tỉnh 100%)			Công an tỉnh			8472/QĐ-BCA-H01 ngày 19/10/2021			69,700			69,700						69,700									69,700			69,700						69,700			69,700


			(3)			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp									1,352,385			1,263,916			88,469			1,122,421			646,198			639,972			577,728			489,259			88,469			577,728			489,259			88,469			109,116			71,000


			3.1.			Khối THPT, Mầm non									936,549			848,080			88,469			815,068			384,762			378,536			463,031			374,562			88,469			463,031			374,562			88,469


			(i)			Dự án chuyển tiếp									501,696			501,696			0			471,437			384,762			378,536			28,178			28,178			0			28,178			28,178			0


			1			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường mầm non xã Thượng Trưng (khu trung tâm), huyện Vĩnh Tường			Sở Giáo dục và Đào tạo			3325/QĐ-UBND ngày 24/10/2016			10,785			10,785						10,184			10,092			10,092			92			92						92			92						184


			2			Đầu tư phòng học ngoại ngữ chuyên dụng cho các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giáo dục và Đào tạo			1730/QĐ-UBND ngày 30/7/2018			18,000			18,000						17,846			17,456			17,456			390			390						390			390						390


			3			Cải tạo, sửa chữa nhà KTX A2 Trường Phổ thông DTNT cấp 2,3 tỉnh			Sở Giáo dục và Đào tạo			3040/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			1,900			1,900						1,784			1,767			1,767			17			17						17			17						34


			4			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường Mầm non Ngọc Mỹ A, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch			Sở Giáo dục và Đào tạo			2856/QĐ-CT ngày 15/10/2015			8,321			8,321						8,096			7,988			7,988			108			108						108			108						108


			5			Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Mầm non Sơn Đông			Sở Giáo dục và Đào tạo			3498/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			10,803			10,803						10,803			8,213			8,213			1,600			1,600						1,600			1,600						1,150


			6			Cải tạo sửa chữa Trường THPT Bình Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			46/QĐ-SXD			5,508			5,508						5,508			5,196			5,196			312			312						312			312						312


			7			Đầu tư phòng học bộ môn Tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giáo dục và Đào tạo			2827/QĐ-UBND ngày 01/9/2017			29,163			29,163															99			99						99			99						99


			8			Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường Mầm non Hà Sơn, xã Hồ Sơn			Sở Giáo dục và Đào tạo			2630/QĐ-UBND ngày 15/8/2016			5,113			5,113						5,113			4,000			4,000			800			800						800			800


			9			Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non thôn Nội, xã Yên Bình			Sở Giáo dục và Đào tạo			2632/QĐ-UBND ngày 15/8/2016			7,330			7,330						7,330			5,800			5,800			950			950						950			950


			10			Cải tạo sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước và xây mới các hạng mục phụ trợ của trường THPT Tam Đảo II			Sở Giáo dục và Đào tạo			1146/QĐ-UBND ngày 30/3/2016			3,425			3,425						3,425			2,800			2,800			150			150						150			150


			11			Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Phúc Yên giai đoạn 2.			Sở Giáo dục và Đào tạo			1157/QĐ-CT ngày 30/3/2016			26,833			26,833						26,833			18,849			18,849			2,500			2,500						2,500			2,500


			12			Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học Trường MN Duy Phiên			Sở Giáo dục và Đào tạo			2854/QĐ-CT ngày 15/10/2016			10,758			10,758						10,758			8,500			8,500			900			900						900			900


			13			Nhà lớp học 2 tầng 08 phòng học Trường MN Ba Làng			Sở Giáo dục và Đào tạo			2852/QĐ-CT ngày 15/10/2015			8,771			8,771						8,771			6,900			6,900			800			800						800			800


			14			Nhà lớp học 2 tầng 09 phòng học Trường MN Bản Giản			Sở Giáo dục và Đào tạo			2855/QĐ-CT ngày 15/10/2015			8,741			8,741						8,741			7,000			7,000			700			700						700			700


			15			02 Nhà lớp học 2 tầng 20 phòng học trường mầm non xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc			Sở Giáo dục và Đào tạo			Số 3473/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			23,596			23,596						23,596			19,000			19,000			1,100			1,100						1,100			1,100


			16			Nhà lớp học trường MN Trung Mỹ			Sở Giáo dục và Đào tạo			2847/QĐ-CT ngày 15/10/2015			7,663			7,663						7,663			6,100			6,100			950			950						950			950


			17			Nhà lớp học 02 tầng 8 phòng học trường MN Hợp Thịnh			Sở Giáo dục và Đào tạo			2851/QĐ-CT ngày 15/10/2015			8,609			8,609						8,609			6,700			6,700			530			530						530			530


			18			Nhà lớp học 2 tầng 9 phòng học trường Mầm non  Đồng Tĩnh			Sở Giáo dục và Đào tạo			2845/QĐ-CT ngày 15/10/2016			9,318			9,318						9,318			7,500			7,500			1,100			1,100						1,100			1,100


			19			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Hồng Châu, Yên Lạc			Sở Giáo dục và Đào tạo			1494/QĐ-CT ngày 29/4/2016			9,647			9,647						9,647			7,700			7,700			1,250			1,250						1,250			1,250


			20			Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Hoàng Đan cơ sở 2			Sở Giáo dục và Đào tạo			1734/QĐ-CT ngày 24/5/2016			7,417			7,417						7,417			5,900			5,900			950			950						950			950


			21			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương			Sở Giáo dục và Đào tạo			1608/QĐ-CT ngày 12/5/2016			8,952			8,952						8,952			7,600			7,600			350			350						350			350


			22			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường Mầm non An Hòa cơ sở 2, xã An Hòa, huyện Tam Dương			Sở Giáo dục và Đào tạo			3451/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			9,477			9,477						9,477			7,500			7,500			1,150			1,150						1,150			1,150


			23			San nền tường rào khu đất mở rộng Trường THPT Xuân Hòa			Sở Giáo dục và Đào tạo			3476/QĐ-UBND ngày 31/12/2014			1,904			1,904						1,904			1,680			1,680			170			170						170			170


			24			Cải tạo nhà điều hành, sân vườn và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân			Sở Giáo dục và Đào tạo			1360/QĐ-UBND ngày 08/5/2017			3,530			3,530						3,530			3,250			3,250			250			250						250			250


			25			Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 04 phòng Trường THPT Đội Cấn			Sở Giáo dục và Đào tạo			2781/QĐ-UBND ngày 20/10/2017			3,994			3,994						3,994			3,500			3,500			350			350						350			350


			26			Trường THPT Đồng Đậu (tại địa điểm mới)			Sở Giáo dục và Đào tạo			974/QĐ-UBND ngày 22/3/2016			88,614			88,614						88,614			64,107			64,107			1,700			1,700						1,700			1,700


			27			Trường THPT Nguyễn Thị Giang (tại địa điểm mới)			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3015/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			83,900			83,900						83,900			71,500			71,500			2,500			2,500						2,500			2,500


			28			Trường THPT Trần Hưng Đạo			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			75,726			75,726						75,726			64,539			58,313			6,230			6,230						6,230			6,230


			29			Nhà rèn luyện thể chất Trường Phổ thông THCS DTNT Lập Thạch			Sở Giáo dục và Đào tạo			2030/QĐ-UBND ngày 20/7/2017			3,898			3,898						3,898			3,625			3,625			180			180						180			180


			(ii)			Dự án khởi công mới									434,853			346,384			88,469			343,631			0			0			434,853			346,384			88,469			434,853			346,384			88,469


			1			Xây dựng mới nhà vệ sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Giáo dục và Đào tạo			2114/QĐ-UBND ngày 19/8/2020;			8,959			8,959						8,959									8,959			8,959						8,959			8,959						7,200


			2			Cải tạo 02 nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học trường THPT Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường			Sở Giáo dục và Đào tạo			217/QĐ-UBND ngày 26/01/2021; 1825/QĐ-UBND ngày 09/7/2021			6,491			6,491						6,500									6,491			6,491						6,491			6,491									3,000


			3			Trường THCS Đồng Quế, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô			1577/QĐ- UBND ngày 12/08/2020			44,872			30,000			14,872			44,872									44,872			30,000			14,872			44,872			30,000			14,872			20,000						BSCMT


			4			Trường THCS Kim Ngọc, xã Bình Định, huyện Yên Lạc			Ban QLDA XD&PTCCN huyện Yên Lạc			27/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 588/QĐ-UBND ngày 25/02/2021			69,991			60,000			9,991			69,991									69,991			60,000			9,991			69,991			60,000			9,991			30,000						BSCMT


			5			Cải tạo sửa chữa trường THPT Đồng Đậu cũ thành trường THCS Yên Lạc			Ban QLDA XD&PTCCN huyện Yên Lạc			7177/QĐ-UBND ngày 9/12/2020; 2688/QĐ-UBND ngày 26/5/2021			29,900			25,000			4,900			29,900									29,900			25,000			4,900			29,900			25,000			4,900						15,000			BSCMT


			6			Nhà lớp học bộ môn trường THCS Kim Long, huyện Tam Dương			UBND xã Kim Long			49/NQ-HĐND ngày 11/3/2016; 224/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			12,280			8,000			4,280			12,280									12,280			8,000			4,280			12,280			8,000			4,280						8,000			BSCMT


			7			Trường tiểu học Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Sông Lô			SL 807/QĐ-UBND ngày 16/7/2021			44,934			44,934						45,000									44,934			44,934						44,934			44,934									20,000			BSCMT


			8			Trường THCS An Tường, huyện Vĩnh Tường. Hạng mục: Xây mới nhà đa năng và các công trình phụ trợ			UBND xã An Tường			293/QĐ-UBND ngày 13/10/2021			14,991			10,000			4,991			12,000									14,991			10,000			4,991			14,991			10,000			4,991						10,000			BSCMT


			9			Nhà lớp học chức năng 2 tầng 4 phòng trường Mầm non Tân Bình, xã Minh Quang, Tam Đảo			UBND xã Minh Quang			215/QĐ-UBND ngày 05/7/2021			6,307			5,000			1,307			8,000									6,307			5,000			1,307			6,307			5,000			1,307						5,000			BSCMT


			10			Xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và nhà rèn luyện thể chất Trường THCS xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo			UBND xã Hồ Sơn			408/QĐ-UBND ngày 23/7/2021			15,000			15,000			0			15,000									15,000			15,000			0			15,000			15,000									10,000			BSCMT


			11			Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng			UBND xã Vĩnh Sơn			11/NQ-HĐND ngày 05/6/2019; 30/QĐ-UBND ngày 01/02/2021			23,615			15,000			8,615			23,615									23,615			15,000			8,615			23,615			15,000			8,615			10,000						BSCMT


			12			Trường Mầm non xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường			UBND xã Chấn Hưng			108/NQ-HĐND ngày 23/10/2020; 297/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 xã Chấn Hưng			25,900			15,000			10,900			25,900									25,900			15,000			10,900			25,900			15,000			10,900			10,000						BSCMT


			13			Cải tạo nhà lớp học, nhà rèn luyện thể chất, nhà để xe Trường THPT Quang Hà			Sở Giáo dục và Đào tạo			3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020			13,000			13,000						13,000									13,000			13,000						13,000			13,000


			13			Xây dựng mới Trường THCS Trung Hà, huyện Yên Lạc			Ban QLDA XD&PTCCN huyện Yên Lạc			5231/QĐ-UBND ngày 03/11/2021			75,000			60,000			15,000												75,000			60,000			15,000			75,000			60,000			15,000									BSCMT


			14			Xây mới nhà 3 tầng 15 phòng Trường THCS Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc (Hạng mục: Nhà lớp học Bộ môn + phòng lý thuyết)			UBND xã Đại Tự			717/QĐ-UBND ngày 28/10/2021			14,999			10,000			4,999												14,999			10,000			4,999			14,999			10,000			4,999									BSCMT


			15			Trường Mầm non Hoàng Lâu, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện			28,614			20,000			8,614			28,614									28,614			20,000			8,614			28,614			20,000			8,614									BSCMT


			3.2.			Khối đào tạo, dạy nghề									415,836			415,836			0			307,353			261,436			261,436			114,697			114,697			0			114,697			114,697			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									337,046			337,046			0			267,189			261,436			261,436			35,907			35,907			0			35,907			35,907			0


			1			Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng và PHCN người tâm thần tỉnh			Sở Lao động Thương binh và Xã hội			3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 2818/QĐ_UBND ngày 24/10/2017			133,555			133,555						133,555			128,732			128,732			4,823			4,823						4,823			4,823						4,823


			2			Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Vĩnh Phúc (gói thầu 01: san nền, cổng hàng rào, nhà thường trực)			Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc			QT 2926/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			6,255			6,255									5,000			5,000			316			316						316			316						316


			3			Sân vườn, cây xanh Trường CĐ Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc			3192/QĐ-CT ngày 29/10/10			4,900			4,900						4,900			3,906			3,906			994			994						994			994


			4			Dự án mở rộng Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh - Giai đoạn I			Cơ sở cai nghiện ma túy			3412/QĐ-CT ngày 15/11/2010			51,962			51,962						8,039			8,039			8,039			5,509			5,509						5,509			5,509


			5			Cải tạo sửa chữa các hạng mục công trình trường Cao đẳng Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc			3547/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			6,100			6,100						6,000			5,000			5,000			750			750						750			750


			6			Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc			Trường Trung học VHNT			1729/QĐ-CT ngày 04/6/2008			95,950			95,950						79,849			79,849			79,849			16,101			16,101						16,101			16,101


			7			Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và nội thất cho trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Vĩnh Phúc			Trường Trung học VHNT			số: 3125/QĐ-CT ngày 31/10/2013			11,230			11,230						8,932			8,932			8,932			2,298			2,298						2,298			2,298


			8			Xây dựng trụ sở quỹ bảo trợ trẻ em. HM PCCC, chống mối, mạng LAN			Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc			Số 2739/QĐ-UBND ngày 07/10/2015			8,865			8,865						7,978			7,978			7,978			887			887						887			887


			9			Nhà giảng đường trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc			Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh			2260/QĐ-UBND ngày 28/9/2018			18,229			18,229						17,936			14,000			14,000			4,229			4,229						4,229			4,229


			(ii)			Dự án khởi công mới									78,790			78,790			0			40,164			0			0			78,790			78,790			0			78,790			78,790			0


			1			Cải tạo một số hạng mục cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Lao động Thương binh và Xã hội			165/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 480/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			14,628			14,628						14,628									14,628			14,628			0			14,628			14,628			0			11,000


			2			Nâng cấp, cải tạo khối nhà học, thực hành thí nghiệm, sân bãi tập, xây nhà để xe Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			Sở Lao động Thương binh và Xã hội			160/QĐ-UBND ngày 22/1/2021; 512/QĐ-UBND ngày 03/3/2021			9,857			9,857						9,857									9,857			9,857			0			9,857			9,857			0			7,500


			3			Cải tạo, sửa chữa nhà bếp ăn thành nhà xưởng thực hành và cải tạo sân vườn nội bộ khu ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc			812/QĐ-UBND ngày 06/4/2021; 1483/QĐ-UBND ngày 07/6/2021			8,670			8,670						8,681									8,670			8,670			0			8,670			8,670			0			6,000


			4			Cải tạo nâng cấp Trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo			Sở Lao động Thương binh và Xã hội			2801/QĐ-UBND ngày 05/10/2021			38,637			38,637															38,637			38,637						38,637			38,637


			5			Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực dạy nghề tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc			Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật			2871/QĐ- UBND ngày 27/10/2017			6,998			6,998						6,998									6,998			6,998			0			6,998			6,998			0


			(4)			Khoa học, công nghệ									11,465			11,465			0			11,465			5,531			5,531			5,754			5,754			0			5,754			5,754			0			0			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									11,465			11,465			0			11,465			5,531			5,531			5,754			5,754			0			5,754			5,754			0


			1			Xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ			số 2134/QĐ-UBND ngày 28/7/2017			4,982			4,982						4,982			231			231			4,571			4,571						4,571			4,571


			2			Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và đăng ký năng lực phòng chẩn đoán, xét nghiệm dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018			Chi cục Thú y			3544/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			6,483			6,483						6,483			5,300			5,300			1,183			1,183						1,183			1,183


			(ii)			Dự án khởi công mới


			(5)			Y tế, dân số và gia đình									657,915			657,915			0			610,962			378,189			10,668			233,800			233,800			0			233,800			233,800			0			64,000			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									486,127			486,127			0			439,174			378,189			10,668			62,012			62,012			0			62,012			62,012			0


			1			Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên giai đoạn 2			Sở Y tế			1032/QĐ-CT ngày 28/4/2011			233,379			233,379						187,843			184,843						3,000			3,000						3,000			3,000						3,000


			2			Đầu tư thí điểm công nghệ mới trong xử lý chất y tế ở một số bệnh viện và trung tâm y tế cấp  huyện đang có bức xúc về môi trường			Sở Khoa học và Công nghệ			2968/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			21,601			21,601						21,601			10,668			10,668			10,933			10,933						10,933			10,933						6,000


			3			Nhà kho và các công trình phụ trợ trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Tường			TTYT Vĩnh Tường			4451/QĐ-CT ngày 17/12/2009			1,520			1,520						1,500			1,000						500			500						500			500


			4			Cải tạo nâng cấp Bệnh viện ĐK huyện Tam Dương			Sở Y tế			3124/QĐ-CT ngày 29/10/2010			6,514			6,514						6,135			5,722						431			431						431			431


			5			Nhà đại thể trung tâm pháp y			TT Pháp Y			3014/QĐ-CT ngày 31/10/2011			13,042			13,042						13,000			10,762						2,280			2,280						2,280			2,280


			6			Kênh tiêu thoát nước Bệnh viện Sản Nhi tỉnh			Ban GPMB và PTQĐ tỉnh			2723/QĐ-CT ngày 8/10/2014			11,967			11,967						11,000			10,117						1,850			1,850						1,850			1,850


			7			Đường dây 35KVA và trạm biến áp 400KVA cấp điện cho Bệnh viện thành phố Vĩnh Yên			TTYT Thành phố Phúc yên			1602/QĐ-CT ngày8/7/2012			3,275			3,275						3,275			2,600						675			675						675			675


			8			Trung tâm y tế huyện Sông Lô			TTYT huyện Sông Lô			3422/QĐ-CT ngày 16/11/2010			14,257			14,257						14,248			12,834						1,414			1,414						1,414			1,414


			9			Trung tâm y tế Phúc Yên giai đoạn 1			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2016			76,614			76,614						76,614			49,643						26,971			26,971						26,971			26,971


			10			Nâng cấp cải tạo Trung tâm y tê Lập Thạch			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			2828/QĐ-CT ngày 31/10/2009			103,958			103,958						103,958			90,000						13,958			13,958						13,958			13,958


			(ii)			Dự án khởi công mới									171,788			171,788			0			171,788			0			0			171,788			171,788			0			171,788			171,788			0						0


			1			Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên, giai đoạn 2			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			50/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 482/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			127,982			127,982						127,982									127,982			127,982						127,982			127,982						30,000


			2			Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, giai đoạn 3			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020; 481/QĐ-UBND ngày 26/02/2021			43,806			43,806						43,806									43,806			43,806						43,806			43,806						25,000


			(6)			Văn hóa, thể thao và du lịch									498,719			416,110			82,609			183,543			52,587			52,587			441,134			368,632			72,502			441,134			368,632			72,502			56,500			16,800


			(i)			Dự án chuyển tiếp									75,214			65,107			10,107			71,734			52,587			52,587			17,629			17,629			0			17,629			17,629			0


			1			Khu đường dạo ven hồ Đại Lải			UBND thành phố Phúc Yên			2984/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			17,360			17,360						16,612			11,290			11,290			3,840			3,840						3,840			3,840						1,500


			2			Hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải Khu du lịch Đại Lải			UBND thành phố Phúc Yên			2783/QĐ-UBND 30/10/2019			20,937			20,937						20,973			10,000			10,000			10,937			10,937						10,937			10,937						5,000


			3			Tu bổ, tôn tạo di tích lưu niệm Hồ Chí Minh, xã Bình Dương			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			QĐ số 3539/
QĐ-UBND ngày 31/10/2016; QĐ số 1644/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 số: 2471/QĐ-UBND ngày 01/10/2019			20,903			20,903						18,136			16,313			16,313			1,823			1,823						1,823			1,823


			4			Đường nối từ Hồ Sơn (xã Hợp Châu) đến đường Quang Hà - hồ Xạ Hương			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			QĐ điều chỉnh DA số 1630/QĐ-UBND ngày 09/7/2020			16,014			5,907			10,107			16,013			14,984			14,984			1,029			1,029						1,029			1,029


			(ii)			Dự án khởi công mới									423,505			351,003			72,502			111,809			0			0			423,505			351,003			72,502			423,505			351,003			72,502


			1			Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc			Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh			900/QĐ-UBND 14/4/2021; 1051/QĐ-UBND 05/5/2021			44,772			44,772			0			44,772									44,772			44,772			0			44,772			44,772						30,000


			2			Nhà văn hóa công nhân và người lao động huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			LT 1864/QĐ-UBND ngày 29/10/2020			25,945			25,945			0			25,945									25,945			25,945			0			25,945			25,945						20,000						BSCMT


			3			Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			2667/QĐ-UBND ngày 26/10/2021			152,502			95,000			57,502												152,502			95,000			57,502			152,502			95,000			57,502									BSCMT


			4			Công viên Đồng Đậu, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc			Ban QLDA XD&PTCCN huyện Yên Lạc			YL 4337/QĐ-UBND ngày 01/9/2021			90,000			75,000			15,000												90,000			75,000			15,000			90,000			75,000			15,000						15,000			BSCMT


			5			Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			1958/QĐ-TTg ngày 30/11/2020; 2242/QĐ-UBND 16/8/2021			630			630															630			630						630			630									200


			6			Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			1959/QĐ-TTg ngày 30/11/2021; 2241/QĐ-UBND 16/8/2021			840			840															840			840						840			840									300


						Thực hiện Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 về tu bổ di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025


			7			Tu bổ tôn tạo Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			1388/QĐ-UBND 01/6/2021; 2337/QĐ-UBND ngày 26/8/2021			28,120			28,120						28,162									28,120			28,120						28,120			28,120									1,300


			8			Tu bổ, phục hồi Đình Sông Kênh, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch			2240/QĐ-UBND ngày 16/8/2021			8,130			8,130						8,130									8,130			8,130						8,130			8,130


			9			Tôn tạo và xây dựng phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền Thính huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Yên Lạc			3159/QĐ-UBND ngày 18/11/2021			44,900			44,900															44,900			44,900						44,900			44,900


			10			Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Tây Hạ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3164/QĐ-UBND ngày 18/11/2021			13,244			13,244															13,244			13,244						13,244			13,244


			11			Tu bổ di tích Chùa Bảo Sơn, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3166/QĐ-UBND ngày 18/11/2021			9,622			9,622															9,622			9,622						9,622			9,622


			12			Tu bổ, tôn tạo chùa Đường Long, huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc			2994/QĐ-UBND ngày 01/11/2021			4,800			4,800						4,800									4,800			4,800						4,800			4,800


			(7)			Bảo vệ môi trường									6,838			6,838			0			6,838			0			0			6,838			6,838			0			6,838			6,838			0			0			0


						Dự án khởi công mới									6,838			6,838			0			6,838			0			0			6,838			6,838			0			6,838			6,838			0			0			0


			1			Đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường			Sở Tài nguyên và Môi trường			1272/QĐ-UBND ngày 20/5/2021			6,838			6,838						6,838									6,838			6,838						6,838			6,838


			(8)			Các hoạt động kinh tế									8,017,178			6,963,527			1,053,651			6,724,431			2,898,126			1,785,125			4,683,324			4,225,135			458,189			4,683,324			4,225,135			458,189			0			0


			a)			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản									1,722,373			1,495,183			227,190			1,383,457			720,523			563,185			930,333			826,333			104,000			930,333			826,333			104,000			256,398			22,000


			(i)			Dự án chuyển tiếp									848,705			725,515			123,190			673,591			720,523			563,185			56,665			56,665			0			56,665			56,665			0


			1			Cải tạo luồng tiêu Ngũ Kiên – Yên Đồng qua Cầu Trẻ Tam Hồng đến cống tiêu 7 cửa  kênh tiêu Nam Yên Lac			Sở Nông nghiệp và PTNT			2734/QĐ-CT ngày 25/8/2016			22,193			22,193						20,023			19,763			19,763			260			260						260			260						260


			2			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Sâu Ra, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			466//QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2018			3,485			3,485									3,184						13			13						13			13						13


			3			Xây dựng kè tả sông Lô xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			354/QĐ-CT ngày 27/01/2014			107,746			80,581			27,165						93,282						4,800			4,800						4,800			4,800						4,800


			4			Xử lý cấp bách đắp bờ bao chống tràn sông Phó Đáy, khu vực xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			số 3159/QĐ-CT ngày 30/10/2014			8,378			8,378						8,378			4,920						3,458			3,458						3,458			3,458						1,000


			5			Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng chế biến, bảo quản giống cây trồng			Sở Nông nghiệp và PTNT			2269/QĐ-UBND ngày 18/9/2019			16,200			16,200						15,784			15,151						675			675						675			675						675


			6			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thượng Thọ, xã Đức Bác, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			3581/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			2,502			2,502									1,755			1,755			448			448						448			448						448


			7			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm thôn Quảng Cư và hồ Giếng Thát xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			2850/QĐ-UBND ngày 26/10/2017			3,994			3,994						3,602			2,800			2,800			801			801						801			801						801


			8			Cải tạo, nâng cấp Hồ Dộc Vừng, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			497/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			990			990						891			842			842			49			49						49			49						49


			9			Cải tạo nâng câp trạm bơm Đại Phùng II thị xã Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			362/QĐ-CT ngày 09/2/2021			14,900			14,900						14,040			13,325			13,325			715			715						715			715						715


			10			Chống thấm thân đập chính hò chứa nước Thanh Lanh huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			413/QĐ-CT ngày 02/10/2014			23,333			23,333						18,896			16,096			16,096			2,800			2,800						2,800			2,800						2,800


			11			Cải tạo nâng cấp hồ Đồng Soạn xã Kim Long, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số 3049/QĐ-UBND ngày  31/10/2017			1,177			1,177						965			925			925			40			40						40			40						40


			12			Cải tạo, nâng cấp trục tiêu Cầu Đen  xã Thái Hòa,thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Nông nghiệp và PTNT			3082/QĐ-UBND ngày 04/12/2019			14,796			14,796						13,051			12,450			12,450			601			601						601			601


			13			Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Giềng và Trạm bơm Thôn Đình, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương			Sở Nông nghiệp và PTNT			2724/QĐ-UBND ngày 17/10/2017			8,401			8,401						8,062			7,500			7,500			562			562						562			562


			14			Cải tạo, nâng cấp trục tiêu Đồng Môn đi Cầu Sa Tiên Lữ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Nông nghiệp và PTNT			1559/QĐ-UBND ngày 27/6/2019			8,559			8,559						7,784			7,573			7,573			211			211						211			211


			15			Cải tạo Sông Phan từ cầu Vàng đến cầu Thượng Lạp (K8+269-:-K21+156)			Sở Nông nghiệp và PTNT			2717/QĐ-CT ngày 13/10/2011			167,580			167,580						155,027			153,302			153,302			1,725			1,725						1,725			1,725


			16			Cải tạo trục tiêu Cầu Ngạc giai đoạn II			Chi cục Thủy lợi			2966/QĐ-CT ngày 31/10/2011			4,311			3,311			1,000			3,980			3,500						480			480						480			480


			17			Xây dựng Trạm bơm Thọ Linh			Chi cục Thủy lợi			1446/QĐ-CT ngày 26/5/2014			3,480			1,927			1,553			3,267			2,640						627			627						627			627


			18			Cải tạo, nâng cấp Đập Thượng xã Bá Hiến			Chi cục Thủy lợi			3179/QĐ-CT ngày 29/10/2010			3,633			1,650			1,983			3,450			2,700						750			750						750			750


			19			Cải tạo nâng cấp hồ Mả Bạo & KCH kênh xã Nhân Đạo xã Hải Lựu huyện Sông Lô			Chi cục Thủy lợi			2811/QĐ-CT ngày 06/10/2010			4,101			1,188			2,913			3,470			2,782						688			688						688			688


			20			Cải tạo, nâng cấp hồ Sắc Sém và  Bờ Sắn xã Phương Khoan			Chi cục Thủy lợi			1144/QĐ-CT ngày 16/5/2011			2,856			762			2,094			2,771			2,279						492			492						492			492


			21			Cải tạo, nâng cấp hồ Dộc Vầu và tuyến kênh chính xã Quang Yên, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			456/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/10/2018			2,353			2,353						2,053			2,000			2,000			53			53						53			53


			22			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phú Bình 2 xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			496/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			2,037			2,037						1,955			1,704			1,704			251			251						251			251


			23			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Liên Hiệp thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			483/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/10/2019			2,372			2,372						2,163			2,008			2,008			171			171						171			171


			24			Xử lý cấp  bách chống thấm thân đập hồ chứa nước Xạ Hương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số 2966/QĐ-CT ngày 01/11/2012			37,858			37,858						28,951			26,900						2,100			2,100						2,100			2,100


			25			Cải tạo nâng cấp hồ Đồng Dấp, xã Kim Long, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số: 462/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/10/2018			1,574			1,574						1,495			1,222			1,222			273			273						273			273


			26			Cải tạo nâng cấp hồ chứa nước Cụ Mẫn Thôn Nghĩa Lý, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số: 450/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/10/2018			1,700			1,700						1,615			1,059			1,059			556			556						556			556


			27			Cải tạo nâng cấp hồ chứa nước Ngóc Đính thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý, huyện tam Đảo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số: 451/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/10/2018			1,878			1,878						1,784			1,485			1,485			299			299						299			299


			28			Cải tạo nâng cấp Sông Cà lồ cụt trên địa bàn thị xã Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			2707/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			10,000			10,000						10,000			8,773			8,773			1,227			1,227						1,227			1,227


			29			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Đại Phùng I thị xã Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			385/QĐ-UBND ngày 25/01/2017			13,250			13,250						12,970			11,491			11,491			1,416			1,416						1,416			1,416


			30			Xây dựng hệ thống kênh chính hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo			Sở Nông nghiệp và PTNT			2996/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			55,638			55,638						55,638			47,500			47,500			8,138			8,138						8,138			8,138


			31			Cải tạo trạm bơm tiêu Đầm Láng, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			2513/QĐ-UBND ngày 25/10/2018			67,050			67,050						62,600			60,000			60,000			2,600			2,600						2,600			2,600


			32			Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước SHTT xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô			TTNS&VSMTNT			2576/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 2616/QĐ-CT ngày 21/10/2020			10,680			10,680						10,286			10,100			10,100			186			186						186			186


			33			Xử lý cấp bách gia cố thân đê, nền đê và mở rộng mặt đê tả sông Phó Đáy, đoạn từ KM13+500 đến Km23+370 huyện Vĩnh Tường			Chi cục Thủy lợi			2375/QĐ-UBND ngày 23/9/2020			181,808			95,326			86,482			161,286			152,000			152,000			9,286			9,286						9,286			9,286


			34			Cải tạo, nâng cấp hồ Sen xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			499/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			1,972			1,972						1,973			885			885			1,088			1,088						1,088			1,088


			35			Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Ngược xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			500/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			2,971			2,971						2,971			2,150			2,150			820			820						820			820


			36			Cải tạo, nâng cấp hồ Ao Phai xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			498/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			2,991			2,991						2,991			2,182			2,182			809			809						809			809


			37			Xây dựng trạm bơm tưới và hệ thống kênh tưới vùng bãi xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			1299/QĐ-UBND ngày 08/6/2020			4,534			4,534						4,534			2,710			2,710			1,824			1,824						1,824			1,824


			38			Nâng cao Bờ Hội, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			3925/QĐ-CT ngày 31/12/2013			3,639			3,639						3,639			2,800			2,800			839			839						839			839


			39			Nâng cao bờ bao đồng Cốc, Đồng Quân, xã Đồng Cương Huyện Yên Lạc			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			3926/QĐ-CT ngày 31/12/2013			3,977			3,977						3,977			2,374			2,374			1,603			1,603						1,603			1,603


			40			Cải tạo, nâng cấp Hồ Bờ Nòng, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			484/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/10/2019			2,778			2,778						2,519			2,369			2,369			150			150						150			150


			41			CTNC hồ Dộc Lịch, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			493/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			1,638			1,638						1,556			1,211			1,211			345			345						345			345


			42			CTNC hồ Dộc Lào, xã Kim Long, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			492/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			1,192			1,192						1,132			1,000			1,000			132			132						132			132


			43			CTNC hồ Đồng Khoang, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			494/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/10/2019			1,300			1,300						1,235			825			825			410			410						410			410


			44			Nạo vét luồng tiêu Đầm Rượu - Tam Báo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			2778/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			7,171			7,171						7,171			5,800			5,800			1,371			1,371						1,371			1,371


			45			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới Tân Lợi xã Tiền Châu			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			3323/QĐ-UBND ngày 29/12/2020			2,645			2,645						2,645			2,340			2,340			305			305						305			305


			46			Xử lý khẩn cấp lún sụt, sập tổ mối trên đê sông Bá Hanh thuộc địa phận xã Cao Minh thành phố Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			389/QĐ-SNN&PTNT 30/8/2018			1,084			1,084						1,011			866			866			218			218						218			218												QT (vốn dự phòng)


			(ii)			Dự án khởi công mới									873,668			769,668			104,000			709,866			0			0			873,668			769,668			104,000			873,668			769,668			104,000


			1			Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh tiêu vùng bãi Vĩnh Tường			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			333/QĐ-UBND ngày 05/2/2021			76,800			36,800			40,000			76,800									76,800			36,800			40,000			76,800			36,800			40,000			10,000


			2			Xử lý thấm tại khu vực sau đập phụ số 1 hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT			19,967			14,967			5,000			14,967									19,967			14,967			5,000			19,967			14,967			5,000			5,000


			3			Cải tạo, nâng cấp đê bối Yên Lạc, đoạn từ Km16+050-:- Km27+63,43, huyện Yên Lạc			UBND Huyện Yên Lạc			02/NQ-HĐND huyện ngày 19/5/2021; 4647/QĐ-UBND ngày 28/9/2021			145,000			100,000			45,000			145,000									145,000			100,000			45,000			145,000			100,000			45,000						15,000			BSCMT


			4			Cải tạo, nâng cấp và nạo vét Hồ Thiên Lĩnh xã Xuân Hòa huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			1617/QĐ-UBND ngày 22/6/2021; 2630/QĐ-UBND ngày 25/9/2021			13,000			13,000			0			13,000									13,000			13,000			0			13,000			13,000									7,000


			5			Đầu tư xây dựng công trình vượt suối Lâm Bò, hạ lưu hồ Thanh lanh			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			32,535			18,535			14,000			32,535									32,535			18,535			14,000			32,535			18,535			14,000


			6			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính tả ngạn qua cầu Vân Tập đến cầu ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi cầu Phương Trù			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			25/NQ-HĐND ngày 3/8/2021; 3055/QĐ-UBND ngày 09/11/2021			134,000			134,000						134,000									134,000			134,000						134,000			134,000


			7			Xử lý kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy đoạn từ K22+600-K22+900  xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường			Chi cục Thủy lợi			1331/QĐ-UBND ngày 26/5/2021			10,514			10,514						10,514									10,514			10,514						10,514			10,514			0


			8			Cải tạo, nối dài cống tiêu cầu Ngạc, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.			Chi cục Thủy lợi			1513/QĐ-UBND ngày 09/6/2021			14,966			14,966						14,966									14,966			14,966						14,966			14,966


			9			Cải tạo, nâng cấp luồng tiêu Việt Xuân - Bồ Sao - Lũng Hòa - Sông Phan			Chi cục Thủy lợi			2414/QĐ-UBND ngày 01/9/2021			14,980			14,980						14,980									14,980			14,980						14,980			14,980


			10			 Kiên cố hóa mặt bờ kênh 11			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			2415/QĐ-UBND ngày 01/9/2021			7,500			7,500						7,500									7,500			7,500						7,500			7,500


			11			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Múc Nưa phường Nam Viêm			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			2535/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			7,943			7,943						7,943									7,943			7,943						7,943			7,943


			12			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Rạc phường Nam Viêm			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			2537/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			7,864			7,864						7,864									7,864			7,864						7,864			7,864


			13			Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Chi cục Thủy lợi			3119/QĐ-UBND ngày 15/11/2021			8,480			8,480															8,480			8,480						8,480			8,480


			14			Cải tạo, nâng cấp tràn, nạo vét hồ Đập Ba xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			3126/QĐ/UBND ngày 15/11/2021			14,982			14,982															14,982			14,982						14,982			14,982


			15			Cải tạo nâng cấp tuyến kênh Đồng Trằm Văn Quán đi Tiên Lữ			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			45/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			61,552			61,552															61,552			61,552						61,552			61,552


			16			Cải tạo nâng cấp tuyến kênh tiêu Tân Phú - Thượng Trưng - Thị trấn Vĩnh Tường - Vũ Di - Sông Phan và tuyến Tuân Chính - Vũ Di - Sông Phan huyện Vĩnh Tường			Ban QLDA Nông nghiệp &PTNT tỉnh			46/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			73,788			73,788															73,788			73,788						73,788			73,788


			17			Chuyển nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện thực hiện duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo chuẩn vùng ĐBSH									229,797			229,797						229,797									229,797			229,797						229,797			229,797						229797						Đã phân khai chi tiết tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh


			b)			Giao thông									5,531,528			4,751,119			780,409			4,947,237			1,788,740			1,055,905			3,440,229			3,117,982			322,247			3,440,229			3,117,982			322,247			308,800			48,630


			(i)			Dự án chuyển tiếp									2,707,756			2,241,347			466,409			2,256,685			1,788,740			1,055,905			616,457			608,210			8,247			616,457			608,210			8,247


			1			Tuyến ĐT.306 Tử Du - Liên Hòa, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			3213/QĐ-UBND ngày 29/10/2010			40,100			40,100															300			300						300			300						300


			2			Đường từ xã Bắc Bình (QL2C) đến xã Xuân Hòa (ĐT 307), huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			số 2178/QĐ-CT ngày 13/9/2006			65,935			55,914			10,021												3,500			3,500						3,500			3,500						3,500


			3			Cải tạo, mở rộng ĐT.305 - từ Km0+00 đến Km3+750 (địa phận huyện Yên Lạc)			UBND huyện Yên Lạc			2843/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			66,420			34,900			31,520			66,420			30,000						36,420			34,900			1,520			36,420			34,900			1,520			30,000


			4			Đường từ khu tái định cư dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT.302B huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			2960/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			23,721			13,395			10,326			7,914			10,550			10,550			13,171			7,444			5,727			13,171			7,444			5,727			4,000


			5			Đường hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp Lập Thạch II từ ĐT.306 đi ĐT.305			UBND huyện Lập Thạch			2248/QĐ-UBND ngày 16/9/2019			70,200			70,200						70,200			40,950			40,950			29,250			29,250						29,250			29,250						10,000			5,000


			6			Đường nối từ đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn II), đoạn từ đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh đến Hoa Sơn.			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2660/QĐ-UBND ngày 25/10/2019			234,000			234,000						234,000			130,000			130,000			104,000			104,000						104,000			104,000						40,000


			7			Cải tạo, nâng cấp ĐT.309B đoạn từ QL2B đến ĐT.309			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2825/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			171,540			171,540						171,540			115,000			115,000			56,540			56,540						56,540			56,540						10,000


			8			Cải tạo, nâng cấp ĐT.302B, đoạn từ nút giao ĐT.302 đến cầu Tranh			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2781/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			59,400			59,400						59,400			30,000			30,000			29,400			29,400						29,400			29,400						10,000


			9			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 308 (Đoạn QL23 cũ) thị xã Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			3542/QĐ-UBND 31/10/2016			51,095			37,497			13,598			10,758			10,887			10,887			19,113			19,113						19,113			19,113						15,000


			10			Tuyến ĐT.307 - Ngọc Mỹ - Quang Sơn - QL2C, huyện Lập Thạch			UBND huyện Lập Thạch			số 3212/QĐ-CT ngày 29/10/2010; 3452/QĐ-CT ngày 26/11/2014			181,000			181,000						181,183			170,985						10,000			10,000						10,000			10,000						1,000						NSTW


			11			Tuyến đường nội thị thị trấn Lập Thạch (Đoạn từ tuyến đường nội thị thị trấn Lập Thạch. Tuyến từ ĐT 305 - ĐT 306 đến đường vành đai thị trấn Lập Thạch)			UBND huyện Lập Thạch			số 1949/QĐ-UBND ngày 13/6/2016			43,822			21,000			22,822						15,000			15,000			5,000			5,000						5,000			5,000						5,000


			12			Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường nội thị thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Đoạn: ĐT 306 (KM19+200 -:- Km20+553)			UBND huyện Lập Thạch			số 1791/QĐ-CT ngày 27/5/2016			25,172			25,172						25,172			15,194			15,194			2,000			2,000						2,000			2,000						2,000


			13			Đường nối cầu Đồng Dầu qua suối Đùm, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương với đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Khu danh thắng Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			2815/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			66,058			21,058			45,000						37,355						21,058			21,058						21,058			21,058						10,000


			14			Đường nối từ QL2A (vị trí đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, tại xã Đại Đồng) đến đường tỉnh 305 (vị trí chợ Vàng xã Hoàng Đan, Tam Dương)			UBND huyện Vĩnh Tường			2820/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			270,000			270,000						270,000			151,180			151,180			118,820			118,820						118,820			118,820						50,000


			15			Cải tạo nâng cấp ĐT.306 đoạn từ cầu Bì La - Trung tâm thị trấn Lập Thạch (km13+526,9-km16+620,63)			UBND huyện Lập Thạch			QT 1304/QĐ-UBND ngày 20/9/2019			14,782			14,782															3,630			3,630						3,630			3,630									3,630


			16			Đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			1559/QĐ-CT ngày 06/7/2011 và 2159/QĐ-UBND ngày 01/8/2017			294,130			150,000			144,130			293,200			276,916			123,050			16,284			16,284						16,284			16,284


			17			Cải tạo, nâng cấp ĐT.309 đoạn Km13+128-Km20+267			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			3169/QĐ-CT ngày 30/10/2014 và số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2020			178,992			152,992			26,000			136,731			133,916			133,916			2,815			2,815						2,815			2,815


			18			Đường Tây Thiên - Tam Sơn đoạn Tây Thiên đến QL2C			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			3439/QĐ-UBND ngày 28/10/2016			99,499			85,499			14,000			78,000			72,476			72,476			5,500			5,500						5,500			5,500												NSTW


			19			Đường Minh Quang - Hồ Thanh Lanh			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			330/QĐ-CT ngày 29/01/2011			67,604			67,604						61,338			59,542						1,796			1,796						1,796			1,796


			20			Cầu Quảng Khai GĐ 2			UBND huyện Bình Xuyên			3183/QĐ-UBND ngày 13/10/2016; 684/QĐ-UBND ngày 03/3/2017			49,679			20,000			29,679			37,001			35,863			35,863			1,138			1,138						1,138			1,138


			21			Đường gom đấu nối Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc với hệ thống giao thông trong khu vực			Ban Quản lý ĐTXD công trình			2821/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			48,829			18,829			30,000						39,044			2,044			16,785			16,785						16,785			16,785


			22			Đường QL2 đi UBND xã Tiền Châu			UBND thành phố Phúc Yên			3820/QĐ-UBND ngày 30/10/2009			27,770			16,650			11,120			18,555			1,592			1,592			9,000			9,000						9,000			9,000


			23			Đường vành đai phía Đông huyện lỵ huyện Tam Đảo (Đoạn nối từ ĐT 310-QL2B)			UBND huyện Tam Đảo			3063/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, số 1071/QĐĐC-UBND ngày 15/5/2018			99,605			55,605			44,000			99,605			99,500			55,000			0			0			0			0			0			0									NSTW


			24			Đường từ Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên ra ĐT.302, Khu danh thắng Tây Thiên, đoạn từ bến xe P3 ra ĐT.302			UBND huyện Tam Đảo			2836/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			52,683			18,490			34,193			52,683			18,490			18,490			0			0			0			0			0			0


			25			Xây dựng mới tuyến đường từ ĐT 302 từ đền Mẫu Hóa và kết hợp cải tạo nâng cấp đường Đại Đình - Cầu Trang			UBND huyện Tam Đảo			3587/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			26,636			26,636						26,636			23,940			23,940			2,216			2,216						2,216			2,216


			26			Đường đôi trung tâm huyện lỵ, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô			1728/QĐ-UBND ngày 19/7/2011			239,590			239,590						216,855			199,587						7,000			6,000			1,000			7,000			6,000			1,000


			27			Đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Yên) kéo dài đi KCN Bá Thiện (Bình Xuyên)			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			2622/QĐ-UBND ngày 24/10/2019			139,494			139,494			0			139,494			70,773			70,773			101,721			101,721						101,721			101,721


			(ii)			Dự án khởi công mới									2,823,772			2,509,772			314,000			2,690,552			0			0			2,823,772			2,509,772			314,000			2,823,772			2,509,772			314,000


			1			Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020; 848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			16,988			6,988			10,000			16,988									16,988			6,988			10,000			16,988			6,988			10,000			3,000


			2			Đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT 305 đi ĐT.306 (giai đoạn 1)			UBND huyện Lập Thạch			03/NQ-HDNĐ ngày 08/3/2021; 1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021			348,695			348,695			0			348,695									348,695			348,695			0			348,695			348,695			0			105,000


			3			Sửa chữa, thảm lại mặt đường ĐT.310B, đoạn Km6+00 đến Km9+600			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021; 1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			37,567			17,567			20,000			37,567									37,567			17,567			20,000			37,567			17,567			20,000			10,000


			4			Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			507/QĐ-UBND ngày 03/3/2021; 1911/QĐ-UBND ngày 15/7/2021			78,748			78,748			0			78,748									78,748			78,748			0			78,748			78,748									40,000


			5			Cải tạo, nâng cấp ĐT 306 đoạn từ Km7+600 đến Km9+500, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			3217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020			33,107			33,107			0			33,107									33,107			33,107			0			33,107			33,107			0


			6			Xây dựng mới Cầu Hương và sửa chữa nền, mặt đường đoạn hai bên đầu cầu Hương trên ĐT.304			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			294/QĐ-UBND ngày 02/02/2021			33,443			23,443			10,000			33,443									33,443			23,443			10,000			33,443			23,443			10,000


			7			Cải tạo, nâng cấp kết hợp chỉnh trang đường Hàm Nghi, đoạn từ QL2 đến Công ty Honda Việt Nam (đường vào KCN Kim Hoa)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021; 1525/QĐ-UBND ngày 10/6/2021			66,386			27,386			39,000			66,386									66,386			27,386			39,000			66,386			27,386			39,000


			8			Cải tạo, nâng cấp ĐT.304 đoạn Km10+572 đến Km15+100			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			15/NQ-HĐND ngày 05/7/2021			265,390			265,390						265,390									265,390			265,390						265,390			265,390


			9			Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			28/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			149,417			149,417						149,417									149,417			149,417						149,417			149,417


			10			Mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			22/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			70,000			70,000						70,000									70,000			70,000						70,000			70,000


			11			Cải tạo, nâng cấp TL304 đoạn từ Cầu Hương đến QL2			UBND huyện Vĩnh Tường			1253/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			77,491			77,491						77,491									77,491			77,491						77,491			77,491


			12			Đường từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (xã Duy Phiên, huyện Tam Dương) đến đường Vành đai 2 (xã Thanh Vân Huyện Tam Dương)			UBND huyện Tam Dương			14/NQ-HĐND ngày 05/7/2021			168,770			168,770						168,770									168,770			168,770						168,770			168,770


			13			Đường giao thông huyện Lập Thạch nối từ đường 24m Bì La – Lập Thạch (xã Đồng ÍCh) đến KCN Lập Thạch II			UBND huyện Lập Thạch			LT 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; 2792/QĐ-UBND ngày 09/11/2021			25,000			20,000			5,000			25,000									25,000			20,000			5,000			25,000			20,000			5,000									BSCMT


			14			Đường đô thị Tam Hồng, đoạn từ ĐT.305 (thôn Lâm Xuyên) đi đường Vành đai 4 tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Yên Lạc			42/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 HĐND huyện Yên Lạc			125,000			70,000			55,000			125,000									125,000			70,000			55,000			125,000			70,000			55,000									BSCMT


			15			Đường vành đai phía Nam thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (giai đoạn 2)			UBND thành phố Vĩnh Yên			52/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			282,134			282,134						282,134									282,134			282,134						282,134			282,134


			16			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT.304			UBND huyện Vĩnh Tường			51/NQ-HĐND ngày 12/11/2021			133,220			133,220															133,220			133,220						133,220			133,220


			17			Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			04/NQ-HĐND ngày 16/5/2021; 3151/QĐ-UBND ngày 17/11/2021			375,434			200,434			175,000			375,434									375,434			200,434			175,000			375,434			200,434			175,000									Đối ứng NSTW, nguồn khác là NSTW


			18			Đường trục Bắc - Nam đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ đường Vành đai 4 đi đê Tả sông Hồng			UBND huyện Yên Lạc			29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			274,000			274,000						274,000									274,000			274,000						274,000			274,000


			19			Đường từ Trung tâm Y tế Lập Thạch đến đê tả Sông Lô (qua khu công nghiệp Yên Thạch, huyện Sông Lô)			UBND huyện Sông Lô			30/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			262,982			262,982						262,982									262,982			262,982						262,982			262,982


			c)			Công nghệ thông tin									62,435			62,435			0			62,072			19,305			19,305			42,768			42,768			0			42,768			42,768			0			31,857			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									23,185			23,185			0			22,822			19,305			19,305			3,518			3,518			0			3,518			3,518			0						0


			1			Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng LAN và bổ sung thiết bị CNTT tại UBND huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			2979/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			1,375			1,375						1,286			1,200			1,200			86			86						86			86						86


			2			Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng LAN và bổ sung thiết bị CNTT tại UBND huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc			3006/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			1,144			1,144						1,137			1,000			1,000			137			137						137			137						137


			3			Đầu tư trang thiết bị phục vụ phát thanh, số hóa truyền hình cấp huyện			Sở Thông tin và Truyền thông			2774/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			9,968			9,968			0			9,939			8,000			8,000			1,940			1,940						1,940			1,940			0			1,940


			4			Dự án ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020 (cấu phần 2)			Văn phòng Tỉnh ủy			2687/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			7,271			7,271			0			7,193			6,500			6,500			694			694						694			694			0			694


			5			Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, điều hành nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền			Bệnh viện Y dược cổ truyền			3145/QĐ-UBND ngày 06/10/2016			3,427			3,427						3,267			2,605			2,605			661			661						661			661


			(ii)			Dự án khởi công mới									39,250			39,250			0			39,250			0			0			39,250			39,250			0			39,250			39,250			0


			1			Đầu tư nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Thông tin và Truyền thông			3013/QĐ-UBND ngày 03/12/2020; 1554/QĐ-UBND ngày 16/6/2021			14,514			14,514						14,514									14,514			14,514						14,514			14,514						11,600


			2			Nâng cấp Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử và các cổng thành phần			Sở Thông tin và Truyền thông			3012/QĐ-UBND ngày 03/12/2020; 1554/QĐ-UBND ngày 16/6/2021			9,290			9,290						9,290									9,290			9,290						9,290			9,290						7,400


			3			Bổ sung, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm hạ tầng thông tin			Sở Thông tin và Truyền thông			3014/QĐ-UBND ngày 03/12/2020; 1587/QĐ-UBND ngày 18/6/2021			12,552			12,552						12,552									12,552			12,552						12,552			12,552						10,000


			4			Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư			Sở Kế hoạch và Đầu tư			682/QĐ-UBND ngày 23/3/2021			2,894			2,894						2,894									2,894			2,894						2,894			2,894


			d)			Quy hoạch									81,058			81,058			0			0			10,576			10,576			70,482			70,482			0			70,482			70,482			0			48,390			0


			(i)			Dự án chuyển tiếp									44,043			44,043			0			0			10,576			10,576			33,467			33,467			0			33,467			33,467			0


			1			Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050			Sở Kế hoạch và Đầu tư			998/QĐ-TTg ngày 10/7/2020			44,043			44,043									10,576			10,576			33,467			33,467						33,467			33,467						23,000


			(ii)			Dự án khởi công mới									37,015			37,015			0			0			0			0			37,015			37,015			0			37,015			37,015			0


			1			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 2724/QĐ-UBND  ngày 06/11/2020			4,958			4,958															4,958			4,958						4,958			4,958						3,965


			2			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 301 tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 260/QĐ-UBND ngày 28/01/2021			4,292			4,292															4,292			4,292						4,292			4,292						3,435


			3			QHPKXD tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 282/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			4,362			4,362															4,362			4,362						4,362			4,362						3,490


			4			QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực phát triển du lịch, dịch vụ khu vực hồ xạ Hương, hồ Bàn Long thuộc xã Minh Quang, huyện Tam Đảo			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			577/QĐ-UBND ngày 09/3/2021			4,065			4,065															4,065			4,065						4,065			4,065						3,000


			5			Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 829/QĐ-UBND  ngày 07/4/2021			7,071			7,071															7,071			7,071						7,071			7,071						4,200


			6			Quy hoạch chung đô thị Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 828/QĐ-UBND  ngày 07/4/2021			6,067			6,067															6,067			6,067						6,067			6,067						3,600


			7			Quy hoạch chung đô thị Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2040 - tỷ lệ 1/10.000			Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp			Số 830/QĐ-UBND  ngày 07/4/2021			6,200			6,200															6,200			6,200						6,200			6,200						3,700


			e)			Công trình công cộng									569,784			523,732			46,052			331,665			358,982			136,154			149,512			117,570			31,942			149,512			117,570			31,942			24,138			3,000


			(i)			Dự án chuyển tiếp									485,537			469,427			16,110			247,418			358,982			136,154			65,265			63,265			2,000			65,265			63,265			2,000


			1			Đường Ven hồ Bảo Sơn, thành phố Vĩnh yên			UBND thành phố Vĩnh Yên			Số 2394/QĐ-CT ngày 11/7/2008; số 3831 ngày 30/12/2011			47,485			47,485						37,117			36,663			36,663			455			455						455			455						455


			2			Điện chiếu sáng QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên. HM Gói thầu xây lắp điện chiếu sáng đoạn Km38+600-Km40+800 QL2 cũ và quyết toán toàn dự án			Sở Giao thông vận tải			QĐ QT số 2950/QĐ-UBND ngày 27/11/2018			34,498			34,498						1,013									1,013			1,013						1,013			1,013						1,013


			3			Di chuyển tuyến đường ống UPVC ND315, CI100 gốc Đề, đoạn qua Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc			Ban GPMB và PTQĐ tỉnh			QT số 2446/QĐ-CT ngày 30/9/2020			360			360						360			323						37			37						37			37						37


			4			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ QL2B ngã ba Hồ Sơn đến khu Trung tâm lễ hội Tây Thiên, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			QT số 1074/QĐ-CT ngày 06/5/2021			29,670			29,670						29,670			29,337						333			333						333			333						333


			5			Hạ ngầm lưới điện trung thế khu du lịch Đại Lải			Sở Công thương			Số 2448/QĐ-UBND ngày 22/10/2018			13,912			5,000			8,912			13,912			5,000			5,000												0			0			0


			6			Dự án Chiếu sáng ĐT 310 từ KCN Bá Thiện II đến giao QL 2B			Sở Công thương			Số 2954/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			14,949			14,949						14,949			14,237			14,237			712			712						712			712


			7			Dưự án Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kv Việt Trì - Vĩnh Yên từ khoảng cột 83-85 để GPMB dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương			Sở Công thương			3122/QĐ-UBND ngày 18/12/2018			10,662			10,662						10,662			10,000			10,000			662			662						662			662


			8			Hệ thống điện chiếu sáng QL2B đoạn từ Km3+200 - Km9+700			Sở Công thương			số 3031/QĐ-UBND ngày 31/12/2017			21,049			21,049						21,049			18,945			18,945			2,104			2,104						2,104			2,104


			9			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú			Sở Công thương			2826/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			12,969			12,969						12,969			10,000			10,000			2,969			2,969						2,969			2,969


			10			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT 309, đoạn từ 13+128÷Km20+267			Sở Công thương			Số 2839/QĐ-UBND ngày 31/01/2019			11,989			11,989						11,989			10,000			10,000			1,989			1,989						1,989			1,989


			11			Xây dựng rãnh, bể xử lý thải khu tái định cư thôn Trại Cúp xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			2792/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			8,857			8,857						8,857			8,155			8,155			702			702						702			702


			12			Các hạng mục còn lại Khu công viên quảng trường tỉnh Vĩnh phúc			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			1495/QĐ-CT ngày 30/5/2014; 3119/QĐ-CT ngày 30/10/2014			66,820			66,820			0						50,134						16,686			16,686						16,686			16,686


			13			Dự án thành phần 2 "San nền, đường giao thông, hồ cảnh quan, cây xanh Khu trung tâm di tích danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo"			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			593/QĐ-CT
ngày 
03/03/2014			117,371			117,371			0						87,347						29,653			29,653						29,653			29,653


			14			Sân vận động Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			3379/QĐ-CT ngày 7/108/2009			60,430			60,430						57,387			55,687						1,700			1,700						1,700			1,700


			15			Vỉa hè, cây xanh đường Trường Chinh (ĐT 301) đoạn từ Đảo Xuyến phường Đồng Xuân đến ngã ba khu du lịch Đại Lải			UBND thành phố Phúc Yên			3153/QĐ-UBND ngày 19/12/2018			16,198			9,000			7,198			9,166			8,586			8,586			2,500			500			2,000			2,500			500			2,000


			16			Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe thị xã Phúc Yên			Ban Quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc			2868/QĐ-UBND ngày 27/10/2017			18,318			18,318						18,318			14,568			14,568			3,750			3,750						3,750			3,750


			(ii)			Dự án khởi công mới									84,247			54,305			29,942			84,247			0			0			84,247			54,305			29,942			84,247			54,305			29,942


			1			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh 302 đoạn từ Km2+500-Km6+600			Sở Công thương			2186/QĐ-UBND ngày 27/8/2020; 407/QĐ-CT ngày 22/02/2021			7,699			7,699						7,699									7,699			7,699						7,699			7,699						5,750


			2			Xây dựng tuyến cống thoát nước ngầm phía trước trụ sở công an tỉnh			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			508/QĐ-UBND ngày 03/3/2021; 1765/QĐ-UBND ngày 05/7/2021			5,039			5,039						5,039									5,039			5,039						5,039			5,039						3,000


			3			Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Vĩnh Yên			Sở Công thương			13/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; 1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			48,942			19,000			29,942			48,942									48,942			19,000			29,942			48,942			19,000			29,942			8,550


			4			Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.307, đoạn từ Km16+500-Km23+220			Sở Công thương			424/QĐ-UBND ngày 23/02/2021; 1571/QĐ-UBND ngày 16/6/2021			10,409			10,409						10,409									10,409			10,409						10,409			10,409						5,000


			5			Chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông tuyến đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh, đoạn trên địa bàn huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			3281/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 2489/QĐ-UBVND ngày 10/9/2021			6,943			6,943						6,943									6,943			6,943						6,943			6,943									3,000


			6			Hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT.302B, đoạn từ xã Thiện Kế đến xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên			Sở Công thương			1652/QĐ-UBND ngày 25/6/2021			5,215			5,215						5,215									5,215			5,215						5,215			5,215


			f)			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.									50,000			50,000			0						0			0			50,000			50,000			0			50,000			50,000			0			50,000			0


			1			Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc									50,000			50,000															50,000			50,000						50,000			50,000						50,000


			(9)			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội									236,105			236,105			0			222,642			170,124			10,456			57,481			57,481			0			57,481			57,481			0			9,994			2,502


			(i)			Dự án chuyển tiếp									186,651			186,651			0			172,567			170,124			10,456			8,027			8,027			0			8,027			8,027			0


			1			San nền, cổng hàng rào, nhà thường trực, nhà để xe, sân đường Thư viện tỉnh			Thư viện tỉnh			1098/QĐ-CT ngày 18/4/2014; QT 14/QĐ-SXD ngày 20/8/2018			1,084			1,084									940			940			144			144						144			144						144


			2			Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ			272/QĐ-SXD ngày 30/10/2019			3,790			3,790						3,790			3,000			3,000			790			790						790			790						500


			3			Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc			Tỉnh đoàn			2823/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			6,485			6,485						6,485			5,500			5,500			985			985						985			985						500


			4			Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc và Trụ sở cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên			Cục thi hành án dân sự			2915/QĐ-BTP ngày 31/10/2014			44,994			44,994						44,994			43,886						1,108			1,108						1,108			1,108


			5			Trụ sở làm việc Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Sông Lô			3208/QĐ-UBND ngày 29/10/2010			130,298			130,298						117,298			116,798			1,016			5,000			5,000						5,000			5,000


			(ii)			Dự án khởi công mới									49,454			49,454			0			50,075			0			0			49,454			49,454			0			49,454			49,454			0


			1			Nhà làm việc số 2 – Sở Xây dựng			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; 411/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			11,696			11,696						11,696									11,696			11,696						11,696			11,696						5,850			2,502


			2			Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm phát triển nông lâm nghiệp tỉnh			430/QĐ-UBND ngày 23/02/2021; 1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			6,303			6,303						6,303									6,303			6,303						6,303			6,303						3,000


			3			Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			2931/QĐ-UBND ngày 22/10/2021			3,693			3,693						3,693									3,693			3,693						3,693			3,693


			4			Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Phúc			Sở Khoa học và Công nghệ			2420/QĐ-UBND ngày 01/9/2021			4,885			4,885						4,885									4,885			4,885						4,885			4,885


			5			Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Quản lý ĐTXD công trình tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA ĐTXD CT tỉnh			2932/QĐ-UBND ngày 22/10/2021			14,998			14,998						14,998									14,998			14,998						14,998			14,998


			6			Cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục Trung Tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc			Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc			3255/QĐ-UBND ngày 30/11/2021			7,879			7,879						8,500									7,879			7,879						7,879			7,879


			(10)			Phân khai sau vốn ngành, lĩnh vực									794,974			794,974															794,974			794,974						794,974			794,974








B7-đất tỉnh


			Biểu số 07


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN THU TỪ ĐẤT CẤP TỈNH


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Dự kiến giá trị KLHT dự án			Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó									Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác															NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác


						TỔNG SỐ									14,168,858			5,939,172			8,229,686			1,496,029			4,051,369			3,616,369			4,634,397			1,992,320			2,642,077			4,634,397			1,992,320			2,642,077


			I			Vốn chuẩn bị đầu tư									17,157			17,157						40,080									17,157			17,157						17,157			17,157						Chi tiết tại NQ36, 20, 24, 44 năm 2021


			II			Vốn các dự án do cấp tỉnh đầu tư									3,525,487			833,704			2,691,783			493,555			63,990			63,990			3,346,366			769,714			2,576,652			3,346,366			769,714			2,576,652


						Công trình trọng điểm


			1			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; 2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			1,800,000			33,217			1,766,783												1,800,000			33,217			1,766,783			1,800,000			33,217			1,766,783			Nguồn khác là NSTW (1.134 tỷ) và vốn Trọng điểm 632,783 tỷ


			2			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN			43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 2702/QĐ-UBND ngày 28/9/2021			678,801			388,801			290,000												678,801			388,801			290,000			678,801			388,801			290,000			Nguồn khác là vốn TĐ (200 tỷ) và vốn TC (90 tỷ)


			3			Công viên giải trí thành phố Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên			Số 2017/QĐ-UBND ngày 29/7/2019			415,000			115,000			300,000			299,869			63,990			63,990			235,879			51,010			184,869			235,879			51,010			184,869			Nguồn khác là vốn STC			161,256


			4			Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C đoạn từ QL2C đến QL2B			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			27/NQ-HĐND ngày 03/8/2021; 2618/QĐ-UBND ngày 24/9/2021			438,000			200,000			238,000												438,000			200,000			238,000			438,000			200,000			238,000			Nguồn khác là Vốn trọng điểm


			5			Đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc (đoạn nối từ đường Vành đai 3 đến đường Vành đai 4)			UBND huyện Bình Xuyên			18/NQ-HĐND ngày 05/7/2021; 23/NQ-HĐND ngày 03/8/2021			193,686			96,686			97,000			193,686									193,686			96,686			97,000			193,686			96,686			97,000			Nguồn khác là vốn NSTW


			II			Đối ứng dự án ODA									9,459,538			3,987,060			5,472,478			- 0			3,987,379			3,552,379			104,198			104,198			- 0			104,198			104,198			- 0


			1			Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			770/QĐ-CT ngày 10/3/2016			4,815,800			1,532,300			3,283,500						1,194,485			1,194,485			95,000			95,000						95,000			95,000


			2			Dự án Cầu Đầm Vạc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			3048/QĐ-CT ngày 27/9/2016, 1878/QĐ-UBND ngày 05/8/2019			612,527			123,020			489,507						136,286			136,286			9,000			9,000						9,000			9,000


			3			Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			2725/QĐ-CT ngày 17/10/2006; 17/2007/QĐ-CT ngày 21/3/2007, 05/2007/QĐ-CT ngày 17/01/2007			4,031,211			2,331,740			1,699,471						2,656,608			2,221,608			198			198						198			198


			III			Bổ sung có mục tiêu đầu tư hạ tầng cho cấp huyện									232,000			185,000			47,000			158,000			- 0			- 0			232,000			185,000			47,000			232,000			185,000			47,000


			1			Cải tạo, nâng cấp ĐH.26B, huyện Tam Dương, đoạn từ QL.2C (xã An Hòa) đến ĐT.309C (xã Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Dương			TD 36/NQ-HĐND ngày 06/11/2020; TD 4876/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			38,000			35,000			3,000			38,000									38,000			35,000			3,000			38,000			35,000			3,000			BSCMT


			2			Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.65 từ Tam Quan (ĐT.309) đến Bưu điện Hồ Sơn, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			1233/QĐ-UBND ngày 30/12/2020			74,000			60,000			14,000												74,000			60,000			14,000			74,000			60,000			14,000			BSCMT


			3			Đường kết nối KCN Khai Quang với KCN Sơn Lôi địa phận huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			BX 220/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 1538/QĐ-UBND ngày 02/6/2021			120,000			90,000			30,000			120,000									120,000			90,000			30,000			120,000			90,000			30,000			BSCMT


			IV			Vốn chương trình, nghị quyết									803,671			785,246			18,425			804,394			- 0			- 0			803,671			785,246			18,425			803,671			785,246			18,425


			(i)			Đề án phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020-2030 định hướng đến năm 2045									786,895			770,000			16,895			790,648			0			0			786,895			770,000			16,895			786,895			770,000			16,895


			1			Đường vào khu đất dịch vụ xã Cao Minh			UBND thành phố Phúc Yên			49/NQ-HĐND ngày 31/12/2020			110,000			110,000			0			110,000									110,000			110,000			0			110,000			110,000			0


			2			Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị phường Trưng Nhị			UBND thành phố Phúc Yên			50/NQ-HĐND ngày 31/12/2020; 734/QĐ-UBND ngày 12/4/2021			267,053			260,000			7,053			268,882									267,053			260,000			7,053			267,053			260,000			7,053


			3			Đường tránh Xuân Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			48/NQ-HĐND ngày 31/12/2020			142,635			140,000			2,635			142,656									142,635			140,000			2,635			142,635			140,000			2,635


			4			Đầu tư phát triển đô thị phường Phúc Thắng đoạn từ ĐT.301 nối ra đường Nguyễn Tất Thành			UBND thành phố Phúc Yên			51/NQ-HĐND ngày 31/12/2020			267,207			260,000			7,207			269,110									267,207			260,000			7,207			267,207			260,000			7,207


			(ii)			Chuyển nguồn có mục tiêu để hỗ trợ 02 huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu									13,746			13,746						13,746									13,746			13,746						13,746			13,746						Đã phân chi tiết tại NQ 20 năm 2021


			(iii)			Thực hiện Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019									3,030			1,500			1,530			0			0			0			3,030			1,500			1,530			3,030			1,500			1,530


			1			Cải tạo, nạo vét hồ Đồng Long Trong, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND xã Đôn Nhân			371/QĐ-UBND ngày 06/7/2021			3,030			1,500			1,530												3,030			1,500			1,530			3,030			1,500			1,530


			V			Phân khai sau nguồn thu từ đất cấp tỉnh quản lý									131,005			131,005															131,005			131,005						131,005			131,005








B8-Huyện


			Biểu số 08


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN GIAO VỀ CẤP HUYỆN (THEO MỨC VỐN DO TRUNG ƯƠNG GIAO)


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																		Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


									Tổng số			Trong đó


												Nguồn vốn phân theo nguyên tắc và tiêu chí			Nguồn thu từ đất


			A			TỔNG SỐ			9,847,740			6,840,060			3,007,680


			1			Vĩnh Yên			1,660,142			932,370			727,772


			2			Phúc Yên			1,383,480			1,100,900			282,580


			3			Lập Thạch			953,120			733,120			220,000


			4			Sông Lô			781,167			581,167			200,000


			5			Tam Dương			754,636			509,636			245,000


			6			Tam Đảo			877,326			687,326			190,000


			7			Bình Xuyên			1,156,708			845,758			310,950


			8			Yên Lạc			874,918			619,360			255,558


			9			Vĩnh Tường			1,406,243			830,423			575,820








B9-XS


			Biểu số 09


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN THU TỪ XỔ SỐ KIẾN THIẾT


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Dự kiến giá trị KLHT dự án			Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó									Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác															NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác


						TỔNG SỐ									313,344			125,000			188,344			- 0			69,605			69,605			243,739			125,000			118,739			243,739			125,000			118,739						0


			A			Phân khai chi tiết									236,344			48,000			188,344			- 0			69,605			69,605			166,739			48,000			118,739			166,739			48,000			118,739						0


			1			Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học số 1 Trường mầm non xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc			UBND xã Trung Nguyên			447/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			12,936			850			12,086						4,300			4,300			8,636			850			7,786			8,636			850			7,786			BSCMT			0


			2			Trường Tiểu học Lãng Công huyện Sông Lô. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, cải tạo nhà điều hành, nhà ăn, nhà vệ sinh, khuôn viên			UBND xã Lãng Công			60/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2019			10,649			950			9,699						3,650			3,650			6,999			950			6,049			6,999			950			6,049			BSCMT			0


			3			Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường mầm non Hoa Sen, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND TT Lập Thạch			41/QĐ-UBND ngày 29/3/218			12,709			900			11,809						2,600			2,600			10,109			900			9,209			10,109			900			9,209			BSCMT			0


			4			Cải tạo, sữa chữa nhà lớp học kết hợp nhà bếp ăn Trường Mầm non xã Văn Quán, huyện Lập Thạch			UBND xã Văn Quán			Số: 188 /QĐ - CTUBND ngày 29/10/2020			1,260			1,000			260						200			200			1,060			1,000			60			1,060			1,000			60			BSCMT			0


			5			Cải tạo sửa chữa trạm y tế xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			UBND xã Sơn Đông			177/QĐ-CTUBND ngày 15/10/2019			980			600			380						200			200			780			600			180			780			600			180			BSCMT			0


			6			Cải tạo, sữa chữa, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Sơn Đông, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.			UBND xã Sơn Đông			Số: 53 /QĐ - CTUBND ngày 28/6/2019			1,300			800			500						300			300			1,000			800			200			1,000			800			200			BSCMT			0


			7			Cải tạo, sữa chữa nâng cấp sân trường mầm non xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch (khu trung tâm). Hạng mục: Nhà điều hành, nhà bếp ăn và các công trình phụ trợ			UBND xã Xuân Hòa			Số: 118/QĐ - UBND ngày 29/10/2019			1,286			1,000			286						200			200			1,086			1,000			86			1,086			1,000			86			BSCMT			0


			8			Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành Trường mầm non xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch			UBND xã Ngọc Mỹ			Số: 119A/QĐ-UBND, ngày 26/10/2019			1,096			850			246						200			200			896			850			46			896			850			46			BSCMT			0


			9			Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường tiểu học xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo			UBND xã Hồ Sơn			319/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			3,225			500			2,725						1,000			1,000			2,225			500			1,725			2,225			500			1,725			BSCMT			0


			10			Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng Trường tiểu học Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc			UBND xã Trung Nguyên			424/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			12,687			1,300			11,387						6,280			6,280			6,407			1,300			5,107			6,407			1,300			5,107			BSCMT			0


			11			Trường THCS xã Đồng Ích huyện Lập Thạch. Hạng mục nhà lớp học bộ môn			UBND xã Đồng Ích			1618/QĐ-UBND ngày 28/10/2019			6,874			1,000			5,874						2,000			2,000			4,874			1,000			3,874			4,874			1,000			3,874			BSCMT			0


			12			Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên			UBND xã Sơn Lôi			3293/QĐ-UBDN ngày 29/10/2018			4,559			700			3,859						3,495			3,495			1,064			700			364			1,064			700			364			BSCMT			0


			13			Cải tạo sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học 8 phòng Trường tiểu học xã Liên Hòa, huyện Lâp Thạch			UBND xã Liên Hòa			29a/QĐ-UBND ngày 12/4/2014			3,940			600			3,340						2,500			2,500			1,440			600			840			1,440			600			840			BSCMT			0


			14			Trường Trung học cơ sở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Hạng mục: nhà rèn luyện thể chất.			UBND xã Liên Hòa			32/QĐ-CTUBND ngày 10/4/2014			3,531			600			2,931						2,800			2,800			731			600			131			731			600			131			BSCMT			0


			15			Trường tiểu học xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch. Hạng mục: San nền, kè đá, cổng tường rào			UBND xã Ngọc Mỹ			42A/QĐ-UBND ngày 25/3/2014			2,509			600			1,909						1,600			1,600			909			600			309			909			600			309			BSCMT			0


			16			Nhà rèn luyện thể chất và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học xã Yên Phương huyện Yên Lạc			UBND xã Yên Phương			102/QĐ-CT ngày 28/10/2016			6,809			700			6,109						5,800			5,800			1,009			700			309			1,009			700			309			BSCMT			0


			17			Nhà ăn bán trú Trường tiểu học Phạm Công Bình xã Đồng Văn huyện Yên Lạc			UBND xã Đồng Văn			391/QĐ-UBND ngày 30/10/2018			8,155			700			7,455						7,200			7,200			955			700			255			955			700			255			BSCMT			0


			18			Đường GTNT xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch. Các tuyến đường thôn Han, thôn Minh Sơn, thôn Hòa Loan và thôn Văn Trưng			UBND xã Ngọc Mỹ			19a/QĐ-CTUBND ngày 18/6/2018			4,412			700			3,712						2,468			2,468			1,944			700			1,244			1,944			700			1,244			BSCMT			0


			19			Đường GTNT xã Ngọc Mỹ huyện Lập Thạch. Các tuyến đường thôn Cương, thôn Tân Cương và thôn Nghệ Oản Trung			UBND xã Ngọc Mỹ			20b/QĐ-CTUBND ngày 18/6/2018			4,468			750			3,718						800			800			3,668			750			2,918			3,668			750			2,918			BSCMT			0


			20			Đường giao thông xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch tuyến thôn Chùa, Nương Cầu; thôn Xuôi đi thôn Dộc và thôn Mới			UBND xã Tiên Lữ			33/QĐ-UBND ngày 10/4/2018			5,510			700			4,810						950			950			4,560			700			3,860			4,560			700			3,860			BSCMT			0


			21			Đường GTNT xã Đức Bác huyện Sông Lô, Tuyến Tỉnh lộ 306 - thôn Thượng Trưng - Thôn Dương Thọ			UBND xã Đức Bác			123/QĐ-UBND ngày 26/10/2020			1,300			1,000			300						200			200			1,100			1,000			100			1,100			1,000			100			BSCMT			0


			22			Đường GTNT xã Quang Yên, huyện Sông Lô. Tuyến 1: Nhà ông Lân thôn Đá Đen - Nhà ông Cương thôn Viễn; Tuyến 2: nhà bà Sợi - nhà ông Điện thôn Đá Đen			UBND xã Quang Yên			69/QĐ-CT ngày 12/2/2013			5,190			750			4,440						3,350			3,350			1,840			750			1,090			1,840			750			1,090			BSCMT			0


			23			Đường GTNT thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; Tuyến 1: QL2C - nhà Khánh Toàn; Tuyến nhánh: từ nhà ông Cự - Nhà bà Thanh; Tuyến 2: Từ QL2C - nhà ông Xuân			UBND thị trấn Hợp Hòa			111/QĐ-UBND ngày 30/10/2018			3,033			750			2,283						900			900			2,133			750			1,383			2,133			750			1,383			BSCMT			0


			24			Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đức Bác, huyện Sông Lô			UBND xã Đức Bác			11/QĐ-UBND ngày 02/2/2016			1,999			900			1,099						986			986			1,013			900			113			1,013			900			113			BSCMT			0


			25			Đường GTNT xã Quang Yên huyện Sông Lô. Tuyến 1: Nhà ông Ngân Hàng – Khu định cư mới thôn Đồng Dong; Tuyến 2: Nhà ông Hàn – Nhà ông Đức thôn Đá Đen; Tuyến 3: Từ TL 307 – Nhà ông Quý Lưỡng			UBND xã Quang Yên			QĐ số 68/QĐ-CT ngày 12/2/2013			4,565			752			3,813						3,813			3,813			752			752			0			752			752			0			BSCMT			0


			26			Đường GTNT xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương. Tuyến 1 từ nhà ông Vĩnh – nhà Thắng Ân. Tuyến 2 từ QL 2C – nghĩa trang Đồng Miễu. Tuyến 3 QL2C – nghĩa trang Đồng Khung			UBND xã Đồng Tĩnh			QĐ số 29/QĐ-CT ngày 12/3/2013			6,728			448			6,280						6,280			6,280			448			448			0			448			448			0			BSCMT			0


			27			Đường GTLT thôn Đá Đứng - Đồng Dạ xã Quang Yên. Các tuyến chính: nhà ông Hảo - nhà Bà Suất, nhà ông Xe - nhà ông Mật; nhà ông Pháp - nhà bà Huyền; nhà Thành Duyên - nhà Bắc Kỳ, nhà Quế Lê - nhà Ba Xuyên			UBND xã Quang Yên			45/QĐ-CT ngày 8/4/2013			6,702			600			6,102						4,534			4,534			2,168			600			1,568			2,168			600			1,568			BSCMT			0


			28			Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Đạo Trù huyện Tam Đảo. Tuyến: Từ ĐH61B (nhà Tám Hương) đi hồ Vĩnh Thành			UBND xã Đạo Trù			183/QĐ-UBND ngày 18/11/2020			6,923			3,000			3,923						1,000			1,000			5,923			3,000			2,923			5,923			3,000			2,923			BSCMT			0


			29			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Yên Phương, huyện Yên Lạc			UBND xã Yên Phương			130/QĐ-UBND ngày 25/9/2020			7,136			2,000			5,136												7,136			2,000			5,136			7,136			2,000			5,136			BSCMT			0


			30			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Đại Tự, huyện Yên Lạc			UBND xã Đại Tự			297/QĐ-UBND ngày 7/10/2020			6,382			1,000			5,382												6,382			1,000			5,382			6,382			1,000			5,382			BSCMT			0


			31			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên			UBND xã Tân Phong			79/QĐ-UBND ngày 24/9/2020			4,043			1,000			3,043												4,043			1,000			3,043			4,043			1,000			3,043			BSCMT			0


			32			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Trung Hà, huyện Yên Lạc			UBND xã Trung Hà			76/QĐ-UBND ngày 31/3/2020			2,013			900			1,113												2,013			900			1,113			2,013			900			1,113			BSCMT			0


			33			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Liên Châu, huyện Yên Lạc			UBND xã Liên Châu			40a/QĐ-UBND ngày 26/32020			2,991			500			2,491												2,991			500			2,491			2,991			500			2,491			BSCMT			0


			34			Nhà khám chữa bệnh và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Hoàng Hoa			UBND xã Hoàng Hoa			115/QĐ-UBND ngày 20/7/2020			8,007			1,500			6,507												8,007			1,500			6,507			8,007			1,500			6,507			BSCMT			0


			35			Nhà khám chữa bệnh 2 tầng và hệ thống sân vườn Trạm y tế xã Hoàng Đan			UBND xã Hoàng Đan			204/QĐ-UBND ngày 11/7/2021			8,301			1,500			6,801												8,301			1,500			6,801			8,301			1,500			6,801			BSCMT			0


			36			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Cải tạo nhà khám chữa bệnh 2 tầng + sân vườn, cổng, tường rào, rãnh thoát nước, nhà để xe			UBND xã Xuân Hòa			84/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2021			2,889			2,500			389												2,889			2,500			389			2,889			2,500			389			BSCMT			0


			37			Cải tạo sửa chữa Trạm y tế xã Yên Thạch, huyện Sông Lô. Hạng mục: Xây mới nhà bệnh nhân, xây kè đá, cổng tường rào, rãnh thoát nước, nhà để xe, sân vườn thuốc nam			UBND xã Yên Thạch			121/QĐ-CTUBND ngày 24/8/2021			5,981			2,500			3,481												5,981			2,500			3,481			5,981			2,500			3,481			BSCMT			0


			38			Nhà khám chữa bệnh và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc			UBND xã Trung Nguyên			794/QĐ-UBND ngày 24/6/2021			8,142			1,250			6,892												8,142			1,250			6,892			8,142			1,250			6,892			BSCMT			0


			39			Nhà khám chữa bệnh và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên			UBND xã Cao Minh			663/QĐ-UBND ngày 27/10/2021			8,683			1,500			7,183												8,683			1,500			7,183			8,683			1,500			7,183			BSCMT			0


			40			Nâng cấp Trạm y tế xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương			UBND xã Hợp Thịnh			155/QĐ-UBND ngày 27/7/2021			8,200			1,000			7,200												8,200			1,000			7,200			8,200			1,000			7,200			BSCMT			0


			41			Cải tạo nâng cấp Trạm y tế xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương			UBND xã Đồng Tĩnh			122a/QĐ-UBND ngày 11/3/2021			2,837			1,500			1,337												2,837			1,500			1,337			2,837			1,500			1,337			BSCMT			0


			42			Cải tạo nâng cấp Trạm y tế xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường			UBND xã Lũng Hòa			212/QĐ-UBND ngày 23/8/2021			3,374			1,500			1,874												3,374			1,500			1,874			3,374			1,500			1,874			BSCMT			0


			43			Trạm y tế xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường			UBND xã Việt Xuân			174/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			12,031			3,850			8,181												12,031			3,850			8,181			12,031			3,850			8,181			BSCMT			0


			B			Phân khai sau nguồn XSKT									77,000			77,000															77,000			77,000						77,000			77,000									0








B10-vay


			Biểu số 10


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Chủ đầu tư			Quyết định Chủ trương đầu tư/ Dự án đầu tư												Vốn đã bố trí đến hết 31/12/2020						Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025									Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025									Ghi chú


												Số quyết định			Tổng mức đầu tư			Trong đó						Tổng số			Trong đó: Vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020			Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


																		NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác												NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác						NS tỉnh (vốn đầu tư công)			Nguồn khác


						TỔNG SỐ									7,853,568			2,265,407			5,588,161			1,519,519			1,519,519			1,450,600			1,450,600			- 0			1,450,600			1,450,600			- 0


			1			Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			1682/QĐ-TTg ngày 30/9/2015;  770/QĐ-CT ngày 10/3/2016			4,815,800			1,532,300			3,283,500			1,194,485			1,194,485			876,600			876,600						876,600			876,600


			2			Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			392/QĐ-TTg ngày 10/3/2016, 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016			2,234,641			599,737			1,634,904			122,648			122,648			345,826			345,826						345,826			345,826


			3			Dự án Cầu Đầm Vạc			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài			1758/QĐ-TTg ngày 15/10/2015, 3048/QĐ-CT ngày 27/9/2016, 1878/QĐ-UBND ngày 05/8/2019			612,527			123,020			489,507			136,286			136,286			210,000			210,000						210,000			210,000


			4			Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Vĩnh Phúc			Sở Nông nghiệp và PTNT			924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018			190,600			10,350			180,250			66,100			66,100			18,174			18,174						18,174			18,174








B11-ĐP BS


						Biểu số 11


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỪ CÁC NGUỒN VỐN: TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI, KẾT DƯ NGÂN SÁCH, CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG… (CÁC NGUỒN BỔ SUNG CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGOÀI NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2020-2025 TW GIAO)


			(Kèm theo Quyết định số: 3530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


																																																			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Tên dự án			Chủ đầu tư			Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án			Quyết định phê duyệt dự án/QT được duyệt			TMĐT/QT được duyệt												Vốn đã phân bổ (giải ngân) đến ngày 31/12/2020												KLHT đến ngày 31/12/2020			KLHT dự kiến QT (chỉ điền đối với các DA đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng)			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 các nguồn bổ sung tăng chi ĐTPT của NSĐP									Tên nguồn vốn			Ghi chú


																		Tổng cộng			Trong đó									Tổng cộng			Trong đó															Tổng cộng			Trong đó


																					Nguồn ĐTC cấp tỉnh			Nguồn Sở Tài chính theo dõi			Nguồn NS huyện, xã, NSTW, khác						Nguồn ĐTC cấp tỉnh			Nguồn Sở Tài chính theo dõi			Nguồn NS huyện, xã, NSTW, khác												Nguồn NSĐP bổ sung tăng chi ĐTPT			Nguồn khác


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			11580600			8,256,190


						TỔNG SỐ												12,533,509			4,258,164			7,070,683			1,204,345			5,983,957			1,828,668			3,617,356			537,933			4,680,330			1,743,424			11,561,015			10,000,000			1,557,430									10000000


			A			CẤP TỈNH QUẢN LÝ												12,533,509			4,258,164			7,070,683			1,204,345			5,983,957			1,828,668			3,617,356			537,933			4,680,330			1,743,424			11,141,615			9,580,600			1,557,430


			*			Phân khai chi tiết												12,533,509			4,258,164			7,070,683			1,204,345			5,983,957			1,828,668			3,617,356			537,933			4,680,330			1,743,424			4,885,425			3,324,410			1,557,430


			I			Dự án cấp tỉnh												11,271,244			4,258,164			6,077,253			935,827			5,604,957			1,828,668			3,277,356			498,933			4,559,830			1,743,424			4,002,477			2,670,980			1,327,912									6,256,190


			a			Dự án quyết toán												149,130			0			112,561			36,569			126,275			8,096			96,944			21,235			118,118			131,925			18,404			18,404			0


			1			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phú Đa, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			1100/QĐ-UBND ngày 18/5/2018			453/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/10/2018;
484/QĐ-SNN&PTNT (QT)			2,751						2,751						2,550						2,550						2,751			2,751			201			201			0			Tiết kiệm chi năm 2017 (Dự phòng)


			2			Chống thấm thân đập chính hồ chứa nước Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			Số 413/QĐ-CT  ngày 02/10/2014			Số 413/QĐ-CT  ngày 02/10/2014			23,333						8,000			15,333			16,096			8,096			8,000									18,838			2,742			2,742			0			Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			3			Cải tạo, sửa chữa sân vườn và nội thất một số hạng mục thuộc Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc			Văn phòng UBND tỉnh			2467/QĐ-UBND ngày 01/10/2020			2614/QĐ-UBND ngày 21/10/2020			6,992						6,992						0						0						6,642						6,992			6,992			0			Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019


			4			Sửa chữa, bổ sung biển báo hiệu đường bộ và vạch tín hiệu giao thông trên các tuyến đường nội thị thành phố Vĩnh Yên			Sở Giao thông vận tải			1688/QĐ-CT ngày 18/09/2016;			2945/QĐ-UBND ngày 19/09/2016;
426/QĐ-CT ngày 23/02/2021			38,461						17,225			21,236			36,235						15,000			21,235			38,461			38,461			2,225			2,225			0			Tăng thu năm 2015


			5			Kè chống sạt lở bờ Tả sông Lô đoạn từ K9+100 đến K9+300 và đoạn từ K9+500 đến K9+950 xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô			Sở NN&PTNT			Số 2466/QĐ-UBND ngày 28/7/2016			3146/QĐ-UBND ngày 06/10/2016;
334/QĐ-CT ngày 05/02/2021			19,261						19,261						17,900						17,900						19,261			19,261			1,406			1,406			0			Tiết kiệm chi năm 2016 (Dự phòng);
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			6			Xử lý cấp bách ngập úng khu vực Công ty Honda Việt Nam			Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh			596/QĐ-UBND ngày 25/2/2016			1154/QĐ-UBND ngày 30/03/2016
2188/QĐ-UBND ngày 27/08/2020 (QT)			33,226						33,226						31,208						31,208						33,226			33,226			2,018			2,018			0			Tăng thu tiền sử dụng dất năm 2019


			7			Di chuyển đường dây điện phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê Hữu sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch			Ban GPMB và PTQĐ tỉnh			2452/QĐ-CT ngày 06/09/2013;
547/QĐ-UBND ngày 12/03/2018
2672/QĐ-CT ngày 01/10/2013			1097/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 (QT)			1,986						1,986						1,886						1,886						1,986			1,986			100			100			0			Tăng thu tiền sử dụng dất năm 2019


			8			Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước và ATGT ĐT 303 đoạn Km4-Km11			Ban QLDA các công trình giao thông			1620/QĐ-UBND ngày 02/07/2019			2763/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			8,705						8,705						8,000						8,000						8,091			8,705			705			705			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			9			Sửa chữa mặt đường và xây rãnh thoát nước và ATGT ĐT 309 đoạn Km0-Km7			Ban QLDA các công trình giao thông			1619/QĐ-UBND ngày 02/07/2019			2763/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			8,697						8,697						7,200						7,200						7,700			8,697			1,497			1,497			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			10			Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc			Thanh tra tỉnh			2728/QĐ-UBND ngày 29/10/2019			2837/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			5,718						5,718						5,200						5,200						0						518			518			0			Tiết kiệm chi 2019


			b			Dự án hoàn thành chờ quyết toán												1,698,531			843,393			795,427			59,711			1,300,040			806,638			487,228			6,174			1,453,266			1,481,848			216,678			176,967			39,711


			1			Xây dựng Trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai			Sở TN&MT			Dự án giai đoạn trước chuyển sang			2172/QĐ-CT ngày 4/8/2010 và 1180/QĐ-CT ngày 30/3/2016			38,834			22,934			15,900						32,918			21,018			11,900									36,905			3,988			534			3,454			Nguồn Tăng thu, Tiết kiệm chi các năm


			2			Dự án Cầu vượt đường sắt Đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (½ bên trái tuyến)			Ban QLDA các công trình giao thông			18/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2716/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			103,500						103,500						90,000						90,000						97,000			97,000			7,000			7,000			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			3			Xử lý sạt lở đuôi tràn xả lũ hồ Vĩnh Thành, huyện Tam Đảo. Đoạn từ Km0+375 - Km0+855			Sở NN&PTNT			2078/QĐ-UBND ngày 25/7/2017			2727/QĐ-UBND ngày 17/10/2017			14,218						14,218			0			11,000						11,000						11,984						13,371			2,574			10,797			Tiết kiệm chi năm 2017 (Dự phòng)


			4			Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới)			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			118/TTHĐND-TH ngày 07/11/2018			2022a/QĐ-UBND ngày 31/08/2018			473,000			322,000			151,000						381,396			298,758			82,638						422,000			422,000			43,032			20,032			23,000			Kết dư năm 2017


			5			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ Đường Tôn Đức Thắng đến QL.2B			Sở Xây dựng			22/QĐ-HĐND ngày 31/5/2016			2796/QĐ-UBND ngày 30/08/2016			199,937						149,000			50,937			127,218						127,218						135,000			135,000			7,782			7,782			0			Tiết kiệm chi năm 2016


			6			Tuyến cống thoát nước từ cuối đường Lý Nam Đế đến tuyến cống B2000 hiện trạng cuối hồ Xuân Mới, phường Phúc Thắng			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			22010/QĐ-UBND ngày 09/09/2019			254/QĐ-SXD ngày 18/10/2019			4,505						4,505						2,419						2,419						4,000			4,000			1,582			1,582			0			Tăng thu năm 2014;
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			7			Cải tạo, nâng cấp tuyến bờ bao từ trạm bơm Cao Đại đi Quán Sếu và từ Đồng Mào đi Đồng Dào thuộc địa bàn xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			3381/QĐ-UBND ngày 27/10/2016			3554/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			24,600						22,000			2,600			19,000						19,000						20,000			22,000			5,460			3,000			2,460			TK chi năm 2016 (dự phòng)


			8			Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh			Ban QLDA ĐTXD công trình tỉnh			27/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015			503/QĐ-CT ngày 15/02/2016			788,400			498,459			289,941						589,049			486,862			102,187						719,048			719,048			130,000			130,000			0			Cải cách tiền lương; Tăng thu năm 2014


			9			Dự án cải tạo mặt đường, lát vỉa hè, thoát nước các tuyến phố thành phố Phúc Yên			UBND Thành phố Phúc Yên			75/TTHĐND-TH 30/05/2018			2651/QĐ-UBND ngày 30/10/2018			50,453						44,279			6,174			46,174						40,000			6,174			43,223			44,845			4,279			4,279			0			Tiết kiệm chi năm 2016


			10			Xử lý khẩn cấp lún sụt, sập tổ mối trên đê sông Bá Hanh thuộc địa phận xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên			UBND Thành phố Phúc Yên			993/QĐ-UBND ngày 07/5/2018			1999/QĐ-UBND ngày 17/07/2017;
389/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/08/2018			1,084						1,084						866						866						1,011			1,050			184			184			0			Tiết kiệm chi năm 2017 (dự phòng);
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			11			Dự án chuyển tiếp												6,784,940			1,479,573			4,465,820			839,547			4,160,738			1,013,934			2,675,280			471,524			2,978,099			123,919			2,132,181			1,781,165			351,016


			12			Bê tông hóa mặt bờ kênh 6B đoạn qua địa phận xã Thượng Trưng và Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			2619/QĐ-UBND ngày 24/10/2019			2779/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			13,000						13,000						10,000						10,000						10,000						3,000			3,000			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			13			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả ngạn đoạn qua địa phận xã Duy Phiên và Vân Hội huyện Tam Dương			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			09/QĐ-UBND ngày 03/01/2020			165/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/03/2020			3,495						3,495						2,700						2,700						2,700						795			795			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			14			Bê tông hóa mặt bờ kênh 10A đoạn qua địa phận xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			16/QĐ-UBND ngày 06/01/2020			1313/QĐ-UBND ngày 10/06/2020			7,000						7,000						5,000						5,000						5,000						2,000			2,000			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			15			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính tả ngạn đoạn qua địa phận xã Tứ Trưng huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			08/QĐ-UBND ngày 03/01/2020			1442/QĐ-UBND ngày 18/06/2020			5,070						5,070						4,000						4,000						4,000						1,070			1,070			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			16			Bê tông hóa mặt bờ kênh 6B đoạn qua địa phận xã Cao Đại và Tân Cương, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020			1498/QĐ-UBND ngày 25/06/2020			7,524						7,524						6,000						6,000						6,000						1,524			1,524			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			17			Cải tạo, nâng cấp hồ Lozen, xã Quang Yên			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			1094/QĐ-UBND ngày 28/3/2016			2985/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			5,172						5,172						4,600						4,600						4,776			4,776			572			572			0			TK chi năm 2017 (dự phòng)


			18			Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Hào xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			1083/QĐ-UBND ngày 28/3/2016			2964/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			2,448						2,448						2,200						2,200						2,306			2,306			248			248			0			TK chi năm 2017 (dự phòng)


			19			Cải tạo, nâng cấp hồ Lòng Thuyền, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch			1098/QĐ-UBND ngày 28/3/2016			2963/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			2,500						2,500						2,200						2,200						1,987			1,987			300			300			0			TK chi năm 2017 (dự phòng)


			20			Cải tạo, nâng cấp đập Cửu Yên và bê tông hóa mặt bờ bao kết hợp đường dân sinh từ đập Cửu Yên đi Khu liên hiệp thể thao huyện Tam Đảo			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo			2571/QĐ-UBND ngày 18/10/2019			276/QĐ-UBND ngày 13/02/2020			13,756						13,756						11,000						11,000						7,000						2,756			2,756			0			Tiết kiệm chi năm 2019 (dự phòng)


			21			Dự án tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn II cho Đài phát thanh truyền hình tỉnh			Đài PTTH tỉnh Vĩnh Phúc			51/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2712/QĐ-UBND ngày 31/10/2018;
2829/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			59,333						59,333						30,000						30,000												29,333			29,333			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			22			Cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Yên Lạc, đoạn từ ĐT 303 qua UBND thị trấn Yên Lạc đến nút giao Mả Lọ xã Bình Định và đoạn đường nội thị Yên Lạc từ nút giao Mả Lọ đi ĐT 303 (sân bóng huyện Yên Lạc)			UBND huyện Yên Lạc			2728/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh			3179/QĐ-UBND ngày 20/12/2018			24,640						21,000			3,640			16,000						16,000						20,000						5,000			5,000			0			Tiết kiệm chi năm 2016


			23			Đường trục chính huyện Yên Lạc đoạn nối từ QL 2 tránh TP VĩnhYên (phường hội hợp Thành phố Vĩnh Yên) đi ĐT.303 (xã Tề Lỗ huyện Yên Lạc)			UBND huyện Yên Lạc			54/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/10/2019			2844/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			223,200						190,000			33,200			80,000						80,000						10,000						110,000			110,000			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			24			Cải tạo, nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp giao thông đoạn Km 17+950-Km28+800 địa phận huyện Yên Lạc).			UBND huyện Yên Lạc			Dự án giai đoạn trước chuyển sang			1374/QĐ-UBND ngày 10/06/2011;
1438/QĐ-UBND ngày 18/06/2020			649,824			98,500			100,000			451,324			639,824			98,500			90,000			451,324			571,000						10,000			10,000			0			Cải cách tiền lương


			25			Quảng trường văn hóa và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện Yên Lạc			UBND huyện Yên Lạc			19/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2729/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			97,678			0			60,000			37,678			49,262			0			49,262						5,000						48,416			10,738			37,678			TK chi năm 2017;
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			26			Dự án Đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt tại khu vực cách ly phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại Trung đoàn 834 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh			Sở TN&MT			Số 421/QĐ-UBND ngày 28/02/2020			Số 880/QĐ-UBND ngày 09/4/2020			2,627			0			2,627						2,000			0			2,000			0			2,175			0			627			627			0			TK chi năm 2020 (dự phòng)


			27			Xử lý chống sạt lở bờ sông Phan thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường			Chi cục Thủy lợi			3124/QĐ-UBND ngày 10/12/2019			1312/QĐ-UBND ngày 10/06/2020			10,196						10,196						8,000						8,000						8,000						2,196			2,196			0			Tiết kiệm chi năm 2019 (Dự phòng)


			28			Cải tạo nâng cấp ĐT 307, đoạn từ Trung tâm thị trấn Lập Thạch đến Tuyên Quang, đoạn từ Km16+500 đến Km26+140			Ban QLDA các công trình giao thông			133/TTHĐND-TH ngày 06/8/2018			2709/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			90,000						90,000						70,000						70,000						81,000						20,000			20,000			0			Từ nguồn Tăng thu năm 2016


			29			Đường từ ĐT.302 đến Đền Thõng khu danh thắng Tây Thiên qua Thiền viện trúc lâm Tây Thiên			Ban QLDA các công trình giao thông			06/QĐ-HĐND ngày 19/01/2016			1150/QĐ-CT ngày 30/3/2016			93,250						93,250						85,700						85,700						85,963			93,250			7,550			7,550			0			Tăng thu năm 2014,Tăng thu, Tiết kiệm chi các năm


			30			Đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên			Ban QLDA các công trình giao thông			53/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2819/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			258,300			157,000			101,300						77,000						77,000						20,000						181,300			24,300			157,000			Tiết kiệm chi năm 2019


			31			Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc) đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú			Ban QLDA các công trình giao thông			62/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2782/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			301,686			146,000			155,686						70,000						70,000						20,000						85,686			85,686			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			32			Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên			Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh VP			09/QĐ-HĐND ngày 25/02/2016			1724/QĐ-CT ngày 23/5/2016; số 2039/QĐ-UBND ngày 26/8/2019			137,026			7,400			129,626						110,000			0			110,000						98,412						27,026			19,626			7,400			TK chi năm 2016


			33			Đường nối từ Tây Thiên đến KDL Bến Tắm			Ban QLDA các công trình giao thông			10/QĐ-HĐND ngày 25/02/2016 và số 21/QĐ-HĐND ngày 27/5/2016			3439/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; số 1379/QĐ-UBND ngày 05/6/2019			73,825						73,825						52,000						52,000						65,000						21,825			21,825			0			TK chi năm 2016; Tăng thu, Tiết kiệm chi các năm


			34			Xây dựng mới cầu Nóng Km11+600 trên ĐT 307			Ban QLDA các công trình giao thông			3213/QĐ-UBND ngày 18/12/2019			1089/QĐ-UBND ngày 11/05/2020			17,407						17,407						11,000						11,000						3,000						6,407			6,407			0			Kết dư năm 2018


			35			Xây dựng đường nối từ cầu Phú Hậu - QL2A			Ban QLDA các công trình giao thông			300/HĐND-TH ngày 24/10/2017			3060/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			130,000			100,000			30,000						107,000			87,000			20,000						85,469						10,000			10,000			0			Tăng thu năm 2016


			36			Đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh, nối QL2B với QL2C, giai đoạn 2 (Hạng mục điện chiếu sáng)			Ban QLDA các công trình giao thông			Dự án giai đoạn trước chuyển sang			504/QĐ-CT ngày 24/02/2009; 3511/QĐ-UBND ngày 18/12/2017;
3374/QĐ-UBND ngày 31/12/2020			26,954			3,954			23,000						0			0			0			0			0						23,000			23,000			0			Kết dư năm 2018


			37			Kè chống sạt lở bờ tả sông Lô, thôn Khoái Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, đoạn từ K25+200 đến K25+530 và từ K25+650 đến K25+850			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT			3084/QĐ-UBND ngày 11/12/2018			1224/QĐ-UBND ngày 14/5/2019			22,772						22,772			0			20,400						20,400						21,600			21,600			2,372			2,372			0			Tiết kiệm chi năm 2018 (Dự phòng)


			38			Xây dựng, cải tạo ngầm tràn trên ĐT 310, hạ lưu tràn hồ Đại Lải			Sở NN&PTNT			Số 2301/QĐ-UBND ngày 26/8/2015			3059/QĐ-CT ngày 30/10/2015			31,262			10,980			20,282						25,151			10,981			14,170						23,851						6,112			6,112			0			Tiết kiệm chi năm 2018 (Dự phòng);
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			39			Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT			56/TTHĐND-TH ngày 7/5/2018 (89,9 tỷ)			687/QĐ-UBND ngày 04/03/2019			80,910						80,910						64,000						64,000						39,084						16,910			16,910			0			Tiết kiệm chi năm 2017 (Dự phòng);
Tăng thu năm 2016


			40			Cải tạo, nạo vét sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT			63/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2835/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			250,200			30,200			220,000						108,000			18,000			90,000						21,219						130,000			130,000			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			41			Cải tạo, sửa chữa và xây mới một số cầu qua kênh trên địa bàn tỉnh			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT			64/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2842/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			170,640			15,000			155,640						105,000			15,000			90,000						37,298						65,640			65,640			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			42			Xử lý sạt lở đuôi tràn xả lũ hồ Vĩnh Thành tại các vị trí qua khu dân cư thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo			Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT			3108/QĐ-UBND ngày 09/12/2019			1279/QĐ-UBND ngày 05/06/2020			14,445						14,445						10,000						10,000						1,667						4,445			4,445			0			Tiết kiệm chi năm 2019 (Dự phòng)


			43			Cải tạo, sửa chữa đường dây điện tại Trại sản xuất giống cây trồng Vũ Di thuộc Trung tâm Giống cây trồng (nay là Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc)			Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc			3219/QĐ-UBND ngày 19/12/2019			26/QĐ-SCT ngày 20/02/2020			1,895						1,895						1,500						1,500						1,500						395			395			0			Tiết kiệm chi năm 2019 (Dự phòng)


			44			Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B đến QL2C			Sở Xây dựng			53/QĐ-HĐND ngày 21/10/2016			3546/QĐ-UBND ngày 31/10/2016			199,720						199,720						142,769						142,769						127,000						56,951			56,951			0			Cải cách tiền lương


			45			Đường qua khu Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			58/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2840/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			53,917						53,917						27,000						27,000						17,400						26,917			26,917			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			46			Nghĩa trang nhân dân xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên (giai đoạn I)			UBND huyện Bình Xuyên (BQLDA huyện Bình Xuyên)			325/HĐND-TH ngày 27/10/2017			3059/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			19,984						19,984						14,984						14,984						10,394						5,000			5,000			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			47			Đường kết nối KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với KCN Bá Thiện II Vĩnh Phúc, đoạn nối từ nút giao đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành đến ĐT 310			UBND huyện Bình Xuyên			67/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2759/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			144,000						144,000						51,000						51,000						19,644						93,000			93,000			0			Tăng thu tiền sử dụng đất năm 2018


			48			Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, huyện Bình Xuyên đoạn từ ĐT,302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (GĐII)			UBND huyện Bình Xuyên			24/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2723/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			185,200			20,200			165,000						135,200			20,200			115,000												50,000			50,000			0			TK chi năm 2017


			49			Cải tạo nâng cấp đê tả Sông Hồng kết hợp đường GT đoạn từ K0-K17+950 địa phận huyện Vĩnh Tường (Hoàn thiện phần nền và 1/2 mặt bê tông).			UBND huyện Vĩnh Tường			DA giai đoạn trước chuyển sang			1373/QĐ-CT ngày 10/6/2011; 2762/QĐ-UBND ngày 05/11/2018			980,000			648,700			330,000			1,300			788,849			637,549			150,000			1,300			850,000						180,000			180,000			0			TK chi năm 2018


			50			Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường – Tuyến từ quốc lộ 2 (Cụm KTXH Đại Đồng) đến Quốc lộ 2C (Cụm CN Đồng Sóc, xã Vũ Di) huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			61/QĐ-HĐND ngày 31/10/2016			2869/QĐ-UBND ngày 27/10/2017			252,000						252,000						190,000						190,000						217,000						62,000			62,000			0			Tăng thu năm 2016


			51			Trường  THCS Chất lượng cao huyện Vĩnh Tường (Giai đoạn 1)			UBND huyện			131/HĐND-TH ngày 02/8/2018			2706/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			97,014			20,000			50,000			27,014			72,900			20,000			45,000			7,900			59,000						24,114			5,000			19,114			TK chi năm 2016


			52			Đường nối ĐT 304 - Đê tả Hồng huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			17/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2727/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			143,032						95,000			48,032			76,000						75,000			1,000			55,000						67,032			20,000			47,032			Kết dư năm 2017


			53			Dự án đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C) - Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường)			UBND huyện Vĩnh Tường			25/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2726/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			114,206						99,200			15,006			80,139						80,139						85,000						34,067			19,061			15,006			Tiết kiệm chi năm 2018;
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			54			Công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			12/NQ-HĐND ngày 03/5/2019			2776/QĐ-UBND ngày 30/10/2019			50,339			25,000			25,339						45,000			25,000			20,000			0			31,799						5,339			5,339			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			55			Ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc			Văn phòng tỉnh ủy			2008/QĐ-UBND ngày 22/08/2019			3429/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			13,275						13,275						10,000						10,000												3,275			3,275			0			TK chi năm 2019


			56			Dự án Khu công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên			70/QĐ-HĐND ngày 30/12/2016			2017/QĐ-UBND ngày 29/07/2019			415,000			115,000			300,000						62,714			62,714			0						30,723						352,286			300,000			52,286			Cải cách tiền lương


			57			Hạ tầng kỹ thuật xóm Gò Bổng, thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên			UBND xã Bá Hiến			1145/QĐ-UBND ngày 30/3/2016			2254/QĐ-UBND ngày 07/07/2016			7,597						7,597						6,000						6,000												1,597			1,597			0			Đóng góp XDCSHT ngân sách cấp tỉnh


			58			Đường tránh Xuân Hòa (điểm đầu từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi Bình Xuyên đến điểm cuối giao với ĐT.310)			UBND thành phố Phúc Yên			64/QĐ-HĐND ngày 31/10/2016			2973/QĐ-UBND ngày 30/10/2017			172,916			22,916			150,000						90,366						90,366						58,366						69,634			59,634			10,000			Cải cách tiền lương ;
Tăng thu, tiết kiệm chi các năm


			59			Đường tránh Phúc Yên từ khu đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm (giai đoạn I)			UBND thành phố Phúc Yên			63/QĐ-HĐND ngày 31/10/2016			3032/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			134,407						134,407						88,685						88,685						79,118						45,722			45,722			0			Cải cách tiền lương


			60			Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT 301 đến Khu du lịch sinh thái Thung lũng Thanh Xuân (giai đoạn 1)			UBND thành phố Phúc Yên			62/QĐ-HĐND ngày 31/10/2016			1623/QĐ-UBND ngày 02/06/2017			94,732			14,732			80,000						62,180						62,180						63,309						23,320			17,820			5,500			Cải cách tiền lương


			61			Đường từ đường Lê Quang Đạo đến đường Nguyễn Tất Thành thị xã Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			22/NQ-HĐND ngày 26/10/2018			2730/QĐ-UBND ngày 31/10/2018			100,000						100,000						35,000						35,000						6,183						65,000			65,000			0			Kết dư năm 2016


			62			Xây dựng đường trục thoát nước chống ngập úng nội thị Phúc Yên			UBND Thành phố Phúc Yên			07/NQ-HĐND ngày 03/05/2019			2371/QĐ-UBND ngày 27/09/2019			99,393						80,000			19,393			60,000						50,000			10,000			3,156						30,000			30,000			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			63			Khu công viên, cây xanh trung tâm huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			149/TTHĐND-TH ngày 31/8/2018			2570/QĐ-UBND ngày 29/10/2018			80,725						70,000			10,725			61,900						61,900												8,100			8,100			0			Tiết kiệm chi năm 2016


			64			Khắc phục tràn Bồ Lý - Yên Dương, huyện Tam Đảo bị sạt lở, cuốn trôi do ảnh hưởng của cơn bão số 4			UBND huyện Tam Đảo			2496/QĐ-UBND ngày 10/10/2019			2841/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			26,370						25,100			1,270			16,000						16,000												9,100			9,100			0			TK chi năm 2018; TK chi năm 2019 (dự phòng)


			65			Đường nội bộ phía nam Khu công viên cây xanh Khu danh thắng Tây thiên huyện Tam đảo			UBND huyện Tam Đảo			1672/QĐ-UBND ngày 23/07/2018			1385/QĐ-UBND ngày 06/6/2019			11,174						11,174						7,000						7,000												4,174			4,174			0			Tăng thu năm 2016


			66			Đường từ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ra ĐT 302, Khu danh thắng Tây Thiên, đoạn từ bến xe P3 ra ĐT 302			UBND huyện Tam Đảo			08/NQ-HĐND ngày 03/05/2019			2836/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			52,683			18,490			34,193						18,490			18,490			0												34,193			34,193			0			TK chi năm 2017 và TK chi năm 2018


			67			Trường THCS Đại Đình, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			65/NQ-HĐND ngày 23/10/2019			2816/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			67,499			25,001			42,498						33,000						33,000												9,498			9,498			0			Tăng thu năm 2016


			68			Đường tránh QL 2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp hòa			UBND huyện Tam Dương			Dự án giai đoạn trước chuyển sang			3054/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			278,575			500			120,000			158,075			97,125			500			96,625												14,000			14,000			0			Tăng thu năm 2016


			69			Khu công viên cây xanh, quảng trường tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương			UBND huyện Tam Dương			11/NQ-HĐND ngày 03/05/2019			2827/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			89,890						60,000			29,890			45,000						45,000												15,000			15,000			0			Kết dư năm 2017


			70			Đường Bảo chúc - Hoàng Hoa - Tam Quan huyện Tam Dương (điều chỉnh bổ sung)			UBND huyện Tam Dương			Dự án giai đoạn trước chuyển sang			2395/QĐ-UB ngày 18/06/2003;
1373/QĐ-UBND ngày 04/06/2019;
2550/QĐ-UBND ngày 17/10/2019			11,000						8,000			3,000			6,900						6,900												1,100			1,100			0			TK chi 2019


			71			Đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia tại KCN Bá Thiện			Ban quản lý các KCN			3208/QĐ-UBND ngày 13/10/2016			2556/QĐ-UBND ngày 26/10/2018			18,961						18,961						17,000						17,000												1,961			1,961			0			Nguồn Đóng góp XDCSHT ngân sách cấp tỉnh


			72			Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân KCN Bá Thiện			Ban Quản lý các KCN			14/NQ-HĐND ngày 03/05/2019 của HĐND tỉnh			2122/QĐ-UBND ngày 28/06/2016
1330/QĐ-UBND ngày 29/05/2019			43,296						43,296						30,000						30,000												13,296			13,296			0			TK chi 2018


			d			Dự án mới duyệt chủ trương đầu tư  bổ sung vào KH ĐTC trung hạn												2,609,120			1,928,398			680,722			0			0			0			0			0			0			0			1,614,692			680,722			930,385


			1			Cải tạo, nâng cấp mặt bờ kênh 6A đoạn đi qua khu vực dân cư thuộc địa phận xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, đoạn từ K2+688 – K3+414 (H), K4+920-K5+477 (H) và K2+688-K5+468(T)			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3101/QĐ-UBND ngày 10/12/2020			674/QĐ-UBND ngày 22/03/2021			10,432						10,432						0						0						0						10,432			10,432			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			2			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả ngạn đoạn qua địa phận xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc và Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3100/QĐ-UBND ngày 10/12/2020			841/QĐ-UBND ngày 08/04/2021			9,234						9,234						0						0						0						9,234			9,234			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			3			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính tả ngạn đoạn qua địa phận xã Bình Dương (K26+825-K28+00(T)) và xã Vũ Di (K28+00-K28+390 (T); K28+977 – K29+666 (H)), huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3103/QĐ-UBND ngày 10/12/2020			669/QĐ-UBND ngày 22/03/2021			6,637						6,637						0						0						0						6,637			6,637			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			4			Cải tạo, nâng cấp mặt bờ kênh 6A đoạn đi qua khu vực dân cư thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, đaạn từ K1+614-K2+134(T) và các dốc lên kênh			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3102/QĐ-UBND ngày 10/12/2020			675/QĐ-UBND ngày 22/03/2021			2,769						2,769						0						0						0						2,769			2,769			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			5			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả ngạn Liễn Sơn, đoạn từ thôn Nội Điện đến thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3084/QĐ-UBND ngày 09/12/2020			749/QĐ-UBND ngày 30/03/2021			2,814						2,814						0						0						0						2,814			2,814			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			6			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả ngạn đoạn qua địa phận xã Yên Phương và xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3093/QĐ-UBND ngày 09/12/2020			835/QĐ-UBND ngày 07/04/2021			9,500						9,500						0						0						0						9,500			9,500			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			7			Cải tạo, nâng cấp mặt bờ kênh 7A - Sau Làng, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3099/QĐ-UBND ngày 09/12/2020			721/QĐ-UBND ngày 26/03/2021			4,709						4,709						0						0						0						4,709			4,709			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			8			Cải tạo nâng cấp mặt bờ kênh N3, đoạn qua địa phận xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn			3264/QĐ-UBND ngày 25/12/2020			921/QĐ-UBND ngày 15/04/2021			4,359						4,359						0						0						0						4,359			4,359			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			9			Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên			Sở Công thương			13/NQ-HĐND ngày 17/07/2020 của HĐND tỉnh			1249/QĐ-UBND ngày 19/05/2021			48,950			19,000			29,950						0						0						0						48,950			29,950			19,000			Nguồn tiết kiêm chi  2018; nguồn tăng thu 2016


			10			Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua sông lô kết nối hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ			Ban QLDA các công trình giao thông (Sở GTVT)			45/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			1650/QĐ-UBND ngày 25/6/2021			540,475			480,475			60,000						0						0												60,000			60,000			0			Kết dư 2018


			11			Xây dựng mới cầu Vân Tập trên ĐT.305			Ban QLDA các công trình giao thông (Sở GTVT)			2746/QĐ-UBND ngày 11/11/2020			848/QĐ-UBND ngày 09/4/2021			18,364			8,364			10,000						0						0												10,000			10,000			0			TK chi 2018


			12			Sửa chữa, thảm lại mặt đường Đường tỉnh 310B đoạn Km6+00 - Km9+600			Ban QLDA các công trình giao thông (Sở GTVT)			359/QĐ-UBND ngày 09/02/2021			1076/QĐ-UBND ngày 06/5/2021			37,567			17,567			20,000						0						0												20,000			20,000			0			Tiết kiệm chi 2017


			13			Cải tạo, nâng cấp kết hợp chỉnh trang đường Hàm Nghi, đoạn từ QL2 đến Công ty Honda Việt Nam (đường vào KCN Kim Hoa)			Ban QLDA các công trình giao thông (Sở GTVT)			351/QĐ-UBND ngày 08/02/2021			1525/QĐ-UBND ngày 10/6/2021			66,388			27,388			39,000						0						0												39,000			39,000			0			Kết dư năm 2018


			14			Xây dựng mới cầu Hương và sửa chữa nền, mặt đường đoạn hai bên đầu cầu cầu Hương trên ĐT.304			Ban QLDA các công trình giao thông (Sở GTVT)			294/QĐ-UBND ngày 02/02/2022			3138/QĐ-UBND ngày 16/11/2021			23,219			13,219			10,000						0						0												10,000			10,000			0			TK chi năm 2018


			15			Xử lý thấm tại khu vực sau đập phụ số 1 hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.			Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp &PTNT tỉnh			14/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 phê duyệt CTĐT			1647/QĐ-UBND ngày 24/6/2021			19,967			14,967			5,000						0						0												19,967			5,000			14,967			Dự phòng NS tỉnh năm 2020


			16			Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh tiêu vùng bãi Vĩnh Tường			Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp &PTNT tỉnh			333/QĐ-UBND ngày 25/01/2021			1722/QĐ-UBND ngày 01/7/2021			76,800			36,800			40,000						0						0												76,800			40,000			36,800			TK chi năm 2019


			17			Đầu tư xây dựng công trình vượt suối Lâm Bò, hạ lưu hồ Thanh lanh			Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp &PTNT tỉnh			410/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			1628/QĐ-UBND ngày 23/6/2021			32,535			18,535			14,000						0						0												32,535			14,000			18,535			Kết dư năm 2018


			18			Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường)			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			28/NQ-HĐND ngày 24/11/2020			270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			570,000			470,000			100,000			0			0						0						0						200,000			100,000			100,000			Kết dư năm 2018; Tiết kiệm chi năm 2019


			19			Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu Công nghiệp Bĩnh Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			43/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			2702/QĐ-UBND ngày 28/9/2021			678,801			588,801			90,000			0			0						0												682,386			90,000			588,801			- Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2019


			20			Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh)			Ban QLDA ĐTXD các CT DD và công nghiệp			44/NQ-HĐND ngày 14/12/2020			1978/QĐ-UBND ngày 22/7/2021			270,000			150,000			120,000			0			0						0												270,000			120,000			150,000			- TK chi năm 2018


			21			Hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐT. 302B, đoạn từ nút giao với ĐT.302 đến Cầu Tranh, huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			2819/QĐ-UBND ngày 07/10/2021						8,380						8,380																								8,380			8,380			0			- TK chi năm 2018


			22			Cải tạo, mở rộng các kho vật tư dự trữ PCTT&TKCN			Chi cục Thủy lợi			2836/QĐ-UBND ngày 11/10/2021						4,838						4,838						0																		4,838			4,838			0			Tiết kiệm chi 2019 (dự phòng ngân sách cấp tỉnh)


			23			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL2C (Cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT 304			UBND huyện Vĩnh Tường			51/NQ-HĐND ngày 12/11/2021						141,000			81,000			60,000																								60,000			60,000			0			Tiết kiệm chi 2018


			24			Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Lý Đặng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch			Sở NN&PTNT			2837/QĐ-UBND ngày 11/10/2021						6,400			800			5,600						0																		6,400			5,600			800			Tiết kiệm chi 2019 (dự phòng)


			25			Cải tạo, nâng cấp, nạo vét hồ Đập Ba xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Sở NN&PTNT			3126/QĐ-UBND ngày 15/11/2021						14,982			1,482			13,500																								14,982			13,500			1,482			Kết dư năm 2018


			e			Các dự án khẩn cấp												29,522.58			6,800.00			22,722.58			0			17,904			0			17,904			0			10,347			5,732			20,522.00			13,722.00			6,800


			1			Dự án khẩn cấp Lò đốt rác thải sinh hoạt để xử lý tại chỗ rác thải sinh hoạt có nguy cơ mang theo mầm bệnh, phục vụ chống dịch Covid-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			Dự án khẩn cấp			1029/QĐ-UBND ngày 29/04/2020			5,732						5,732						5,200						5,200						5,732			5,732			532			532			0			TK chi năm 2020 (dự phòng NS)


			2			Xử lý cấp bách sự cố sạt lở kè tương ứng đoạn K8+750 - K8+900, đê tả sông Lô, thuộc thôn Hạ, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Chi cục Thủy lợi			Dự án cấp bách phòng chống thiên tai			682/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 (quyêt định tình huống khẩn cấp)			7,000						7,000						3,800						3,800						4,615						3,200			3,200			0			Tiết kiệm chi năm 2019 (Dự phòng)


			3			Dự án khẩn cấp, cấp bách Kè chống sạt lở bờ tả sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Yên, huyện Sông Lô			Chi cục Thủy lợi			Dự án khẩn cấp phòng chống thiên tai			1517/QĐ-UBND ngày 09/06/2021			13,800			6,800			7,000						7,000						7,000												13,800			7,000			6,800			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			4			Cơ sở cách ly tập trung phục vụ, chống dịch Covid 19 tại trường cao đẳng nghề số 2 (Xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương)			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			Số 1188/QĐ-CT ngày 13/5/2021			726						726						0						0												726			726			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			5			Cơ sở cách ly tập trung phục vụ, chống dịch Covid 19 tại tiểu đoàn 5 - Trường Quân sự  Quân khu 2 tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			Số 1188/QĐ-CT ngày 13/5/2021			243						243						243						243												243			243			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			6			Khu cách ly tập trung phục vụ, chống dịch bệnh Covid 19 tại Đại đội 20 ( trung đoàn 834 cũ), Bộ CHQS tỉnh			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			Số 1188/QĐ-CT ngày 13/5/2021			485						485						485						485												485			485			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			7			Khu cách ly tập trung phục vụ, chống dịch bệnh Covid 19 tại Trung đoàn 834 ( Trường Quân sự tỉnh cũ), Bộ CHQS tỉnh			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			Số 1188/QĐ-CT ngày 13/5/2021			455						455						455						455												455			455			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			8			Cơ sở cách ly tập trung phục vụ, chống dịch Covid 19 tại trường đại học công nghệ giao thông vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc)			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			Số 1209/QĐ-CT ngày 14/5/2021			721.58						721.58						721						721												721			721			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			9			Cấp nước sạch cho khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên cơ sở II, thị trấn Thổ Tang và Trường THCS Phú Thịnh, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường			Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn			Dự án khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19			2603/QĐ-CT ngày 22/9/2021  của Chủ tịch UBND tỉnh			360.00						360.00						0						0												360.00			360.00			0			Nguồn Dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021


			II			HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẤP HUYỆN VÀ DỰ ÁN THUỘC CÁC CƠ QUAN TW ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN												1,262,265			0			993,430			268,518			379,000			0			340,000			39,000			120,500			0			882,948			653,430			229,518


			a			Hỗ trợ các dự án cấp huyện quản lý												1,158,740			0			920,722			237,701			363,000			0			325,000			38,000			120,000			0			795,423			595,722			199,701


			1			Đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303 (đền Gia Loan)			UBND huyện Yên Lạc			09/QĐ-HĐND ngày 02/8/2017			5388/QĐ-CT ngày 28/10/2016;
3081/QĐ-CT ngày 04/08/2017			160,670						85,000			75,670			118,000						80,000			38,000			120,000						42,670			5,000			37,670			Tiết kiệm chi năm 2019


			2			Dự án đầu tư khu tái định cư thuộc quy hoạch khu dịch vụ bãi đỗ xe thuộc TT VH lễ hội Tây Thiên xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			17/NQ-HĐND ngày 27/11/2018			1311/QĐ-UBND ngày 28/12/2018			79,240						79,240						50,000						50,000												29,240			29,240			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			3			Đường Đại Đình - Cầu Chang thuộc hệ thống giao thông huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			945/QĐ-UBND ngày 15/10/2019			1010/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			22,437						22,437						20,000						20,000												2,437			2,437			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			4			Đường kết nối từ ĐT 305B đi ĐH32 theo quy hoạch phân khu C1 và công viên cây xanh hồ sinh thái			UBND huyện Bình Xuyên			102/NQ-HĐND ngày 03/10/2019			2780/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			179,195						179,195						160,000						160,000												19,195			19,195			0			Từ nguồn hỗ trợ huyện Bình Xuyên theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh


			5			Cải tạo, nâng cấp ngầm tràn 338, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc			UBND huyện Bình Xuyên			151/NQ-HĐND ngày 24/06/2020			2380/QĐ-UBND ngày 27/08/2020			7,939						7,939						7,000						7,000												939			939			0			Tiết kiệm chi năm 2018


			6			Đường vào trung tâm văn hóa xã Vĩnh Sơn			UBND huyện Vĩnh Tường			753/QĐ-UBND ngày 03/10/2017			5372/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			11,317						11,000						8,000						8,000												3,000			3,000			0			Tiết kiệm chi năm 2017


			7			Cải tạo chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ ngã 5 Gốc Vừng đến đường Hùng Vương, thành phố Vĩnh Yên			UBND thành phố Vĩnh Yên			120/NQ-HĐND ngày 11/05/2020			3269/QĐ-UBND ngày 16/12/2020			105,195						105,195			0			0						0						0						105,195			105,195			0			Nguồn Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			8			Nhà tang lễ thành phố Vĩnh Yên, Khu bãi đỗ xe và chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ ngã 5 Gốc Vừng đến đường Lương Văn Can)			UBND thành phố Vĩnh Yên			122/NQ-HĐND ngày 11/05/2020			3104/QĐ-UBND ngày 03/12/2020			98,396						98,396			0			0						0												98,396			98,396			0			Nguồn Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			9			Nhà truyền thống cách mạng xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên			UBND xã Hương Sơn			26/NQ-HĐND ngày 15/09/2020;			325/QĐ-UBND ngày 30/10/2020			3,820						3,820						0						0						0						3,820			3,820			0			Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017


			10			Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến ĐT 307 đi thôn Quảng Khuôn			UBND huyện Lập Thạch			16/NQ-HĐND ngày 23/09/2020			149/QĐ-UBND ngày 22/01/2021			26,720						23,000			3,720			0						0						0						26,720			23,000			3,720			Tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017


			11			Nhà văn hóa công nhân khu vực Bình Xuyên			UBND huyện Bình Xuyên			188/NQ-HĐND ngày 08/09/2020			3607/QĐ-UBND ngày 24/12/2020			33,801						30,000			3,801			0						0												33,801			30,000			3,801			- 27.950 triệu từ Tăng thu 2016;
- 2.050 triệu từ Tăng thu năm 2015;


			12			Cầu Đồng, xã Tân Lập, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô			155/NQ-HĐND ngày 09/12/2020			177/QĐ-UBND ngày 23/02/2021			13,000						7,500			5,500			0						0						0						13,000			7,500			5,500			Tiết kiệm chi năm 2018


			13			Tuyến đường du lịch đoạn từ ĐT 307 (Tân Lập) đi hồ Vân Trục, huyện Sông Lô			UBND huyện Sông Lô			99/NQ-HĐND ngày 19/05/2020			21/QĐ-UBND ngày 15/01/2021			70,393						50,000			20,393			0						0						0						70,393			50,000			20,393			Tiết kiệm chi năm 2019


			14			Đường nội thị huyện Sông Lô. Từ trụ sở thị trấn Tam Sơn (TL 307B) đi đường vành đai phía Bắc			UBND huyện Sông Lô			100/NQ-HĐND ngày 19/05/2020			375/QĐ-UBND ngày 06/04/2021			159,000						87,000			72,000			0						0			0			0						159,000			87,000			72,000			Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			15			Đường từ Đền Cả Tam Quan vào Đền Mẫu Sinh xã Đại Đình, Khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			36/NQ-HĐND ngày 26/10/2020						50,000						50,000			0									0												50,000			50,000			0			Tăng thu năm 2016


			16			Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi khu nghỉ dưỡng Đại Lải đoạn từ nút giao đường tỉnh 301 đến Trại sáng tác, xã Ngọc Thanh			UBND thành phố Phúc Yên			38/NQ-HĐND ngày 25/09/2020						32,682						30,000			2,682									0												32,682			30,000			2,682			Tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			17			Dự án Trường Mầm non trung tâm phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên			UBND thành phố Phúc Yên			22/NQ-HĐND ngày 28/07/2020						44,935						16,000			28,935									0												44,935			16,000			28,935			Tiết kiệm chi 2018


			18			Dự án cải tạo đê đê bối các xã Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, An Tường huyện Vĩnh Tường			UBND huyện Vĩnh Tường			1372/QĐ-UBND ngày 21/10/2020						60,000						35,000			25,000									0												60,000			35,000			25,000			Tiết kiệm chi năm 2017


			b			Hỗ trợ các dự án TW duyệt												103,525			0			72,708			30,817			16,000			0			15,000			1,000			500			0			87,525			57,708			29,817


			1			Cải tạo, nâng cấp Doanh trại Trung đoàn 834 và Trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc/QK2			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			4906/QĐ-BQP ngày 30/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu2			2187/QĐ-BTL ngày 31/10/2019 của BTL Quân khu 2			20,886						20,886			0			15,000						15,000												5,886			5,886			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			2			Thao trường huấn luyện tổng hợp Ban CHQS huyện Tam Dương/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc/Quân khu 2			Ban CHQS huyện Tam Dương			3822/QĐ-BQP ngày 03/12/2020 của Bộ Quốc phòng			1956/QĐ-BTL ngày 28/12/2020 của BTL Quân khu 2			33,499						12,000			21,499			0						0						0						33,499			12,000			21,499			Tiết kiệm chi năm 2019


			3			Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên			Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc			184/QĐ-VKSTC ngày 30/09/2020			299/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2020			24,318						15,000			9,318			1,000						0			1,000			500						23,318			15,000			8,318			Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			4			Cải tạo, sửa chữa Cơ sở làm việc Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Phúc và một số đội nghiệp vụ của Công an thành phố Vĩnh Yên			Công an tỉnh Vĩnh Phúc			3081/QĐ-BCA-H01 ngày 07/05/2021			1236/QĐ-CAT-HC ngày 09/07/2021			12,972						12,972						0						0						0						12,972			12,972			0			Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018


			5			Cải tạo, nâng cấp nhà ở bộ đội, nhà xe sẵn sàng chiến đấu thuộc trung đội vận tải/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Số 1176/QĐ-BQP ngày 27/4/2021			947/QĐ-QK ngày 24/06/2021			4,950						4,950						0						0												4,950			4,950			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			6			Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường, nhà văn hóa thể thao/ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Số 1176/QĐ-BQP ngày 27/4/2021			946/QĐ-QK ngày 24/06/2021			5,000						5,000						0						0												5,000			5,000			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			7			Nâng cấp thao trường huấn luyện tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc			Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			1881/QĐ-BQP ngày 21/06/2021			1434/QĐ-QK ngày 07/09/2021			1,900						1,900						0						0						0			0			1,900			1,900			0			Tiết kiệm chi năm 2019


			*			Phân khai sau cho các nhiệm vụ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư																																										6,256,190			6,256,190


			B			CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ																																										419,400			419,400











