	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 40/NQ-HĐND
	Kiên Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BKTNS ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dư kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Tổng dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 5.124.419 triệu đồng (Phụ lục I kèm theo), trong đó:
1. Vốn ngân sách địa phương: 3.930.690 triệu đồng. Cụ thể:
a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách                                :    1.019.590 triệu đồng;
b) Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất                                  :    1.300.000 triệu đồng;
c) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết                                    :    1.600.000 triệu đồng;
d) Bội chi ngân sách địa phương                                         :         11.100 triệu đồng.
2. Vốn ngân sách Trung ương: 1.193.729 triệu, trong đó:
a) Vốn trong nước: 1.094.718 triệu đồng (Phụ lục II kèm theo), bố trí cho 13 dự án và 01 chương trình (Biển Đông-Hải đảo). Cụ thể: 942.480 triệu đồng/06 dự án và 01 chương trình chuyển tiếp (02 dự án và 01 chương trình chuyển tiếp chưa bố trí đủ giai đoạn 2016-2020 sang là 449.500 triệu đồng; 04 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2021 tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là 492.980 triệu đồng); bố trí 150.238 triệu đồng/03 dự án thực hiện mới và bố trí 2.000 triệu đồng cho 04 dự án thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Trong đó, cơ cấu bố trí theo ngành, lĩnh vực như sau:
- Lĩnh vực giao thông: 698.218 triệu đồng/09 dự án. Trong đó: 1.500 triệu đồng/03 dự án thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 200.000 triệu đồng/01 dự án trọng điểm, đường ven biển; 456.480 triệu đồng/04 dự án chuyển tiếp; 40.238 triệu đồng/01 dự án khởi công mới năm 2022.
- Lĩnh vực nông nghiệp: 110.000 triệu đồng/02 dự án. Trong đó: 100.000 triệu đồng/01 dự án chuyển tiếp; 10.000 triệu đồng/01 dự án khởi công mới năm 2022.
- Lĩnh vực văn hóa: 100.000 triệu đồng/01 dự án khởi công mới năm 2022.
- Lĩnh vực quốc phòng: 186.000 triệu đồng/01 chương trình (Biển Đông - Hải đảo) chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025.
b) Vốn nước ngoài: 99.011 triệu đồng (Phụ lục III kèm theo), bố trí cho 03 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cơ cấu bố trí theo ngành, lĩnh vực như sau:
- Lĩnh vực nông nghiệp: 89.300 triệu đồng/02 dự án chuyển tiếp;
- Lĩnh vực tài nguyên môi trường: 9.711 triệu đồng/01 dự án chuyển tiếp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, tvkiem.
	CHỦ TỊCH




Mai Văn Huỳnh


 
PHỤ LỤC I
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025
	Nhu cầu kế hoạch năm 2022 (theo Công văn số 4881/BKHĐT- TH
	Nhu cầu kế hoạch năm 2022 (theo Công văn số 6926/BKHĐT- TH
	Dự kiến kế hoạch năm 2022 (bổ sung 450 tỷ đồng)
	Tăng (+)/ Giảm (-) so với đăng ký lần đầu

	
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 13/10/2021
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=9-7

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn NSNN
	5,198,939
	1,792,689
	5,008,425
	27,899,188
	5,276,429
	4,674,419
	5,124,419
	-152,010

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Vốn ngân sách địa phương
	3,978,390
	1,312,161
	3,787,876
	21,440,300
	3,977,418
	3,480,690
	3,930,690
	-46,728

	-
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm đất, xổ số và bội chi)
	1,019,590
	190,904
	1,000,121
	5,747,500
	1,200,000
	1,019,590
	1,019,590
	-180,410

	-
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	1,300,000
	460,732
	1,202,800
	7,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,300,000
	300,000

	-
	Xổ số kiến thiết
	1,610,000
	621,458
	1,536,855
	8,644,000
	1,450,000
	1,450,000
	1,600,000
	150,000

	-
	Bội chi ngân sách địa phương
	48,800
	39,067
	48,100
	48,800
	327,418
	11,100
	11,100
	-316,318

	b)
	Vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương
	1,220,549
	480,528
	1,220,549
	6,458,888
	1,299,011
	1,193,729
	1,193,729
	-105,282

	-
	Vốn trong nước
	1,005,260
	372,996
	1,005,260
	6,095,700
	1,200,000
	1,094,718
	1,094,718
	-105,282

	-
	Vốn nước ngoài
	215,289
	107,532
	215,289
	363,188
	99,011
	99,011
	99,011
	-


 
PHỤ LỤC II
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định Chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định Chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Quyết định Chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2021
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	9,204,165
	8,223,349
	982,260
	982,260
	982,260
	982,260
	2,974,798
	2,971,965
	5,079,293
	0
	0
	1,094,718
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	NGÀNH/ LĨNH VỰC GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	4,928,920
	4,223,798
	539,026
	539,026
	539,026
	539,026
	1,163,823
	1,163,823
	3,529,430
	0
	0
	698,218
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	859,200
	859,200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	859,200
	0
	0
	1,500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Kết nối đê bao ven biển với cầu Thứ ba
	huyện An Biên
	2022- 2025
	38/NQ-HĐND, 27/11/2020 của HĐND huyện An Biên.
	391,000
	391,000
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	391,000
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư xây dựng công trình đường ven sông Cái Lớn (trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận)
	huyện Vĩnh Thuận
	2021- 2024
	Số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Vĩnh Thuận;
	339,000
	339,000
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	339,000
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mở rộng tuyến đường Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn huyện Hòn Đất
	huyện Hòn Đất
	2022- 2025
	QĐCT Số 10/NQ- HĐND ngày 04/5/2021 của HĐND huyện Hòn Đất;
	129,200
	129,200
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	129,200
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	4,069,720
	3,364,598
	539,026
	539,026
	539,026
	539,026
	1,163,823
	1,163,823
	2,670,230
	0
	0
	696,718
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	309,000
	265,800
	78,730
	78,730
	78,730
	78,730
	265,800
	265,800
	78,730
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao)
	các huyện: An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Gò Quao.
	2017- 2022
	Số 2271/QĐ-UBND, 30/10/2017; số 1244/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh;
	309,000
	265,800
	78,730
	78,730
	78,730
	78,730
	265,800
	265,800
	78,730
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	3,410,720
	2,748,798
	460,296
	460,296
	460,296
	460,296
	898,023
	898,023
	2,241,500
	0
	0
	656,480
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương
	các huyện: Hòn Đất, Kiên Lương
	2021- 2024
	495/NQ-HĐND, 11/11/2020 của HĐND tỉnh;
	1,479,922
	1,300,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200000
	200,000
	200,000
	1,300,000
	 
	 
	200,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Minh Lương - Giục Tượng
	huyện Châu Thành
	2021- 2023
	số 2711/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Châu Thành;
	168,798
	168,798
	38,296
	38,296
	38,296
	38296
	38,296
	38,296
	168,000
	 
	 
	92,980
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu thị trấn Thứ 11 (vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo)
	huyện An Minh
	2021- 2024
	số 1973/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND huyện An Minh;
	200,000
	200,000
	32,000
	32,000
	32,000
	32000
	32,000
	32,000
	200,000
	 
	 
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cầu Thứ Ba (ngang kênh xáng Xẻo Rô)
	huyện An Biên
	2021- 2024
	33/NQ-HĐND, 28/7/2020 của HĐND huyện An Biên;
	250,000
	250,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30000
	30,000
	30,000
	250,000
	 
	 
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh
	huyện Phú Quốc
	2016- 2023
	07/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 29/10/2015; 37/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 28/3/2016; 97/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 13/05/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;
	1,312,000
	830,000
	160,000
	160,000
	160,000
	160000
	597,727
	597,727
	323,500
	 
	 
	163,500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	350,000
	350,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350,000
	0
	0
	40,238
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường tránh thị trấn Kiên Lương (điểm đầu ĐT 971 đến trạm điện Kiên Bình thuộc QL 80)
	huyện Kiên Lương
	2021- 2024
	20/NQ-HĐND, 19/11/2020 của HĐND huyện Kiên Lương;
	350,000
	350,000
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	350,000
	 
	 
	40,238
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	2,186,270
	2,121,000
	288,000
	288,000
	288,000
	288,000
	643,400
	655,900
	890,629
	0
	0
	110,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	2,186,270
	2,121,000
	288,000
	288,000
	288,000
	288,000
	643,400
	655,900
	890,629
	0
	0
	110,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021
	 
	 
	 
	469,981
	449,000
	88,000
	88,000
	88,000
	88,000
	361,000
	373,500
	88,000
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè chống sạt lở khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên
	huyện An Biên
	2018- 2021
	2430/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh;
	75,000
	75,000
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	62,500
	75,000
	12,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu, huyện An Minh
	huyện An Minh
	2020- 2024
	1372/QĐ-UBND, ngày ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh;
	85,000
	85,000
	22,500
	22,500
	22,500
	22,500
	62,500
	62,500
	22,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kè chống sạt lở khu vực Hòn Quéo, huyện Hòn Đất
	huyện Hòn Đất
	2019- 2021
	759/QĐ-UBND, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh;
	100,000
	100,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	80,000
	80,000
	20,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá mũi Gành Dầu
	thành phố Phú Quốc
	2016- 2021
	1474/QĐ-UBND, ngày 20/7/2015; số 1393/QĐ-UBND, 16/6/2016; số 3164/QĐ-UBND, 29/12/2020 của UBND tỉnh;
	120,000
	108,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	83,000
	83,000
	25,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phú Quốc giai đoạn 2016- 2020.
	thành phố Phú Quốc
	2016- 2021
	2600/QĐ-UBND, 30/10/2015; 698/QĐ-UBND, 28/3/2016; 1676/QĐ-UBND, 22/7/2016; 2020/QĐ-UBND, 06/9/2016; 2700/QĐ-UBND, 26/11/2018; 2850/QĐ-UBND, 16/12/2019 của UBND tỉnh;
	89,981
	81,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8000
	73,000
	73,000
	8,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	152,289
	108,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	58,000
	58,000
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ chứa nước Bãi Cây Mến, huyện Kiên Hải
	xã An Sơn, huyện Kiên Hải
	2017- 2022
	2281/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017; 317/QĐ-UBND, ngày 10/802/2020; 233/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh;
	152,289
	108,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50000
	58,000
	58,000
	50,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	1,484,000
	1,484,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	224,400
	224,400
	672,629
	0
	0
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang
	các huyện: An Biên, An Minh, Châu Thành, Kiên Lương.
	2019- 2023
	2516/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019
	1,484,000
	1,484,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	224,400
	224,400
	672,629
	 
	 
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	80,000
	80,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80,000
	0
	0
	10,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè chống sạt lở kênh Hà Giang (đoạn Trung tâm hành chính - Khu dân cư Đầm Chít)
	huyện Giang Thành
	2022- 2024
	số 30/NQ-HĐND ngày 27/10/2020; số 05/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND huyện Giang Thành;
	80,000
	80,000
	-
	 
	-
	 
	 
	 
	80,000
	 
	 
	10,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	NGÀNH/ LĨNH VỰC VĂN HÓA
	 
	 
	 
	483,424
	280,000
	23,234
	23,234
	23,234
	23,234
	72,099
	56,766
	223,234
	0
	0
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	483,424
	280,000
	23,234
	23,234
	23,234
	23,234
	72,099
	56,766
	223,234
	0
	0
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	129,615
	80,000
	23,234
	23,234
	23,234
	23,234
	71,375
	56,766
	23,234
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Kiên Giang
	thành phố Rạch Giá
	2017- 2022
	2283/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017; số 944/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh;
	129,615
	80,000
	23,234
	23,234
	23,234
	23,234
	71,375
	56,766
	23,234
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	353,809
	200,000
	0
	0
	0
	0
	724
	0
	200,000
	0
	0
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Thành phố Phú Quốc
	2021- 2025
	211/TB-HĐND, 17/9/2015; 548/NQ- HĐND, ngày 14/01/2021 của HĐND tỉnh;
	353,809
	200,000
	-
	 
	-
	 
	724
	-
	200,000
	 
	 
	100,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	NGÀNH/ LĨNH VỰC XÃ HỘI
	 
	 
	 
	70,000
	63,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	63,000
	63,000
	33,000
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	70,000
	63,000
	33,000
	33,000
	33,000
	33,000
	63,000
	63,000
	33,000
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021
	 
	 
	 
	45,000
	45,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	45,000
	45,000
	25,000
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm
	huyện Phú Quốc
	2017- 2021
	270/QĐ- BQLKKTPQ, ngày 31/10/2017; số 139/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12/6/2019; 33/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/01/2021 của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;
	45,000
	45,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25000
	45,000
	45,000
	25,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	25,000
	18,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	18,000
	18,000
	8,000
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
	xã Mỹ Hiệp Sơn-huyện Hòn Đất
	2020- 2022
	2492/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh;
	25,000
	18,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8000
	18,000
	18,000
	8,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	NGÀNH/ LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
	 
	 
	 
	1,417,000
	1,417,000
	99,000
	99,000
	99,000
	99,000
	1,032,476
	1,032,476
	285,000
	0
	0
	186,000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	NGÀNH/ LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	 
	 
	118,551
	118,551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118,000
	0
	0
	500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	118,551
	118,551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118,000
	0
	0
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Rạch Giá
	thành phố Rạch Giá
	2021- 2025
	36/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của HĐND thành phố Rạch Giá
	118,551
	118,551
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,000
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC III
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH năm 2022
	Dự kiến KH năm 2022
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	1,121,627
	256,073
	158,445
	-
	865,554
	668,926
	196,628
	215,289
	215,289
	215,289
	215,289
	314,300
	314,300
	99,011
	99,011
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Ngành, Lĩnh vực Nông nghiệp
	 
	1,067,798
	245,661
	158,445
	-
	822,137
	638,534
	183,603
	210,000
	210,000
	210,000
	210,000
	299,300
	299,300
	89,300
	89,300
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	1,067,798
	245,661
	158,445
	-
	822,137
	638,534
	183,603
	210,000
	210,000
	210,000
	210,000
	299,300
	299,300
	89,300
	89,300
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	số 1825/TTg-QHQT, 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; số 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;
	729,247
	117,238
	109,395
	 
	612,009
	428,406
	183,603
	140,000
	140,000
	140,000
	140,000
	214,300
	214,300
	74,300
	74,300
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)
	2731/QĐ-UBND, ngày 10/11/2015; 1100/QĐ-UBND, ngày 15/5/2019; 462/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh;
	338,551
	128,423
	49,050
	 
	210,128
	210,128
	 
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	85,000
	85,000
	15,000
	15,000
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành, Lĩnh vực Tài nguyên
	 
	53,829
	10,412
	-
	-
	43,417
	30,392
	13,025
	5,289
	5,289
	5,289
	5,289
	15,000
	15,000
	9,711
	9,711
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	53,829
	10,412
	-
	-
	43,417
	30,392
	13,025
	5,289
	5,289
	5,289
	5,289
	15,000
	15,000
	9,711
	9,711
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	số 1236/QĐ- BTNMT, 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên Môi trường; 930/QĐ-TTg, 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
	53,829
	10,412
	 
	 
	43,417
	30,392
	13,025
	5,289
	5,289
	5,289
	5,289
	15,000
	15,000
	9,711
	9,711
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
