	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4234/2012/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2013
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoá XVI, kỳ họp thứ 5 về việc thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa năm 2013 để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, với các nội dung chính như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 601 tỷ đồng

a) Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 100 tỷ đồng.

- Bố trí để trả nợ vay: 59,75 tỷ đồng.

- Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh: 13,209 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 27,041 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 501 tỷ đồng.

- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 50 tỷ đồng.

- Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành: 172,609 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp: 185,891 tỷ đồng.
- Bố trí vốn cho các chương trình, dự án mới: 92,5 tỷ đồng.

(Chi tiết và mức vốn cụ thể có phụ lục 1 và phụ biểu kèm theo)

2. Nguồn vốn đầu tư theo các chương trình MTQG: 464,628 tỷ đồng

- Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành: 177,399 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 272,841 tỷ đồng.

- Bố trí cho các chương trình, dự án mới: 14,388 tỷ đồng.

(Chi tiết và mức vốn cụ thể có phụ lục 2 kèm theo)

3. Nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Sau khi có Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để giao kế hoạch cho các đơn vị và chủ đầu tư thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và đơn vị liên quan, căn cứ Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 5; nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để cụ thể hóa kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 được UBND Tĩnh Giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trịnh Văn Chiến


PHỤ LỤC 1
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn
	Đã đầu tư
	Vốn còn thiếu
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5=3-4
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	601.000
	
	

	I
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh
	
	
	
	100.000
	
	

	1
	Bố trí vốn để trả nợ vay Ngân hàng phát triển
	
	
	
	59.750
	
	Trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển để thực hiện vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; hạ tầng GTNT; kiên cố hóa kênh mương; hạ tầng làng nghề.

	2
	Bố trí hoàn trả số vốn tỉnh đã cấp ứng
	
	
	
	13.209
	
	

	
	Bồi thường GPMB di tích Đàn Tế Nam Giao thuộc Khu di tích Thành Nhà Hồ.
	
	
	
	6.257
	UBND huyện Vĩnh Lộc
	Hoàn ứng ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

	
	Bồi thường GPMB thực hiện dự án Trung tâm bồi dưỡng lao động đi làm việc ở Trung Đông.
	
	
	
	5.191
	UBND huyện Quảng Xương
	Hoàn ứng ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

	
	Bồi thường GPMB Quảng Trường Lam Sơn.
	
	
	
	1.761
	Công ty TNHH một thành viên Sông Mã
	Hoàn ứng ngân sách tỉnh theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

	3
	Thực hiện dự án chuyển tiếp
	
	
	
	27.041
	
	

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013
	188.000
	110.980
	77.020
	20.400
	
	

	-
	Nâng cấp, cải tạo đường Thành Thái, TP. Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	12.847
	6.380
	6.467
	2.600
	UBND TP. Thanh Hóa
	Kết hợp với nguồn huy động hợp pháp khác của UBND TP. Thanh Hóa để hoàn thành dự án.

	-
	Đường Đông Hương 2, TP. Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	29.998
	18.500
	11.498
	2.500
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	-
	Cải tạo nâng cấp đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ)
	15.759
	9.100
	6.659
	2.000
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	-
	Đường Dương Đình Nghệ kéo dài, TP. Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	41.212
	22.000
	19.212
	7.000
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	-
	Nhà hát Lam Sơn, TP. Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	88.184
	55.000
	33.184
	6.300
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	32.505
	10.000
	22.505
	6.641
	
	

	-
	Đường Đông Hương 1, đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2 (Phần NS tỉnh hỗ trợ). 
	32.505
	10.000
	22.505
	6.641
	UBND TP. Thanh Hóa
	Kết hợp với nguồn huy động hợp pháp của UBND TP. Thanh Hóa để tiếp tục thực hiện dự án.

	II
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí
	
	
	
	501.000
	
	

	a
	Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA
	
	
	
	50.000
	
	Kết hợp với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW (47,84 tỷ đồng), bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA. Giao UBND tỉnh căn cứ theo tiến độ thực hiện để giao kế hoạch chi tiết cho từng dự án.

	b
	Bố trí vốn thanh toán cho các dư án hoàn thành
	652.273
	384.997
	267.276
	172.609
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	393.266
	288.529
	104.737
	104.737
	
	

	1
	Nhà công vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
	16.586
	16.488
	98
	98
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	2
	Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Yên Định.
	22.597
	11.300
	11.297
	11.297
	Huyện ủy Yên Định
	-nt-

	3
	Trụ sở liên cơ quan các sở: Tài chính - Công thương.
	47.170
	37.086
	10.084
	10.084
	Sở Xây dựng
	-nt-

	4
	Tượng đài Chiến thắng Hàm Rồng.
	27.720
	19.500
	8.220
	8.220
	Sở Xây dựng
	-nt-

	5
	Trụ sở làm việc cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.
	35.431
	28.100
	7.331
	7.331
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	-nt-

	6
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Bá Thước.
	16.900
	11.100
	5.800
	5.800
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	7
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan HĐND - UBND tỉnh.
	6.490
	4.600
	1.890
	1.890
	Văn phòng UBND tỉnh
	-nt-

	8
	Sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa.
	3.386
	2.300
	1.086
	1.086
	Văn phòng Tỉnh
	-nt-

	9
	Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ cầu Hàm Rồng đến âu thuyền Bến Ngự - TP. Thanh Hóa
	27.052
	20.461
	6.591
	6.591
	Chi cục đê điều và PCLB
	-nt-

	10
	Trường trung cấp nghề Thương mại và Du lịch.
	22.895
	16.948
	5.947
	5.947
	Trường Trung cấp nghề TM và Du lịch
	-nt-

	11
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hoằng hóa.
	9.058
	4.073
	4.985
	4.985
	Huyện ủy Hoằng Hóa
	-nt-

	12
	Trạm BVTV các huyện Quan Sơn, huyện Thường Xuân và TX. Sầm Sơn.
	9.824
	5.131
	4.693
	4.693
	Chi cục bảo vệ thực vật
	-nt-

	13
	Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Nga Sơn.
	15.399
	11.596
	3.803
	3.803
	UBND huyện Nga Sơn
	-nt-

	14
	Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Tĩnh Gia
	11.935
	9.150
	2.785
	2.785
	Huyện ủy Tĩnh Gia
	-nt-

	15
	Trụ sở Huyện ủy Quan Sơn (hạng mục cải tạo nhà Iàm việc và các công trình phụ trợ).
	4.834
	3.300
	1.534
	1.534
	Huyện ủy Quan Sơn
	-nt-

	16
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa đạt chất lượng GLP (GĐI)
	11.096
	8.000
	3.096
	3.096
	Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa
	-nt-

	17
	Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện.
	3.787
	2.550
	1.237
	1.237
	Sở Thông tin và Truyền thông
	-nt-

	18
	Trụ sở làm việc liên cơ quan Sở Tư pháp - Thông tin và Truyền thông.
	24.642
	23.582
	1.060
	1.060
	Sở Xây dựng
	-nt-

	19
	Mở rộng, cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
	1.371
	800
	571
	571
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
	-nt-

	20
	Hạ mái đồi và làm đường sau sân cảng.
	8.246
	7.682
	564
	564
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	21
	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa (gói thầu số 2).
	1.466
	1.084
	382
	382
	Trường Trung cấp Nông Lâm Thanh Hóa
	-nt-

	22
	Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu Thanh niên thị xã Bỉm Sơn.
	496
	432
	64
	64
	UBND TX. Bỉm Sơn
	-nt-

	23
	Trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
	376
	
	376
	376
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.
	-nt-

	24
	Cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Thị ủy Sầm Sơn (Phần bổ sung).
	3.311
	1.800
	1.511
	1.511
	Thị ủy Sầm Sơn
	-nt-

	25
	Cải tạo, nâng cấp công sở làm việc cơ quan Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng.
	5.670
	2.700
	2.970
	2.970
	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa
	-nt-

	26
	Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng căn cứ Hải đội 2.
	4.487
	2.500
	1.987
	1.987
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	-nt-

	27
	Khu nghĩa địa Xuân Lam, huyện Thọ Xuân.
	5.483
	5.314
	169
	169
	UBND huyện Thọ Xuân
	-nt-

	28
	Hệ thống nước sinh hoạt bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước.
	697
	559
	138
	138
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	29
	Tu bổ và phục hồi, tôn tạo nội thất Nhà Hậu Điện, Thái Miếu Nhà Lê.
	1.474
	1.419
	55
	55
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-nt-

	30
	Cầu Nam Khê, huyện Hậu Lộc.
	885
	553
	332
	332
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-


	31
	Nhà ở, làm việc Đội cắm mốc và Nhà kho tập kết mốc (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	536
	
	536
	536
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	-nt-

	32
	Hệ thống cấp nước Khu du lịch hồ Kim Quy và khu dân cư làng cổ Đông Sơn, TP.Thanh Hóa.
	4.466
	2.700
	1.766
	1.766
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	33
	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Thánh Tông.
	3.751
	2.000
	1.751
	1.751
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	34
	Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư các công trình trụ sở xã đã thực hiện giai đoạn 2006 - 2012.
	33.749
	23.721
	10.028
	10.028
	UBND các xã
	Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo.

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	259.007
	96.468
	162.539
	67.872
	
	

	1
	Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh.
	54.295
	31.000
	23.295
	7.000
	Sở Xây dựng
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiểu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt và có nguồn.

	2
	Trụ sở làm việc hợp khối Ủy ban MTTQ và Hội LHPN.
	37.127
	19.385
	17.742
	6.500
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	-nt-

	3
	Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Thạch Thành.
	17.993
	11.040
	6.953
	1.500
	Huyện ủy Thạch Thành
	-nt-

	4
	Khu tưởng niệm dân công đã hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.
	5.915
	3.000
	2.915
	1.000
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
	-nt-

	5
	Trung tâm y tế thị xã Sầm Sơn.
	20.373
	10.250
	10.123
	4.000
	Sở Y tế
	-nt-

	6
	Bố trí vốn để thanh toán cho các dự án tu sửa đê, kè cống địa phương.
	100.689
	12.050
	88.639
	35.000
	Chí cục ĐĐ và PCLB, UBND các huyện
	Thanh toán khối lượng hoàn thành (Chi tiết có phụ biểu 02 kèm theo).

	7
	Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp huyện quản lý.
	22.615
	9.743
	12.872
	12.872
	UBND các huyện
	Thanh toán cho các công trình đã thực hiện GĐ 2006 - 2012 theo cơ chế tại QĐ 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 và QĐ 2539/2009/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh (Chi tiết có phụ biểu 03 kèm theo).

	c
	Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp
	1.456.940
	586.331
	870.609
	185.891
	
	

	*
	Dự án, hạng mục công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2013
	671.068
	370.747
	300.321
	97.891
	
	

	1
	Đường giao thông từ sân bay Sao Vàng đi QL47
	130.434
	45.000
	85.434
	25.000
	Sở Giao thông Vận tải
	Hoàn thành dự án.

	2
	Đường giao thông từ quốc lộ 217 đi Khu di tích lịch sử Quốc gia Chùa Báo Ân, Khu Lăng, mộ Trịnh, Tùng; Đền, bia Trịnh Khả xã Vĩnh Hùng và xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.
	16.425
	7.000
	9.425
	5.000
	UBND huyện Vĩnh Lộc
	-nt-

	3
	Xây dựng nhà tang lễ tỉnh.
	68.152
	49.100
	19.052
	3.000
	Sở Xây dựng
	-nt-

	4
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
	40.589
	20.900
	19.689
	7.000
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
	-nt-

	5
	Nhà làm việc trung tâm dân số - KHH gia đình huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân, Thọ Xuân, Hoằng Hóa.
	8.958
	4.950
	4.008
	1.300
	Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa
	-nt-

	6
	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Quan Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	11.973
	5.500
	6.473
	2.800
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	7
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (GĐ I).
	11.488
	5.000
	6.488
	4.000
	UBND huyện Thạch Thành
	-nt-

	8
	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Hậu Lộc.
	32.408
	10.500
	21.908
	10.000
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	9
	Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ thau chua, rửa mặn xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.
	12.403
	4.500
	7.903
	4.000
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	10
	Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	5.172
	4.210
	962
	600
	BCH Đoàn TNCS HCM tỉnh.
	-nt-

	11
	Cải tạo, nâng cấp đường vào các cơ quan huyện Tĩnh Gia (Phần NS hỗ trợ).
	15.400
	4.500
	10.900
	5.191
	UBND huyện Tĩnh Gia 
	Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp của huyện để hoàn thành dự án

	12
	Trường Cao đẳng Thể dục thể thao.
	87.150
	53.000
	34.150
	3.000
	Trường Cao đẳng Thể dục thể thao
	Hoàn thành và quyết toán các hạng mục công trình đã thực hiện.

	13
	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
	51.806
	37.354
	14.452
	4.500
	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
	Hoàn thành và quyết toán các hạng mục công trình đã thực hiện.

	14
	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội số 2.
	23.935
	11.000
	12.935
	4.500
	Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; hoàn thành khu nuôi dưỡng và chăm sóc người già cô đơn, nghĩa trang.

	15
	Đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh.
	42.752
	27.079
	15.673
	8.000
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Hoàn thành tuyến 2 và 887 m của tuyến 1 (đoạn Km0+887); dừng thực hiện phần mặt đường đoạn Km0+887 - Km7+990,6 của tuyến 1.

	16
	Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng
	112.023
	81.154
	30.869
	10.000
	
	

	17
	Trong đó: - Phần chi phí xây dựng và chi khác (không bao gồm bồi thường GPMB).
	89.000
	62.700
	26.300
	5.431
	Sở Xây dựng
	Kết hợp với nguồn vốn vận động, quyên góp của các tổ chức, cá nhân để thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn thành hạng mục điện chiếu sáng ngoài nhà, tháp tụ linh và khu dịch vụ.

	
	- Phần bồi thường GPMB.
	23.023
	18.454
	4.569


	4.569


	UBND TP. Thanh Hóa
	Hoàn thành bồi thường GPMB.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	767.985
	206.584
	561.401
	88.000
	
	

	1
	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.
	275.607
	53.400
	222.207
	20.000
	Sở Xây dựng
	Tiếp tục thực hiện hạng mục nhà Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo (nhà chính).

	2
	Thư viện tỉnh.
	161.454
	31.730
	129.724
	20.000
	Thư viện tỉnh
	Tiếp tục thực hiện hạng mục nhà thư viện, hội trường.

	3
	Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ Thuật Thanh Hóa (GĐ1).
	143.408
	67.543
	75.865
	10.000
	Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Hoàn thành nhà hiệu bộ, san nền, cổng tường rào; nhà giảng đường học lý thuyết, công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật. Riêng hạng mục nhà học thực hành tạm dừng thực hiện.

	4
	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (các hạng mục cải tạo)
	26.487
	7.611
	18.876
	6.000
	Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
	Hoàn thành các hạng mục đã thực hiện và triển khai thực hiện hạng mục cải tạo nhà A, B, D (bao gồm cả chi khác).

	5
	Cầu Hà Thành, huyện Hà Trung.
	29.627
	11.500
	18.127
	6.000
	Sở Giao thông Vận tải
	Tiếp tục thực hiện phần cầu, nền móng đường 2 đầu cầu.

	6
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn (Phần NS tỉnh đầu tư).
	36.905


	4.000

 
	32.905


	9.000


	UBND huyện Triệu Sơn
	Tiếp tục thực hiện hạng mục nền đường và công trình thoát nước

	7
	Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An huyện Nga Sơn.
	35.274


	10.300

	24.974


	 6.000
	UBND huyện Nga Sơn 
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	8
	Công trình thủy lợi chống hạn cho 2 xã Quang Lộc và Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.
	24.078
	10.000
	14.078
	4.000
	UBND huyện Hậu Lộc
	Tiếp tục thực hiện hạng mục đầu mối và kênh dẫn chính

	9
	Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thanh Hóa.
	20.381
	5.000
	15.381
	4.000
	Trung tâm nuôi cấy mô thực vật Thanh Hóa
	Tiếp tục thực hiện các hạng mục: nhà trực, nhà nồi hơi, nhà xưởng sản xuất giống, đường nội bộ, san nền, nhà làm việc tư vấn và chuyển giao công nghệ.

	10
	Nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến đường tỉnh 525 (đoạn cầu Đò Trạp đi xã Minh Thọ, huyện Nông Cống).
	14.764
	5.500
	9.264
	3.000
	UBND huyện Nông Cống
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	*
	Dự án dừng thực hiện
	17.887
	9.000
	8.887
	
	
	

	1
	Đường vào Nhà máy Ferocrom Nam Viên thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Phần NS tỉnh đầu tư)
	17.887
	9.000
	8.887
	
	UBND huyện Triệu Sơn
	Do nguồn huy động của công ty và của huyện khó khăn (đảm nhận 50% nhu cầu vốn), đến nay chưa có nguồn bố trí cho dự án, nên đề nghị tạm dừng thực hiện dự án.

	d
	Dự án khởi công mới năm 2013
	
	
	
	92.500
	
	

	1
	Bố trí vốn để cải tạo, nâng cấp Trường Chính trị tỉnh và hỗ trợ đầu tư trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện 
	
	
	
	10.000
	Trường Chính trị tỉnh; huyện ủy các huyện
	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình thuộc Trường Chính trị tỉnh và hỗ trợ đầu tư 05 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo).

	2
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã.
	
	
	
	15.000
	UBND các xã
	Hỗ trợ đầu tư 09 trụ sở xã, gồm: 02 xã chưa có trụ sở làm việc và 07 xã khác đã có chủ trương đầu tư của Tinh ủy, UBND tỉnh (Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo).

	3
	Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (NS tỉnh hỗ trợ đầu tư hạng mục khu nhà bia, sân chầu, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án và chi khác).
	7.436
	
	7.436
	2.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Kết hợp với nguồn vốn do tổ chức, cá nhân quyên góp để hoàn thành hạng mục khu nhà bia.

	4
	Các dự án khác
	
	
	
	65.500
	
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tiến độ chuẩn bị đầu tư và hồ sơ thủ tục, đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo UBND tỉnh.

	- 
	Hạ tầng sân bay Sao Vàng. 
	
	
	
	
	Sở Giao thông Vận tải
	

	-
	Bảo tàng tỉnh.
	
	
	
	
	Sở Xây dựng
	

	- 
	Đường hầm cơ quan Tỉnh ủy/sở chỉ huy thống nhất tỉnh Thanh Hóa (CH1-01).
	
	
	
	
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
	

	-
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa.
	
	
	
	
	Công an tỉnh Thanh Hóa 
	

	-
	Doanh trại cho đội công tác liên ngành phục vụ bám, nắm địa bàn tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
	
	
	
	
	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
	

	-
	Trung tâm y tế TP. Thanh Hóa.
	
	
	
	
	Trung tâm y tế TP. Thanh Hóa
	

	-
	Cải tạo, sửa chữa nhà E - Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh.
	
	
	
	
	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh
	

	-
	Hạ tầng phụ cận di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
	
	
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Vĩnh Lộc
	

	-
	Trang thiết bị máy tính cho Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy và 187 Đảng ủy xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	Văn phòng Tỉnh ủy
	

	-
	Chuẩn bị đầu tư Đường Hồ Xuân Hương, TX . Sầm Sơn.
	
	
	
	
	UBND TX. Sầm Sơn
	

	-
	Nhà Lưu xá thanh niên, nhà ở cho các mẹ về hưu tại Làng trẻ em SOS (Phần bồi thường GPMB).
	
	
	
	
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
	


PHỤ LỤC 2
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013
(kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn
	Đã đầu tư
	Vốn còn thiểu
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5=3-4
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	464.628
	
	

	I
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	
	
	
	9.202
	
	

	*
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động
	
	
	
	9.202
	
	

	- 
	Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa.
	28.228
	8.900
	19.328
	9.202
	Trung tâm giới thiệu việc làm.
	Hoàn thành hạng mục nhà quản lý hành chính, thoát nước, cấp nước, cấp điện, nhà trực bảo vệ, nhà để xe, cổng và tường rào (bao gồm cả chi khác).

	II
	Chương trình MTQG giảm nghèo
	
	
	
	359.326
	
	

	a
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	
	
	
	37.000
	
	Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt danh mục cụ thể các xã, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng huyện để triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

	b
	Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn; các thôn bản đặc biệt khó khăn
	
	
	
	129.400
	
	

	b.1
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn
	
	
	
	93.000
	
	Trên cơ sở định mức hỗ trợ (1 tỷ đồng/xã), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các huyện, xã lựa chọn mục tiêu đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

	1
	Huyện Mường Lát (7 xã).
	
	
	
	7.000
	
	

	2
	Huyện Quan Hóa (14 xã).
	
	
	
	14.000
	
	

	3
	Huyện Quan Sơn (10 xã).
	
	
	
	10.000
	
	

	4
	Huyện Lang Chánh (5 xã).
	
	
	
	5.000
	
	

	5
	Huyện Bá Thước (13 xã).
	
	
	
	13.000
	
	

	6
	Huyện Thường Xuân (8 xã).
	
	
	
	8.000
	
	

	7
	Huyện Ngọc Lặc (8 xã).
	
	
	
	8.000
	
	

	8
	Huyện Cẩm Thủy (4 xã).
	
	
	
	4.000
	
	

	9
	Huyện Thạch Thành (5 xã).
	
	
	
	5.000
	
	

	10
	Huyện Như Xuân (11 xã).
	
	
	
	11.000
	
	

	11
	Huyện Như Thanh (6 xã).
	
	
	
	6.000
	
	

	12
	Huyện Triệu Sơn (1 xã).
	
	
	
	1.000
	
	

	13
	Huyện Tĩnh Gia (1 xã).
	
	
	
	1.000
	
	

	b.2
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn, bản đặc biệt khó khăn
	
	
	
	36.400
	
	Trên cơ sở định mức hỗ trợ (200 triệu đồng/thôn, bản), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các huyện, xã lựa chọn mục tiêu đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định.

	1
	Huyện Quan Hóa (7 bản). 
	
	
	
	1.400
	
	

	2
	Huyện Quan Sơn (1 bản).
	
	
	
	200
	
	

	3
	Huyện Bá Thước (21 thôn, bản).
	
	
	
	4.200
	
	

	4
	Huyện Lang Chánh (8 thôn, bản).
	
	
	
	1.600
	
	

	5
	Huyện Ngọc Lặc (30 thôn).
	
	
	
	6.000
	
	

	6
	Huyện Thường Xuân (7 thôn, bản).
	
	
	
	1.400
	
	

	7
	Huyện Như Xuân (14 thôn).
	
	
	
	2.800
	
	

	8
	Huyện Như Thanh (13 thôn).
	
	
	
	2.600
	
	

	9
	Huyện Cẩm Thủy (11 thôn).
	
	
	
	2.200
	
	

	10
	Huyện Thạch Thành (30 thôn).
	
	
	
	6.000
	
	

	11
	Huyện Vĩnh Lộc (8 thôn, bản).
	
	
	
	1.600
	
	

	12
	Huyện Yên Định (3 thôn).
	
	
	
	600
	
	

	13
	Huyện Thọ Xuân (1 thôn).
	
	
	
	200
	
	

	14
	Huyện Hà Trung (13 thôn).
	
	
	
	2.600
	
	

	15
	Huyện Triệu Sơn (12 thôn).
	
	
	
	2.400
	
	

	16
	Huyện Tĩnh Gia (3 thôn).
	
	
	
	600
	
	

	c
	Hỗ trợ đầu tư huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
	
	
	
	192.926
	
	

	1
	Huyện Mường Lát
	196.133
	101.491
	94.642
	28.980
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	56.163
	33.435
	22.728
	22.728
	
	

	-
	Nâng cấp đường giao thông từ UBND xã đi bản Chai - Lách xã Mường Chanh.
	25.038
	12.883
	12.155
	12.155
	UBND huyện Mường Lát
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	-
	Đường giao thông bản Pù Quăn xã Pù Nhi đến bản Bàn xã Quang Chiểu.
	31.125
	20.552
	10.573
	10.573
	UBND huyện Mường Lát
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013
	35.293
	22.200
	13.093
	3.252
	
	

	
	Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát.
	35.293
	22.200
	13.093
	3.252
	UBND huyện Mường Lát
	Hoàn thành dự án.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	104.677
	45.856
	58.821
	3.000
	
	

	-
	Đập, mương bản Sáng xã Quang Chiểu.
	14.332
	4.400
	9.932
	1.000
	UBND huyện Mường Lát
	Tiếp tục thực hiện hạng mục kênh và công trình trên kênh.

	-
	Nâng cấp đường từ Pá Quăn đi bản Cò Cài xã Trung Lý.
	56.564
	22.100
	34.464
	1.000
	UBND huyện Mường Lát
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Đường giao thông từ bản Chim xã Nhi Sơn đi bản Pom Khuông xã Tam Chung.
	33.781
	19.356
	14.425
	1.000
	UBND huyện Mường Lát
	-nt-

	2
	Huyện Quan Hóa
	192.001
	119.700
	72.301
	27.324
	
	

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	4.654
	4.100
	554
	554
	
	

	-
	Đập, kênh dẫn nước bản Giá xã Thanh Xuân huyện Quan Hóa
	4.654
	4.100
	554
	554
	UBND huyện Quan Hóa
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	158.032
	107.200
	50.832
	19.146
	
	

	-
	Đường từ Bản Dồi Thiên Phủ đến Bản Bâu xã Nam Động
	25.860
	15.800
	10.060
	5.000
	UBND huyện Quan Hóa
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt và có nguồn

	-
	Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phủ đi bản Bâu xã Nam Động (GĐ 2).
	36.519
	28.100
	8.419
	1.200
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	-
	Nâng cấp, cải tạo trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Hóa.
	16.996
	10.300
	6.696
	3.000
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	-
	Đường giao thông Poọng - Ho xã Hiền Kiệt (GĐ 1).
	27.023
	21.000
	6.023
	646
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	-
	Đường giao thông Poọng - Ho xã Hiền Kiệt (GĐ 2).
	30.688
	17.400
	13.288
	7.200
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	-
	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Nam Xuân - Hồi Xuân.
	20.946
	14.600
	6.346
	2.100
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	29.315
	8.400
	20.915
	7.624
	
	

	-
	Cầu Nam Tiến.
	29.315
	8.400
	20.915
	7.624
	UBND huyện Quan Hóa
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	3
	Huyện Quan Sơn
	161.794
	86.390
	75.404
	25.576
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	21.624
	17.300
	4.324
	4.324
	
	

	-
	Đập, mương Lằn xã Mường Mìn.
	2.545
	1.900
	645
	645
	UBND huyện Quan Sơn
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt

	-
	Đường giao thông từ quốc lộ 217 đi xã Trung Xuân.
	6.624
	5.700
	924
	924
	UBND huyện Quan Sơn
	-nt-

	-
	Đập, mương bản Ngàm, Mò xã Tam Thanh- Bản Piềng Khoé xã Tam Lư.
	12.455
	9.700
	2.755
	2.755
	UBND huyện Quan Sơn
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	17.896
	10.800
	7.096
	2.752
	
	

	-
	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Sơn.
	17.896
	10.800
	7.096
	2.752
	UBND huyện Quan Sơn
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt.

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013
	95.579
	58.290
	37.289
	16.000
	
	

	-
	Cầu thị trấn Quan Sơn.
	34.410
	20.000
	14.410
	6.000
	UBND huyện Quan Sơn
	Hoàn thành dự án.

	-
	Đường giao thông từ bản Mẩy đi bản Bàng xã Trung Thượng.
	14.642
	6.290
	8.352
	5.000
	UBND huyện Quan Sơn
	-nt-

	-
	Đường từ quốc lộ 217 đi bản Xa Mang xã Sơn Điện đi bản Cha Lung xã Tam Thanh (GĐ I và GĐ III). 
	46.527
	32.000
	14.527
	5.000
	UBND huyện Quan Sơn
	Hoàn thành giai đoạn I và giai đoạn III.

	*
	Dự án khởi công mới năm 2013
	26.695
	
	26.695
	2.500
	
	

	-
	Cầu treo và đường giao thông từ xã Trung Tiến đi xã Trung Xuân
	26.695
	
	26.695
	2.500
	UBND huyện Quan Sơn
	Triển khai thực hiện hạng mục cầu treo.

	4
	Huyện Bá Thước
	196.471
	100.800
	95.671
	28.152
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	3.912
	3.000
	912
	912
	
	

	-
	Đập Bai Trướm thôn Tam Liên, xã Điền Quang.
	3.912
	3.000
	912
	912
	UBND huyện Bá Thước
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	*
	Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
	61.781
	46.400
	15.381
	3.000
	
	

	-
	Đường giao thông từ quốc lộ 217 đi Điền Quang - Điền Thượng.
	18.170
	13.700
	4.470
	800
	UBND huyện Bá Thước
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt và có nguồn

	-
	Đường Lũng Niêm đi Thành Sơn.
	43.611
	32.700
	10.911
	2.200
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	130.778
	51.400
	79.378
	24.240
	
	

	-
	Đường giao thông Cẩm Giang - Cẩm Quý huyện Cẩm Thủy đi Lương Trung huyện Bá Thước (đoạn trên địa bàn huyện Bá Thước).
	35.022
	13.900
	21.122
	6.000
	UBND huyện Bá Thước
	Tiếp tục thực hiện dự án

	-
	Đường từ quốc lộ 217 xã Ái Thượng đi ngã ba Kẹm xã Điền Lư, huyện Bá Thước.
	37.337
	14.200
	23.137
	8.240
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ thôn Mười đi thôn Muốn xã Điền Quang.
	28.058
	10.600
	17.458
	5.500
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thôn Làng Thành Điền đi Làng Ruồng xã Điền Hạ.
	30.361
	12.700
	17.661
	4.500
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	5
	Huyện Lang Chánh
	176.191
	100.177
	76.014
	27.324
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	61.302
	43.807
	17.495
	17.495
	
	

	-
	Nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Lang Chánh đi xã Tam Văn.
	30.379
	20.000
	10.379
	10.379
	UBND huyện Lang Chánh
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	-
	Nâng cấp, cải tạo trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Lang Chánh.
	18.072
	11.000
	7.072
	7.072
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ bản Cảy đến UBND xã Giao An.
	12.851
	12.807
	44
	44
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	114.889
	56.370
	58.519
	9.829
	
	

	-
	Đường điện 35 KV, trạm biến áp và đường dây 0,1 kV bản Nà Đang, xã Lâm Phú.
	21.166
	8.000
	13.166
	4.000
	UBND huyện Lang Chánh
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	-
	Đường giao thông nông thôn bản Pọong đi bản Húng xã Giao Thiện.
	25.148
	10.000
	15.148
	4.000
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	-
	Tràn liên hợp và đường 2 đầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện
	51.663
	30.770
	20.893
	1.000
	UBND huyện Lang Chánh
	Thanh toán khối lượng hoàn thành hạng mục tràn liên hợp và đường 2 đầu tràn sông Sạo. Tạm dừng thực hiện tuyến mới bổ sung đoạn từ xã Giao Thiện đi thôn Chiềng Lẹn, thôn Lằn Xổ.

	-
	Đường giao thông thị trấn Lang Chánh đi Làng Giáng xã Quang Hiến.
	16.912
	7.600
	9.312
	829
	UBND huyện Lang Chánh
	Thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục đã thực hiện. Tạm dừng triển khai thực hiện tuyến mới bổ sung (đoạn từ Km0+00 - Km0+977).

	6
	Huyện Như Xuân
	105.080
	55.664
	49.416
	26.680
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	40.994
	34.564
	6.430
	6.430
	
	

	-
	Đường thị trấn Yên Cát đi Bình Lương.
	15.777
	13.300
	2.477
	2.477
	UBND huyện Như Xuân
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	-
	Nâng cấp đường giao thông Thanh Phong - Thanh Lâm.
	5.860
	3.700
	2.160
	2.160
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Đập khe Choon, làng sắng xã Thanh Lâm
	14.270
	14.064
	206
	206
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Đập Lèn Ớt xã Hóa Quỳ.
	5.087
	3.500
	1.587
	1.587
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	64.086
	21.100
	42.986
	20.250
	
	

	-
	Sửa chữa nâng cấp hồ Đồng Cần, xã Xuân Bình.
	36.937
	12.000
	24.937
	12.000
	UBND huyện Như Xuân
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	-
	Đường Yên Cát đi Tân Bình nối với Xuân Khang (huyện Như Thanh).
	27.149
	9.100
	18.049
	8.250
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	7
	Huyện Thường Xuân
	207.966
	119.000
	88.966
	28.890
	
	

	*
	Dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt đến ngày 31/10/2012
	41.205
	34.400
	6.805
	6.805
	
	

	-
	Đường từ thôn Quyết Thắng, xã Xuân Cao - thôn Tràng Cát, xã Luận Khê - thôn Xuân Hợp, xã Luận Thành.
	20.800
	17.700
	3.100
	3.100
	UBND huyện Thường Xuân
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	-
	Kiên cố kênh Na Mém - Lùm Mưa xã Vạn Xuân.
	2.217
	2.000
	217
	217
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Đập Khe Dài xã Luận Thành.
	2.423
	2.300
	123
	123
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Đường giao thông nông thôn xã Thọ Thanh.
	4.171
	3.600
	571
	571
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Đường từ thôn Hoà Lâm, xã Ngọc Phụng, đi thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm.
	4.616
	3.800
	816
	816
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Đường tránh thị trấn đi Tổ Rồng.
	1.771
	1.200
	571
	571
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Đường từ thôn Lương Thịnh đi thôn Nghi Thiện xã Lương Sơn
	5.207
	3.800
	1.407
	1.407
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	43.721
	30.500
	13.221
	4.500
	
	

	-
	Trạm biến áp và đường dây 0,4 KV xã Yên Nhân.
	15.658
	10.600
	5.058
	1.900
	UBND huyện Thường Xuân
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt và có nguồn

	-
	Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân.
	28.063
	19.900
	8.163
	2.600
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013
	68.240
	41.100
	27.140
	9.000
	
	

	-
	Nối tiếp đường giao thông Lương Thịnh đi Ngọc Thiện xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.
	29.238
	14.600
	14.638
	5.000
	UBND huyện Thường Xuân
	Hoàn thành dự án.

	-
	Đường giao thông từ trung tâm xã đi bản Vịn, bản Đục xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (GĐ I).
	39.002
	26.500
	12.502
	4.000
	UBND huyện Thường Xuân
	Hoàn thành giai đoạn I.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	54.800
	13.000
	41.800
	8.585
	
	

	-
	Trường THPT Thường Xuân 3, huyện Thường Xuân
	26.746
	4.000
	22.746
	5.585
	UBND huyện Thường Xuân
	Hoàn thành hạng mục nhà lớp học, san nền và triển khai thực hiện hạng mục nhà hiệu bộ.

	-
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Xuân Dương - Thọ Thanh - Xuân Cao.
	28.054
	9.000
	19.054
	3.000
	UBND huyện Thường Xuân
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	III
	Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	
	
	
	20.810
	
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ hướng dẫn của Bộ NN và PTNT để phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án đảm bảo theo quy định.

	*
	Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung
	
	
	
	16.910
	
	Thanh toán cho các dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt trong năm 2013 và bố trí vốn để khởi công mới một số dự án thật sự cấp bách.

	- 
	Cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học.
	
	
	
	3.000
	
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng 24 công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trường học (125 triệu đồng/công trình).

	-
	Cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trạm y tế xã.
	
	
	
	900
	
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng 15 công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho trạm y tế xã (60 triệu đồng/công trình).

	IV
	Chương trình MTQG y tế
	
	
	
	6.422
	
	

	*
	Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng
	62.018
	8.672
	53.346
	6.422
	
	

	-
	Trang thiết bị Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thanh Hóa
	10.727
	5.084
	5.643
	4.422
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
	Hoàn thành dự án.

	-
	Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Da liễu.
	 51.291
	3.588
	47.703
	2.000
	Bệnh viện Da liễu
	Hoàn thành GPMB, san nền, cấp điện ngoài nhà và triển khai thực hiện hạng mục nhà chống nhiễm khuẩn (bao gồm chi khác).

	V
	Chương trình MTQG văn hóa
	
	
	
	10.120
	
	

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2013
	9.828
	4.600
	5.228
	1.820
	
	

	-
	Tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đền thờ Trần Khát Chân, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.
	9.828
	4.600
	5.228
	1.820
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Hoàn thành hạng mục nhà tiền đường và hậu điện (Phần CT MTQG hỗ trợ). 

	*
	Dự án khởi công mới năm 2013
	
	
	
	8.300
	
	Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	-
	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt.
	
	
	
	
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	-
	Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Cẩm Thủy.
	
	
	
	
	UBND huyện Cẩm Thủy 
	

	VI
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	53.817
	UBND các xã
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ NN và PTNT, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CT MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh, hướng dẫn các huyện, xã lựa chọn mục tiêu đầu tư và phân bổ vốn chi tiết cho từng đơn vị.

	VII
	Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo
	
	
	
	1.343
	
	

	-
	Thư viện - Nhà lớp học bộ môn trường THCS Dân tộc nội trú huyện Lang Chánh.
	4.763
	3.095
	1.668
	1.343


	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	VIII
	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
	
	
	
	3.588
	
	Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	-
	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn 11 huyện miền núi.
	
	
	
	
	Sở Thông tin và truyền thông
	


PHỤ BIỂU 1
CHI TIẾT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ XÃ NĂM 2013 
(Kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn
	Đã đầu tư
	Vốn còn thiếu
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	25.028
	
	

	I
	Các dự án đã thực hiện trong giai đoạn 2006-2012 theo QĐ 3923/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh
	33.749
	23.721
	10.028
	10.028
	
	

	1
	Công sở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát.
	4.170
	2.601
	1.569
	1.569
	UBND xã Quang Chiểu
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	2
	Công sở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.
	3.119
	2.350
	769
	769
	UBND xã Nhi Sơn
	-nt-

	3
	Công sở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn.
	2.455
	1.700
	755
	755
	UBND xã Nga Thạch
	-nt-

	4
	Công sở xã Thành Công, huyện Thạch Thành.
	1.922
	1.610
	312
	312
	UBND xã Thành Công
	-nt-

	5
	Công sở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành.
	1.525
	1.100
	425
	425
	UBND xã Thành Tân
	-nt-

	6
	Công sở xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành.
	1.830
	1.610
	220
	220
	UBND xã Thạch Tân
	-nt-

	7
	Công sở xã Thành Trực, huyện Thạch Thành.
	1.896
	1.470
	426
	426
	UBND xã Thành Trực
	-nt-

	8
	Công sở xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh.
	2.959
	2.000
	959
	959
	UBND xã Xuân Thọ
	-nt-

	9
	Công sở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân.
	1.938
	1.530
	408
	408
	UBND xã Xuân Cao
	-nt-

	10
	Công sở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy
	3.414
	2.000
	1.414
	1.414
	UBND xã Cẩm Bình
	-nt-

	11
	Công sở xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân.
	2.455
	1.700
	755
	755
	UBND xã Tây Hồ
	-nt-

	12
	Công sở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.
	4.057
	2.900
	1.157
	1.157
	UBND xã Hải Lộc
	-nt-

	13
	Công sở xã Tế Nông, huyện Nông Cống.
	2.008
	1.150
	858
	858
	UBND xã Tế Nông
	-nt-

	II
	Các dự án khởi công mới năm 2013
	
	
	
	15.000
	
	Trên cơ sở tiến độ chuẩn bị đầu tư và các quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	1
	Công sở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn.
	
	
	
	
	UBND xã Nga Thắng
	

	2
	Công sở xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
	
	
	
	
	UBND xã Hà Tân
	

	3
	Công sở xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa.
	
	
	
	
	UBND xã Thiệu Toán
	

	4
	Công sở xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.
	
	
	
	
	UBND xã Xuân Minh
	

	5
	Công sở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.
	
	
	
	
	UBND xã Hà Tiến
	

	6
	Công sở xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc.
	
	
	
	
	UBND xã Thịnh Lộc
	

	7
	Công sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.
	
	
	
	
	UBND xã Cẩm Châu
	

	8
	Công sở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.
	
	
	
	
	UBND xã Tân Thành
	

	9
	Công sở xã Quang Trung, TX. Bỉm Sơn.
	
	
	
	
	UBND xã Quang Trung
	


PHỤ BIỂU 2
CHI TIẾT KẾ HOẠCH TU SỬA ĐÊ, KÈ, CỐNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn
	Đã đầu tư
	Vốn còn thiếu
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5=3-4
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ
	100.689
	12.050
	88.639
	35.000
	
	

	I
	Bố trí vốn cho các dự án thực hiện từ năm 2010 trở về trước đã có quyết toán được duyệt
	13.352
	5.992
	7.360
	7.360
	
	

	1
	Đê Định Bình - Định Hoà, huyện Yên Định (2010).
	3.201
	1.477
	1.724
	1.724
	UBND huyện Yên Định
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	2
	Đê hữu sông Cầu Chày thuộc địa phận xã Thiệu Long, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa (2010).
	5.876
	2.545
	3.331
	3.331
	UBND huyện Thiệu Hóa
	-nt-

	3
	Cống nhân nhượng tại K29+600 đê hữu sông Hoàng xã Tế Tân, huyện Nông Cống (2010).
	1.415
	660
	755
	755
	UBND huyện Nông Cống
	-nt-

	4
	Tôn cao, áp trúc đê bối xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (2010).
	2.860
	1.310
	1.550
	1.550
	UBND huyện Nga Sơn
	-nt-

	II
	Bố trí vốn cho các dự án thực hiện năm 2011
	87.337
	6.058
	81.279
	24.640
	
	

	1
	Đê hữu sông Hoàng xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (2011).
	12.343
	750
	11.593
	3.600
	UBND huyện Triệu Sơn
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán khi có nguồn.

	2
	Đê hữu sông cầu Chày xã Thiệu Giang, huyện Thiệu hóa (2011).
	9.565
	540
	9.025
	2.800
	UBND huyện Thiệu Hóa
	-nt-

	3
	Đê tả sông Hoạt xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (2011).
	2.823
	210
	2.613
	750
	UBND thị xã Bỉm Sơn
	-nt-

	4
	Đê tả sông Hoạt xã Hà Thanh, huyện Hà Trung (2011).
	3.928
	290
	3.638
	1.100
	UBND huyện Hà Trung
	-nt-

	5
	Đê hữu sông Cầu Hung xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (2011).
	6.128
	320
	5.808
	1.900
	UBND huyện Tĩnh Gia
	-nt-

	6
	Đê tả sông Hoàng xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (2011).
	4.760
	360
	4.400
	1.350
	UBND huyện Quảng Xương
	-nt-

	7
	Đê hữu sông Cầu Chày, xã Thọ Thẳng, huyện Thọ Xuân (2011).
	4.544
	340
	4.204
	1.250
	UBND huyện Thọ Xuân
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán khi có quyết toán được duyệt và có nguồn.

	8
	Đê hữu sông Càn, xã Nga Phú đoạn từ K0-K0+700, huyện Nga Sơn (2011).
	4.658
	350
	4.308
	1.300
	UBND huyện Nga Sơn
	-nt-

	9
	Đê tả sông Ấu xã Thuần Lộc, huyện Hữu Lộc (từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn xã Thuần Lộc 2011).
	5.297
	400
	4.897
	1.450
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	10
	Kè chống sạt lở bờ tả sông Bưởi tại K18 + 750, K19+050 tuyến đường 523 xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (2011). 
	5.896
	440
	5.456
	1.600
	UBND huyện Thạch Thành
	-nt-

	11
	Đê hữu sông Nhơm xã Trung Thành, đoạn từ K17+600-K20+100, huyện Nông Cống (2011).
	5.094
	380
	4.714
	1.400
	UBND huyện Nông Cống
	-nt-

	12
	Đê tả sông Hép xã Yên Tâm- Yên Giang, huyện Yên Định (2011).
	5.409
	400
	5.009
	1.500
	UBND huyện Yên Định
	-nt-

	13
	Đê đông sông Cùng xã Hoằng Ngọc, đoạn từ K3+650-K5+950, huyện Hoằng hóa (2011).
	10.534
	790
	9.744
	2.900
	UBND huyện Hoằng Hóa
	-nt-

	14
	Cống Sơn Cương đê hữu sông Hoàng, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (2011).
	1.593
	138
	1.455
	420
	UBND huyện Triệu Sơn
	-nt-

	15
	Đê tả sông Chu xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân (2011).
	4.765
	350
	4.415
	1.320
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	III
	Bố trí vốn xây dựng hạt quản lý đê và kho vật tư dự trữ phục vụ PCLB trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	3.000
	Chi cục đê điều và PCLB
	Giao UBND tỉnh trên cơ sở hồ sơ, thủ tục để giao kế hoạch cho dự án.


PHỤ BIỂU 3
CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 
(Kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn (Phần NS tỉnh đầu tư)
	Đã đầu tư
	Vốn còn thiếu
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	38.867
	25.995
	12.872
	12.872
	
	

	1
	Nhà hội trường - Khu hội nghị huyện Bá Thước.
	6.416
	5.053
	1.363
	1.363
	UBND huyện Bá Thước
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt

	2
	Nhà hội trường - Khu hội nghị huyện Cẩm Thủy.
	6.052
	4.690
	1.362
	1.362
	UBND huyện Cẩm Thủy
	-nt-

	3
	Sân vận động thể dục, thể thao huyện Cẩm Thủy.
	4.794
	
	4.794
	4.794
	UBND huyện Cẩm Thủy
	Hỗ trợ theo văn bản số 2075/UBND-KTTC ngày 13/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

	4
	Sân vận động thể dục, thể thao huyện Quảng Xương.
	1.409
	
	1.409
	1.409
	UBND huyện Quảng Xương
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	5
	Hồ Na Luốc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.
	5.379
	4.642
	737
	737
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	6
	Trường THPT Như Thanh II.
	9.464
	8.110
	1.354
	1.354
	UBND huyện Như Thanh
	-nt-

	7
	Nhà hội trường - Khu hội nghị huyện Ngọc Lặc
	5.353
	3.500
	1.853
	1.853
	UBND huyện Ngọc Lặc
	-nt-


PHỤ BIỂU 4
CHI TIẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 4234/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn (dự kiến)
	Kế hoạch năm 2013
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	24.246
	10.000
	
	

	1
	Cải tạo Trường Chính trị tỉnh.
	11.956
	4.000
	Trường Chính trị tỉnh
	Triển khai thực hiện cải tạo hạng mục nhà giảng đường - thư viện, nhà hiệu bộ - hành chính, ký túc xá B1, B2, nhà ăn và hội trường.

	2
	Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc (Phần hỗ trợ theo Kết luận của Ban TVTU).
	1.000
	800
	Huyện ủy Vĩnh Lộc
	Hoàn thành các hạng mục công trình được hỗ trợ đầu tư theo Kết luận số 21-KT/TU ngày 04/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; số vốn còn thiếu sẽ bố trí sau khi có quyết toán được duyệt.

	3
	Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn (Phần hỗ trợ theo Kết luận của Ban TVTU).
	846
	700
	Huyện ủy Triệu Sơn
	-nt-

	4
	Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh (Phần hỗ trợ theo Kết luận của Ban TVTU).
	3.444
	1.500
	Huyện ủy Như Thanh
	Triển khai thực hiện các hạng mục công trình được hỗ trợ đầu tư theo Kết luận số 21-KT/TU ngày 04/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

	5
	Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn (Phần hỗ trợ theo Kết luận của Ban TVTU).
	3.700
	1.600
	Huyện ủy Đông Sơn
	-nt-

	6
	Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thủy (Phần hỗ trợ theo Kết luận của Ban TVTU).
	3.300
	1.400
	Huyện ủy Cẩm Thủy
	-nt-


