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QUYẾT ĐỊNH 
"VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.
- Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình”.
- Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1020/XD-KT ngày 04/11/2005.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc lập tổng hợp chi phí dự toán xây dựng công trình và chủ trì cùng các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1250/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Giám đốc các Công ty: Tư vấn, Xây lắp; Giám đốc các Ban quản lý dự án; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- Như điều 3.
- V1, chuyên viên VP.UBND tỉnh.
- Lưu: XD, VP/UB.
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QUY ĐỊNH
"VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH"
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4260 /2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
I - ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP
1/ Dự toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lập theo đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UB ngày 03/4/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, mức tiền lương tối thiểu là 144.000đ/tháng thì chi phí nhân công và chi phí máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:
a) Điều chỉnh đối với chi phí nhân công: 
- Hệ số điều chỉnh thang lương thuộc nhóm I: KĐCNC = 3,36.
Đối với các loại công tác xây dựng tính theo thang lương thuộc nhóm II, III thì sau khi đã điều chỉnh theo hệ số nhóm I mới theo nội dung trên, được nhân với hệ số điều chỉnh tiếp như sau :
- Thuộc nhóm II : bằng 1,066 
- Thuộc nhóm III: bằng 1,183 
Đối với các công trình xây dựng được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong đơn giá hoặc hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo quy định này.
b) Điều chỉnh chi phí máy thi công: Hệ số điều chỉnh KĐCMTC=1,40.
- Hệ số điều chỉnh trên chỉ áp dụng cho bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2/ Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): Được tính theo quy định hiện hành.
Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây dựng công trình như các quy định hiện hành 
II - ĐIỀU CHỈNH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1/ Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 3878/2001/QĐ-UB ngày 12/10/2001 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, mức tiền lương tối thiểu là 210.000đ/tháng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:
- Mức phụ cấp lưu động 20%: KĐCKS=1,42.
- Mức phụ cấp lưu động 40%: KĐCKS=1,46.
- Mức phụ cấp lưu động 60%: KĐCKS=1,50.
2/ Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:
Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng được nhân với hệ số: KĐCTN=1,84.
3/ Điều chỉnh dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch:
Dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHĐ=1,09.
4/ Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong tổng dự toán công trình xây dựng: Được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo quy định này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện kể từ ngày 01/10/2005 đối với các công trình sử dụng các nguồn vốn: ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nguồn vốn đã nêu ở trên thì khuyến khích áp dụng nội dung của Quy định này để điều chỉnh chi phí dự toán xây dựng công trình.
2/ Những công trình xây dựng của các dự án đầu tư được áp dụng Quy định này, bao gồm:
a/ Những dự án đầu tư xây dựng công trình đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án.
b/ Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - dự toán, tổng dự toán.
c/ Những công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu, đã hoàn tất kết quả đấu thầu, chỉ định thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại.
d/ Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, khởi công xây dựng công trình sau ngày 01/10/2005, chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại
e/ Những công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang: Chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 30/9/2005 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/10/2005 (theo Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp) để áp dụng việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo quy định này.
f/ Đối với công trình xây dựng được Nhà nước cho phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng cơ bản công trình ), Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của quy định này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán chi phí xây dựng công trình.
g/ Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005 nhưng trong Hợp đồng các bên đã thoả thuận “không điều chỉnh giá” trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung Hợp đồng (theo đúng các quy định hiện hành và các điều khoản tại quy định này) để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Ngành, Uỷ ban Nhân dân các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, xây lắp ... phản ảnh kịp thời để Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
