	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 50/NQ-HĐND
	Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 113/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tư đã thảo luận và thống nhất.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, gồm những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công năm 2022 a) Mục tiêu
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025.
b) Định hướng
- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho các huyện, thành phố để thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
a) Tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025.
c) Phù hợp với Kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.
d) Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.
đ) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa, dự án quan trọng, cần thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
e) Bố trí vốn đầu tư tập trung, tiếp tục khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Chỉ bố trí vốn cho dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 như sau
a) Ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước ngân sách, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).
b) Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ngoài nước (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).
c) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. d) Phân bổ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.
đ) Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư.
e) Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
4. Tổng mức vốn và dự kiến bố trí Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 3.459.207 triệu đồng, trong đó:
a) Vốn ngân sách trung ương: 1.015.000 triệu đồng, bao gồm:
- Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực): 740.000 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực sau:
+ Y tế, dân số và gia đình: 220.000 triệu đồng;
+ Giao thông: 480.000 triệu đồng;
+ Môi trường: 40.000 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục I)
- Vốn nước ngoài (ODA): 275.000 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực sau:
+ Môi trường: 160.000 triệu đồng;
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: 115.000 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục II)
Đối với vốn ngân sách trung ương, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao danh mục và kế hoạch vốn cụ thể cho từng dự án sau khi có Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 2.441.490 triệu đồng, bao gồm:
- Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý: 157.050 triệu đồng (trong đó, chi thanh toán cho 02 dự án đầu tư theo hình thức BT 50.000 triệu đồng và Kế hoạch vốn còn lại 107.050 triệu đồng).
(Kèm theo Phụ lục III)
- Chi đầu tư từ nguồn vay lại ngân sách địa phương: 100.700 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục IV)
- Vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: 386.705 triệu đồng, (được phân bổ đầu tư theo ngành, lĩnh vực) như sau:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp: 27.700 triệu đồng;
+ Giao thông: 25.000 triệu đồng;
+ Hạ tầng đô thị: 34.000 triệu đồng;
+ Môi trường: 13.000 triệu đồng;
+ Công nghệ thông tin: 16.000 triệu đồng;
+ Quản lý Nhà nước: 147.800 triệu đồng;
+ Quốc phòng, an ninh: 40.700 triệu đồng;
+ Quy hoạch tỉnh: 25.000 triệu đồng;
+ Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: 3.000 triệu đồng;
+ Thanh toán khối lượng tồn đọng khi quyết toán và thu hồi các khoản ứng trước vốn ngân sách trung ương không đủ điều kiện để bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương: 10.000 triệu đồng;
+ Chuẩn bị đầu tư: 1.000 triệu đồng;
+ Chi trả nợ gốc: 13.500 triệu đồng;
+ Dự phòng: 30.005 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục V)
- Vốn xổ số kiến thiết: 1.400.000 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục VI)
- Vốn cân đối ngân sách huyện, thành phố: 397.035 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục VII)
c) Chi đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 2.717 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục VIII)
5. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
a) Quán triệt và chấp hành đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng như: Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn các Luật; đồng thời tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, công trình theo quy định.
b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành theo chức năng xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, rút ngắn nhất thời gian xử lý ở từng bước công việc, đảm bảo thuận lợi để triển khai các dự án.
c) Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án triển khai trên địa bàn tập trung thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để triển khai các dự án đúng tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai thực hiện công việc theo tiến độ; tập trung quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành; kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ thực hiện.
d) Xử lý nghiêm các chủ đầu tư để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
đ) Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổ chức kiểm tra các dự án để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2021./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hải


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Ghi chú
	Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Ước giá từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giá từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giá từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	Ước giá từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	8.310.979
	5.476.893
	668.167
	562.890
	1.497
	492
	346.769
	344.492
	703.435
	576.426
	8.252.258
	5.463.357
	 
	 
	1.072.000
	740.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	3.322.575
	2.347.313
	1.777
	 
	505
	 
	1.777
	 
	1.777
	 
	3.322.575
	2.347.313
	 
	 
	230.000
	220.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	3.322.575
	2.347.313
	1.777
	 
	505
	 
	1.777
	 
	1.777
	 
	3.322.575
	2.347.313
	 
	 
	230.000
	220.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	3.322.575
	2.347.313
	1.777
	 
	505
	 
	1.777
	 
	1.777
	 
	3.322.575
	2.347.313
	 
	 
	230.000
	220.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	3.322.575
	2.347.313
	1.777
	 
	505
	 
	2.777
	 
	1.777
	 
	3.322.575
	2.347.313
	 
	 
	230.000
	220.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh
	TP. Cà Mau
	1.200 giường
	2020 - 2025
	05/NQ-HĐND ngày 10/7/2020; 31/NQ-HĐND ngày 15/7/2021
	3.322.575
	2.347.313
	1.777
	 
	505
	 
	1.777
	 
	1.777
	 
	3.322.575
	2.347.313
	 
	 
	230.000
	220.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	4.420.431
	3.036.822
	562.398
	562.398
	 
	 
	344.000
	344.000
	562.398
	562.398
	4.420.431
	3.036.822
	 
	 
	640.000
	480000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	4.420.431
	3.036.822
	562.398
	562.398
	 
	 
	344.000
	344.000
	562.398
	562.398
	4.420.431
	3.036.822
	 
	 
	640.000
	480000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	2.149.476
	1.300.000
	562.398
	562.398
	 
	 
	344.000
	344.000
	562.398
	562.398
	2.149.476
	1.300.000
	 
	 
	250.000
	150.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	2.149.476
	1.300.000
	562.398
	562.398
	 
	 
	344.000
	344.000
	562.398
	562.398
	2.149.476
	1.300.000
	 
	 
	250.000
	150.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cầu sông ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây và cầu Gành Hào
	ĐD, CN, TVT
	18 km, 02 cầu
	2021 - 2024
	1028/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	2.149.476
	1.300.000
	562.398
	562.398
	 
	 
	344.000
	344.000
	562.398
	562.398
	2.149.476
	1.300.000
	 
	 
	250.000
	150.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Gao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	2.210.955
	1.736.822
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.270.955
	1.736.822
	 
	 
	390.000
	330.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	2.270.955
	1.736822
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.270.955
	1.736.822
	 
	 
	390.000
	330.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng)
	TP.CM, Đầm Dơi
	19,2 km
	2021 - 2024
	2057/QĐ-UBND ngày 29/10/2020; 2554/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	774.771
	533.468
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	774.771
	533.468
	 
	 
	150.000
	150.000
	 
	 
	Đã trình Bộ KHĐT tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021- 2025 từ 633.468 triệu đồng xuống còn 533.468 triệu đồng
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm
	Cái Nước, Phú Tân
	25,3km, 01 cầu
	2022 - 2025
	2681/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	736.290
	623.007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	736.290
	623.007
	 
	 
	130.000
	100.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội
	U Minh
	18,3km, 03 cầu
	2022 - 2025
	2682/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	759.894
	580.347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759.894
	580.347
	 
	 
	 
	80.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Gao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	567.973
	92.758
	103.992
	492
	992
	492
	992
	492
	139.260
	14.028
	509.252
	79.222
	 
	 
	202.000
	40000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	567.973
	92.758
	103.992
	492
	992
	492
	992
	492
	139.260
	14.028
	509.252
	79.222
	 
	 
	202.000
	40000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	567.973
	92.758
	103.992
	492
	992
	492
	992
	492
	139.260
	14.028
	509.252
	79.222
	 
	 
	202.000
	40000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	567.973
	92 758
	103.992
	492
	992
	492
	992
	492
	139.260
	14.028
	509.252
	79.222
	 
	 
	202.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1)
	Thành phố Cà Mau
	8.000m3/ngày
	Đến tháng 9/2023
	1258/QĐ-UBND ngày 27/8/2015; 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2020
	567.973
	92.758
	103.992
	492
	992
	492
	992
	492
	139.260
	14.028
	509.252
	19.222
	 
	 
	202.000
	40.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Nhà tài trợ
	Ngày ký kết hiệp định
	Ngày kết thúc Hiệp định
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH năm 2022
	Dự kiến KH năm 2022
	Dự kiến KH năm 2022
	Dự kiến KH năm 2022
	Ghi chú
	Chủ đầu tư
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 30/9/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2021 từ 1/1/2021 đến 31/01/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn đối ứng nguồn NSTW
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	2.081.748
	533.892
	92.758
	 
	1.807.930
	1.350.738
	357.192
	373.466
	23.766
	 
	265.000
	61.900
	189
	 
	36.310
	129.192
	492
	 
	77.000
	2.041.313
	193.642
	 
	1.202.359
	375.000
	40.000
	 
	275.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	2.081.748
	533.892
	92.758
	 
	1.807.930
	1.350.738
	357.192
	373.466
	23.766
	 
	265.000
	61.900
	189
	 
	36.310
	129.192
	492
	 
	77.000
	2.041.313
	193.642
	 
	1.202.359
	375.000
	40.000
	 
	275.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	567.973
	224.527
	92.758
	 
	343.446
	343.446
	 
	127.266
	23.766
	 
	103.000
	689
	189
	 
	 
	992
	492
	 
	0
	509.252
	79.222
	 
	330.030
	202.000
	40.000
	 
	160.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	567.973
	224.527
	92.758
	 
	343.446
	343.446
	 
	127.266
	23.766
	 
	103.000
	689
	189
	 
	 
	992
	492
	 
	0
	509.252
	79.222
	 
	330.030
	202.000
	40.000
	 
	160.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	567.973
	224.527
	92.758
	 
	343.446
	343.446
	 
	127.266
	23.766
	 
	103.000
	689
	189
	 
	 
	992
	492
	 
	0
	509.252
	79.222
	 
	330.030
	202.000
	40.000
	 
	160.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1)
	7007279
	Italia
	22.5.2009
	2023
	1258/QĐ-UBND ngày 27/8/2015; 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2020
	567.973
	224.527
	92.758
	13,6 triệu Euro
	343.446
	343.446
	 
	127.266
	23.766
	 
	103.000
	689
	189
	 
	 
	992
	492
	 
	 
	509.252
	79.222
	 
	330.030
	202.000
	40.000
	 
	160.000
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
	 
	 
	 
	 
	 
	1.513.775
	309.365
	 
	 
	1.464.484
	1.007.292
	357.192
	246.200
	 
	 
	162.000
	61.211
	 
	 
	36.310
	128.200
	 
	 
	77.000
	1.532.061
	114.420
	 
	872.329
	173.000
	 
	 
	115.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	1.023.849
	192.945
	 
	 
	830.904
	633.786
	197.118
	241.200
	 
	 
	162.000
	59.592
	 
	 
	36.310
	123.200
	 
	 
	77.000
	782.061
	 
	 
	498.823
	173.000
	 
	 
	115.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	1.023.849
	192.945
	 
	 
	830.904
	633.786
	197.118
	241.200
	 
	 
	162.000
	59.592
	 
	 
	36.310
	123.200
	 
	 
	77.000
	782.061
	 
	 
	498.823
	173.000
	 
	 
	115.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng CSHT để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL" - ICRSL
	7605935
	WB
	11/07/2016
	2022
	1693/QĐ-BNN ngày 09/5/2016; 1563/QĐ-UBND ngày 24/9/2018
	792.884
	135.825
	 
	35,59 triệu USD
	657.059
	459.941
	197.118
	240.000
	 
	 
	161.000
	59.592
	 
	 
	36.310
	123.000
	 
	 
	77.000
	551.096
	 
	 
	324.978
	160.000
	 
	 
	105.000
	Đã kiến nghị điều chỉnh KHV năm 2021 là 117.000 triệu đồng (trong đó, ODA là 84.000 triệu đồng, vốn vay lại NSĐP là 33.000 triệu đồng)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau"
	7731818
	KFW
	27/04/2018
	2022
	5758/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/12/2017
	230.965
	57.120
	 
	9,3 triệu Euro
	173.845
	173.845
	 
	1.200
	 
	 
	1.000
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	230.965
	 
	 
	173.845
	13.000
	 
	 
	10.000
	Đã kiến nghị điều chỉnh KHV ODA năm 2021 là 1.000 triệu đồng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	489.926
	116.420
	 
	 
	633.580
	373.506
	160.074
	5.000
	 
	 
	 
	1.619
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	750.000
	114.420
	 
	373.506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	489.926
	116.420
	 
	 
	633.580
	373.506
	160.074
	5.000
	 
	 
	 
	1.619
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	750.000
	114.420
	 
	373.506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau
	7791469
	Cơ quan Phát triển Pháp
	 
	 
	1135/QĐ-TTg ngày 04/9/2019
	489.926
	116.420
	 
	28,2 triệu Euro
	633.580
	373.506
	160.074
	5.000
	 
	 
	 
	1.619
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 
	750.000
	114.420
	 
	373.506
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị tính: Triệu đồng.
	STT
	Danh mục
	Kế hoạch vốn
	Ghi chú

	 
	TỔNG
	157.050
	 

	1
	Thanh toán cho 02 dự án đầu tư theo hình thức BT
	50.000
	Chỉ bố trí thanh toán khi đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định

	 
	Trong đó:
	 
	 

	 
	- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa - Rạch Ráng - Sông Đốc)
	 
	 

	 
	- Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ an ninh, quốc phòng khu vực hòn Đá Bạc kết hợp phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau (tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc)(bao gồm bố trí hoàn trả ngân sách trung ương 21,899 tỷ đồng)
	21.899
	Giao Sở Tài chính hoàn trả ngân sách trung ương

	2
	Kế hoạch đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý năm 2022 còn lại
	107.050
	Giao Sở Tài chính đề xuất thực hiện phù hợp dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và đúng quy định


 
PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
	TT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch vốn năm 2022
	Chủ đầu tư

	 
	TỔNG
	100.700
	 

	1
	Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL"
	45.000
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2
	Dự phòng
	55.700
	 


 
PHỤ LỤC V
KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	Trong đó: nguồn vốn NSTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	2.058.261
	1.568.864
	382.705
	330.261
	1.756.562
	1.347.310
	0
	0
	586.705
	386.705
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	161.345
	136.345
	34.075
	9.075
	27.700
	27.700
	0
	0
	27.700
	27.700
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	147.961
	122.961
	34.075
	9.075
	15.000
	15.000
	0
	0
	15.000
	15.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	147.961
	122.961
	34.075
	9.075
	15.000
	15.000
	0
	0
	15.000
	15.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống - Trại giống Khánh Lâm 2
	7578614
	H. U Minh
	Các hạng mục
	2016 - 2022
	540/QĐ-UBND ngày 29/3/2016; 78/QĐ-UBND ngày 16/01/2018; 1682/QĐ-UBND ngày 02/10/2019; 5053/UBND-XD ngày 03/9/2021
	63.060
	48.060
	23.000
	8.000
	5.000
	5.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	7626030
	H. Ngọc Hiển
	Các hạng mục
	2016 - 2022
	1803/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 1689/QĐ-UBND ngày 03/10/2019; 2874/UBND-XD ngày 11/5/2020
	84.901
	74.901
	11.075
	1.075
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	13.384
	13.384
	0
	0
	12.700
	12.700
	0
	0
	12.700
	12.700
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	13.384
	13.384
	0
	0
	12.700
	12.700
	0
	0
	12.700
	12.700
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm kiểm soát khu vực bãi bồi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	 
	H. Ngọc Hiển
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	189/QĐ-SXD ngày 14/10/2021
	7.008
	7.008
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn lên cầu cống Kênh Lý, bờ kè chống sạt lở hai bên bờ kênh thượng hạ lưu cống Kênh Lý, cầu Lung Ứng, bãi tránh xe tuyến đê Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
	7875797
	H. Đầm Dơi
	Các hạng mục công trình
	2021 - 2022
	1646/QĐ-SNN ngày 08/10/2021
	5.050
	5.050
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nạo vét tuyến kênh đoạn từ Đội cơ động quản lý bảo vệ rừng đến Đội quản lý bảo vệ rừng T21 Vườn Quốc gia U Minh hạ
	 
	H. Trần Văn Thời
	4,5 km
	2021 - 2023
	2038/QĐ-SNN ngày 18/11/2021
	1.326
	1.326
	 
	 
	1.200
	1.200
	 
	 
	1.200
	1.200
	 
	 
	Vườn Quốc gia U Minh hạ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	122.751
	122.751
	53.909
	53.909
	111.000
	111.000
	0
	0
	25.000
	25.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	13.607
	13.607
	8.000
	8.000
	13.000
	13.000
	0
	0
	5.000
	5.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	13.607
	13.607
	8.000
	8.000
	13.000
	13.000
	0
	0
	5.000
	5.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường ô tô đến trung tâm thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (đoạn từ cầu kênh Huế đến đường vào Cảng cá Rạch Gốc)
	7868692
	H. Ngọc Hiển
	2.150 m
	2021-2023
	389/QĐ-SXD ngày 30/10/2020
	13.607
	13.607
	8.000
	8.000
	13.000
	13.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	109.144
	109.144
	45.909
	45.909
	98.000
	98.000
	0
	0
	20.000
	20.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	109.144
	109.144
	45.909
	45.909
	98.000
	98.000
	0
	0
	20.000
	20.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu 7 Kênh (tuyến kênh 18) đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm
	7639406
	H. U Minh
	3.016 m
	2021 - 2023
	2255/QĐ-UBND ngày 26/11/2020
	49.703
	49.703
	15.669
	15.669
	39.000
	39.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc đoạn qua nội ô thị trấn Trần Văn Thời (từ cầu Rạch Ráng đến đường số 11)
	7817444
	H. TVT
	693 m
	2021 - 2023
	2081/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	59.441
	59.441
	30.240
	30.240
	59.000
	59.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
	 
	 
	 
	 
	 
	90.738
	62.545
	0
	0
	54.000
	54.000
	0
	0
	34.000
	34.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	90.738
	62.545
	0
	0
	54.000
	54.000
	0
	0
	34.000
	34.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	90.738
	62.545
	0
	0
	54.000
	54.000
	0
	0
	34.000
	34.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Phan Ngọc Hiển đấu nối vào Dự án Khu dân cư Minh Thắng) (hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư dự án theo Công văn số 6637/UBND-XD ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	 
	TP. Cà Mau
	293m
	2021 - 2022
	1854/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố
	29.724
	20.000
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư các hạng mục dở dang của các gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cà Mau (theo Công văn số 2673/UBND-XD ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	 
	TP. Cà Mau
	06 hạng mục
	2021 - 2022
	2968/QĐ-UBND ngày 26/8/2021; 1853/QĐ-UBND ngày 21/5/2021; 267/QĐ-UBND ngày 18/01/2021; 2170/QĐ-UBND ngày 25/6/2021; 1307/QĐ-UBND ngày 13/4/2021; 2002/QĐ-UBND ngày 10/6/2021
	37.328
	18.859
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công trình xây dựng tuyến đường số 2 theo quy hoạch thị trấn Rạch Gốc (đoạn từ ngã tư Huỳnh Khải đến hết ranh quy hoạch thị trấn Rạch Gốc), huyện Ngọc Hiển
	7902523
	H. Ngọc Hiển
	300 m
	2021 - 2023
	1391/QĐ-UBND ngày 09/6/2021
	11.072
	11.072
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Công trình xây dựng tuyến đường số 5 theo quy hoạch trung tâm xã Đất Mũi (đoạn từ cầu Lạch Vàm đến UBND xã Đất Mũi), huyện Ngọc Hiển
	7902924
	H. Ngọc Hiển
	550 m
	2021 - 2023
	1393/QĐ-UBND ngày 09/6/2021
	12.614
	12.614
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	591.803
	155.599
	46.498
	19.054
	530.252
	121.000
	0
	0
	213.000
	13.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	23.830
	23.830
	10.238
	10.238
	21.000
	21.000
	0
	0
	11.000
	11.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	23.830
	23.830
	10.238
	10.238
	21.000
	21.000
	0
	0
	11.000
	11.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Cà Mau
	7817445
	TP. Cà Mau
	Công trình HTKT cấp III
	2021 - 2023
	2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2020
	23.830
	23.830
	10.238
	10.238
	21.000
	21.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	567.973
	131.769
	36.260
	8.816
	509.252
	100.000
	0
	0
	202.000
	2.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	567.973
	131.769
	36.260
	8.816
	509.252
	100.000
	0
	0
	202.000
	2.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1)
	7007279
	TP. Cà Mau
	Hệ thống thoát nước; nhà máy xử lý nước thải
	Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023
	1258/QĐ-UBND ngày 27/8/2015; 1818/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; 1794/QĐ-TTg ngày 25/10/2021
	567.973
	131.769
	36.260
	8.816
	509.252
	100.000
	 
	 
	202.000
	2.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	52.365
	52.365
	10.000
	10.000
	51.000
	51.000
	0
	0
	16.000
	16.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	36.365
	36.365
	10.000
	10.000
	35.000
	35.000
	0
	0
	8.000
	8.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	36.365
	36.365
	10.000
	10.000
	35.000
	35.000
	0
	0
	8.000
	8.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025
	7899880
	Tỉnh Cà Mau
	Mua sắm thiết bị
	2021 - 2025
	2282/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
	36.365
	36.365
	10.000
	10.000
	35.000
	35.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC VI
KẾ HOẠCH VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	Trong đó: nguồn vốn XSKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	12.789.927
	5.459.678
	2.099.805
	434.992
	10.780.079
	5.034.010
	0
	0
	2.110.000
	1.400.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	2.067.441
	1.551.068
	248.333
	30.920
	1.394.862
	1.394.862
	0
	0
	658.600
	658.600
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	44.600
	44.600
	30.300
	30.300
	42.400
	42.400
	0
	0
	12.100
	12.100
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	44.600
	44.600
	30.300
	30.300
	42.400
	42.400
	0
	0
	12.100
	12.100
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường Tiểu học - THCS Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước
	7862733
	H. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	386/QĐ-SXD ngày 30/10/2020
	14.732
	14.732
	10.000
	10.000
	14.300
	14.300
	 
	 
	4.300
	4.300
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Phú Tân
	7886904
	H. Phú Tân
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	539/QĐ-SXD ngày 20/11/2020
	14.929
	14.929
	10.000
	10.000
	13.800
	13.800
	 
	 
	3.800
	3.800
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn
	7871416
	H. Năm Căn
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	385/QĐ-SXD ngày 29/10/2020
	14.939
	14.939
	10.300
	10.300
	14.300
	14.300
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	2.022.841
	1.506.468
	218.033
	620
	1.352.462
	1.352.462
	0
	0
	646.500
	646.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	1.167.215
	650.842
	217.413
	0
	650.842
	650.842
	0
	0
	86.000
	86.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học năm 2021, thuộc Đề án Mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025
	 
	Cà Mau
	Mua sắm trang thiết bị
	2021 - 2025
	2577/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	1.167.215
	650.842
	217.413
	 
	650.842
	650.842
	 
	 
	86.000
	86.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	855.626
	855.626
	620
	620
	701.620
	701.620
	0
	0
	560.500
	560.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước
	7882220
	H. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	1268/QĐ-UBND ngày 08/7/2021
	33.577
	33.577
	500
	500
	33.500
	33.500
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường THPT U Minh, huyện U Minh
	7923060
	H. U Minh
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	2619/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
	44.716
	44.716
	 
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án ODA&NGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường THPT Phú Tân, huyện Phú Tân
	7923046
	H. Phú Tân
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	260/QĐ-SXD ngày 18/11/2021
	14.996
	14.996
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án ODA&NGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường THPT Khánh Lâm, huyện U Minh
	 
	H. U Minh
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	253/QĐ-SXD ngày 11/11/2021
	14.998
	14.998
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án ODA&NGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường THPT Viên An, huyện Ngọc Hiển
	 
	H. Ngọc Hiển
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	2618/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
	36.871
	36.871
	 
	 
	36.000
	36.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án ODA&NGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường THCS Quang Trung, huyện Cái Nước
	 
	H. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	283/QĐ-SXD ngày 30/11/2021
	14.963
	14.963
	 
	 
	14.500
	14.500
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (giai đoạn 2)
	 
	H. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	282/QĐ-SXD ngày 30/11/2021
	14.994
	14.994
	 
	 
	14.500
	14.500
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường THCS 2 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời
	 
	H. Trần Văn Thời
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	749/QĐ-UBND ngày 16/4/2021
	8.165
	8.165
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường THCS 2 Phong Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời
	 
	H. Trần Văn Thời
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	34/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
	8.720
	8.720
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường THCS Lâm Hải, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn
	 
	H. Năm Căn
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	207/QĐ-SXD ngày 25/10/2021
	1.600
	1.600
	 
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường THCS Viên An Đông, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển
	 
	H. Ngọc Hiển
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	186/QĐ-SXD ngày 12/10/2021
	3.278
	3.278
	120
	120
	3.120
	3.120
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường THCS Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi
	 
	H. Đầm Dơi
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	232/QĐ-SXD ngày 01/11/2021
	7.993
	7.993
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường THCS Trần Phán, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi
	 
	H. Đầm Dơi
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	228/QĐ-SXD ngày 29/10/2021
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hỗ trợ đầu tư các trường mầm non, tiểu học thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện năm 2022
	 
	Các H, TP
	 
	 
	 
	640.755
	640.755
	0
	0
	493.500
	493.500
	0
	0
	489.000
	489.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Thành phố Cà Mau
	 
	 
	 
	 
	 
	95.397
	95.397
	0
	0
	74.500
	74.500
	0
	0
	70.000
	70.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường THCS Ngô Quyền, phường 1
	 
	Phường 1
	Công trình dân dụng
	2020 - 2022
	3074/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
	14.312
	14.312
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Thành 2
	 
	Phường Tân Thành
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3054/QĐ-UBND ngày 09/9/2021
	11.447
	11.447
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	 
	Phường Tân Thành
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3005/QĐ-UBND ngày 31/8/2021
	14.867
	14.867
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tắc Vân (Khu B), xã Tắc Vân
	 
	Xã Tắc Vân
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3551/QĐ-UBND ngày 27/10/2021
	7.513
	7.513
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Lý Văn Lâm (Khu A, Khu B), xã Lý Văn Lâm
	 
	Xã Lý Văn Lâm
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	3129/QĐ-UBND ngày 23/9/2021
	14.858
	14.858
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm
	 
	Xã Lý Văn Lâm
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	2764/QĐ-UBND ngày 02/8/2021; 3975/QĐ-UBND
	7.001
	7.001
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Phường 6/2, thành phố Cà Mau
	 
	Phường 6
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	1900/QĐ-UBND ngày 28/5/2021
	9.356
	9.356
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	5.400
	5.400
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Hùng Vương, phường 5
	 
	Phường 5
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	1901/QĐ-UBND ngày 28/5/2021
	3.829
	3.829
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	1.600
	1.600
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mầm non Rạng Đông, xã Tắc Vân
	 
	Xã Tắc Vân
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	3552/QĐ-UBND ngày 27/10/2021
	12.214
	12.214
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	Huyện U Minh
	 
	H. U Minh
	 
	 
	 
	35.708
	35.708
	0
	0
	30.500
	30.500
	0
	0
	30.500
	30.500
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện U Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Trường An, xã Khánh An
	 
	Xã Khánh An
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	1053/QĐ-UBND ngày 07/7/2021
	14.383
	14.383
	 
	 
	11.500
	11.500
	 
	 
	11.500
	11.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng, xã Nguyễn Phích
	 
	Xã Nguyễn Phích
	Công trình dân dụng
	2020 - 2022
	1184/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
	8.510
	8.510
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, xã Nguyễn Phích
	 
	Xã Nguyễn Phích
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	1272/QĐ-UBND ngày 27/8/2021
	5.466
	5.466
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Nguyễn Phích, xã Nguyễn Phích
	 
	Xã Nguyễn Phích
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	1275/QĐ-UBND ngày 27/8/2021
	7.349
	7.349
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	Huyện Cái Nước
	 
	H. Cái Nước
	 
	 
	 
	89.976
	89.976
	0
	0
	66.000
	66.000
	0
	0
	66.000
	66.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Việt - Đức, xã Lương Thế Trân
	 
	Xã Lương Thế Trân
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3708/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.997
	14.997
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Hưng Mỹ
	 
	Xã Hưng Mỹ
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3707/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.999
	14.999
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Lương Thế Trân, xã Lương Thế Trân
	 
	Xã Lương Thế Trân
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3706/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.993
	14.993
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Cái Nước 1, thị trấn Cái Nước
	 
	TT. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3711/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.996
	14.996
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Đông Thới 2, xã Đông Thới
	 
	Xã Đông Thới
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3710/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.997
	14.997
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Thạnh Phú 2, xã Thạnh Phú
	 
	Xã Thạnh Phú
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3709/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.994
	14.994
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.4
	Huyện Phú Tân
	 
	H. Phú Tân
	 
	 
	 
	76.840
	76.840
	0
	0
	57.500
	57.500
	0
	0
	57.500
	57.500
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương, xã Tân Hưng Tây
	 
	Xã Tân Hưng Tây
	Công trình dân dụng
	2022
	2107/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.999
	14.999
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Nguyễn Việt Khái
	 
	Xã Nguyễn Việt Khái
	Công trình dân dụng
	2022
	2108/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.996
	14.996
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Cái Đôi Vàm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm
	 
	TT. Cái Đôi Vàm
	Công trình dân dụng
	2022
	2109/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.998
	14.998
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Cái Đôi Vàm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm
	 
	TT. Cái Đôi Vàm
	Công trình dân dụng
	2022
	2111/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.995
	14.995
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Hoa Tường Vi, xã Nguyễn Việt Khái
	 
	Xã Nguyễn Việt Khái
	Công trình dân dụng
	2022
	2112/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	9.525
	9.525
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm (Cải tạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp)
	 
	TT. Cái Đôi Vàm
	Công trình dân dụng
	2022
	2113/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	7.327
	7.327
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.5
	Huyện Năm Căn
	 
	H. Năm Căn
	 
	 
	 
	36.886
	36.886
	0
	0
	30.000
	30.000
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo xã Lâm Hải
	 
	Xã Lâm Hải
	Công trình dân dụng
	2022
	399/QĐ-UBND ngày 07/10/2021
	6.988
	6.988
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mầm non thị trấn Năm Căn (giai đoạn 3)
	 
	TT. Năm Căn
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	400/QĐ-UBND ngày 07/10/2021
	14.900
	14.900
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Hàm Rồng
	 
	Xã Hàm Rồng
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	423/QĐ-UBND ngày 08/10/2021
	14.998
	14.998
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.6
	Huyện Trần Văn Thời
	 
	H. Trần Văn Thời
	 
	 
	 
	88.217
	88.217
	0
	0
	67.000
	67.000
	0
	0
	67.000
	67.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Trần Văn Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 4 Khánh Hải, xã Khánh Hải
	 
	Xã Khánh Hải
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	2510/QĐ-UBND ngày 10/5/2021
	13.242
	13.242
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây
	 
	Xã Khánh Bình Tây
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3670/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	10.126
	10.126
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 1 Lợi An, xã Lợi An
	 
	Xã Lợi An
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3672/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	10.966
	10.966
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 2 Phong Điền
	 
	Xã Phong Điền
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	3673/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	12.780
	12.780
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Nông trường U Minh 3, xã Trần Hợi
	 
	Xã Trần Hợi
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3674/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	8.514
	8.514
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 3 Khánh Bình Tây Bắc
	 
	Xã Khánh Bình Tây Bắc
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3671/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	8.370
	8.370
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hải
	 
	Xã Khánh Hải
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3675/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	14.953
	14.953
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 2 Khánh Hải, xã Khánh Hải
	 
	Xã Khánh Hải
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3676/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	9.266
	9.266
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.7
	Huyện Thới Bình
	 
	H. Thới Bình
	 
	 
	 
	90.894
	90.894
	0
	0
	71.000
	71.000
	0
	0
	71.000
	71.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Thới Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mầm non thị trấn Thới Bình
	 
	TT. Thới Bình
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	2098/QĐ-UBND ngày 28/5/2021
	14.926
	14.926
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã Tân Lộc
	 
	Xã Tân Lộc
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4770/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	5.658
	5.658
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ A, xã Hồ Thị Kỷ
	 
	Xã Hồ Thị Kỷ
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4771/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	14.499
	14.499
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Huỳnh Thị Kim Liên, xã Hồ Thị Kỷ
	 
	Xã Hồ Thị Kỷ
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4772/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	14.998
	14.998
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Lộc, xã Tân Lộc
	 
	Xã Tân Lộc
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4773/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	10.898
	10.898
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học thị trấn Thới Bình B, thị trấn Thới Bình
	 
	TT. Thới Bình
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4774/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	11.379
	11.379
	 
	 
	9.500
	9.500
	 
	 
	9.500
	9.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Thới Bình B, xã Thới Bình
	 
	Xã Thới Bình
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4775/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	9.536
	9.536
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Bằng (Điểm kênh 4, kênh 5, kênh 7), xã Tân Bằng
	 
	Xã Tân Bằng
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	4776/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	9.000
	9.000
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.8
	Huyện Ngọc Hiển
	 
	H. Ngọc Hiển
	 
	 
	 
	37.613
	37.613
	0
	0
	30.000
	30.000
	0
	0
	30.000
	30.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 1 thị trấn Rạch Gốc
	 
	TT. Rạch Gốc
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3840/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	8.944
	8.944
	 
	 
	7.200
	7.200
	 
	 
	7.200
	7.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo trung tâm huyện Ngọc Hiển
	 
	TT. Rạch Gốc
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3844/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	12.990
	12.990
	 
	 
	10.300
	10.300
	 
	 
	10.300
	10.300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 2 xã Viên An Đông
	 
	Xã Viên An Đông
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3842/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	4.488
	4.488
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 1 xã Tân Ân Tây
	 
	Xã Tân Ân Tây
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3843/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	5.595
	5.595
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học 3 xã Tân Ân Tây
	 
	Xã Tân Ân Tây
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	3844/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	5.596
	5.596
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.9
	Huyện Đầm Dơi
	 
	H. Đầm Dơi
	 
	 
	 
	89.224
	89.224
	0
	0
	67.000
	67.000
	0
	0
	67.000
	67.000
	0
	0
	Hỗ trợ ngân sách huyện Đầm Dơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Mẫu giáo Ngọc Chánh, xã Ngọc Chánh
	 
	Xã Ngọc
Chánh
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	866/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
	7.079
	7.079
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Duyệt, xã Tân Duyệt
	 
	Xã Tân Duyệt
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	867/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
	14.752
	14.752
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Trần Văn Phán, xã Trần Phán
	 
	Xã Trần Phán
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	868/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
	14.999
	14.999
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Cái Keo, xã Quách Phẩm
	 
	Xã Quách Phẩm
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	916/QĐ-UBND ngày 02/11/2021
	14.935
	14.935
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Tân Hồng, xã Tân Duyệt
	 
	Xã Tân Duyệt
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	919/QĐ-UBND ngày 02/11/2021
	12.935
	12.935
	 
	 
	10.500
	10.500
	 
	 
	10.500
	10.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Thanh Tùng, xã Thanh Tùng
	 
	Xã Thanh Tùng
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	918/QĐ-UBND ngày 02/11/2021
	9.529
	9.529
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trường Tiểu học Long Hòa, xã Tân Tiến
	 
	Xã Tân Tiến
	Công trình dân dụng
	2022 - 2023
	920/QĐ-UBND ngày 02/11/2021
	14.995
	14.995
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Y TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	3.754.903
	1.321.567
	14.058
	14.058
	3.644.697
	1.297.384
	0
	0
	286.800
	66.800
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	11.946
	11.946
	10.000
	10.000
	11.300
	11.300
	0
	0
	1.300
	1.300
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	11.946
	11.946
	10.000
	10.000
	11.300
	11.300
	0
	0
	1.300
	1.300
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư trang thiết bị xử lý chất thải y tế (thiết bị hấp chất thải lây nhiễm) cho các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố Cà Mau chưa được trang bị
	 
	Trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Công trình dân dụng, cáp III
	2021-2023
	97/QĐ-SXD ngày 11/6/2021
	11.946
	11.946
	10.000
	10.000
	11.300
	11.300
	 
	 
	1.300
	1.300
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	103.168
	17.145
	1.158
	1.158
	17.145
	17.145
	0
	0
	2.000
	2.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	103.168
	17.145
	1.158
	1.158
	17.145
	17.145
	0
	0
	2.000
	2.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á)
	7867620
	Các huyện, thành phố
	23 trạm y tế xã
	2019 - 2025
	2036/QĐ-UBND ngày 30/9/2021
	103.168
	17.145
	1.158
	1.158
	17.145
	17.145
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	3.639.789
	1.292.476
	2.900
	2.900
	3.616.252
	1.268.939
	0
	0
	283.500
	63.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	 
	3.322.575
	975.262
	2.250
	2.250
	3.322.102
	974.789
	0
	0
	230.000
	10.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư)
	7602257
	TP. Cà Mau
	1.200 giường
	2021 - 2025
	 
	3.322.575
	975.262
	2.250
	2.250
	3.322.102
	974.789
	 
	 
	230.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	313.415
	313.415
	650
	650
	290.650
	290.650
	0
	0
	50.000
	50.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư hạ tầng chung các công trình lĩnh vực y tế
	7874567
	TP. Cà Mau
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	2021-2024
	2004/QĐ-UBND ngày 29/9/2021
	313.415
	313.415
	650
	650
	290.650
	290.650
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	3.799
	3.799
	0
	0
	3.500
	3.500
	0
	0
	3.500
	3.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án sửa chữa, xây dựng một số hạng mục Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau
	7891911
	TP Cà Mau
	Công trình dân dụng
	2021 - 2022
	174/QĐ-SXD ngày 08/10/2021
	3.799
	3.799
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	VĂN HÓA, THÔNG TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	67.312
	67.312
	32.000
	32.000
	54.300
	54.300
	0
	0
	26.300
	26.300
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	52.292
	52.292
	32.000
	32.000
	40.300
	40.300
	0
	0
	16.300
	16.300
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	52.292
	52.292
	32.000
	32.000
	40.300
	40.300
	0
	0
	16.300
	16.300
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình
	7807092
	H. Thới Bình
	Tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục công trình
	2020 - 2022
	1901/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	29.488
	29.488
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khu Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Năm Căn
	7871421
	H. Năm Căn
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	415/QĐ-SXD ngày 30/10/2020
	14.459
	14.459
	8.000
	8.000
	14.000
	14.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Ngọc Hiển
	7885790
	H. Ngọc Hiển
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	416/QĐ-SXD ngày 30/10/2020
	8.345
	8.345
	6.000
	6.000
	8.300
	8.300
	 
	 
	2.300
	2.300
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	15.020
	15.020
	0
	0
	14.000
	14.000
	0
	0
	10.000
	10.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	15.020
	15.020
	0
	0
	14.000
	14.000
	0
	0
	10.000
	10.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Cái Nước
	 
	H. Cái Nước
	Công trình dân dụng
	2022 - 2024
	280/QĐ-SXD ngày 30/11/2021
	8.678
	8.678
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình tại Đoàn Cải lương Hương Tràm
	 
	TP Cà Mau
	Công trình dân dụng
	2021 - 2023
	273/QĐ-SXD ngày 24/11/2021
	6.342
	6.342
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	TRUYỀN HÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	29.875
	29.875
	20.700
	20.700
	16.800
	16.800
	0
	0
	6.800
	6.800
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	29.875
	29.875
	20.700
	20.700
	16.800
	16.800
	0
	0
	6.800
	6.800
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	29.875
	29.875
	20.700
	20.700
	16.800
	16.800
	0
	0
	6.800
	6.800
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư mua sắm xe truyền hình lưu động chuẩn HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau
	7817027
	TP. Cà Mau
	Xe truyền hình lưu động chuẩn HD
	2020 - 2022
	1882/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	29.875
	29.875
	20.700
	20.700
	16.800
	16.800
	 
	 
	6.800
	6.800
	 
	 
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	429.123
	429.123
	86.656
	86.656
	361.016
	361.016
	0
	0
	208.900
	208.900
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	94.469
	94.469
	55.440
	55.440
	78.900
	78.900
	0
	0
	23.900
	23.900
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	94.469
	94.469
	55.440
	55.440
	78.900
	78.900
	0
	0
	23.900
	23.900
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng tuyến đường từ xã Tân Trung (đấu nối đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi) đến đường trục chính Đông - Tây
	7817443
	H. Đầm Dơi
	4,78 km: 02 cầu
	2021 - 2023
	2093/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	44.021
	44.021
	25.440
	25.440
	36.400
	36.400
	 
	 
	11.400
	11.400
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Tân Ân Tây (đoạn từ cầu Rạch Dinh đến cầu Đầu Đước), huyện Ngọc Hiển
	7880709
	H. Ngọc Hiển
	4.140 m
	2021 - 2022
	1020/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2020
	14.556
	14.556
	10.000
	10.000
	14.500
	14.500
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ranh Hạt, xã Tân Phú, huyện Thới Bình
	7862631
	H. Thới Bình
	06 km đường; xây dựng mới 04 cầu
	2021 - 2023
	2261/QĐ-UBND ngày 26/11/2020
	35.892
	35.892
	20.000
	20.000
	28.000
	28.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	108.928
	108.928
	30.846
	30.846
	105.746
	105.746
	0
	0
	25.000
	25.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	108.928
	108.928
	30.846
	30.846
	105.746
	105.746
	0
	0
	25.000
	25.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp đoạn đường từ cầu Ông Khẹn xã Nguyễn Phích đến chợ Vàm Cái Tàu xã Khánh An, huyện U Minh
	7870010
	H. U Minh
	9,2 km đường; xây dựng mới 05 cầu
	2021 - 2023
	2229/QĐ-UBND ngày 24/11/2020
	46.081
	46.081
	15.000
	15.000
	45.300
	45.300
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện U Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Bến phà xã Hiệp Tùng-Lâm Trường 184 đến Bến phà qua xã Tam Giang, đấu nối đường ô tô đến trung tâm xã Tam Giang, Tam Giang Tây
	7864569
	H. Năm Căn
	06km; 03 cầu
	2021-2023
	2281/QĐ-UBND ngày 27/11/2020
	62.847
	62.847
	15.846
	15.846
	60.446
	60.446
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	225.726
	225.726
	370
	370
	176.370
	176.370
	0
	0
	160.000
	160.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	225.726
	225.726
	370
	370
	176.370
	176.370
	0
	0
	160.000
	160.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Đông Hưng trên tuyến đường Cái Nước - Đầm Dơi
	 
	Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Công trình giao thông; Cấp IV
	2022-2024
	2354/QĐ-UBND ngày 03/11/2021
	26.613
	26.613
	370
	370
	26.370
	26.370
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn từ UBND xã đến cầu Lá Danh, xã Hòa Tân
	 
	Xã Hòa Tân
	 
	2022 - 2023
	3750/QĐ-UBND ngày 12/11/2021
	9.094
	9.094
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách thành phố Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu Ngã tư Công Nghiệp, xã Tân Hải
	 
	Xã Tân Hải
	93 m
	2022 - 2023
	2117/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.969
	14.969
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tuyến đường bê tông Kênh Xáng - Cầu Sắt, xã Phú Tân - Tân Hưng Tây - Phú Thuận
	 
	Xã Phú Tân, Tân Hưng Tây, Phú Thuận
	6.150 m
	2022 - 2023
	2126/QĐ-UBND ngày 04/10/2021
	14.995
	14.995
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường GTNT tuyến kênh Bà Hính (từ cầu Khảo Đỏ - cầu Kênh Thế), xã Quách Phẩm
	 
	Xã Quách Phẩm
	Công trình giao thông cấp IV
	2021 - 2022
	870/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
	10.986
	10.986
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Đầm Dơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường GTNT tuyến kênh Xáng - ấp 10, xã Tân Duyệt
	 
	Xã Tân Duyệt
	Công trình giao thông cấp IV
	2021 - 2022
	869/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
	9.099
	9.099
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Đầm Dơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nâng cấp, mở rộng lộ bê tông ấp Rạch Tàu Đông - Kinh Đào Đông (từ cầu Rạch Tàu đến Miễu), xã Đất Mũi
	 
	Xã Đất Mũi
	Công trình giao thông cấp IV
	2021 - 2023
	3787/QĐ-UBND ngày 27/9/2021
	7.505
	7.505
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tuyến lộ bê tông từ cầu Thầy Đội - cầu Hàng Chèo - Vàm Đội chính (giai đoạn 2: từ cầu Xóm Giữa đến nhà ông Ngô Minh Dọn), xã Tam Giang Tây
	 
	Xã Tam Giang Tây
	Công trình giao thông cấp IV
	2021 - 2022
	3477/QĐ-UBND ngày 17/8/2021
	8.895
	8.895
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cầu Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước
	 
	Xã Tân Hưng Đông
	60,9m
	2021 - 2023
	3715/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	14.990
	14.990
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tuyến đường Đê Đông, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước
	 
	Xã Tân Hưng
	5,5km, 01 cầu
	2021 - 2023
	3704/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	9.158
	9.158
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Cái Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường bờ Bắc kênh xáng Chắc Băng, xã Trí Phải
	 
	Xã Trí Phải
	 
	2021 - 2023
	5004/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
	14.989
	14.989
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Thới Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường bờ Đông Sông Trẹm (từ cầu Vườn Cò đến đầu lộ nhựa (Rạch Bà Năm) thuộc thị trấn Thới Bình)
	 
	TT. Thới Bình
	 
	2021 - 2023
	4786/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	14.975
	14.975
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Thới Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đường GTNT tuyến bờ Đông Vàm Công Nghiệp, xã Khánh Hưng (đoạn từ lộ nhựa Cà Mau - Sông Đốc đến cầu Bảy Gà Mổ)
	 
	Xã Khánh Hưng
	 
	2022 - 2023
	5261/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	14.876
	14.876
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Trần Văn Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Công trình duy tu, sửa chữa và mở rộng đường nội ô thị trấn Sông Đốc (đoạn từ cầu Kiểm Lâm đấu nối đê biển Tây), huyện Trần Văn Thời
	7915851
	H. Trần Văn Thời
	CTGT cấp IV
	2021 - 2022
	4181/QĐ-UBND ngày 01/9/2021
	2.614
	2.614
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Trần Văn Thời
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Xây dựng, sửa chữa tuyến đường Bắc T21, xã Khánh An
	 
	Xã Khánh An
	3.000 m, 02 cầu
	2021 - 2023
	1639/QĐ-UBND ngày 03/11/2021
	13.500
	13.500
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện U Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ Mũi Chùi đến cầu Lung Sơn, xã Khánh Hòa - Khánh Tiến (tuyến đường đi vào Khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt)
	 
	Xã Khánh Hòa, xã Khánh Tiến
	5.900 m
	2021 - 2023
	1750/QĐ-UBND ngày 07/12/2020
	12.563
	12.563
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện U Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tuyến lộ GTNT ấp Nà Chim đấu nối ra đường WB9
	 
	Xã Lâm Hải
	9.000 m
	2021 - 2023
	467/QĐ-UBND ngày 17/11/2021
	14.850
	14.850
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tuyến lộ GTNT ấp Chà Là, Bông Súng và ấp Nhà Hội đấu nối tuyến đường trung tâm xã Hiệp Tùng đến xã Tam Giang (đoạn Lâm Ngư Trường 184 - Kinh 17)
	 
	Xã Tam Giang
	6.700 m
	2021 - 2023
	466/QĐ-UBND ngày 17/11/2021
	11.055
	11.055
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	Hỗ trợ ngân sách huyện Năm Căn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	 
	 
	 
	 
	 
	2.127.380
	479.670
	1.085.128
	100.126
	995.923
	329.997
	0
	0
	296.100
	136.100
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	789.599
	192.571
	403.921
	34.450
	114.000
	114.000
	0
	0
	99.000
	99.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	789.599
	192.571
	403.921
	34.450
	114.000
	114.000
	0
	0
	99.000
	99.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời
	7006177
	H. TVT
	20,1 ha
	2020 - 2024
	1340/QĐ-UBND ngày 06/8/2009; 1540/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
	103.571
	103.571
	78.034
	34.450
	25.000
	25.000
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển Tây
	7738766
	H. U Minh
	9.700m kè, trồng 75,4ha rừng
	2018 - 2022
	1741/QĐ-UBND ngày 25/10/2018
	252.899
	12.000
	240.887
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở cửa biển Hốc Năng, huyện Ngọc Hiển
	7846176
	H. Ngọc Hiển
	5.000 m
	2020 - 2022
	1095/QĐ-UBND ngày 17/6/2020
	303.452
	53.000
	65.000
	 
	53.000
	53.000
	 
	 
	53.000
	53.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ biển đoạn từ Kênh Năm Ô Rô đến Kênh Năm, huyện Ngọc Hiển
	7846178
	H. Ngọc Hiển
	2.100 m
	2020 - 2022
	1060/QĐ-UBND ngày 15/6/2020
	129.677
	24.000
	20.000
	 
	24.000
	24.000
	 
	 
	24.000
	24.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	1.106.816
	229.979
	681.207
	65.676
	651.078
	158.877
	0
	0
	184.100
	34.100
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	1.106.816
	229.979
	681.207
	65.676
	651.078
	158.877
	0
	0
	184.100
	34.100
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng Tiểu Dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL - ICRSL"
	7605935
	Các huyện: NH, NC, ĐD, PT, UM, TVT
	Đầu tư CSHT phòng chống xói lở bờ biển
	2016 - 2022
	1563/QĐ-UBND ngày 24/9/2018
	792.883
	112.625
	470.157
	50.299
	541.201
	74.000
	 
	 
	160.000
	10.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng cửa sông, ven biển
	7738767
	Các huyện: PT, NH, NC
	Trồng 316,5ha rừng; 2.100m kè; 16.500m tường mềm
	2018 - 2024
	1740/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 2045/QĐ-UBND ngày 18/11/2019
	179.579
	18.000
	166.573
	5.900
	18.000
	18.000
	 
	 
	1.100
	1.100
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
	7005815
	H. Năm Căn
	826,6m
	2014 - 2023
	1764/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 2623/QĐ-UBND ngày 25/11/2021
	108.639
	73.639
	39.600
	4.600
	75.000
	50.000
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự phòng (Đối ứng thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025)
	Nhiều công trình
	 
	 
	2021 - 2025
	 
	25.715
	25.715
	4.877
	4.877
	16.877
	16.877
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đề xuất phân khai sử dụng khi đủ thủ tục đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	230.965
	57.120
	0
	0
	230.845
	57.120
	0
	0
	13.000
	3.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	230.965
	57.120
	0
	0
	230.845
	57.120
	0
	0
	13.000
	3.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (KfW)
	7731818
	H. U Minh
	9.917 m
	2017 - 2022
	5758/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/12/2017; 823/QĐ-BNN ngày 11/03/2019
	230.965
	57.120
	 
	 
	230.845
	57.120
	 
	 
	13.000
	3.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	 
	4.039.518
	1.306.688
	605.816
	143.418
	4.001.678
	1.268.848
	0
	0
	597.500
	267.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	88.061
	88.061
	24.518
	24.518
	67.018
	67.018
	0
	0
	42.500
	42.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	88.061
	88.061
	24.518
	24.518
	67.018
	67.018
	0
	0
	42.500
	42.500
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu Nông Trường trên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc
	7863931
	H. U Minh
	Cầu HL93
	2021 - 2023
	2036/QĐ-UBND ngày 28/10/2020
	74.997
	74.997
	21.168
	21.168
	54.668
	54.668
	 
	 
	33.500
	33.500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến đường đấu nối từ cầu qua sông Đường Kéo đến đường 13/12 huyện Ngọc Hiển
	79011344
	H. Ngọc Hiển
	814m
	2021-2022
	08/QĐ-SXD ngày 21/01/2021
	13.064
	13.064
	3.350
	3.350
	12.350
	12.350
	 
	 
	9.000
	9.000
	 
	 
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	2.455.273
	925.797
	581.298
	118.900
	2.438.476
	909.000
	0
	0
	335.000
	185.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	2.397.297
	867.821
	560.898
	98.500
	2.388.476
	859.000
	0
	0
	322.000
	172.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyến đường giao thông kết nối vào khu vực Đầm Thị Tường
	7859742
	H. Trần Văn Thời
	2.938 m
	2021 - 2023
	2091/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	146.401
	146.401
	70.000
	70.000
	139.000
	139.000
	 
	 
	69.000
	69.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường về trung tâm xã Hàng Vịnh (ngã tư Vòng Xoay đến Vàm Xáng Cái Ngay), huyện Năm Căn
	7859367
	H. Năm Căn
	9 km
	2021 - 2024
	2280/QĐ-UBND ngày 27/11/2020
	101.420
	101.420
	28.500
	28.500
	100.000
	100.000
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây và cầu sông Gành Hào
	 
	Các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn
	CTGT cấp II
	2021 - 2024
	1028/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	2.149.476
	620.000
	462.398
	 
	2.149.476
	620.000
	 
	 
	230.000
	80.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	57.976
	57.976
	20.400
	20.400
	50.000
	50.000
	0
	0
	13.000
	13.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ ngã tư Xóm Ruộng đến thị trấn Đầm Dơi), huyện Đầm Dơi
	7825447
	H. Đầm Dơi
	3.053 m
	2021 - 2023
	1897/QĐ-UBND ngày 09/10/2020
	57.976
	57.976
	20.400
	20.400
	50.000
	50.000
	 
	 
	13.000
	13.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	1.496.184
	292.830
	0
	0
	1.496.184
	292.830
	0
	0
	220.000
	40.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	1.496.184
	292.830
	0
	0
	1.496.184
	292.830
	0
	0
	220.000
	40.000
	0
	0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội
	 
	Huyện U Minh
	18,3km
	2022-2025
	2682/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	759.894
	179.547
	 
	 
	759.894
	179.547
	 
	 
	100.000
	20.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm
	 
	Huyện Phú Tân
	25,3km
	2022-2025
	2681/QĐ-UBND ngày 02/12/2021
	736.290
	113.283
	 
	 
	736.290
	113.283
	 
	 
	120.000
	20.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.114
	7.114
	16.428
	16.428
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân khai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	Giao Sở Tài chính phân khai sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	DỰ PHÒNG
	 
	 
	 
	 
	 
	274.375
	274.375
	 
	 
	274.375
	274.375
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân khai
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC VII
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
	STT
	Danh mục
	Tổng số
	Thành phố Cà Mau
	Huyện Thới Bình
	Huyện U Minh
	Huyện Trần Văn Thời
	Huyện Đầm Dơi
	Huyện Cái Nước
	Huyện Phú Tân
	Huyện Năm Căn
	Huyện Ngọc Hiển

	 
	TỔNG
	397.035
	113.238
	36.674
	33.481
	56.330
	46.755
	28.807
	23.870
	31.686
	26.194

	1
	Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất
	157.950
	72.000
	13.500
	9.000
	22.500
	16.200
	9.000
	5.400
	8.100
	2.250

	2
	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung
	239.085
	41.238
	23.174
	24.481
	33.830
	30.555
	19.807
	18.470
	23.586
	23.944


 
PHỤ LỤC VIII
KẾ HOẠCH NĂM 2022 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Kế hoạch
	Kế hoạch
	Giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/7/2021
	Giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/7/2021
	Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021
	Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	Trong đó: vốn từ nguồn thu hợp pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	10.547
	10.547
	2.613
	2.613
	565
	565
	2.613
	2.613
	2.613
	2.613
	8.331
	8.331
	 
	 
	2.717
	2.717
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
	 
	 
	 
	 
	8.980
	8.980
	1.046
	1.046
	165
	165
	1.046
	1.046
	1.046
	1.046
	6.763
	6.763
	 
	 
	2.717
	2.717
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đầm Dơi
	TT. Đầm Dơi
	 
	 
	1635/UBND- XD ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Cà Mau
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	5.480
	5.480
	1.046
	1.046
	165
	165
	1.046
	1.046
	1.046
	1.046
	3.263
	3.263
	 
	 
	2.217
	2.217
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	 
	 
	 
	 
	5.480
	5.480
	1.046
	1.046
	165
	165
	1.046
	1.046
	1.046
	1.046
	3.263
	3.263
	 
	 
	2.217
	2.217
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	5.480
	5.480
	1.046
	1.046
	165
	165
	1.046
	1.046
	1.046
	1.046
	3.263
	3.263
	 
	 
	2.217
	2.217
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trần Văn Thời
	TT. Trần Văn Thời
	 
	 
	875/QĐ- VPĐKĐĐ ngày 16/10/2020
	5.480
	5.480
	1.046
	1.046
	165
	165
	1.046
	1.046
	1.046
	1.046
	3.263
	3.263
	 
	 
	2.217
	2.217
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI
	 
	 
	 
	 
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	400
	400
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	400
	400
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	400
	400
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lắp đặt Hệ thống Điện mặt trời áp mái
	Sở GTVT
	 
	 
	56/QĐ-SCT ngày 15/4/2021 của Sở Công thương
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	400
	400
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	1.567
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
