	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 52/NQ-HĐND
	Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn với nội dung sau:
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn là 15.990,1 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia), trong đó (Chi tiết tại biểu 1):
1. Ngân sách địa phương (NSĐP): 7.845,4 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu 2-2125, 2a-2125), trong đó: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 3.910,4 tỷ đồng (trong đó bội chi ngân sách địa phương là 59,8 tỷ đồng); đầu tư từ thu xổ số kiến thiết: 55 tỷ đồng; đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 150 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 3.730 tỷ đồng).
a) Phân cấp cho cấp huyện: 1.182 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa phương: 571 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 11 tỷ đồng);
b) Hỗ trợ chương trình, dự án khác (Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng); giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải; trả nợ gốc, lãi vay; Đề án phát triển giao thông nông thôn; đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ khuyến khích nông nghiệp, chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư, dự án huyện quản lý, dự án khác, quỹ phát triển đất, dự phòng, bội chi NSĐP...): 2.931,9 tỷ đồng.
c) Phân bổ dự án: 3.731,5 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.697,4 tỷ đồng, gồm: Phân bổ 402,3 tỷ đồng cho 70 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 567,6 tỷ đồng cho 22 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 719 tỷ đồng cho 28 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; 8,5 tỷ đồng cho dự án chuẩn bị đầu tư;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.865,1 tỷ đồng, gồm: Phân bổ 202,5 tỷ đồng cho 16 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 379,2 tỷ đồng cho 12 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 153,6 tỷ đồng đối ứng 11 dự án sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 1.129,8 tỷ đồng cho 20 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025;
- Nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 125 tỷ đồng, gồm: Phân bổ 81,5 tỷ đồng cho 06 dự án hoàn thành trước 31/12/2020; 38 tỷ đồng cho 02 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; 5,5 tỷ đồng cho 02 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025;
- Nguồn xổ số kiến thiết: Phân bổ 44 tỷ đồng cho 04 dự án khởi công mới.
2. Ngân sách trung ương (NSTW): 8.144,7 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu 3-2125), trong đó: vốn trong nước: 6.856 tỷ đồng (gồm: thu hồi các khoản vốn ứng trước: 34,8 tỷ đồng); vốn nước ngoài: 1.288,6 tỷ đồng, thông qua phương án phân bổ như sau:
a) Vốn trong nước: 6.856 tỷ đồng, cụ thể:
- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu: 4.356 tỷ đồng, gồm: Phân bổ 382,4 tỷ đồng cho 14 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 (trong đó: thu hồi vốn ứng trước 01 dự án: 34,8 tỷ đồng); 1.591,4 tỷ đồng cho 05 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 (trong đó: 65,4 tỷ đồng cho đối ứng 01 dự án ODA); 2.382,2 tỷ đồng cho 15 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025;
- Dự án có tính chất lan tỏa (đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững (01 dự án): 2.500 tỷ đồng (Đường cao tốc đoạn Hữu Nghị- Chi Lăng).
b) Vốn nước ngoài: 1288,6 tỷ đồng phân bổ cho 07 dự án chuyển tiếp (Chi tiết tại biểu 4-2125).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Đoàn Thị Hậu


 
BIỂU SỐ 1
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Quyết định số 1535/QĐ-TTg
	Nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bao gồm vốn  CTMTQG) phân bố theo khả năng cân đối nguồn
	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	 
	TỔNG CỘNG
	14.817.020
	17.313.533
	15.990.066
	209.978
	870.413
	 
	

	A
	Vốn ngân sách địa phương
	6.659.700
	8.638.951
	7.845.400
	175.158
	870.413
	Biểu 2_2125
	

	1
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí
	3.874.700
	3.932.244
	3.910.400
	46.549
	467.740
	 
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Phân bổ cho các dự án
	-
	1.719.238
	1.697.394
	-
	378.240
	 
	

	 
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020
	 
	402.292
	402.292
	-
	297.874
	 
	

	 
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	567.610
	567.610
	-
	80.366
	 
	

	 
	Trong đó: Dự án Quy hoạch
	 
	37.072
	37.072
	-
	-
	 
	

	 
	-  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	740.836
	718.991
	-
	-
	 
	

	 
	- Chuẩn bị đầu tư
	 
	8.500
	8.500
	-
	-
	 
	

	b
	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác
	 
	1.270.700
	1.270.700
	46.549
	89.500
	 
	

	c
	Bội chi ngân sách địa phương/Bội thu ngân sách địa phương
	24.100
	59.800
	59.800
	-
	-
	 
	

	d
	Trả nợ gốc, lãi vay
	 
	80.612
	80.612
	-
	-
	 
	

	đ
	Phân cấp cho cấp  huyện
	 
	571.000
	571.000
	-
	-
	 
	

	e
	Dự phòng
	 
	230.894
	230.894
	 
	 
	 
	

	2
	Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết
	55.000
	60.049
	55.000
	-
	-
	 
	

	 
	Phân cấp cho cấp huyện (năm 2021)
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	

	 
	Phân bổ cho các dự án khởi công mới
	 
	49.049
	44.000
	 
	 
	 
	

	3
	Đầu tư từ thu phí bến bãi các phương tiện vận tải
	-
	150.000
	150.000
	12.004
	138.956
	 
	

	a
	Phân bổ cho các dự án
	 
	125.000
	125.000
	12.004
	138.956
	 
	

	 
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020
	 
	81.500
	81.500
	12.004
	100.956
	 
	

	 
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	38.000
	38.000
	-
	38.000
	 
	

	 
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	5.500
	5.500
	-
	-
	 
	

	b
	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	

	4
	Đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất
	2.730.000
	4.043.825
	3.730.000
	116.605
	263.716
	 
	

	a
	Phân bổ cho các dự án
	 
	2.178.871
	1.865.046
	79.823
	218.216
	 
	

	 
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020
	 
	202.510
	202.510
	2.500
	165.070
	 
	

	 
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	379.152
	379.152
	77.323
	53.146
	 
	

	 
	- Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025
	 
	153.554
	153.554
	-
	-
	 
	

	 
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1.443.655
	1.129.830
	-
	-
	 
	

	b
	Phân cấp cho cấp huyện
	 
	600.000
	600.000
	-
	-
	 
	

	c
	Quỹ phát triển đất
	 
	269.142
	269.142
	-
	-
	 
	

	d
	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác
	 
	905.812
	905.812
	36.782
	45.500
	 
	

	đ
	Dự phòng
	 
	90.000
	90.000
	-
	-
	 
	

	5
	Dự án chưa xác định được nguồn thực hiện (18 DA)
	 
	452.833
	 
	 
	 
	Biểu 5_2125
	

	B
	Vốn ngân sách Trung ương
	8.157.320
	8.674.582
	8.144.666
	34.820
	-
	 
	

	I
	Vốn trong nước
	6.856.020
	7.385.936
	6.856.020
	34.820
	-
	Biểu 3_2125
	

	1
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu
	4.356.020
	4.885.936
	4.356.020
	34.820
	-
	 
	

	 
	- Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	382.420
	382.420
	34.820
	-
	 
	

	 
	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	 
	34.820
	34.820
	34.820
	-
	 
	

	 
	- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	1.597.463
	1.591.366
	-
	-
	 
	

	 
	Trong đó: Đối ứng ODA
	 
	65.385
	65.385
	 
	 
	 
	

	 
	-  Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	2.906.053
	2.382.234
	 
	 
	 
	

	 
	- Dự án Quy hoạch
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án có tính chất lan tỏa (Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững): 01 dự án
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	 
	 
	 
	

	II
	Vốn nước ngoài (ODA)
	1.301.300
	1.288.646
	1.288.646
	0
	0
	Biểu 4_2125
	

	1
	Dự án chuyển tiếp
	1.301.300
	1.288.646
	1.288.646
	 
	 
	Biểu 4_2125
	


 

BIỂU 2_2125
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 52/NQ-HĐND  ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC- HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/ DK Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: Ứng trước KH vốn
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: NSĐP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	213
	31
	 
	23.169.833
	14.706.079
	9.813.482
	4.274.153
	175.158
	9.715.547
	7.845.400
	175.158
	870.413
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	VỐN CÂN ĐỐI NSĐP theo tiêu chí, định mức
	 
	132
	31
	 
	9.986.606
	6.886.787
	4.119.353
	2.379.512
	46.549
	4.249.153
	3.910.400
	46.549
	467.740
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Quốc phòng an ninh
	 
	10
	7
	 
	302.422
	198.926
	144.812
	78.781
	-
	150.816
	122.076
	-
	21.873
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	7
	2
	 
	131.503
	85.985
	96.741
	63.433
	-
	27.983
	21.873
	-
	21.873
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đại đội cơ động-Tiểu đoàn HL-CĐ BCHBP (TMĐT 35784;NS tỉnh 20.540,8 triệu đồng)
	Thành phố
	5097m2
	2012- 2020
	1663/QĐ-UBND ngày 21/10/2011; 2688/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; 197/QĐ-UBND ngày 31/01/2020
	23.758
	23.758
	18.800
	18.800
	 
	3.900
	3.900
	 
	3.900
	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cổng cửa khẩu Tân Thanh
	Văn Lãng
	 
	2015- 2017
	1330 ngày 4/8/2015
	29.238
	26.238
	22.300
	22.300
	 
	6.938
	6.938
	 
	6.938
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ CK Bản Chắt
	Cao Lộc
	 
	2015- 2018
	2483/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; 892/QĐ-UBND ngày 16/5/2017
	21.101
	1.679
	17.782
	 
	 
	1.679
	1.679
	 
	1.679
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ CK Ba Sơn
	Cao Lộc
	 
	2015- 2018
	2488/QĐ-UBND ngày 31/12/2014;
	23.273
	4.736
	11.746
	 
	 
	10.626
	4.626
	 
	4.626
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cổng cửa khẩu Nà Nưa
	Tràng Định
	cao 13,3 m, 2 lối đi
	2016- 2017
	465/QĐ-UBND ngày 30/3/2016
	7.937
	7.937
	4.500
	4.500
	 
	1.675
	1.675
	 
	1.675
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khu giam bị án tử hình thuộc trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn (TMĐT: 6513 trđ; NST: 1954 trđ)
	Cao lộc
	540m2
	2018- 2018
	2489/QĐ-BCA-H43 ngày 26/10/2017 của Bộ Công an
	6.513
	1.954
	3.780
	 
	 
	1.777
	1.667
	 
	1.667
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đấu nối đường bộ qua biên giới khu vực cửa khẩu Bản Chắt, huyện Đình Lập
	Đình Lập
	 
	2013- 2017
	1686 ngày 31/10/2013; 2192 ngày 17/12/2014; 948 ngày 29/5/2017
	19.683
	19.683
	17.833
	17.833
	 
	1.388
	1.388
	 
	1.388
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	2
	3
	 
	164.781
	107.326
	47.548
	15.348
	-
	117.233
	94.603
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở làm việc Công an tỉnh (TMĐT 286937 tỷ, NST 142781 tỷ)
	TPLS
	 
	2019- 2020
	3863/QĐ-BCA-H41 ngày 26/10/2017
	142.781
	87.951
	32.200
	 
	 
	110.581
	87.951
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy QS tỉnh (TMĐT 36992, NST 22000)
	Lộc Bình
	Xây mới theo PA đã được Tư lệnh QKI phê duyệt
	2016
	2121/QĐ-TM ngày 10/10/2016
	22.000
	19.375
	15.348
	15.348
	 
	6.652
	6.652
	 
	 
	Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	6.138
	5.615
	523
	-
	-
	5.600
	5.600
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường tránh từ cửa hang Lùng Yên mở mới đến đường huyện ĐH.55, huyện Văn Quan
	Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan
	 
	2021- 2013
	218/QĐ-UBND ngày 25/11/2020
	6.138
	5.615
	523
	 
	 
	5.600
	5.600
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	 
	29
	11
	 
	502.477
	462.683
	319.939
	290.135
	-
	154.148
	154.146
	-
	46.885
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	22
	5
	 
	375.161
	336.667
	299.883
	271.435
	-
	46.887
	46.885
	-
	46.885
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường THCS Đồng Tân
	Hữu Lũng
	 
	2016- 2018
	1352 ngày 4/8/2015
	19.703
	19.703
	15.200
	15.200
	 
	4.503
	4.503
	 
	4.503
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường MN thị trấn Na Sầm
	Văn Lãng
	12 lớp
	2014- 2016
	1514 ngày 15/10/2013
	28.967
	28.967
	26.100
	26.100
	 
	2.371
	2.371
	 
	2.371
	UBND huyện Văn Lãng
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường THCS Tô Hiệu
	Bình Gia
	XM: 1707m2; CT: 762m2
	2015- 2019
	112/QĐ-UBND ngày 26/01/2015; 2543/QĐ-UBND ngày 10/10/2018
	13.380
	13.380
	10.211
	10.006
	 
	3.169
	3.169
	 
	3.169
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CTMR trường PTDTNT THCS huyện Chi Lăng (NST: 9721; NSH: 5 tỷ )
	Chi Lăng
	 
	2015- 2018
	2324 ngày 29/12/2014; 1171 UBND huyện ngày 4/2/2018
	14.721
	14.721
	9.000
	9.000
	 
	4.962
	4.962
	 
	4.962
	UBND huyện Chi Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trường MN xã Bảo Lâm
	Cao Lộc
	1193m2
	2014- 2015
	1413 ngày 28/9/13; 2022 ngày 5/11/2015; 509 ngày 5/4/2016
	8.852
	8.852
	7.800
	7.800
	 
	400
	400
	 
	400
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trường THCS xã Đình Lập
	Đình Lập
	XM: 1042; SC: 486
	2015- 2018
	1345; 4/8/15. 1621, ngày 13/9/2016; 2001/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 1399 ngày 27/7/2018
	10.068
	10.068
	9.102
	9.102
	 
	46
	46
	 
	46
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trường THPT Hội Hoan
	Văn Lãng
	5819m2
	2015- 2019
	1868; 21/11/2010; 2201; 22/11/2016
	62.518
	62.518
	42.586
	42.586
	 
	10.891
	10.891
	 
	10.891
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường THPT Ba Sơn
	Cao Lộc
	5931m2
	2011- 2016
	1867; 25/11/10
	64.860
	46.616
	58.374
	40.130
	 
	1.300
	1.300
	 
	1.300
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường THCS xã Chi Lăng huyện Tràng Định
	Tràng Định
	 
	2015- 2016
	411; 07/4/2014
	11.988
	11.988
	10.380
	10.380
	 
	200
	200
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	10
	CTSC Trường Chu Văn An cũ
	TPLS
	 
	2017- 2018
	391 ngày 13/3/2017
	27.733
	17.733
	25.300
	25.300
	 
	1.493
	1.493
	 
	1.493
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	 
	2010- 2014
	1078/QĐ-UBND ngày 29/10/2010; 1817/QĐ-UBND, 11/07/2014
	10.992
	742
	9.999
	-
	-
	742
	740
	 
	740
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường THCS thị trấn Văn Quan
	Văn Quan
	1965m2
	2.015
	765; 15/5/2015; 1559 ngày 14/8/2018
	14.278
	14.278
	8.736
	8.736
	 
	4.164
	4.164
	 
	4.164
	UBND huyện Văn Quan
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường Mầm non Văn An
	Văn Quan
	 
	2.016
	470 ngày 31/3/2016; 2022 ngày 2/11/2017
	10.757
	10.757
	8.017
	8.017
	 
	1.585
	1.585
	 
	1.585
	UBND huyện Văn Quan
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường Mầm non Thiện Thuật
	Bình Gia
	 
	2016- 2017
	1183a; 14/7/2016
	9.950
	9.950
	8.094
	8.094
	 
	637
	637
	 
	637
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trường Mầm non  xã Cường Lợi (điểm trường Quang Hòa)
	Đình Lập
	 
	2016- 2017
	1187a; 14/7/2016
	2.194
	2.194
	1.262
	1.262
	 
	665
	665
	 
	665
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường Mầm non  xã Bắc Lãng
	Đình Lập
	 
	2016- 2017
	1189a; 14/7/2016
	2.191
	2.191
	979
	979
	 
	782
	782
	 
	782
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường Mầm non I xã Bính Xá
	Đình Lập
	 
	2016- 2017
	1188a; 14/7/2016
	2.493
	2.493
	1.834
	1.834
	 
	262
	262
	 
	262
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường Mầm non  II  xã Lâm Ca
	Đình Lập
	 
	2016- 2017
	1191a; 14/7/2016
	1.243
	1.243
	754
	754
	 
	340
	340
	 
	340
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trường MN Yên Lỗ (HM 01 phòng học điểm trường Thâm Đình)
	Bình Gia
	 
	2017- 2019
	2000; 30/10/2017; 1034; 05/6/2019
	1.103
	1.103
	1.058
	1.058
	 
	26
	26
	 
	26
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Trường THPT Đồng Đăng
	Cao Lộc
	XM: 3.630; SC: 1.152
	2014- 2017
	1440; 12/9/2011
	27.176
	27.176
	25.415
	25.415
	 
	105
	105
	 
	105
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trường MN xã Đình Lập
	Đình Lập
	 
	2015- 2017
	1447; 15/9/14; 1095; 02/7/2015; 1715; 23/9/2016
	21.414
	21.414
	19.682
	19.682
	 
	427
	427
	 
	427
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chương trình KCH giai đoạn 2017- 2020; Hạng mục: Phòng chống mối.
	10 huyện
	 
	2017- 2020
	1784; 27/9/2017; 2127; 29/10/2018
	8.580
	8.580
	 
	 
	 
	7.817
	7.817
	 
	7.817
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	2
	4
	 
	29.784
	28.484
	19.500
	18.200
	 
	10.284
	10.284
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
	Thành phố
	1.960m2
	2015- 2022
	1243/QĐ-UBND, 11/8/2014; 823 ngày 8/5/2017; 200 ngày 29/1/2019; 1702/QĐ-UBND ngày 25/8/2021
	25.584
	25.584
	18.000
	18.000
	 
	7.584
	7.584
	 
	 
	Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành huyện Chi Lăng
	Chi Lăng
	3 tầng 21 phòng học
	2020-2021
	2408/QĐ-UBND ngày 20/11/2020
	4.200
	2.900
	1.500
	200
	 
	2.700
	2.700
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	5
	2
	 
	97.532
	97.532
	556
	500
	-
	96.977
	96.977
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường THPT Đình Lập
	Đình Lập
	Cải tạo nhà 12 lớp học cũ và xây mới khu nhà hiệu bộ, khu chức năng
	2021- 2023
	2528/QĐ-UBND ngày 07/12/2020; 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2021
	20.758
	20.758
	300
	300
	 
	20.458
	20.458
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng phòng ở cho học sinh nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lộc Bình
	Lộc Bình
	3 tầng 21 phòng ở
	2021- 2023
	1024/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; 991/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2021
	6.186
	6.186
	256
	200
	 
	5.930
	5.930
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trường PTDTNT THPT tỉnh
	TPLS
	3 tầng, diện tích sàn 1.166m2
	2022- 2024
	1180/QĐ-UBND ngày 15/6/2021
	36.267
	36.267
	 
	 
	 
	36.267
	36.267
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trường PTDTNT THPT Tràng Định
	Tràng Định
	3 tầng, diện tích sàn 1.262m2
	2022-2024
	1206/QĐ-UBND ngày 15/6/2021
	25.011
	25.011
	 
	 
	 
	25.011
	25.011
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng
	 
	 
	2023-2025
	3736/VP-KT ngày 04/9/2021
	9.310
	9.310
	 
	 
	 
	9.310
	9.310
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khoa học và công nghệ
	 
	2
	2
	 
	35.842
	35.842
	7.000
	7.000
	-
	17.471
	17.471
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	2
	 
	28.342
	28.342
	7.000
	7.000
	-
	9.971
	9.971
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Thành phố
	 
	 
	696/QĐ-UBND, ngày 04/5/2011
	28.342
	28.342
	7.000
	7.000
	 
	9.971
	9.971
	 
	 
	Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	(2).
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	7.500
	7.500
	-
	-
	-
	7.500
	7.500
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo,  nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	TPLS
	 
	2021- 2023
	2224/QĐ-UBND ngày 14/11/2021
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	7.500
	7.500
	 
	 
	Sở TTTT
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Y tế
	 
	6
	4
	 
	513.863
	231.948
	319.926
	263.830
	-
	135.635
	98.152
	-
	46.243
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	3
	4
	 
	456.264
	174.349
	319.926
	263.830
	-
	78.036
	50.153
	-
	46.243
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh (Hạng mục xây dựng BV GĐII).
	Thành phố
	100 giường
	2010- 2020
	1503/QĐ-UBND ngày 30/9/2010; 1453 ngày 17/8/2016; 1780 ngày 17/9/2018
	23.504
	23.504
	19.594
	19.595
	 
	3.910
	3.910
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I (TMĐT 1.193.890, trđ đối ứng NST 301983)
	TP, Cao Lộc
	700 giường
	2010- 2019
	538 ngày 11/4/2016; 2431 ngày 29/11/2018
	301.983
	103.310
	209.770
	209.770
	 
	56.398
	28.515
	 
	28.515
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh
	TP Lạng Sơn
	100 giường
	2010- 2020
	542-15/4/2010; 990/QĐ-UBND ngày 3/6/2017; 1072 ngày 12/6/2018; 2247/QĐ-UBND ngày 19/11/2019
	130.777
	47.535
	90.562
	34.465
	 
	17.728
	17.728
	 
	17.728
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	3
	 
	 
	57.599
	57.599
	-
	-
	-
	57.599
	47.999
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh
	TPLS
	Xây mới nhà điều trị kỹ thuật 02 tầng và hạng mục phụ
	2022- 2024
	1585/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
	6.999
	6.999
	 
	 
	 
	6.999
	6.999
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa
	TPLS
	03 tầng, 83 giường bệnh
	2022- 2024
	1584/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
	23.000
	23.000
	 
	 
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	Sở Y tế đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi  công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
	Chi lăng
	01 khối nhà 3 tầng, 01 nhà 1 tầng
	2024- 2026
	491/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021
	27.600
	27.600
	 
	 
	 
	27.600
	18.000
	 
	 
	Sở Y tế đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Rác thải, nước thải, hồ sơ địa chính
	 
	6
	2
	 
	98.688
	76.948
	61.376
	40.741
	-
	7.177
	7.177
	-
	4.177
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	5
	2
	 
	83.694
	61.954
	60.876
	40.241
	-
	7.177
	7.177
	-
	4.177
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập
	Đình Lập
	6,8ha
	2015- 2017
	1299 ngày 10/9/2013; 643 ngày 24/4/2015
	49.330
	49.330
	32.350
	32.350
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	Công ty TNHH Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh
	TP Lạng Sơn
	 
	2015- 2016
	814/QĐ-UBND ngày 06/6/2014
	6.440
	3.162
	5.669
	2.391
	 
	-
	-
	 
	-
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn
	TP Lạng Sơn
	10kg/h
	2014- 2015
	380/QĐ-UBND 31/3/2014
	9.308
	2.254
	8.199
	2.100
	 
	800
	800
	 
	800
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
	TP Lạng Sơn
	10kg/h
	2014- 2015
	381/QĐ-UBND 31/3/2014
	9.308
	2.554
	8.029
	2.400
	 
	900
	900
	 
	900
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh
	TP Lạng Sơn
	10kg/h
	2014-2015
	385/QĐ-UBND ngày 31/3/2014; 1090/QĐ-UBND ngày 30/6/2016
	9.308
	4.654
	6.629
	1.000
	 
	2.477
	2.477
	 
	2.477
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	14.994
	14.994
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trạm thu gom xử lý nước thải khu vực cửa khẩu Chi Ma
	Lộc Bình
	 
	2019- 2020
	57/QĐ-UBND 08/01/2019
	14.994
	14.994
	500
	500
	 
	-
	-
	 
	 
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	10
	5
	 
	438.419
	314.168
	258.029
	149.635
	-
	153.632
	153.632
	-
	25.058
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	5
	 
	 
	121.033
	37.782
	101.225
	28.831
	-
	8.058
	8.058
	-
	5.258
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án ĐTXD công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngòa, xã Tân Thanh
	Văn Lãng
	25 hộ
	2014- 2016
	1642/QĐ-UBND ngày 17/10/2011
	31.509
	3.151
	28.358
	-
	 
	2.800
	2.800
	 
	 
	Chi cục Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CTNC Đập Khun Diếm, xã An Hùng, huyện Văn Lãng
	Văn Lãng
	 
	2017- 2018
	1763 ngày 25/9/2017
	4.000
	4.000
	2.935
	2.935
	 
	500
	500
	 
	500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	DA ổn định dân cư tại chỗ chống di dân tự do 3 thôn: bản Lăm, Thiên Cần, Hợp Đường - xã Liên Sơn
	Chi Lăng
	151 hộ
	2015- 2020
	856 ngày 29/5/2015; 1359 ngày 20/7/2018
	25.700
	22.314
	20.083
	20.083
	 
	3.100
	3.100
	 
	3.100
	Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Định canh, định cư tập trung điểm Suối Nọi-Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	34 hộ
	 
	1073/QĐ-UBND ngày 07/8/2012
	31.507
	 
	24.036
	 
	 
	1.201
	1.201
	 
	1.201
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng tại hai huyện Hữu Lũng và Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn
	Văn Lãng và Hữu Lũng
	 
	2012- 2016
	1563/QĐ-UBND ngày 25/10/2012
	28.317
	8.317
	25.813
	5.813
	 
	457
	457
	 
	457
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	3
	5
	 
	250.622
	209.622
	156.804
	120.804
	-
	78.810
	78.810
	-
	19.800
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
	Lộc Bình
	15 ha, 22 hộ
	2016- 2020
	461 ngày 30/3/2016; 2400 ngày 23/11/2018
	85.304
	85.304
	38.770
	38.770
	 
	36.530
	36.530
	 
	19.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án di dân, thành lập bản mới Pò Lục, xã Thụy Hùng
	Văn Lãng
	21 hộ
	2015- 2022
	1357/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; 2270/QĐ-UBND ngày 19/11/2021
	17.331
	17.331
	13.505
	13.505
	 
	3.826
	3.826
	 
	 
	Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, GĐ2
	TPLS
	 
	2008
	1064 ngày 29/6/2016; 1544/QĐ-UBND ngày 07/8/2008
	147.987
	106.987
	104.529
	68.529
	 
	38.454
	38.454
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(3).
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	2
	 
	 
	66.764
	66.764
	-
	-
	-
	66.764
	66.764
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới năm 2022
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình
	Lộc Bình
	 
	2022- 2024
	2314/QĐ-UBND ngày 27/11/2021
	6.300
	6.300
	 
	 
	 
	6.300
	6.300
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10
	TPLS
	1563m
	2022- 2024
	2213/QĐ-UBND ngày 11/11/2021
	60.464
	60.464
	 
	 
	 
	60.464
	60.464
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Công nghiệp
	 
	2
	 
	 
	17.594
	15.887
	9.434
	8.168
	-
	6.253
	6.253
	-
	223
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	10.104
	9.837
	8.434
	8.168
	-
	223
	223
	-
	223
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp điện 4 thôn xã Hồng Phong
	Bình Gia
	ĐZ 35KV, TBA và ĐZ 0,4
	2015- 2017
	số 1016/QĐ-UBND, ngày 30/6/2014
	10.104
	9.837
	8.434
	8.168
	 
	223
	223
	 
	223
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	7.490
	6.050
	1.000
	-
	-
	6.030
	6.030
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp điện thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	 
	2020- 2022
	2121/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	7.490
	6.050
	1.000
	 
	 
	6.030
	6.030
	 
	 
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Giao thông
	 
	24
	 
	 
	2.154.357
	1.539.087
	1.469.662
	902.606
	-
	495.038
	484.855
	-
	65.385
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	14
	 
	 
	1.606.860
	1.073.235
	1.327.603
	808.857
	-
	116.062
	105.879
	-
	56.399
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Khe Cảy - Khe Phạ, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập
	Đình Lập
	14,5km
	2015- 2019
	1731 ngày 30/10/2014
	73.300
	73.300
	59.041
	59.041
	 
	7.028
	7.028
	 
	7.028
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường đến trung tâm xã Đoàn Kết- Khánh Long- Cao Minh- Vĩnh Tiến
	Tràng Định
	23,1 km cấp VI miền núi
	2012- 2015
	2311/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 ; 1433/QĐ-UBND ngày 8/8/2017
	225.536
	111.621
	201.129
	87.917
	 
	9.920
	9.920
	 
	9.920
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường Bản Đon - Pò Nhùng
	Cao Lộc
	10,3km
	2012- 2016
	1637/QĐ-UBND ngày 28/8/2009; 1058/QĐ-UBND, ngày 09/7/2014
	139.702
	139.702
	112.849
	112.849
	 
	9.340
	9.340
	 
	9.340
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Lương Năng- Tri Lễ-Hữu Lễ
	Văn Quan
	21,2 km đường cấp VI MN
	2012- 2018
	2579/QĐ-UBND, 28/12/2009; 649/QĐ-UBND, 31/5/2012; 1984 ngày 27/10/2017
	128.543
	33.800
	118.543
	23.800
	 
	3.000
	3.000
	 
	3.000
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An - Tân Liên thuộc huyện Chi Lăng, Cao Lộc
	Cao Lộc, Chi Lăng
	6km
	2015- 2021
	1354 ngày 04/8/2015, 2084/QĐ-UBND ngày 7/11/2016; 1755 ngày 12/9/2018; 1273/QĐ-UBND ngày 29/6/2021
	72.766
	67.766
	50.204
	50.204
	 
	21.532
	21.532
	 
	 
	UBND huyện Chi Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hệ thống đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
	Cao Lộc
	2,5km
	2011- 2015
	1270/QĐ-UBND, ngày 19/8/2010
	200.130
	121.130
	108.915
	52.775
	 
	8.387
	8.387
	 
	8.387
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cải tạo nâng cấp nhánh đông, nhánh Tây đường nội bộ khu vực CK Chi Ma
	Lộc Bình
	1,2 km
	2014- 2016
	1685 ngày 21/9/2016; 1481/QĐ-UBND, ngày 22/9/2014
	32.211
	32.211
	27.509
	27.509
	 
	500
	500
	 
	500
	Ban QL KKTC K Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường Bản Giểng (nối từ dường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa)
	Lộc Bình
	5km
	2015- 2021
	918 ngày 9/6/2015; 842 ngày 8/5/2018; 1622/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
	49.414
	49.414
	22.800
	22.800
	 
	26.614
	26.614
	 
	 
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đường Bông Lau
	TPLS
	662m
	2014- 2019
	323/QĐ-UBND, ngày 19/3/2014; 843 ngày 9/5/2019
	21.015
	21.015
	18.600
	18.600
	 
	617
	617
	 
	617
	UBND TP Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nâng cấp đường thị trấn Cao Lộc - Na Làng (đoạn UBND huyện Cao Lộc đến ngã tư QL1A)
	TPLS
	1,4 km
	2015- 2017
	1721 ngày 30/10/2014
	13.690
	13.690
	12.300
	12.300
	 
	1.200
	1.200
	 
	1.200
	UBND huyện Cao Lộc
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đấu nối đường bộ qua biên giới cửa khẩu Tân Thanh
	Văn Lãng
	 
	2013- 2014
	635/QĐ-UBND ngày 13/5/2014
	7.470
	7.470
	7.206
	7.206
	 
	227
	227
	 
	227
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hòa huyện Bình Gia
	Bình Gia
	 
	2014
	1477/QĐ-UBND ngày 19/9/2014
	9.543
	9.543
	4.321
	4.321
	 
	5.222
	5.222
	 
	3.888
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cầu 17 tháng 10 (cầu Thác Mạ)
	TPLS
	Cầu BTCT DƯL, CT cấp II
	2013- 2019
	1220 ngày 20/7/2016; 864 ngày 26/6/2013; 374 ngày 21/2/2018; 193 ngày 28/1/2019
	527.667
	364.700
	480.829
	289.700
	 
	20.183
	10.000
	 
	10.000
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cải tạo, nâng cấp đường Châu Sơn - Khe Luồng - Kiên Mộc - Dốc 6 độ, QL31 huyện Đình Lập
	xã Kiên Mộc; Bính Xá; Châu Sơn
	21,562 Km
	2016- 2020
	1962A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ; 1378/QĐ-UBND ngày 28/7/2017; 2700/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	105.873
	27.873
	103.357
	39.835
	 
	2.292
	2.292
	 
	2.292
	UBND huyện Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	2
	 
	 
	230.875
	149.230
	141.859
	93.549
	-
	62.554
	62.554
	-
	8.986
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường nội thị thị trấn Bình Gia
	Binh Gia
	1,8 km
	2014- 2020
	1579 ngày 08/10/2014; 2414 ngày 15/12/2017; 173 ngày 24/1/2019
	68.030
	35.000
	31.150
	31.150
	 
	36.880
	36.880
	 
	 
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm) huyện Bình Gia
	Bình Gia
	13,8km
	2016- 2020
	1971 ngày 30/10/2015; 752 ngày 23/4/2019
	162.845
	114.230
	110.709
	62.399
	 
	25.674
	25.674
	 
	8.986
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	8
	 
	 
	316.622
	316.622
	200
	200
	-
	316.422
	316.422
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
	Chi Lăng
	 
	2021- 2024
	1169/QĐ-UBND ngày 14/6/2021
	164.268
	164.268
	200
	200
	 
	164.068
	164.068
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hoà Thắng - Phố Vị - Hoà Sơn  -  Hoà Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200.
	Hữu Lũng
	11,2Km (tro bay+xi măng; láng nhựa)
	2022- 2024
	2257/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 ;
	12.200
	12.200
	 
	 
	 
	12.200
	12.200
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính  Xá  - Bắc Xa) đoạn từ Km19  đến Km43.
	Đình Lập
	Cải tạo, sửa chữa 23,3km
	2022- 2024
	1148/QĐ-UBND ngày 12/6/2021; 2028/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
	45.068
	45.068
	 
	 
	 
	45.068
	45.068
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cải tạo sửa chữa đường tỉnh ĐT. 239 (Pác Ve - Điềm He) đoạn từ Km15+700 đến Km23+500
	Văn Lãng
	7,8km
	2022- 2024
	2313/QĐ-UBND ngày 27/11/2021
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dự án Đường đến trung tâm xã Đào Viên, huyện Tràng Định
	Tràng Định
	láng nhựa 7,4km
	2023- 2025
	2202/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	13.812
	13.812
	 
	 
	 
	13.812
	13.812
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dự án Đường đến trung tâm xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	Cải tạo, láng nhựa 18km
	2023- 2025
	2200/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	28.039
	28.039
	 
	 
	 
	28.039
	28.039
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường từ xã Nam Quan - thôn Cốc Sâu, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	 
	28.840
	28.840
	 
	 
	 
	28.840
	28.840
	 
	 
	UBND huyện Lộc Bình
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dự án Đường đến trung tâm xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	Cải tạo, sửa chữa 12,6km
	2023- 2025
	2201/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	9.495
	9.495
	 
	 
	 
	9.495
	9.495
	 
	 
	SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Cấp thoát nước
	 
	7
	 
	 
	127.164
	123.943
	75.993
	75.229
	-
	42.878
	42.878
	-
	13.528
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	6
	 
	 
	97.814
	94.593
	75.993
	75.229
	-
	13.528
	13.528
	-
	13.528
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống cấp nước thị trấn Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	4000m3/ ng.đ
	2014- 2016
	925/QĐ-UBND, ngày 18/6/2014; 1686/QĐ-UBND ngày 12/9/2017
	38.226
	38.226
	32.864
	32.864
	 
	4.564
	4.564
	 
	4.564
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	850 hộ
	2016- 2018
	2109 ngày 8/12/2014, 2009a; ngày 31/10/2016
	8.824
	7.603
	7.721
	6.957
	-
	401
	401
	-
	401
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CT, MR hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan
	Văn Quan
	từ 1.000 lên 2.000 m3/ng.đ
	2015- 2018
	1229/QĐ-UBND ngày 22/7/2015; 2138 ngày 15/11/2017
	21.724
	19.724
	17.100
	17.100
	 
	4.624
	4.624
	 
	4.624
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CT, MR hệ thống cấp nước thị trấn Thất Khê
	Tràng Định
	từ 1.200 lên 2.400 m3/ng.đ
	2015- 2019
	1228 ngày 22/7/2015; 1899 ngày 16/10/2017; 618 ngày 2/4/2019
	14.999
	14.999
	11.100
	11.100
	 
	2.335
	2.335
	 
	2.335
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cấp nước sinh hoạt khu vực CK Bình Nghi
	Tràng Định
	 
	2015- 2016
	2366 ngày 21/12/2015
	9.060
	9.060
	6.750
	6.750
	 
	1.000
	1.000
	 
	1.000
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cấp nước sinh hoạt xã Vân Nham
	Hữu Lũng
	 
	2016- 2018
	1384 4/9/2014
	4.981
	4.981
	458
	458
	 
	604
	604
	 
	604
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	(2).
	Khởi công mới giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	29.350
	29.350
	-
	-
	-
	29.350
	29.350
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, hệ thống cây xanh và cải tạo hệ thống điện chiếu sáng khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
	Văn Lãng
	 
	2023- 2025
	1867/QĐ-UBND ngày 18/9/2021
	29.350
	29.350
	 
	 
	 
	29.350
	29.350
	 
	 
	Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Du lịch
	 
	1
	 
	 
	53.167
	21.227
	47.850
	15.910
	-
	3.165
	3.165
	-
	3.165
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	53.167
	21.227
	47.850
	15.910
	-
	3.165
	3.165
	-
	3.165
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường du lịch Hải Yến- Công Sơn- Mẫu Sơn (TMĐT 53167, NST 21227)
	Cao Lộc
	3,1km
	2015- 2019
	1720; 30/10/2014; 1698 ngày 22/9/2016; 191 ngày 28/1/2019; 2240 ngày 15/11/2019
	53.167
	21.227
	47.850
	15.910
	 
	3.165
	3.165
	 
	3.165
	Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Quy hoạch
	 
	1
	 
	 
	47.072
	47.072
	10.000
	10.000
	-
	37.072
	37.072
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	47.072
	47.072
	10.000
	10.000
	-
	37.072
	37.072
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	Toàn tỉnh
	 
	2020- 2022
	1499/QĐ-UBND ngày 6/8/2020
	47.072
	47.072
	10.000
	10.000
	 
	37.072
	37.072
	 
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	10
	 
	 
	373.290
	228.979
	167.458
	50.143
	-
	143.202
	83.849
	-
	51.779
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	2
	 
	 
	58.817
	58.617
	50.143
	49.943
	-
	4.500
	4.500
	-
	4.500
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SC Trụ sở huyện ủy Chi Lăng
	Chi Lăng
	 
	2016- 2017
	466 ngày 30/3/2016; 2194 ngày 22/11/2017
	5.354
	5.154
	4.655
	4.455
	 
	500
	500
	 
	500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở UBND huyện Đình Lập
	Đình Lập
	 
	2015- 2019
	749 ngày 13/5/2015; 2616 ngày 29/12/2017; 750 ngày 23/4/2019
	53.463
	53.463
	45.488
	45.488
	 
	4.000
	4.000
	 
	4.000
	UBND huyện Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	2
	 
	 
	229.688
	86.077
	117.115
	-
	-
	54.117
	6.838
	-
	47.279
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà nghỉ nhà khách A1
	TPLS
	5.771 m2 sàn
	2015- 2020
	382/QĐ-UBND ngày 17/3/2015; 350/QĐ-UBND ngày 27/2/2020; 2108/QĐ-UBND ngày 25/10/2021
	225.789
	82.178
	116.615
	 
	 
	50.718
	3.439
	 
	47.279
	Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng
	TPLS
	Cải tạo trụ sở 4 tầng, xây rãnh thoát nước, sân vườn
	2020- 2021
	1736/QĐ-UBND ngày 7/9/2020; 597/QĐ-UBND ngày 10/3/2021
	3.899
	3.899
	500
	 
	 
	3.399
	3.399
	 
	 
	Sở XD
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	6
	 
	 
	84.785
	84.285
	200
	200
	-
	84.585
	72.511
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
	TPLS
	xây mới trụ sở 03 tầng, hạng mục phụ trợ
	2021- 2023
	577/QĐ-UBND ngày 05/3/2021; 1703/QĐ-UBND ngày 25/8/2021
	9.889
	9.889
	200
	200
	 
	9.689
	9.689
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, mở rộng trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	03 tầng, Diện tích sàn 637m2
	2021- 2023
	1875/QĐ-UBND ngày 18/9/2021
	4.998
	4.498
	 
	 
	 
	4.998
	4.498
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trụ sở thanh tra giao thông vận tải
	Cao Lộc
	03 tầng
	2021- 2023
	669/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
	8.100
	8.100
	 
	 
	 
	8.100
	8.100
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trụ sở Ban QLRĐD Mẫu Sơn
	Lộc Bình
	03 tầng
	2022- 2023
	2116 /QĐ-UBND ngày 25/10/2021
	14.998
	14.998
	 
	 
	 
	14.998
	14.998
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cải tạo sửa chữa trụ sở Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2023- 2024
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn
	 
	03 tầng
	2024- 2026
	 
	39.800
	39.800
	-
	-
	-
	39.800
	28.226
	-
	-
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Công trình công cộng tại các đô thị
	1
	1
	 
	 
	216.335
	75.868
	-
	-
	-
	109.768
	75.868
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	1
	1
	 
	 
	216.335
	75.868
	-
	-
	-
	109.768
	75.868
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)
	TPLS
	 
	2021- 2024
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2020
	216.335
	75.868
	-
	-
	 
	109.768
	75.868
	 
	 
	UBND TP Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Xã hội
	 
	2
	 
	 
	110.651
	84.894
	33.666
	33.666
	-
	51.228
	51.228
	-
	6.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	2
	 
	 
	110.651
	84.894
	33.666
	33.666
	-
	51.228
	51.228
	-
	6.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút giao thông số 3)
	 
	 
	2013- 2022
	1047/QĐ-UBND ngày 6/6/2019; 985/VP-KT ngày 21/7/2021
	40.167
	14.410
	 
	 
	 
	14.410
	14.410
	 
	 
	UBND TPLS
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, TT Đồng Đăng
	Cao Lộc
	4,5ha
	2014- 2022
	1732 ngày 30/10/2014; 2635 ngày 23/12/2019; 2286/QĐ-UBND ngày 23/11/2021
	70.484
	70.484
	33.666
	33.666
	 
	36.818
	36.818
	 
	6.000
	UBND huyện Cao Lộc
	
	
	
	
	
	
	

	XV
	Đối ứng dự án ODA
	 
	9
	 
	 
	1.610.133
	671.420
	935.772
	250.330
	-
	375.818
	346.071
	-
	88.924
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	2
	 
	 
	877.509
	280.435
	731.609
	131.938
	-
	84.623
	84.623
	-
	84.623
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội  Hợp phần đầu tư đô thị Hưng Yên - Việt Trì - Đồng Đăng (TMĐT 672600, NST 15,400)
	Cao Lộc
	 
	2012- 2017
	1560/QĐ-UBND ngày 29/9/2011
	445.409
	64.389
	433.796
	51.188
	-
	6.914
	6.914
	-
	6.914
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tiểu dự án Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị (TMĐT 445409)
	Cao Lộc
	 
	2011- 2020
	1560 ngày 29/9/2011; 1011 ngày 20/6/2016; 2133 ngày 30/10/2018
	445.409
	64.389
	433.796
	51.188
	 
	6.914
	6.914
	 
	6.914
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường đến Trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định (TMĐT 432100; NST đối ứng 216046)
	H Tràng Định
	21,5km
	2015- 2019
	1776 ngày 30/9/2015; 2524 ngày 12/12/2018 ; 428 ngày 04/3/2019
	432.100
	216.046
	297.813
	80.750
	 
	77.709
	77.709
	 
	77.709
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	7
	 
	 
	732.624
	390.985
	204.163
	118.392
	-
	291.195
	261.448
	-
	4.301
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
	tỉnh LS
	 
	2016- 2023
	1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
	283.663
	283.663
	66.854
	66.854
	 
	216.807
	216.807
	 
	 
	Ban Quản lý ĐTXD tỉnh; Sở NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án LRAMP - Hợp phần 1: khôi phục, cải tạo đường địa phương
	Tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2021
	622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016; 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017
	30.000
	30.000
	25.699
	25.699
	 
	4.301
	4.301
	-
	4.301
	Sở giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra (TMĐT 230945, NST 18113)
	tỉnh LS
	 
	2017- 2020
	3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016; 1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/016; 166/QĐ-TTG ngày 03/02/2021
	18.114
	18.114
	 
	 
	 
	8.637
	8.637
	 
	 
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình
	Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình
	 
	2017- 2022
	1585/QĐ-UBND ngày 9/9/2016
	18.366
	18.366
	4.301
	4.301
	 
	15.650
	15.650
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (Vốn đối ứng: 172396 trd; NSTW: 155.156; NSĐP: 17240 trd); đề xuất điều chỉnh tăng tmđt (vốn đối ứng: 175803 trd; NSTW: 155156 trd; NST: 20647
	TPLS
	03/09/20 12
	31/12/2020 (đề nghị kéo dài đến 31/12/2021)
	389/QĐ-UBND 09/3/2009; 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015
	175.803
	20.647
	101.261
	15.490
	 
	42.000
	6.000
	 
	 
	Công ty CP Cấp thoát nước
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2021
	1767/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2015
	9.848
	9.848
	6.048
	6.048
	 
	3.800
	3.800
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	tỉnh LS
	 
	2016- 2022
	476/QĐ-UBND ngày 13/3/2019
	196.830
	10.347
	 
	 
	 
	 
	6.253
	 
	 
	Sở Nông nghiệp &PTN T
	
	
	
	
	
	
	

	XVI
	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác
	 
	12
	 
	 
	2.429.325
	1.802.088
	258.437
	203.338
	46.549
	1.410.045
	1.270.700
	46.549
	89.500
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT
	Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải
	Lộc Bình, Đình Lập
	 
	 
	5042/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2019
	193.000
	168.000
	46.549
	 
	46.549
	168.000
	168.000
	46.549
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ giải phóng mặt bằng Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh ĐT.242, đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (NST 15.000; NSH 10.000; NĐT26.782)
	Hữu Lũng
	 
	2021- 2023
	Thông báo số 354/TB-UBND ngày 07/7/2020
	51.782
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ phòng học và phòng chức năng trường tiểu học thị trấn Đình Lập
	Đình Lập
	 
	2020- 2021
	365/TB-UBND ngày 13/7/2020; Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 01/10/2020
	4.900
	4.000
	 
	 
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	UBND huyên Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Văn Lãng
	Văn Lãng
	 
	2021- 2023
	TB08-TB/TU ngày 13/11/2020 của TULS
	10.000
	3.500
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	UBND huyện Văn Lãng
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016- 2020 (TM 713470, NST 362098)
	tỉnh LS
	 
	2017- 2020
	109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
	362.098
	345.888
	211.888
	203.338
	 
	135.000
	59.500
	 
	89.500
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ đề án GTNT giai đoạn 2021- 2025
	toàn tỉnh
	 
	2021- 2025
	162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021
	628.000
	130.000
	 
	 
	 
	150.000
	130.000
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	toàn tỉnh
	 
	 
	 
	80.000
	80.000
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hỗ trợ GPMB nút giao thông số 7A Khu TĐC Phú Lộc IV
	TPLS
	 
	2022-2023
	232/TB-UBND ngày 09/5/2021)
	22.570
	18.700
	 
	 
	 
	22.570
	18.700
	 
	 
	UBND TPLS
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Hỗ trợ GPMB dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
	Văn Quan
	 
	2023-2025
	846-TB/VPTU ngày 30/8/2021; 3760/VP-KT ngày 06/9/2021
	51.975
	12.000
	 
	 
	 
	51.975
	12.000
	 
	 
	UBND huyện Văn Quan
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hỗ trợ đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã (xây dựng trụ sở công an xã)
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2022- 2025
	4051/TTr-CAT-PH10, 3095/CAT-PH10, 3882/CV-CAT- PH10
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hỗ trợ các đề án, nhiệm vụ khác (chính sách khuyến khích nông nghiệp, chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư)
	toàn tỉnh
	 
	2021- 2025
	 
	485.000
	485.000
	 
	 
	 
	250.000
	250.000
	 
	 
	SKHĐT
	
	
	
	
	
	
	

	XVII
	Trả  nợ gốc, lãi vay
	 
	 
	 
	 
	80.612
	80.612
	 
	 
	 
	80.612
	80.612
	 
	 
	STC
	
	
	
	
	
	
	

	XVIII
	Bội chi NSĐP
	 
	 
	 
	 
	59.800
	59.800
	 
	 
	 
	59.800
	59.800
	 
	 
	STC
	
	
	
	
	
	
	

	XIX
	Thanh toán DA quyết toán còn thiếu dưới 300tr
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	5.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	XX
	Phân cấp cho cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	571.000
	571.000
	 
	 
	 
	571.000
	571.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	XXI
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	57
	 
	 
	8.500
	8.500
	 
	 
	 
	8.500
	8.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	XXII
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	230.894
	230.894
	 
	 
	 
	230.894
	230.894
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B
	VỐN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	66
	 
	 
	11.269.182
	6.549.291
	4.731.708
	1.091.380
	116.605
	4.944.854
	3.730.000
	116.605
	263.716
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Quốc phòng an ninh
	 
	8
	 
	 
	443.575
	334.371
	192.923
	50.700
	-
	241.804
	140.353
	-
	15.976
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	2
	 
	 
	172.562
	152.409
	134.932
	-
	-
	36.111
	22.611
	-
	10.847
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma
	Lộc Bình
	4294m2
	2014- 2020
	1330/QĐ-UBND, ngày 26/8/2014; 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2020
	125.115
	104.962
	101.473
	 
	 
	23.643
	11.643
	-
	10.847
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi
	Tràng Định
	2070m2
	2015- 2019
	1752/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014; 2643 ngày 25/12/2018
	47.447
	47.447
	33.459
	 
	 
	12.468
	10.968
	 
	 
	Ban QL KKTC K Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	5
	 
	 
	238.808
	149.757
	57.991
	50.700
	-
	173.488
	85.537
	-
	5.129
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ QHQS tỉnh
	Chi Lăng
	 
	2018- 2019
	1464/QĐ-UBND ngày 6/8/2018
	33.640
	33.640
	16.200
	10.000
	 
	17.440
	17.440
	 
	4.629
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	XD, cải tạo, sửa chữa doanh trại Trường Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
	Chi Lăng
	 
	2018- 2019
	2208/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 447 ngày 8/3/2019
	4.167
	4.167
	3.500
	3.500
	 
	667
	667
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chốt chiến đấu của Dân quân thường trực biên giới xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc
	Cao Lộc
	 
	2018-2019
	48/QĐ-UBND ngày 06/3/2019
	8.220
	7.120
	6.091
	5.000
	 
	1.800
	1.800
	 
	500
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
	TPLS
	 
	2019-2022
	37/NQ-HĐND ngày 02/5/2019
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	43.000
	43.000
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trụ sở làm việc Công an tỉnh (TMĐT 286937 tỷ, NST 142781 tỷ)
	TPLS
	 
	2019- 2020
	3863/QĐ-BCA-H41 ngày 26/10/2017
	142.781
	54.830
	32.200
	32.200
	 
	110.581
	22.630
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	32.205
	32.205
	-
	-
	-
	32.205
	32.205
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh
	TPLS
	02 tuyến đối ngoại (724,34 m)
	2021- 2023
	1147/QĐ-UBND ngày 12/6/2021
	32.205
	32.205
	 
	 
	 
	32.205
	32.205
	 
	 
	UBND TPLS
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Văn hóa, du lịch
	 
	4
	 
	 
	74.851
	44.851
	-
	-
	-
	74.851
	44.851
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	4
	 
	 
	74.851
	44.851
	-
	-
	-
	74.851
	44.851
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tôn tạo  Di tích  Đội cứu quốc quan bắc sơn; hạng mục nhà đón tiếp, nhà ban quản lý, bãi đỗ xe.
	Bắc Sơn
	Xây mới nhà đón tiếp, BQL, bảo vệ, hạng mục phụ
	2023- 2024
	490/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021
	9.996
	9.996
	 
	 
	 
	9.996
	9.996
	 
	 
	Sở VH TT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	380-TTr/BCS ngày 29/10/2021; 5196/VP-KT ngày 30/11/2021
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Sở VHTT &DL
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Cao Lộc
	Phục dựng bia thủy môn, xây đền thờ
	2023-2024
	274/TB-SKHĐT ngày 19/10/2021
	9.855
	9.855
	 
	 
	 
	9.855
	9.855
	 
	 
	Sở VH TT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi Lăng
	 
	 
	2024-2026
	72/TB-HĐ ngày 28/10/2021
	40.000
	10.000
	 
	 
	 
	40.000
	10.000
	 
	 
	Sở VHTT &DL
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	1
	 
	 
	301.983
	103.310
	209.770
	-
	-
	56.398
	27.883
	-
	27.883
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	301.983
	103.310
	209.770
	-
	-
	56.398
	27.883
	-
	27.883
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I (TMĐT 1.193.890, trđ đối ứng NST 301983)
	TP, Cao Lộc
	700 giường
	2010- 2019
	538 ngày 11/4/2016; 2431 ngày 29/11/2018
	301.983
	103.310
	209.770
	 
	 
	56.398
	27.883
	 
	27.883
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Bảo vệ môi trường
	 
	1
	 
	 
	30.000
	29.000
	5.000
	4.000
	-
	25.000
	25.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	30.000
	29.000
	5.000
	4.000
	-
	25.000
	25.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mở rộng NC Bãi xử lý rác thải Tân Lang (vốn DN 1 tỷ đồng)
	Văn Lãng
	 
	2019-2021
	79 ngày 10/1/2019
	30.000
	29.000
	5.000
	4.000
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	Công ty TNHH Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Công nghiệp
	 
	4
	 
	 
	25.163
	18.854
	15.605
	8.777
	-
	7.162
	7.162
	-
	7.162
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	4
	 
	 
	25.163
	18.854
	15.605
	8.777
	-
	7.162
	7.162
	-
	7.162
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp điện thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	 
	2019-2020
	1126 ngày 18/6/2019; 3265/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 và QĐ 1070/QĐ-UBND ngày 29/4/2020
	3.937
	2.437
	3.250
	1.750
	-
	210
	210
	-
	210
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp điện thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	 
	2019-2020
	1127 ngày 18/6/2019 ; 3264/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 và QĐ 1069/QĐ- UBND ngày 29/4/2020
	5.126
	3.917
	3.478
	1.750
	-
	1.329
	1.329
	-
	1.329
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp điện thôn Nà Sla, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
	Bình Gia
	 
	2019-2020
	137/QĐ-UBND ngày 21/1/2019
	7.200
	5.400
	4.050
	2.250
	 
	2.671
	2.671
	 
	2.671
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cấp điện thôn Vằng Phya, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
	Bình Gia
	 
	2019- 2020
	136/QĐ-UBND ngày 21/01/2019
	8.900
	7.100
	4.827
	3.027
	 
	2.952
	2.952
	 
	2.952
	UBND huyện Bình Gia
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Giao thông
	 
	14
	 
	 
	2.643.368
	1.774.497
	1.031.741
	658.702
	79.823
	1.127.358
	658.383
	79.823
	56.280
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	4
	 
	 
	922.756
	553.223
	634.575
	380.200
	2.500
	54.151
	34.151
	2.500
	31.651
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu 17 tháng 10 (cầu Thác Mạ)
	TPLS
	Cầu BTCT DƯL, CT cấp II
	2013-2019
	1220 ngày 20/7/2016; 864 ngày 26/6/2013; 374 ngày 21/2/2018; 193 ngày 28/1/2019
	527.667
	364.700
	480.829
	289.700
	 
	20.183
	10.183
	 
	10.183
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229 (Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh)
	Tràng Định
	6,5 km
	2016-2020
	1988/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 589 ngày 2/4/2018
	110.058
	93.558
	86.820
	63.500
	2.500
	8.680
	8.680
	2.500
	6.180
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình
	Lộc Bình
	9,8km
	2015-2020
	1338 ngày 4/8/2015; 841 ngày 8/5/2018
	65.275
	65.275
	39.926
	 
	 
	22.599
	12.599
	-
	12.599
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Trung Thành - Tân Minh đấu nối đường tuần tra biên giới (thanh toán giá trị quyết toán đến thời điểm dừng: 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 )
	Tràng Định
	18km
	2016-2020
	1900 ngày 18/10/2016; 1816/QĐ-UBND ngày 16/9/2020
	219.756
	29.690
	27.000
	27.000
	 
	2.689
	2.689
	 
	2.689
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	3
	 
	 
	595.944
	498.803
	395.966
	278.502
	77.323
	277.301
	159.301
	77.323
	24.629
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2016-2019
	1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016; 12 ngày 7/1/2019; 13/NQ-HĐND
	471.295
	454.154
	390.666
	273.202
	77.323
	157.952
	119.952
	77.323
	24.629
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Trung Thành - Tân Minh đấu nối đường tuần tra biên giới (Vốn dự phòng NSTW: 80 tỷ; NSĐP: 12,123 tỷ)
	Tràng Định
	18km
	2016-2020
	1900 ngày 18/10/2016
	98.123
	18.123
	 
	 
	 
	98.123
	18.123
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường dẫn vào khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)
	TPLS
	 
	2018- 2021
	2534 ngày 12/12/2018; 2792/QĐ-UBND ngày 30/12/2020
	26.526
	26.526
	5.300
	5.300
	 
	21.226
	21.226
	 
	 
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Khởi công mới giai đoạn 2021- 2025
	-
	7
	 
	 
	1.124.668
	722.471
	1.200
	-
	-
	795.906
	464.931
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường GTNT Hang Dường (xã Bắc Ái cũ) - Pàn Dào - Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định
	Tràng Định
	 
	2023- 2025
	1689/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	38.908
	37.161
	1.200
	 
	 
	37.661
	37.161
	 
	 
	UBND huyện Tràng Định
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma và Cổng cửa khẩu Chi Ma
	Văn Lãng
	 
	2023- 2025
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi
	Tràng Định
	 
	2023- 2025
	60/TTr-BQLKKTCK ngày 15/10/2021
	34.494
	34.494
	 
	 
	 
	34.494
	34.494
	 
	 
	Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CTSC đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT237), đoạn từ K14+320 đến Km32
	Đình Lập
	 
	2023- 2025
	2199/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	45.356
	45.356
	 
	 
	 
	45.356
	45.356
	 
	 
	Sở GTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ -Tân Minh đoạn từ Km12 - Km20
	Tràng Định
	7,5km
	2023- 2025
	2196/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	40.920
	40.720
	 
	 
	 
	40.920
	40.920
	 
	 
	Sở GTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu TĐC, DC thị trấn Bình Gia
	Bình Gia
	21,9 km cấp VI miền núi
	2023- 2026
	46/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	249.677
	99.677
	 
	 
	 
	160.225
	80.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS
	TPLS
	 
	2023- 2026
	40/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	690.313
	440.063
	 
	 
	 
	452.250
	202.000
	 
	 
	UBND thành phố
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Khu công nghiệp và Khu kinh tế
	 
	2
	 
	 
	327.339
	247.004
	87.000
	10.000
	-
	237.620
	237.620
	-
	6.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	113.909
	33.574
	87.000
	10.000
	-
	24.190
	24.190
	-
	6.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1)
	Chi Lăng
	0,9km đường, 01 cầu, thoát nước, điện
	2015- 2017
	1729/QĐ-UBND; 31/10/2014
	113.909
	33.574
	87.000
	10.000
	 
	24.190
	24.190
	 
	6.000
	Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Khởi công mới giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	213.430
	213.430
	-
	-
	-
	213.430
	213.430
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	 
	2022- 2025
	35/NQ-HĐND ngày 28/9/2021
	213.430
	213.430
	 
	 
	 
	213.430
	213.430
	 
	 
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	4
	 
	 
	76.672
	76.672
	2.795
	1.500
	-
	73.660
	70.660
	-
	2.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1).
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	14.763
	14.763
	1.500
	1.500
	-
	13.046
	10.046
	-
	2.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở tiếp công dân tỉnh
	TPLS
	 
	2019-2021
	256/QĐ-UBND ngày 11/2/2020
	14.763
	14.763
	1.500
	1.500
	 
	13.046
	10.046
	 
	2.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Khởi công mới giai đoạn 2021- 2025
	 
	3
	 
	 
	61.909
	61.909
	1.295
	-
	-
	60.614
	60.614
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở Báo Lạng Sơn
	 
	06 tầng; diện tích sàn 1.830m2
	2023-2025
	2252/QĐ-UBND ngày 17/11/2021
	19.972
	19.972
	 
	 
	 
	19.972
	19.972
	 
	 
	Báo Lạng Sơn đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mở rộng trụ sở làm việc phòng CSPCCC&CNCH tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	3095/CAT-PH10
	10.354
	10.354
	 
	 
	 
	10.354
	10.354
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng
	 
	 
	2023-2025
	430/QĐ-UBND ngày 25/3/2016, 3095/CAT-PH10
	31.583
	31.583
	1.295
	 
	 
	30.288
	30.288
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Xã hội
	 
	5
	 
	 
	948.005
	826.803
	486.618
	154.363
	-
	314.513
	312.513
	-
	79.527
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	3
	 
	 
	645.005
	541.803
	468.618
	154.363
	-
	84.513
	84.513
	-
	79.527
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
	TPLS
	32,4ha
	2014- 2020
	957/QĐ-UBND ngày 21/6/2014; 950 ngày 23/5/2018; 2613 ngày 20/12/2018
	507.034
	452.534
	358.847
	79.592
	 
	79.090
	79.090
	 
	79.090
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khu A- Tái định cư I Mai Pha, giai đoạn II
	TPLS
	 
	2012- 2019
	1156/QĐ-UBND ngày 2/8/2004; 400/QĐ-UBND ngày 11/4/2012; 2156 ngày 16/11/2017; 82 ngày 10/1/2019
	82.971
	69.158
	69.771
	69.771
	 
	5.229
	5.229
	 
	243
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	CTMR Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2016- 2019
	1979/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 310a ngày 27/2/2017; 923/QĐ-UBND ngày 21/5/2019
	55.000
	20.111
	40.000
	5.000
	 
	194
	194
	 
	194
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	23.000
	5.000
	18.000
	-
	-
	5.000
	3.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
	Cao Lộc
	 
	2020- 2021
	1593/QĐ-UBND ngày 17/8/2020
	23.000
	5.000
	18.000
	 
	 
	5.000
	3.000
	 
	 
	Sở LĐTB XH
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	280.000
	280.000
	-
	-
	-
	225.000
	225.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án khu tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B
	Cao Lộc, Lộc Bình
	264ha hạ tầng khung
	2023- 2026
	3679/VP-KTN ngày 31/8/2021
	280.000
	280.000
	 
	 
	 
	225.000
	225.000
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	X
	KHCN
	 
	2
	 
	 
	59.900
	59.900
	-
	-
	-
	59.900
	59.900
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	2
	 
	 
	59.900
	59.900
	-
	-
	-
	59.900
	59.900
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
	TPLS
	Trạm và thiết bị
	2022- 2023
	2272/QĐ-UBND ngày 20/11/2021
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
	 
	4,97ha
	2023- 2025
	2302/QĐ-UBND ngày 25/11/2021
	44.900
	44.900
	 
	 
	 
	44.900
	44.900
	 
	 
	SKH&CN đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	1
	 
	 
	195.511
	116.000
	63.612
	-
	-
	106.268
	96.268
	-
	21.388
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	195.511
	116.000
	63.612
	-
	-
	106.268
	96.268
	-
	21.388
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh
	TP Lạng Sơn
	2,5km
	2015- 2018
	1122/QĐ-UBND ngày 03/7/2015; 1581/QĐ-UBND ngày 16/8/2019; 2135/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	195.511
	116.000
	63.612
	 
	 
	106.268
	96.268
	 
	21.388
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	2
	 
	 
	468.383
	280.948
	203.725
	-
	-
	124.768
	30.900
	-
	2.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	252.048
	252.048
	203.725
	-
	-
	15.000
	2.000
	-
	2.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II
	TPLS
	Diện tích XD 23,078m 2
	2012-2018
	1824 ngày 10/10/2016; 209/QĐ-UBND ngày 23/02/2012; 1355 ngày 04/8/2015
	252.048
	252.048
	203.725
	 
	 
	15.000
	2.000
	 
	2.000
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	216.335
	28.900
	-
	-
	-
	109.768
	28.900
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)
	TPLS
	 
	2021- 2024
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2020
	216.335
	28.900
	-
	-
	 
	109.768
	28.900
	 
	 
	UBND TP Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Các Chương trình, dự án khác
	 
	7
	 
	 
	1.857.410
	1.363.200
	248.670
	203.338
	36.782
	1.069.094
	905.812
	36.782
	45.500
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2016-2020 (TM 713470, NST 362098)
	tỉnh LS
	 
	2017-2020
	109/QĐ-UBND ngày 19/01/2017
	362.098
	345.888
	211.888
	203.338
	 
	135.000
	45.500
	 
	45.500
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ đề án GTNT giai đoạn 2021- 2025
	toàn tỉnh
	 
	2021- 2025
	162/QĐ-UBND ngày 15/01/2021
	628.000
	150.000
	 
	 
	 
	93.782
	20.000
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong khi nhà nước thu hồi khu đất Nhà máy xi măng cũ, tại thông Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	TPLS
	 
	 
	627/QĐ-UBND ngày 05/8/2018
	30.546
	30.546
	30.546
	 
	30.546
	30.546
	30.546
	30.546
	 
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bồi thường hỗ trợ công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn
	TPLS
	 
	 
	417/QĐ-UBND ngày 01/3/2018
	6.236
	6.236
	6.236
	 
	6.236
	6.236
	6.236
	6.236
	 
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	 
	30.530
	30.530
	 
	 
	 
	30.530
	30.530
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT
	Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG
	toàn tỉnh
	 
	 
	 
	300.000
	300.000
	 
	 
	 
	273.000
	273.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	XIV
	Cân đối cho cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	600.000
	600.000
	 
	 
	 
	600.000
	600.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	XV
	Quỹ phát triển đất
	 
	 
	 
	 
	269.142
	269.142
	 
	 
	 
	269.142
	269.142
	 
	 
	Sở Tài Chính
	
	
	
	
	
	
	

	XVI
	Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021- 2025
	 
	11
	 
	 
	2.857.880
	314.739
	2.184.249
	-
	-
	467.317
	153.554
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	Quốc phòng
	 
	1
	 
	 
	129.245
	-
	110.940
	-
	-
	6.259
	414
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	129.245
	-
	110.940
	-
	-
	6.259
	414
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Pá Tặp-Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng
	Văn Lãng
	12,9km
	2014- 2018
	1594 ngày 24/10/2013; 1416/QĐ-UBND ngày 05/8/2017
	129.245
	 
	110.940
	 
	 
	6.259
	414
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	1
	 
	 
	288.528
	126.417
	182.117
	-
	-
	72.421
	56.210
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	288.528
	126.417
	182.117
	-
	-
	72.421
	56.210
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III)
	TPLS
	4km
	2012- 2019
	660/QĐ-UBND, 10/5/2010; 812/QĐ-UBND, 25/5/2011; 2433/QĐ-UBND, 29/11/2018 2789/QĐ-UBND, 28/12/2018
	288.528
	126.417
	182.117
	 
	 
	72.421
	56.210
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	A3
	Khu công nghiệp và khu kinh tế
	 
	4
	 
	 
	1.039.958
	188.322
	757.950
	-
	-
	213.433
	20.200
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	4
	 
	 
	1.039.958
	188.322
	757.950
	-
	-
	213.433
	20.200
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (VN) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)
	Văn Lãng
	5km
	2016- 2021
	1985/QĐ-UBND, 30/10/2015; 307a/QĐ-UBND ngày 25/2/2017; 1384/QĐ-UBND ngày 29/7/2017; 881/QĐ-UBND ngày 14/5/2018; 945/QĐ-UBND ngày 19/5/2020; 2257/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	259.540
	104.540
	204.900
	 
	 
	54.600
	14.600
	 
	 
	Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
	Chi Lăng
	1,7km
	2016-2020
	1233/QĐ-UBND ngày 27/7/2016; 308a ngày 25/2/2017; 937/QĐ-UBND ngày 19/5/2020
	84.459
	10.626
	35.000
	 
	 
	49.433
	5.600
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường giao thông Khu phi thuế quan, giai đoạn 1
	Văn Lãng
	1,6 km đường đô thị
	2014-2021
	1169/QĐ-UBND ngày 10/7/2015; 1608/QĐ-UBND ngày 25/10/2013; 2603/QĐ-UBND ngày 28/12/2016; 150/QĐ-UBND ngày 19/01/2018; 2323/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 2788/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; 2258/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	255.156
	73.156
	167.150
	 
	 
	57.000
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm
	Cao Lộc
	9,4km
	2014- 2021
	1575/QĐ-UBND ngày 22/10/2013; 2539/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 1594/QĐ-UBND ngày 30/8/2017; 2174/QĐ-UBND ngày 17/11/2017; 2263b/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	440.803
	 
	350.900
	 
	 
	52.400
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	A4
	Giao thông
	 
	4
	 
	 
	1.283.210
	-
	1.075.918
	-
	-
	115.591
	29.960
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	4
	 
	 
	1.283.210
	-
	1.075.918
	-
	-
	115.591
	29.960
	-
	-
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ
	Cao Lộc
	11 km
	2015- 2021
	2484/QĐ-UBND, 31/12/2014; 288/QĐ-UBND, 24/02/2016; 302a/QĐ-UBND, 25/02/2017; 2259/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	119.956
	 
	87.221
	 
	 
	32.729
	4.460
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên
	Tràng Định
	30,1 km
	2012- 2019
	1690/QĐ-UBND ngày 24/10/2010; 1378/QĐ-UBND ngày 9/8/2016; 2089a/QĐ-UBND ngày 9/11/2017; 810/QĐ-UBND ngày 08/5/2020
	613.371
	 
	506.090
	 
	 
	59.677
	25.500
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu thị trấn Lộc Bình
	Lộc Bình
	114m
	2016-2020
	1681 ngày 25/10/2014; 314/QĐ-UBND, 27/2/2017; 2090a/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	181.198
	 
	143.907
	 
	 
	18.000
	-
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Na Sầm- Na Hình
	Văn Lãng
	14,7 km
	2012- 2021
	1691/QĐ-UBND; 24/10/2010; 2787/QĐ-UBND, 28/12/2018; 2260/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	368.685
	 
	338.700
	 
	 
	5.185
	-
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A5
	Văn hóa, thể thao, du lịch
	 
	1
	 
	 
	116.939
	-
	57.324
	-
	-
	59.613
	46.770
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	116.939
	-
	57.324
	-
	-
	59.613
	46.770
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6-Km12)
	Lộc Bình
	 
	2016- 2020
	1974/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1983/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 314a/QĐ-UBND, 27/02/2017; 1579/QĐ-UBND, 29/8/2017; 1554/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	116.939
	 
	57.324
	 
	 
	59.613
	46.770
	 
	 
	Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	XVII
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	90.000
	90.000
	 
	 
	 
	90.000
	90.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	C
	VỐN THU PHÍ
	 
	11
	 
	 
	1.853.996
	1.210.452
	962.421
	803.261
	12.004
	461.492
	150.000
	12.004
	138.956
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Quốc phòng
	 
	3
	 
	 
	195.835
	171.056
	146.677
	146.677
	-
	46.736
	19.500
	-
	19.500
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	3
	 
	 
	195.835
	171.056
	146.677
	146.677
	-
	46.736
	19.500
	-
	19.500
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma
	Lộc Bình
	4294m2
	2014- 2020
	1330/QĐ-UBND, ngày 26/8/2014; 1009/QĐ-UBND ngày 01/6/2020
	125.115
	104.962
	101.473
	101.473
	 
	23.643
	12.000
	 
	12.000
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi
	Tràng Định
	2070m2
	2015- 2019
	1752/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014; 2643 ngày 25/12/2018
	47.447
	47.447
	33.459
	33.459
	 
	12.467
	1.500
	 
	1.500
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ CK Ba Sơn
	Cao Lộc
	3213m2
	2015- 2018
	2488/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ;
	23.273
	18.647
	11.746
	11.746
	 
	10.626
	6.000
	 
	6.000
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	1
	 
	 
	195.511
	116.000
	63.612
	63.612
	-
	106.268
	10.000
	-
	10.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	195.511
	116.000
	63.612
	63.612
	-
	106.268
	10.000
	-
	10.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh
	TP Lạng Sơn
	2,5km
	2015- 2018
	1122/QĐ-UBND ngày 03/7/2015; 1581/QĐ-UBND ngày 16/8/2019; 2135/QĐ-UBND ngày 29/10/2021
	195.511
	116.000
	63.612
	63.612
	 
	106.268
	10.000
	 
	10.000
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Giao thông
	 
	3
	 
	 
	575.478
	519.929
	431.792
	306.828
	-
	88.260
	38.500
	-
	38.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	65.275
	65.275
	39.926
	32.426
	-
	22.599
	10.000
	-
	10.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc Bình
	Lộc Bình
	9,8km
	2015- 2020
	1338 ngày 4/8/2015; 841 ngày 8/5/2018
	65.275
	65.275
	39.926
	32.426
	 
	22.599
	10.000
	-
	10.000
	Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025
	 
	1
	 
	 
	471.295
	454.154
	390.666
	273.202
	-
	28.000
	28.000
	-
	28.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2016- 2021
	1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016; 12 ngày 7/1/2019; 13/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; 2186a/QĐ-UBND ngày 26/10/2020
	471.295
	454.154
	390.666
	273.202
	 
	28.000
	28.000
	 
	28.000
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	
	
	
	
	
	
	

	(3).
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	38.908
	500
	1.200
	1.200
	-
	37.661
	500
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường GTNT Hang Dường (xã Bắc Ái cũ) - Pàn Dào - Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định
	Tràng Định
	 
	2021- 2023
	1689/QĐ-UBND ngày 23/8/2021
	38.908
	500
	1.200
	1.200
	 
	37.661
	500
	 
	 
	UBND huyện Tràng Định
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	2
	 
	 
	468.383
	257.048
	203.725
	203.725
	-
	124.768
	18.000
	-
	13.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	252.048
	252.048
	203.725
	203.725
	-
	15.000
	13.000
	-
	13.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II
	TPLS
	Diện tích XD 23,078m 2
	2012-2018
	1824 ngày 10/10/2016; 209/QĐ-UBND ngày 23/02/2012; 1355 ngày 04/8/2015
	252.048
	252.048
	203.725
	203.725
	 
	15.000
	13.000
	 
	13.000
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	216.335
	5.000
	-
	-
	-
	109.768
	5.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh)
	TPLS
	 
	 
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2020; 1354/QĐ-UBND ngày 10/7/2021
	216.335
	5.000
	-
	-
	 
	109.768
	5.000
	 
	 
	UBND TP Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	1
	 
	 
	225.789
	121.419
	116.615
	82.419
	12.004
	70.460
	39.000
	12.004
	58.456
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
	 
	1
	 
	 
	225.789
	121.419
	116.615
	82.419
	12.004
	70.460
	39.000
	12.004
	58.456
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà nghỉ nhà khách A1
	TPLS
	5.771 m2 sàn
	2015- 2020
	382/QĐ-UBND ngày 17/3/2015; 350/QĐ-UBND ngày 27/2/2020; 2108/QĐ-UBND ngày 25/10/2021
	225.789
	121.419
	116.615
	82.419
	12.004
	70.460
	39.000
	12.004
	58.456
	Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Các Chương trình, dự án khác
	 
	1
	 
	 
	193.000
	25.000
	-
	-
	-
	25.000
	25.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải
	Lộc Bình, Đình Lập
	 
	 
	5042/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2019
	193.000
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Xổ số kiến thiết
	 
	4
	 
	 
	60.049
	59.550
	-
	-
	-
	60.049
	55.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Phân cấp cho cấp huyện năm 2021
	 
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phân bổ các dự án KC mới
	 
	4
	 
	 
	49.049
	48.550
	-
	-
	-
	49.049
	44.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trường mầm non 2 xã Minh Sơn
	Hữu Lũng
	2 tầng, diện tích sàn 1.219m2
	2022- 2024
	586/QĐ-UBND ngày 09/3/2021
	14.050
	13.850
	 
	 
	 
	14.050
	13.850
	 
	 
	UBND huyện Hữu Lũng
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trường THPT Văn Quan
	Văn Quan
	03 tầng, 06 phòng học
	2022- 2024
	1120/QĐ-UBND ngày 07/6/2021
	5.099
	5.000
	 
	 
	 
	5.099
	5.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y
	TPLS
	Cải tạo, sửa chữa nhà A, xây mới 02 nhà bảo vệ, cải tạo HTKT
	2022- 2024
	1317/QĐ-UBND ngày 04/7/2021
	14.900
	14.700
	 
	 
	 
	14.900
	14.700
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cải tạo, sửa chữa trường THPT Lộc Bình
	 
	 
	2023-2025
	 
	15.000
	15.000
	-
	-
	-
	15.000
	10.450
	-
	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chủ trương
	
	
	
	
	
	
	


 
BIỂU 2a_2125
DỰ KIẾN GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC- HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
	Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: Ứng trước KH vốn
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: NSĐP
	Trong đó: NSĐP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	15
	 
	 
	583.832
	553.832
	1.295
	-
	-
	527.537
	471.813
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	VỐN CÂN ĐỐI NSĐP theo tiêu chí, định mức
	 
	5
	 
	 
	112.550
	112.550
	-
	-
	-
	112.550
	91.376
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	 
	1
	 
	 
	9.310
	9.310
	-
	-
	-
	9.310
	9.310
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	9.310
	9.310
	-
	-
	-
	9.310
	9.310
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng
	 
	 
	2023- 2025
	3736/VP-KT ngày 04/9/2021
	9.310
	9.310
	 
	 
	 
	9.310
	9.310
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Y tế
	 
	1
	 
	 
	27.600
	27.600
	-
	-
	-
	27.600
	18.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	27.600
	27.600
	-
	-
	-
	27.600
	18.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
	Chi lăng
	01 khối nhà 3 tầng, 01 nhà 1 tầng
	2024- 2026
	491/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021
	27.600
	27.600
	 
	 
	 
	27.600
	18.000
	 
	 
	Sở Y tế đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Giao thông
	 
	1
	 
	 
	28.840
	28.840
	-
	-
	-
	28.840
	28.840
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	28.840
	28.840
	-
	-
	-
	28.840
	28.840
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường từ xã Nam Quan - thôn Cốc Sâu, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	 
	28.840
	28.840
	 
	 
	 
	28.840
	28.840
	 
	 
	UBND huyện Lộc Bình
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	2
	 
	 
	46.800
	46.800
	-
	-
	-
	46.800
	35.226
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	2
	 
	 
	46.800
	46.800
	-
	-
	-
	46.800
	35.226
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo sửa chữa trụ sở Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2023- 2024
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn
	 
	03 tầng
	2024- 2026
	 
	39.800
	39.800
	-
	-
	-
	39.800
	28.226
	-
	-
	UBND huyện Bắc Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	XIII
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B
	VỐN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	9
	 
	 
	456.282
	426.282
	1.295
	-
	-
	399.987
	369.987
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Văn hóa, du lịch
	 
	4
	 
	 
	74.851
	44.851
	-
	-
	-
	74.851
	44.851
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	4
	 
	 
	74.851
	44.851
	-
	-
	-
	74.851
	44.851
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tôn tạo  Di tích  Đội cứu quốc quân bắc sơn; hạng mục nhà đón tiếp, nhà ban quản lý, bãi đỗ xe.
	Bắc Sơn
	Xây mới nhà đón tiếp, BQL, bảo vệ, hạng mục phụ
	2023- 2024
	490/BC-SKHĐT ngày 18/10/2021
	9.996
	9.996
	 
	 
	 
	9.996
	9.996
	 
	 
	Sở VH TT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10  tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	380-TTr/BCS ngày 29/10/2021; 5196/VP-KT ngày 30/11/2021
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	Sở VHTT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Cao Lộc
	Phục dựng bia thủy môn, xây đền thờ
	2023- 2024
	274/TB-SKHĐT ngày 19/10/2021
	9.855
	9.855
	 
	 
	 
	9.855
	9.855
	 
	 
	Sở VH TT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi Lăng
	 
	 
	2024- 2026
	72/TB-HĐ ngày 28/10/2021
	40.000
	10.000
	 
	 
	 
	40.000
	10.000
	 
	 
	Sở VHTT&DL
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Giao thông
	 
	2
	 
	 
	59.494
	59.494
	-
	-
	-
	59.494
	59.494
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	-
	2
	 
	 
	59.494
	59.494
	-
	-
	-
	59.494
	59.494
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma và Cổng cửa khẩu Chi Ma
	Văn Lãng
	 
	2023- 2025
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi
	Tràng Định
	 
	2023- 2025
	534/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021
	34.494
	34.494
	 
	 
	 
	34.494
	34.494
	 
	 
	Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	2
	 
	 
	41.937
	41.937
	1.295
	-
	-
	40.642
	40.642
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	2
	 
	 
	41.937
	41.937
	1.295
	-
	-
	40.642
	40.642
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mở rộng trụ sở làm việc phòng CS PCCC&CNCH  tỉnh Lạng Sơn
	 
	 
	2023- 2025
	3095/CAT-PH10
	10.354
	10.354
	 
	 
	 
	10.354
	10.354
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng
	 
	 
	2023- 2025
	430/QĐ-UBND ngày 25/3/2016, 3095/CAT-PH10
	31.583
	31.583
	1.295
	 
	 
	30.288
	30.288
	 
	 
	Công an tỉnh Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Xã hội
	 
	1
	 
	 
	280.000
	280.000
	-
	-
	-
	225.000
	225.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	1
	 
	 
	280.000
	280.000
	-
	-
	-
	225.000
	225.000
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án khu  tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B
	Cao Lộc, Lộc Bình
	264ha hạ tầng khung
	2023- 2026
	3679/VP-KTN ngày 31/8/2021
	280.000
	280.000
	 
	 
	 
	225.000
	225.000
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Xổ số kiến thiết
	 
	1
	 
	 
	15.000
	15.000
	-
	-
	-
	15.000
	10.450
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phân bổ các dự án KC mới
	 
	1
	 
	 
	15.000
	15.000
	-
	-
	-
	15.000
	10.450
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khởi công mới 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, sửa chữa trường THPT Lộc Bình
	 
	 
	2023- 2025
	 
	15.000
	15.000
	-
	-
	-
	15.000
	10.450
	-
	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chủ trương
	
	
	
	
	
	
	


 
BIỂU 3_2125
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC- HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/DK Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020
	Nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021- 2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Tổng số
	Tổng số
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Trong đó: NSTW giai đoạn 2016- 2020
	NSTW
	
	NSTW
	NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	TỔNG SỐ
	 
	35
	 
	 
	12.659.632
	10.011.114
	3.644.363
	2.456.033
	1.626.416
	7.191.616
	8.311.687
	6.856.020
	34.820
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Quốc phòng
	 
	3
	 
	 
	427.714
	411.247
	302.060
	292.620
	111.964
	113.095
	113.655
	106.998
	34.820
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	3
	 
	 
	427.714
	411.247
	302.060
	292.620
	111.964
	113.095
	113.655
	106.998
	34.820
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	2
	 
	 
	328.284
	311.817
	275.060
	265.620
	84.964
	40.665
	41.225
	40.665
	34.820
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	328.284
	311.817
	275.060
	265.620
	84.964
	40.665
	41.225
	40.665
	34.820
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Di dân tái định cư trường bắn TBI (Thu hồi ứng trước)
	Đình Lập, Lộc Bình
	di dời 307 hộ dân và tái định cư
	2006- 2010
	1828/QĐ-UBND ngày 08/9/2008
	199.039
	199.039
	164.120
	164.120
	38.524
	34.820
	34.820
	34.820
	34.820
	 
	Ban Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Pá Tặp- Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng
	Văn Lãng
	12,9km
	2014- 2018
	1594 ngày 24/10/2013; 1416/QĐ-UBND ngày 05/8/2017
	129.245
	112.778
	110.940
	101.500
	46.440
	5.845
	6.405
	5.845
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	1
	 
	 
	99.430
	99.430
	27.000
	27.000
	27.000
	72.430
	72.430
	66.333
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	99.430
	99.430
	27.000
	27.000
	27.000
	72.430
	72.430
	66.333
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016- 2025
	tỉnh Lạng Sơn
	1969 ha
	2021- 2025
	1988 ngày 30/10/2015; 2026/QĐ-UBND ngày 2/11/2017; 910/QĐ-UBND ngày 15/5/2020; 2064/QĐ-UBND ngày 19/10/2021
	99.430
	99.430
	27.000
	27.000
	27.000
	72.430
	72.430
	66.333
	 
	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	1
	 
	 
	46.500
	38.889
	31.000
	31.000
	31.000
	3.837
	3.837
	3.837
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	1
	 
	 
	46.500
	38.889
	31.000
	31.000
	31.000
	3.837
	3.837
	3.837
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	46.500
	38.889
	31.000
	31.000
	31.000
	3.837
	3.837
	3.837
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	46.500
	38.889
	31.000
	31.000
	31.000
	3.837
	3.837
	3.837
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trang thiết bị Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Lạng Sơn
	TPLS
	 
	2016- 2020
	469, 31/3/2016;3 11a/QĐ-UBND, 27/02/2017
	46.500
	38.889
	31.000
	31.000
	31.000
	3.837
	3.837
	3.837
	 
	 
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	2
	 
	 
	440.019
	313.402
	182.117
	145.900
	60.000
	167.502
	233.912
	167.502
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	2
	 
	 
	440.019
	313.402
	182.117
	145.900
	60.000
	167.502
	233.912
	167.502
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	288.528
	162.111
	182.117
	145.900
	60.000
	16.211
	82.421
	16.211
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	288.528
	162.111
	182.117
	145.900
	60.000
	16.211
	82.421
	16.211
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III)
	TPLS
	4km
	2012- 2019
	660/QĐ-UBND, 10/5/2010; 812/QĐ-UBND, 25/5/2011; 2433/QĐ-UBND, 29/11/2018 2789/QĐ-UBND, 28/12/2018
	288.528
	162.111
	182.117
	145.900
	60.000
	16.211
	82.421
	16.211
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới
	 
	1
	 
	 
	151.491
	151.291
	-
	-
	-
	151.291
	151.491
	151.291
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan
	Văn Lãng, Văn Quan
	Đảm bảo tưới 803ha
	2022- 2025
	73/TB- HĐTĐ ngày 28/10/2021
	151.491
	151.291
	 
	 
	 
	151.291
	151.491
	151.291
	 
	 
	Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT- Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Khu công nghiệp và khu kinh tế
	 
	7
	 
	 
	1.456.170
	1.128.445
	757.950
	490.000
	373.000
	584.533
	600.353
	584.533
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	7
	 
	 
	1.456.170
	1.128.445
	757.950
	490.000
	373.000
	584.533
	600.353
	584.533
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	4
	 
	 
	1.039.958
	712.833
	757.950
	490.000
	373.000
	193.233
	208.453
	193.233
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	1.039.958
	712.833
	757.950
	490.000
	373.000
	193.233
	208.453
	193.233
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường phục vụ XNK, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (VN) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)
	Văn Lãng
	5km
	2016- 2021
	1985/QĐ-UBND, 30/10/2015; 307a/QĐ-UBND ngày 25/2/2017; 1384/QĐ-UBND ngày 29/7/2017; 881/QĐ-UBND ngày 14/5/2018; 945/QĐ-UBND ngày 19/5/2020; 2257/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	259.540
	155.000
	204.900
	110.000
	110.000
	40.000
	49.600
	40.000
	 
	 
	Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường giao thông Khu phi thuế quan, giai đoạn 1
	Văn Lãng
	1,6 km đường đô thị
	2014- 2021
	1169/QĐ-UBND ngày 10/7/2015;1 608/QĐ-UBND ngày 25/10/2013; 2603/QĐ-UBND ngày 28/12/2016; 150/QĐ-UBND ngày 19/01/2018; 2323/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 2788/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; 2258/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	255.156
	182.000
	167.150
	115.000
	70.000
	57.000
	57.000
	57.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm
	Cao Lộc
	9,4km
	2014- 2021
	1575/QĐ-UBND ngày 22/10/2013; 2539/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; 1594/QĐ-UBND ngày 30/8/2017; 2174/QĐ-UBND ngày 17/11/2017; 2263b/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	440.803
	302.000
	350.900
	235.000
	163.000
	52.400
	52.400
	52.400
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
	Chi Lăng
	1,7km
	2016- 2020
	1233/QĐ-UBND ngày 27/7/2016; 308a ngày 25/2/2017; 937/QĐ-UBND ngày 19/5/2020
	84.459
	73.833
	35.000
	30.000
	30.000
	43.833
	49.453
	43.833
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới
	 
	3
	 
	 
	416.212
	415.612
	-
	-
	-
	391.300
	391.900
	391.300
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119- 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
	Cao Lộc
	400m đường 54m
	2023- 2025
	39/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	80.100
	80.000
	 
	 
	 
	55.688
	55.788
	55.688
	 
	 
	Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình chiểu)
	TPLS
	Đường giao thông cấp II. Chiều dài tuyến khoảng 654m
	2022-2025
	31/NQ-HĐND ngày 28/9/2021
	143.000
	142.700
	 
	 
	 
	142.700
	143.000
	142.700
	 
	 
	UBND TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng
	Hữu Lũng
	 
	2022- 2025
	47/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	193.112
	192.912
	 
	 
	 
	192.912
	193.112
	192.912
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	Giao thông
	 
	11
	 
	 
	4.396.523
	3.827.337
	1.880.896
	1.362.418
	1.006.128
	2.334.950
	2.276.598
	2.246.288
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án
	 
	11
	 
	 
	4.396.523
	3.827.337
	1.880.896
	1.362.418
	1.006.128
	2.334.950
	2.276.598
	2.246.288
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	5
	 
	 
	1.914.576
	1.456.442
	1.675.918
	1.250.418
	906.128
	115.631
	145.591
	115.631
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	1.914.576
	1.456.442
	1.675.918
	1.250.418
	906.128
	115.631
	145.591
	115.631
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu thị trấn Lộc Bình
	Lộc Bình
	114m
	2016- 2020
	1681 ngày 25/10/2014; 314/QĐ-UBND, 27/2/2017; 2090a/QĐ-UBND ngày 09/11/2017
	181.198
	111.000
	143.907
	85.907
	85.907
	18.000
	18.000
	18.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ
	Cao Lộc
	11 km
	2015- 2021
	2484/QĐ-UBND, 31/12/2014; 288/QĐ-UBND, 24/02/2016; 302a/QĐ-UBND, 25/02/2017; 2259/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	119.956
	98.490
	87.221
	70.221
	70.221
	28.269
	32.729
	28.269
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên
	Tràng Định
	30,1 km
	2012- 2019
	1690/QĐ-UBND ngày 24/10/2010; 1378/QĐ-UBND ngày 9/8/2016; 2089a/QĐ-UBND ngày 9/11/2017; 810/QĐ-UBND ngày 08/5/2020
	613.371
	409.267
	506.090
	307.590
	100.000
	34.177
	59.677
	34.177
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Na Sầm- Na Hình
	Văn Lãng
	14,7 km
	2012- 2021
	1691/QĐ-UBND; 24/10/2010; 2787/QĐ-UBND, 28/12/2018; 2260/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	368.685
	207.685
	338.700
	186.700
	50.000
	5.185
	5.185
	5.185
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
	Lộc Bình, Đình Lập
	56,9km, đường cấp V, VI MN
	2017- 2020
	556 /QĐ-UBND ngày 29/3/2017; 2117/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; 2709/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; 481/QĐ-UBND ngày 06/02/2021
	631.366
	630.000
	600.000
	600.000
	600.000
	30.000
	30.000
	30.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	3
	 
	 
	1.721.318
	1.611.216
	204.378
	112.000
	100.000
	1.459.648
	1.459.648
	1.459.648
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	1.721.318
	1.611.216
	204.378
	112.000
	100.000
	1.459.648
	1.459.648
	1.459.648
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các
	Văn Quan
	20,1 km
	2021- 2024
	1730 ngày 30/10/2014; 2208/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 1442/QĐ-UBND ngày 20/7/2021
	190.212
	147.834
	46.378
	4.000
	2.000
	143.200
	143.200
	143.200
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18)
	các huyện Cao Lộc, Lộc Bình
	13,465 Km đường cấp III miền núi
	2020- 2024
	08/NQ-HĐND ngày 12/6/2020; 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2021
	988.252
	988.252
	50.000
	50.000
	50.000
	938.252
	938.252
	938.252
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập
	Đình Lập
	30,37km
	2014- 2026
	1692/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; 300a/QĐ-UBND ngày 25/02/2017; 2210a/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; 2064/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 2262/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 1570a/QĐ-UBND ngày 06/8/2021
	542.854
	475.130
	108.000
	58.000
	48.000
	378.196
	378.196
	378.196
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)
	Các dự án khởi công mới
	 
	3
	 
	 
	760.629
	759.679
	600
	-
	-
	759.671
	671.359
	671.009
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	760.629
	759.679
	600
	-
	-
	759.671
	671.359
	671.009
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
	Cao Lộc
	26,62 km cấp VI miền núi
	2021- 2024
	15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020; 789/QĐ-UBND ngày 13/4/2021
	299.719
	299.119
	600
	 
	 
	299.111
	299.111
	299.111
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18
	Đình Lập
	10km
	2023- 2026
	44/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	338.912
	338.662
	 
	 
	 
	338.662
	250.250
	250.000
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	 
	2022- 2025
	45/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	121.998
	121.898
	 
	 
	 
	121.898
	121.998
	121.898
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	Văn hóa, thể thao, du lịch
	 
	4
	 
	 
	904.501
	844.079
	57.324
	44.324
	44.324
	629.755
	574.013
	526.593
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện dự án
	 
	4
	 
	 
	904.501
	844.079
	57.324
	44.324
	44.324
	629.755
	574.013
	526.593
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	116.939
	57.167
	57.324
	44.324
	44.324
	12.843
	59.613
	12.843
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	116.939
	57.167
	57.324
	44.324
	44.324
	12.843
	59.613
	12.843
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6- Km12)
	Lộc Bình
	 
	2016- 2020
	1974/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1983/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 314a/QĐ-UBND, 27/02/2017; 1579/QĐ-UBND, 29/8/2017; 1554/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020
	116.939
	57.167
	57.324
	44.324
	44.324
	12.843
	59.613
	12.843
	 
	 
	Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới
	 
	3
	 
	 
	787.562
	786.912
	-
	-
	-
	616.912
	514.400
	513.750
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	787.562
	786.912
	-
	-
	-
	616.912
	514.400
	513.750
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tôn tạo khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn
	Bắc Sơn
	 
	 
	1849/SKHĐ T-QLĐTC
	64.000
	63.750
	 
	 
	 
	63.750
	64.000
	63.750
	 
	 
	Sở VHTT DL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường nối từ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đến xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
	Hữu Lũng, Văn Quan
	 
	2024- 2027
	Báo cáo 63/BC- HĐTD ngày 04/10/2021
	223.262
	223.162
	 
	 
	 
	223.162
	120.100
	120.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng)
	TPLS
	 
	2023- 2026
	45/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	500.300
	500.000
	 
	 
	 
	330.000
	330.300
	330.000
	 
	 
	UBND TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	1
	 
	 
	45.100
	45.000
	-
	-
	-
	45.000
	45.100
	45.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án khởi công mới
	 
	1
	 
	 
	45.100
	45.000
	-
	-
	-
	45.000
	45.100
	45.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	45.100
	45.000
	-
	-
	-
	45.000
	45.100
	45.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn (phòng học + KTX)
	TPLS
	 
	2022- 2025
	42/NQ- HĐND ngày 25/11/2021
	45.100
	45.000
	 
	 
	 
	45.000
	45.100
	45.000
	 
	 
	Trường cao đẳng nghề Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	Khoa học CN, CNTT
	 
	1
	 
	 
	200.200
	200.000
	-
	-
	-
	200.000
	200.200
	200.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án khởi công mới
	 
	1
	 
	 
	200.200
	200.000
	-
	-
	-
	200.000
	200.200
	200.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	200.200
	200.000
	-
	-
	-
	200.000
	200.200
	200.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025
	toàn tỉnh
	 
	2022- 2024
	38/NQ- HĐND ngày 25/11/2021
	200.200
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	200.200
	200.000
	 
	 
	Sở TTTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA
	 
	1
	 
	 
	155.156
	155.156
	433.016
	89.771
	-
	65.385
	71.385
	65.385
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021
	 
	1
	 
	 
	155.156
	155.156
	433.016
	89.771
	-
	65.385
	71.385
	65.385
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (Đối ứng NSTW: 155.156 trd)
	TPLS
	 
	 
	389/QĐ-UBND 09/3/2009 và Số 2034/QĐ- UBND 26/12/2012; 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015
	155.156
	155.156
	433.016
	89.771
	 
	65.385
	71.385
	65.385
	 
	 
	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K
	DỰ ÁN CÓ TÍNH CHẤT LAN TỎA (Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững)
	 
	1
	 
	 
	3.500.000
	2.500.000
	-
	-
	-
	2.500.000
	3.500.000
	2.500.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Các dự án khởi công mới năm 2021
	 
	1
	 
	 
	3.500.000
	2.500.000
	-
	-
	-
	2.500.000
	3.500.000
	2.500.000
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT
	Lạng Sơn
	 
	 
	 
	3.500.000
	2.500.000
	 
	 
	 
	2.500.000
	3.500.000
	2.500.000
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	Danh mục Dự án bổ sung
	 
	3
	 
	 
	1.087.749
	547.559
	-
	-
	-
	547.559
	692.634
	409.884
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Dự án KCM chưa có trong NQ07 nhưng có trong QĐ 1510/QĐ-UBND
	 
	1
	 
	 
	147.759
	147.559
	-
	-
	-
	147.559
	80.159
	79.959
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang)
	 
	 
	2025- 2027
	43/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	147.759
	147.559
	 
	 
	 
	147.559
	80.159
	79.959
	 
	 
	Sở GTVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án bố trí cả NSĐP và NSTW
	 
	2
	 
	 
	939.990
	400.000
	-
	-
	-
	400.000
	612.475
	329.925
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu TĐC, DC thị trấn Bình Gia
	Bình Gia
	21,9 km cấp VI miền núi
	2023- 2026
	46/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	249.677
	150.000
	 
	 
	 
	150.000
	160.225
	79.925
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TPLS
	TPLS
	 
	2023-2026
	40/NQ-HĐND ngày 25/11/2021
	690.313
	250.000
	 
	 
	 
	250.000
	452.250
	250.000
	 
	 
	UBND TPLS
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC 4
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
 (Kèm theo Nghị quyết số: 52/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	T T
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian khởi công và hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	sau rà soát
	Chủ đầu tư
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số quyết định
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	Trong đó: Đã phân bổ  KH năm 2021
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
	Vốn nước ngoài (vay lại)
	
	Vốn đối ứng
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài
	Vốn nước ngoài
	Vốn nước ngoài
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: vốn NSTW
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	36
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG 2021-2025
	6
	 
	 
	 
	2.906.411
	545.005
	155.156
	2.381.140
	2.209.302
	171.838
	1.716.901
	301.281
	41.000
	1.288.646
	126.974
	423.892
	119.080
	30.055
	304.813
	282.407
	22.405
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	VỐN NƯỚC NGOÀI  GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	2.906.411
	545.005
	155.156
	2.381.140
	2.209.302
	171.838
	1.716.901
	301.281
	41.000
	1.288.646
	126.974
	423.892
	119.080
	30.055
	304.813
	282.407
	22.405
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	30.800
	9.848
	-
	27.047
	27.047
	-
	10.893
	4.790
	-
	6.103
	-
	6.103
	-
	-
	6.103
	6.103
	-
	-
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
	 
	 
	 
	 
	30.800
	9.848
	-
	27.047
	27.047
	-
	10.893
	4.790
	-
	6.103
	-
	6.103
	-
	-
	6.103
	6.103
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm C
	 
	 
	 
	 
	30.800
	9.848
	-
	27.047
	27.047
	-
	10.893
	4.790
	-
	6.103
	-
	6.103
	-
	-
	6.103
	6.103
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2021
	1767/QĐ- BGDĐT ngày 27/5/2015
	30.800
	9.848
	 
	27.047
	27.047
	-
	10.893
	4.790
	 
	6.103
	 
	6.103
	 
	 
	6.103
	6.103
	 
	Sở Giáo dục và đào tạo
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐỊA CHÍNH
	 
	 
	 
	 
	113.190
	18.366
	-
	94.824
	85.344
	9.480
	102.618
	15.650
	-
	78.271
	8.697
	20.041
	2.938
	-
	17.103
	15.393
	1.710
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	113.190
	18.366
	-
	94.824
	85.344
	9.480
	102.618
	15.650
	-
	78.271
	8.697
	20.041
	2.938
	-
	17.103
	15.393
	1.710
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	113.190
	18.366
	-
	94.824
	85.344
	9.480
	102.618
	15.650
	-
	78.271
	8.697
	20.041
	2.938
	-
	17.103
	15.393
	1.710
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2021
	1585/QĐ-UBND ngày 9/9/2016
	113.190
	18.366
	-
	94.824
	85.344
	9.480
	102.618
	15.650
	 
	78.271
	8.697
	20.041
	2.938
	 
	17.103
	15.393
	1.710
	Sở TNMT
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
	 
	 
	 
	 
	196.830
	10.347
	-
	186.483
	173.383
	13.100
	184.156
	4.094
	-
	167.411
	12.651
	61.230
	2.090
	-
	59.140
	55.000
	4.140
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	196.830
	10.347
	-
	186.483
	173.383
	13.100
	184.156
	4.094
	-
	167.411
	12.651
	61.230
	2.090
	-
	59.140
	55.000
	4.140
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	196.830
	10.347
	-
	186.483
	173.383
	13.100
	184.156
	4.094
	-
	167.411
	12.651
	61.230
	2.090
	-
	59.140
	55.000
	4.140
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2022
	4638/QĐ- BNN- HTQT ngày 9/11/2015
	196.830
	10.347
	-
	186.483
	173.383
	13.100
	184.156
	4.094
	 
	167.411
	12.651
	61.230
	2.090
	 
	59.140
	55.000
	4.140
	Sở NN&PT NT
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	250.360
	30.000
	-
	234.000
	210.600
	23.400
	27.701
	4.301
	-
	21.060
	2.340
	27.701
	4.301
	-
	23.400
	21.060
	2.340
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	250.360
	30.000
	-
	234.000
	210.600
	23.400
	27.701
	4.301
	-
	21.060
	2.340
	27.701
	4.301
	-
	23.400
	21.060
	2.340
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	250.360
	30.000
	-
	234.000
	210.600
	23.400
	27.701
	4.301
	-
	21.060
	2.340
	27.701
	4.301
	-
	23.400
	21.060
	2.340
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2016- 2021
	2529/QĐ- TTg ngày 21/12/201 5
	250.360
	30.000
	-
	234.000
	210.600
	23.400
	27.701
	4.301
	 
	21.060
	2.340
	27.701
	4.301
	 
	23.400
	21.060
	2.340
	Sở Giao thông vận tải
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	937.617
	192.781
	155.156
	744.836
	728.373
	16.463
	228.234
	55.637
	41.000
	163.960
	8.637
	106.864
	32.773
	30.055
	74.091
	72.373
	1.718
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	721.687
	175.803
	155.156
	545.884
	545.884
	-
	115.000
	47.000
	41.000
	68.000
	-
	83.710
	31.055
	30.055
	52.655
	52.655
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	721.687
	175.803
	155.156
	545.884
	545.884
	-
	115.000
	47.000
	41.000
	68.000
	-
	83.710
	31.055
	30.055
	52.655
	52.655
	-
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2009- 2022
	389/QĐ-UBND 09/3/2009; 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015; 1366/QĐ- TTg ngày 28/7/2021
	721.687
	175.803
	155.156
	545.884
	545.884
	 
	115.000
	47.000
	41.000
	68.000
	 
	83.710
	31.055
	30.055
	52.655
	52.655
	 
	Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	215.930
	16.978
	-
	198.952
	182.489
	16.463
	113.234
	8.637
	-
	95.960
	8.637
	23.154
	1.718
	-
	21.436
	19.718
	1.718
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	215.930
	16.978
	-
	198.952
	182.489
	16.463
	113.234
	8.637
	-
	95.960
	8.637
	23.154
	1.718
	-
	21.436
	19.718
	1.718
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2017- 2023
	1476/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/016; 166/QĐ-TTg ngày 03/02/2021
	215.930
	16.978
	-
	198.952
	182.489
	16.463
	113.234
	8.637
	 
	95.960
	8.637
	23.154
	1.718
	 
	21.436
	19.718
	1.718
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI 
	XÃ HỘI 
	 
	 
	 
	 
	1.377.614
	283.663
	-
	1.093.950
	984.555
	109.395
	1.163.299
	216.809
	-
	851.841
	94.649
	201.954
	76.978
	-
	124.976
	112.478
	12.498
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	 
	 
	1.377.614
	283.663
	-
	1.093.950
	984.555
	109.395
	1.163.299
	216.809
	-
	851.841
	94.649
	201.954
	76.978
	-
	124.976
	112.478
	12.498
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	1.377.614
	283.663
	-
	1.093.950
	984.555
	109.395
	1.163.299
	216.809
	-
	851.841
	94.649
	201.954
	76.978
	-
	124.976
	112.478
	12.498
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
	tỉnh Lạng Sơn
	 
	2018- 2023
	1205/QĐ-TTg 17/8/2017; 1553/ QĐ-UBND 24/8/2017, 446/QĐ-UBND 09/3/2018; 1565/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021
	1.377.614
	283.663
	 
	1.093.950
	984.555
	109.395
	1.163.299
	216.809
	 
	851.841
	94.649
	201.954
	76.978
	 
	124.976
	112.478
	12.498
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Sở NN&PT NT
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
