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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BCĐCĐS ngày 05/7/2022 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của Bộ Xây dựng năm 2022”.
Điều 2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TTTT.
	TRƯỞNG BAN
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Nguyễn Thanh Nghị


 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 843/QĐ-BCĐCĐS ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 585/QĐ-BCĐCĐS ngày 05/7/2022 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.
- Xác định nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Các nội dung thực hiện phải bám sát các Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 585/QĐ-BCĐCĐS ngày 05/7/2022 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.
- Xác định cụ thể trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đủ nguồn lực, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.
II. CHỦ ĐỀ NĂM 2022
Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Do đó. các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hoạt động truyền thông
1.1. Mở chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc
- Nhiệm vụ cụ thể: Mở chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc; thực hiện viết tin bài phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/10/2022 (Ngày chuyển đổi số quốc gia).
1.2. Hoạt động trực quan
- Nhiệm vụ cụ thể: Treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
- Đơn vị chủ trì:
+ Trung tâm Thông tin thực hiện treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số tại trụ sở cơ quan Bộ.
+ Các Viện, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ thực hiện treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/10/2022.
2. Các hoạt động khác
2.1. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng
- Nhiệm vụ cụ thể: Ngày 10/10/2022 cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng.
2.2. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ
- Nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị tham gia giải quyết TTHC thuộc Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên
2.3. Hoàn thành việc đánh giá an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ
- Nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2022.
2.4. Cập nhật mã định danh điện tử các các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
- Nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, cập nhật mã định danh điện tử các các đơn vị thuộc Bộ lên hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành, địa phương.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/10/2022.
2.5. Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
- Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho các đơn vị thuộc Bộ.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Thông tin
- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện.
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia.
2. Văn phòng Bộ
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện làm pano, áp phích tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở Bộ Xây dựng.
- Phối hợp với các đơn vị giải quyết thủ tục hành của Bộ thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.
3. Các đơn vị thuộc Bộ
- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy.
- Rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; Đề nghị cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức để phục vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.
- Các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến.
- Phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này./.
